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УТРАТИЛ СИЛУ
в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР 
от 4 августа 2025 года № 466


ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2017 года № 855
Об утверждении Положения о формировании перечня инвестиционных проектов, реализуемых в форме капитальных вложений, финансируемых из республиканского бюджета

В целях обеспечения реализации институциональных преобразований в секторе государственного управления посредством инвестиционных проектов, в соответствии со статьями 28 и 29 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о формировании перечня инвестиционных проектов, реализуемых в форме капитальных вложений, финансируемых из республиканского бюджета, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для государственных нужд и их финансировании за счет средств республиканского бюджета" от 11 сентября 2006 года № 652;
- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 11 сентября 2006 года № 652 "Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для государственных нужд и их финансировании за счет средств республиканского бюджета" от 4 апреля 2008 года № 123;
- постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении критериев отбора объектов образования для включения в перечень объектов и строек, финансируемых из республиканского бюджета" от 26 декабря 2014 года № 732.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 2018 года.

Премьер-министр	С. Исаков


Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
 о формировании перечня инвестиционных проектов, реализуемых в форме капитальных вложений, финансируемых из республиканского бюджета
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 27 сентября 2022 года № 530)
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о формировании перечня инвестиционных проектов, реализуемых в форме капитальных вложений, финансируемых из республиканского бюджета (далее - Положение) устанавливает порядок формирования и реализации проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, финансируемых из республиканского бюджета за счет средств, предусмотренных на капитальные вложения.
2. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:
проект бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений - мероприятие по реализации капитальных вложений, задачей которого является создание или воспроизводство основных фондов;
капитальные вложения - бюджетные средства, направленные на создание и воспроизводство основных фондов:
1) строительство новых объектов, реконструкция и разработка проектно-изыскательских работ;
2) техническое оснащение помещений государственных (муниципальных) органов;
3) приобретение машин, оборудования и другой техники;
объект бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений - здания, строения и сооружения (административные здания, инженерно-технические сооружения, автомобильные дороги), созданные (реконструированные) в результате реализации проекта бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений;
государственные заказчики объектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений - главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС), наделенные полномочиями по подготовке проектно-сметной документации для объектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений;
заказчики-застройщики объектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений:
1) бюджетные учреждения, в том числе дирекции строящихся объектов;
2) организации, находящиеся в ведении государственного заказчика;
3) негосударственные коммерческие организации, получающие бюджетные инвестиции на условиях приобретения в собственность государством акций (долей) этих организаций стоимостью, эквивалентной размеру бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений или на возвратной основе;
4) организации, уполномоченные ГРБС на выполнение функций заказчика-застройщика объекта бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений.
3. Объекты производственного и непроизводственного назначения, созданные с привлечением бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, передаются в государственное или муниципальное управление.
2. Формирование и утверждение перечня проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений
4. Перечень проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений составляется на соответствующий бюджетный год отдельно, с разделением на каждый сектор экономики.
5. Уполномоченный государственный орган по прогнозированию и исполнению бюджета на основе приоритетов и критериев, с учетом условий социально-экономического развития, осуществляет распределение бюджетных инвестиций на соответствующий год в форме капитальных вложений и информирует о распределенном объеме бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений каждый ГРБС.
6. ГРБС формируют следующий пакет документов для каждого из инвестиционных проектов и представляет в уполномоченный государственный орган по прогнозированию и исполнению бюджета:
1) сведения о техническом состоянии объекта (для реконструкции или капитального ремонта);
2) документы об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере архитектуры и строительства (за исключением прогнозируемых проектов, на которые проектная документация не разработана);
3) сметная стоимость строительства (реконструкции) объекта;
4) расчет бюджетных ресурсов, необходимых для постпроектного содержания объекта;
5) расчет бюджетных расходов на выполнение проектных работ и инженерных изысканий по вновь начинаемым проектам бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений;
6) документы, подтверждающие наличие предусмотренных средств республиканского бюджета, местного бюджета, средств внешней помощи, заемных и других средств на финансирование проекта бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений (при долевом финансировании);
7) протоколы общественных обсуждений по проектам, для которых предполагается софинансирование из местного бюджета;
8) ГРБС, ответственный за разработку и реализацию отраслевой политики, проводит оценку социально-экономической эффективности крупных проектов на сумму более 50,0 млн. сомов;
9) ГРБС, не являющиеся государственными заказчиками, направляют перечень проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в уполномоченный государственный орган в сфере архитектуры и строительства для согласования технических условий строительства или реконструкции объектов;
10) предложения и заявки по включению в перечень проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений рассматриваются до 1 октября соответствующего бюджетного года.
7. Уполномоченный государственный орган по прогнозированию и исполнению бюджета на основе предложений, представленных ГРБС, принимает решение о включении в Перечень проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений. В приоритетном порядке в перечень проектов включаются:
1) объекты, подлежащие к завершению в бюджетном году;
2) стройки и объекты, дополнительно финансируемые из источников привлеченных средств ГРБС (не менее 50 процентов от стоимости объекта);
3) объекты строительства, соответствующие критериям отбора для включения в Перечень проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, на основании критериев, указанных в приложении 1 к настоящему Положению.
8. Уполномоченный государственный орган по прогнозированию и исполнению бюджета вносит проект Перечня проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в Правительство Кыргызской Республики на согласование.
9. Проекты бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, не вошедшие в перечень проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений ввиду более низкой приоритетности, утверждаются ГРБС в качестве дополнительного перечня, которые могут быть реализованы в случае увеличения ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в секторе на соответствующий бюджетный год.
3. Порядок реализации проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений
10. Утвержденный перечень проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений на соответствующий бюджетный год является для государственных заказчиков основанием для организации и проведения конкурсов на выполнение работ и оказание услуг (далее - конкурсы) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере государственных закупок.
11. Государственные заказчики (или заказчики-застройщики) исходя из договоров, заключенных на основе конкурсов на выполнение подрядных работ на объектах, уточняют объемы бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, размеры и источники финансирования на весь период строительства, с разбивкой по годам, и представляют уточненные сведения в ГРБС и уполномоченный государственный орган по прогнозированию и исполнению бюджета.
12. Финансирование проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений осуществляется в соответствии с адресным распределением государственных средств, очередностью финансирования (поквартальное бюджетное распределение), объемами фактически выполненных работ (после предоставления государственными заказчиками отчетов о целевом освоении выделенных бюджетных средств и объемах фактически выполненных работ) и с учетом выполнения обязательств других инвесторов, участие которых предусматривается договором долевого участия при смешанном финансировании проекта на основании ежемесячного плана финансирования по предложению уполномоченного государственного органа по прогнозированию и исполнению бюджета.
13. В случае передачи государственными заказчиками части своих функций заказчикам-застройщикам оплата выполненных работ (услуг) по реализации проекта осуществляется через казначейские лицевые счета заказчиков-застройщиков, открытых в системе казначейства по месту их нахождения, в порядке, установленном бюджетным законодательством Кыргызской Республики.
14. Погашение кредиторской задолженности государственным заказчикам за выполненные работы (услуги) на объектах по принятым в предыдущие годы обязательствам, подлежащим оплате за счет средств республиканского бюджета, осуществляется уполномоченным государственным органом по прогнозированию и исполнению бюджета в порядке, предусмотренном для текущего финансирования за счет средств бюджета, если иное не предусмотрено законом о республиканском бюджете на соответствующий год.
15. Уполномоченный государственный орган по прогнозированию и исполнению бюджета вправе вносить в Правительство Кыргызской Республики предложения по отраслевому распределению ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в случае увеличения объемов таких ассигнований в течение бюджетного года или предложения по перераспределению средств в пределах утвержденного объема на соответствующий год по итогам мониторинга.
16. Уполномоченный государственный орган по прогнозированию и исполнению бюджета формирует и утверждает перечень проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений для объектов, пострадавших в последствии чрезвычайных ситуаций, и представляет Премьер-министру Кыргызской Республики на согласование.
17. Удорожание стоимости строительства объектов в период реализации проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений рассматривается уполномоченным государственным органом по прогнозированию и исполнению бюджета или реконструкции объектов только в связи с:
- инфляцией в размерах, не превышающих утвержденный показатель инфляции на период, в котором произошло удорожание;
- ростом цен на материалы и услуги, что должно быть подтверждено справками государственного органа в области официальной статистики.
Приобретение материалов и услуг, не указанных в проектно-сметной документации объектов, не рассматривается как удорожание объекта и не финансируется.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 27 сентября 2022 года № 530)
18. Уполномоченный государственный орган, по прогнозированию и исполнению бюджета, в пределах своей компетенции, в установленном бюджетным законодательством Кыргызской Республики порядке, осуществляет контроль за целевым использованием средств республиканского бюджета, выделенных в форме бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений.
4. Отчетность и мониторинг
19. Государственные заказчики и заказчики-застройщики представляют в уполномоченный государственный орган по прогнозированию и исполнению бюджета справки о стоимости выполненных работ и затрат по реализации проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений по форме, утвержденной Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики.
20. При необходимости, государственные заказчики по требованию уполномоченного государственного органа по прогнозированию и исполнению бюджета представляют акты о приемке выполненных работ по формам, утвержденным Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики.
21. Государственные заказчики и заказчики-застройщики представляют в уполномоченный государственный орган по прогнозированию и исполнению бюджета по каждому объекту следующие документы:
1) договоры о передаче функций, заключенные между государственными заказчиками и заказчиками-застройщиками;
2) договоры на выполнение подрядных работ по реализации проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений на весь период строительства, в которых указываются объемы, стоимость подлежащих выполнению работ (услуг) и порядок их оплаты, размер и порядок финансирования (софинансирования), ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств, дата и номер протокола о результатах конкурса по определению исполнителя работ (услуг);
3) договоры строительного подряда, заключенные с другими участниками строительства;
4) договор долевого участия в строительстве;
5) экспертизы достоверности проектно-сметной документации;
6) материалы мониторинга и оценки эффективности реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений.
22. Государственные заказчики и заказчики-застройщики несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных средств из республиканского бюджета, ввод в действие объектов в установленные сроки, своевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах).
23. Мониторинг соблюдения технических условий и норм строительства осуществляется согласно методике, утверждаемой уполномоченным государственным органом в сфере архитектуры и строительства.
24. Процесс мониторинга и оценки эффективности реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений осуществляется ГРБС совместно с заинтересованными членами гражданского общества и представителями органов местного самоуправления на разных стадиях реализации проекта в целях наблюдения за ходом реализации Проекта и оценки достижения результатов.
25. В целях повышения эффективности реализации проекта бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений члены гражданского общества и представители органов местного самоуправления имеют право в письменном виде давать государственным заказчикам предложения рекомендательного характера относительно деятельности по реализации проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений исходя из результатов мониторинга реализации проекта, достижения промежуточных или конечного результата.
5. Гласность и открытость
26. После утверждения республиканского бюджета, уполномоченный государственный орган по прогнозированию и исполнению бюджета не позднее одного месяца размещает на своем официальном сайте сводный Перечень проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, финансируемых или софинансируемых из республиканского бюджета по всем секторам. Сводный Перечень публикуется в двух разрезах: отраслевом и территориальном (уровень области). Информация по каждому проекту бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений должна содержать следующие сведения:
- наименование объекта;
- территориальное расположение объекта (населенный пункт, район);
- дата (год) ввода в эксплуатацию;
- ожидаемый результат от реализации проекта;
- стоимость реализации проекта.
27. Уполномоченный государственный орган по прогнозированию и исполнению бюджета ежеквартально осуществляет обновление информации о финансировании проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений на своем официальном сайте.

Приложение
 к Положению о формировании перечней инвестиционных проектов, реализуемых в форме капитальных вложений, финансируемых из республиканского бюджета
КРИТЕРИИ
 отбора приоритетных проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений
При отборе приоритетных проектов бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений учитываются следующие группы критериев, при помощи которых определяется социальная и экономическая значимость проекта:
1) обязательные критерии - критерии, несоблюдение которых означает отказ от проекта вне зависимости от прочих его характеристик.
2) оценочные критерии - критерии, степень соблюдения которых влияет на количество оценочных баллов, присваеваемых проекту. При несоответствии проекта обязательным условиям оценочные критерии не рассматриваются. Оценочные критерии могут быть качественными и количественными.
Для рассмотрения комиссией предлагается следующий набор критериев:
I. Обязательные условия:
1) принадлежность объекта к категории объектов государственной или муниципальной собственности;
2) принадлежность проекта к приоритетам стратегий и программ Правительства Кыргызской Республики и/или программам социально-экономического развития территорий (не применятся к аварийным объектам, объектам пострадавшим в результате стихийных бедствий).
II. Оценочные критерии:
	
	Критерий
	Условия присвоения баллов
	Вес в баллах

	1
	Качественные критерии:
	
	

	1.1
	Принадлежность проекта к категориям объектов, напрямую обеспечивающих снижение рисков для жизни и здоровья населения (стихийные бедствия, эпидемиологическая обстановка, техногенные катастрофы) или к категориям объектов, пострадавших в результате стихийных бедствий, утвержденных уполномоченными комиссиями (республиканскими, территориальными) по оценке ущерба и определению пострадавших объектов
	Принадлежит
	5

	
	
	Не принадлежит
	0

	1.2
	Наличие четко обоснованной цели инвестиционного проекта, измеримых количественных и качественных показателей для его осуществления
	Соответствует требованиям
	5

	
	
	Не соответствует требованиям
	0

	1.3
	Значимость на территориальном уровне:
	Значимость на уровне айылного аймака, города
	10

	
	
	Значимость на уровне нескольких айылных аймаков, городов
	10

	
	
	Значимость на уровне района
	15

	1.4
	Отсутствие эффективных и действенных альтернатив решения проблемы или отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными (в т.ч. частными) организациями
	Отсутствует
	10

	
	
	Присутствует
	0

	1.5
	Высокий уровень показателей бюджетного и экономического эффекта (фискальное воздействие, чистый дисконтированный доход, экономическая норма доходности), определенных по методике, утвержденной Правительством Кыргызской Республики
	Фискальное воздействие является положительной величиной
	5

	
	
	Чистый дисконтированный доход является положительной величиной
	5

	
	
	Экономическая норма доходности составляет 12 процентов и более
	5

	
	
	Значение показателя меньше отмеченной (см. выше) величины
	0

	1.6
	Высокая социальная эффективность проекта
	Объект будет производить товары или оказывать услуги, напрямую способствующие решению социальных проблем
	10

	
	
	Для проекта определены показатели социального воздействия, имеющие положительную динамику роста (балл не суммируется с предыдущим)
	5

	
	
	Затруднительно определить социальную эффективность проекта
	0

	2
	Количественные критерии
	
	

	2.1
	Создание новых рабочих мест
	Создаются
	5

	
	
	Не создаются
	0

	2.2
	Наличие обоснованного количества и источников ресурсов для обеспечения постпроектного функционирования планируемого объекта
	Ресурсы рассчитаны и предусмотрены в республиканском или местном бюджетах
	10

	
	
	Не предусмотрены
	0

	2.3
	Обеспеченность планируемого объекта инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта
	Объект обеспечен
	5

	
	
	Не обеспечен
	0

	2.4
	Наличие потребителей продукции (услуг), достаточной для использования проектной мощности объекта
	Достаточное количество
	10

	
	
	Недостаточное количество
	0
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