УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Правительства КР от 2 мая 2019 года № 210

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 октября 2018 года № 463

О ходе подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

В целях обеспечения стабильного прохождения отраслями экономики и населением Кыргызской Республики осенне-зимнего периода 2018/2019 года, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству образования и науки Кыргызской Республики, Министерству здравоохранения Кыргызской Республики, полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областях Кыргызской Республики, Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики принять срочные меры по обеспечению готовности котельного и тепломеханического оборудования учреждений, в том числе медицинских, образовательных и социальных, к началу предстоящего отопительного периода 2018/2019 года и обеспечить их безопасную эксплуатацию.

2. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Национальная энергетическая холдинговая компания":

- совместно с открытыми акционерными обществами "Востокэлектро" и "Ошэлектро" принять меры по недопущению превышения уровней потерь электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года" от 22 мая 2018 года № 249;

- совместно с открытыми акционерными обществами "Северэлектро" и "Электрические станции" в срок до 25 октября 2018 года обеспечить завершение прокладки кабельной линии 110 кВ, подключение к ОРУ-110 кВ ТЭЦ города Бишкек и ввод в эксплуатацию подстанции 110/35/6 кВ "Бишкек";

- совместно с открытым акционерным обществом "Электрические станции" принять действенные меры по своевременному и качественному выполнению Плана капитального ремонта по Каскаду Токтогульских ГЭС и ТЭЦ города Бишкек.

3. Полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области совместно с Государственным предприятием "Кыргызкомур" при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики обеспечить поставку угля населению и открытие топливных баз и пунктов реализации угля в необходимом количестве, в том числе передвижных, в целях обеспечения доступа к топливу населения, проживающего в труднодоступных местах.

4. Государственному агентству антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики пересмотреть цену на топочный мазут, поставляемый открытым акционерным обществом "Кыргызнефтегаз" на ТЭЦ города Ош, с учетом изменения его качественных характеристик, запрашиваемых открытым акционерным обществом "Электрические станции".

5. Рекомендовать открытому акционерному обществу "Кыргызнефтегаз" совместно с открытым акционерным обществом "Электрические станции":

- представить Государственному агентству антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики обоснование изменения качественных характеристик топочного мазута, поставляемого открытым акционерным обществом "Кыргызнефтегаз" на ТЭЦ города Ош;

- обеспечить поставку топочного мазута на ТЭЦ города Ош в необходимом объеме и в установленные сроки.

6. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года" от 22 мая 2018 года № 249 следующие изменения:

- пункт 15 признать утратившим силу;

- приложения 2-11, 13, 14, 15 и 17 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1-14 к настоящему постановлению.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 16 октября 2018 года N 86

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	М. Абылгазиев

Приложение 1

"Приложение 2

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по Джалал-Абадской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 2054,321 | 126,812 | 114,534 | 111,702 | 126,024 | 118,044 | 103,464 | 143,254 | 206,980 | 247,644 | 278,526 | 248,561 | 228,774 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 1659,535 | 99,586 | 89,868 | 86,882 | 95,959 | 87,547 | 81,048 | 114,844 | 169,300 | 203,176 | 232,012 | 207,451 | 191,861 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 61,993 | 4,497 | 4,472 | 4,059 | 4,194 | 4,491 | 4,502 | 4,591 | 6,186 | 6,429 | 6,495 | 5,930 | 6,148 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 278,082 | 18,567 | 16,075 | 16,264 | 22,082 | 22,047 | 14,028 | 19,646 | 26,717 | 32,423 | 34,349 | 30,024 | 25,861 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,133 | 0,0130 | 0,0036 | 0,0043 | 0,0154 | 0,0142 | 0,0071 | 0,0079 | 0,0080 | 0,0092 | 0,0187 | 0,0170 | 0,0144 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 54,578 | 4,150 | 4,116 | 4,494 | 3,773 | 3,945 | 3,879 | 4,165 | 4,769 | 5,607 | 5,651 | 5,139 | 4,890 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 248 | 217 | 218 | 237 | 221 | 215 | 262 | 349 | 404 | 406 | 405 | 375 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 206 | 180 | 180 | 193 | 176 | 180 | 221 | 294 | 341 | 340 | 342 | 322 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 26 | 22 | 23 | 30 | 30 | 19 | 26 | 37 | 44 | 46 | 45 | 35 |
| 1.2.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.5 | хознужды ОАО "Электрические станции" (МВт) |  | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 1080 |  |  | 152 | 165 | 502 | 161 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 7 |  |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям ФОМС | 332 |  |  |  |  | 332 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 715 |  |  | 150 | 155 | 160 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 715 |  |  | 150 | 155 | 160 | 150 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 26 |  |  | 2 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 176,400 |  |  |  |  | 20,000 | 50,000 | 60,000 | 25,000 | 21,400 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,334 |  |  |  |  | 0,042 | 0,113 | 0,113 | 0,066 |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,400 |  |  |  |  | 0,250 | 0,250 | 0,750 | 0,750 | 0,400 |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 10,000 |  |  |  |  | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 1,000 |  |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 13,610 |  |  |  | 1,650 | 3,520 | 4,850 | 3,200 | 0,390 |  |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,348 |  |  |  |  |  |  | 0,032 | 0,048 | 0,076 | 0,076 | 0,075 | 0,041 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,572 |  |  |  |  | 0,113 | 0,113 | 0,117 | 0,123 | 0,074 | 0,022 | 0,010 |  |
| 3.8 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,908 |  |  |  | 0,208 | 0,350 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,301 |  |  |  |  |  |  |  | 0,208 | 0,286 | 0,325 | 0,286 | 0,195 |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,120 |  |  |  |  |  |  | 0,020 | 0,100 |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,066 |  |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,010 | 0,015 | 0,016 | 0,013 | 0,009 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,217 |  |  |  |  |  | 0,217 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 2,671 |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,370 | 0,400 | 0,401 |  |
|  | - уголь (тыс. т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 1,124 |  |  |  | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,172 | 0,172 |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,880 |  |  |  | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,450 | 0,450 |  |

".

Приложение 2

"Приложение 3

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по Ошской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 1272,543 | 85,784 | 74,850 | 66,614 | 73,697 | 76,323 | 76,636 | 110,582 | 129,865 | 158,040 | 153,182 | 133,706 | 133,265 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 1088,149 | 77,782 | 65,592 | 57,570 | 60,687 | 58,356 | 58,755 | 92,170 | 111,552 | 138,313 | 135,043 | 116,327 | 116,002 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 141,072 | 6,010 | 6,900 | 6,944 | 10,481 | 14,849 | 14,857 | 14,620 | 13,703 | 13,719 | 13,041 | 12,936 | 13,013 |
| 1.1.3 | потерн ОАО "НЭС Кыргызстана" | 43,275 | 1,991 | 2,358 | 2,065 | 2,527 | 3,117 | 3,022 | 3,791 | 4,610 | 6,005 | 5,098 | 4,443 | 4,248 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,047 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0351 | 0,0017 | 0,0011 | 0,0022 | 0,0011 | 0,0001 | 0,0024 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0019 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 177 | 150 | 138 | 147 | 152 | 158 | 184 | 211 | 228 | 227 | 228 | 184 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 161 | 132 | 119 | 122 | 117 | 122 | 155 | 182 | 196 | 197 | 197 | 156 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 12 | 14 | 14 | 21 | 30 | 31 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 1.2.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 514 |  |  | 1 | 2 | 262 | 101 | 148 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям ФОМС | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 308 |  |  |  |  | 60 | 100 | 148 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местным бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 6 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 138,700 |  |  |  | 18,700 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,310 |  |  |  |  | 0,063 | 0,090 | 0,090 | 0,067 |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 4,950 |  |  |  |  | 0,800 | 0,800 | 1,650 | 1,700 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,636 |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,200 | 0,236 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 27,606 |  |  |  |  | 0,606 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |  |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,245 |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,145 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,219 |  |  |  |  |  |  | 0,021 | 0,038 | 0,045 | 0,045 | 0,043 | 0,027 |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,554 |  |  |  |  | 0,105 | 0105 | 0,105 | 0,105 | 0,060 | 0,037 | 0,037 |  |
| 3.9 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,153 |  |  |  |  |  |  |  | 0,184 | 0,254 | 0,288 | 0,254 | 0,173 |
| 3.10 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,975 |  |  |  | 0,275 | 0,350 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,009 |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,737 |  |  |  |  |  | 0,737 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,069 | 0,001 |  |  |  |  | 0,001 | 0,003 | 0,010 | 0,016 | 0,016 | 0,014 | 0,009 |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,500 |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |  |  |  |
| 3.15 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,008 |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |

".

Приложение 3

"Приложение 4

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по городу Ош к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по городу, всего: | 995,685 | 64,779 | 52,102 | 46,099 | 47,657 | 44,920 | 45,993 | 71,056 | 99,762 | 145,426 | 138,251 | 123,780 | 115,859 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 914,466 | 60,297 | 47,746 | 42,041 | 43,404 | 40,620 | 41,718 | 65,877 | 90,225 | 133,989 | 127,404 | 114,311 | 106,834 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 27,999 | 2,638 | 2,607 | 2,514 | 2,340 | 2,120 | 2,125 | 2,315 | 2,420 | 2,335 | 2,240 | 1,875 | 2,470 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 33,074 | 1,496 | 1,638 | 1,426 | 1,625 | 1,820 | 1,800 | 2,421 | 3,410 | 5,385 | 4,463 | 3,994 | 3,599 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,030 | 0,0043 | 0,0017 | 0,0082 | 0,0026 | 0,0003 | 0,0010 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0018 | 0,0046 | 0,0033 | 0,0016 |
| 1.1.4 | нужды ОАО "Электрические станции" | 20,116 | 0,344 | 0,110 | 0,110 | 0,286 | 0,360 | 0,349 | 0,443 | 3,707 | 3,715 | 4,140 | 3,597 | 2,955 |
| 1.2 | предельная величина мощности по городу (МВт) |  | 135 | 105 | 96 | 96 | 90 | 95 | 120 | 172 | 218 | 213 | 211 | 190 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 125 | 96 | 87 | 87 | 81 | 86 | 111 | 157 | 200 | 201 | 200 | 179 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 1.2.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.5 | хознужды ОАО "Электрические станции" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по городу, всего: | 82 |  | 12 | 11 | 15 | 16 | 19 | 9 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | По объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош | 82 |  | 12 | 11 | 15 | 16 | 19 | 9 |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 21,500 |  |  |  |  |  | 3,065 | 3,515 | 4,310 | 4,260 | 3,495 | 2,855 |  |
| 3.2 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,260 |  |  |  |  |  | 0,060 | 0,120 | 0,080 |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,122 |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,007 |
| 3.5 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,610 |  |  |  |  |  |  |  | 0,258 | 0,354 | 0,402 | 0,354 | 0,241 |
| 3.6 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,028 | 0,018 | 0,012 | 0,017 | 0,014 | 0,011 |  |
| 3.7 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,025 |  |  |  |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 0,575 |  |  |  |  |  | 0,575 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,300 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по ТЭЦ города Ош: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 18,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 |  |  |  |  |
| 3.10 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 12,000 |  |  |  |  | 1,000 | 2,000 | 3,500 | 3,000 | 2,000 | 0,500 |  |  |

".

Приложение 4

"Приложение 5

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по Баткенской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 873,023 | 64,705 | 58,551 | 52,088 | 57,544 | 57,065 | 54,145 | 70,066 | 80,158 | 102,972 | 96,988 | 91,221 | 87,522 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 693,020 | 46,548 | 38,176 | 33,520 | 36,741 | 34,211 | 33,156 | 55,941 | 70,009 | 97,030 | 91,664 | 80,897 | 75,127 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 150,377 | 16,654 | 18,530 | 16,946 | 18,825 | 20,522 | 18,854 | 11,722 | 7,302 | 2,029 | 2,096 | 7,292 | 9,605 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 29,609 | 1,502 | 1,845 | 1,615 | 1,973 | 2,330 | 2,135 | 2,402 | 2,846 | 3,913 | 3,228 | 3,031 | 2,790 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,016 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0069 | 0,0049 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0005 | 0,0001 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 134 | 117 | 108 | 115 | 117 | 114 | 134 | 132 | 150 | 148 | 151 | 164 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 96 | 77 | 69 | 74 | 72 | 71 | 107 | 114 | 137 | 137 | 134 | 144 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 35 | 37 | 35 | 38 | 41 | 39 | 23 | 13 | 6 | 6 | 11 | 15 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| 1.2.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 290 |  |  |  | 30 | 243 | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям ФОМС | 135 |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 154 |  |  |  | 30 | 108 | 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 153 |  |  |  | 30 | 108 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 84,300 |  |  | 0,550 | 0,800 | 5,100 | 11,500 | 27,100 | 22,970 | 16,280 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,114 |  |  |  |  | 0,030 | 0,050 | 0,034 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,855 |  |  |  |  | 0,105 | 0,300 | 0,700 | 0,750 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,310 |  |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,110 | 0,100 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 12,995 |  |  |  |  | 0,100 | 1,150 | 5,290 | 3,900 | 2,555 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,283 |  |  |  |  |  |  | 0,021 | 0,037 | 0,063 | 0.063 | 0,063 | 0,036 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,443 |  |  |  |  | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,087 | 0,058 | 0,016 | 0,021 |  |
| 3.8 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,008 |  |  |  |  |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям ПС по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,601 |  |  |  |  |  |  |  | 0,096 | 0,132 | 0,150 | 0,132 | 0,090 |
| 3.10 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,631 |  |  |  | 0,321 | 0,655 | 0,655 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,488 | 0,025 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,039 | 0,081 | 0,088 | 0,090 | 0,082 | 0,081 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,745 |  |  |  |  |  | 0,745 |  |  |  |  |  |  |

".

Приложение 5

"Приложение 6

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по Чуйской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 3716,947 | 251,397 | 210,858 | 189,528 | 197,464 | 212,927 | 212,445 | 326,646 | 399,387 | 437,152 | 454,082 | 414,210 | 410,850 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 2697,062 | 192,981 | 154,714 | 138,297 | 140,076 | 129,618 | 129,068 | 231,036 | 295,115 | 326,711 | 341,020 | 308,578 | 309,848 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 649,169 | 36,780 | 38,286 | 35,468 | 40,834 | 61,553 | 63,366 | 65,766 | 65,956 | 64,189 | 58,021 | 58,430 | 60,520 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 369,793 | 21,606 | 17,839 | 15,747 | 16,539 | 21,738 | 19,963 | 29,802 | 38,211 | 46,155 | 54,864 | 47,035 | 40,294 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,923 | 0,030 | 0,019 | 0,016 | 0,016 | 0,018 | 0,048 | 0,042 | 0,105 | 0,097 | 0,177 | 0,167 | 0,188 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 504 | 409 | 380 | 386 | 394 | 400 | 589 | 640 | 690 | 690 | 690 | 647 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 400 | 310 | 287 | 281 | 260 | 268 | 444 | 482 | 519 | 511 | 510 | 490 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 73 | 74 | 70 | 82 | 103 | 104 | 104 | 104 | 108 | 104 | 109 | 102 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 30 | 24 | 22 | 22 | 29 | 28 | 40 | 53 | 62 | 74 | 70 | 54 |
| 1.2.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 477 |  |  | 10 | 52 | 216 | 113 | 86 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям ФОМС | 153 |  |  |  |  | 153 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 281 |  |  |  | 40 | 52 | 103 | 86 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 5 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 276 |  |  |  | 40 | 50 | 100 | 86 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 41 |  |  | 10 | 12 | 11 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 318,970 | 6,000 | 4,400 | 3,000 | 4,200 | 5,000 | 68,100 | 6,000 | 17,300 | 30,000 | 90,000 | 80,000 | 4,970 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,207 |  |  |  |  | 0,061 | 0,087 | 0,059 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,480 |  |  |  |  | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,380 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,848 |  |  |  |  | 0,460 | 0,460 | 0,450 | 0,650 | 0,828 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 17,770 |  |  |  |  | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,770 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,157 |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,052 |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,340 |  |  |  |  |  |  | 0,046 | 0,062 | 0,064 | 0,064 | 0,058 | 0,046 |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,355 |  |  |  |  |  | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,050 | 0,050 | 0,060 |  |
| 3.9 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,049 |  |  |  |  |  |  |  | 0,328 | 0,451 | 0,512 | 0,451 | 0,307 |
| 3.10 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,506 |  |  |  | 0,106 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,116 |  |  |  |  |  | 0,116 |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 3,274 |  |  |  |  | 0,500 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,674 |  |  |  |
| 3.13 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,565 | 0,032 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,061 | 0,291 | 0,304 | 0,306 | 0,298 | 0,269 |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 17,516 |  |  |  | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,040 | 2,640 | 2,636 |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 30,339 |  |  |  | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 4,110 | 4,115 | 4,114 |  |
| 3.15 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 1,863 |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,290 | 0,287 | 0,286 |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 7,840 |  |  |  | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 0,950 | 1,040 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |

".

Приложение 6

"Приложение 7

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и создание необходимого запаса топлива по Таласской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 502,981 | 29,646 | 22,366 | 20,898 | 21,161 | 24,630 | 25,710 | 44,222 | 59,044 | 67,673 | 66,720 | 61,582 | 59,328 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 430,573 | 28,185 | 20,614 | 18,488 | 18,836 | 17,804 | 18,809 | 36,221 | 50,909 | 58,660 | 57,798 | 52,990 | 51,259 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 48,963 | 0,256 | 0,905 | 1,456 | 1,425 | 5,663 | 5,713 | 6,132 | 5,463 | 5,463 | 5,463 | 5,462 | 5,462 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 22,652 | 1,195 | 0,840 | 0,948 | 0,892 | 1,111 | 1,135 | 1,835 | 2,564 | 3,387 | 3,291 | 2,983 | 2,471 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,892 | 0,010 | 0,008 | 0,006 | 0,007 | 0,052 | 0,053 | 0,034 | 0,108 | 0,163 | 0,168 | 0,147 | 0,136 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 62 | 45 | 44 | 43 | 49 | 53 | 83 | 102 | 105 | 105 | 105 | 101 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 58 | 41 | 38 | 38 | 36 | 39 | 70 | 88 | 90 | 90 | 90 | 86 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 1.2.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 48 |  |  | 1 | 45 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | По учреждениям ФОМС | 44 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | По учреждениям МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 48,965 |  |  |  |  |  |  | 3,700 | 7,500 | 11,312 | 12,830 | 10,250 | 3,373 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,139 |  |  |  |  | 0,030 | 0,060 | 0,049 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,087 |  |  |  | 0,198 | 0,243 | 0,231 | 0,415 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,690 |  |  |  |  |  |  | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,451 |  |  |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,439 | 1,112 |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,141 |  |  |  |  |  |  | 0,014 | 0,023 | 0,031 | 0,031 | 0,028 | 0,014 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,183 |  |  |  |  | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,020 | 0,015 | 0,020 |  |
| 3.8 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,352 |  |  |  | 0,052 | 0,150 | 0,150 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,151 |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 | 0,033 | 0,038 | 0,033 | 0,023 |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,020 |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,048 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,006 | 0,004 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,122 |  |  |  |  |  | 0,122 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 1,500 |  |  |  | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,700 |  |  |  | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,290 | 0,290 |  |  |  |

".

Приложение 7

"Приложение 8

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по городу Бишкек к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления эл. энергии по городу, всего: | 3534,827 | 232,342 | 197,273 | 191,533 | 204,960 | 186,238 | 181,723 | 301,202 | 383,128 | 426,737 | 440,366 | 403,185 | 386,142 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления эл. энергии по РЭК | 2777,560 | 188,148 | 155,286 | 152,616 | 160,532 | 143,942 | 140,315 | 237,396 | 301,331 | 327,928 | 347,878 | 315,681 | 306,507 |
| 1.1.2 | план потребления электрической энергии по КПП | 447,027 | 32,635 | 31,408 | 29,544 | 31,247 | 30,002 | 29,071 | 34,665 | 43,694 | 48,715 | 49,114 | 45,357 | 41,574 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 69,399 | 0,909 | 1,442 | 1,624 | 1,824 | 2,900 | 3,100 | 7,800 | 11,000 | 13,000 | 6,800 | 9,000 | 10,000 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,313 | 0,031 | 0,023 | 0,022 | 0,017 | 0,018 | 0,017 | 0,029 | 0,029 | 0,047 | 0,036 | 0,036 | 0,010 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 240,328 | 10,619 | 9,114 | 7,726 | 11,340 | 9,376 | 9,220 | 21,312 | 27,074 | 37,047 | 36,538 | 33,111 | 28,051 |
| 1.2 | предельная величина мощности по городу (МВт) |  | 540 | 399 | 392 | 403 | 371 | 376 | 586 | 653 | 690 | 690 | 690 | 607 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 455 | 321 | 316 | 322 | 294 | 298 | 476 | 523 | 538 | 548 | 542 | 485 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 68 | 63 | 61 | 63 | 60 | 60 | 70 | 76 | 84 | 83 | 84 | 70 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | 17 | 9 | 13 | 13 |
| 1.2.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.5 | хознужды ОАО "Электрические станции" (МВт) |  | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 13 | 29 | 38 | 50 | 49 | 49 | 38 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по городу, всего: | 100 |  | 8 | 12 | 19 | 56 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям ФОМС | 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго" | 65 |  | 8 | 12 | 19 | 22 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 167,000 |  |  |  | 12,500 | 17,500 | 26,500 | 34,500 | 43,000 | 33,000 |  |  |  |
| 3.2.1 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,170 |  |  |  |  | 0,030 | 0,070 | 0,070 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,009 |  |  |  |  |  |  | 0,009 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,185 |  |  |  |  |  |  | 0,030 | 0,030 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,020 |
| 3.6 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,409 |  |  |  |  |  | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,062 | 0,032 | 0,039 |  |
| 3.7 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 3,119 |  |  |  |  |  |  |  | 0,499 | 0,686 | 0,780 | 0,686 | 0,468 |
| 3.8 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,048 |  |  |  |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,238 |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,038 |  |  |  |  |
| 3.10 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 6,000 |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |
| 3.11 | на ТЭЦ города Бишкек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 96,000 | 97,000 | 87,000 | 102,000 | 101,000 | 106,000 | 115,000 | 116,000 | 100,000 |
|  | - мазут (тыс. т) | 4,000 |  |  |  | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |

".

Приложение 8

"Приложение 9

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по Нарынской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 692,457 | 42,074 | 44,847 | 37,375 | 35,394 | 34,756 | 33,759 | 52,717 | 68,268 | 87,233 | 92,843 | 82,611 | 80,582 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 667,171 | 40,740 | 43,623 | 36,311 | 34,312 | 33,545 | 32,421 | 50,737 | 65,555 | 83,358 | 89,000 | 79,570 | 78,000 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 0,038 | 0,004 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 23,571 | 1,233 | 1,087 | 0,843 | 0,860 | 1,112 | 1,234 | 1,960 | 2,683 | 3,681 | 3,618 | 2,847 | 2,413 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,248 | 0,018 | 0,007 | 0,006 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,017 | 0,027 | 0,040 | 0,051 | 0,041 | 0,030 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 1,429 | 0,081 | 0,127 | 0,212 | 0,214 | 0,092 | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,151 | 0,171 | 0,150 | 0,136 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 89 | 92 | 79 | 72 | 71 | 79 | 103 | 123 | 134 | 134 | 133 | 123 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 84 | 88 | 75 | 69 | 67 | 75 | 97 | 116 | 126 | 126 | 126 | 116 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 1.2.5 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.6 | хознужды ОАО "Электрические станции" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 314 |  |  | 7 | 118 | 77 | 72 | 40 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям ФОМС | 61 |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 230 |  |  |  | 50 | 70 | 70 | 40 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 23 |  |  | 7 | 7 | 7 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 45,500 |  |  |  | 0,500 | 1,500 | 3,500 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 8,000 | 2,000 |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,190 |  |  |  |  | 0,040 | 0,100 | 0,050 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,195 |  |  |  | 0,100 | 0,500 | 0,595 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,147 |  |  |  |  | 0,009 | 0,009 | 0,050 | 0,050 | 0,029 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 14,805 |  |  |  | 0,500 | 2,000 | 5,000 | 6,000 | 1,305 |  |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,430 |  |  |  |  | 0,100 | 0,200 | 0,130 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,312 |  |  |  |  |  |  | 0,041 | 0,052 | 0,058 | 0,058 | 0,057 | 0,046 |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,450 |  |  |  |  | 0,090 | 0,090 | 0,067 | 0,067 | 0,040 | 0,045 | 0,051 |  |
| 3.9 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,735 |  |  |  | 0,235 | 0,250 | 0,250 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,220 |  |  |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,048 | 0,055 | 0,048 | 0,033 |
| 3.11 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,100 |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,525 |  |  |  |  |  | 0,525 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,110 |  |  |  |  |  |  | 0,005 | 0,015 | 0,016 | 0,026 | 0,025 | 0,023 |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,950 |  |  |  | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,150 |  |  |  |
| 3.15 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,310 |  |  |  | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,410 |  |  |  |

".

Приложение 9

"Приложение 10

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по Иссык-Кульской области к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 1527,322 | 104,830 | 83,155 | 78,276 | 88,611 | 92,468 | 87,284 | 123,404 | 160,971 | 183,873 | 192,328 | 168,887 | 163,036 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 1082,044 | 75,164 | 57,798 | 51,735 | 57,804 | 56,592 | 56,661 | 86,835 | 117,141 | 134,814 | 144,000 | 123,000 | 120,500 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 37,709 | 1,102 | 1,123 | 1,394 | 2,354 | 3,356 | 2,205 | 2,528 | 4,131 | 5,135 | 5,320 | 4,930 | 4,131 |
| 1.1.2.1 | план потребления э/энергии компании "КГК" | 308,785 | 22,920 | 20,600 | 21,843 | 24,512 | 27,910 | 23,895 | 26,750 | 28,530 | 29,000 | 27,801 | 27,315 | 27,710 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 98,077 | 5,616 | 3,616 | 3,289 | 3,931 | 4,599 | 4,511 | 7,244 | 11,077 | 14,805 | 15,270 | 13,529 | 10,589 |
| 1.1.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,707 | 0,028 | 0,019 | 0,014 | 0,009 | 0,011 | 0,012 | 0,047 | 0,092 | 0,119 | 0,137 | 0,113 | 0,106 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 204 | 164 | 149 | 264 | 169 | 183 | 222 | 270 | 282 | 282 | 281 | 254 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 156 | 116 | 107 | 116 | 114 | 129 | 167 | 203 | 209 | 210 | 209 | 191 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 1.2.2.1 | предельная величина мощности по компании "КГК" (МВт) |  | 37 | 40 | 34 | 37 | 42 | 40 | 40 | 43 | 43 | 42 | 43 | 41 |
| 1.2.4 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 15 | 20 | 21 | 19 | 14 |
| 1.2.5 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 66 |  |  | 8 | 10 | 45 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям ФОМС | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 31 |  |  | 8 | 10 | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 82,139 |  |  |  | 1,200 | 6,000 | 9,147 | 16,834 | 22,561 | 12,854 | 7,600 | 3,800 | 2,142 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,155 |  |  |  |  | 0,042 | 0,062 | 0,031 | 0,020 |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,708 |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,250 | 0,258 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,071 |  |  |  |  | 0,021 | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 6,652 |  |  |  |  | 0,040 | 1,118 | 2,106 | 1,856 | 1,044 | 0,488 |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,208 |  |  |  |  |  |  | 0,026 | 0,037 | 0,040 | 0,040 | 0,039 | 0,026 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,574 |  |  |  |  |  | 0,155 | 0,130 | 0,130 | 0,065 | 0,044 | 0,050 |  |
| 3.8 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,561 |  |  |  |  |  |  |  | 0,250 | 0,343 | 0,390 | 0,343 | 0,234 |
| 3.9 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,373 |  |  |  | 0,071 | 0,125 | 0,177 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,180 |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 0,100 |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,034 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,007 | 0,006 | 0,005 | 0,002 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,180 |  |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 2,259 |  |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,159 |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 13,805 |  |  |  | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 1,610 | 2,070 | 2,075 |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 5,695 |  |  |  | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1,400 | 1,295 |  |

".

Приложение 10

"Приложение 11

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности и объемы необходимого запаса топлива по Кыргызской Республике к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт. час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по республике, всего: | 15170,106 | 1002,370 | 858,537 | 794,111 | 852,512 | 847,371 | 821,159 | 1243,149 | 1587,562 | 1856,749 | 1913,486 | 1727,742 | 1665,358 |
| 1.1.1 | в там числе: план потребления электроэнергии по РЭК | 12069,581 | 809,432 | 673,417 | 617,460 | 648,351 | 602,235 | 591,951 | 971,057 | 1271,137 | 1503,979 | 1565,819 | 1398,805 | 1355,938 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КГПТ | 1564,249 | 100,575 | 104,235 | 98,328 | 111,705 | 142,559 | 140,696 | 142,342 | 148,858 | 148,017 | 141,793 | 142,215 | 142,926 |
| 1.1.2.1 | план потребления электроэнергии по компании "КГК" | 308,785 | 22,920 | 20,600 | 21,843 | 24,512 | 27,910 | 23,895 | 26,750 | 28,530 | 29,000 | 27,801 | 27,315 | 27,710 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 967,533 | 54,116 | 46,738 | 43,821 | 52,254 | 60,774 | 50,927 | 76,901 | 103,118 | 128,754 | 130,980 | 116,886 | 102,264 |
| 1.1.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 3,308 | 0,134 | 0,081 | 0,118 | 0,077 | 0,120 | 0,146 | 0,179 | 0,369 | 0,479 | 0,593 | 0,524 | 0,488 |
| 1.1.5 | нужды ОАО "Электрические станции" | 316,651 | 15,194 | 13,467 | 12,541 | 15,613 | 13,773 | 13,544 | 25,920 | 35,550 | 46,520 | 46,300 | 41,997 | 36,032 |
| 1.2 | предельная величина мощности по республике с учетом транзитных потерь ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2093 | 1699 | 1604 | 1663 | 1634 | 1674 | 2284 | 2652 | 2900 | 2895 | 2894 | 2645 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по РЭК (МВт) |  | 1743 | 1361 | 1280 | 1301 | 1216 | 1268 | 1847 | 2160 | 2355 | 2362 | 2349 | 2170 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 206 | 207 | 202 | 224 | 265 | 265 | 249 | 246 | 256 | 248 | 262 | 242 |
| 1.2.2.1 | предельная величина мощности по компании "КГК" (МВт) |  | 37 | 40 | 34 | 37 | 42 | 40 | 40 | 43 | 43 | 42 | 43 | 41 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 75 | 63 | 61 | 70 | 82 | 71 | 103 | 143 | 173 | 176 | 173 | 137 |
| 1.2.4 | хознужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 1.2.5 | нужды ОАО "Электрические станции" (МВт) |  | 23 | 20 | 19 | 22 | 20 | 20 | 36 | 50 | 63 | 58 | 58 | 45 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по республике, всего: | 2971 |  | 20 | 202 | 456 | 1418 | 491 | 384 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 11 |  |  |  | 2 | 2 | 6 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям ФОМС | 994 |  |  |  | 105 | 889 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН: | 1688 |  |  | 150 | 275 | 450 | 439 | 374 |  |  |  |  |  |
|  | - республиканский бюджет | 6 |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 1144 |  |  | 150 | 225 | 318 | 265 | 186 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 131 |  |  | 29 | 40 | 39 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго" | 65 |  | 8 | 12 | 19 | 22 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрия города Ош | 82 |  | 12 | 11 | 15 | 16 | 19 | 9 |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1083,474 | 6,000 | 4,400 | 3,550 | 37,900 | 79,100 | 195,812 | 180,649 | 176,641 | 168,106 | 121,925 | 98,905 | 10,485 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,449 |  |  |  |  | 0,308 | 0,562 | 0,426 | 0,153 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 14,837 |  |  |  | 0,298 | 2,728 | 3,046 | 4,535 | 3,830 | 0,400 |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 15,962 |  |  |  |  | 2,490 | 3,649 | 5,168 | 2,438 | 1,541 | 0,338 | 0,338 |  |
| 3.4 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 95,925 |  |  |  | 2,150 | 10,266 | 25,418 | 29,905 | 20,751 | 5,808 | 1,627 |  |  |
| 3.5 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,832 |  |  |  |  | 0,100 | 0,335 | 0,310 | 0,035 | 0,052 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,158 |  |  |  |  |  |  | 0,2310 | 0,3520 | 0,4420 | 0,4420 | 0,4280 | 0,2630 |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 3,640 |  |  |  |  | 0,427 | 0,762 | 0,713 | 0,718 | 0,446 | 0,275 | 0,099 |  |
| 3.8 | по учреждениям ГК по делам обороны, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 11,764 |  |  |  |  |  |  |  | 1,882 | 2,588 | 2,941 | 2,588 | 1,765 |
| 3.9 | по частям ГПС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 5,553 |  |  |  | 1,268 | 2,080 | 2,205 |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 0,575 |  |  |  |  |  | 0,575 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям ГСИН, республиканский бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 3,949 |  |  |  |  | 0,500 | 0,800 | 1,037 | 0,938 | 0,674 |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям Минтруда и соцразвития, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,379 | 0,059 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,119 | 0,421 | 0,455 | 0,467 | 0,442 | 0,397 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,942 |  |  |  |  |  | 2,942 |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 23,946 |  |  |  | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | 2,960 | 3,340 | 3,196 |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 47,294 |  |  |  | 5,650 | 5,750 | 5,750 | 5,750 | 5,760 | 6,260 | 6,185 | 6,189 |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 2,987 |  |  |  | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,420 | 0,459 | 0,458 |  |
|  | - уголь (тыс. г) | 19,725 |  |  |  | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,450 | 2,240 | 2,850 | 2,745 |  |
| 3.15 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 6,600 |  |  |  |  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |
| 3.16 | на ТЭЦ города Бишкек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1000,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 96,000 | 97,000 | 87,000 | 102,000 | 101,000 | 106,000 | 115,000 | 116,000 | 100,000 |
|  | - мазут (тыс. т) | 4,000 |  |  |  | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | на ТЭЦ города Ош: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т.) | 18,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 |  |  |  |  |
| 3.18 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 12,000 |  |  |  |  | 1,000 | 2,000 | 3,500 | 3,000 | 2,000 | 0,500 |  |  |

Список сокращений:

РЭК - распределительная электрическая компания;

КПП - крупный промышленный потребитель;

ОАО - открытое акционерное общество;

ОАО "НЭС Кыргызстана" - открытое акционерное общество "Национальная электрическая сеть Кыргызстана";

ФОМС - Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики;

МОН - Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

ГП - государственное предприятие;

КП - коммунальное предприятие;

Минздрав - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

ГК по делам обороны - Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики;

ГПС - Государственная пограничная служба Кыргызской Республики;

ГСИН - Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;

Минтруда и соцразвития - Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики;

Агентство НПО при МОН - Агентство начального профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики;

МП - муниципальное предприятие;

ТЭЦ - тепловая электрическая централь;

КГК - закрытое акционерное общество "Кумтор Голд Компани".".

Приложение 11

"Приложение 13

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Кыргызнефтегаз" на поставку природного газа и мазута для подготовки к осенне-зимнему периоду 2018/2019 года

(мазут - тыс.т, газ - млн. куб.м)

| Наименование | Необходимо поставить во II-IV кв. 2018 г. и I кв. 2019 г. Всего | 2018 год |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| Поставка топливных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ, всего: в том числе: | 24,267 | 2,134 | 1,524 | 1,223 | 1,276 | 1,216 | 1,673 | 2,273 | 2,822 | 3,047 | 2,251 | 2,191 | 2,637 |
| - для населения | 9,11 | 0,47 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,51 | 1,1 | 1,4 | 1,45 | 1,35 | 1,2 |
| мазут, всего: в том числе: | 28 |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| - для ТЭЦ гор. Ош | 18 |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| - для ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 10 |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  |

".

Приложение 12

"Приложение 14

ГРАФИК
 накопления воды и выработки электроэнергии электростанциями ОАО "Электрические станции", передачи электроэнергии по электрическим сетям ОАО "НЭСК" и отпуска электроэнергии в распредэлектрокомпании ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро"

(млн. кВтч)

|  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  | 2018 год Всего: | 2019 год I кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | 6 мес. | III кв. | 9 мес. | IV кв. |  |  |
| Объем воды в Токтогульском водохранилище, при среднемноголетней приточности (млрд. куб.м) |  |  | 14,46 | 17,24 | 17,24 | 19,27 | 19,27 | 16,87 | 16,87 | 13,06 |
| Уровень воды в верхнем бьефе Токтогульского водохранилища (м) |  |  | 881,10 | 891,98 | 891,98 | 899,34 | 899,34 | 890,58 | 890,58 | 875,27 |
| Выработка электроэнергии, всего: |  |  | 5169,9 | 2759,2 | 7929,1 | 2926,5 | 10855,6 | 4689,0 | 15544,6 | 5307,2 |
| ГЭС |  |  | 4606,2 | 2646,9 | 7253,0 | 2812,2 | 10065,2 | 4159,3 | 14224,5 | 4705,3 |
| ТЭЦ |  |  | 563,8 | 112,3 | 676,1 | 114,3 | 790,4 | 529,7 | 1320,1 | 601,9 |
| Поступление электроэнергии в сети ОАО "НЭС Кыргызстана" |  |  | 4974,624 | 2669,195 | 7643,8 | 2838,9 | 10482,7 | 4526,7 | 15009,4 | 5121,4 |
| в т.ч. | экспорт электроэнергии |  | 284,5 | 96,0 | 380,46 | 404,4 | 784,90 | 0,06 | 784,96 | 0,04 |
|  | передача электроэнергии КПП, всего: |  | 383,9 | 354,1 | 738,0 | 456,2 | 1194,2 | 509,0 | 1703,2 | 494,8 |
|  | передача электроэнергии РЭК, всего: |  | 4021,0 | 2058,6 | 6079,6 | 1805,1 | 7884,7 | 3690,4 | 11575,2 | 4255,8 |
| Отпуск электроэнергии от ОАО "Электрические станции" в сети РЭК, всего: |  |  | 4089,9 | 2100,3 | 6190,2 | 1842,5 | 8032,7 | 3746,2 | 11778,9 | 4320,6 |
| в том числе: |  | ОАО "Северэлектро" | 2055,5 | 1049,3 | 3104,8 | 898,9 | 4003,7 | 1865,2 | 5868,9 | 2091,4 |
|  |  | ОАО "Востокэлектро" | 593,5 | 305,4 | 898,9 | 271,3 | 1170,2 | 538,4 | 1708,7 | 634,1 |
|  |  | ОАО "Ошэлектро" | 881,5 | 469,3 | 1350,7 | 407,6 | 1758,4 | 855,1 | 2613,5 | 963,6 |
|  |  | ОАО "Жалалабатэлектро" | 559,4 | 276,4 | 835,7 | 264,6 | 1100,4 | 487,5 | 1587,8 | 631,5 |

".

Приложение 13

"Приложение 15

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции" по выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Бишкек на 2018 год и I квартал 2019 года

| Показатели | Ед. изм. | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | Апрель | Май | Июнь | II кв. | Июль | Август | Сентябрь | III кв. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV кв. | 2018 год | Январь | Февраль | Март | I кв. |
| Выработка электроэнергии | млн. кВт.ч | 563,773 | 45,437 | 36642 | 30,238 | 112,317 | 48,435 | 33,480 | 32,400 | 114,315 | 111,600 | 180,000 | 238,080 | 529,680 | 1320,086 | 238,080 | 215,040 | 148,800 | 601,920 |
| Среднесуточная мощность | МВт |  | 63 | 49 | 42 |  | 65 | 45 | 45 |  | 150 | 250 | 320 |  |  | 320 | 320 | 200 |  |

по выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Ош на 2018 год и I квартал 2019 года

| Показатели | Ед. изм. | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | Апрель | Май | Июнь | II кв. | Июль | Август | Сентябрь | III кв. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV кв. | 2018 год | Январь | Февраль | Март | I кв. |
| Выработка электроэнергии | млн. кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная мощность | МВт |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |

".

Приложение 14

"Приложение 17

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро", ОАО "Ошэлектро" на выполнение работ по строительству и реконструкции ВЛ 0,4-10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 2018 году

| № п/п | Наименование области | Ед. изм. | 2018 год |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
|  | ОАО "Северэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Северэлектро" |
| 1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 43 | 1 | 13 | 24 | 5 |  |
| 2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 128 | 12 | 24 | 49 | 43 |  |
| 3 | Вынос приборов учета | шт. | 15000 | 0 | 3000 | 5000 | 7000 |  |
| 4 | Реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ | км | 98,98 | 5,81 | 17,53 | 68,33 | 7,31 |  |
| 5 | Реконструкция BЛ 0,4 кВ на СИП | км | 437,32 | 0,00 | 91,10 | 152,22 | 194,00 |  |
| 6 | Реконструкция КЛ 35/10-0,4 кВ | км | 47,60 | 0,15 | 14,81 | 20,62 | 12,02 |  |
| 7 | Капитальные вложения | млн. сом | 782,99 | 16,76 | 104,27 | 258,74 | 403,23 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Бишкек |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |  |
| 1.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 79 | 8 | 9 | 20 | 42 |  |
| 1.3 | Вынос приборов учета | шт. | 4000 | 0 | 1500 | 2500 | 0 |  |
| 1.4 | Реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ | км | 8,49 | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 7,31 |  |
| 1.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 179,92 | 0,00 | 23,63 | 51,72 | 104,57 |  |
| 1.6 | Реконструкция КЛ 35/10-0,4 кВ | км | 46,30 | 0,00 | 14,39 | 19,89 | 12,02 |  |
| 1.7 | Капитальные вложения | млн. сом | 443,17 | 2,37 | 34,66 | 111,10 | 295,05 |  |
| 2 | Чуйская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 24 | 1 | 11 | 12 | 0 |  |
| 2.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 37 | 4 | 15 | 17 | 1 |  |
| 2.3 | Вынос приборов учета | шт. | 9000 | 0 | 1000 | 2000 | 6000 |  |
| 2.4 | Реконструкция BЛ 35/10-0,4 кВ | км | 41,29 | 5,81 | 8,08 | 27,40 | 0,00 |  |
| 2.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 157,40 | 0,00 | 49,59 | 67,71 | 40,10 |  |
| 2.6 | КЛ 35/10-0,4 кВ | км | 1,30 | 0,15 | 0,42 | 0,73 | 0,00 |  |
| 2.7 | Капитальные вложения | млн. сом | 248,34 | 9,39 | 61,07 | 102,68 | 75,20 |  |
| 3 | Таласская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 15 | 0 | 1 | 11 | 3 |  |
| 3.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |  |
| 3.3 | Вынос приборов учета | шт. | 2000 | 0 | 500 | 500 | 1000 |  |
| 3.4 | Реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ | км | 49,20 | 0,00 | 9,45 | 39,75 | 0,00 |  |
| 3.5 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 100,00 | 0,00 | 17,88 | 32,79 | 49,33 |  |
| 3.6 | Капитальные вложения | млн. сом | 91,48 | 5,00 | 8,54 | 44,96 | 32,98 |  |
|  | ОАО "Востокэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Востокэлектро" |
| 1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 58 | 3 | 25 | 24 | 6 |  |
| 2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |  |
| 3 | Вынос приборов учета | шт. | 32286 | 0 | 11979 | 13481 | 6826 |  |
| 4 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | км | 50,30 | 3,40 | 23,00 | 20,04 | 3,86 |  |
| 5 | Реконструкция ВЛ 10-0,3 кВ | км | 43,03 | 0,00 | 24,58 | 15,20 | 3,25 |  |
| 6 | Замена силового трансформатора на ПС-35 кВ "Саруу" | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 7 | Капитальные вложения | млн. сом | 173,96 | 22,95 | 61,12 | 54,33 | 35,56 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Иссык-Кульская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 38 | 3 | 16 | 15 | 4 |  |
| 4.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |  |
| 4.3 | Вынос приборов учета | шт. | 22286 | 0 | 8379 | 8381 | 5526 |  |
| 4.4 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | км | 33,9 | 3,4 | 15,9 | 12,0 | 2,6 |  |
| 4.5 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 29,7 | 0,0 | 17,0 | 11,7 | 1,0 |  |
| 4.6 | Замена силового трансформатора на ПС-35 кВ "Саруу" | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 4.7 | Капитальные вложения | млн. сом | 131,38 | 22,61 | 43,67 | 36,02 | 29,09 |  |
| 5 | Нарынская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 20 | 0 | 9 | 9 | 2 |  |
| 5.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |
| 5.3 | Вынос приборов учета | шт. | 10000 | 0 | 3600 | 5100 | 1300 |  |
| 5.4 | Строительство BЛ 10-0,4 кВ | км | 16,4 | 0 | 7,1 | 8 | 1,3 |  |
| 5.5 | Реконструкция BЛ 10-0,4 кВ | км | 13,35 | 0 | 7,6 | 3,5 | 2,25 |  |
| 5.6 | Капитальные вложения | млн. сом | 42,58 | 0,34 | 17,45 | 18,31 | 6,47 |  |
|  | ОАО "Ошэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Ошэлектро" |
| 1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 60 | 9 | 9 | 19 | 23 |  |
| 2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 30 | 5 | 8 | 8 | 9 |  |
| 3 | Вынос приборов учета | шт. | 11364 | 1654 | 3537 | 3586 | 2587 |  |
| 4 | Строительство и реконструкция BЛ 10-0,4 кВ | км | 65 | 7,6 | 12,6 | 19,1 | 25,7 |  |
| 5 | Строительство и реконструкция КЛ 10-0,4 кВ | км | 6,75 | 0,65 | 1,99 | 4,11 | 0 |  |
| 6 | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
| 7 | Капитальные вложения | млн. сом | 208,8 | 18,40 | 54,30 | 79,80 | 56,30 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | город Ош |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 15 | 2 | 3 | 3 | 7 |  |
| 6.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| 6.3 | Вынос приборов учета | шт. | 3244 | 1119 | 745 | 765 | 615 |  |
| 6.4 | Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 15 | 1 | 4,5 | 5 | 4,5 |  |
| 6.5 | Строительство и реконструкция КЛ 10-0,4 кВ | км | 6,75 | 0,65 | 1,99 | 4,11 | 0 |  |
| 6.6 | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 6.7 | Капитальные вложения | млн. сом | 78,2 | 7,2 | 23,2 | 34,8 | 13,0 |  |
| 7 | Ошская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 28 | 4 | 3 | 9 | 12 |  |
| 7.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |
| 7.3 | Вынос приборов учета | шт. | 4730 | 535 | 1551 | 1548 | 1096 |  |
| 7.4 | Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 29,5 | 3,6 | 5,6 | 7,6 | 12,7 |  |
| 7.5 | Капитальные вложения | млн. сом | 65,2 | 7 | 16,6 | 20,1 | 21,5 |  |
| 8 | Баткенская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 17 | 3 | 3 | 7 | 4 |  |
| 8.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 |  |
| 8.3 | Вынос приборов учета | шт. | 3390 | 0 | 1241 | 1273 | 876 |  |
| 8.4 | Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 20,5 | 3 | 2,5 | 6,5 | 8,5 |  |
| 8.5 | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 8.6 | Капитальные вложения | млн. сом | 65,40 | 4,20 | 14,50 | 24,90 | 21,80 |  |
|  | ОАО "Жалалабатэлектро" |  |  |  |  |  |  | ОАО "Жалалабатэлектро" |
| 9 | Джалал-Абадская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 32 | 1 | 6 | 10 | 15 |  |
| 9.2 | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 46 | 1 | 6 | 15 | 24 |  |
| 9.3 | Вынос приборов учета | шт. | 14000 | 2535 | 3975 | 4355 | 3135 |  |
| 9.4 | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | км | 48,52 | 0 | 9 | 18 | 21,52 |  |
| 9.5 | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 64,95 | 0 | 11 | 27 | 26,95 |  |
| 9.6 | Реконструкция ВЛ-35 кВ | км | 29 | 0 | 0 | 12 | 17 |  |
| 9.7 | Капитальные вложения | млн. сом | 111,07 | 3,68 | 13,80 | 28,05 | 65,55 |  |