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ЧУЙСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4-февраля 2020 года №26/8
Об утверждении  программы социально –экономического развития Чуйского айыл окмоту на 2020 год

Рассмотрев представленные материалы и заслушав информацию главы  Чуйского  айыл окмоту Ж.Шакеева  "Об утверждении  программы   социально-экономического развития  Чуйского айыл окмоту на 2020 год", принимая во внимание  предложение и поправки  депутатов,  руководствуясь статьей  31 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» Чуйский   айылный   Кенеш
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1.Утвердить программу социально - экономического развития Чуйского айыл окмоту  на 2020  год . (приложение №1)
2. Обязать главу Чуйского айыл окмоту  (Шакеев Ж.М.).  Своевременно исполнить  программу социально-экономического развития Чуйского  айыл окмоту на 2020 год.
3.Контроль за исполнением  данного Постановления оставляю за собой.

Председатель	З.Амангельдиев

               Согласовано:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Утверждаю:
Глава Чуйского айыл окмоту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Председатель Чуйского айылного кенеша
__________________Шакеев Ж.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ________________Амангелдиев З.
"___"______________2020 год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "___"_____________2020 год.

Программа социального - экономического развития Чуйского айыл окмоту на 2020-2021 годы во исполнение 
Указа Президента Кыргызской Республики от 8 января 2020 года 
УП «Об объявлении 2020 года Годом развития регионов, цифровизации  и поддержки детей»

	
№
	
Задачи
	
Мероприятия/действие
	
Ожидаемый результат
	Срок реализации и источники финансирования
	Соответствующий стратегический или программный документ (включая отраслевые)

	Программа развития Чуйского айыл окмоту по 6-и направлениям:
1.Экономика
2.Социальный сектор
3.Культура и спорт 
4.Инфраструктура
·Строительство
·Приобретение
·Прочее
5.Работы по предотвращению  ЧС

	Экономика

	1  
	Повышение финансовой самостоятельности Чуйского айыл окмоту
	Увеличение доходной части местного бюджета 
	Увеличение местного бюджета 
	2019-2023 годы

	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	2
	Социальный сектор

	2.1
	Соц.защита население
	Проведение мероприятии  по соц. защиты население
	Условие для население
	В течении года
М.Б 188,0 т.с
ЧП 20,0 т.с
Всего: 208,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	2.2
	Организация культурно-массовых мероприятий
	Проведение торжественных
мероприятий
	
	В течении года
250,0 т.с.
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	2.3
	Организация осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью
	Оказание материальной помощи детям круглым сиротам
	Создание условий населению и малоимущим семьям
	В течении года
М.Б. 110,0 т.с.
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	
	Итого:
	548,0 т.с
	

	
	
	
	
	
	

	3
	Культура и спорт

	3.1
	Обеспечение развития физической культуры населения
	На спортивные меропрития
	Пропаганда здорового образа жизни
	В течении года
М.Б 100,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	
	Итого: 
	100,0 т.с
	

	4
	Инфраструктура

	4.1
	Строительство
	

	4.1.1
	Обеспечение населения электроэнергией
	Проведение работ по электроснабжению ж/м Новостройка с. Чуй
	
	I -квартал 
М.Б. 3183,5 млн.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.2
	Обеспечения функционирования дорог
	Асфальтирования дорог с. Чуй:
ул. Ибраимова-Октябрская
ул. Новая (К-Маркса-Полевая)
ул. К-Маркса-Заводская
ул. Полевая - Заводская
	
	В течении года
М.Б 300,0 т. сом
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.3
	Благоустройство окружающей среды
	Прокладка закрытой дренажной сети к/т Ала-Тоо
	
	Второе полугодие
М.Б 1500,0 млн.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.4
	Обеспечения требований гигиены школьников
	Строителство надворного туалета СШ И. Укуева
	
	Второе полугодие
М.Б 600,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.5
	Обеспечения условий развития физического здоровья населения
	Строительство уличного тренажорного оборудования на центральном стадионе в с. Чуй
	
	Второе полугодие
М.Б. 500,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.6
	Обеспечения условий в дошкольных образовательных учреждениях
	Реконструкция отопительной системы ДОО «Байчечекей»
	
	Второе полугодие М.Б. 700 т.с.
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.7
	Обеспечения условий в школах и дошкольных образовательных учреждениях
	Текущий ремонт школ 
и ДОО
	
	В течении года
М.Б 700,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.8
	Реализация проекта «Мерсико»
	Замена окон  СШ с. Арал (Новый корпус) и ДОО "Байчечекей" 2 шт
	
	2019 год
М.Б 420 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.9
	Эффективное использование муниципального имущества
	Финансирование проекта по строительству музыкальной школы
	Привлечение спонсоров для сроительства  2го этажа
	Первое полугодие 
М.Б. 500,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.10
	Обеспечение функционирования муниципальных дорог в населенных пунктах
	Засыпка гравием улиц  с. Чуй (ул. Ибраимова, Гагарина) 4300 м2, Садовое(ул. Чуй)  6 т. м2; Арал (ул. Школьная, МТФ - 2) 2700 м2 
	
	Первое полугодие 
М.Б 1580,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.11
	Рациональное использование природных ресурсов
	Строительство  распределительного шлюза с. Садовое
	Увеличение урожайности сельхоз продукции
	М.Б. 255,0 т.с.
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.12
	Обеспечение функционирования уличных освещений и сфетофоров
	Текущий ремонт уличных освещений
	Обеспечения безопасности населения  в ночное время суток
	В течении года  100,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.13
	Обеспечение безопасности населения в ночное время суток 
	Установка ламп ночного освещения  с.Арал, Садовое (12 шт)
	
	В течении года М.Б. 700,0 т. с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	
4.1.14

	Обеспечение безопасности населения в ночное время суток
	Установка прожекторов ночного освещения с.Чуй по улицам: Западная;
Ибраимова;
Школьная;
Бригадная;
Ново-Покровская;
Береговая;
Карла-Маркса;
Колхозная;
Жантаева;
Новая;
Вет.городок;
Гагарина;
Клубная;
Мельничная;
Линейная.
	Обеспечения безопасности населения  в ночное время суток
	Второе полугодие 
М.Б 1300,0 млн.с

	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.15
	Обеспечения условий для проведения досуга детей
	Сроительство детских площадок в селах Садовое, Арал (МТФ ГУРТ - 4)
	
	В течении года 
М.Б. 900,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.16
	Обеспечения условий развития физического здоровья населения
	Текущий ремонт ценрального стадиона с. Чуй
	
	В течении года
М.Б. 100,0 т.с.
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.17
	Обеспечения условий для проведения досуга детей
	Замена кровли центральной библиотеки с. Чуй
	
	В течении года 
400,0 т.с.
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.18
	
	Сплошное асфальтирование ул. Октябрьская  с.Чуй
	создание условий для передвижения пешеходов 
	В течении года
М.Б 3000,0 млн сом
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.19
	Обеспечение нормальных условий для развития знаний 
	Электромонтажные работы  СШ Арал
	
	Второе полугодие
М.Б. 1200,0 млн.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.20
	Обеспечение населения питьевой водой
	Текущий ремонт  водопроводной линии в с.Садовое
	
	Второе полугодие
150,0 т. с.
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.21
	Обеспечения условий развития физического здоровья населения
	Соовклад для Строительство мини футбольного поля в селах Садовое, Арал 
	
	Второе полугодие
М.Б. 1000  млн.с.
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.1.22
	
	Реконструкция мемориального комплекса «Кылым - Кыянаттары»(скамейки, освешение)
	
	М.Б.290 т. с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	
	Итого:
	19308,5 млн.с
	

	4.2
	Приобретение 
	

	4.2.1
	Обеспечение нормальных условий труда
	Приобретение офисной принадлежности для аппарата  Чуйского а\о
	
	В течении года
М.Б. 200,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.2.2
	Обеспечение функционирования муниципальных транспортов 
	Покупка
запчастей на 2  мусоровоза
	
	В течении года 
200,0 т.с.
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.2.3
	Обеспечения условий развития физического здоровья населения
	Приобретение борцовского мата для спорт зала с. Садовое
Шведская стена
	
	В течении года 
350,0 т.с.
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.2.4
	Подготовка к осенне-зимнему периоду
	Приобретение угля на зимний период 2018-2019г.г. предусмотрена закупать всего 220тн угля. А именно,  средную школу с.Арал-120тн , ДОО “ Бакыт”-25тн, и  малоимущим семьям -70тн, мечит -5тн
	благоприятная среда для обучения и материальная поддержка уязвимого слоя населения  
	Второе полугодие
М.Б 880,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.2.5
	Обеспечение пожарной безопасности 
	Приобретение огнетушителей для СШ №1 (18 шт); СШ №2 (18); СШ с.Садовое (8 шт); СШ с. Арал (12 шт); ДОО №1 (10 шт); ДОО №2 (6 шт); ДОО (4 шт). 
ВСЕГО: 76 шт
	
	Первое полугодие 
М.Б. 387,6 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	
	Итого:
	2087,6 млн.с
	

	4.3
	Прочее
	

	4.3.1
	Благоустройство окружающей среды
	Проведение 3-х месячника и ремонт памятника в с.Чуй
	Создание условий для сохранение историко-культурного наследие
	Первое полугодие
М.Б 100,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.3.2
	Благоустройство окружающей среды
	Вывоз мусора из  подворий населения
(солярка, таллон)
	
	В течении года 
1000,0 млн.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.3.3
	Обеспечения функционирования теплосчетчиков 
	Тех. Обслуживание счетчиков для теплоэнергии СШ № 1 и № 2
	
	Второе полугодие
М.Б 60,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.3.4
	Подготовка проектно сметных документаций
	На оплату услуг технадзора и сметчика
	
	В течении года М.Б.500,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.3.5
	Обеспечения функционирования теплосчетчиков
	Очистка ирригационной системы с. Чүй с. Садовое (К -700) 18 км, (Экск) 2м; с. Арал 1,2 км 
	
	В течении года М.Б.500,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.3.6
	
	На доп расходы Чуйского а/о
	
	В течении года М.Б.500,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	4.3.7
	
	Вывоз стихийных свалок
	
	В течении года М.Б.220,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	
	Итого:
	2880,0 млн.с
	

	5
	Работы по  предотвращению ЧС

	5.1
	Обеспечения безопасности  и ликвидация последствий ЧС
	Для проведения мероприятий по ликвидации последствий  ЧС
	
	В течении года
М.Б. 500,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	5.2
	Обеспечения безопасности  и ликвидация последствий ЧС
	Подготовка 1т.
солярки
	
	В течении года
М.Б. 42,0 т.с
	Программа социального -экономического развития Чуйского айыл окмоту

	
	Итого:
	542,0 т.с
	

	
	ИТОГО МБ
	25466,1 млн.с
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Заместитель    главы                                                                                                                                                            Жекшен у.А

Зав.ФЭО                                                                                                                                                                              А.Малдыбаева   
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