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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2019 года № 502
Об утверждении Стратегии устойчивого развития промышленности Кыргызской Республики на 2019-2023 годы
В целях развития отраслей промышленности, более полного использования существующих производственных мощностей, вовлечения в производство трудовых ресурсов, развития экспорта и повышения конкурентоспособности отечественной промышленной продукции, во исполнение постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "О разработке Государственной программы индустриально-инновационного развития Кыргызской Республики" от 25 июня 2014 года № 4262-V, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
- Стратегию устойчивого развития промышленности Кыргызской Республики на 2019-2023 годы (далее - Стратегия) согласно приложению 1;
- План мероприятий по реализации Стратегии устойчивого развития промышленности на 2019-2023 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению 2.
2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, органам местного самоуправления (по согласованию) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию об исполнении Плана мероприятий в Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики.
3. Государственному комитету промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики информацию о ходе исполнения Плана мероприятий.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Премьер-министр Кыргызской Республики	М. Абылгазиев

Приложение 2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Стратегии устойчивого развития промышленности Кыргызской Республики на 2019-2023 годы
	№
	Задачи
	Меры/Действия
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты (продукт)
	Источники финансирования
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Приоритет 1. Развитие горнодобывающей и горно-металлургической отраслей промышленности

	1
	Создание условий для увеличения степени переработки сырья внутри страны
	1.1. Разработать законопроект, направленный на стимулирование строительства предприятий, перерабатывающих сырьевые товары, содержащие драгоценные металлы
	До 31 декабря 2019 года
	Разработан законопроект
	В пределах средств республиканского бюджета
	МФ, ГКПЭН, МЭ

	
	
	1.2. Внести изменения в законодательство о недрах в части обязательного проведения работ по геологическому изучению всей лицензионной площади для определения полных экономических показателей, в целях обеспечения глубокой переработки на территории Кыргызской Республики
	До 25 декабря 2019 года
	Внесено изменение в законодательство о недрах
	В пределах средств республиканского бюджета
	ГКПЭН

	2
	Повышение устойчивости развития горноперерабатывающей отрасли
	2.1. Стандартизировать социальную ответственность недропользователей перед местными сообществами
	До 1 декабря 2019 года
	Разработана стандартная форма социального пакета
	В пределах средств республиканского бюджета
	ГКПЭН, ГАМСУМО, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	2.2. Изучить вопрос внесения изменения в законодательство о недрах, направленных на уменьшение числа конфликтных ситуаций с местным населением
	До 15 ноября 2019 года
	Проработать механизм согласованности с местным населением вопросов предоставления земельных участков под строительство инфраструктурных объектов при недропользовании на этапе выдачи лицензии на право пользования недрами
	В пределах средств республиканского бюджета
	ГКПЭН, ПППКР в областях, ГАООСЛХ, ГРС

	
	
	2.3. Внести изменения в законодательство о недрах в части включения условий по строительству непрофильных производств в конкурсные условия на право пользование недрами
	До 1 марта 2020 года
	Внесено изменение в законодательство
	В пределах средств республиканского бюджета и средств доноров
	ГКПЭН, ПППКР в областях

	Приоритет 2. Энергетика

	3
	Обеспечение энергетической безопасности и достаточных объемов энергии для развития промышленности
	3.1. Модернизировать системы производства, передачи и распределения энергии, включая строительство линий электропередачи и увеличение мощности существующих линий электропередачи
	До 1 ноября 2023 года
	Снижение количества аварийных отключений в сетях на 30% в сравнении с показателями 2018 года
	В пределах средств республиканского бюджета и средств доноров
	ГКПЭН, ОАО "НЭХК" (по согласованию)

	
	
	3.2. Обеспечить надежность и устойчивость энергоснабжения
	До 1 декабря 2023 года
	Обеспечен рост добычи угля на угольных предприятиях буроугольного месторождения "Кара-Кече", шахтах "Беш-Бурхан", "Жергалан", "Сулюкта" и "Таш-Кумыр", а также увеличение импорта природного газа и увеличение добычи нефти на собственных месторождениях
	В пределах средств республиканского бюджета, средств доноров и международных энергетических компаний
	ГКПЭН

	
	
	3.3. Обеспечить поставки газа во все регионы страны, создать необходимую инфраструктуру на базе программы ОсОО "Газпром Кыргызстан"
	До 10 декабря 2023 года
	Газифицировано не менее 60 населенных пунктов по стране с охватом более 90 тысяч домовладений. В Бишкеке газифицировано не менее 20 жилых массивов
	В пределах средств республиканского бюджета, средств доноров и международных энергетических компаний
	ГКПЭН

	
	
	3.4. Обеспечить рост производства электроэнергии за счет модернизации и запуска ГЭС (приложение 1)
	До 1 декабря 2023 года
	Увеличение установленной мощности энергосистемы Кыргызской Республики на 400 МВт
	В пределах средств республиканского бюджета, средств доноров и энергетических компаний
	ГКПЭН

	4
	Улучшение эффективности сектора энергетики через оптимизацию ценообразования и улучшение управления
	4.1. Снизить количество процедур, времени и затрат для подключения к электрическим сетям, а также принять меры по улучшению позиции Кыргызской Республики по индикатору "Подключение к системе энергоснабжения" в рейтинге Всемирного банка "Ведение бизнеса"
	До 1 ноября 2021 года
	Улучшение позиций Кыргызстана в индексе "Ведение бизнеса" по индикатору "Подключение к системе электроснабжения до 134 места"
	В пределах средств республиканского бюджета
	ГКПЭН, ГИЭТБ, ГАРТЭК, ОАО "НЭХК" (по согласованию)

	
	
	4.2. Подготовить предложения для финансирования международными фондами на грантовой основе проектов, исследований и разработок в области ВИЭ, а также энергосбережения и энергоэффективности
	До 1 сентября 2022 года
	Увеличение объема международных финансовых потоков для проектов ВИЭ, принятие мер по энергосбережению и энергоэффективности, а также реализация запланированных проектов позволит увеличить мощность энергосистемы не менее чем на 10% уже в течение 5 лет, или же на 385 МВт
	В пределах средств республиканского бюджета и привлечение средств доноров
	ГАООСЛХ, ГКПЭН, международные организации (по согласованию)

	
	
	4.3. Разработать ТЭО проектов для строительства малых ГЭС и других объектов ВИЭ на территории страны
	До 1 октября 2023 года
	Количество малых ГЭС увеличено на 20%
	Финансирование на двух ГЭС от РКФР в размере 11,9 млн. долл. США, а также за счет дополнительных средств доноров
	ГКПЭН, АПЗИ

	Приоритет 3. Развитие пищевой промышленности

	5
	Повышение качества и безопасности отечественных пищевых продуктов(1)
	5.1. Внедрить использование международных стандартов качества и безопасности пищевых продуктов НАССР, ХААСП и ISO 22000
	До 20 октября 2021 года
	Международные сертификаты качества и безопасности пищевых продуктов получены 30 предприятиями пищевой промышленности
	Средства донорских проектов и частных инвесторов
	МСХППМ, ГКПЭН, МЭ, МЗ

	
	
	5.2. Предоставлять государственную поддержку сельскохозяйственной отрасли, включая кооперативы (путем совершенствования нормативной базы, в части регистрации, ведения деятельности) и механизмы фьючерсного финансирования урожаев, с выходом на международные электронные товарно-сырьевые биржи
	До 30 ноября 2023 года
	Увеличение объемов производства сельскохозяйственных кооперативов не менее чем на 25%
	В пределах средств республиканского бюджета и донорских средств
	МСХППМ, МЭ

	
	
	5.3. Внедрить интегрированную программу развития сектора производства меда
	До 1 декабря 2023 года
	Производство меда увеличено на 20%
	Средства доноров, внутренних и внешних инвестиций
	МСХППМ, ЮНИДО с партнерами (по согласованию)

	
	
	5.4. Внедрить интегрированную программу развития сектора переработки фруктов и ягод, включая развитие производства новых экспортно-ориентированных видов продукции
	До 15 декабря 2023 года
	Производство переработанной продукции из фруктов и ягод увеличено на 20%
	Средства доноров, внутренних и внешних инвестиций
	МСХППМ, ЮНИДО с партнерами (по согласованию)

	6
	Увеличение производства и экспорта продукции пищевой отрасли
	6.1. Поддержать модернизацию перерабатывающих предприятий
	До 30 октября 2021 года
	Удельный вес экспорта продукции пищевой перерабатывающей промышленности в общем объеме экспорта сельскохозяйственной продукции увеличен до 48,5%
	Средства доноров, внутренних и внешних инвестиций
	ПППКР в областях, МСХППМ, ГКПЭН, МФ

	
	
	6.2. Реализовать план действий по развитию цепочки добавленной стоимости в пищевой и перерабатывающей промышленности
	До 1 декабря 2021 года
	Увеличение добавленной стоимости отечественной пищевой продукции не менее чем на 20%
	В пределах средств республиканского бюджета, средства доноров, внутренних и внешних инвестиций
	МСХППМ, ГКПЭН, МЭ

	Приоритет 4. Строительный сектор

	7
	Расширение производства строительных материалов из отечественного сырья
	7.1. Увеличить объемы промышленного и гражданского строительства в Кыргызстане путем реализации Программы "Доступное жилье" и снижения ставки процентов за ипотечные кредиты до 6%
	До 31 декабря 2023 года
	Реализована Программа "Доступное жилье", построено более 130 тыс. квадратных метров жилья
	В пределах средств республиканского бюджета, средств доноров, внутренних и внешних инвестиций
	Госстрой, ГИК, ГКПЭН, ЮНИДО с партнерами (по согласованию)

	
	
	7.2. Организовать сельские домостроительные комбинаты в регионах
	До 30 января 2022 года
	Созданы домостроительные комбинаты в городах Балыкчы и Ош
	В пределах средств республиканского бюджета, средств доноров, внутренних и внешних инвестиций
	Госстрой, ПППКР в областях, ГИК (по согласованию)

	Приоритет 5. Легкая промышленность

	8
	Снижение зависимости от импорта сырьевых и материальных ресурсов
	8.1. Проработать вопрос целевого выделения средств, в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства", на выращивание хлопка-сырца, с последующей переработкой
	До 20 декабря 2019 года
	Выделение отдельной линии финансовых средств на выращивание и производство хлопка
	В пределах средств республиканского бюджета, средств доноров, внутренних и внешних инвестиций
	МСХППМ, МФ, ГКПЭН, ПППКР в Ошской и Джалал-Абадской областях

	
	
	8.2. Внедрить механизмы финансовой поддержки экспортно-ориентированных предприятий, такие как доступные и льготные кредиты для обновления материально-технической базы и оборудований участников легкой промышленности
	1 полугодие 2021 года
	Внедрен механизм финансовой поддержки путем доступных и льготных кредитов(2)
	В пределах средств республиканского бюджета
	МЭ, МФ, ГКПЭН, РКФР, НБКР (по согласованию)

	
	
	8.3. Увеличить объем производства легкой промышленности (текстильной, швейной, кожевенной и обувной) по всей цепочке добавленной стоимости.
	До 30 октября 2023 года
	Объем производства промышленной продукции предприятиями легкой промышленности увеличен до 11,4 млрд. сомов
	В пределах средств республиканского бюджета, средств доноров, внутренних и внешних инвестиций
	ГКПЭН, ПППКР в областях, ЮНИДО с партнерами (по согласованию)

	Приоритет 6. Туризм

	9
	Расширение ассортимента, увеличение производства ювелирных и национальных изделий, ориентированных на туристов
	9.1. Организовать и провести мероприятия (ярмарки, фестивали и др.) по продаже национальных изделий, включая ювелирную продукцию, ориентированные на туристов
	Ежегодно
	Проведено не менее 2-х мероприятий по продаже национальных изделий, ориентированных на туристов
	В пределах средств республиканского бюджета
	МКИТ

	
	
	9.2. Разработать национальные и региональные туристические бренды
	До 1 декабря 2020 года
	Разработаны не менее 3 туристических брендов страны и регионов
	В пределах средств республиканского бюджета
	МКИТ, ПППКР в областях

	Приоритет 7: Инфраструктура, необходимая для промышленного развития

	Транспортная инфраструктура

	10
	Обеспечение необходимой транспортной инфраструктуры для промышленного развития регионов и экспорта промышленных товаров
	10.1. Разработать карту по реабилитации и строительству дорог, соединяющих города - точки роста с региональными и международными транспортными коридорами, а также модернизировать международные и внутренние автодороги стратегического значения(3)
	До 1 ноября 2023 года
	В Правительство Кыргызской Республики внесена карта по реабилитации и строительству дорог, а также завершены реализация следующих проектов:
1. Проект строительства альтернативной автомобильной дороги Север-Юг, общей протяженностью 433 км.
2. Проект по усовершенствованию коридора ЦАРЭС 3 автодороги Бишкек-Ош, Фаза 4, протяженностью 45,1 км (км 15,9 - км 61).
3. Проект по усовершенствованию коридора ЦАРЭС 3 автодороги Бишкек-Ош Фаза 4, протяженностью 7,4 км (км 8,5-15,9).
4. Проект по реконструкции автодороги Бишкек-Ош, Фаза 4, (участок Маданият - Джалал-Абад), протяженностью 67 км.
Планируемые проекты (поиск инвесторов):
1. Проект "Пути соединения между транспортными коридорами ЦАРЭС 1 и участок Арал-Суусамыр", протяженностью 79,6 км.
2. Проект Северной объездной дороги г.Бишкек, общей протяженностью 34 км.
3. Проект "Иссык-Кульское транспортное кольцо", протяженностью 221 км
	В рамках средств республиканского бюджета и международных проектов по усовершенствованию международного коридора ЦАРЭС 3, фаза 4
	МТД, мэрии городов (по согласованию)

	
	
	10.2. Снизить стоимость транспортировки отечественных грузов через соседние страны и обеспечить альтернативные пути доставки грузов на внешние рынки
	Ежегодно
	Заключение соглашений с Узбекистаном о снижении железнодорожного транзитного тарифа через Республику Узбекистан
	В рамках средств республиканского бюджета
	МТД, ГП "НК "КТЖ"

	
	
	10.3. Проработать вопросы по расширению и модернизации железнодорожной сети для укрепления железнодорожной инфраструктуры
	До 20 декабря 2021 года
	Подготовка ТЭО проекта модернизации железнодорожной сети
	Привлечение частных инвестиций
	МТД, ГП "НК "КТЖ"

	Информационно-телекоммуникационная инфраструктура и инновации

	11
	Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для промышленного развития
	11.1. Разработать проект Закона Кыргызской Республики "Об электронной коммерции" и пакет подзаконных актов для его реализации
	До 20 декабря 2020 года
	Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "Об электронной коммерции" и пакет подзаконных актов для его реализации.
Увеличение количества предприятий, использующих электронные продажи не менее чем на 30%
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции
	МЭ, АПЗИ, ГКПЭН соответствующие министерства и ведомства, бизнес-ассоциации (по согласованию), НБКР (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию)

	
	
	11.2. Перевести государственные услуги в цифровой формат по каждому государственному органу, предоставляющему государственные услуги, и их предоставлению гражданам/бизнесу посредством Государственного портала электронных услуг, интегрированного с СМЭВ "Тундук"
	До 20 декабря 2020 года
	Получение государственных услуг в цифровом формате
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции
	ГКИТС, соответствующие министерства и ведомства

	
	
	11.3. Развить телекоммуникационные инфраструктуры - Волоконно-оптических линий связи (ВОЛС):
Разработать и утвердить технические стандарты по строительству ВОЛС (трансграничных, магистральных, внутризоновых и др.).
Разработать ТЭО по строительству ВОЛС (трансграничных, магистральных, внутризоновых и др.) для обеспечения широкополосного доступа во всех населенных пунктах Кыргызской Республики.
Поэтапно построить ВОЛС по всей территории Кыргызской Республики (трансграничных, магистральных, внутризоновых и др.)
	Поэтапно:
До 20 декабря 2023 года
	Количество ВОЛС на территории Кыргызской Республики увеличено на 20%
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции
	ГКИТС, ГКНБ, МТД, Госстрой, ОМСУ (по согласованию), операторы связи (по согласованию)

	12
	Внедрение новых технологий в отраслях промышленности
	12.1. Провести международные форумы, курсы и семинары по цифровой трансформации с целью передачи международного опыта и повышения осведомленности о новых эффективных технологиях в производстве
	До 30 июня 2023 года
	Увеличение доли промышленных предприятий, осуществляющих разработку и внедрение инноваций, до 11,3%
	Средства доноров
	ГКПЭН, ГКИТС международные организации (по согласованию)

	
	
	12.2. Создать научно-технические и технические парки на базе НИИ и образовательных учреждений
	До 30 ноября 2022 года
	Созданы не менее 2-х научно-технических парков на базе НИИ
	В пределах средств республиканского бюджета
	ГКПЭН, МОН, Национальная академия наук (по согласованию)

	
	
	12.3. Разработать и внедрить учебные программы, направленные на развитие инновационных отраслей
	До 1 сентября 2021 года
	Учебные программы по инновационным отраслям внедрены не менее чем в 5 учебных заведениях
	В пределах средств республиканского бюджета
	МОН, АНПО

	Приоритет 8. Региональное промышленное развитие

	13
	Содействие промышленному развитию в регионах
	13.1. Содействовать инклюзивному региональному промышленному развитию путем выявления потенциала для роста и создания демонстрационных производств в регионах Кыргызской Республики
	До 1 ноября 2023 года
	Созданы демонстрационные производства в регионах согласно потенциалу каждого региона
	4,000,000 долларов США за счет привлечения инвестиций
	ГКПЭН, МСХППМ, ОМСУ (по согласованию), ЮНИДО с партнерами (по согласованию)

	
	
	13.2. Облегчить процедуры получения доступа к воде и системе канализации, вывоз промышленных отходов, получение разрешения на строительство промышленных объектов в регионах
	До 31 декабря 2023 года
	Увеличение количества предприятий, подключенных к коммунальным сетям
	В пределах средств республиканского бюджета
	ПППКР в областях, ОМСУ, Госстрой, ГАООСЛХ, ГИЭТБ, (по согласованию)

	
	
	13.3. Внедрить пилотную систему онлайн-регистрации юридических (иностранных) лиц
	До конца 2019 года
	Сокращены сроки регистрации юридических (иностранных) лиц, снижены риски коррупционных проявлений
	В пределах средств республиканского бюджета
	МЮ, ГНС, АПЗИ, НСК (по согласованию)

	14
	Обеспечение региональной специализации на основе сравнительных преимуществ каждого региона
	14.1. Разработать в каждом регионе план действий по промышленному развитию на основе региональной специализации, имеющихся ресурсов и с учетом региональных условий
	До 30 января 2020 года
	Приняты региональные планы действий по развитию промышленности
	В пределах средств республиканского бюджета
	ПППКР в областях, МЭ, ГКПЭН

	
	
	14.2. Создать кластеры в регионах в соответствии с приоритетами регионального промышленного развития(4)
	До 1 сентября 2019 года
	Созданы кластерные производства в регионах
	В пределах средств республиканского бюджета
	ПППКР в областях, ГКПЭН, МСХППМ, МЭ, МКИТ, ОМСУ (по согласованию)

	15
	Строительство и запуск новых предприятий(5)
	15.1. Построить и запустить новые предприятия (приложение 1)
	До конца 2023 года
	Запуск 35 новых предприятий в регионах
	В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции
	ПППКР в областях, ГКПЭН, АПЗИ, ГААСЖКХ, СЭЗы, ОМСУ, РКФР, ОАО "Гарантийный фонд" (по согласованию)

	Приоритет 9. Повышение экспортного потенциала страны

	16
	Создание необходимой инфраструктуры для экспорта
	16.1. Повысить торговый потенциал отраслей, ориентированных на экспорт в страны ЕАЭС путем улучшения систем контроля за качеством продукции
	До 30 ноября 2023 года
	Внедрена система контроля за качеством продукции для экспорта в ЕАЭС
	Донорские средства, частные инвестиции
	НИС и Кыргыз Центр по аккредитации при МЭ, ЮНИДО с партнерами (по согласованию)

	
	
	16.2. Обеспечить необходимое количество отечественных лабораторий, прошедших международную аккредитацию по сертификации промышленной продукции
	До 30 января 2020 года
	Модернизировано и создано не менее 7 лабораторий для проведения сертификации промышленной продукции
	В пределах средств республиканского бюджета и привлечения частных инвестиций
	МЭ, ГКПЭН, МСХППМ, МЗ

	
	
	16.3. Провести модернизацию и обновление контрольно-пропускных пунктов на участках государственных границ
	До 30 октября 2021 года
	Модернизированы 12 контрольно-пропускных пунктов
	В пределах средств республиканского бюджета и средств международных доноров
	ГПС, ГТС

	
	
	16.4. Оказать содействие в использовании отечественными промышленными предприятиями процедуры свободного и таможенного склада
	До 1 декабря 2021 года
	Увеличение использования отечественными промышленными предприятиями процедуры свободного и таможенного склада на 50%
	В пределах средств республиканского бюджета
	ГКПЭН, МЭ, частные компании (по согласованию)

	
	
	16.5. Развивать логистическую инфраструктуру для продвижения промышленной продукции на зарубежные рынки
	До 30 октября 2022 года
	Построены 12 торгово-логистических центров в регионах республики(6), включая два крупных торгово-логистических центра сельской продукции "Северный" и "Южный", 7 региональных логистических пунктов с конкретными целевыми продуктами и другие
	За счет частных инвестиций
	МСХППМ, МЭ, ГКПЭН, АПЗИ

	
	
	16.6. Открыть торговые представительства для отечественной продукции в странах, являющихся основными торговыми партнерами Кыргызстана
	До 1 марта 2023 года
	Открыто не менее 7 торговых представительств
	В пределах средств республиканского бюджета
	МЭ, МИД, ГКПЭН, АПЗИ

	
	
	16.7. Приобрести необходимое эталонное оборудование (совершенствование эталонной базы Кыргызской Республики) для обеспечения прослеживаемости измерений в отечественных лабораториях, прошедших международную аккредитацию по сертификации промышленной продукции
	До 1 июня 2020 года
	Приобретено эталонное оборудование и произведено дооснащение эталонной базы национального органа по метрологии
	В рамках республиканского бюджета и привлечения инвестиций
	ЦСМ при МЭ

	
	
	16.8. Принимать международные, региональные стандарты и национальные стандарты других стран, в качестве национальных документов по стандартизации по всем секторам экономики
	Постоянно
	Принятые стандарты, в качестве национальных документов по стандартизации
	В рамках республиканского бюджета
	ЦСМ при МЭ

	17
	Предоставление государственной поддержки экспортерам
	17.1. Усилить маркетинг кыргызской продукции за рубежом через СМИ и специализированные мероприятия
	Постоянно
	Участие в выставках, инвестиционных форумах, подготовка и размещение материалов в СМИ
	В пределах средств республиканского бюджета
	АПЗИ, МКИТ, МСХППМ, ГКПЭН, МЭ, ТПП (по согласованию)

	
	
	17.2. Оказать поддержку экспортерам в осуществлении брендирования продукции
	До 1 февраля 2022 года
	Рост количества официально зарегистрированных товарных знаков не менее чем на 50%
	В пределах средств республиканского бюджета и инвестиций
	Кыргызпатент, МСХППМ, ГКПЭН, МЭ, АПЗИ, ТПП (по согласованию)

	18
	Освоение новых экспортных рынков для отечественной продукции
	18.1. Информировать предпринимателей о преимуществах использования статуса Кыргызстана ВСП+
	Постоянно
	Проведены семинары для предпринимателей, разработаны соответствующие памятки и руководства
	В пределах средств республиканского бюджета и/или средств международных доноров
	МЭ, ГКПЭН, АПЗИ, МСХППМ

	
	
	18.2. Провести оснащение лабораторий оборудованием, необходимым для выполнения всего спектра испытаний продукции для экспорта в Европу(7)
	До 25 декабря 2019 года
	Лаборатории оснащены необходимым оборудованием
	В пределах средств республиканского бюджета
	МЭ, МЗ, ГИВФБ, МСХППМ

	Управление сектором

	19
	Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере промышленной политики и развития промышленности
	19.1. Разработать и принять нормативно-правовые акты, необходимые для развития промышленности и поддержки отечественных производителей
	До 20 октября 2020 года
	Разработан и принят Закон Кыргызской Республики "О промышленности Кыргызской Республики"
	В пределах средств республиканского бюджета
	ГКПЭН, техническая поддержка доноров

	
	
	19.2. Провести оценку факторов, препятствующих осуществлению инвестиций в регионах
	До 15 ноября 2019 года
	Аналитический документ с оценкой барьеров, а также положительных факторов для инвестиций в регионах
	В пределах средств республиканского бюджета
	АПЗИ, МЭ, ГКПЭН, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	19.3. Внести изменения в НПА для усиления роли, ответственности и ресурсов местных органов власти по развитию промышленности на местном уровне
	До 25 апреля 2020 года
	Закон Кыргызской Республики "О местном самоуправлении", Закон Кыргызской Республики "О недрах" и другие нормативно-правовые акты
	В пределах средств республиканского бюджета
	ПППКР в областях, МЭ, ГКПЭН, ГАМСУМО

	20
	Усиление роли государственных органов, ответственных за промышленную политику, включая укрепление их институционального и кадрового потенциала
	20.1. Провести функциональный анализ государственных структур промышленного сектора с целью определения иерархии в принятии решений, усиления координации и повышения статуса ведомства, отвечающего за разработку промышленной политики и координацию усилий по ее реализации
	До 30 сентября 2019 года
	Повышен статус государственного органа, ответственного за промышленную политику
	В пределах средств республиканского бюджета и привлечение средств доноров
	ГКПЭН, АПКР, МФ, МСХППМ, международные организации (по согласованию)

	
	
	20.2. Внедрить Программу Странового Партнерства для Кыргызстана, включая меры по привлечению партнеров, глобальный форум и институциональное повышение потенциала Правительства Кыргызской Республики с учетом рисков природных и техногенных процессов
	До 1 ноября 2023 года
	Внедрена Программа Странового Партнерства
	За счет привлечения инвестиций
	ГКПЭН, АПЗИ, ЮНИДО с партнерами (по согласованию), Комитет по промышленности при Национальном Совете по устойчивому развитию (по согласованию)

	Привлечение инвестиций в развитие промышленности

	21
	Увеличение внутренних источников финансирования промышленности
	21.1. Увеличить выдачу гарантий для кредитования промышленности гарантийными фондами
	До 1 августа 2022 года
	Увеличена выдача кредитов через гарантийные фонды не менее чем на 10%
	В рамках привлеченных инвестиционных средств
	ОАО "Гарантийный фонд" (по согласованию), ГКПЭН

	
	
	21.2. Обеспечить субсидирование процентных ставок со стороны государства при выдаче кредитов на развитие производства в сфере пищевой, текстильной отрасли и производстве одежды для предприятий экспортеров(8)
	До 25 сентября 2023 года
	Привлечены долгосрочные средства с низкими процентными ставками в промышленный сектор в размере не менее 17,5 млрд. сомов и достигнута целевая средняя процентная ставка кредитов, выдаваемых банками на проекты промышленного сектора в приоритетных отраслях - не более 15%
	В рамках республиканского бюджета и привлеченных инвестиционных средств
	МФ, МЭ, АПЗИ, МСХППМ, ГКПЭН

	22
	Привлечение внешних инвестиций в банковский сектор для финансирования сектора промышленности
	22.1. Диверсифицировать донорские средства с целью кредитования сектора промышленности в дополнение к секторам энергетики и транспорта
	До 1 декабря 2023 года
	Ратифицированы соглашения о предоставлении льготного кредитования для промышленного сектора
	В пределах средств республиканского бюджета
	МЭ, МФ, ГКПЭН, МСХППМ

	23
	Создание инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций в промышленный сектор
	23.1. Создать цифровые платформы и электронные путеводители для инвесторов в каждой области и в целом по республике
	До 1 декабря 2020 года
	Разработаны цифровые платформы и электронные путеводители по отдельным областям и по республике, размещенные на сайте Агентства по продвижению и защите инвестиций
	За счет привлечения средств доноров
	АПЗИ, ГКПЭН, МСХППМ

	
	
	23.2. Создать не менее 4-х работающих индустриальных парков для приоритетных отраслей промышленности
	До 15 декабря 2023 года
	Созданы индустриальные парки по швейному производству и переработке сельскохозяйственной продукции (южный регион).
(Технополис, Silk Way, Текстиль Транс в Чуйской области, Кыргызтекстиль в г.Ош)
	За счет привлечения инвестиций
	ГКПЭН, АПЗИ, МСХППМ, ГРС, ПППКР в Чуйской области, ОМСУ (по согласованию), Ассоциация "Легпром", РКФР, мэрия г.Ош (по согласованию)

	
	
	23.3. Внедрить систему инвестиционных пакетов (инвестиционных лотов) для промышленных предприятий, включая предоставление инвесторам земельного участка с подведенной инфраструктурой и необходимыми разрешительными документами на ведение деятельности
	До 30 ноября 2020 года
	Подготовлено не менее 20 инвестиционных лотов
	Привлечение средств доноров(9)
	АПЗИ, МЭ, ГКПЭН, ОМСУ (по согласованию)

	
	
	23.4. Запустить проекты с использованием механизма ГЧП
	До 1 декабря 2021 года
	Подготовлены ТЭО 4 инфраструктурных проектов с использованием механизма ГЧП
	В пределах средств республиканского бюджета
	АПЗИ, МЭ, МТД, мэрия г.Бишкек (по согласованию)

	
	
	23.5. Модернизация и запуск простаивающих промышленных предприятий
	До 15 декабря 2023 года
	Запущено не менее 10 простаивающих предприятий
	В пределах средств республиканского бюджета.
Привлечение средств доноров и инвесторов
	ФУГИ, ГКПЭН, АПЗИ, ПППКР в областях

	
	
	23.6. Внести изменения в нормативно-правовые акты, направленные на повышение эффективности СЭЗ
	До 1 марта 2022 года
	Увеличение промышленного производства в СЭЗ не менее чем на 30%
	В пределах средств республиканского бюджета, и средств доноров, инвесторов
	МЭ, АПЗИ, ГКПЭН

	24
	Снижение процедурной и административной нагрузки на инвесторов
	24.1. Внедрить систему "Единого окна", позволяющую инвесторам получить весь спектр консультационных, юридических и административных услуг через единый государственный орган
	До 1 августа 2020 года
	Внедрена система Единого окна для инвесторов
	В пределах средств республиканского бюджета
	АПЗИ, ГКПЭН

	25
	Усиление защиты прав инвесторов
	25.1. Подписать соглашения о взаимном сотрудничестве между институтом бизнес-омбудсмена и государственными органами, взаимодействующими с предпринимателями
	До 31 июня 2020 года
	Подписанные соглашения о сотрудничестве с государственными органами, взаимодействующими с предпринимателями
	В пределах средств республиканского бюджета
	Институт бизнес-омбудсмена (по согласованию), гос. органы, взаимодействующие с предпринимателями

	Социальное развитие

	26
	Улучшение квалификации рабочей силы, необходимой для промышленного развития
	26.1. Пересмотреть учебные планы в соответствии с приоритетами промышленного развития
	До 1 сентября 2021 года
	Внедрены не менее 5 новых специализаций/профилей по промышленным отраслям
	В пределах средств республиканского бюджета
	МОН, АНПО

	
	
	26.2. Повысить квалификацию преподавателей с учетом требований развития промышленности, а также закрепить учебные заведения начально-профессионального образования за конкретными предприятиями
	До конца 2022 года
	Увеличение количества договоров на обучение преподавателей на производстве не менее чем на 20%
	В пределах средств республиканского бюджета
	МОН, АНПО

	
	
	26.3. Открыть ресурсные центры (учебно-производственные комплексы), оснащенные современным оборудованием для проведения занятий учащихся в системе НПО в каждой области и городах Бишкек и Ош
	До 31 декабря 2021 года
	Не менее 10 ресурсных центров обеспечены новым оборудованием для подготовки специалистов
	В пределах средств республиканского бюджета и средств доноров
	АНПО, МОН

	
	
	26.4. Создать систему "вуз-производство", а также лаборатории, стартапы и научные центры в вузах
	До 1 декабря 2021 года
	Внедрена система "вуз-производство"
	В пределах средств республиканского бюджета
	МОН

	
	
	26.5. Внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты, предусматривающие создание учебно-производственных комплексов и организацию их деятельности
	До 30 ноября 2020 года
	Принятые нормативные правовые акты
	В пределах средств республиканского бюджета
	МОН, АНПО

	
	
	26.6. Увеличить количество работников промышленности, прошедших курсы повышения квалификации
	До конца 2023 года
	Рост количества контрактов, оплаченных промышленными предприятиями, в области повышения квалификации в рамках корпоративно-социальной ответственности, на 25%
	За счет средств промышленных предприятий
	ГКПЭН, ГЭТИ

	
	
	26.7. Разработать карту потребностей в квалифицированных кадрах на перспективу 3-5 лет на основе потребности в трудовых ресурсах для формирования госзаказа в профессиональном образовании
	До 20 декабря 2019 года
	Сформирована карта потребностей
	В пределах средств республиканского бюджета
	МТСР, ГКПЭН, МОН, АНПО

	27
	Обеспечение доступа работников промышленного сектора к социальному пакету
	27.1. Разработать меры по снижению ставок социальных отчислений для сокращения теневой занятости на промышленных предприятиях
	До 30 ноября 2023 года
	Увеличено число официально занятых в промышленном секторе до 5% в год
	В пределах средств республиканского бюджета
	МЭ, Соцфонд, ГКПЭН, МТСР, профсоюзы (по согласованию)

	
	
	27.2. Внедрить механизмы корпоративно-социальной ответственности на промышленных предприятиях
	До 1 декабря 2023 года
	Количество договоров о целевой подготовке и повышении квалификации действующих или будущих сотрудников в образовательных организациях республики, с оплатой стоимости обучения за счет средств промышленных предприятий
	Средства промышленных предприятий
	МТСР, МОН, ГКПЭН, профсоюзы (по согласованию)

	28
	Создание новых рабочих мест на промышленных предприятиях с акцентом на женщин и молодежь
	28.1. Создать ремесленные центры на базе действующих ремесленных кооперативов в каждой области
	До 31 декабря 2020 года
	Количество созданных ремесленных центров
	В пределах средств республиканского бюджета и средств доноров
	ОМСУ (по согласованию), ГКПЭН

	
	
	28.2. Вовлечь женщин в доходоприносящие проекты в промышленном секторе, включая малый и средний бизнес и женское предпринимательство, на основании разработанного плана действий
	До 1 октября 2021 года
	Разработан план действий и количество женщин, принявших участие в проектах не менее 15.000
	В пределах средств республиканского бюджета и донорских средств
	ОМСУ (по согласованию), ГКПЭН, коммерческие банки

	
	
	28.3. Оказать консультационную поддержку и обучение женщин и молодежи по вопросам финансовой грамотности, предпринимательства и в подготовке стартапов
	Постоянно
	Оказана консультационная поддержка
	Средства доноров
	МОН, НБКР (по согласованию)

	
	
	28.4. Организовать обучение по приоритетным рабочим профессиям промышленности (строительство, горнодобывающая отрасль, туризм) для граждан из числа безработного населения, женщин, ЛOB3
	Постоянно
	Обучить не менее 5000 человек в год (20-30 человек из горной отрасли)
	В пределах средств республиканского бюджета и донорских средств
	МТСР, МОН

	Экологическое развитие

	29
	Стимулирование экологически чистых инвестиций
	29.1. Внедрить в законодательство понятие экологически чистых (зеленых) инвестиций
	До 1 марта 2020 года
	Внесены изменения в нормативно-правовые акты, определяющие понятие и критерии для экологически чистых (зеленых) инвестиций
	В пределах средств республиканского бюджета
	МЭ, ГКПЭН, ГАООСЛХ, АПЗИ

	
	
	29.2. Разработать и внедрить в национальное законодательство современные экономические механизмы управления отходами:
- систему преференций, стимулирующих экологическое предпринимательство и природоохранную деятельность;
- систему льготных кредитов, направленных на поддержку бизнес-планов инвестиционных проектов, связанных с решением задач утилизации и переработки отходов
	До 31 декабря 2022 года
	Принят Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Кыргызской Республики (Закон Кыргызской Республики "Об охране окружающей среды", Закон Кыргызской Республики "Об инвестициях", Закон Кыргызской Республики "Об отходах производства и потребления" и др.) для внедрения экономических механизмов управления в области обращения с отходами
	В пределах средств республиканского бюджета
	МЭ, АПЗИ, МЧС, МФ, ГАООСЛХ, ГКПЭН

	
	
	29.3. Обеспечить соблюдение предприятиями экологических стандартов на прозрачной основе
	Постоянно
	Повышена эффективность проведения инспекций
	В пределах средств республиканского бюджета
	ГЭТИ

	
	
	29.4. Выработать меры стимулирования эффективного потребления воды промышленными предприятиями
	До 1 ноября 2021 года
	Проведено исследование международного опыта и выработаны рекомендации по внедрению мер эффективного потребления воды промышленностью
	В пределах средств республиканского бюджета
	Департамент водного хозяйства и мелиорации, МСХППМ, ГААСЖКХ



(1) Программа развития пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2017-2021 годы, постановление Правительства Кыргызской Республики от 30.04.2017 года № 191.
(2) Программа Правительства развития КР на 2018-2022 гг. "Единство. Доверие. Созидание", постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 20.04.2018 года.
(3) Программа Правительства развития КР на 2018-2022 гг. "Единство. Доверие. Созидание", постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 20.04.2018 года № 2377-VI.
(4) План мероприятий по реализации Концепции региональной политики Кыргызской Республики на 2018-2022 гг., задача 11, постановление Правительства Кыргызской Республики от 31.03.2017 года № 194.
(5) План мероприятий по реализации Концепции региональной политики Кыргызской Республики на 2018-2022 гг., постановление ПКР от 31.03.2017 года № 194.
(6) Концепция региональной политики на 2018-2022 годы, постановление Правительства Кыргызской Республики от 31.03.2017 года № 194.
(7) План мероприятий по реализации программы Правительства Кыргызской Республики по развитию экспорта на 2019-2022 годы, постановление Правительства Кыргызской Республики от 20.12.2018 года № 596.
(8) Проект "Финансирование развития обрабатывающих и перерабатывающих предприятий", Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 03.05.2019 года.
(9) На встрече с представителем Агентства по продвижению и защите инвестиций озвучена стоимость разработки 1 лота в 5 тыс. долл. США.

Приложение 1
 к Плану мероприятий по реализации Стратегии устойчивого развития промышленности Кыргызской Республики на 2019-2023 годы
СПИСОК
 новых предприятий промышленности Кыргызской Республики в региональном разрезе, планируемых к запуску в 2020-2023 годах(1)
	№
	Наименование проекта
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты (продукт)
	Объем инвестиций
	Ответственные исполнители

	Чуйская область

	1
	Завод по производству металлоизделий ОсОО "Евразия металл групп"
	2019-2020 годы
	Запуск завода, создание 120 новых рабочих мест
	Частные инвестиции 2 млн. долл. США (140 млн. сом)
	ПППКР в Чуйской области, Жайылская РГА, мэрия г.Кара-Балта (по согласованию), ОсОО "Евразия Металл"

	2
	Запуск простаивающего предприятия ГП "Спиртзавод"
	2019-2020 годы
	Запуск завода, восстановление рабочих мест - до 200 человек
	Частные инвестиции 2 млн. долл. США (140 млн. сом)
	ПППКР в Чуйской области, Жайылская РГА, мэрия г.Кара-Балта (по согласованию), ОсОО "Алко Инвест"

	3
	Предприятие на территории СЭЗ "Бишкек-Кара-Балта" по производству стальных шаров для промышленных мельниц в горнорудной отрасли и ТЭЦ
	4 квартал 2019 года
	Подготовка инвестиционного лота, привлечение инвестиций. Создание 70 рабочих мест
	Частные инвестиции (КНР) - 10 млн. долл. США (700 млн. сом)
	ПППКР в Чуйской области, Жайылская РГА, мэрия г.Кара-Балта (по согласованию), СЭЗ "Бишкек-Кара-Балта"

	4
	Открытие швейной и текстильной фабрик, предприятие "Cool Bross"
	4 квартал 2019 года
	Подготовка инвестиционного лота, привлечение инвестиций.
Производство 5,0 млн. текстильных изделий в год, создание 200 рабочих мест
	68 млн. сом (1 млн. долл. США) частные инвестиции, 40,8 млн. сом (0,6 млн. долларов США), фонд ЮСАИД
	ПППКР в Чуйской области, Сокулукская РГА, Фрунзенский айыл окмоту, предприятие "Cool Bross"

	5
	Строительство завода по выпуску соков ОсОО "Экопродукт Азия"
	4 квартал 2019 года
	Создание 114 рабочих мест
	453 млн. сом (6,5 млн. долл. США), Российско-Кыргызский фонд развития, 174 млн. сом (2 млн. 500 тыс. долл. США) частные инвестиции
	ПППКР в Чуйской области, Сокулукская РГА, мэрия г.Шопоков, ОсОО "Экопродукт Азия"

	6
	Строительство маслоперерабатывающего цеха
	2019-2023 годы
	Создание новых рабочих мест
	Частные инвестиции, 10 млн. сом
	ПППКР в Чуйской области, Панфиловская РГА

	7
	Строительство цеха картофелеперерабатывающего завода
	2019-2023 годы
	Создание новых рабочих мест
	Частные инвестиции, 30 млн. долл. США (2 млдр. 100 млн. сом)
	ПППКР в Чуйской области, Кеминская РГА

	8
	Строительство завода по производству арматуры и кабеля на базе "Каиндинского кабельного завода", пгт.Каинда Чуйской области
	31 декабря 2019 года
	Создание 200 рабочих мест
	Частные инвестиции 50 млн. долл. США (3 млрд. 500 млн. сом)
	ГКПЭН, ПППКР в Чуйской области

	9
	Строительство Технополиса для текстильно-швейного производства
	20 ноября 2023 года
	Введение в эксплуатацию Технополиса.
Создание 10 тыс. рабочих мест
	Инвестиции 45 млн. долл. США (3 млрд.150 млн. сом)
	ПППКР в Чуйской области, ГКПЭН, Госархстрой, АПЗИ, МЭ, Ассоциация "Легпром" (по согласованию)

	10
	Строительство Индустриального парка "Силк Вей"
	1 декабря 2023 года
	Введение в эксплуатацию индустриального парка.
Создание 35 тыс. рабочих мест
	Частные инвестиции 200 млн. долл. США (14 млрд. сом)
	ПППКР в Чуйской области, ГКПЭН, Госархстрой, АПЗИ, МЭ, ОсОО "Индустриальный парк "Силк Вей" (по согласованию)

	11
	Ввести в эксплуатацию цех по производству средств инициирования (электронные детонаторы) ОсОО "Кас Импульс"
	1 июля 2020 года
	Расширен ассортимент и увеличен объем производства продукции вследствие строительства дополнительных мощностей. Увеличен объем экспорта отечественной продукции и созданы 60 новых рабочих мест
	Частные инвестиции 4 млн. долл. США (280 млн. сом)
	ГКПЭН, АПЗИ, МЭ, МВД, ГКДО, ГКНБ, ГТС, ГС, Госархстрой, РКФР, Ысык-Атинский РГА

	Иссык-Кульская область

	12
	Освоение олововольфрамовых месторождений: Трудовое, Лесистый, Таш-Коро, Кен-Суу, Уч-Кошкон ОсОО "Центра-Эйша-Тин-Компании"
	31 декабря 2020 года
	Освоены олововольфрамовые месторождения и созданы новые рабочие места
	Частные инвестиции, 15 млн. сомов
	ГКПЭН, ПППКР в Иссык-Кульской области, иностранные инвесторы (по согласованию)

	13
	Возобновление деятельности цеха по переработке картофеля ОсОО "Кэй-Эс-Эй"
	30 июня 2020 года
	Возобновлена деятельность цеха
	Частные инвестиции, 420 тыс. долл. США (29 млн. сомов 400 тыс. сом)
	ПППКР в Иссык-Кульской области, иностранные инвесторы (по согласованию)

	14
	Возобновление работы мини-ГЭС "Конур Олон", "Кок-Сай" в Тонском районе
	30 июня 2020 года
	Возобновлена работа мини-ГЭС
	РКФР, 434 млн. сомов
	ГКПЭН, ПППКР в Иссык-Кульской области, РКФР (по согласованию)

	15
	Запуск простаивающего предприятия ЗАО "Иссык-Куль облстройматериалы" и разработка месторождения известняка "Северный Тегерек"
	30 июня 2020 года
	Запущено простаивающее предприятие и разрабатывается месторождение "Северный Тегерек"
	Частные инвестиции, 14 млн. сомов
	ГКПЭН, мэрия города Балыкчы (по согласованию)

	Нарынская область

	16
	Строительство индустриального торгово-логистического комплекса в Ат-Башинском районе Нарынской области
	31 декабря 2022 года
	Построен индустриальный торгово-логистический комплекс, и создано более 3000 рабочих мест
	Требуемая сумма инвестиций 10 млрд. 350 млн. сомов
	МЭ, АПЗИ, ПППКР в Нарынской области, Ат-Башинская РГА, СЭЗ "Нарын"

	17
	Построить мясоубойный цех для расширения действующего мясоперерабатывающего цеха ОсОО "Жанар и Бек" в Ат-Башинском районе
	2020-2023 годы
	Построен мясоубойный цех соответствующий требованиям международного стандарта. Увеличение объема экспорта отечественной продукции и созданы новые рабочие места
	Частные инвестиции, 17 млн. 250 тыс. сомов
	МЭ, МСХППМ, АПЗИ, ПППКР в Нарынской области, Ат-Башинская РГА, РКФР, ОАО "Гарантийный фонд", ОсОО "Жанар и Бек"

	18
	Построить ферму (для коров молочного направления) и расширить ассортимент, а также увеличить объем производства продукции молокоперерабатывающего завода "Ат-Башы Сут"
	2020-2023 годы
	Расширен ассортимент и увеличен объем производства продукции молокоперерабатывающего завода "Ат-Башы Сут", вследствие строительства фермы для коров молочного направления. Увеличен объем экспорта отечественной продукции и созданы новые рабочие места
	Частные инвестиции, 10 млн. 350 тыс. сомов
	ПППКР в Нарынской области, Ат-Башинская РГА, ОсОО "Ат-Башы Сут"

	19
	Построить филиал молокоперерабатывающего завода на базе ОсОО "Умут и К" в городе Нарын
	2021-2023 годы
	Построен молокоперерабатывающий завод. Увеличен объем экспорта отечественной продукции и созданы новые рабочие места
	Частные инвестиции, 100 млн. сомов
	ПППКР в Нарынской области, мэрия г.Нарын, инвестор (по согласованию)

	20
	Ввести в эксплуатацию цех по хранению картофеля и овощей в Ат-Башинском районе
	2021-2023 годы
	Введен в эксплуатацию цех по хранению картофеля и овощей, созданы рабочие места
	Частные инвестиции, 4 млн. 485 тыс. сомов
	ПППКР в Нарынской области, Ат-Башинская РГА, инвестор (по согласованию)

	Джалал-Абадская область

	21
	Введение в эксплуатацию золото извлекающей фабрики ЗАО "Кичи-Чаарат" в Чаткальском районе
	31 декабря 2019 года
	Введена в эксплуатацию золотоизвлекающая фабрика и создано 450 новых рабочих мест
	Частные инвестиции, 300,0 млн. долларов США (21 млрд. сом)
	ГКПЭН, ПППКР Джалал-Абадской области, ЗАО "Кичи-Чаарат" (по согласованию)

	22
	Введение в эксплуатацию золото- и сурьма извлекающей фабрики ОсОО "Эти Бакыр-Терексай" в Чаткальском районе
	1 ноября 2021 года
	Введена в эксплуатацию золото- и сурьма извлекающая фабрика создано 300 новых рабочих мест
	Частные инвестиции, 135,0 млн. долларов США (945 млн. сом)
	ГКПЭН, ПППКР Джалал-Абадской области, ОсОО "Эти Бакыр-Терексай" (по согласованию)

	23
	Увеличение производства ОсОО "Майлуу-Сууйский ламповый завод" путем государственной поддержки продвижения продукции завода на внутреннем и внешнем рынках
	30 июня 2020 года
	Увеличение объема производства
	Частные инвестиции 500 млн. сомов
	ГКПЭН, ФУГИ, МЭ, МФ, АПЗИ, ПППКР в Джалал-Абадской области, мэрия города Майлуу-Суу, ОсОО "Майлуу-Сууйский ламповый завод" (по согласованию)

	24
	Запуск завода по производству металлургического кремния ОсОО "Кварц компани" в городе Таш-Кумыр
	30 июня 2020 года
	Запущен завод по производству металлургического кремния и создано 60 новых рабочих мест. Производство 20,0 тыс. тонн кремния в год
	Частные инвестиции, 900 млн. сомов
	ГКПЭН, АПЗИ, ПППКР в Джалал-Абадской области, мэрия города Таш-Кумыр, ОсОО "Кварц компани" (по согласованию)

	25
	Строительство цементного завода ОсОО "Шамшыкал-Ата" совместно с китайской компанией "Goundong Enjeniering Co.Ltd" в г.Кара-Куль Джалал-Абадской области
	31 декабря 2019 года
	Создано 300 рабочих мест, производства 1300,0 тыс. тонн цемента в год
	Частные инвестиции, 135,8 млн. долл. (950 млн. сом)
	ГКПЭН, АПЗИ, ПППКР в Джалал-Абадской области, частный инвестор (по согласованию)

	Ошская область

	26
	Строительство агропромышленного комплекса "Элдан Аталык" в селе Макмал Дон-Булакского айылного аймака Узгенского района
	30 июня 2020 года
	Построен агропромышленный комплекс и создано 70 новых рабочих мест
	Частные инвестиции, 3 млн. 500 тыс. долларов США (245 млн. сом)
	ПППКР в Ошской области, компания "Аталык групп" (по согласованию)

	27
	Строительство завода по производству минеральных удобрений в айылном аймаке Кулатова Ноокатского района
	30 июня 2020 года
	Построен завод по производству минеральных удобрений и создано 500 новых рабочих мест
	Частные инвестиции, 200 млн. долларов США (14 млрд. сом)
	ПППКР в Ошской области, инвестор (по согласованию)

	28
	Организация производства химической продукции (клея и олифы) в айылном аймаке Нариман Кара-Суйского района на базе завода по производству гипса
	30 июня 2020 года
	Запущено предприятие по производству гипса и клея, создано 45 новых рабочих мест
	Частные инвестиции, 5 млн. сомов
	ПППКР в Ошской области, инвестор (по согласованию)

	29
	Запуск завода по производству асфальта в айылном аймаке Жоош Кара-Суйского района
	30 июня 2020 года
	Запущен завод по производству асфальта, создано 25 новых рабочих мест
	Частные инвестиции, 10 млн. 500 тыс. сомов
	РКФР, ПППКР в Ошской области, инвестор (по согласованию)

	Баткенская область

	30
	Введение в эксплуатацию мини-завода по переработке сурьмы ОсОО "Чжунтен", ОсОО "Анон Сары-Таш" в городе Кадамжай
	30 июня 2020 года
	Введен в эксплуатацию мини-завод и созданы рабочие места
	Частные инвестиции 1 млн. 500 тыс. долл. США (105 млн. сом)
	Госадминистрация Кадамжайского района, ОАО "КСК" (по согласованию)

	31
	Введение в эксплуатацию цеха по переработке плодоовощной продукции на базе АО "ТФЗ" в городе Кызыл-Кия
	30 июня 2020 года
	Введен в эксплуатацию цех по переработке плодоовощной продукции и созданы рабочие места
	Частные инвестиции, 13 млн. сомов
	ПППКР в Баткенской области, АО "ТФЗ" (по согласованию)

	32
	Введение в эксплуатацию цеха по хранению овощей и фруктов в Баткенской области
	30 июня 2020 года
	Введен в эксплуатацию цех по хранению овощей и фруктов и созданы рабочие места 30
	Частные инвестиции, 13 млн. сомов
	ПППКР в Баткенской области, инвестор (по согласованию)

	33
	Ввод в эксплуатацию завода по производству асбестного шифера в городе Кызыл-Кия
	30 июня 2020 года
	Введен в эксплуатацию завод по производству асбестного шифера и созданы рабочие места
	Частные инвестиции, 720 тыс. долларов США (50 млн. 400 тыс. сом)
	ПППКР в Баткенской области, инвестор (по согласованию)

	Таласская область

	34
	Строительство сахарного завода в селе Ак-Добо Бакай-Атинского района
	31 декабря 2020 года
	Построен сахарный завод и созданы рабочие места
	Частные инвестиции, 150,0 млн. долларов США (10 млн. 500 тыс. сом)
	ПППКР в Таласской области, инвестор (по согласованию)

	35
	Создание цеха по переработке органического мяса в городе Талас
	2021-2023 годы
	Создан цех по переработке органического мяса, созданы дополнительные рабочие места
	Частные инвестиции, 15 млн. сомов
	ПППКР в Таласской области, инвестор (по согласованию)

	36
	Строительство завода по переработка фасоли в селе Жергетал Таласского района
	2021-2023 годы
	Построен завод по переработке фасоли, созданы рабочие места
	Частные инвестиции, 6 млн. сомов
	ПППКР в Таласской области, инвестор (по согласованию)

	37
	Запуск дробильной установки в селе Калба Таласского района
	2022-2023 годы
	Создан цех для камнедробилки, созданы рабочие места
	Частные инвестиции, 4 млн. 100 тыс. сомов
	ПППКР в Таласской области, инвестор (по согласованию)

	38
	Создание нового современного "Торгово-логистического Центра, и убойного центра "Талас эти" в селе Чымгент, Чолпонбай айыл аймагы, Кара-Бууринский район
	2020-2023 годы
	Созданы новый современный "Торгово-логистический Центр, и убойного центра Талас эт" и рабочие места
	Частные инвестиции, 518 млн. 200 тыс. сомов
	ПППКР в Таласской области, инвестор (по согласованию)

	39
	Создание убойного цеха (предприниматель Байтиков) в Манасском районе
	2022-2023 годы
	Создание нового современного убойного цеха и рабочих мест
	Частные инвестиции, 10 млн. сомов
	ПППКР в Таласской области, инвестор (по согласованию)

	Город Ош

	40
	Строительство завода по производству полиэтиленовых пленок на базе АО "ЖБИ-20"
	31 декабря 2020 года
	Построен завод по производству полиэтиленовых пленок, созданы рабочие места
	Частные инвестиции, 6 млн. евро (462 млн. сом)
	Мэрия города Ош, АО "ЖБИ-20" (по согласованию)

	41
	Строительство мясокомбината с производственной мощностью 80 голов КРС и 120 голов МРС
	31 декабря 2020 года
	Запущен мясокомбинат и созданы рабочие места
	Частные инвестиции, 4 млн. евро (308 млн. сом)
	Мэрия города Ош, инвестор (по согласованию)

	42
	Запуск цеха по производству мешков ОсОО "Полипласт"
	30 июня 2020 года
	Запущен цех по производству мешков и созданы рабочие места
	Частные инвестиции, 120 тыс. долларов США (8 млн. 400 тыс. сом)
	Мэрия города Ош, инвестор (по согласованию)

	43
	Введение в эксплуатацию швейной фабрики "Мурас"
	30 июня 2020 года
	Введена в эксплуатацию швейная фабрика и созданы рабочие места
	Частные инвестиции, 500 тыс. долларов США (35 млн. сом)
	Мэрия города Ош, инвестор (по согласованию)

	44
	Организация промышленного парка текстильно-швейного производства ОсОО "Кыргыз-Текстиль ЛТД"
	25 сентября 2022 года
	Введен в эксплуатацию промышленный парк.
Создано 7 тыс. рабочих мест
	Частные инвестиции 110 млн. долл. США (7 млрд. 700 млн. сом)
	Мэрия г.Ош, инвестор (по согласованию)

	Город Бишкек

	45
	Завод по выпуску биметаллических алюминиевых радиаторов "TMAI Investment Holding" на территории СЭЗ "Бишкек", ОсОО "Тан Дем"
	31 декабря 2019 года
	Создано 450 рабочих мест
	Частные инвестиции, 40,0 млн. долларов США (2 млрд. 800 млн. сом)
	Мэрия города Бишкек, инвестор (по согласованию)



(1) План мероприятий по реализации Концепции региональной политики Кыргызской Республики на 2018-2022 годы, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31.03.2017 года № 194.

Приложение 2
 к Плану мероприятий по реализации Стратегии устойчивого развития промышленности Кыргызской Республики на 2019-2023 годы
Проекты по строительству и модернизации гидроэнергетических станций
	№
	Наименование предприятия (юридическое название)
	Вид экономической деятельности
	Статус (действующий/планируемый)
	Планируемые сроки реализации
	Местоположение
	Объем инвестиций (млн. долл. США)
	Производственная мощность (объем выпуска в год)
	Дополнительная информация:
- наличие ТЭО;
- наличие разрешительных документов;
- иная доп. информация

	1
	Реабилитация ОАО "Чакан ГЭС"
	Производство и распределение электроэнергии
	Планируемый
	2022 год
	Чуйская область
	от 23 до 33
	Увеличение мощности с 35 МВт до 41 МВт (29 млн.кВтч)
	ТЭО отсутствует

	2
	Строительство малой ГЭС "Кара-Куль"
	Производство электроэнергии
	Планируемый
	2022 год
	Джалал-Абадская область
	25
	18 МВт
	Бизнес-план (ГКПЭН)

	3
	Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2 в г.Кара-Куль
	Производство электроэнергии
	Реализуемый
	2021 год
	Джалал-Абадская область
	110
	120 МВт
	Получено финансирование на строительство от ЕАБР

	4
	Строительство малой ГЭС "Чон-Аксуу"
	Производство электроэнергии
	Планируемый
	2023 год
	с.Григорьевка , р.Чон-Аксуу, Иссык-Кульская область
	-
	11 МВт
	Имеется ТЭО

	5
	Строительство малой ГЭС "Чон-Кемин-1"
	Производство электроэнергии
	Планируемый
	2023 год
	р.Чон-Кемин, с.Тигерменты
	-
	8 МВт
	Имеется ТЭО, отведена земля



Приложение 3
 к Плану мероприятий по реализации Стратегии устойчивого развития промышленности Кыргызской Республики на 2019-2023 гг.
БЮДЖЕТ
 Стратегии устойчивого развития промышленности Кыргызской Республики на 2019-2023 годы
	№
 п/п
	Задачи
	Меры
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Единица измерения
	Потребность в финансировании
	Возможности
	Финансовый разрыв

	
	
	
	
	
	
	госбюджет
	ПГИ и гранты
	другие
	всего
	госбюджет
	ПГИ и граты
	другие
	Всего
	госбюджет
	ПГИ и гранты
	другие
	Всего

	Приоритет 1. Развитие горнодобывающей и горно-металлургической отраслей промышленности

	1
	Создание условий для увеличения степени переработки сырья внутри страны
	1.1. Разработать законопроект направленный на стимулирование строительства предприятий, перерабатывающих сырьевые товары, содержащие драгоценные металлы
	МФ, ГКПЭН, МЭ
	до 31 декабря 2019 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	1.2. Внести изменения в законодательство о недрах в части обязательного проведения работ по геологическому изучению всей лицензионной площади для определения полных экономических показателей, в целях обеспечения глубокой переработки на территории Кыргызской Республики
	ГКПЭН
	до 25 декабря 2019 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Повышение устойчивости развития отрасли
	2.1. Стандартизировать социальную ответственность недропользователей перед местными сообществами
	ГКПЭН, ГАМСУМО, ОМСУ (по согласованию)
	до 1 декабря 2019 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2.2. Изучить вопрос внесений изменения в законодательство о недрах, направленных на уменьшение числа конфликтных ситуаций с местным населением
	ГКПЭН, ПППКР в областях, ГАООСЛХ
	до 15 ноября 2019 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2.3. Внести изменения в законодательство о недрах в части включения условий по строительству непрофильных производств в конкурсные условия на право пользование недрами
	ГКПЭН, ПППКР в областях (по согласованию)
	до 1 марта 2020 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 2. Энергетика

	3
	Обеспечение энергетической безопасности и достаточных объемов энергии для развития промышленности
	3.1. Модернизировать системы производства, передачи и распределения энергии, включая строительство линий электропередач и увеличение мощности существующих линий электропередач
	ГКПЭН, Нацэнергохолдинг
	до 1 ноября 2023 года
	тыс. сом
	
	
	22537340
	22537340
	
	
	22537340
	22537340
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	832000
	1165200
	1997200
	
	832000
	246500
	1078500
	0
	0
	918700
	918700

	
	
	3.2. Обеспечить надежность и устойчивость энергоснабжения
	ГКПЭН, Нацэнергохолдинг
	до 1 декабря 2023 года
	тыс. сом
	
	
	1564000
	1564000
	
	
	614000
	614000
	0
	0
	950000
	950000

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3.3. Обеспечить поставки газа во все регионы страны, создать необходимую инфраструктуру на базе программы ОсОО "Газпром Кыргызстан"
	ГКПЭН
	до 10 декабря 2023 года
	тыс. сом
	
	
	31000000
	31000000
	
	
	31000000
	31000000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	3.4. Обеспечить рост производства электроэнергии за счет модернизации и запуска ГЭС (Приложение 3)
	ГКПЭН
	до 1 декабря 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	168000
	168000
	
	
	168000
	168000
	0
	0
	0
	0

	4
	Улучшение эффективности сектора энергетики через оптимизацию ценообразования и улучшение управления
	4.1. Снизить количество процедур, времени и затрат для подключения к энергии, а также принять меры по улучшению позиции Кыргызской Республики по индикатору "Подключение к системе энергоснабжения"
	ГКПЭН, ГЭТИ, ГАРТЭК, ОАО "НЭХК" (по согласованию)
	до 1 ноября 2021 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4.2. Подготовить предложения для финансирования международными фондами на грантовой основе проектов, исследований и разработок в области ВИЭ, а также энергосбережения и энергоэффективности
	ГАООСЛХ, ГКПЭН, международные организации (по согласованию)
	до 1 сентября 2022 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	4.3. Разработать ТЭО проектов для строительства малых ГЭС и других объектов ВИЭ на территории регионов страны
	ГКПЭН, АПЗИ
	до 1 октября 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	11900
	11900
	
	
	
	0
	0
	0
	11900
	11900

	Приоритет 3. Развитие пищевой промышленности

	5
	Повышение качества и безопасности отечественных пищевых продуктов
	5.1. Внедрить использование международных стандартов качества и безопасности пищевых продуктов НАССР, ХААСП и ISO 22000
	МСХППМ, ГКПЭН, МЭ, МЗ
	до 20 октября 2021 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5.2. Предоставлять государственную поддержку в сельскохозяйственной отрасли включая кооперативы (путем совершенствования нормативной базы,(*)
	МСХППМ, МЭ
	до 30 ноября 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	5.3. Внедрить интегрированную программу развития сектора производства меда
	ЮНИДО с партнерами (по согласованию), МСХППМ
	до 1 декабря 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	1500
	1500
	
	
	
	0
	0
	0
	1500
	1500

	
	
	5.4. Внедрить интегрированную программу развития сектора переработки фруктов и ягод, включая развитие производства новых экспортно-ориентированных видов продукции
	ЮНИДО с партнерами МСХМПП (по согласованию)
	до 15 декабря 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	2000
	
	2000
	
	2000
	
	2000
	0
	0
	0
	0

	6
	Увеличение производства и экспорта продукции пищевой отрасли
	6.1. Поддержать модернизацию перерабатывающих предприятий
	ПППКР, МСХППМ, ГКПЭН, МФ
	до 30 октября 2021 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	6.2. Реализовать план действий по развитию цепочки добавленной стоимости в пищевой перерабатывающей промышленности
	МСХППМ, ГКПЭН, МЭ
	до 1 декабря 2021 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 4. Строительный сектор

	7
	Расширение производства строительных материалов из отечественного сырья
	7.1. Увеличить объемы промышленного и гражданского строительства в Кыргызстане путем реализации программы "Доступное жилье" и снижения ставки процентов за ипотечные кредиты до 6%
	ЮНИДО с партнерами (по согласованию), ГИК и Госстрой
	до 31 декабря 2023 года
	тыс. сом
	
	
	10000000
	10000000
	
	
	10000000
	10000000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	3000
	3000
	
	
	3 000
	3 000
	0
	0
	0
	0

	
	
	7.2. Организовать сельские домостроительные комбинаты в регионах
	ПППКР, Госстрой
	до 30 января 2022 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 5. Легкая промышленность

	8
	Снижение зависимости от импорта сырьевых и материальных ресурсов
	8.1. Проработать вопрос целевого выделения средств, в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства", на выращивание хлопка-сырца, с последующей переработкой
	МСХППиМ, МФ, ГКПЭН, ПППКР в Ошской и Джалал-Абадской областях
	до 20 декабря 2019 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	8.2. Внедрить механизмы финансовой поддержки для экспортно-ориентированных предприятий легкой промышленности, такие как доступные и льготные кредиты для обновления материально-технической базы и оборудований участников легкой промышленности
	МЭ, МФ, ГКПЭН
	1 полугодие 2021 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	8.3. Увеличить объем производства легкой промышленности (текстильной, швейной, кожевенной и обувной) по всей цепочке добавленной стоимости
	ГКПЭН, ПППКР в областях, ЮНИДО с партнерами (по согласованию)
	до 30 октября 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 6. Туризм

	9
	Расширение ассортимента увеличение производства ювелирных и национальных изделий, ориентированных на туристов
	9.1. Организовать и провести мероприятия (ярмарки, фестивали и др.) по продаже национальных изделий, включая ювелирную продукцию, ориентированных на туристов
	МКИТ
	ежегодно
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	9.2. Разработать национальный и региональные туристические бренды
	МКИТ
	до 1 декабря 2020 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 7: Инфраструктура необходимая для промышленного развития

	Транспортная инфраструктура

	10
	Обеспечение необходимой транспортной инфраструктуры для промышленного развития регионов и экспорта промышленных товаров
	10.1. Разработать карту по реабилитации и строительству дорог, соединяющих города - точки роста с региональными и международными транспортными коридорами, а также модернизировать международные и внутренние автодороги стратегического значения
	МТД, мэрии городов (по согласованию)
	до 1 ноября 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10.2. Снизить стоимость транспортировки отечественных грузов через соседние страны и обеспечить альтернативные пути доставки грузов на внешние рынки
	МТиД, ГП "НК "КТЖ"
	ежегодно
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	10.3. Проработать вопросы по расширению и модернизации железнодорожной сети для укрепления железнодорожной инфраструктуры
	МТиД, ГП "НК "КТЖ"
	до 20 декабря 2021 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	200000
	200000
	
	
	
	0
	0
	0
	200000
	200000

	Информационно-телекоммуникационная инфраструктура и инновации

	11
	Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры необходимой для промышленного развития
	11.1. Разработать проект Закона КР "Об электронной коммерции" и пакет подзаконных актов для его реализации
	МЭ, АПЗИ, ГКПЭН соответствующие министерства и ведомства, бизнес-ассоциации (по согласованию), НБКР (по согласованию), коммерческие банки (по согласованию)
	до 20 декабря 2020 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11.2. Перевести государственные услуги в цифровой формат по каждому государственному органу, предоставляющему государственные услуги, и их предоставлению гражданам/бизнесу посредством Государственного портала электронных услуг интегрированного с СМЭВ "Тундук"
	ГКИТС, соответствующие министерства и ведомства
	до 20 декабря 2020 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	11.3. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры - Волоконно-оптических линий связи (ВОЛС):
Разработать и утвердить технические стандарты по строительству ВОЛС (трансграничных, магистральных, внутризоновых и др.);
Разработать ТЭО по строительству ВОЛС (трансграничных, магистральных, внутризоновых и др.) для обеспечения широкополосного доступа во всех населенных пунктах КР;
Поэтапно построить ВОЛС по территории КР (трансграничных, магистральных, внутризоновых и др.)
	ГКИТС, ГКНБ, МТиД, Госстрой, ОМСУ (по согласованию), операторы связи (по согласованию)
	Поэтапно:
до 20 декабря 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	50000
	
	50000
	
	50000
	
	50000
	0
	0
	0
	0

	12
	Внедрение новых технологий в отраслях промышленности
	12.1. Провести международные форумы, курсы и семинары по цифровой трансформации с целью передачи международного опыта и повышению осведомленности о новых эффективных технологиях в производстве
	ГКПЭН, международные организации
	до 30 июня 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	12.2. Создать научно-технические и технические парки на базе НИИ и образовательных учреждений
	ГКПЭН, МОиН Академия Наук (по согласованию)
	до 30 ноября 2022 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	12.3. Разработать и внедрить учебные программы, направленные на развитие инновационных отраслей
	МОиН, АНПО
	до 1 сентября 2021 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 8. Региональное промышленное развитие

	13
	Содействие промышленному развитию в регионах
	13.1. Содействовать инклюзивному региональному промышленному развитию путем выявления потенциала для роста и создания демонстрационных производств в регионах Кыргызской Республики
	ЮНИДО с партнерами (по согласованию), ГКПЭН, МСХППМ, ОМСУ (по согласованию)
	до 1 ноября 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	4000
	
	4000
	
	4000
	
	4000
	0
	0
	0
	0

	
	
	13.2. Облегчить процедуры получения доступа к воде и канализации, вывозе промышленных отходов, получения разрешения на строительство промышленных объектов в регионах
	Госстрой, МФ, МЭ, по согласованию: АРИС, ОМСУ
	до 31 декабря 2023 года
	тыс. сом
	1250000
	
	
	1250000
	1250000
	
	
	1250000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	13.3. Внедрить пилотную систему онлайн-регистрации юридических (иностранных) лиц
	МЮ, ГНС, АПЗИ, НСК (по согласованию)
	до конца 2019 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	Обеспечение региональной специализации на основе сравнительных преимуществ каждого региона
	14.1. Разработать в каждом регионе план действий по промышленному развитию на основе региональной специализации, имеющихся ресурсов и с учетом региональных условий
	ПППКР, МЭ, ГКПЭН
	до 30 января 2020 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	14.2. Создать кластеры в регионах в соответствии с приоритетами регионального промышленного развития
	ГКПЭН, МЭ, МКИТ, МСХППМ, ПППКР, ОМСУ (по согласованию)
	до 1 сентября 2019 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	Строительство и запуск новых предприятии
	15.1. Построить и запустить новые предприятия (Приложение 1)
	ПППКР, ГКПЭН, АПЗИ, ГААСЖКХ, по согласованию: СЭЗы, РКФР, ОМСУ, ОАО "Гарантийный Фонд"
	до конца 2023 года
	тыс. сом
	
	
	1916300
	1916300
	
	
	1916300
	1916300
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	1083855
	1083855
	
	
	1083855
	1083855
	0
	0
	0
	0

	Приоритет 9. Повышение экспортного потенциала страны

	16
	Создание необходимой инфраструктуры для экспорта
	16.1. Повысить торговый потенциал отраслей, ориентированных на экспорт в страны ЕАЭС путем улучшения систем контроля за качеством продукции
	НИС и Кыргыз Центр по Аккредитации МЭ, ЮНИДО с партнерами (по согласованию)
	до 30 ноября 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	2000
	
	2000
	
	2000
	
	2000
	0
	0
	0
	0

	
	
	16.2. Обеспечить необходимое количество отечественных лабораторий, прошедших международную аккредитацию для сертификации промышленной продукции
	МЭ, ГКПЭН, МСХППМ, МЗ
	до 30 января 2020 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	14000
	14000
	
	
	
	0
	0
	0
	14000
	14000

	
	
	16.3. Провести модернизацию и обновление контрольно-пропускных пунктов на государственных границах
	ГПС, ГТС
	до 30 октября 2021 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	48320
	
	48320
	
	48320
	
	48320
	0
	0
	0
	0

	
	
	16.4. Оказать содействие в использовании отечественными промышленными предприятиями процедуры свободного и таможенного склада
	ГКПЭН, МЭ, частные компании (по согласованию)
	до 1 декабря 2021 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	16.5. Развивать логистическую инфраструктуру для продвижения промышленной продукции на зарубежные рынки
	МСХППМ, МЭ, ГКПЭН, АПЗИ
	до 30 октября 2022 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	12000
	12000
	
	
	
	0
	0
	0
	12000
	12000

	
	
	16.6. Открыть торговые представительства для отечественной продукции в странах, являющихся основными торговыми партнерами Кыргызстана
	МЭ, МИД, ГКПЭН, АПЗИ
	до 1 марта 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	16.7. Приобрести необходимое эталонное оборудование (совершенствование эталонной базы КР) для обеспечения прослеживаемости измерений в отечественных лабораторий, прошедших международную аккредитацию для сертификации промышленной продукции
	ЦСМ
	до 1 июня 2020 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	16.8. Принимать международные, региональные стандарты и национальные стандарты других стран, в качестве национальных документов по стандартизации по всем секторам экономики
	ЦСМ
	постоянно
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	Предоставление государственной поддержки экспортерам
	17.1. Усилить маркетинг кыргызской продукции за рубежом через средства массовой информации и специализированные мероприятия
	АПЗИ, ГКПЭН, МЭ, МСХППМ, ТПП (по согласованию)
	постоянно
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	17.2. Оказать поддержку экспортерам в осуществлении брендирования продукции
	Кыргызпатент, МСХППМ, ГКПЭН, МЭ, АПЗИ, ТПП (по согласованию)
	до 1 февраля 2022 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Освоение новых экспортных рынков для отечественной продукции
	18.1. Информировать предпринимателей о преимуществах использования статуса Кыргызстана ВСП+
	МЭ, ГКПЭН, АПЗИ, МСХППМ
	постоянно
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	20
	
	20
	
	
	
	0
	0
	20
	0
	20

	
	
	18.2. Провести оснащение лабораторий оборудованием, необходимым для(*)
	МЭ, МЗ, ГИВФБ, МСХППМ
	до 25 декабря 2019 года
	тыс. сом
	165 000
	
	
	165000
	
	
	
	0
	165000
	0
	0
	165000

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	1800
	1800
	
	
	
	0
	0
	0
	1800
	1800

	Управление сектором

	19
	Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере промышленной политики и развития промышленности
	19.1. Разработать и принять НПА, необходимые для развития промышленности и поддержки отечественных производителей
	ГКПЭН
	до 20 октября 2020 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	27
	27
	
	
	
	0
	0
	0
	27
	27

	
	
	19.2. Провести оценку факторов, препятствующих осуществлению инвестиций в регионах
	АПЗИ, МЭ, ГКПЭН, ГАМСУМО, ОМСУ (по согласованию)
	до 15 ноября 2019 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	30
	30
	
	
	
	0
	0
	0
	30
	30

	
	
	19.3. Внести изменения в НПА для усиления роли, ответственности и ресурсов местных органов власти по развитию промышленности на местном уровне
	ПППКР, МЭ, ГКПЭН, ГАМСУМО
	до 25 апреля 2020 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	25
	25
	
	
	
	0
	0
	0
	25
	25

	20
	Усиление роли государственных органов, ответственных за промышленную политику, включая укрепление их институционального и кадрового потенциала
	20.1. Провести функциональный анализ государственных структур промышленного сектора с целью определения иерархии в принятии решений, усиления координации и повышения статуса ведомства, отвечающего за разработку промышленной политики и координацию усилий по ее реализации
	ГКПЭН, АПКР, МФ, МСХППМ
	до 30 сентября 2019 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	20
	20
	
	
	
	0
	0
	0
	20
	20

	
	
	20.2. Внедрить Программу Странового Партнерства для Кыргызстана, включая меры по привлечению партнеров, глобальный форум и институциональное повышение потенциала Правительства с учетом рисков природных и техногенных процессов
	ЮНИДО с партнерами (по согласованию), Комитет по Промышленности при Национальном Совете по Устойчивому Развитию (по согласованию), АПЗИ, ГКПЭН
	до 1 ноября 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	2000
	2000
	
	
	2000
	2000
	0
	0
	0
	0

	Привлечение инвестиций в развитие промышленности

	21
	Увеличение внутренних источников финансирования промышленности
	21.1. Увеличить выдачу гарантий для кредитования промышленности гарантийными фондами
	ОАО "Гарантийный фонд" (по согласованию), ГКПЭН, НБКР (по согласованию)
	до 1 августа 2022 года
	тыс. сом
	375000
	
	
	375000
	
	
	
	0
	375000
	0
	0
	375000

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	21.2. Обеспечить субсидирование процентных ставок со стороны государства при выдаче кредитов на развитие производства в пищевой отрасли, текстильной отрасли и производстве одежды для предприятий экспортеров
	АПЗИ, МСХППМ, ГКПЭН, МФ
	до 25 сентября 2023 года
	тыс. сом
	1250000
	
	
	1250000
	1250000
	
	
	1250000
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	Привлечение внешних инвестиций в банковский сектор для финансирования сектора промышленности
	22.1. Диверсифицировать донорские средства с целью кредитования сектора промышленности в дополнение к секторам энергетики и транспорта
	МЭ, МФ, ГКПЭН, МСХППМ
	до 1 декабря 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	50000
	
	50000
	
	
	
	
	0
	50000
	0
	50000

	23
	Создание инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций в промышленный сектор
	23.1. Создать цифровые платформы и электронные путеводители для инвесторов в целом по республике и в каждой области
	АПЗИ, ГКПЭН, МСХППМ
	до 1 декабря 2020 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	40
	40
	
	
	
	0
	0
	0
	40
	40

	
	
	23.2. Создать не менее 4-х работающих индустриальных парков для приоритетных отраслей промышленности
	ГКПЭН, АПЗИ, МСХППМ, ГРС, ПППКР, по согласованию: ОМСУ, Ассоциация "Легпром", РКФР, мэрия г.Ош
	до 15 декабря 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	280000
	280000
	
	
	
	0
	0
	0
	280000
	280000

	
	
	23.3. Внедрить систему инвестиционных пакетов (инвестиционных лотов) для промышленных предприятий, включая предоставление инвесторам земельного участка с подведенной инфраструктурой и необходимыми разрешительными документами на ведение деятельности
	АПЗИ, МЭ, ГКПЭН, ОМСУ (по согласованию)
	до 30 ноября 2020 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	100
	100
	
	
	
	0
	0
	0
	100
	100

	
	
	23.4. Запустить проекты с использованием механизма ГЧП
	АПЗИ, МЭ, МТД, ГТС, Мэрия города Бишкек (по согласованию)
	до 1 декабря 2021 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	400000
	
	
	400000
	400000
	
	
	400000
	0
	0
	0
	0

	
	
	23.5. Осуществить модернизацию и запуск простаивающих промышленных предприятий (Приложение 1)
	ФУГИ, ГКПЭН, АПЗИ
	до 15 декабря 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	23.6. Внести изменения в НПА, направленные на повышение эффективности СЭЗ
	МЭ, АПЗИ, ГКПЭН
	до 1 марта 2022 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	Снижение процедурной и административной нагрузки на инвесторов
	24.1. Внедрить систему "Единого окна", позволяющей инвесторам получить весь спектр консультационных, юридических и административных услуг через единый государственный орган
	АПЗИ, ГКПЭН
	до 1 августа 2020 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	Усиление защиты прав инвесторов
	25.1. Подписать соглашения о взаимном сотрудничестве между институтом бизнес-омбудсмена и государственными органами взаимодействующими с предпринимателями
	Институт бизнес-обмудсмена (по согласованию), государственные органы взаимодействующие с предпринимателями
	до 31 июня 2020 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Социальное развитие

	26
	Улучшение квалификации рабочей силы, необходимой для промышленного развития
	26.1. Пересмотреть учебные планы в соответствии с приоритетами промышленного развития
	МОиН, АНПО
	до 1 сентября 2021 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	26.2. Повысить квалификацию преподавателей с учетом требований развития промышленности, а также закрепить учебные заведения НПО к конкретным предприятиям
	МОиН, АНПО
	до конца 2022 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	26.3. Открыть ресурсные центры (учебно-производственные комплексы), оснащенные современным оборудованием для проведения занятий учащихся в системе НПО в каждой области и городах Бишкек и Ош
	АНПО, МОиН
	до 31 декабря 2021 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	340
	340
	
	
	
	0
	0
	0
	340
	340

	
	
	26.4. Создать систему "вуз-производство", а также лаборатории, стартапы и научные центры в ВУЗах
	МОиН
	до 1 декабря 2021 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	26.5. Внести соответствующие изменения в законодательство предусматривающие создание учебно-производственных комплексов и организацию их деятельности
	МОиН, АНПО
	до 30 ноября 2020 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	26.6. Увеличить количество работников промышленности, прошедших повышение квалификации
	ГКПЭН, ГЭТИ
	до конца 2023 года
	тыс. сом
	
	
	91000
	91000
	
	
	
	0
	0
	0
	91000
	91000

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	26.7. Разработать карту потребностей в квалифицированных кадрах на перспективу 3-5 лет на основе потребности в трудовых ресурсах для формирования госзаказа в профессиональном образовании
	МТиСР, ГКПЭН, МОиН, АНПО
	до 20 декабря 2019 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	Обеспечение доступа работников промышленного сектора к социальному пакету
	27.1. Разработать меры по снижению ставок социальных отчислений для сокращения теневой занятости на промышленных предприятиях
	МЭ, Соцфонд, ГКПЭН, МТиСР, профсоюзы (по согласованию)
	до 30 ноября 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	27.2. Внедрить механизмы Корпоративно-социальной ответственности на промышленных предприятиях
	МТиСР, МОиН, ГКПЭН, профсоюзы (по согласованию)
	до 1 декабря 2023 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	28
	Создание новых рабочих мест на промышленных предприятиях с акцентом на женщин и молодежь
	28.1. Создать ремесленные центры на базе действующих ремесленных кооперативов в каждой области
	ОМСУ (по согласованию), ГКПЭН
	до 31 декабря 2020 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	350
	350
	
	
	
	0
	0
	0
	350
	350

	
	
	28.2. Вовлечь женщин в доходоприносящие проекты в промышленном секторе, включая малый и средний бизнес и женское предпринимательство, на основании разработанного плана действий
	по согласованию: ОМСУ, коммерческие банки, ГКПЭН
	до 1 октября 2021 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	100
	100
	
	
	
	0
	0
	0
	100
	100

	
	
	28.3. Оказать консультационную поддержку и обучение женщин и молодежи по вопросам финансовой грамотности, предпринимательства и в подготовке стартапов
	МОиН, НБКР (по согласованию)
	Постоянно
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	30
	30
	
	
	
	0
	0
	0
	30
	30

	
	
	28.4. Организовать обучение по приоритетным рабочим профессиям в промышленности (строительство, горнодобывающая отрасль, туризм) для граждан из числа безработного населения, женщин и ЛОВЗ
	МТиСР, МОиН
	Постоянно
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	Экологическое развитие

	29
	Стимулирование экологически чистых инвестиций
	29.1. Внедрить в законодательство понятие экологически чистых (зеленых) инвестиций
	МЭ, ГКПЭН, ГАООСЛХ, АПЗИ
	до 1 марта 2020 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	29.2. Разработать и внедрить в национальное законодательство современные экономические механизмы управления отходами:
- систему преференций, стимулирующих экологическое предпринимательство и природоохранную деятельность;
- систему льготных кредитов, направленных на поддержку бизнес-планов инвестиционных проектов, связанных с решением задач утилизации и переработки отходов
	МЭ, МФ, ГАООСЛХ
	до 31 декабря 2022 года
	тыс. сом
	100000
	
	
	100000
	
	
	
	0
	100000
	0
	0
	100000

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	29.3. Обеспечить инспекции по соблюдению предприятиями экологических стандартов на прозрачной и подотчетной основе
	ГЭТИ
	Постоянно
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	29.4. Выработать меры стимулирования эффективного потребления воды промышленными предприятиями
	Департамент водного хозяйства и мелиорации МСХППМ, ГААСЖКХ
	1 ноября 2021 года
	тыс. сом
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	тыс. долл.
	
	
	
	0
	
	
	
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	Итого (тыс. сом)
	
	
	3140000
	0
	67108640
	70248640
	2500000
	0
	66067640
	68567640
	640000
	0
	1041000
	1681000

	
	
	
	Итого (тыс. долларов)
	
	
	400000
	988340
	2944317
	4332657
	400000
	938320
	1503355
	2841675
	0
	50020
	1440962
	1490982


Список сокращений:
АНПО	Агентство начально-профессионального образования
АПЗИ	Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики
АО	акционерное общество
ВВП	валовый внутренний продукт
ГКИТС	Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики
ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГАМСУМО	Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики
ГАООСЛСХ	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
ГАРТЭК	Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики
ГИЭТБ	Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
ГИВФБ	Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики
ГТС	Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГНС	Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГП "НК "КТЖ"	Государственное предприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу"
ГПС	Государственная пограничная служба Кыргызской Республики
ГРС	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики
ГИК	Государственная ипотечная компания
ГКПЭН	Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики
ГЧП	Государственно-частное партнерство
ГП	Государственное предприятие
ЛОВЗ	лица с ограниченными возможностями здоровья
КРС	крупный рогатый скот
МРС	мелкий рогатый скот
ЕАЭС	Евразийский экономический союз
МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЭ	Министерство экономики Кыргызской Республики
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МСХППМ	Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
МТСР	Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МТД	Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики
МКИТ	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
НБКР	Национальный банк Кыргызской Республики
НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
НИИ	Научно-исследовательский институт
ОАО "НЭХК"	открытое акционерное общество "Национальная энергетическая холдинговая компания"
ОМСУ	органы местного самоуправления
ОсОО	общество с ограниченной ответственностью
ПИИ	прямые иностранные инвестиции
ИПДО	инициатива прозрачности добывающих отраслей
ПППКР	полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях
РКФР	Российско-Кыргызский Фонд развития
СЭЗ	свободные экономические зоны
ТПП	Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики
ФУГИ	Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики
ЮНИДО	Организация Объединенных Наций по промышленному развитию
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