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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 6 марта 2025 года № 118


КАБИНЕТ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2021 года № 75
Об утверждении жилищной программы Кыргызской Республики "Мой дом 2021-2026"
(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 14.04.2022 № 217, 16 февраля 2024 года № 61)


В целях обеспечения доступным жильем граждан Кыргызской Республики, повышения платежеспособного спроса на жилье, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить:
1) жилищную программу Кыргызской Республики "Мой дом 2021-2026" согласно приложению 1;
2) План мероприятий по реализации жилищной программы Кыргызской Республики "Мой дом 2021-2026" (далее - План мероприятий) согласно приложению 2;
3) Порядок отбора участников жилищной программы Кыргызской Республики "Мой дом 2021-2026" согласно приложению 3.
2. Государственным органам и органам местного самоуправления (по согласованию), являющимся ответственными исполнителями Плана мероприятий:
1) принять меры по выполнению в полном объеме и в установленные сроки Плана мероприятий;
2) по итогам полугодия, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики.
3. Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики по итогам полугодия, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.
4. Установить, что список участников Программы Правительства Кыргызской Республики "Доступное жилье 2015-2020" включается в формируемый список участников жилищной программы Кыргызской Республики "Мой дом 2021-2026".
5. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Программы Правительства Кыргызской Республики "Доступное жилье 2015-2020" от 5 августа 2015 года № 560;
2) постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Программы Правительства Кыргызской Республики "Доступное жилье 2015-2020" от 5 августа 2015 года № 560" от 21 сентября 2016 года № 501;
3) постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Программы Правительства Кыргызской Республики "Доступное жилье 2015-2020" от 5 августа 2015 года № 560" от 24 августа 2017 года № 537.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономики и финансов Администрации Президента Кыргызской Республики.
7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Председатель	У.А. Марипов

Приложение 2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации жилищной программы Кыргызской Республики "Мой дом 2021-2026"
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 16 февраля 2024 года № 61)
	№
	Задачи/меры
	Ожидаемый результат
	Срок реализации
	Ответственные исполнители
	Источники финансирования

	Глава 1. Проект "Расширение финансирования"

	1
	Выделение бюджетных средств ежегодно в рамках бюджетной политики
	Профинансирована реализация Программы на сумму не менее 5,5 млрд. сомов
	2021-2026 годы
	МФ, МЭК, ГИК (по согласованию)
	Средства республиканского бюджета

	2
	Привлечение внебюджетных финансовых ресурсов в сектор государственного жилищного финансирования
	Привлечено финансовых ресурсов на сумму не менее 18,5 млрд. сомов
	2021-2026 годы
	МЭК, МФ, ГИК (по согласованию)
	Средства международных доноров и инвесторов

	3
	Поддержание уровня уставного капитала ГИК в размере не менее 10 процентов от активов
	Повышена инвестиционная привлекательность ГИК
	Постоянно
	ГИК (по согласованию)
	Средства ГИК и средства международных доноров и инвесторов

	Глава 2. Проект "Увеличение жилищного фонда"

	4
	Организация селитебных зон для строительства жилья во всех городах и населенных пунктах страны
	Выделены земельные участки с соответствующей инфраструктурой во всех городах и населенных пунктах страны для жилищного строительства
	2021-2026 годы
	ОМСУ (по согласованию)
	Средства местных органов самоуправления

	5
	Финансирование строительства жилья
	Профинансировано приобретение и строительство жилья в объеме не менее 740 тыс. кв.м
	2021-2026 годы
	ГИК (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), Госстрой
	Средства ГИК, средства международных доноров и инвесторов, средства республиканского бюджета

	6
	Проведение анализа обеспеченности жильем населения страны
	Подготовлены ежегодные отчеты об обеспеченности жильем
	2021-2026 годы
	Нацстатком (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета

	7
	Разработка проектов жилья с учетом возможности применения современных технологий при строительстве
	Разработаны проекты недорогого жилья
	2021-2026 годы
	Госстрой, ОМСУ (по согласованию)
	Средства республиканского бюджета и международных доноров

	Глава 3. Проект "Повышение доступности жилищного финансирования"

	8
	Снижение процентной ставки по государственным ипотечным кредитам, в том числе по ранее выданным кредитам, путем трансформации бюджетных кредитов и снижения маржи банка и ГИК
	Поэтапно снижена процентная ставка по государственным ипотечным кредитам до уровня 4-6 процентов годовых
	2021-2026 годы
	МЭК, МФ, ГИК (по согласованию)
	Средства ГИК, средства международных доноров, средства республиканского бюджета

	9
	Увеличение обеспеченности жильем населения путем реализации механизмов жилищного финансирования
	Обеспечено жильем не менее 15000 семей
	2021-2026 годы
	ГИК (по согласованию), МЭК, МФ
	Средства ГИК, средства международных доноров и инвесторов, средства республиканского бюджета

	10
	Разработка и внедрение исламских принципов жилищного финансирования
	Разработаны и внедрены исламские ипотечные продукты
	2021-2022 годы
	ГИК (по согласованию), НБ (по согласованию)
	Средства ГИК и средства международных доноров и инвесторов

	11
	Внесение изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики в части предоставления преференций и льгот участникам и субъектам жилищной программы
	Предоставлены преференции и льготы участникам и субъектам жилищной программы в части повышения доступности жилья
	2022-2023 годы
	МЭК, ГИК (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета

	12
	Внедрение принципов зеленого финансирования в сфере жилищного кредитования
	Запущен проект зеленой ипотеки
	2021-2026 годы
	ГИК (по согласованию), МЭК, МПРЭТН
	Средства ГИК и средства международных доноров и фондов

	13
	Внедрение механизма долевого финансирования строительства жилья
	Запущен механизм долевого финансирования строительства жилья
	2024-2026 годы
	ГИК (по согласованию)
	Средства ГИК

	Глава 4. Проект "Цифровизация услуг"

	14
	Совершенствование процедуры подачи заявки на участие в Программе путем внедрения цифровых технологий
	Расширен функционал сбора и обработки информации через электронный портал ГИК в целях улучшения скоринга
	2021-2026 годы
	ГИК (по согласованию), МЭК, МЦР
	Средства ГИК и средства международных доноров

	15
	Заключение с государственными органами соглашений об уровне сервиса (SLA-соглашения) относительно обмена данных
	Достигнуто соглашение об уровне сервиса между ГИК и государственными органами
	2021-2022 годы
	ГИК (по согласованию), МЭК, МЦР
	Средства ГИК

	16
	Внедрение электронной формы государственной регистрации прав на недвижимое имущество, приобретенное гражданами в рамках реализации жилищной программы
	Осуществлена цифровизация процессов государственной регистрации прав на недвижимое имущество
	2022-2023 годы
	МЦР
	В рамках утвержденного бюджета

	17
	Внедрение электронного сервиса, обеспечивающего взаимодействие участников Программы с государственными органами в сфере строительства жилья и регистрации прав на недвижимое имущество, ГИК и коммерческими банками
	Внедрен электронный сервис для систематизации жилищного фонда, необходимого для реализации настоящей Программы
	2023-2026 годы
	ГИК (по согласованию)
	Средства международных доноров



Список сокращений

ГИК	открытое акционерное общество "Государственная Ипотечная Компания"
Госстрой	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики
МПРЭТН	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
Нацстатком	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики
НБ	Национальный банк Кыргызской Республики
ОМСУ	органы местного самоуправления".
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