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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 20 мая 2022 года № 258
Об утверждении Основных направлений развития железнодорожного транспорта Кыргызской Республики на 2022-2026 годы
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 19 июня 2025 года № 353)

В целях создания условий для перспективного развития и совершенствования железнодорожного транспорта и инфраструктуры, обеспечивающих повышение уровня и улучшение качества пассажирских, грузовых перевозок железнодорожным транспортом, развития транзитного потенциала, а также повышения инвестиционной привлекательности железнодорожного комплекса Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 13, 17 Конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
- Основные направления развития железнодорожного транспорта Кыргызской Республики на 2022-2026 годы (далее - Основные направления);
- План мероприятий по реализации Основных направлений (далее - План мероприятий).
2. Министерствам, государственному комитету и административным ведомствам оказывать содействие Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики в реализации Основных направлений, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления.
3. Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики ежегодно, не позднее 25 февраля года, следующего за отчетным, представлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики отчет о ходе выполнения Плана мероприятий.
4. Настоящее постановление вступает в силу в течение семи дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 27 мая 2022 года № 47 (3382)
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.У. Жапаров





Приложение
План мероприятий
 по реализации Основных направлений развития железнодорожного транспорта Кыргызской Республики на 2022-2026 годы
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 19 июня 2025 года № 353)

	№
 п/п
	Задачи
	Меры/Действия
	Срок реализации
	Ожидаемые результаты (продукт)
	Источники финансирования
	Ответственные исполнители
	Индикаторы
	

	I. Реализация транзитного потенциала Кыргызской Республики. Строительство железнодорожных магистралей
	

	1
	Проект строительства железной дороги Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече
	Разработка ТЭО
	Март 2022 г.
	Разработанное ТЭО и согласование проекта строительства.
Реализация первого этапа железнодорожного соединения севера и юга Кыргызской Республики
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ", заемные средства и инвестиции
	МТК,
 ГП "НК "КТЖ"
	Начало строительства железной дороги
	

	
	
	Запуск строительства
	Март 2022 г.
	
	3,1 млн. сомов (участок Балыкчы - Кочкор)
	
	
	

	
	
	Поиск инвесторов
	На постоянной основе
	
	9472 млн. сом (участок Балыкчы - Кочкор)
	
	
	

	2
	Проект строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан
	Проведение переговоров
	На постоянной основе
	Согласование всех технических вопросов проекта и начало строительства новой линии железной дороги, в рамках решения проблемы транспортной изолированности страны
	Заемные средства и инвестиции
	МТК,
 МИД,
 ГП "НК "КТЖ"
	Подписание межправительственного Соглашения
	

	
	
	Подписание межправительственного соглашения
	Декабрь 2023 г.
	
	
	
	
	

	
	
	Разработка ТЭО
	Сентябрь 2023 г.
	
	от 169,2 млн. сомов
	
	
	

	
	
	Запуск строительства
	2024 г.
	
	от 279,2 до 465,3 млрд. сомов
	
	
	

	3
	(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 19 июня 2025 года № 353)
	

	II. Модернизация и обновление инфраструктуры путевого хозяйства
	

	4
	Модернизация пути и путевого хозяйства с переходом на железобетонное подрельсовое покрытие
	Ежегодный ремонт в среднем 25 км пути, улучшение технического состояния путей
	Ежегодно
	Улучшение технического состояния путей ГП "НК "КТЖ" протяженностью 125 км.
Увеличение межремонтного периода.
Повышение участковой скорости движения поездов
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
Ориентировочные затраты 2385,5 млн. сомов
	ГП "НК "КТЖ"
	Модернизация с применением новых методов работы не менее 125 км пути укладкой новых железобетонных шпал
	

	5
	Проработка вопроса продления противообвального сооружения на участке Быстровка - Рыбачье
	Разработка ТЭО
	Декабрь 2023 г.
	Строительство с продлением противообвального сооружения в Боомском ущелье.
Повышение безопасности движения на участке Быстровка - Рыбачье для предотвращения обрушений горных пород
	Заемные средства и инвестиции
462,4 млн. сомов
	ГП "НК "КТЖ"
	Строительство с продлением противообвального сооружения в Боомском ущелье (150 м)
	

	
	
	Разработка, экспертиза и согласование проектно-сметной документации
	Декабрь 2024 г.
	
	
	
	
	

	
	
	Проведение земляных работ, разработка скальных пород
	4 квартал 2025 г.
	
	
	
	
	

	
	
	Проведение монтажных и строительных работ
	4 квартал 2025 г.
	
	
	
	
	

	III. Модернизация и пополнение подвижного состава, ремонтной базы тягового подвижного состава, грузовых и пассажирских вагонов
	

	6
	Приобретение маневровых тепловозов
	Разработка инвестиционного проекта для привлечения инвесторов
	4 квартал 2024 г.
	Обновление парка тягового подвижного состава и обеспечение устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта
	Собственные средства и заемные средства

Предварительная сумма на покупку 1212,1 млн. сомов
	ГП "НК "КТЖ"
	Приобретение тепловозов
	

	
	
	Закупка маневровых тепловозов
	Декабрь 2025 г.
	
	
	
	
	

	7
	Приобретение грузовых вагонов
	Разработка инвестиционного проекта для привлечения инвесторов
	4 квартал 2024 г.
	Обновление парка грузового подвижного состава и обеспечение устойчивой и безопасной работы железнодорожного транспорта
	Заемные средства

Предварительная сумма на покупку 684,0 млн. сомов
	ГП "НК "КТЖ",ФУГИ при МЭК
	Приобретение грузовых вагонов
	

	
	
	Закупка грузовых вагонов
	Декабрь 2025 г.
	
	
	
	
	

	8
	(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 19 июня 2025 года № 353)
	

	
	
	

	
	
	

	9
	Модернизация подвижного состава, предусматривающая ремонт локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов
	Плановый ремонт парка подвижного состава
	Ежегодно
	Улучшение технического состояния подвижного состава, путем модернизации существующего парка с продлением эксплуатационного ресурса и улучшением технико-экономических характеристик
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
	ГП "НК "КТЖ"
	Ремонт вагонов, в том числе грузовых, пассажирских и локомотивов
	

	IV. Развитие системы информатизации, электроснабжения и связи
	

	10
	Модернизация оперативно-технологической связи (прокладка оптоволоконной связи) ГП "НК "КТЖ" от станции Турксиб до станции Рыбачье
	Проработка вопроса подготовки проекта модернизации оперативно-технологической связи ГП "НК "КТЖ" от станции Турксиб до станции Рыбачье
	Декабрь 2022 г.
	Подготовлен проект модернизации оперативно-технологической связи ГП "НК "КТЖ" от станции Турксиб до станции Рыбачье
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ" и заемные средства
60,2 млн. сомов
	МТК,ГП "НК "КТЖ"
	Модернизирована и переведена в цифровой формат оперативно-технологическая связь от станции Турксиб до станции Рыбачье
	

	11
	Улучшение качества связи ГП "НК "КТЖ" на участке Аламедин - Рыбачье
	Поэтапный перевод воздушной линии связи на кабельную линию связи на участке Аламедин - Рыбачье
	На постоянной основе
	Проведены предварительные работы по переводу воздушной линии связи на кабельную линию связи на участке Аламедин - Рыбачье
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ" и заемные средства
375,5 млн. сомов
	МТК,ГП "НК "КТЖ"
	Улучшено качество связи между станциями Кыргызской железной дороги на участке Аламедин - Рыбачье
	

	12
	Поэтапный переход на энергосберегающую систему освещения станций Кыргызской железной дороги
	Модернизация освещения станций, замена старых светильников на новые светодиодные. В целях экономии электроэнергии планируется поэтапная замена прожекторов, в т.ч. станция Беловодская - разъезд 3639 и охраняемые переезды
	Декабрь 2022 г.
	Экономия потребления электроэнергии, увеличение сроков службы электрооборудования, быстрая окупаемость и улучшение территории освещенности
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
7,7 млн. сомов
	ГП "НК "КТЖ"
	Модернизирована система освещения станций Кыргызской железной дороги
	

	
	
	станция Бишкек-1
	Декабрь 2022 г.
	
	
	
	
	

	
	
	станция Кант - станция Рыбачье
	Декабрь 2023 г.
	
	
	
	
	

	13
	Оборудование устройствами участка Бишкек-2 - Рыбачье автоблокировкой с диспетчерской централизацией, а также с учетом строительства электрической централизации по станциям Аламедин, Кант, Токмок, Рыбачье
	Проработка вопроса подготовки технической документации ТЭО на строительство диспетчерской централизации с автоблокировкой на участке Бишкек-2 - Рыбачье
	Ежегодно
	Увеличение надежности работы устройств систем центральной блокировки.
Увеличение пропускной способности
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ" и заемные средства

Ориентировочная стоимость 1099,8 млн. сомов
	ГП "НК "КТЖ"
	Модернизация устройств систем центральной блокировки на участке Бишкек-2 - Рыбачье с внедрением системы автоблокировки
	

	V. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей процедуры организации и контроля транспортной безопасности, обеспечения безопасности транспортных процессов на железной дороге
	

	14
	Переаккредитация лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК) в национальном органе по аккредитации
	Подготовка лаборатории, документов
	Июль 2022 г.
	Диагностика деталей вагонов
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
	ГП "НК "КТЖ"
	Подтверждение компетентности.
Получение аттестата аккредитации в национальном органе по аккредитации
	

	15
	Переаккредитация испытательной лаборатории в национальном органе по аккредитации
	Подготовка лаборатории, документов
	Декабрь 2023 г.
	Контроль при испытании щебня
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
	ГП "НК "КТЖ"
	Подтверждение компетентности.
Получение аттестата аккредитации в национальном органе по аккредитации
	

	16
	Переаккредитация лаборатории, осуществляющей поверку средств измерений в национальном органе по аккредитации
	Подготовка лаборатории, документов
	Декабрь 2022 г.
	Контроль и обеспечение исправности средств измерений
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
	ГП "НК "КТЖ"
	Подтверждение компетентности.
Получение аттестата аккредитаций в национальном органе по аккредитации
	

	17
	Реализация работ, направленных на развитие системы технического регулирования на железнодорожном транспорте
	Участие в разработке документов
	Ежегодно
	Повышение уровня безопасности работы Кыргызской железной дороги
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
	ГП "НК "КТЖ"
	Принятие участия в работе Экспертных групп по разработке проектов изменений к ТР ЕАЭС (проектов межгосударственных стандартов и документов по оценке соответствия)
	

	VI. Укрепление финансового состояния ГП "НК "КТЖ"
	

	18
	Разработка и принятие мер, направленных на повышение доходной части ГП "НК "КТЖ"
	Обеспечение хозяйствующих субъектов в грузовых железнодорожных перевозках
	Постоянно
	Увеличение перевозки грузов с целью увеличения доходной части ГП "НК "КТЖ", в результате укрепление финансового состояния ГП "НК "КТЖ"
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
	МТК,
 ГП "НК "КТЖ"
	Увеличение грузооборота к 2026 году до 1050,6 млн. тн км, поддержание до 2026 года пассажирооборота на уровне 22,0 млн. пас. км
	

	19
	Снижение дебиторской задолженности
	Установление системы контроля за сроками исковой давности.
Обеспечение своевременного и обязательного информирования структурными подразделениями ГП "НК "КТЖ" юридического отдела об образовавшейся дебиторской задолженности для принятия мер по ее взысканию в соответствии с законодательством Кыргызской Республики
	Постоянно
	Уменьшение дебиторской задолженности в целях увеличения реального притока денежных средств и, как результат укрепление финансового состояния ГП "НК "КТЖ"
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
	ГП "НК "КТЖ"
	Снижение дебиторской задолженности
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Снижение кредиторской задолженности перед железнодорожными администрациями государств-участников СНГ
	Контроль за исполнением Соглашения о порядке погашения задолженности от 22 апреля 2011 года № 302 (Открытое акционерное общество "Российские железные дороги")
	Октябрь 2022 г.
	Повышение интересов сторонних инвесторов и кредиторов к ГП "НК "КТЖ".
Укрепление финансового состояния ГП "НК "КТЖ"
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
	ГП "НК "КТЖ"
	Погашение по графику:
- Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" по 50,0 тыс. швейцарских франков по сентябрь месяц 2022 года
	

	21
	Предотвращение распространения коронавирусной инфекции, обеспечение сохранения здоровья сотрудников ГП "НК "КТЖ"
	Выполнение утвержденных мероприятий ГП "НК "КТЖ" по предотвращению распространения коронавирусной инфекции
	Постоянно
	Снижение рисков заболевания, как показатель непрерывности и бесперебойности деятельности железной дороги
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
	ГП "НК "КТЖ"
	Снижение рисков заболевания
	

	VII. Повышение кадрового и научного потенциала железнодорожного транспорта
	

	22
	Установление сотрудничества работодателей с образовательными организациями высшего профессионального образования Кыргызской Республики и зарубежных государств, реализующих подготовку специалистов для железнодорожной отрасли
	Проведение переговоров, подписание соглашений о сотрудничестве по подготовке кадров для железнодорожной отрасли с вузами Кыргызской Республики и зарубежных государств
	Сентябрь 2022 г.
	Усиление кадрового потенциала.
Подготовка профильных кадров, связанных с железнодорожным транспортом для роста производительности ГП "НК "КТЖ" и его эффективности
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
	ГП "НК "КТЖ"
	Подготовка квалифицированных специалистов и дальнейшее их трудоустройство
	

	23
	Обучение и повышение квалификации специалистов Кыргызской железной дороги
	Лекционные курсы, семинары, тренинги, обучение на рабочем месте
	На постоянной основе
	Результатом обучения и повышения квалификации специалистов ГП "НК "КТЖ" является:
- повышение производительности труда;
- повышение качества продукции или услуг;
- снижение текучести кадров;
- сокращение жалоб от клиентов;
- формирование эффективной команды
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
	ГП "НК "КТЖ"
	Количество обученных специалистов
	

	24
	Целевая подготовка кадров рабочих и инженерных специальностей широкого, а также узкого профиля для обеспечения железнодорожного транспорта на всех уровнях
	Заключение договоров об условиях целевой подготовки между работодателем и студентом
	На постоянной основе
	Повышение уровня квалификации специалистов
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
	МТК,
 ГП "НК "КТЖ",
 МОН
	Количество обученных специалистов
	

	VIII. Внедрение информационных технологий для повышения эффективности и качества работы железной дороги
	

	25
	Внедрение безбумажных технологий при организации и оформлении перевозок грузов в международном и внутриреспубликанском грузовом сообщении.
Взаимодействие с другими железнодорожными администрациями с использованием электронной транспортной накладной
	Разработка, развитие и внедрение электронного юридически значимого документооборота (электронная железнодорожная накладная СМГС) на Кыргызской железной дороге при осуществлении международных грузовых перевозок с использованием признаваемой электронной подписи (ЭП) реализуется в рамках уже имеющихся интеграционных объединений (ОСЖД, ЕАЭС), на основании принятых решений Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, двусторонних соглашений между железнодорожными администрациями
	Декабрь 2023 г.
	С переходом работы станций железной дороги на технологию оформления отправки грузов в виде электронной железнодорожной накладной в международном грузовом сообщении значительно сократится время движения составов через государственную границу за счет уменьшения времени прохождения процедуры таможенного контроля
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
	МТК,ГП "НК "КТЖ"
	Оперативность проведения контрольных процедур на межгосударственных стыковых пунктах
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	Внедрение в промышленную эксплуатацию информационной системы продажи проездных документов на поезда дальнего следования через сайт kjd.kg
	Проведение конкурса с разработчиками элементов системы по реализации проездных документов через Интернет.
Элементы системы:
- WEB-система (сайт);
- шлюз (взаимодействие с Экспресс-3);
- платежный шлюз (взаимодействие сайта с банком);
- Криптозащита (шифрование)
	Декабрь 2024 г.
	Цифровизация и повышение качества обслуживания пассажиров путем отказа от бумажных аналогов, безналичной формой оплаты и оформления проездного документа с любой точки мира
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
	МТК,ГП "НК "КТЖ"
	Приобретение клиентом проездных документов в режиме онлайн
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	Переход на новую автоматизированную систему управления грузовыми перевозками с использованием современных информационных технологий и программно-технических комплексов
	Проведение тендера с разработчиками (правообладателям и программного обеспечения) о приобретении и внедрении на Кыргызской железной дороге автоматизированной системы управления грузовыми перевозками
	Декабрь 2025 г.
	Результат перехода на автоматизированную систему:
1) открытая программная архитектура для реализации возможности подключения дополнительных программных модулей и встраиваемости в систему новых алгоритмов;
2) мобильность администрирования перевозочного процесса по дороге в целом и по отдельным ее участкам;
3) интеграция с информационными системами, построенными на объектно-реляционных системах управления баз данных
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
	МТК,
 ГП "НК "КТЖ"
	Обеспечение информационного сопровождения перемещения грузов, выполнение технологических процедур и операций транспортного процесса, информационно-справочное обслуживание пользователей транспорта, организация учета, отчетности и архивов поездной, вагонной и контейнерной моделей.
Информационный обмен с автоматизированными системами других железных дорог и Информационно-вычислительным центром железнодорожных администраций (Москва)
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	Модернизация программно-технического комплекса (на ПТК от компании IBM) для развертывания автоматизированной системы управления перевозочным процессом АСОУП-2
	- проведение тендера с производителями и правообладателями оборудования и прикладного программного обеспечения;
- приобретение оборудования;
- приобретение программного обеспечения;
- обучение сотрудников отдела, работающих с программно-техническим комплексом;
- внедрение в эксплуатацию
	Декабрь 2023 г.
	1) увеличение гибкости и управляемости комплекса задач управления перевозочным процессом;
2) взаимодействие автоматизированной системы управления перевозочным процессом с другими автоматизированными системами управления
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
94,0 млн. сомов
	ГП "НК "КТЖ"
	Обеспечение высокой надежности и производительности работы программно-технического комплекса автоматизированной системы управления перевозочным процессом
	

	IX. Инвестиционные проекты и международное сотрудничество
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	Мониторинг реализации инвестиционных проектов и мер, направленных на расширение международного сотрудничества предусмотренными Основными направлениями развития железнодорожного транспорта Кыргызской Республики на период 2022-2026 годы
	Информирование о ходе, реализации инвестиционных проектов и принятых мер по расширению международного сотрудничества, в рамках Основных направлений развития железнодорожного транспорта Кыргызской Республики на период 2022-2026 годы
	Ежегодно
	Выполнение поставленных задач по развитию железнодорожной отрасли
	Собственные средства ГП "НК "КТЖ"
	МТК,
 ГП "НК "КТЖ"
	Информация по реализованным проектам
	


Предварительно по курсу Национального банка Кыргызской Республики на 14 февраля 2022 года.

Список сокращений:

МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
ФУГИ	Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
ГП "НК "КТЖ"	Государственное предприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
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