Приложение 1

План действий по реализации ОНРДО-2030

| № | Задача | Меры | Источники финансирова­ния | Сроки реализации | Ожидаемый результат | Ответественные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание механизмов большей прозрачности, ответственности и подотчетности и совершенствование процесса принятия решений с целью наилучшего использования имеющихся ресурсов дорожной отрасли | Разработка новой редакции Закона Кыргызской Республики «Об автомобильных дорогах» и необходимых актов, вытекающих из него | Республиканский бюджет | 1 кв. 2023 г. | Создание правовых основ для успешной реализации задач по содержанию и развитию сети автомобильных дорог с использованием успешно реализуемых цифровых решений по совершенствованию и оптимизации процессов в сфере автомобильных дорог | МТК |
|  |  | Закрепление и распределение функций подведомственных организаций и их взаимоотношений в свете проводимых преобразований |  |  |  |  |
| 2 | Укрепление финансовой основы функционирования дорожной отрасли | Эффективное и рациональное использование средств Дорожного фонда | В рамках средств республиканского бюджета | 2023-2030 гг. | Поддержание автодорог в нормативном состоянии и улучшение состояния дорог республики | МТК |
| 3 | Повышение привлекательности транспортной инфраструктуры | Развитие международных автодорог | В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции (гранты) | 2023-2030 гг. | Улучшение транспортной связности регионов и интеграция национальной сети в международную транспортную сеть | МТК |
|  |  | Развитие придорожного сервиса | В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции (гранты) | 2023-2030 гг. | Пополнение средств Дорожного фонда. Повышение качества дорожных работ. Улучшение и развитие придорожной инфраструктуры | МТК |
|  |  | Подготовка и реализация проектов ГЧП | инвестиции (гранты) |  |  |  |
| 4 | Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования | Развитие государственных и местных дорог | В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции (гранты) | 2023-2030 гг. | Улучшение транспортной связности регионов и интеграция национальной сети в международную транспортную сеть | МТК |
|  |  | Обеспечение сохранности дорог | В рамках средств республиканского бюджета | 2023-2030 гг. | Поддержание автодорог в нормативном состоянии и улучшение состояния дорог республики | МТК |
|  |  | Привлечение местных сообществ | В рамках средств республиканского бюджета | 2023-2030 гг. |  | МТК |
|  |  | Использование интеллектуальных информационных систем | В рамках средств республиканского бюджета (инвестиции, гранты) | 2023-2030 гг. | Обязательное использование СУДА при планировании дорожных работ. Повышение эффективности планирования дорожных | МТК |
|  |  |  |  |  | работ. Рациональное использование бюджетных средств |  |
|  |  | Применение и внедрение контрактов, ориентированных на результат | В рамках средств республиканского бюджета (инвестиции) | 2023-2030 гг. | Развитие национальных дорожно-строительных компаний |  |
| 5 | Улучшение контроля качества при выполнении дорожных работ | Применение усовершенствованных стандартов проектирования и эксплуатации автомобильных дорог | В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции (грант) | 2023-2030 гг. | Поддержание автодорог в нормативном состоянии и улучшение состояния дорог республики. Снижение коррупционных рисков при выполнении дорожных работ | МТК |
|  |  | Развитие технических средств | В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции (грант) | 2023-2030 гг. |  | МТК |
| 6 | Разработка минимального набора показателей безопасности дорожного движения с учетом международной практики аудита | Разработка общей базы данных по безопасности дорожного движения Воспроизведение международной практики аудита безопасности дорожного движения. | В рамках средств республиканского бюджета, инвестиции (гранты) | 2023-2030 гг. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Улучшение безопасности дорожного движения | МТК |
|  | безопасности дорожного движения | Адаптация национальных стандартов безопасности дорожного движения к лучшим международным практикам |  |  |  |  |

Приложение 2

Перечень проектов, находящихся на стадии подготовки и реализации

| № | Наименование проекта | Срок реализации | Донор, стоимость проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ош - Баткен - Исфана с 28 по 75 км и предотвращение стихийных бедствий на существующей дороге Бишкек - Ош | 2022-2026 гг. | Донор ЛСА – 133,58 млн $ |
| 2 | Тюп - Кеген с 39 по 76 км и около 14 км дороги, прилегающей к туристической базе в ущелье «Каркыра» | 2022-2025 гг. | Донор MAP ВБ - 55,0 млн $ |
| 3 | Проект «Кольцевая автомобильная дорога Балыкчы - Каракол - Балыкчы» (участок от села Балбай Баатыр до г. Каракол с 184,5 - 220 км) | 2023-2027 гг. | Финансирование ЕБРР - 46,2 млн евро; Доля Кабинета Министров Кыргызской Республики - 4,8 млн евро |
| 4 | Проект «Реконструкция моста через реку Урмарал на автодороге Талас - Тараз» | 2022-2025 гг. | Грант ЛСА - 16,2 млн долл. США |
| 5 | Проект «Защита от снежных заносов на автодороге Бишкек - Ош» | 2022-2025 гг. | Грант ЛСА - 10,9 млн долл. США. |
| 6 | Проект «Реконструкция Иссык-Кульской кольцевой автодороги от села Корумду до села Балбай Баатыра, 104 - 184,5 км» | 2022-2026 гг. | Общая сумма: 106,0 млн долл. США Кабинет Министров КР - 12,1 млн долл. США Источники финансирования: ИБР - 20,0 млн долл. США СФР - 35,0 млн долл. США КФАЭР - 28,9 млн долл. США ОПЕК - 10,0 млн долл. США |
| 7 | Реконструкция автомобильной дороги Балыкчы -Боконбаево - Каракол, участок от с. Барскоон до г. Каракол | 2023-2028 гг. | Прорабатывается вопрос привлечения инвестиций с АБР |
| 8 | Проект «Пути соединения между транспортными коридорами ЦАРЭС 1, 3. Реконструкция автомобильной дороги Арал - Суусамыр» | 2023-2027 гг. | Донор ЕАБР - 96,61 млн долларов США Доля Кабинета Министров КР - 24,15 млн долларов США |

| 9 | Проект «Строительство автомобильной дороги в обход населенных пунктов от села Сафаровка до села Барпы Джалал-Абадской области» | 2022-2024 гг. | Донор - Правительственный грант КНР (готовится заявка на получение гранта). Стоимость проекта ориентировочно - 65 млн долларов США |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Проект «Строительство двух лавинозашитных галерей и трех эстакадных мостов на припортальньгх участках тоннеля Кок-Арт» | 2022-2024 гг. |  |

Приложение 3

Перечень приоритетных объектов для финансирования за счет государственных капитальных вложений

млн сом.

| № п/п | Наименование мероприятий | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги «Балыкчы -Чолпон-Ата - Корумду» с 0 по 104 км | 274,0 | 472,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги Балыкчы -Боконбаево - Каракол, участок Балыкчы -Барскоон Иссык-Кульской области с 0 по 141,64 км | 1 250,0 | 1 700,0 | 3 643,2 | 3 643,2 | 3 643,2 |
| 3 | Приграничные дороги, в. т. ч: Кок-Таш - Ак-сай - Тамдык; Ак-Сай - Рават; Мин-Булак - Чорго - Ак-Сай; Айгул-Таш - Согмент - Таян; Кок-Таш - Ак-Сай - Тамдык | 286,5 | 1155,0 | 1 321,8 | 1 321,8 | 1 321,8 |
| 4 | Строительство автодороги Профсоюзная от улицы Кустанайская до поста ГАИ Сокулукского района Чуйской области | 10,0 | 5,0 | 297,5 | 297,5 | 297,5 |
| 5 | Реконструкция а/д Бишкек - Кордай, подъезд к КПП «Ак-Жол» протяженностью 0,65 км | 10,0 | 1,0 | 119,4 | 119,4 | 119,4 |
| 6 | Проектирование и реконструкция автодороги Сары-Камыш - Север-Юг протяженностью 16 км в Токтогульском районе Джатал-Абадской области | 2,0 | 4,0 | 147,9 | 147,9 | 147,9 |
| 7 | Реконструкция улиц Токтогула и Пржевальского в городе Каракол Иссык-Кульской области | 117,0 | 150,0 | 73,8 | 73,8 | 73,8 |

| 8 | Устройство асфальтобетонного покрытия автодороги Баетов - Кош-Добо протяженностью 90 км в Ак-Талинском районе Нарынской области | 0,0 | 3,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Устройство асфальтобетонного покрытия на 5 км автодороги Ош - Ташкент в Кара-Суйском районе Ошской области (пограничный переход «Достук») | 35,0 | 30,0 | 32,0 |  |  |

Приложение 4

Перечень планируемых проектов

| № п/п | Наименование проекта | Протяженность дороги (км) | Состояние | Ориентировочная сумма проекта | Описание и цель проекта (после проектирования, строительства, реконструкции) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северная дорога в объезд города Бишкек Участок 1. Алмата -Бишкек - Ташкент (24,8 км). Участок 2. Бишкек -Нарын - Торугарт с 0 по 81 км | 105,8 | Необходимо провести реконструкцию. Существующая дорога не обеспечивает требуемую пропускную способность дороги | 210,0 млн долл. США | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования Кыргызской Республики, обеспечивающее экономический рост, повышение уровня жизни населения, снижение транспортных издержек в экономике, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортного комплекса. Существующая дорога не обеспечивает транзитный проезд транспортных средств |
| 2 | Иссык-Кульская кольцевая южный берег (Аксу (КНР) - Барскоон - Балыкчы) | 220 | Строительство новой дороги | 320,0 млн долл.США | Интегрированное развитие региона и развития транспортного сообщения с соседними странами (КНР) и обеспечение доступа Кыргызской Республики к региональным рынкам товаров и услуг |
| 3 | Проект строительства южной дороги в объезд города Ош | 27,773 | Необходимо провести реконструкцию | 26,0 млн долл. США | Начало трассы указанной дороги находится на 3 км автодороги Ош - Сарыташ - Иркештам, конец трассы находится на 14 км автодороги Ош - Баткен -Исфана. Трасса будет проходить по территориям города Ош, айылных аймаков Толойкон, Папан, Шарк Кара-Суйского района и айылного аймака Шанкол Ноокатского района Ошской области для разгрузки центральных улиц города Ош |
| 4 | Строительство альтернативной дороги по ул. Профсоюзная города Бишкек от ул. Кустанайской до поста ГАИ Сокулукского района | 8,250 | Строительство новой дороги | 904 239, 846 тыс. сом. | Снижение транспортного потока с улицы Ден Сяопина города Бишкек и создание условий участникам дорожного движения |
| 5 | Проект ЦАДТС. Автомобильная дорога Ош - Раззаков с 216 по 238 км (в объезд города Баткен) | 22,03 | Необходимо провести реконструкцию | 725 101,501 тыс. сом. | Обеспечение безопасного проезда грузовых транспортных средств (транзитных перевозок) и повышения безопасности дорожного движения |
| 6 | Объезд города Исфана. Участок Исфана -Чимген | 6,5 | Необходимо провести реконструкцию | 407 444,260 тыс. сом. (2016г.) | Обеспечение безопасного проезда грузовых транспортных средств (транзитных перевозок) и повышения безопасности дорожного движения |
| 7 | Проект автодороги Нарын - Баетов протяженностью 17 км. Участок с 8 по 25 км | 16,417 | Необходимо провести реконструкцию | 380 249,6 тыс. сом. | Обеспечение безопасности участников дорожного движения и повышение уровня жизни населения, снижение транспортных издержек в экономике, повышение комплексной безопасности и устойчивого развития транспортного комплекса в регионе |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги Таш-Комур - Кызыл-Жар 12, участок с 0 по 30 км | 30,0 | Кромочность, ямочность, колейность, большой процент трещин, есть участки с гравийным покрытием | 2 041,9 млн сом. | Развитие и совершенствование сети территориальных автомобильных дорог общего пользования в Джалал-Абадской области, обеспечивающее экономический рост, повышение уровня жизни населения, снижение транспортных издержек в экономике, повышение комплексной безопасности и устойчивого развития транспортного комплекса в регионе |
| 9 | Реконструкция автомобильной дороги Кербен - Уч-Коргон ГЭС участок с 0 по 39,6 км | 39.6 км | Необходимо провести реконструкцию | 2 647.2 млн сом. | Развитие и совершенствование сети территориальных автомобильных дорог общего пользования в Джалал-Абадской области, обеспечивающее экономический рост, повышение уровня жизни населения, снижение транспортных издержек в экономике, повышение комплексной безопасности и устойчивого развития транспортного комплекса в регионе |
| 10 | Строительство (реконструкция) автодороги Узген -Гульча | 101,0 | Необходимо провести реконструкцию | 121,0 млн долл. США | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования Кыргызской Республики, обеспечивающее экономический рост, повышение уровня жизни населения, снижение транспортных издержек, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортного комплекса |
| 11 | Реконструкция автодороги Ош -Баткен - Исфана с 0 по 10 км | 10,0 | Необходимо провести реконструкцию | 10,0 млн долл. США | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования Кыргызской Республики, обеспечивающее экономический рост, повышение уровня жизни населения, снижение транспортных издержек, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортного комплекса. Существующая дорога не обеспечивает транзитный проезд транспортных средств |
| 12 | Кара-Балта - Чалдовар | 31,14 | Необходимо провести реконструкцию | 30,0 млн долл. США | Интегрированное развитие региона и развития транспортного сообщения с соседними странами и обеспечение доступа Кыргызской Республики к региональным рынкам товаров и услуг |
| 13 | Бишкек - Токмок | 60,0 | Необходим капитальный ремонт | 90,0 млн долл. США | Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования Кыргызской Республики, обеспечивающее экономический рост, повышение уровня жизни населения, снижение транспортных издержек, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортного комплекса |
| 14 | Строительство дороги в объезд города Узген на условиях государственно-частного партнерства | 14,1 | Необходимо строительство | 1141,1 млн сом. | Строительство объездной дороги продиктовано необходимостью улучшения дорожного движения в г. Узген за счет перенаправления транзитного трафика по трассе Бишкек - Ош в обход города. В настоящее время все движение по трассе Бишкек - Ош идет через центр города, значительно затрудняя движение, создавая пробки и снижая уровень дорожной безопасности |

Приложение 5

Индикаторы оценки реализации ОНРДО-2030

| № п/п | Задачи | Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовый год | Промежуточные индикаторы (годовые) |  |  | Конеч. индикаторы или целевые показатели | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год |  |  |
| 1 | Укрепление финансовой основы функционирования дорожной отрасли | Пополнение и эффективное освоение средств Дорожного фонда при МТК | % | 2023 г. | 10 | 20 | 40 | 100 | МТК |
| 2 | Повышение привлекательности транспортной инфраструктуры | Увеличение протяженности реабилитированных участков международных транспортных коридоров | % | 2023 г. | 74 | 82 | 86 | 100 | МТК |
| 5 | Восстановление транспортно-эксплуатационньгх характеристик автомобильных дорог общего пользования | Ежегодное проведение капитального и среднего ремонтов не менее 500 км автодорог | км | 2023 г. | 150 | 150 | 200 | 2400 | МТК |
| 4 | Улучшение контроля качества при выполнении дорожных работ | Внедрение инновационных технологий и материалов. Надлежащее транспортно-эксплутационное состояние автодорог | кол-во ед. | 2023 г. | 1 | 2 | 3 | 10 | МТК |
| 5 | Подготовка проектов государственно-частного партнерства | Количество успешно реализуемых проектов | кол-во ед. | 2023 г. | 1 | 2 | 3 | 10 | МТК |
| 6 | Разработка минимального набора показателей безопасности дорожного движения с учетом международной практики аудита безопасности дорожного движения | Снижение количества ДТП | % | 2023 г. | 3 | 5 | 8 | 40 | МТК |

Приложение 6

Бюджет к Плану действий

| № | Задачи | Меры | Ответственные испол­нители | Сроки реализации | Ед.изм |  | Потребность в финансировании |  |  | Возможности |  |  |  | Финансовый разрыв |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГБ | ПГИ и гранты | другие | всего | ГБ | ПГИ и гранты | другие | всего | ГБ | ПГИ и гранты | другие | всего |
| 1 | Повышение привлекатель­ности транспортной инфраструтуры | Реализация инвестиционных проектов | МТК | 2030 г. | млн сомов млн долл. | 7835,5 92,4 | 70307,7 829,1 | - | 78143,2 921,5 | 6316,6 74,4 | 63235,4 745,7 | - | 69544,5 820,1 | 1526,4 18,0 | 7072,3 83,4 | - | 8598,7 101,4 |
|  |  | Подготовка и реализация проектов ГЧП | МТК | 2030 г. | млн долл. |  |  | 977,9 | 977,9 | - | - | - | - | - | - | - | 977,9 |
| 2 | Восстановление транспортно- эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования | Капитальный ремонт | МТК | 2030 г. | млн сомов | 10 000 | - | - | 10 000 | 100 | - | - | 100 | 9900 | - | - | 9900 |
|  |  | Средний ремонт | МТК | 2030 г. | млн СОМОВ | 5000 | - | - | 5 000 | 1 600 | — | - | 1600 | 3400 | - | - | 3400 |
|  |  | Строитель-ство мостов | МТК | 2030 г. | млн СОМОВ | 1280 | - | - | 1280 | 680 | - | — | 680 | 600 | - | - | 600 |
|  |  | Внедрение КОР | МТК | II кв. 2023 г. | млн СОМОВ | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - | - | — | - | 500 |
|  |  | Закупка дорожной техники | МТК | до 2025 г. | млн СОМОВ | 2700 | 263 | - | 2963 | - | 263 | - | 263 | 2700 |  | - | 2700 |
|  | Улучшение контроля качества при выполнении дорожных работ | Внедрение инновационных технологий и материалов | МТК | до 2030 г. | млн СОМОВ | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | 600 |

|  |  | Внедрение информационных систем для управления дорожно-строительной техники | МТК | IV кв. 2023 г. | млн сомов | 20 | - | - | 20 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Внедрение бухгалтерской программы во всех подведомственных организациях | МТК | IV кв. 2023 г. | млн сомов | 6 | - | - | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 0 |
| 4 |  | Завершение мониторинга состояния автодорог для создания базы данных в рамках СУДА | МТК | IV кв. 2023 г. | млн сомов | 14 | - | - | 14 | 4 | - | - | 4 | -- | -- |  | 0 |
|  |  | Закупка мобильной дорожной лаборатории | МТК | 2024 г. | млн сомов | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Укрепление финансовой основы финансирования дорожной отрасли | Эффективное функционирование ДФ | МТК | IV кв. 2023 г. | млн сомов | 15 000 | - | - | 15000 | 3400 | - | - | 3400 | - | - | - | 11600 |
| 6 | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | Внедрение автоматизированных пунктов весогабаритного контроля до 42 единиц | МТК | до 2030 г. | млн сомов |  | 3300 | - | 3300 | - | 3300 | - | 3300- | - | - | - | 3300 |
| 7 | Разработка минимального набора показателей безопасности дорожного движения | Разработка общей базы данных по БДД | МТК | до 2030 г. | млн сомов | - | 1,890 | - | 1,890 | - | 1,890 | - | 1,890 | - | - | - | 1,890 |
|  |  | Воспроизведение международной практики аудита БДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Адаптация нац. стандартов БДД лучшим международным практикам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список сокращений:

АБР - Азиатский банк развития;

БДД - безопасность дорожного движения;

ГСМ - горюче-смазочные материалы;

ГЧП - государственно-частное партнерство;

ДДХ - Департамент дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

ДТП - дорожно-транспортные происшествия;

ДФ - Дорожный фонд при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

ДЭУ - Дорожно-эксплуатационное учреждение Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

ЕАБР - Евразийский банк развития;

ЕАЭС - Евразийский экономический союз;

ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития;

ЕС - Европейский союз;

ЕС ООН - Европейская экономическая комиссия ООН;

ИБР - Исламский банк развития;

КОР - контракт, ориентированный на результат;

МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики;

МФИ - Международный финансовый институт;

НПА - нормативный правовой акт;

НСР - Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, утвержденная Указом Президента Кыргызской Республики от 31 октября 2018 года УП № 221;

НСК - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;

ОНРДО-2016 - Основные направления развития дорожной отрасли с 2016-2025 гг.;

ОНРДО-2030 - Основные направления развития дорожной отрасли с 2023-2030 гг.;

ПИЦ - Производственно-инновационный центр при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

ПВК - пункт весогабаритного контроля;

СФР - Саудовский фонд развития;

СУДА - система управления дорожными активами;

ТЭО - технико-экономическое обоснование;

ЦАРЭС - Центрально-Азиатское региональное экономическое сотрудничество;

ЦАДТС - Центрально-Азиатское дорожно-транспортное сообщение;

ЭИБК - Экспортно-импортный банк Китая;

GPS - система глобального позиционирования;

ЛСА - Японское агентство международного сотрудничества.