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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 28 мая 2024 года № 265

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 25 апреля 2023 года № 220
О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 5 октября 2023 года № 519)

В целях обеспечения отраслей экономики и населения электрической, тепловой энергией и топливными ресурсами, своевременной подготовки министерств, государственного комитета, административных ведомств и регионов республики к прохождению осенне-зимнего периода 2023/2024 года, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года (далее - План мероприятий) согласно приложению 1.
2. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам, государственным предприятиям "Кыргызкомур" и "Кыргызтеплоэнерго" при Министерстве энергетики Кыргызской Республики (далее - ГП "Кыргызкомур", ГП "Кыргызтеплоэнерго"), аппаратам полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и по согласованию: органам местного самоуправления, коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, открытым акционерным обществам (далее - ОАО) "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Кыргызский энергетический расчетный центр", "Кыргызнефтегаз", обществу с ограниченной ответственностью (далее - ОсОО) "Газпром Кыргызстан" и Ошскому муниципальному предприятию "Теплоснабжение":
1) обеспечить выполнение Плана мероприятий, лимитов потребления электроэнергии и мощности, графиков и заданий согласно приложениям 1-21;
2) в срок до 1 июня 2023 года:
- разработать организационно-технические мероприятия по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду с учетом результатов прохождения отопительного периода 2022/2023 года;
- создать рабочие комиссии по проверке готовности отопительных котельных и предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в предстоящий осенне-зимний период с участием представителей Службы по энергетическому надзору при Министерстве энергетики Кыргызской Республики и Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики (для учреждений, имеющих на балансе отопительные котельные и другие виды теплоэнергетического оборудования);
3) в срок до 1 июля 2023 года в установленном порядке принять меры по проведению государственных закупок топлива для бюджетных организаций, заключить договоры на его поставку;
4) ежемесячно предоставлять информацию об исполнении настоящего постановления в Министерство энергетики Кыргызской Республики по состоянию на 1 число не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, включая информацию о проведении конкурсов на закупку угля, выполнении плановых заданий по заготовке топлива, создании топливных баз и пунктов реализации угля, с указанием рыночных цен на уголь.
Ответственность за предоставление информации в Министерство энергетики Кыргызской Республики и ее достоверность возлагается на руководителей министерств, государственного комитета, административных ведомств, аппаратов полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, руководителей местных государственных администраций и предприятий топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики;
5) принимать на постоянной основе меры по реализации политики энергосбережения и повышения энергоэффективности для снижения затрат при потреблении топливно-энергетических ресурсов.
3. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам, иным органам исполнительной власти, аппаратам полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях и органам местного самоуправления городов Бишкек и Ош обеспечить проведение с привлечением средств массовой информации разъяснительной работы среди населения о необходимости энергосбережения, своевременной заготовки топлива к предстоящему отопительному периоду.
4. Конкурсным комиссиям министерств, государственного комитета и административных ведомств, ГП "Кыргызтеплоэнерго", ОАО "Электрические станции" (по согласованию) временно, на период подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2023/2024 года, исключить для ОАО "Кыргызнефтегаз" и ГП "Кыргызкомур" требование о предоставлении информации о задолженности по уплате налогов и страховых взносов в Кыргызской Республике при участии в конкурсах на поставку топочного мазута и угля, добываемого на территории Кыргызской Республики.
5. Службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики:
1) установить цены на уголь угледобывающих компаний Кыргызской Республики, осуществляющих поставку угля на предприятия топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики, согласно перечню, представленному ГП "Кыргызкомур";
2) установить цены на перевозку угля и мазута автотранспортными средствами с учетом обратного направления и с правом их пересмотра (переутверждения) в случае изменения (увеличения или снижения) стоимости горюче-смазочных и других расходных материалов по маршрутам, представленным ГП "Кыргызкомур" и ГП "Кыргызтеплоэнерго";
3) установить стоимость услуг по перегрузке угля на железнодорожный транспорт на погрузочно-разгрузочной площадке города Балыкчы согласно представленным материалам (расчетам) государственного предприятия "Кыргызкомур", которая распространяется на всех участников Товарищества угледобывающих предприятий;
4) установить для ОАО "Кыргызнефтегаз" цену на топочный мазут марки "М-100" для поставки на ТЭЦ города Ош и филиалам ГП "Кыргызтеплоэнерго".
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 5 октября 2023 года № 519)
5-1. Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики вправе:
1) в случае изменения (увеличения или снижения) стоимости горюче-смазочных и других расходных материалов пересмотреть (переутвердить) цены (стоимость услуг), установленные в соответствии с подпунктами 1, 3, 4 пункта 5;
2) осуществлять государственный контроль за правильностью формирования и применения цен (стоимости услуг), установленных в соответствии с подпунктами 1, 3, 4 пункта 5.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 5 октября 2023 года № 519)
6. Полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию) не допускать роста цен на уголь на топливных базах и в пунктах реализации, осуществляющих поставку угля для населения.
7. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики по результатам мониторинга, анализа предложений, внесенных полномочными представителями Президента Кыргызской Республики в областях, местными государственными администрациями и мэриями городов Бишкек и Ош, вносить предложения в установленном порядке в Кабинет Министров Кыргызской Республики о введении государственного регулирования цен на уголь в случае роста цен на 20 и более процентов в течение месяца.
8. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить в течение 2023 года своевременное выделение компенсационных средств для лиц, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах республики, в пределах средств, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов".
9. Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики в установленном порядке совместно со Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики установить фиксированный тариф в размере 520 (пятьсот двадцать) сомов с учетом всех дополнительных сборов (без учета налога на добавленную стоимость) за перевозку государственным предприятием "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики одной тонны угля марки "Б" от железнодорожной станции "Рыбачье" до железнодорожной станции "Аламедин" (ТЭЦ города Бишкек) с 1 июля 2023 года по 1 июля 2024 года.
10. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях и органам местного самоуправления городов Бишкек и Ош (по согласованию):
1) в срок до 1 июня 2023 года погасить задолженность бюджетных потребителей перед предприятиями топливно-энергетического комплекса за потребленные электрическую, тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;
2) обеспечить в полном объеме своевременную оплату за потребленные электрическую и тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;
3) довести до каждой организации лимиты потребления электрической энергии и мощности;
4) обеспечить контроль и принятие мер для безусловного соблюдения установленных лимитов потребления электрической энергии и мощности;
5) обеспечить переход электрических котлов на использование альтернативных источников энергии (уголь, газ, централизованное отопление) до начала осенне-зимнего периода 2023/2024 года;
6) оказывать содействие энергетическим компаниям в проведении разъяснительной работы среди населения и бизнес-структур через средства массовой информации о сложившейся ситуации с накоплением воды в Токтогульском водохранилище;
7) оказывать содействие в своевременном согласовании проведения ремонтных работ энергетическими компаниями, требующих прекращения подачи электроэнергии, в том числе вырубки поросли деревьев в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи;
8) обеспечить с привлечением средств массовой информации проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости энергосбережения, своевременной заготовки топлива к предстоящему отопительному периоду.
11. Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и Государственной таможенной службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики при необходимости проведения планового или аварийного ремонта линий электропередач и объектов магистральных газопроводов, проходящих по территории сопредельных государств (Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан), оказывать содействие в пропуске через государственную границу Кыргызской Республики ремонтно-технического персонала, технологического оборудования и приспособлений.
12. Государственному агентству по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Социальному фонду Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики, Фонду государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и Финансово-кредитному фонду при Министерстве финансов Кыргызской Республики на время подготовки и прохождения осенне-зимнего периода не принимать решений о закрытии расчетных счетов ОАО "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Кыргызский энергетический расчетный центр", "Чакан ГЭС", "Кыргызнефтегаз", ОсОО "Газпром Кыргызстан", коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжение", ГП "Кыргызтеплоэнерго", ГП "Кыргызкомур" и угледобывающих предприятий, задействованных в заготовке топлива.
13. Министерству энергетики Кыргызской Республики совместно с ОАО "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Кыргызский энергетический расчетный центр", "Чакан ГЭС", оптовыми покупателями-продавцами и потребителями-перепродавцами электрической энергии:
1) принять меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей республики;
2) обеспечить строгий контроль за соблюдением потребителями установленных лимитов потребления электроэнергии и мощности, графиков и заданий согласно приложениям 2-21;
3) осуществлять выдачу технических условий небытовым энергоемким потребителям исключительно при наличии мощности;
4) совместно с полномочными представителями Президента Кыргызской Республики в областях, главами местных государственных администраций, главами айыл окмоту провести разъяснительную работу среди населения и бизнес-структур через средства массовой информации:
- о сложившейся ситуации с накоплением воды в Токтогульском водохранилище;
- об использовании энергоэффективных и энергосберегающих технологий;
- об энергосбережении и своевременной заготовке топливных ресурсов;
- о проводимых мероприятиях по успешному прохождению предстоящего отопительного периода;
- о проведении работ по соблюдению лимитов потребления электрической энергии согласно приложениям 2-11.
14. Возложить персональную ответственность за:
1) надлежащую подготовку, прохождение осенне-зимнего периода 2023/2024 года и обеспечение надежного, бесперебойного снабжения потребителей энергетическими ресурсами на министра энергетики Кыргызской Республики;
2) выполнение установленных лимитов потребления электрической энергии и мощности - на полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, глав местных государственных администраций, глав айыл окмоту, руководителей Министерства энергетики Кыргызской Республики, ОАО "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" и "Кыргызский энергетический расчетный центр";
3) качество и своевременность проведения ремонтно-восстановительных работ энергооборудования - на руководителей ГП "Кыргызтеплоэнерго", коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжение" и ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Электрические станции", "Чакан ГЭС";
4) возникновение просрочки платежей за электрическую и тепловую энергию и природный газ - на руководителей бюджетных организаций.
15. Рекомендовать ГП "Кыргызтеплоэнерго", коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, Ошскому муниципальному предприятию "Теплоснабжение", ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Электрические станции" и "Чакан ГЭС":
1) обеспечить выполнение плановых технико-экономических показателей на 2023 год, установленных Департаментом по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызской Республики;
2) завершить ремонтные работы энергетического оборудования и сетей до начала отопительного сезона 2023/2024 года.
16. ГП "Кыргызкомур":
1) обеспечить строгое соблюдение правил охраны труда и технической безопасности при проведении работ по вскрыше и добыче угля;
2) в целях своевременной подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года укомплектовать горнотранспортной техникой разрабатываемые участки Кавакского буроугольного бассейна для обеспечения выполнения в полном объеме работ по вскрытию угольных пластов;
3) обеспечить соответствие качества угля, поставляемого на ТЭЦ города Бишкек и филиалам ГП "Кыргызтеплоэнерго", техническим характеристикам, заданным ОАО "Электрические станции" и ГП "Кыргызтеплоэнерго";
4) принять меры по созданию аттестованной лаборатории по анализу качества угля, поставляемого на ТЭЦ города Бишкек с Кавакского буроугольного бассейна;
5) обеспечить поставки угля в необходимых объемах в соответствии с графиком для ТЭЦ города Бишкек и филиалов ГП "Кыргызтеплоэнерго".
17. Рекомендовать ОАО "Кыргызнефтегаз":
1) в срок до 20 мая 2023 года представить в Службу антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики расчетные материалы для установления цен на топочный мазут марки "М-100" для поставки на ТЭЦ города Ош и филиалам ГП "Кыргызтеплоэнерго";
2) обеспечить поставку топочного мазута на ТЭЦ города Ош и теплоснабжающим филиалам ГП "Кыргызтеплоэнерго".
18. Рекомендовать ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" в 2023 году:
- обеспечить приобретение и установку автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (далее - АСКУЭ) в количестве 225,0 тысяч штук;
- обеспечить снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях напряжением 110-500 кВ до 5,93%, в электрических сетях напряжением 0,4-35 кВ до 11,75%, а также снижение дебиторской задолженности на 10%;
- совместно с местными государственными администрациями разработать и применить графики разгрузки электрических сетей в случаях превышения лимитов потребления электроэнергии и мощности, перегруза оборудования, дефицита мощности и электроэнергии.
19. Рекомендовать ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана":
1) совместно с аппаратами полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях не допускать превышения лимитов потребления электрической энергии и мощности;
2) для предотвращения возникновения или ликвидации аварийных ситуаций, влияющих на надежность работы энергосистемы, и сохранения в рабочем состоянии силовых трансформаторов разрешить отключать необходимые величины мощности с подстанций ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".
20. Рекомендовать ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" и "Электрические станции" совместно с крупными потребителями электрической энергии, оптовыми покупателями-продавцами и потребителями-перепродавцами электрической энергии, а также с местными государственными администрациями разработать графики разгрузки электрических сетей для их применения в случаях превышения лимитов потребления электроэнергии и мощности, перегруза основного оборудования, дефицита электроэнергии и мощности.
21. Рекомендовать ОсОО "Газпром Кыргызстан":
1) обеспечить бесперебойную поставку природного газа для ТЭЦ города Бишкек, ТЭЦ города Ош и потребителей Кыргызской Республики в осенне-зимний период 2023/2024 года;
2) обеспечить выполнение Инвестиционной программы на 2023 год в рамках Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года;
3) на ежемесячной основе предоставлять информацию об исполнении Инвестиционной программы на 2023 год в Министерство энергетики Кыргызской Республики.
22. Признать утратившими силу:
1) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года" от 30 апреля 2022 года № 234;
2) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года" от 30 апреля 2022 года № 234" от 19 августа 2022 года № 465;
3) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года" от 30 апреля 2022 года № 234" от 23 августа 2022 года № 467;
4) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года" от 30 апреля 2022 года № 234" от 14 октября 2022 года № 563.
23. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
24. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

         Председатель	А.У.Жапаров

Приложение 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные

	1
	Создать в областях, городах Бишкек и Ош постоянно действующие штабы по подготовке к осенне-зимнему периоду для ежемесячного мониторинга хода подготовки к отопительному сезону, в первую очередь вопросов:
- о подготовке котельных теплоснабжающих предприятий, ведомственных и промышленных котельных, связанных с теплоснабжением населения;
- о качестве подготовки социальных объектов к отопительному периоду;
- о качестве подготовки жилого фонда к отопительному периоду;
- об обеспеченности топливом социальных объектов, населения и своевременном выделении средств льготной категории граждан
	До 1 июня 2023 года
	Министерства, государственный комитет, административные ведомства, ПП ПКР в областях, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия ТЭК

	2
	Выполнять расчеты водно-энергетических режимов использования воды Токтогульского водохранилища на период 2023 года и I квартал 2024 года на основе прогноза и ожидаемого объема электропотребления
	Ежемесячно
	По согласованию: ОАО "ЭС", ОАО "НЭСК"

	3
	Производить корректировку планового потребления электроэнергии в разрезе областей и распределительных электрокомпаний (при уточнении прогнозных данных уровня воды в Токтогульском водохранилище по фактическому притоку воды на 1 июля 2023 года
	По мере необходимости
	МЭ, по согласованию: ОАО "ЭС", ОАО "НЭСК"

	4
	Обеспечить с учетом технической возможности импорт электрической энергии из Центральной Азии и Российской Федерации
	В соответствии с графиком поставок
	МЭ, по согласованию: ОАО "ЭС", ОАО "НЭСК"

	5
	Обеспечить устойчивую параллельную работу энергосистемы республики в составе Объединенной энергетической системы Центральной Азии и взаимодействие с энергосистемами центральноазиатских государств и Координационно-диспетчерским центром "Энергия"
	Постоянно
	По согласованию: ОАО "ЭС", ОАО "НЭСК"

	6
	Подготовить к работе в осенне-зимний период генерирующее оборудование на электростанциях и несение установленных мощностей ТЭЦ города Бишкек согласно приложениям 15, 16 к настоящему постановлению
	Согласно графику ремонта
	По согласованию: ОАО "ЭС"

	7
	Обеспечить представление ОАО "НЭСК" часовых суточных графиков потребления электрической энергии и мощности на основании заданий согласно приложениям 2-11 к настоящему постановлению и заключенным контрактам;
- не допускать превышения разрешенной суточными графиками величины передаваемых ОАО "НЭСК" электрической энергии и мощности;
- разработать, согласовать, утвердить, довести до потребителей и соблюдать графики ограничения местной разгрузки;
- принять меры по сокращению количества аварийных отключений в электрических сетях напряжением 6-10 кВ, отходящих от подстанций ОАО "НЭСК"
	По мере необходимости
	По согласованию: ОАО "НЭСК", лицензиаты на передачу, распределение и поставку электрической энергии

	8
	Обеспечить качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту, капитальному строительству и реконструкции, повышению надежности энергоснабжения и созданию аварийного запаса материально-технических ресурсов
	В соответствии с графиком
	Предприятия ТЭК (по согласованию)

	9
	Обеспечить в осенне-зимний период 2023/2024 года в полном объеме поставку угля для населения на стационарные топливные базы и пункты реализации угля согласно заключенным договорам и, в случае необходимости, создавать дополнительные топливные базы в населенных пунктах, где пункты отсутствуют
	С 1 августа 2023 года до 1 марта 2024 года
	Местные государственные администрации, ГП "Кыргызкомур", по согласованию: органы местного самоуправления, угледобывающие предприятия

	10
	Обеспечить в соответствии с графиком бесперебойную поставку топливных ресурсов (уголь, газ, мазут) на нужды теплоэлектроцентралей, котельных и бюджетных учреждений в необходимых объемах
	В соответствии с графиком поставок
	ГП "Кыргызкомур", по согласованию: ОАО "КНГ", ОсОО "Газпром Кыргызстан"

	11
	Обеспечить авиационной техникой для облета и доставки оборудования и специалистов при выявлении и ликвидации аварийных отключений линий электропередачи, находящихся в условиях, недоступных для использования другой техники.
При необходимости провести облеты для разведки снегонакопления и ледников
	По мере необходимости
	МЧС, МО, по согласованию: ОАО "ЭС", ОАО "НЭСК"

	12
	В случае возникновения дефицита мощности из-за погодных условий вводить ограничения объемов поставок электроэнергии для энергоемких производственных потребителей в период с ноября 2023 года по март 2024 года
	Постоянно
	По согласованию: ОАО "ЭС", ОАО "НЭСК", крупные промышленные предприятия, потребители-перепродавцы, оптовые покупатели-продавцы


Список сокращений:
ПП ПКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях
МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МО	Министерство обороны Кыргызской Республики
ТЭК	топливно-энергетический комплекс
ГП	государственное предприятие
ОсОО	общество с ограниченной ответственностью
ОАО "ЭС"	открытое акционерное общество "Электрические станции"
ОАО "НЭСК"	открытое акционерное общество "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"
ОАО "КНГ"	открытое акционерное общество "Кыргызнефтегаз"
ТЭЦ	теплоэлектроцентраль

Приложение 2
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Джалал-Абадской области к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
	№
	Наименование мероприятий
	Всего
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по области, всего:
	2478,884
	143,607
	141,290
	150,219
	161,498
	159,736
	138,558
	192,360
	269,532
	308,544
	326,995
	248,256
	238,288

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС
	1987,331
	111,875
	111,525
	112,002
	118,991
	117,399
	107,398
	154,157
	225,929
	259,516
	274,217
	202,638
	191,685

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	126,067
	9,486
	9,193
	9,056
	9,586
	10,588
	11,283
	11,303
	11,804
	12,683
	10,458
	10,297
	10,330

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	312,980
	18,130
	16,520
	25,131
	28,661
	27,551
	16,118
	22,627
	27,204
	31,106
	37,417
	30,807
	31,710

	1.1.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,134
	0,007
	0,009
	0,041
	0,010
	0,010
	0,010
	0,007
	0,008
	0,009
	0,0080
	0,0080
	0,0074

	1.1.5
	хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции"
	52,371
	4,109
	4,043
	3,989
	4,250
	4,187
	3,749
	4,267
	4,587
	5,231
	4,896
	4,507
	4,556

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	265
	253
	266
	276
	273
	257
	315
	412
	448
	453
	406
	381

	1.2.1
	предельная величина мощности по ПЭС (МВт)
	
	216
	208
	207
	213
	210
	207
	259
	349
	379
	380
	335
	314

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	18
	16
	17
	17
	19
	21
	19
	18
	19
	16
	17
	17

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	25
	22
	35
	39
	37
	22
	30
	38
	42
	50
	46
	43

	1.2.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.5
	хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" (МВт)
	
	6
	5
	6
	6
	6
	5
	6
	6
	7
	7
	7
	6

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	2444
	
	
	475
	482
	509
	505
	473
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	139
	
	
	28
	28
	28
	28
	28
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям ФОМС
	1496
	
	
	299
	299
	299
	299
	299
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по учреждениям МОН
	771
	
	
	140
	145
	170
	170
	146
	
	
	
	
	

	2.1.5
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	38
	
	
	8
	10
	12
	8
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	197,300
	
	
	
	
	17,000
	50,000
	59,700
	49,700
	20,9000
	
	
	

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,329
	
	
	
	
	0,085
	0,085
	0,085
	0,074
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,747
	
	
	
	
	0,337
	0,337
	0,850
	0,623
	0,600
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,000
	
	
	
	
	0,200
	0,200
	0,400
	0,200
	
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	17,300
	
	
	
	
	2,700
	3,700
	5,600
	4,000
	1,300
	
	
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,750
	
	
	
	
	
	
	0,400
	0,080
	0,095
	0,095
	0,080
	

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,686
	
	
	
	
	0,110
	0,092
	0,130
	0,131
	0,130
	0,047
	0,046
	

	3.8
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,175
	
	
	
	
	
	
	
	0,188
	0,258
	0,294
	0,259
	0,176

	3.9
	по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,259
	
	
	
	0,281
	0,450
	0,528
	
	
	
	
	
	

	3.10
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,320
	
	
	
	
	
	0,080
	0,100
	0,100
	0,040
	
	
	

	3.11
	по учреждениям МТСОМ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,0711
	
	
	
	
	
	0,0005
	0,0039
	0,0103
	0,0163
	0,0163
	0,0144
	0,0093

	3.12
	по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,282
	
	
	
	
	
	0,071
	0,085
	0,071
	0,056
	
	
	

	3.13
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	16,478
	
	
	
	2,354
	2,354
	2,354
	2,354
	2,354
	2,354
	2,354
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	6,722
	
	
	
	0,960
	0,960
	0,960
	0,960
	0,960
	0,960
	0,960
	
	



Приложение 3
ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Ошской области к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
	№
	Наименование мероприятий
	Всего
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по области, всего:
	1556,946
	108,992
	87,275
	81,149
	84,133
	84,839
	86,721
	147,987
	183,613
	198,472
	183,521
	161,433
	148,810

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС
	1335,544
	90,046
	69,447
	63,276
	66,472
	66,970
	68,600
	127,958
	161,966
	175,927
	169,827
	144,025
	131,030

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	155,019
	13,911
	13,918
	13,866
	13,918
	13,991
	14,094
	13,912
	13,837
	13,313
	6,823
	51,490
	11,946

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	66,368
	5,035
	3,909
	4,007
	3,743
	3,877
	4,024
	6,116
	7,809
	9,231
	6,869
	5,916
	5,833

	1.1.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,014
	0,0005
	0,0004
	0,0004
	0,0005
	0,0004
	0,0030
	0,0014
	0,0015
	0,0014
	0,0018
	0,0018
	0,0011

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	207
	161
	154
	155
	156
	165
	245
	265
	273
	261
	337
	237

	1.2.1
	предельная величина мощности по ПЭС (МВт)
	
	174
	130
	122
	124
	125
	132
	215
	232
	240
	240
	308
	207

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	26
	25
	26
	25
	25
	26
	21
	21
	20
	10
	19
	21

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	7
	5
	6
	5
	5
	6
	8
	11
	12
	9
	9
	8

	1.2.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	932
	
	
	6
	360
	412
	132
	23
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	16
	
	
	
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям ФОМС
	567
	
	
	
	284
	284
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по учреждениям МОН
	341
	
	
	5
	66
	117
	130
	23
	
	
	
	
	

	2.1.5
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	8
	
	
	1
	2
	3
	2
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	178,414
	
	
	
	30,000
	30,000
	35,000
	37,000
	25,000
	18,500
	1,000
	1,000
	0,914

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,402
	
	
	
	
	0,100
	0,100
	0,100
	0,102
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	6,251
	
	
	
	
	1,250
	1,291
	1,860
	1,850
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,728
	
	
	
	
	
	0,150
	0,1776
	0,200
	0,200
	
	
	

	3.5.
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	32,877
	
	
	
	2,500
	8,000
	6,000
	8,000
	4,000
	4,377
	
	
	

	3.6
	по учреждениям культуры, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,374
	
	
	
	0,128
	0,123
	0,123
	
	
	
	
	
	

	3.7
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,200
	
	
	
	
	
	
	0,0300
	0,035
	0,050
	0,050
	0,035
	

	3.8
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,526
	
	
	
	
	0,103
	0,058
	0,103
	0,103
	0,103
	0,028
	0,028
	

	3.9
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,156
	
	
	
	
	
	
	
	0,185
	0,254
	0,289
	0,254
	0,173

	3.10
	по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,834
	
	
	
	0,134
	0,350
	0,350
	
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,015
	
	
	
	
	
	
	
	0,015
	
	
	
	

	3.12
	по учреждениям МТСОМ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,080
	0,003
	
	
	
	
	
	0,004
	0,013
	0,017
	0,017
	0,014
	0,012

	3.13
	по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,750
	
	
	
	
	
	0,1875
	0,2250
	0,1875
	0,1500
	
	
	

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	9,728
	
	
	
	1,389
	1,389
	1,389
	1,389
	1,392
	1,391
	1,389
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	0,670
	
	
	
	0,095
	0,095
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	0,096
	
	



Приложение 4
ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по г.Ош к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
	№
	Наименование мероприятий
	Всего
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по городу, всего:
	1201,226
	70,731
	55,396
	52,404
	52,820
	52,775
	53,222
	96,713
	151,383
	173,327
	171,985
	146,037
	124,433

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС
	1065,692
	62,001
	47,629
	44,505
	45,145
	45,034
	45,349
	86,888
	135,879
	155,275
	155,673
	131,427
	110,887

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	64,994
	5,158
	5,000
	4,982
	4,977
	4,987
	5,047
	5,426
	5,888
	6,242
	5,879
	5,671
	5,737

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	49,882
	3,253
	2,468
	2,570
	2,334
	2,396
	2,453
	3,979
	6,297
	7,879
	6,282
	5,215
	4,758

	1.1.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,018
	0,0007
	0,0005
	0,0005
	0,0006
	0,0005
	0,0037
	0,0018
	0,0019
	0,0017
	0,0023
	0,0023
	0,0014

	1.1.5
	хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции"
	20,640
	0,319
	0,298
	0,346
	0,364
	0,358
	0,370
	0,418
	3,317
	3,930
	4,149
	3,721
	3,050

	1.2
	предельная величина мощности по городу (МВт)
	
	136
	99
	101
	99
	99
	102
	179
	233
	246
	251
	241
	207

	1.2.1
	предельная величина мощности по ПЭС (МВт)
	
	120
	84
	86
	84
	84
	87
	162
	210
	220
	227
	217
	186

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	10
	9
	9
	9
	9
	9
	10
	9
	9
	9
	9
	10

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	5
	3
	4
	3
	3
	3
	5
	9
	11
	8
	8
	6

	1.2.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.5
	хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	5
	6
	6
	4

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по городу, всего:
	88
	
	12
	20
	23
	17
	10
	6
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям ФОМС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по учреждениям МОН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	По объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии г.Ош
	88
	
	12
	20
	23
	17
	10
	6
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	22,800
	
	
	
	
	
	2,770
	3,700
	4,695
	4,790
	3,895
	2,950
	

	3.2
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,710
	
	
	
	
	
	0,270
	0,260
	0,180
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,300
	
	
	
	
	
	
	0,080
	0,050
	0,060
	0,060
	0,050
	

	3.5
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,128
	
	
	
	
	
	0,025
	0,026
	0,015
	0,021
	0,020
	0,021
	

	3.6
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,452
	
	
	
	
	
	
	
	0,232
	0,319
	0,363
	0,319
	0,218

	3.7
	по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,022
	
	
	
	
	
	0,022
	
	
	
	
	
	

	3.8
	по ТЭЦ города Ош:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	23,000
	
	
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	3,000
	
	
	
	

	
	- газ (тыс. м3)
	4,000
	
	
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	1,326
	0,796
	0,500
	0,500
	0,578

	3.9
	по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	16,000
	
	
	
	
	2,000
	4,000
	5,000
	4,000
	1,000
	
	
	



Приложение 5
ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Баткенской области к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
	№
	Наименование мероприятий
	Всего
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по области, всего:
	1080,850
	78,576
	65,810
	65,657
	67,211
	64,957
	63,344
	95,810
	119,856
	121,210
	126,062
	111,611
	100,746

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС
	828,401
	56,113
	41,101
	39,831
	39,749
	39,858
	40,995
	74,578
	102,205
	103,226
	109,123
	96,853
	84,770

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	213,134
	19,840
	22,396
	23,515
	25,002
	22,688
	20,031
	17,607
	13,003
	12,825
	12,579
	11,104
	12,544

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	38,711
	2,578
	2,278
	2,276
	2,425
	2,376
	2,280
	3,580
	4,584
	5,085
	4,286
	3,584
	3,380

	1.1.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,603
	0,0452
	0,0350
	0,0350
	0,0350
	0,0350
	0,0386
	0,0446
	0,0641
	0,0741
	0,0744
	0,0705
	0,0519

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	150
	118
	122
	120
	116
	117
	161
	177
	178
	189
	185
	161

	1.2.1
	предельная величина мощности по ПЭС (МВт)
	
	108
	74
	74
	71
	71
	76
	125
	149
	151
	163
	160
	134

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	37
	40
	44
	45
	41
	37
	30
	20
	19
	19
	18
	21

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	5
	6
	7
	6
	5
	5

	1.2.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	1054
	62
	146
	260
	265
	216
	106
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	7
	
	
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям ФОМС
	416
	
	
	104
	104
	104
	104
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по учреждениям МОН
	315
	31
	73
	77
	79
	55
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	97,500
	
	
	0,800
	0,800
	6,600
	18,300
	28,200
	26,800
	15,550
	0,450
	
	

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,124
	
	
	
	
	
	0,054
	0,040
	0,030
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,434
	
	
	
	
	
	0,850
	0,940
	0,644
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,4947
	
	
	
	
	
	
	0,120
	0,120
	0,120
	0,135
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	14,880
	
	
	
	
	1,800
	2,000
	4,550
	5,000
	1,530
	
	
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,430
	
	
	
	
	
	
	0,0700
	0,0900
	0,1000
	0,0900
	0,0800
	

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,801
	
	
	
	
	0,119
	0,093
	0,119
	0,139
	0,139
	0,096
	0,096
	

	3.8
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,119
	
	
	
	
	
	
	
	0,179
	0,246
	0,280
	0,246
	0,168

	3.9
	по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,825
	
	
	
	0,725
	1,050
	1,050
	
	
	
	
	
	

	3.10
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,020
	
	
	
	
	
	
	0,020
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям МТСОМ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,4417
	0,0253
	0,0024
	0,0024
	0,0025
	0,0024
	0,0024
	0,0297
	0,0719
	0,0800
	0,0808
	0,0788
	0,0637

	3.12
	по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,835
	
	
	
	
	
	0,2088
	0,2505
	0,2088
	0,1670
	
	
	



Приложение 6
ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Чуйской области к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
	№
	Наименование мероприятий
	Всего
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по области, всего:
	3763,091
	300,762
	246,445
	238,951
	238,152
	236,187
	232,500
	289,099
	356,491
	406,198
	457,045
	374,437
	386,824

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС
	2935,959
	225,665
	174,950
	169,330
	168,840
	166,390
	163,730
	235,800
	298,680
	343,850
	376,604
	301,554
	310,566

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	520,366
	52,514
	52,493
	52,293
	52,461
	52,922
	52,666
	31,324
	29,163
	29,527
	35,451
	36,348
	43,204

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	305,949
	22,530
	18,991
	17,308
	16,829
	16,855
	16,075
	21,912
	28,533
	32,685
	44,857
	36,418
	32,957

	1.1.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,817
	0,053
	0,012
	0,019
	0,022
	0,020
	0,029
	0,063
	0,115
	0,136
	0,133
	0,117
	0,097

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	569
	434
	435
	424
	417
	424
	476
	552
	581
	605
	600
	628

	1.2.1
	предельная величина мощности по ПЭС (МВт)
	
	435
	314
	314
	303
	298
	303
	396
	461
	486
	492
	488
	522

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	101
	94
	97
	98
	95
	98
	50
	51
	50
	52
	57
	61

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	31
	26
	24
	23
	23
	22
	29
	40
	44
	60
	54
	44

	1.2.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	724
	
	
	141
	183
	200
	115
	86
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	78
	
	
	26
	26
	26
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям ФОМС
	320
	
	
	107
	107
	107
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по учреждениям МОН
	281
	
	
	
	40
	52
	103
	86
	
	
	
	
	

	2.1.5
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	43
	
	
	8
	10
	15
	10
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	339,363
	
	
	8,000
	10,000
	18,000
	30,000
	27,000
	28,000
	30,000
	71,000
	80,000
	37,363

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,200
	
	
	
	
	0,060
	0,080
	0,060
	
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,413
	
	
	
	
	0,580
	0,600
	0,700
	0,533
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,889
	
	
	
	
	0,350
	0,350
	0,389
	0,400
	0,400
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	18,842
	
	
	
	
	4,200
	4,200
	4,200
	4,200
	2,042
	
	
	

	3.6
	по учреждениям культуры, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,013
	
	
	
	0,004
	0,005
	0,005
	
	
	
	
	
	

	3.7
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,380
	
	
	
	
	
	
	0,065
	0,080
	0,085
	0,085
	0,065
	

	3.8
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,395
	
	
	
	
	
	0,100
	0,052
	0,082
	0,052
	0,052
	0,057
	

	3.9
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,713
	
	
	
	
	
	
	
	0,434
	0,597
	0,678
	0,597
	0,407

	3.10
	по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,660
	
	
	
	0,160
	0,250
	0,250
	
	
	
	
	
	

	
	- газ (м)
	120,000
	
	
	
	
	
	120,0
	
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	4,018
	
	
	
	
	
	0,750
	1,000
	1,200
	1,068
	
	
	

	3.12
	по учреждениям МТСОМ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,3235
	0,0005
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,136
	0,232
	0,276
	0,281
	0,244
	0,153

	3.13
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	52,427
	
	
	
	6,553
	6,553
	6,553
	6,553
	6,555
	6,554
	6,553
	6,553
	

	
	- мазут (тыс. т)
	12,717
	
	
	
	1,590
	1,590
	1,590
	1,590
	1,590
	1,590
	1,590
	1,590
	



Приложение 7
ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Таласской области к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
	№
	Наименование мероприятий
	Всего
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по области, всего:
	662,955
	44,864
	40,546
	38,900
	38,646
	38,618
	39,941
	53,666
	66,780
	73,218
	82,175
	72,458
	73,142

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС
	459,173
	28,300
	23,600
	21,600
	21,700
	21,800
	22,900
	36,400
	49,000
	55,879
	64,784
	56,311
	56,899

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	175,286
	14,503
	15,203
	15,703
	15,203
	15,003
	15,203
	15,103
	14,803
	13,853
	13,803
	13,303
	13,603

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	27,593
	2,051
	1,734
	1,576
	1,726
	1,806
	1,830
	2,143
	2,833
	3,306
	3,413
	2,694
	2,479

	1.1.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,903
	0,010
	0,008
	0,021
	0,017
	0,010
	0,008
	0,020
	0,144
	0,180
	0,175
	0,150
	0,160

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	83
	73
	72
	69
	69
	74
	90
	108
	110
	121
	120
	117

	1.2.1
	предельная величина мощности по ПЭС (МВт)
	
	52
	42
	40
	39
	39
	42
	61
	80
	83
	95
	93
	90

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	27
	27
	29
	27
	27
	28
	25
	23
	21
	21
	22
	23

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	3
	2
	2
	2
	2
	3
	3
	4
	4
	5
	4
	3

	1.2.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт-)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	195
	
	
	1
	49
	49
	48
	47
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	72
	
	
	
	18
	18
	18
	18
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям ФОМС
	117
	
	
	
	29
	29
	29
	29
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по учреждениям МОН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	6
	
	
	1
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	59,269
	
	
	
	
	
	4,450
	7,560
	11,400
	12,900
	10,200
	4,150
	8,609

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,272
	
	
	
	
	0,090
	0,090
	0,092
	
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,554
	
	
	
	
	0,176
	0,176
	0,065
	0,137
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,419
	
	
	
	
	
	0,105
	0,105
	0,105
	0,104
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,613
	
	
	
	
	
	0,350
	0,350
	0,350
	0,700
	0,863
	
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,183
	
	
	
	
	
	
	0,050
	0,0330
	0,0330
	0,0340
	0,0330
	

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,270
	
	
	
	
	0,022
	0,026
	0,026
	0,032
	0,082
	0,041
	0,041
	

	3.8
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,156
	
	
	
	
	
	
	
	0,025
	0,034
	0,039
	0,034
	0,023

	3.9
	по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,354
	
	
	
	0,054
	0,150
	0,150
	
	
	
	
	
	

	3.10
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,020
	
	
	
	
	
	
	0,020
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям МТСОМ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,0998
	0,0045
	0,0030
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0055
	0,0090
	0,0151
	0,0194
	0,0193
	0,0150
	0,0090

	3.12
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,879
	
	
	
	0,269
	0,269
	0,269
	0,269
	0,269
	0,269
	0,265
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	2,043
	
	
	
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,292
	0,291
	
	



Приложение 8
ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по г.Бишкек к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
	№
	Наименование мероприятий
	Всего
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по городу, всего:
	4132,830
	294,333
	256,513
	257,001
	266,048
	256,078
	251,271
	341,343
	428,304
	486,523
	499,223
	409,015
	387,180

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС
	2750,264
	200,615
	169,040
	170,116
	177,403
	168,298
	162,261
	229,507
	286,660
	330,434
	339,854
	260,928
	255,145

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	980,559
	69,509
	67,372
	66,877
	67,684
	67,489
	68,547
	83,379
	93,665
	101,294
	106,191
	97,531
	91,021

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	89,101
	6,221
	5,488
	5,283
	6,082
	5,584
	5,583
	7,722
	10,071
	11,817
	9,299
	8,474
	7,476

	1.1.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,699
	0,051
	0,053
	0,043
	0,043
	0,043
	0,044
	0,050
	0,075
	0,077
	0,075
	0,074
	0,069

	1.1.5
	хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции"
	312,207
	17,937
	14,559
	14,681
	14,835
	14,663
	14,836
	20,684
	37,833
	42,901
	43,803
	42,007
	33,468

	1.2
	предельная величина мощности по городу (МВт)
	
	556
	452
	468
	468
	451
	457
	565
	655
	705
	714
	656
	618

	1.2.1
	предельная величина мощности по ПЭС (МВт)
	
	387
	303
	315
	318
	302
	300
	386
	442
	483
	491
	431
	418

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	134
	121
	124
	121
	121
	127
	140
	145
	148
	150
	148
	144

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	9
	7
	7
	8
	8
	8
	10
	14
	16
	12
	13
	10

	1.2.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.5
	хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" (МВт)
	
	25
	20
	20
	20
	20
	21
	28
	53
	58
	59
	63
	45

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по городу, всего:
	82
	
	9
	17
	23
	27
	5
	1
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям ФОМС
	7
	
	
	4
	2
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам КП "Бишкектеплоэнерго"
	74
	
	9
	13
	21
	26
	5
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	136,100
	
	
	
	9,700
	16,400
	22,100
	35,800
	30,800
	21,300
	
	
	

	3.2
	по учреждениям здравоохранения, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,201
	
	
	
	
	0,050
	0,051
	0,050
	0,050
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,034
	
	
	
	
	
	
	0,034
	
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,240
	
	
	
	
	
	
	0,047
	0,048
	0,049
	0,049
	0,047
	

	3.5
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,635
	
	
	
	
	
	0,090
	0,107
	0,105
	0,185
	0,076
	0,072
	

	3.6
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,671
	
	
	
	
	
	
	
	0,427
	0,588
	0,668
	0,588
	0,401

	3.7
	по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,047
	
	
	
	
	
	0,047
	
	
	
	
	
	

	3.8
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,004
	
	
	
	
	
	0,004
	
	
	
	
	
	

	3.9
	по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	3,600
	
	
	
	
	
	
	0,600
	1,000
	1,000
	1,000
	
	

	3.10
	на ТЭЦ города Бишкек:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1200,0
	
	
	
	20,0
	40,0
	110,0
	134,0
	169,0
	178,0
	183,0
	183,0
	183,0

	
	- мазут (тыс. т)
	5,000
	1,500
	1,750
	1,750
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- газ (тыс. м3)
	70,110
	3,888
	5,357
	5,184
	5,357
	4,018
	3,888
	4,018
	6,480
	9,077
	8,630
	7,517
	6,696



Приложение 9
ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Нарынской области к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
	№
	Наименование мероприятий
	Всего
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по области, всего:
	743,174
	55,999
	50,791
	45,808
	44,208
	41,105
	29,961
	55,897
	78,738
	96,017
	98,574
	77,052
	69,023

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС
	710,660
	53,860
	48,945
	44,172
	42,568
	39,559
	28,361
	53,600
	75,665
	92,102
	92,263
	73,529
	66,036

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	0,068
	0,005
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006
	0,005
	0,006
	0,006
	0,005
	0,005
	0,006
	0,006

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	30,816
	2,031
	1,763
	1,558
	1,562
	1,472
	1,526
	2,179
	2,896
	3,645
	6,064
	3,302
	2,817

	1.1.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,257
	0,019
	0,011
	0,006
	0,008
	0,004
	0,005
	0,016
	0,027
	0,040
	0,051
	0.040
	0,030

	1.1.5
	хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции"
	1,373
	0,084
	0,066
	0,066
	0,064
	0,064
	0,064
	0,096
	0,144
	0,225
	0,191
	0,175
	0,134

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	110
	93
	87
	81
	76
	58
	96
	124
	146
	149
	130
	106

	1.2.1
	предельная величина мощности по ПЭС (МВт)
	
	104
	88
	82
	76
	71
	53
	90
	117
	138
	138
	122
	99

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	4
	5
	8
	5
	4

	1.2.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.5
	хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	523
	
	
	111
	139
	145
	129
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	5
	
	
	2
	2
	1
	0
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	По учреждениям ФОМС
	215
	
	
	54
	54
	54
	54
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по учреждениям МОН
	274
	
	
	50
	75
	80
	69
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	29
	
	
	5
	8
	10
	6
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	92,400
	
	
	
	1,200
	6,000
	12,000
	18,000
	22,000
	21,000
	8,000
	4,000
	0,200

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,155
	
	
	
	0,015
	0,055
	0,046
	0,039
	
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,584
	
	
	
	0,295
	0,300
	0,400
	0,400
	0,189
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,063
	
	
	
	
	0,021
	0,021
	0,021
	
	
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	17,658
	
	
	
	
	1,500
	4,200
	8,133
	3,825
	
	
	
	

	3.6
	по учреждениям культуры, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,461
	
	
	
	
	0,100
	0,200
	0,161
	
	
	
	
	

	3.7
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,217
	
	
	
	
	
	
	0,042
	0,043
	0,0446
	0,0446
	0,0424
	

	3.8
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,515
	
	
	
	
	0,080
	0,100
	0,150
	0,100
	0,085
	
	
	

	3.9
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,224
	
	
	
	
	0,020
	0,040
	0,060
	0,080
	0,024
	
	
	

	3.10
	по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,590
	
	
	
	0,090
	0,250
	0,250
	
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,070
	
	
	
	
	
	0,035
	0,035
	
	
	
	
	

	3.12
	по учреждениям МТСОМ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,104
	0,002
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,005
	0,016
	0,023
	0,023
	0,021
	0,016

	3.13
	по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,103
	
	
	
	
	
	0,026
	0,031
	0,026
	0,021
	
	
	

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	13,885
	
	
	
	1,983
	1,983
	1,985
	1,985
	1,983
	1,983
	1,983
	
	



Приложение 10
ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Иссык-Кульской области к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
	№
	Наименование мероприятий
	Всего
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по области, всего:
	1671,276
	111,402
	99,640
	93,965
	106,806
	106,500
	95,960
	144,300
	168,428
	192,712
	204,208
	177,379
	169,975

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС
	1194,444
	75,607
	64,941
	59,681
	69,489
	68,443
	59,584
	104,237
	125,079
	147,453
	157,844
	132,662
	129,423

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	45,085
	3,628
	3,509
	3,825
	4,345
	4,196
	4,061
	3,809
	3,936
	3,796
	3,487
	3,297
	3,196

	1.1.3
	план потребления электроэнергии по компании "Кумтор ОК"
	310,000
	25,000
	25,000
	25,000
	26,000
	27,000
	26,000
	26,000
	26,000
	26,000
	26,000
	26,500
	25,500

	1.1.4
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	120,341
	7,062
	6,125
	5,398
	6,897
	6,801
	6,214
	10,147
	13,274
	15,311
	16,677
	14,741
	11,693

	1.1.5
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	1,406
	0,105
	0,065
	0,061
	0,075
	0,060
	0,101
	0,107
	0,139
	0,152
	0,200
	0,179
	0,163

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	202
	170
	165
	182
	181
	168
	247
	260
	286
	295
	289
	265

	1.2.1
	предельная величина мощности по ПЭС (МВт)
	
	146
	116
	111
	125
	123
	110
	187
	193
	220
	228
	219
	205

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	7
	7
	7
	8
	8
	8
	7
	7
	6
	5
	5
	5

	1.2.2.1
	предельная величина мощности по компании "Кумтор ОК" (МВт)
	
	39
	37
	39
	39
	40
	40
	39
	40
	39
	38
	41
	38

	1.2.4
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	10
	8
	7
	9
	9
	9
	14
	18
	21
	22
	22
	16

	1.2.5
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	1016
	
	
	254
	254
	255
	254
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	12
	
	
	3
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям ФОМС
	971
	
	
	243
	243
	243
	243
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по учреждениям МОН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	33
	
	
	8
	8
	9
	8
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	124,350
	
	
	
	
	1,040
	7,850
	17,523
	25,973
	30,286
	24,578
	14,700
	2,400

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,163
	
	
	
	
	0,007
	0,071
	0,065
	0,020
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,751
	
	
	
	
	
	0,248
	0,280
	0,223
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,060
	
	
	
	
	0,010
	0,020
	0,010
	0,010
	0,010
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	8,000
	
	
	
	
	
	1,590
	1,920
	1,912
	1,541
	0,967
	0,070
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,300
	
	
	
	
	
	
	0,040
	0,0700
	0,0700
	0,0700
	0,0500
	

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,630
	
	
	
	
	
	0,075
	0,145
	0,120
	0,165
	0,060
	0,065
	

	3.8
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,859
	
	
	
	
	
	
	
	0,137
	0,189
	0,215
	0,189
	0,129

	3.9
	по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,361
	
	
	
	0,029
	0,150
	0,182
	
	
	
	
	
	

	3.10
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,198
	
	
	
	
	
	0,080
	0,100
	0,018
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям МТСОМ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,0489
	
	
	
	
	
	
	0,0028
	0,0078
	0,0099
	0,0109
	0,0102
	0,0073

	3.12
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	13,040
	
	
	
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630
	1,630
	

	
	- мазут (тыс. т)
	3,012
	
	
	
	0,430
	0,430
	0,430
	0,430
	0,432
	0,430
	0,430
	
	



Приложение 11
ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Кыргызской Республике к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
	№
	Наименование мероприятий
	Всего
	2023 год
	2024 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	Всего
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по республике, всего:
	17291,232
	1209,268
	1043,703
	1024,054
	1059,522
	1040,796
	991,478
	1417,176
	1823,126
	2056,223
	2149,788
	1777,677
	1698,421

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС
	13267,469
	904,082
	751,178
	724,513
	750,358
	733,751
	699,178
	1103,125
	1461,063
	1663,662
	1740,190
	1399,927
	1336,440

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	2280,578
	188,554
	189,090
	190,123
	193,182
	191,870
	190,937
	181,869
	186,105
	193,538
	194,676
	189,047
	191,587

	1.1.3
	план потребления электроэнергии по компании "Кумтор ОК"
	310,000
	25,000
	25,000
	25,000
	26,000
	27,000
	26,000
	26,000
	26,000
	26,000
	26,000
	26,500
	25,500

	1.1.4
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	1041,742
	68,892
	59,275
	65,109
	70,258
	68,718
	56,102
	80,406
	103,501
	120,065
	135,163
	111,151
	103,103

	1.1.5
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	4,852
	0,291
	0,193
	0,227
	0,211
	0,184
	0,242
	0,311
	0,576
	0,671
	0,720
	0,643
	0,582

	1.1.6
	хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции"
	385,218
	22,365
	18,900
	19,016
	19,449
	19,208
	18,955
	25,369
	45,737
	52,062
	52,848
	50,235
	41,074

	1.2
	предельная величина мощности по республике с учетом транзитных потерь ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	2279
	1852
	1870
	1875
	1838
	1822
	2375
	2786
	2974
	3038
	2963
	2722

	1.2.1
	предельная величина мощности по ПЭС (МВт)
	
	1742
	1358
	1350
	1353
	1323
	1312
	1881
	2233
	2400
	2454
	2374
	2175

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	360
	340
	353
	351
	345
	355
	302
	295
	292
	282
	297
	304

	1.2.2.1
	предельная величина мощности по компании "Кумтор ОК" (МВт)
	
	39
	37
	39
	39
	40
	40
	39
	40
	39
	38
	41
	38

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	96
	80
	90
	94
	92
	78
	108
	144
	161
	182
	165
	139

	1.2.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	10
	10
	10
	10
	10

	1.2.5
	хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" (МВт)
	
	33
	27
	29
	28
	28
	27
	35
	65
	71
	72
	76
	56

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по республике, всего:
	6742
	31
	94
	1207
	1698
	1774
	1304
	635
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	3
	0
	0
	0
	1
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	336
	0
	0
	65
	89
	87
	51
	46
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.3
	по учреждениям ФОМС
	4102
	0
	0
	806
	1119
	1119
	729
	328
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.4
	по учреждениям МОН
	1982
	31
	73
	272
	405
	474
	472
	255
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1.5
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	157
	
	
	31
	40
	51
	35
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	по объектам КП "Бишкектеплоэнерго"
	74
	
	9
	13
	21
	26
	5
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош
	88
	
	12
	20
	23
	17
	10
	6
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1247,496
	
	
	8,800
	51,700
	95,040
	182,470
	234,483
	224,368
	175,226
	119,123
	106,800
	49,486

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,846
	
	
	
	0,015
	0,447
	0,577
	0,531
	0,276
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	16,733
	
	
	
	0,295
	2,643
	3,902
	5,094
	4,199
	0,600
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	4,653
	
	
	
	0,000
	0,581
	0,846
	1,223
	1,035
	0,834
	0,135
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	112,914
	
	
	
	2,500
	18,200
	22,310
	33,047
	23,467
	11,490
	1,830
	0,070
	

	3 6
	по учреждениям культуры, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,848
	
	
	
	0,132
	0,228
	0,328
	0,161
	
	
	
	
	

	3.7
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	3,000
	
	
	
	0,000
	0,000
	0,000
	0,824
	0,529
	0,587
	0,578
	0,482
	

	3.8
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	4,586
	
	
	
	0,000
	0,434
	0,659
	0,858
	0,827
	0,962
	0,420
	0,426
	

	3.9
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	11,525
	
	
	
	0,000
	0,020
	0,040
	0,060
	1,888
	2,510
	2,825
	2,486
	1,695

	3.10
	по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	6,952
	
	
	
	1,473
	2,650
	2,829
	
	
	
	
	
	

	
	- газ (м3)
	120,0
	
	
	
	
	
	120,000
	
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	4,665
	
	
	
	
	
	0,949
	1,275
	1,333
	1,108
	
	
	

	3.12
	по учреждениям МТСОМ, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,169
	0,034
	0,006
	0,003
	0,003
	0,003
	0,009
	0,190
	0,366
	0,441
	0,448
	0,398
	0,270

	3.13
	по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,970
	
	
	
	
	0,000
	0,493
	0,591
	0,493
	0,394
	
	
	

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	107,437
	
	
	
	14,178
	14,178
	14,180
	14,180
	14,183
	14,181
	14,174
	8,183
	

	
	- мазут (тыс. т)
	25,164
	
	
	
	3,367
	3,367
	3,368
	3,368
	3,370
	3,368
	3,367
	1,590
	

	3.15
	по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	3,600
	
	
	
	
	
	
	0,600
	1,000
	1,000
	1,000
	
	

	3.16
	на ТЭЦ города Бишкек:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1200,00
	
	
	
	20,000
	40,000
	110,000
	134,000
	169,000
	178,000
	183,000
	183,000
	183,000

	
	- мазут (тыс. т)
	5,000
	1,500
	1,750
	1,750
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- газ (тыс. м3)
	70,110
	3,888
	5,357
	5,184
	5,357
	4,018
	3,888
	4,018
	6,480
	9,077
	8,630
	7,517
	6,696

	3.17
	на ТЭЦ города Ош:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	23,000
	
	
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	3,000
	
	
	
	

	
	- газ (тыс. м3)
	4,000
	
	
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060
	1,326
	0,796
	0,500
	0,500
	0,578

	3.18
	по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	16,000
	
	
	
	
	2,000
	4,000
	5,000
	4,000
	1,000
	
	
	


Список сокращений:
ПЭС	предприятие электрических сетей
КПП	крупный промышленный потребитель
ОАО	открытое акционерное общество
НЭС Кыргызстана	Национальная электрическая сеть Кыргызстана
ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики
ГП	государственное предприятие
КП	коммунальное предприятие
Минздрав	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики
МО	Министерство обороны Кыргызской Республики
СИН	Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики
МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики
Агентство НПО при МОН	Агентство начального профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики
МП	муниципальное предприятие
ТЭЦ	тепловая электрическая централь
ПС ГКНБ КР	Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики

Приложение 12
ЗАДАНИЕ
 Министерству энергетики Кыргызской Республики ГП "Кыргызкомур", ОсОО "Газпром Кыргызстана", ОАО "Кыргызнефтегаз", ОАО "Электрические станции" по поставке угля, природного газа и мазута на тепловые электростанции ОАО "Электрические станции" для подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
(уголь, мазут - тыс.т, газ - млн. куб.м)
	
	Остаток на 01.04.23 г.
	Необходимо поставить во 2-4 кв. 2023 г. и в 1 кв. 2024 г.
	График поставки
	Ответственные

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	

	
	
	
	апрель
	май
	июнь
	II кв.
	июль
	август
	сентябрь
	III кв.
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	IV кв.
	январь
	февраль
	март
	I кв.
	

	ОАО "Электрические станции"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уголь, всего
	197,63
	1200,0
	0
	0
	0
	0
	20
	40
	110
	170
	134
	169
	178
	481
	183
	183
	183
	549
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	импортный, марки Д, ДГ, Г
	4,65
	550,0
	0
	0
	0
	0
	20
	40
	50
	110
	50
	70
	80
	200
	80
	80
	80
	240
	ОАО "ЭС"

	кыргызский, в том числе:
	192,98
	650,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	60
	84
	99
	98
	281
	203
	103
	103
	309
	

	марки БР, БЗ
	192,15
	600,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	60
	75
	90
	90
	255
	95
	95
	95
	285
	МЭ, ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия

	марки ДСШ
	0,83
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	9
	8
	26
	8
	8
	8
	24
	МЭ, ОАО "ЭС"

	Мазут, всего
	2,97
	28,0
	1,5
	1,8
	5,8
	9
	4,0
	4,0
	4,0
	12
	4,0
	3,0
	0,0
	7
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мазут (марки М-100, ТКМ-16)
	0,97
	5,0
	1,5
	1,8
	1,8
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	ОАО "ЭС"

	Мазут кыргызский (марки М-100)
	2,00
	23,0
	0,0
	0,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	12,0
	4,0
	3,0
	0,0
	7,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	ОАО "ЭС", ОАО "КНГ"

	Газ
	
	74,1100
	3,8880
	5,3570
	5,2441
	14,4891
	5,4171
	4,0781
	3,9481
	13,4432
	4,0781
	7,8060
	9,8730
	21,7571
	9,1300
	8,0170
	7,2736
	24,4206
	ОсОО "ГК"

	ТЭЦ г.Бишкек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уголь, всего
	197,63
	1200,0
	0
	0
	0
	0
	20
	40
	110
	170
	134
	169
	178
	481
	183
	183
	183
	549
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	импортный, марки Д, ДГ, Г
	4,65
	550,0
	0
	0
	0
	0
	20
	40
	50
	110
	50
	70
	80
	200
	80
	80
	80
	240
	ОАО "ЭС"

	кыргызский в том числе:
	192,98
	650,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	60
	84
	99
	98
	281
	103
	103
	103
	309
	

	марки БР, БЗ
	192,15
	600,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	60
	60
	75
	90
	90
	255
	95
	95
	95
	285
	МЭ, ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия

	марки ДСШ
	0,83
	50,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	9
	8
	26
	8
	8
	8
	24
	МЭ, ОАО "ЭС"

	Мазут (марки М-100, ТКМ-16)
	0,97
	5,0
	1,5
	1,8
	1,8
	5,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	ОАО "ЭС"

	Газ
	
	70,110
	3,888
	5,357
	5,184
	14,429
	5,357
	4,018
	3,888
	13,263
	4,018
	6,480
	9,077
	19,575
	8,630
	7,517
	6,696
	22,843
	ОсОО "ГК"

	ТЭЦ г.Ош
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мазут кыргызский (марки М-100)
	2,00
	23,0
	0,00
	0,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	4,00
	12,00
	4,00
	3,00
	0,00
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	ОАО "ЭС", ОАО "КНГ"

	Газ
	
	4,000
	0,000
	0,000
	0,06008
	0,06008
	0,06008
	0,06008
	0,06008
	0,18024
	0,06008
	1,326
	0,7960
	2,18208
	0,500
	0,500
	0,5776
	1,5776
	ОсОО "ГК"

	Примечание: Остатки угля на 01.04.2023 года с учетом поставки угля по действующим договорам


Список сокращений:
МЭ	Министерство энергетики
ОАО "ЭС"	открытое акционерное общество "Электрические станции"
ОАО "КНГ"	открытое акционерное общество "Кыргызнефтегаз"
ГП "Кыргызкомур"	государственное предприятие "Кыргызкомур"
ОсОО "ГК"	общество с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстана"

Приложение 13
ЗАДАНИЕ
 ОАО "Кыргызнефтегаз" на поставку природного газа и мазута для подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
(мазут - тыс. т, газ - млн. куб.м)
	Наименование
	Необходимо поставить во II-IV кв. 2023 г. и I кв. 2024 г.
Всего
	

	
	
	2023 год
	2024 год

	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	Поставка топливных ресурсов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	природный газ, всего:
	17,768
	1,539
	1,648
	1,487
	1,549
	1,549
	1,37
	1,364
	1,519
	1,523
	1,383
	1,219
	1,618

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- для населения
	7,01
	0,45
	0,375
	0,375
	0,35
	0,35
	0,3
	0,45
	0,72
	0,85
	1,09
	0,93
	0,77

	мазут, всего:
	49,495
	
	
	4,0
	7,533
	7,533
	7,534
	7,535
	6,536
	3,535
	3,533
	1,756
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- для ТЭЦ г.Ош
	23,0
	
	
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	3,0
	0
	0
	0
	

	- для ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	26,495
	
	
	
	3,533
	3,533
	3,534
	3,535
	3,536
	3,535
	3,533
	1,756
	



Приложение 14
ГРАФИК
 накопления воды и выработки электроэнергии электростанциями ОАО "Электрические станции", передачи и отпуска электроэнергии по электрическим сетям ОАО "НЭСК"
(млн. кВтч)
	
	2023 год
	2023 год
	2024 год

	
	I кв.
	II кв.
	6 мес.
	III кв.
	9 мес.
	IV кв.
	Всего:
	I кв.

	Объем воды на Токтогульском водохранилище, при среднемноголетней приточности (млрд. куб.м)
	7,92
	11,45
	11,45
	14,34
	14,34
	12,05
	12,05
	7,89

	Уровень воды в верхнем бьефе Токтогульского водохранилища (м)
	851,12
	868,14
	868,14
	880,61
	880,61
	870,84
	870,84
	850,90

	Выработка электроэнергии, всего:
	4501,8
	2800,1
	7301,9
	3031,8
	10333,7
	4475,6
	14809,3
	5263,4

	ГЭС
	3779,4
	2542,0
	6321,4
	2800,0
	9121,3
	3784,9
	12906,2
	4501,4

	ТЭЦ
	722,4
	258,1
	980,5
	231,8
	1212,4
	690,7
	1903,1
	762,0

	Поступление электроэнергии в сети ОАО "НЭСК"
	5336,3
	3272,0
	8608,3
	3305,9
	11914,2
	5095,6
	17009,8
	5345,5

	в т.ч. импорт электроэнергии
	1079,0
	597,0
	1676,00
	390,0
	2066,0
	821,0
	2887,0
	314,0

	в т.ч. взаимообмен
	150,0
	0,0
	150,00
	0,0
	150,0
	0,0
	150,0
	0,0

	экспорт электроэнергии
	0,0
	120,0
	120,00
	330,0
	450,00
	0,0
	450,00
	0,000

	в т.ч. взаимообмен
	0,0
	120,0
	120,00
	330,0
	450,00
	0,0
	450,0
	0,00

	передача электроэнергии КПП, всего:
	585,4
	626,9
	1212,3
	639,0
	1851,2
	621,9
	2473,2
	634,9

	передача электроэнергии ПЭС ОАО "НЭСК" (110-500 кВт)
	4416,2
	2321,4
	6737,6
	2131,3
	8869,0
	4151,5
	13020,4
	4338,6

	Отпуск электроэнергии от ОАО "Электрические станции" ПЭС ОАО "НЭСК", всего:
	4508,1
	2379,8
	6887,9
	2183,3
	9071,2
	4227,9
	13299,1
	4427,8



Приложение 15
ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции" по выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Бишкек на 2023 год и I квартал 2024 года
	Показатели
	Ед. изм.
	2023 год
	2024 год

	
	
	I кв.
	Апрель
	Май
	Июнь
	II кв.
	Июль
	Август
	Сентябрь
	III кв.
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	IV кв.
	2023 год
	Январь
	Февраль
	Март
	I кв.

	Выработка электроэнергии
	млн. кВт.ч
	722,40
	104,400
	78,120
	75,600
	258,120
	78,120
	78,120
	75,600
	231,840
	133,920
	259,200
	297,600
	690,720
	1903,085
	297,600
	278,400
	186,000
	762,000

	Среднесуточная мощность
	МВт
	
	145
	105
	105
	
	105
	105
	105
	
	180
	360
	400
	
	
	400
	400
	250
	



по выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Ош
 на 2023 год и I квартал 2024 года

	Показатели
	ед. изм.
	2023 год
	2024 год

	
	
	I кв.
	Апрель
	Май
	Июнь
	II кв.
	Июль
	Август
	Сентябрь
	III кв.
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	IV кв.
	2023 год
	Январь
	Февраль
	Март
	I кв.

	Выработка электроэнергии
	млн. кВт.ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Среднесуточная мощность
	МВт
	
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	
	
	0
	0
	0
	



Приложение 16
ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции" и ОАО "НЭС Кыргызстана" по подготовке ТЭЦ и ГЭС, тепловых и электрических сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2023/2024 года
	№
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	2023 год
	Ответственные

	
	
	
	Всего
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал
	

	1
	ОАО "Электрические станции" ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Электрические станции"

	1.1
	Энергетические котлы
	шт./т пара/ч
	1/220
	0
	0
	0
	1/220
	

	1.2
	Турбоагрегаты
	шт./МВт
	1/90
	0
	0
	0
	1/90
	

	1.3
	Гидроагрегаты
	шт./МВт
	2/125
	0
	0
	1/80
	1/45
	

	1.4
	Средства на ремонт
	млн. сом
	243,2
	7,5
	41,7
	112,1
	81,9
	

	2
	ОАО "НЭСК" ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "НЭС Кыргызстана"

	2.1
	ЛЭП 35 кВ и выше
	км
	1112,0
	98,0
	632,4
	359,5
	22,0
	

	2.2
	Ремонт трансформаторов 35 кВ и выше
	шт./МВА
	4/52
	0
	0
	4/52
	0
	

	2.3
	КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	3225
	309
	1284
	1322
	310
	

	2.4
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	3173,8
	212,1
	1243,3
	1407,8
	310,6
	

	2.5
	Средства на ремонт
	млн. сом
	311,7
	22,8
	127,4
	132,9
	28,7
	

	3
	"Бишкектеплосеть"
	
	
	
	
	
	
	Филиал ОАО "Электрические станции" - "Бишкектеплосеть"

	3.1
	Ремонт тепловых сетей:
	м
	3750
	554
	644
	1264
	1288
	

	3.1.1
	- магистральных
	м
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.1.2
	- распределительных
	м
	3750
	554
	644
	1264
	1288
	

	3.2
	Замена вышедшей из строя запорной арматуры
	шт.
	445
	15
	385
	31
	14
	

	3.3
	Ремонт тепловой изоляции
	м2
	1560
	197
	494
	500
	369
	

	3.4
	Средства на ремонт
	млн. сом
	96,9
	15,6
	53,1
	24,7
	13,9
	



Приложение 17
ЗАДАНИЕ
 ОАО "НЭС Кыргызстана" по строительству и реконструкции в 2023 году
	№
 п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2023 год
	Ответственные

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	

	
	Всего по республике
	
	
	
	
	
	
	ОАО "НЭС Кыргызстана"

	1
	Новое строительство:
	
	

	
	Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	177
	11
	69
	80
	17
	

	
	Строительство ВЛ-6/10 кВ
	км
	113,1
	6
	45
	50
	12
	

	
	Строительство ВЛ-0,4 кВ
	км
	93,3
	11,8
	39,8
	39,3
	2,3
	

	2
	Реконструкция и расширение объектов:
	
	

	
	Реконструкция ВЛ-6/10 кВ
	км
	134,57
	2,00
	49,49
	68,97
	14,11
	

	
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ
	км
	95,81
	3,60
	35,87
	48,29
	8,05
	

	3
	Капитальные вложения
	тыс. сом
	2244838,5
	1540,0
	442595,9
	1300038,0
	500664,6
	



Приложение 18
ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа населению для подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
	Наименование
	Необходимо поставить во II-IV кв. 2023 г. и I кв. 2024 г.
	График поставки (природный газ, млн. м3)

	
	
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	в т.ч. сентябрь
	IV квартал 2023 года
	I квартал 2024 года

	
	
	
	
	
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план

	Природный газ, в т.ч.:
	371,0
	44,5
	50,6
	16,2
	34,9
	51,7
	54,9
	50,6
	47,8
	36,0

	Север
	331,2
	39,2
	45,3
	14,4
	31,9
	46,9
	48,8
	44,7
	42,7
	31,6

	Юг
	39,9
	5,3
	5,3
	1,8
	2,9
	4,7
	6,2
	6,0
	5,1
	4,4

	для населения:
	134,4
	10,7
	9,7
	3,2
	9,8
	20,5
	25,1
	24,0
	20,6
	14,1

	Север
	103,1
	6,6
	5,9
	2,0
	7,4
	16,8
	20,1
	19,1
	16,5
	10,6

	Юг
	31,3
	4,1
	3,8
	1,2
	2,4
	3,7
	4,9
	4,8
	4,0
	3,5



Приложение 19
ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа ГП "Кыргызтеплоэнерго" для подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
	
	Необходимо поставить во II-IV кв. 2023 года и I кв. 2024 года
ВСЕГО
	График поставки (природный газ, млн. м3)

	
	
	II квартал 2023 года
	III квартал 2023 года
	В том числе сентябрь
	IV квартал 2023 года
	I квартал 2024 года

	
	
	
	
	
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план

	Природный газ всего:
	29,116
	0
	0
	0
	1,316
	5,5
	6,5
	6,5
	5,2
	4,1



Приложение 20
ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по производственно-техническим мероприятиям для подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
	№
 п/п
	План мероприятий, наименование работ
	Ед. изм.
	Общий объем работ
	2023 год

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	По распределительным сетям ОсОО "Газпром Кыргызстан", в т.ч.:
	
	
	
	
	
	

	1
	Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов
	п.м.
	1200
	0
	0
	600,0
	600,0

	2
	Техническое обслуживание, текущий ремонт, настройка оборудования ГРС (АГРС)
	ед.
	21
	0
	3
	15
	3

	3
	Текущий ремонт ГРП, ШГРП
	ед.
	1400
	169
	516
	514
	201

	4
	Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику
	ед.
	11685
	1980
	3440
	3445
	2820


Список сокращений:
ГРП	газорегуляторный пункт
ШГРП	шкафной газорегуляторный пункт
ГРС	газорегуляторная станция
АГРС	автоматическая газорегуляторная станция

Приложение 21
ЗАДАНИЕ
 ГП "Кыргызтеплоэнерго", КП "Бишкектеплоэнерго" и Ошскому МП "Теплоснабжение" по подготовке отопительных котельных к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года
	Наименование области
	Всего котельных
	В том числе работающих на:

	
	
	газе
	мазуте
	угле
	электроэнергии

	КП "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек
	74
	40
	-
	22
	12

	ГП "Кыргызтеплоэнерго" в том числе:
	157
	22
	29
	77
	29

	Таласская область
	6
	-
	1
	5
	-

	Чуйская область
	43
	15
	15
	10
	3

	Джалал-Абадская область
	38
	7
	9
	17
	5

	Нарынская область
	29
	-
	-
	16
	13

	Иссык-Кульская область
	33
	-
	3
	22
	8

	Ошская область
	8
	-
	1
	7
	0

	Ошское МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош
	88
	-
	-
	69
	19

	ВСЕГО по республике:
	319
	62
	29
	168
	60


Список сокращений:
КП	коммунальное предприятие
ГП	государственное предприятие
МП	муниципальное предприятие
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