УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 28 мая 2024 года № 265

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 25 апреля 2023 года № 220

О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 5 октября 2023 года № 519)

В целях обеспечения отраслей экономики и населения электрической, тепловой энергией и топливными ресурсами, своевременной подготовки министерств, государственного комитета, административных ведомств и регионов республики к прохождению осенне-зимнего периода 2023/2024 года, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года (далее - План мероприятий) согласно приложению 1.

2. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам, государственным предприятиям "Кыргызкомур" и "Кыргызтеплоэнерго" при Министерстве энергетики Кыргызской Республики (далее - ГП "Кыргызкомур", ГП "Кыргызтеплоэнерго"), аппаратам полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и по согласованию: органам местного самоуправления, коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, открытым акционерным обществам (далее - ОАО) "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Кыргызский энергетический расчетный центр", "Кыргызнефтегаз", обществу с ограниченной ответственностью (далее - ОсОО) "Газпром Кыргызстан" и Ошскому муниципальному предприятию "Теплоснабжение":

1) обеспечить выполнение Плана мероприятий, лимитов потребления электроэнергии и мощности, графиков и заданий согласно приложениям 1-21;

2) в срок до 1 июня 2023 года:

- разработать организационно-технические мероприятия по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду с учетом результатов прохождения отопительного периода 2022/2023 года;

- создать рабочие комиссии по проверке готовности отопительных котельных и предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в предстоящий осенне-зимний период с участием представителей Службы по энергетическому надзору при Министерстве энергетики Кыргызской Республики и Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики (для учреждений, имеющих на балансе отопительные котельные и другие виды теплоэнергетического оборудования);

3) в срок до 1 июля 2023 года в установленном порядке принять меры по проведению государственных закупок топлива для бюджетных организаций, заключить договоры на его поставку;

4) ежемесячно предоставлять информацию об исполнении настоящего постановления в Министерство энергетики Кыргызской Республики по состоянию на 1 число не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, включая информацию о проведении конкурсов на закупку угля, выполнении плановых заданий по заготовке топлива, создании топливных баз и пунктов реализации угля, с указанием рыночных цен на уголь.

Ответственность за предоставление информации в Министерство энергетики Кыргызской Республики и ее достоверность возлагается на руководителей министерств, государственного комитета, административных ведомств, аппаратов полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, руководителей местных государственных администраций и предприятий топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики;

5) принимать на постоянной основе меры по реализации политики энергосбережения и повышения энергоэффективности для снижения затрат при потреблении топливно-энергетических ресурсов.

3. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам, иным органам исполнительной власти, аппаратам полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях и органам местного самоуправления городов Бишкек и Ош обеспечить проведение с привлечением средств массовой информации разъяснительной работы среди населения о необходимости энергосбережения, своевременной заготовки топлива к предстоящему отопительному периоду.

4. Конкурсным комиссиям министерств, государственного комитета и административных ведомств, ГП "Кыргызтеплоэнерго", ОАО "Электрические станции" (по согласованию) временно, на период подготовки и прохождения осенне-зимнего периода 2023/2024 года, исключить для ОАО "Кыргызнефтегаз" и ГП "Кыргызкомур" требование о предоставлении информации о задолженности по уплате налогов и страховых взносов в Кыргызской Республике при участии в конкурсах на поставку топочного мазута и угля, добываемого на территории Кыргызской Республики.

5. Службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики:

1) установить цены на уголь угледобывающих компаний Кыргызской Республики, осуществляющих поставку угля на предприятия топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики, согласно перечню, представленному ГП "Кыргызкомур";

2) установить цены на перевозку угля и мазута автотранспортными средствами с учетом обратного направления и с правом их пересмотра (переутверждения) в случае изменения (увеличения или снижения) стоимости горюче-смазочных и других расходных материалов по маршрутам, представленным ГП "Кыргызкомур" и ГП "Кыргызтеплоэнерго";

3) установить стоимость услуг по перегрузке угля на железнодорожный транспорт на погрузочно-разгрузочной площадке города Балыкчы согласно представленным материалам (расчетам) государственного предприятия "Кыргызкомур", которая распространяется на всех участников Товарищества угледобывающих предприятий;

4) установить для ОАО "Кыргызнефтегаз" цену на топочный мазут марки "М-100" для поставки на ТЭЦ города Ош и филиалам ГП "Кыргызтеплоэнерго".

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 5 октября 2023 года № 519)

5-1. Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики вправе:

1) в случае изменения (увеличения или снижения) стоимости горюче-смазочных и других расходных материалов пересмотреть (переутвердить) цены (стоимость услуг), установленные в соответствии с подпунктами 1, 3, 4 пункта 5;

2) осуществлять государственный контроль за правильностью формирования и применения цен (стоимости услуг), установленных в соответствии с подпунктами 1, 3, 4 пункта 5.

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 5 октября 2023 года № 519)

6. Полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию) не допускать роста цен на уголь на топливных базах и в пунктах реализации, осуществляющих поставку угля для населения.

7. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики по результатам мониторинга, анализа предложений, внесенных полномочными представителями Президента Кыргызской Республики в областях, местными государственными администрациями и мэриями городов Бишкек и Ош, вносить предложения в установленном порядке в Кабинет Министров Кыргызской Республики о введении государственного регулирования цен на уголь в случае роста цен на 20 и более процентов в течение месяца.

8. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить в течение 2023 года своевременное выделение компенсационных средств для лиц, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах республики, в пределах средств, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов".

9. Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики в установленном порядке совместно со Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики установить фиксированный тариф в размере 520 (пятьсот двадцать) сомов с учетом всех дополнительных сборов (без учета налога на добавленную стоимость) за перевозку государственным предприятием "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики одной тонны угля марки "Б" от железнодорожной станции "Рыбачье" до железнодорожной станции "Аламедин" (ТЭЦ города Бишкек) с 1 июля 2023 года по 1 июля 2024 года.

10. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях и органам местного самоуправления городов Бишкек и Ош (по согласованию):

1) в срок до 1 июня 2023 года погасить задолженность бюджетных потребителей перед предприятиями топливно-энергетического комплекса за потребленные электрическую, тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;

2) обеспечить в полном объеме своевременную оплату за потребленные электрическую и тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;

3) довести до каждой организации лимиты потребления электрической энергии и мощности;

4) обеспечить контроль и принятие мер для безусловного соблюдения установленных лимитов потребления электрической энергии и мощности;

5) обеспечить переход электрических котлов на использование альтернативных источников энергии (уголь, газ, централизованное отопление) до начала осенне-зимнего периода 2023/2024 года;

6) оказывать содействие энергетическим компаниям в проведении разъяснительной работы среди населения и бизнес-структур через средства массовой информации о сложившейся ситуации с накоплением воды в Токтогульском водохранилище;

7) оказывать содействие в своевременном согласовании проведения ремонтных работ энергетическими компаниями, требующих прекращения подачи электроэнергии, в том числе вырубки поросли деревьев в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи;

8) обеспечить с привлечением средств массовой информации проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости энергосбережения, своевременной заготовки топлива к предстоящему отопительному периоду.

11. Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и Государственной таможенной службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики при необходимости проведения планового или аварийного ремонта линий электропередач и объектов магистральных газопроводов, проходящих по территории сопредельных государств (Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан), оказывать содействие в пропуске через государственную границу Кыргызской Республики ремонтно-технического персонала, технологического оборудования и приспособлений.

12. Государственному агентству по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Социальному фонду Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики, Фонду государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и Финансово-кредитному фонду при Министерстве финансов Кыргызской Республики на время подготовки и прохождения осенне-зимнего периода не принимать решений о закрытии расчетных счетов ОАО "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Кыргызский энергетический расчетный центр", "Чакан ГЭС", "Кыргызнефтегаз", ОсОО "Газпром Кыргызстан", коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжение", ГП "Кыргызтеплоэнерго", ГП "Кыргызкомур" и угледобывающих предприятий, задействованных в заготовке топлива.

13. Министерству энергетики Кыргызской Республики совместно с ОАО "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Кыргызский энергетический расчетный центр", "Чакан ГЭС", оптовыми покупателями-продавцами и потребителями-перепродавцами электрической энергии:

1) принять меры по обеспечению надежного электроснабжения потребителей республики;

2) обеспечить строгий контроль за соблюдением потребителями установленных лимитов потребления электроэнергии и мощности, графиков и заданий согласно приложениям 2-21;

3) осуществлять выдачу технических условий небытовым энергоемким потребителям исключительно при наличии мощности;

4) совместно с полномочными представителями Президента Кыргызской Республики в областях, главами местных государственных администраций, главами айыл окмоту провести разъяснительную работу среди населения и бизнес-структур через средства массовой информации:

- о сложившейся ситуации с накоплением воды в Токтогульском водохранилище;

- об использовании энергоэффективных и энергосберегающих технологий;

- об энергосбережении и своевременной заготовке топливных ресурсов;

- о проводимых мероприятиях по успешному прохождению предстоящего отопительного периода;

- о проведении работ по соблюдению лимитов потребления электрической энергии согласно приложениям 2-11.

14. Возложить персональную ответственность за:

1) надлежащую подготовку, прохождение осенне-зимнего периода 2023/2024 года и обеспечение надежного, бесперебойного снабжения потребителей энергетическими ресурсами на министра энергетики Кыргызской Республики;

2) выполнение установленных лимитов потребления электрической энергии и мощности - на полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, глав местных государственных администраций, глав айыл окмоту, руководителей Министерства энергетики Кыргызской Республики, ОАО "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" и "Кыргызский энергетический расчетный центр";

3) качество и своевременность проведения ремонтно-восстановительных работ энергооборудования - на руководителей ГП "Кыргызтеплоэнерго", коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжение" и ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Электрические станции", "Чакан ГЭС";

4) возникновение просрочки платежей за электрическую и тепловую энергию и природный газ - на руководителей бюджетных организаций.

15. Рекомендовать ГП "Кыргызтеплоэнерго", коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, Ошскому муниципальному предприятию "Теплоснабжение", ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Электрические станции" и "Чакан ГЭС":

1) обеспечить выполнение плановых технико-экономических показателей на 2023 год, установленных Департаментом по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызской Республики;

2) завершить ремонтные работы энергетического оборудования и сетей до начала отопительного сезона 2023/2024 года.

16. ГП "Кыргызкомур":

1) обеспечить строгое соблюдение правил охраны труда и технической безопасности при проведении работ по вскрыше и добыче угля;

2) в целях своевременной подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года укомплектовать горнотранспортной техникой разрабатываемые участки Кавакского буроугольного бассейна для обеспечения выполнения в полном объеме работ по вскрытию угольных пластов;

3) обеспечить соответствие качества угля, поставляемого на ТЭЦ города Бишкек и филиалам ГП "Кыргызтеплоэнерго", техническим характеристикам, заданным ОАО "Электрические станции" и ГП "Кыргызтеплоэнерго";

4) принять меры по созданию аттестованной лаборатории по анализу качества угля, поставляемого на ТЭЦ города Бишкек с Кавакского буроугольного бассейна;

5) обеспечить поставки угля в необходимых объемах в соответствии с графиком для ТЭЦ города Бишкек и филиалов ГП "Кыргызтеплоэнерго".

17. Рекомендовать ОАО "Кыргызнефтегаз":

1) в срок до 20 мая 2023 года представить в Службу антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики расчетные материалы для установления цен на топочный мазут марки "М-100" для поставки на ТЭЦ города Ош и филиалам ГП "Кыргызтеплоэнерго";

2) обеспечить поставку топочного мазута на ТЭЦ города Ош и теплоснабжающим филиалам ГП "Кыргызтеплоэнерго".

18. Рекомендовать ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" в 2023 году:

- обеспечить приобретение и установку автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (далее - АСКУЭ) в количестве 225,0 тысяч штук;

- обеспечить снижение уровня потерь электрической энергии в электрических сетях напряжением 110-500 кВ до 5,93%, в электрических сетях напряжением 0,4-35 кВ до 11,75%, а также снижение дебиторской задолженности на 10%;

- совместно с местными государственными администрациями разработать и применить графики разгрузки электрических сетей в случаях превышения лимитов потребления электроэнергии и мощности, перегруза оборудования, дефицита мощности и электроэнергии.

19. Рекомендовать ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана":

1) совместно с аппаратами полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях не допускать превышения лимитов потребления электрической энергии и мощности;

2) для предотвращения возникновения или ликвидации аварийных ситуаций, влияющих на надежность работы энергосистемы, и сохранения в рабочем состоянии силовых трансформаторов разрешить отключать необходимые величины мощности с подстанций ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

20. Рекомендовать ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" и "Электрические станции" совместно с крупными потребителями электрической энергии, оптовыми покупателями-продавцами и потребителями-перепродавцами электрической энергии, а также с местными государственными администрациями разработать графики разгрузки электрических сетей для их применения в случаях превышения лимитов потребления электроэнергии и мощности, перегруза основного оборудования, дефицита электроэнергии и мощности.

21. Рекомендовать ОсОО "Газпром Кыргызстан":

1) обеспечить бесперебойную поставку природного газа для ТЭЦ города Бишкек, ТЭЦ города Ош и потребителей Кыргызской Республики в осенне-зимний период 2023/2024 года;

2) обеспечить выполнение Инвестиционной программы на 2023 год в рамках Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года;

3) на ежемесячной основе предоставлять информацию об исполнении Инвестиционной программы на 2023 год в Министерство энергетики Кыргызской Республики.

22. Признать утратившими силу:

1) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года" от 30 апреля 2022 года № 234;

2) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года" от 30 апреля 2022 года № 234" от 19 августа 2022 года № 465;

3) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года" от 30 апреля 2022 года № 234" от 23 августа 2022 года № 467;

4) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года" от 30 апреля 2022 года № 234" от 14 октября 2022 года № 563.

23. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

24. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Председатель	А.У.Жапаров

Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать в областях, городах Бишкек и Ош постоянно действующие штабы по подготовке к осенне-зимнему периоду для ежемесячного мониторинга хода подготовки к отопительному сезону, в первую очередь вопросов: - о подготовке котельных теплоснабжающих предприятий, ведомственных и промышленных котельных, связанных с теплоснабжением населения; - о качестве подготовки социальных объектов к отопительному периоду; - о качестве подготовки жилого фонда к отопительному периоду; - об обеспеченности топливом социальных объектов, населения и своевременном выделении средств льготной категории граждан | До 1 июня 2023 года | Министерства, государственный комитет, административные ведомства, ПП ПКР в областях, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия ТЭК |
| 2 | Выполнять расчеты водно-энергетических режимов использования воды Токтогульского водохранилища на период 2023 года и I квартал 2024 года на основе прогноза и ожидаемого объема электропотребления | Ежемесячно | По согласованию: ОАО "ЭС", ОАО "НЭСК" |
| 3 | Производить корректировку планового потребления электроэнергии в разрезе областей и распределительных электрокомпаний (при уточнении прогнозных данных уровня воды в Токтогульском водохранилище по фактическому притоку воды на 1 июля 2023 года | По мере необходимости | МЭ, по согласованию: ОАО "ЭС", ОАО "НЭСК" |
| 4 | Обеспечить с учетом технической возможности импорт электрической энергии из Центральной Азии и Российской Федерации | В соответствии с графиком поставок | МЭ, по согласованию: ОАО "ЭС", ОАО "НЭСК" |
| 5 | Обеспечить устойчивую параллельную работу энергосистемы республики в составе Объединенной энергетической системы Центральной Азии и взаимодействие с энергосистемами центральноазиатских государств и Координационно-диспетчерским центром "Энергия" | Постоянно | По согласованию: ОАО "ЭС", ОАО "НЭСК" |
| 6 | Подготовить к работе в осенне-зимний период генерирующее оборудование на электростанциях и несение установленных мощностей ТЭЦ города Бишкек согласно приложениям 15, 16 к настоящему постановлению | Согласно графику ремонта | По согласованию: ОАО "ЭС" |
| 7 | Обеспечить представление ОАО "НЭСК" часовых суточных графиков потребления электрической энергии и мощности на основании заданий согласно приложениям 2-11 к настоящему постановлению и заключенным контрактам; - не допускать превышения разрешенной суточными графиками величины передаваемых ОАО "НЭСК" электрической энергии и мощности; - разработать, согласовать, утвердить, довести до потребителей и соблюдать графики ограничения местной разгрузки; - принять меры по сокращению количества аварийных отключений в электрических сетях напряжением 6-10 кВ, отходящих от подстанций ОАО "НЭСК" | По мере необходимости | По согласованию: ОАО "НЭСК", лицензиаты на передачу, распределение и поставку электрической энергии |
| 8 | Обеспечить качественное и своевременное выполнение работ по капитальному ремонту, капитальному строительству и реконструкции, повышению надежности энергоснабжения и созданию аварийного запаса материально-технических ресурсов | В соответствии с графиком | Предприятия ТЭК (по согласованию) |
| 9 | Обеспечить в осенне-зимний период 2023/2024 года в полном объеме поставку угля для населения на стационарные топливные базы и пункты реализации угля согласно заключенным договорам и, в случае необходимости, создавать дополнительные топливные базы в населенных пунктах, где пункты отсутствуют | С 1 августа 2023 года до 1 марта 2024 года | Местные государственные администрации, ГП "Кыргызкомур", по согласованию: органы местного самоуправления, угледобывающие предприятия |
| 10 | Обеспечить в соответствии с графиком бесперебойную поставку топливных ресурсов (уголь, газ, мазут) на нужды теплоэлектроцентралей, котельных и бюджетных учреждений в необходимых объемах | В соответствии с графиком поставок | ГП "Кыргызкомур", по согласованию: ОАО "КНГ", ОсОО "Газпром Кыргызстан" |
| 11 | Обеспечить авиационной техникой для облета и доставки оборудования и специалистов при выявлении и ликвидации аварийных отключений линий электропередачи, находящихся в условиях, недоступных для использования другой техники. При необходимости провести облеты для разведки снегонакопления и ледников | По мере необходимости | МЧС, МО, по согласованию: ОАО "ЭС", ОАО "НЭСК" |
| 12 | В случае возникновения дефицита мощности из-за погодных условий вводить ограничения объемов поставок электроэнергии для энергоемких производственных потребителей в период с ноября 2023 года по март 2024 года | Постоянно | По согласованию: ОАО "ЭС", ОАО "НЭСК", крупные промышленные предприятия, потребители-перепродавцы, оптовые покупатели-продавцы |

Список сокращений:

ПП ПКР в областях	полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях

МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МО	Министерство обороны Кыргызской Республики

ТЭК	топливно-энергетический комплекс

ГП	государственное предприятие

ОсОО	общество с ограниченной ответственностью

ОАО "ЭС"	открытое акционерное общество "Электрические станции"

ОАО "НЭСК"	открытое акционерное общество "Национальная электрическая сеть Кыргызстана"

ОАО "КНГ"	открытое акционерное общество "Кыргызнефтегаз"

ТЭЦ	теплоэлектроцентраль

Приложение 2

ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Джалал-Абадской области к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 2478,884 | 143,607 | 141,290 | 150,219 | 161,498 | 159,736 | 138,558 | 192,360 | 269,532 | 308,544 | 326,995 | 248,256 | 238,288 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС | 1987,331 | 111,875 | 111,525 | 112,002 | 118,991 | 117,399 | 107,398 | 154,157 | 225,929 | 259,516 | 274,217 | 202,638 | 191,685 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 126,067 | 9,486 | 9,193 | 9,056 | 9,586 | 10,588 | 11,283 | 11,303 | 11,804 | 12,683 | 10,458 | 10,297 | 10,330 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 312,980 | 18,130 | 16,520 | 25,131 | 28,661 | 27,551 | 16,118 | 22,627 | 27,204 | 31,106 | 37,417 | 30,807 | 31,710 |
| 1.1.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,134 | 0,007 | 0,009 | 0,041 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,007 | 0,008 | 0,009 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0074 |
| 1.1.5 | хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" | 52,371 | 4,109 | 4,043 | 3,989 | 4,250 | 4,187 | 3,749 | 4,267 | 4,587 | 5,231 | 4,896 | 4,507 | 4,556 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 265 | 253 | 266 | 276 | 273 | 257 | 315 | 412 | 448 | 453 | 406 | 381 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по ПЭС (МВт) |  | 216 | 208 | 207 | 213 | 210 | 207 | 259 | 349 | 379 | 380 | 335 | 314 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 18 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 | 19 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 25 | 22 | 35 | 39 | 37 | 22 | 30 | 38 | 42 | 50 | 46 | 43 |
| 1.2.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.5 | хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" (МВт) |  | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 2444 |  |  | 475 | 482 | 509 | 505 | 473 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 139 |  |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям ФОМС | 1496 |  |  | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по учреждениям МОН | 771 |  |  | 140 | 145 | 170 | 170 | 146 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 38 |  |  | 8 | 10 | 12 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 197,300 |  |  |  |  | 17,000 | 50,000 | 59,700 | 49,700 | 20,9000 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,329 |  |  |  |  | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,074 |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,747 |  |  |  |  | 0,337 | 0,337 | 0,850 | 0,623 | 0,600 |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,000 |  |  |  |  | 0,200 | 0,200 | 0,400 | 0,200 |  |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 17,300 |  |  |  |  | 2,700 | 3,700 | 5,600 | 4,000 | 1,300 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,750 |  |  |  |  |  |  | 0,400 | 0,080 | 0,095 | 0,095 | 0,080 |  |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,686 |  |  |  |  | 0,110 | 0,092 | 0,130 | 0,131 | 0,130 | 0,047 | 0,046 |  |
| 3.8 | по учреждениям МО, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,175 |  |  |  |  |  |  |  | 0,188 | 0,258 | 0,294 | 0,259 | 0,176 |
| 3.9 | по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,259 |  |  |  | 0,281 | 0,450 | 0,528 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям СИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,320 |  |  |  |  |  | 0,080 | 0,100 | 0,100 | 0,040 |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям МТСОМ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,0711 |  |  |  |  |  | 0,0005 | 0,0039 | 0,0103 | 0,0163 | 0,0163 | 0,0144 | 0,0093 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,282 |  |  |  |  |  | 0,071 | 0,085 | 0,071 | 0,056 |  |  |  |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 16,478 |  |  |  | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 | 2,354 |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 6,722 |  |  |  | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 | 0,960 |  |  |

Приложение 3

ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Ошской области к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 1556,946 | 108,992 | 87,275 | 81,149 | 84,133 | 84,839 | 86,721 | 147,987 | 183,613 | 198,472 | 183,521 | 161,433 | 148,810 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС | 1335,544 | 90,046 | 69,447 | 63,276 | 66,472 | 66,970 | 68,600 | 127,958 | 161,966 | 175,927 | 169,827 | 144,025 | 131,030 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 155,019 | 13,911 | 13,918 | 13,866 | 13,918 | 13,991 | 14,094 | 13,912 | 13,837 | 13,313 | 6,823 | 51,490 | 11,946 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 66,368 | 5,035 | 3,909 | 4,007 | 3,743 | 3,877 | 4,024 | 6,116 | 7,809 | 9,231 | 6,869 | 5,916 | 5,833 |
| 1.1.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,014 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0030 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0018 | 0,0018 | 0,0011 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 207 | 161 | 154 | 155 | 156 | 165 | 245 | 265 | 273 | 261 | 337 | 237 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по ПЭС (МВт) |  | 174 | 130 | 122 | 124 | 125 | 132 | 215 | 232 | 240 | 240 | 308 | 207 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 21 | 21 | 20 | 10 | 19 | 21 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 |
| 1.2.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 932 |  |  | 6 | 360 | 412 | 132 | 23 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 16 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям ФОМС | 567 |  |  |  | 284 | 284 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по учреждениям МОН | 341 |  |  | 5 | 66 | 117 | 130 | 23 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 178,414 |  |  |  | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 37,000 | 25,000 | 18,500 | 1,000 | 1,000 | 0,914 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,402 |  |  |  |  | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,102 |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 6,251 |  |  |  |  | 1,250 | 1,291 | 1,860 | 1,850 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,728 |  |  |  |  |  | 0,150 | 0,1776 | 0,200 | 0,200 |  |  |  |
| 3.5. | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 32,877 |  |  |  | 2,500 | 8,000 | 6,000 | 8,000 | 4,000 | 4,377 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,374 |  |  |  | 0,128 | 0,123 | 0,123 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,200 |  |  |  |  |  |  | 0,0300 | 0,035 | 0,050 | 0,050 | 0,035 |  |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,526 |  |  |  |  | 0,103 | 0,058 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,028 | 0,028 |  |
| 3.9 | по учреждениям МО, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,156 |  |  |  |  |  |  |  | 0,185 | 0,254 | 0,289 | 0,254 | 0,173 |
| 3.10 | по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,834 |  |  |  | 0,134 | 0,350 | 0,350 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям СИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям МТСОМ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,080 | 0,003 |  |  |  |  |  | 0,004 | 0,013 | 0,017 | 0,017 | 0,014 | 0,012 |
| 3.13 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,750 |  |  |  |  |  | 0,1875 | 0,2250 | 0,1875 | 0,1500 |  |  |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 9,728 |  |  |  | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,389 | 1,392 | 1,391 | 1,389 |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 0,670 |  |  |  | 0,095 | 0,095 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |  |  |

Приложение 4

ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по г.Ош к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по городу, всего: | 1201,226 | 70,731 | 55,396 | 52,404 | 52,820 | 52,775 | 53,222 | 96,713 | 151,383 | 173,327 | 171,985 | 146,037 | 124,433 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС | 1065,692 | 62,001 | 47,629 | 44,505 | 45,145 | 45,034 | 45,349 | 86,888 | 135,879 | 155,275 | 155,673 | 131,427 | 110,887 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 64,994 | 5,158 | 5,000 | 4,982 | 4,977 | 4,987 | 5,047 | 5,426 | 5,888 | 6,242 | 5,879 | 5,671 | 5,737 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 49,882 | 3,253 | 2,468 | 2,570 | 2,334 | 2,396 | 2,453 | 3,979 | 6,297 | 7,879 | 6,282 | 5,215 | 4,758 |
| 1.1.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,018 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0037 | 0,0018 | 0,0019 | 0,0017 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0014 |
| 1.1.5 | хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" | 20,640 | 0,319 | 0,298 | 0,346 | 0,364 | 0,358 | 0,370 | 0,418 | 3,317 | 3,930 | 4,149 | 3,721 | 3,050 |
| 1.2 | предельная величина мощности по городу (МВт) |  | 136 | 99 | 101 | 99 | 99 | 102 | 179 | 233 | 246 | 251 | 241 | 207 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по ПЭС (МВт) |  | 120 | 84 | 86 | 84 | 84 | 87 | 162 | 210 | 220 | 227 | 217 | 186 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | 8 | 8 | 6 |
| 1.2.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.5 | хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по городу, всего: | 88 |  | 12 | 20 | 23 | 17 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям ФОМС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по учреждениям МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | По объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии г.Ош | 88 |  | 12 | 20 | 23 | 17 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 22,800 |  |  |  |  |  | 2,770 | 3,700 | 4,695 | 4,790 | 3,895 | 2,950 |  |
| 3.2 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,710 |  |  |  |  |  | 0,270 | 0,260 | 0,180 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,300 |  |  |  |  |  |  | 0,080 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | 0,050 |  |
| 3.5 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,128 |  |  |  |  |  | 0,025 | 0,026 | 0,015 | 0,021 | 0,020 | 0,021 |  |
| 3.6 | по учреждениям МО, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,452 |  |  |  |  |  |  |  | 0,232 | 0,319 | 0,363 | 0,319 | 0,218 |
| 3.7 | по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,022 |  |  |  |  |  | 0,022 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | по ТЭЦ города Ош: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 23,000 |  |  | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 |  |  |  |  |
|  | - газ (тыс. м3) | 4,000 |  |  | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 1,326 | 0,796 | 0,500 | 0,500 | 0,578 |
| 3.9 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 16,000 |  |  |  |  | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |  |  |  |

Приложение 5

ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Баткенской области к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 1080,850 | 78,576 | 65,810 | 65,657 | 67,211 | 64,957 | 63,344 | 95,810 | 119,856 | 121,210 | 126,062 | 111,611 | 100,746 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС | 828,401 | 56,113 | 41,101 | 39,831 | 39,749 | 39,858 | 40,995 | 74,578 | 102,205 | 103,226 | 109,123 | 96,853 | 84,770 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 213,134 | 19,840 | 22,396 | 23,515 | 25,002 | 22,688 | 20,031 | 17,607 | 13,003 | 12,825 | 12,579 | 11,104 | 12,544 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 38,711 | 2,578 | 2,278 | 2,276 | 2,425 | 2,376 | 2,280 | 3,580 | 4,584 | 5,085 | 4,286 | 3,584 | 3,380 |
| 1.1.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,603 | 0,0452 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0386 | 0,0446 | 0,0641 | 0,0741 | 0,0744 | 0,0705 | 0,0519 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 150 | 118 | 122 | 120 | 116 | 117 | 161 | 177 | 178 | 189 | 185 | 161 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по ПЭС (МВт) |  | 108 | 74 | 74 | 71 | 71 | 76 | 125 | 149 | 151 | 163 | 160 | 134 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 37 | 40 | 44 | 45 | 41 | 37 | 30 | 20 | 19 | 19 | 18 | 21 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
| 1.2.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 1054 | 62 | 146 | 260 | 265 | 216 | 106 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 7 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям ФОМС | 416 |  |  | 104 | 104 | 104 | 104 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по учреждениям МОН | 315 | 31 | 73 | 77 | 79 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 97,500 |  |  | 0,800 | 0,800 | 6,600 | 18,300 | 28,200 | 26,800 | 15,550 | 0,450 |  |  |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,124 |  |  |  |  |  | 0,054 | 0,040 | 0,030 |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,434 |  |  |  |  |  | 0,850 | 0,940 | 0,644 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,4947 |  |  |  |  |  |  | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,135 |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 14,880 |  |  |  |  | 1,800 | 2,000 | 4,550 | 5,000 | 1,530 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,430 |  |  |  |  |  |  | 0,0700 | 0,0900 | 0,1000 | 0,0900 | 0,0800 |  |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,801 |  |  |  |  | 0,119 | 0,093 | 0,119 | 0,139 | 0,139 | 0,096 | 0,096 |  |
| 3.8 | по учреждениям МО, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,119 |  |  |  |  |  |  |  | 0,179 | 0,246 | 0,280 | 0,246 | 0,168 |
| 3.9 | по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,825 |  |  |  | 0,725 | 1,050 | 1,050 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям СИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,020 |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям МТСОМ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,4417 | 0,0253 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0297 | 0,0719 | 0,0800 | 0,0808 | 0,0788 | 0,0637 |
| 3.12 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,835 |  |  |  |  |  | 0,2088 | 0,2505 | 0,2088 | 0,1670 |  |  |  |

Приложение 6

ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Чуйской области к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 3763,091 | 300,762 | 246,445 | 238,951 | 238,152 | 236,187 | 232,500 | 289,099 | 356,491 | 406,198 | 457,045 | 374,437 | 386,824 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС | 2935,959 | 225,665 | 174,950 | 169,330 | 168,840 | 166,390 | 163,730 | 235,800 | 298,680 | 343,850 | 376,604 | 301,554 | 310,566 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 520,366 | 52,514 | 52,493 | 52,293 | 52,461 | 52,922 | 52,666 | 31,324 | 29,163 | 29,527 | 35,451 | 36,348 | 43,204 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 305,949 | 22,530 | 18,991 | 17,308 | 16,829 | 16,855 | 16,075 | 21,912 | 28,533 | 32,685 | 44,857 | 36,418 | 32,957 |
| 1.1.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,817 | 0,053 | 0,012 | 0,019 | 0,022 | 0,020 | 0,029 | 0,063 | 0,115 | 0,136 | 0,133 | 0,117 | 0,097 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 569 | 434 | 435 | 424 | 417 | 424 | 476 | 552 | 581 | 605 | 600 | 628 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по ПЭС (МВт) |  | 435 | 314 | 314 | 303 | 298 | 303 | 396 | 461 | 486 | 492 | 488 | 522 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 101 | 94 | 97 | 98 | 95 | 98 | 50 | 51 | 50 | 52 | 57 | 61 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 31 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 29 | 40 | 44 | 60 | 54 | 44 |
| 1.2.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 724 |  |  | 141 | 183 | 200 | 115 | 86 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 78 |  |  | 26 | 26 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям ФОМС | 320 |  |  | 107 | 107 | 107 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по учреждениям МОН | 281 |  |  |  | 40 | 52 | 103 | 86 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 43 |  |  | 8 | 10 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 339,363 |  |  | 8,000 | 10,000 | 18,000 | 30,000 | 27,000 | 28,000 | 30,000 | 71,000 | 80,000 | 37,363 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,200 |  |  |  |  | 0,060 | 0,080 | 0,060 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,413 |  |  |  |  | 0,580 | 0,600 | 0,700 | 0,533 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,889 |  |  |  |  | 0,350 | 0,350 | 0,389 | 0,400 | 0,400 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 18,842 |  |  |  |  | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 2,042 |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,013 |  |  |  | 0,004 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,380 |  |  |  |  |  |  | 0,065 | 0,080 | 0,085 | 0,085 | 0,065 |  |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,395 |  |  |  |  |  | 0,100 | 0,052 | 0,082 | 0,052 | 0,052 | 0,057 |  |
| 3.9 | по учреждениям МО, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,713 |  |  |  |  |  |  |  | 0,434 | 0,597 | 0,678 | 0,597 | 0,407 |
| 3.10 | по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,660 |  |  |  | 0,160 | 0,250 | 0,250 |  |  |  |  |  |  |
|  | - газ (м) | 120,000 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям СИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 4,018 |  |  |  |  |  | 0,750 | 1,000 | 1,200 | 1,068 |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям МТСОМ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,3235 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,136 | 0,232 | 0,276 | 0,281 | 0,244 | 0,153 |
| 3.13 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 52,427 |  |  |  | 6,553 | 6,553 | 6,553 | 6,553 | 6,555 | 6,554 | 6,553 | 6,553 |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 12,717 |  |  |  | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |  |

Приложение 7

ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Таласской области к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 662,955 | 44,864 | 40,546 | 38,900 | 38,646 | 38,618 | 39,941 | 53,666 | 66,780 | 73,218 | 82,175 | 72,458 | 73,142 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС | 459,173 | 28,300 | 23,600 | 21,600 | 21,700 | 21,800 | 22,900 | 36,400 | 49,000 | 55,879 | 64,784 | 56,311 | 56,899 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 175,286 | 14,503 | 15,203 | 15,703 | 15,203 | 15,003 | 15,203 | 15,103 | 14,803 | 13,853 | 13,803 | 13,303 | 13,603 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 27,593 | 2,051 | 1,734 | 1,576 | 1,726 | 1,806 | 1,830 | 2,143 | 2,833 | 3,306 | 3,413 | 2,694 | 2,479 |
| 1.1.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,903 | 0,010 | 0,008 | 0,021 | 0,017 | 0,010 | 0,008 | 0,020 | 0,144 | 0,180 | 0,175 | 0,150 | 0,160 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 83 | 73 | 72 | 69 | 69 | 74 | 90 | 108 | 110 | 121 | 120 | 117 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по ПЭС (МВт) |  | 52 | 42 | 40 | 39 | 39 | 42 | 61 | 80 | 83 | 95 | 93 | 90 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 28 | 25 | 23 | 21 | 21 | 22 | 23 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 1.2.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт-) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 195 |  |  | 1 | 49 | 49 | 48 | 47 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 72 |  |  |  | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям ФОМС | 117 |  |  |  | 29 | 29 | 29 | 29 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по учреждениям МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 6 |  |  | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 59,269 |  |  |  |  |  | 4,450 | 7,560 | 11,400 | 12,900 | 10,200 | 4,150 | 8,609 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,272 |  |  |  |  | 0,090 | 0,090 | 0,092 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,554 |  |  |  |  | 0,176 | 0,176 | 0,065 | 0,137 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,419 |  |  |  |  |  | 0,105 | 0,105 | 0,105 | 0,104 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,613 |  |  |  |  |  | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,700 | 0,863 |  |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,183 |  |  |  |  |  |  | 0,050 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0340 | 0,0330 |  |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,270 |  |  |  |  | 0,022 | 0,026 | 0,026 | 0,032 | 0,082 | 0,041 | 0,041 |  |
| 3.8 | по учреждениям МО, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,156 |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 0,034 | 0,039 | 0,034 | 0,023 |
| 3.9 | по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,354 |  |  |  | 0,054 | 0,150 | 0,150 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям СИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,020 |  |  |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям МТСОМ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,0998 | 0,0045 | 0,0030 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0055 | 0,0090 | 0,0151 | 0,0194 | 0,0193 | 0,0150 | 0,0090 |
| 3.12 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,879 |  |  |  | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,265 |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 2,043 |  |  |  | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,291 |  |  |

Приложение 8

ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по г.Бишкек к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по городу, всего: | 4132,830 | 294,333 | 256,513 | 257,001 | 266,048 | 256,078 | 251,271 | 341,343 | 428,304 | 486,523 | 499,223 | 409,015 | 387,180 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС | 2750,264 | 200,615 | 169,040 | 170,116 | 177,403 | 168,298 | 162,261 | 229,507 | 286,660 | 330,434 | 339,854 | 260,928 | 255,145 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 980,559 | 69,509 | 67,372 | 66,877 | 67,684 | 67,489 | 68,547 | 83,379 | 93,665 | 101,294 | 106,191 | 97,531 | 91,021 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 89,101 | 6,221 | 5,488 | 5,283 | 6,082 | 5,584 | 5,583 | 7,722 | 10,071 | 11,817 | 9,299 | 8,474 | 7,476 |
| 1.1.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,699 | 0,051 | 0,053 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,044 | 0,050 | 0,075 | 0,077 | 0,075 | 0,074 | 0,069 |
| 1.1.5 | хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" | 312,207 | 17,937 | 14,559 | 14,681 | 14,835 | 14,663 | 14,836 | 20,684 | 37,833 | 42,901 | 43,803 | 42,007 | 33,468 |
| 1.2 | предельная величина мощности по городу (МВт) |  | 556 | 452 | 468 | 468 | 451 | 457 | 565 | 655 | 705 | 714 | 656 | 618 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по ПЭС (МВт) |  | 387 | 303 | 315 | 318 | 302 | 300 | 386 | 442 | 483 | 491 | 431 | 418 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 134 | 121 | 124 | 121 | 121 | 127 | 140 | 145 | 148 | 150 | 148 | 144 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 12 | 13 | 10 |
| 1.2.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.5 | хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" (МВт) |  | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 28 | 53 | 58 | 59 | 63 | 45 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по городу, всего: | 82 |  | 9 | 17 | 23 | 27 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям ФОМС | 7 |  |  | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго" | 74 |  | 9 | 13 | 21 | 26 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 136,100 |  |  |  | 9,700 | 16,400 | 22,100 | 35,800 | 30,800 | 21,300 |  |  |  |
| 3.2 | по учреждениям здравоохранения, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,201 |  |  |  |  | 0,050 | 0,051 | 0,050 | 0,050 |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,034 |  |  |  |  |  |  | 0,034 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,240 |  |  |  |  |  |  | 0,047 | 0,048 | 0,049 | 0,049 | 0,047 |  |
| 3.5 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,635 |  |  |  |  |  | 0,090 | 0,107 | 0,105 | 0,185 | 0,076 | 0,072 |  |
| 3.6 | по учреждениям МО, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,671 |  |  |  |  |  |  |  | 0,427 | 0,588 | 0,668 | 0,588 | 0,401 |
| 3.7 | по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,047 |  |  |  |  |  | 0,047 |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | по учреждениям СИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,004 |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 3,600 |  |  |  |  |  |  | 0,600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |
| 3.10 | на ТЭЦ города Бишкек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1200,0 |  |  |  | 20,0 | 40,0 | 110,0 | 134,0 | 169,0 | 178,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 |
|  | - мазут (тыс. т) | 5,000 | 1,500 | 1,750 | 1,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газ (тыс. м3) | 70,110 | 3,888 | 5,357 | 5,184 | 5,357 | 4,018 | 3,888 | 4,018 | 6,480 | 9,077 | 8,630 | 7,517 | 6,696 |

Приложение 9

ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Нарынской области к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 743,174 | 55,999 | 50,791 | 45,808 | 44,208 | 41,105 | 29,961 | 55,897 | 78,738 | 96,017 | 98,574 | 77,052 | 69,023 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС | 710,660 | 53,860 | 48,945 | 44,172 | 42,568 | 39,559 | 28,361 | 53,600 | 75,665 | 92,102 | 92,263 | 73,529 | 66,036 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 0,068 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |
| 1.1.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 30,816 | 2,031 | 1,763 | 1,558 | 1,562 | 1,472 | 1,526 | 2,179 | 2,896 | 3,645 | 6,064 | 3,302 | 2,817 |
| 1.1.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 0,257 | 0,019 | 0,011 | 0,006 | 0,008 | 0,004 | 0,005 | 0,016 | 0,027 | 0,040 | 0,051 | 0.040 | 0,030 |
| 1.1.5 | хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" | 1,373 | 0,084 | 0,066 | 0,066 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,096 | 0,144 | 0,225 | 0,191 | 0,175 | 0,134 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 110 | 93 | 87 | 81 | 76 | 58 | 96 | 124 | 146 | 149 | 130 | 106 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по ПЭС (МВт) |  | 104 | 88 | 82 | 76 | 71 | 53 | 90 | 117 | 138 | 138 | 122 | 99 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 |
| 1.2.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.5 | хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 523 |  |  | 111 | 139 | 145 | 129 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 5 |  |  | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | По учреждениям ФОМС | 215 |  |  | 54 | 54 | 54 | 54 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по учреждениям МОН | 274 |  |  | 50 | 75 | 80 | 69 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 29 |  |  | 5 | 8 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 92,400 |  |  |  | 1,200 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 22,000 | 21,000 | 8,000 | 4,000 | 0,200 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,155 |  |  |  | 0,015 | 0,055 | 0,046 | 0,039 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,584 |  |  |  | 0,295 | 0,300 | 0,400 | 0,400 | 0,189 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,063 |  |  |  |  | 0,021 | 0,021 | 0,021 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 17,658 |  |  |  |  | 1,500 | 4,200 | 8,133 | 3,825 |  |  |  |  |
| 3.6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,461 |  |  |  |  | 0,100 | 0,200 | 0,161 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,217 |  |  |  |  |  |  | 0,042 | 0,043 | 0,0446 | 0,0446 | 0,0424 |  |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,515 |  |  |  |  | 0,080 | 0,100 | 0,150 | 0,100 | 0,085 |  |  |  |
| 3.9 | по учреждениям МО, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,224 |  |  |  |  | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 0,080 | 0,024 |  |  |  |
| 3.10 | по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,590 |  |  |  | 0,090 | 0,250 | 0,250 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям СИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,070 |  |  |  |  |  | 0,035 | 0,035 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям МТСОМ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,104 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,016 | 0,023 | 0,023 | 0,021 | 0,016 |
| 3.13 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,103 |  |  |  |  |  | 0,026 | 0,031 | 0,026 | 0,021 |  |  |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 13,885 |  |  |  | 1,983 | 1,983 | 1,985 | 1,985 | 1,983 | 1,983 | 1,983 |  |  |

Приложение 10

ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Иссык-Кульской области к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по области, всего: | 1671,276 | 111,402 | 99,640 | 93,965 | 106,806 | 106,500 | 95,960 | 144,300 | 168,428 | 192,712 | 204,208 | 177,379 | 169,975 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС | 1194,444 | 75,607 | 64,941 | 59,681 | 69,489 | 68,443 | 59,584 | 104,237 | 125,079 | 147,453 | 157,844 | 132,662 | 129,423 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 45,085 | 3,628 | 3,509 | 3,825 | 4,345 | 4,196 | 4,061 | 3,809 | 3,936 | 3,796 | 3,487 | 3,297 | 3,196 |
| 1.1.3 | план потребления электроэнергии по компании "Кумтор ОК" | 310,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,500 | 25,500 |
| 1.1.4 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 120,341 | 7,062 | 6,125 | 5,398 | 6,897 | 6,801 | 6,214 | 10,147 | 13,274 | 15,311 | 16,677 | 14,741 | 11,693 |
| 1.1.5 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 1,406 | 0,105 | 0,065 | 0,061 | 0,075 | 0,060 | 0,101 | 0,107 | 0,139 | 0,152 | 0,200 | 0,179 | 0,163 |
| 1.2 | предельная величина мощности по области (МВт) |  | 202 | 170 | 165 | 182 | 181 | 168 | 247 | 260 | 286 | 295 | 289 | 265 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по ПЭС (МВт) |  | 146 | 116 | 111 | 125 | 123 | 110 | 187 | 193 | 220 | 228 | 219 | 205 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2.2.1 | предельная величина мощности по компании "Кумтор ОК" (МВт) |  | 39 | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 38 | 41 | 38 |
| 1.2.4 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 10 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 14 | 18 | 21 | 22 | 22 | 16 |
| 1.2.5 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по области, всего: | 1016 |  |  | 254 | 254 | 255 | 254 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 12 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | по учреждениям ФОМС | 971 |  |  | 243 | 243 | 243 | 243 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | по учреждениям МОН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 33 |  |  | 8 | 8 | 9 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 124,350 |  |  |  |  | 1,040 | 7,850 | 17,523 | 25,973 | 30,286 | 24,578 | 14,700 | 2,400 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,163 |  |  |  |  | 0,007 | 0,071 | 0,065 | 0,020 |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,751 |  |  |  |  |  | 0,248 | 0,280 | 0,223 |  |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,060 |  |  |  |  | 0,010 | 0,020 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |  |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 8,000 |  |  |  |  |  | 1,590 | 1,920 | 1,912 | 1,541 | 0,967 | 0,070 |  |
| 3.6 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,300 |  |  |  |  |  |  | 0,040 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0500 |  |
| 3.7 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,630 |  |  |  |  |  | 0,075 | 0,145 | 0,120 | 0,165 | 0,060 | 0,065 |  |
| 3.8 | по учреждениям МО, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,859 |  |  |  |  |  |  |  | 0,137 | 0,189 | 0,215 | 0,189 | 0,129 |
| 3.9 | по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,361 |  |  |  | 0,029 | 0,150 | 0,182 |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | по учреждениям СИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,198 |  |  |  |  |  | 0,080 | 0,100 | 0,018 |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям МТСОМ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,0489 |  |  |  |  |  |  | 0,0028 | 0,0078 | 0,0099 | 0,0109 | 0,0102 | 0,0073 |
| 3.12 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 13,040 |  |  |  | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 | 1,630 |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 3,012 |  |  |  | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,432 | 0,430 | 0,430 |  |  |

Приложение 11

ЛИМИТЫ
 потребления электроэнергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Кыргызской Республике к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

| № | Наименование мероприятий | Всего | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| I | Электрическая энергия: (млн. кВт.ч) | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | план потребления электроэнергии по республике, всего: | 17291,232 | 1209,268 | 1043,703 | 1024,054 | 1059,522 | 1040,796 | 991,478 | 1417,176 | 1823,126 | 2056,223 | 2149,788 | 1777,677 | 1698,421 |
| 1.1.1 | в том числе: план потребления электроэнергии по ПЭС | 13267,469 | 904,082 | 751,178 | 724,513 | 750,358 | 733,751 | 699,178 | 1103,125 | 1461,063 | 1663,662 | 1740,190 | 1399,927 | 1336,440 |
| 1.1.2 | план потребления электроэнергии по КПП | 2280,578 | 188,554 | 189,090 | 190,123 | 193,182 | 191,870 | 190,937 | 181,869 | 186,105 | 193,538 | 194,676 | 189,047 | 191,587 |
| 1.1.3 | план потребления электроэнергии по компании "Кумтор ОК" | 310,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 26,000 | 27,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,500 | 25,500 |
| 1.1.4 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" | 1041,742 | 68,892 | 59,275 | 65,109 | 70,258 | 68,718 | 56,102 | 80,406 | 103,501 | 120,065 | 135,163 | 111,151 | 103,103 |
| 1.1.5 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" | 4,852 | 0,291 | 0,193 | 0,227 | 0,211 | 0,184 | 0,242 | 0,311 | 0,576 | 0,671 | 0,720 | 0,643 | 0,582 |
| 1.1.6 | хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" | 385,218 | 22,365 | 18,900 | 19,016 | 19,449 | 19,208 | 18,955 | 25,369 | 45,737 | 52,062 | 52,848 | 50,235 | 41,074 |
| 1.2 | предельная величина мощности по республике с учетом транзитных потерь ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 2279 | 1852 | 1870 | 1875 | 1838 | 1822 | 2375 | 2786 | 2974 | 3038 | 2963 | 2722 |
| 1.2.1 | предельная величина мощности по ПЭС (МВт) |  | 1742 | 1358 | 1350 | 1353 | 1323 | 1312 | 1881 | 2233 | 2400 | 2454 | 2374 | 2175 |
| 1.2.2 | предельная величина мощности по КПП (МВт) |  | 360 | 340 | 353 | 351 | 345 | 355 | 302 | 295 | 292 | 282 | 297 | 304 |
| 1.2.2.1 | предельная величина мощности по компании "Кумтор ОК" (МВт) |  | 39 | 37 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 | 38 | 41 | 38 |
| 1.2.3 | потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 96 | 80 | 90 | 94 | 92 | 78 | 108 | 144 | 161 | 182 | 165 | 139 |
| 1.2.4 | хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт) |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2.5 | хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" (МВт) |  | 33 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 35 | 65 | 71 | 72 | 76 | 56 |
| II | Подготовка котельных: (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | план подготовки котельных по республике, всего: | 6742 | 31 | 94 | 1207 | 1698 | 1774 | 1304 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | промышленных, связанных с теплоснабжением населения | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | по учреждениям Минздрава | 336 | 0 | 0 | 65 | 89 | 87 | 51 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | по учреждениям ФОМС | 4102 | 0 | 0 | 806 | 1119 | 1119 | 729 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | по учреждениям МОН | 1982 | 31 | 73 | 272 | 405 | 474 | 472 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 157 |  |  | 31 | 40 | 51 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго" | 74 |  | 9 | 13 | 21 | 26 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош | 88 |  | 12 | 20 | 23 | 17 | 10 | 6 |  |  |  |  |  |
| III | Поставка и объемы запасов топлива: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | для населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1247,496 |  |  | 8,800 | 51,700 | 95,040 | 182,470 | 234,483 | 224,368 | 175,226 | 119,123 | 106,800 | 49,486 |
| 3.2 | по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,846 |  |  |  | 0,015 | 0,447 | 0,577 | 0,531 | 0,276 |  |  |  |  |
| 3.3 | по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 16,733 |  |  |  | 0,295 | 2,643 | 3,902 | 5,094 | 4,199 | 0,600 |  |  |  |
| 3.4 | по учреждениям МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 4,653 |  |  |  | 0,000 | 0,581 | 0,846 | 1,223 | 1,035 | 0,834 | 0,135 |  |  |
| 3.5 | по учреждениям образования, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 112,914 |  |  |  | 2,500 | 18,200 | 22,310 | 33,047 | 23,467 | 11,490 | 1,830 | 0,070 |  |
| 3 6 | по учреждениям культуры, местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 0,848 |  |  |  | 0,132 | 0,228 | 0,328 | 0,161 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | по учреждениям МЧС, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 3,000 |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,824 | 0,529 | 0,587 | 0,578 | 0,482 |  |
| 3.8 | по учреждениям МВД, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 4,586 |  |  |  | 0,000 | 0,434 | 0,659 | 0,858 | 0,827 | 0,962 | 0,420 | 0,426 |  |
| 3.9 | по учреждениям МО, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 11,525 |  |  |  | 0,000 | 0,020 | 0,040 | 0,060 | 1,888 | 2,510 | 2,825 | 2,486 | 1,695 |
| 3.10 | по частям ПС ГКНБ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 6,952 |  |  |  | 1,473 | 2,650 | 2,829 |  |  |  |  |  |  |
|  | - газ (м3) | 120,0 |  |  |  |  |  | 120,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | по учреждениям СИН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 4,665 |  |  |  |  |  | 0,949 | 1,275 | 1,333 | 1,108 |  |  |  |
| 3.12 | по учреждениям МТСОМ, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 2,169 | 0,034 | 0,006 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,009 | 0,190 | 0,366 | 0,441 | 0,448 | 0,398 | 0,270 |
| 3.13 | по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1,970 |  |  |  |  | 0,000 | 0,493 | 0,591 | 0,493 | 0,394 |  |  |  |
| 3.14 | по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 107,437 |  |  |  | 14,178 | 14,178 | 14,180 | 14,180 | 14,183 | 14,181 | 14,174 | 8,183 |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 25,164 |  |  |  | 3,367 | 3,367 | 3,368 | 3,368 | 3,370 | 3,368 | 3,367 | 1,590 |  |
| 3.15 | по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 3,600 |  |  |  |  |  |  | 0,600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |  |
| 3.16 | на ТЭЦ города Бишкек: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 1200,00 |  |  |  | 20,000 | 40,000 | 110,000 | 134,000 | 169,000 | 178,000 | 183,000 | 183,000 | 183,000 |
|  | - мазут (тыс. т) | 5,000 | 1,500 | 1,750 | 1,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - газ (тыс. м3) | 70,110 | 3,888 | 5,357 | 5,184 | 5,357 | 4,018 | 3,888 | 4,018 | 6,480 | 9,077 | 8,630 | 7,517 | 6,696 |
| 3.17 | на ТЭЦ города Ош: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мазут (тыс. т) | 23,000 |  |  | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 |  |  |  |  |
|  | - газ (тыс. м3) | 4,000 |  |  | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 1,326 | 0,796 | 0,500 | 0,500 | 0,578 |
| 3.18 | по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - уголь (тыс. т) | 16,000 |  |  |  |  | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |  |  |  |

Список сокращений:

ПЭС	предприятие электрических сетей

КПП	крупный промышленный потребитель

ОАО	открытое акционерное общество

НЭС Кыргызстана	Национальная электрическая сеть Кыргызстана

ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики

ГП	государственное предприятие

КП	коммунальное предприятие

Минздрав	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МО	Министерство обороны Кыргызской Республики

СИН	Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики

Агентство НПО при МОН	Агентство начального профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики

МП	муниципальное предприятие

ТЭЦ	тепловая электрическая централь

ПС ГКНБ КР	Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики

Приложение 12

ЗАДАНИЕ
 Министерству энергетики Кыргызской Республики ГП "Кыргызкомур", ОсОО "Газпром Кыргызстана", ОАО "Кыргызнефтегаз", ОАО "Электрические станции" по поставке угля, природного газа и мазута на тепловые электростанции ОАО "Электрические станции" для подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

(уголь, мазут - тыс.т, газ - млн. куб.м)

|  | Остаток на 01.04.23 г. | Необходимо поставить во 2-4 кв. 2023 г. и в 1 кв. 2024 г. | График поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |
|  |  |  | апрель | май | июнь | II кв. | июль | август | сентябрь | III кв. | октябрь | ноябрь | декабрь | IV кв. | январь | февраль | март | I кв. |  |
| ОАО "Электрические станции" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, всего | 197,63 | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 110 | 170 | 134 | 169 | 178 | 481 | 183 | 183 | 183 | 549 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| импортный, марки Д, ДГ, Г | 4,65 | 550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 50 | 110 | 50 | 70 | 80 | 200 | 80 | 80 | 80 | 240 | ОАО "ЭС" |
| кыргызский, в том числе: | 192,98 | 650,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 84 | 99 | 98 | 281 | 203 | 103 | 103 | 309 |  |
| марки БР, БЗ | 192,15 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 75 | 90 | 90 | 255 | 95 | 95 | 95 | 285 | МЭ, ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия |
| марки ДСШ | 0,83 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 26 | 8 | 8 | 8 | 24 | МЭ, ОАО "ЭС" |
| Мазут, всего | 2,97 | 28,0 | 1,5 | 1,8 | 5,8 | 9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут (марки М-100, ТКМ-16) | 0,97 | 5,0 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОАО "ЭС" |
| Мазут кыргызский (марки М-100) | 2,00 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ОАО "ЭС", ОАО "КНГ" |
| Газ |  | 74,1100 | 3,8880 | 5,3570 | 5,2441 | 14,4891 | 5,4171 | 4,0781 | 3,9481 | 13,4432 | 4,0781 | 7,8060 | 9,8730 | 21,7571 | 9,1300 | 8,0170 | 7,2736 | 24,4206 | ОсОО "ГК" |
| ТЭЦ г.Бишкек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, всего | 197,63 | 1200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 110 | 170 | 134 | 169 | 178 | 481 | 183 | 183 | 183 | 549 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| импортный, марки Д, ДГ, Г | 4,65 | 550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 50 | 110 | 50 | 70 | 80 | 200 | 80 | 80 | 80 | 240 | ОАО "ЭС" |
| кыргызский в том числе: | 192,98 | 650,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 84 | 99 | 98 | 281 | 103 | 103 | 103 | 309 |  |
| марки БР, БЗ | 192,15 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 75 | 90 | 90 | 255 | 95 | 95 | 95 | 285 | МЭ, ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия |
| марки ДСШ | 0,83 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 26 | 8 | 8 | 8 | 24 | МЭ, ОАО "ЭС" |
| Мазут (марки М-100, ТКМ-16) | 0,97 | 5,0 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | ОАО "ЭС" |
| Газ |  | 70,110 | 3,888 | 5,357 | 5,184 | 14,429 | 5,357 | 4,018 | 3,888 | 13,263 | 4,018 | 6,480 | 9,077 | 19,575 | 8,630 | 7,517 | 6,696 | 22,843 | ОсОО "ГК" |
| ТЭЦ г.Ош |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мазут кыргызский (марки М-100) | 2,00 | 23,0 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОАО "ЭС", ОАО "КНГ" |
| Газ |  | 4,000 | 0,000 | 0,000 | 0,06008 | 0,06008 | 0,06008 | 0,06008 | 0,06008 | 0,18024 | 0,06008 | 1,326 | 0,7960 | 2,18208 | 0,500 | 0,500 | 0,5776 | 1,5776 | ОсОО "ГК" |
| Примечание: Остатки угля на 01.04.2023 года с учетом поставки угля по действующим договорам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Список сокращений:

МЭ	Министерство энергетики

ОАО "ЭС"	открытое акционерное общество "Электрические станции"

ОАО "КНГ"	открытое акционерное общество "Кыргызнефтегаз"

ГП "Кыргызкомур"	государственное предприятие "Кыргызкомур"

ОсОО "ГК"	общество с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстана"

Приложение 13

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Кыргызнефтегаз" на поставку природного газа и мазута для подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

(мазут - тыс. т, газ - млн. куб.м)

| Наименование | Необходимо поставить во II-IV кв. 2023 г. и I кв. 2024 г. Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |
|  |  | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| Поставка топливных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| природный газ, всего: | 17,768 | 1,539 | 1,648 | 1,487 | 1,549 | 1,549 | 1,37 | 1,364 | 1,519 | 1,523 | 1,383 | 1,219 | 1,618 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для населения | 7,01 | 0,45 | 0,375 | 0,375 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,45 | 0,72 | 0,85 | 1,09 | 0,93 | 0,77 |
| мазут, всего: | 49,495 |  |  | 4,0 | 7,533 | 7,533 | 7,534 | 7,535 | 6,536 | 3,535 | 3,533 | 1,756 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для ТЭЦ г.Ош | 23,0 |  |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - для ГП "Кыргызтеплоэнерго" | 26,495 |  |  |  | 3,533 | 3,533 | 3,534 | 3,535 | 3,536 | 3,535 | 3,533 | 1,756 |  |

Приложение 14

ГРАФИК
 накопления воды и выработки электроэнергии электростанциями ОАО "Электрические станции", передачи и отпуска электроэнергии по электрическим сетям ОАО "НЭСК"

(млн. кВтч)

|  | 2023 год |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I кв. | II кв. | 6 мес. | III кв. | 9 мес. | IV кв. | Всего: | I кв. |
| Объем воды на Токтогульском водохранилище, при среднемноголетней приточности (млрд. куб.м) | 7,92 | 11,45 | 11,45 | 14,34 | 14,34 | 12,05 | 12,05 | 7,89 |
| Уровень воды в верхнем бьефе Токтогульского водохранилища (м) | 851,12 | 868,14 | 868,14 | 880,61 | 880,61 | 870,84 | 870,84 | 850,90 |
| Выработка электроэнергии, всего: | 4501,8 | 2800,1 | 7301,9 | 3031,8 | 10333,7 | 4475,6 | 14809,3 | 5263,4 |
| ГЭС | 3779,4 | 2542,0 | 6321,4 | 2800,0 | 9121,3 | 3784,9 | 12906,2 | 4501,4 |
| ТЭЦ | 722,4 | 258,1 | 980,5 | 231,8 | 1212,4 | 690,7 | 1903,1 | 762,0 |
| Поступление электроэнергии в сети ОАО "НЭСК" | 5336,3 | 3272,0 | 8608,3 | 3305,9 | 11914,2 | 5095,6 | 17009,8 | 5345,5 |
| в т.ч. импорт электроэнергии | 1079,0 | 597,0 | 1676,00 | 390,0 | 2066,0 | 821,0 | 2887,0 | 314,0 |
| в т.ч. взаимообмен | 150,0 | 0,0 | 150,00 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 |
| экспорт электроэнергии | 0,0 | 120,0 | 120,00 | 330,0 | 450,00 | 0,0 | 450,00 | 0,000 |
| в т.ч. взаимообмен | 0,0 | 120,0 | 120,00 | 330,0 | 450,00 | 0,0 | 450,0 | 0,00 |
| передача электроэнергии КПП, всего: | 585,4 | 626,9 | 1212,3 | 639,0 | 1851,2 | 621,9 | 2473,2 | 634,9 |
| передача электроэнергии ПЭС ОАО "НЭСК" (110-500 кВт) | 4416,2 | 2321,4 | 6737,6 | 2131,3 | 8869,0 | 4151,5 | 13020,4 | 4338,6 |
| Отпуск электроэнергии от ОАО "Электрические станции" ПЭС ОАО "НЭСК", всего: | 4508,1 | 2379,8 | 6887,9 | 2183,3 | 9071,2 | 4227,9 | 13299,1 | 4427,8 |

Приложение 15

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции" по выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Бишкек на 2023 год и I квартал 2024 года

| Показатели | Ед. изм. | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | Апрель | Май | Июнь | II кв. | Июль | Август | Сентябрь | III кв. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV кв. | 2023 год | Январь | Февраль | Март | I кв. |
| Выработка электроэнергии | млн. кВт.ч | 722,40 | 104,400 | 78,120 | 75,600 | 258,120 | 78,120 | 78,120 | 75,600 | 231,840 | 133,920 | 259,200 | 297,600 | 690,720 | 1903,085 | 297,600 | 278,400 | 186,000 | 762,000 |
| Среднесуточная мощность | МВт |  | 145 | 105 | 105 |  | 105 | 105 | 105 |  | 180 | 360 | 400 |  |  | 400 | 400 | 250 |  |

по выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Ош
 на 2023 год и I квартал 2024 года

| Показатели | ед. изм. | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I кв. | Апрель | Май | Июнь | II кв. | Июль | Август | Сентябрь | III кв. | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | IV кв. | 2023 год | Январь | Февраль | Март | I кв. |
| Выработка электроэнергии | млн. кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Среднесуточная мощность | МВт |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 16

ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции" и ОАО "НЭС Кыргызстана" по подготовке ТЭЦ и ГЭС, тепловых и электрических сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2023/2024 года

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | 2023 год |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  |
| 1 | ОАО "Электрические станции" ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "Электрические станции" |
| 1.1 | Энергетические котлы | шт./т пара/ч | 1/220 | 0 | 0 | 0 | 1/220 |  |
| 1.2 | Турбоагрегаты | шт./МВт | 1/90 | 0 | 0 | 0 | 1/90 |  |
| 1.3 | Гидроагрегаты | шт./МВт | 2/125 | 0 | 0 | 1/80 | 1/45 |  |
| 1.4 | Средства на ремонт | млн. сом | 243,2 | 7,5 | 41,7 | 112,1 | 81,9 |  |
| 2 | ОАО "НЭСК" ремонт: |  |  |  |  |  |  | ОАО "НЭС Кыргызстана" |
| 2.1 | ЛЭП 35 кВ и выше | км | 1112,0 | 98,0 | 632,4 | 359,5 | 22,0 |  |
| 2.2 | Ремонт трансформаторов 35 кВ и выше | шт./МВА | 4/52 | 0 | 0 | 4/52 | 0 |  |
| 2.3 | КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 3225 | 309 | 1284 | 1322 | 310 |  |
| 2.4 | ЛЭП 6-10-0,4 кВ | км | 3173,8 | 212,1 | 1243,3 | 1407,8 | 310,6 |  |
| 2.5 | Средства на ремонт | млн. сом | 311,7 | 22,8 | 127,4 | 132,9 | 28,7 |  |
| 3 | "Бишкектеплосеть" |  |  |  |  |  |  | Филиал ОАО "Электрические станции" - "Бишкектеплосеть" |
| 3.1 | Ремонт тепловых сетей: | м | 3750 | 554 | 644 | 1264 | 1288 |  |
| 3.1.1 | - магистральных | м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.2 | - распределительных | м | 3750 | 554 | 644 | 1264 | 1288 |  |
| 3.2 | Замена вышедшей из строя запорной арматуры | шт. | 445 | 15 | 385 | 31 | 14 |  |
| 3.3 | Ремонт тепловой изоляции | м2 | 1560 | 197 | 494 | 500 | 369 |  |
| 3.4 | Средства на ремонт | млн. сом | 96,9 | 15,6 | 53,1 | 24,7 | 13,9 |  |

Приложение 17

ЗАДАНИЕ
 ОАО "НЭС Кыргызстана" по строительству и реконструкции в 2023 году

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2023 год |  |  |  |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |
|  | Всего по республике |  |  |  |  |  |  | ОАО "НЭС Кыргызстана" |
| 1 | Новое строительство: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 177 | 11 | 69 | 80 | 17 |  |
|  | Строительство ВЛ-6/10 кВ | км | 113,1 | 6 | 45 | 50 | 12 |  |
|  | Строительство ВЛ-0,4 кВ | км | 93,3 | 11,8 | 39,8 | 39,3 | 2,3 |  |
| 2 | Реконструкция и расширение объектов: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция ВЛ-6/10 кВ | км | 134,57 | 2,00 | 49,49 | 68,97 | 14,11 |  |
|  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | км | 95,81 | 3,60 | 35,87 | 48,29 | 8,05 |  |
| 3 | Капитальные вложения | тыс. сом | 2244838,5 | 1540,0 | 442595,9 | 1300038,0 | 500664,6 |  |

Приложение 18

ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа населению для подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

| Наименование | Необходимо поставить во II-IV кв. 2023 г. и I кв. 2024 г. | График поставки (природный газ, млн. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | в т.ч. сентябрь | IV квартал 2023 года |  |  | I квартал 2024 года |  |  |
|  |  |  |  |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
|  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| Природный газ, в т.ч.: | 371,0 | 44,5 | 50,6 | 16,2 | 34,9 | 51,7 | 54,9 | 50,6 | 47,8 | 36,0 |
| Север | 331,2 | 39,2 | 45,3 | 14,4 | 31,9 | 46,9 | 48,8 | 44,7 | 42,7 | 31,6 |
| Юг | 39,9 | 5,3 | 5,3 | 1,8 | 2,9 | 4,7 | 6,2 | 6,0 | 5,1 | 4,4 |
| для населения: | 134,4 | 10,7 | 9,7 | 3,2 | 9,8 | 20,5 | 25,1 | 24,0 | 20,6 | 14,1 |
| Север | 103,1 | 6,6 | 5,9 | 2,0 | 7,4 | 16,8 | 20,1 | 19,1 | 16,5 | 10,6 |
| Юг | 31,3 | 4,1 | 3,8 | 1,2 | 2,4 | 3,7 | 4,9 | 4,8 | 4,0 | 3,5 |

Приложение 19

ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа ГП "Кыргызтеплоэнерго" для подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

|  | Необходимо поставить во II-IV кв. 2023 года и I кв. 2024 года ВСЕГО | График поставки (природный газ, млн. м3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II квартал 2023 года | III квартал 2023 года | В том числе сентябрь | IV квартал 2023 года |  |  | I квартал 2024 года |  |  |
|  |  |  |  |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
|  | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| Природный газ всего: | 29,116 | 0 | 0 | 0 | 1,316 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,2 | 4,1 |

Приложение 20

ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по производственно-техническим мероприятиям для подготовки к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

| № п/п | План мероприятий, наименование работ | Ед. изм. | Общий объем работ | 2023 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV |
|  | По распределительным сетям ОсОО "Газпром Кыргызстан", в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов | п.м. | 1200 | 0 | 0 | 600,0 | 600,0 |
| 2 | Техническое обслуживание, текущий ремонт, настройка оборудования ГРС (АГРС) | ед. | 21 | 0 | 3 | 15 | 3 |
| 3 | Текущий ремонт ГРП, ШГРП | ед. | 1400 | 169 | 516 | 514 | 201 |
| 4 | Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику | ед. | 11685 | 1980 | 3440 | 3445 | 2820 |

Список сокращений:

ГРП	газорегуляторный пункт

ШГРП	шкафной газорегуляторный пункт

ГРС	газорегуляторная станция

АГРС	автоматическая газорегуляторная станция

Приложение 21

ЗАДАНИЕ
 ГП "Кыргызтеплоэнерго", КП "Бишкектеплоэнерго" и Ошскому МП "Теплоснабжение" по подготовке отопительных котельных к осенне-зимнему периоду 2023/2024 года

| Наименование области | Всего котельных | В том числе работающих на: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | газе | мазуте | угле | электроэнергии |
| КП "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек | 74 | 40 | - | 22 | 12 |
| ГП "Кыргызтеплоэнерго" в том числе: | 157 | 22 | 29 | 77 | 29 |
| Таласская область | 6 | - | 1 | 5 | - |
| Чуйская область | 43 | 15 | 15 | 10 | 3 |
| Джалал-Абадская область | 38 | 7 | 9 | 17 | 5 |
| Нарынская область | 29 | - | - | 16 | 13 |
| Иссык-Кульская область | 33 | - | 3 | 22 | 8 |
| Ошская область | 8 | - | 1 | 7 | 0 |
| Ошское МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош | 88 | - | - | 69 | 19 |
| ВСЕГО по республике: | 319 | 62 | 29 | 168 | 60 |

Список сокращений:

КП	коммунальное предприятие

ГП	государственное предприятие

МП	муниципальное предприятие