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УТРАТИЛО СИЛУ
  в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 25 апреля 2023 года № 220

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от 30 апреля 2022 года № 234
О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 19 августа 2022 года № 465, 23 августа 2022 года № 467, 14 октября 2022 года № 563)

В целях обеспечения отраслей экономики и населения электрической, тепловой энергией и топливными ресурсами, своевременной подготовки министерств, государственного комитета, административных ведомств и регионов республики к прохождению осенне-зимнего периода 2022/2023 года, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года (далее - План мероприятий) согласно приложению 1.
2. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам, государственным предприятиям "Кыргызкомур" и "Кыргызтеплоэнерго" при Министерстве энергетики Кыргызской Республики (далее - ГП "Кыргызкомур" и "Кыргызтеплоэнерго" соответственно), аппаратам полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и по согласованию: органам местного самоуправления, коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, открытым акционерным обществам (далее - ОАО) "Национальная энергетическая холдинговая компания", "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро", "Кыргызский энергетический расчетный центр", "Кыргызнефтегаз", "Бишкектеплосеть", обществу с ограниченной ответственностью (далее - ОсОО) "Газпром Кыргызстан" и Ошскому муниципальному предприятию "Теплоснабжение":
1) обеспечить выполнение Плана мероприятий, лимитов потребления электроэнергии и мощности, графиков и заданий согласно приложениям 1-21;
2) в срок до 1 июня 2022 года:
- разработать организационно-технические мероприятия по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду с учетом результатов прохождения отопительного периода 2021/2022 года;
- создать рабочие комиссии по проверке готовности отопительных котельных и предприятий топливно-энергетического комплекса к работе в предстоящий осенне-зимний период, с участием представителей Службы по энергетическому надзору при Министерстве энергетики Кыргызской Республики (для учреждений, имеющих на балансе отопительные котельные и другие виды энергетического оборудования);
3) в срок до 1 июля 2022 года в установленном порядке принять меры по проведению государственных закупок топлива для бюджетных организаций, заключить договоры на его поставку;
4) ежемесячно представлять информацию об исполнении настоящего постановления в Министерство энергетики Кыргызской Республики по состоянию на 1 число, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, включая информацию о проведении государственных закупок угля, топочного мазута и природного газа, о выполнении плановых заданий по заготовке топлива, создании топливных баз и пунктов реализации угля, с указанием рыночных цен на уголь.
Ответственность за представление информации в Министерство энергетики Кыргызской Республики и ее достоверность возлагается на руководителей министерств, государственного комитета, административных ведомств, полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, руководителей местных государственных администраций и предприятий топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики;
5) принимать на постоянной основе меры по реализации политики энергосбережения и повышения энергоэффективности для снижения затрат при потреблении топливно-энергетических ресурсов.
3. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам, иным органам исполнительной власти, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления городов Бишкек и Ош (по согласованию) обеспечить проведение с привлечением средств массовой информации разъяснительной работы среди населения о необходимости энергосбережения, своевременной заготовки топлива к предстоящему отопительному периоду.
4. Службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики:
1) установить цены на уголь угледобывающих компаний Кыргызской Республики, осуществляющих поставку угля на предприятия топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики, согласно перечню, представленному ГП "Кыргызкомур";
2) установить цены на перевозку угля автотранспортными средствами с правом их пересмотра (переутверждения) в случае изменения (увеличения или снижения) стоимости горюче-смазочных и других расходных материалов по маршрутам с учетом обратного направления:
- Кара-Кече - железнодорожная станция "Рыбачье" и Таш-Кумыр - ТЭЦ города Бишкек;
- Кара-Кече - Балыкчы, Бишкек, Нарын, Каракол, Беловодское, Кант, Токмок, Талас; Таш-Кумыр, Узген, Алай - Кара-Балта, Ош, Джалал-Абад, Таш-Кумыр, Майлуу-Суу; Мин-Куш - Балыкчы, Бишкек;
3) установить стоимость услуг по перегрузке угля на железнодорожный транспорт на погрузочно-разгрузочной площадке города Балыкчы согласно представленным материалам ГП "Кыргызкомур";
4) установить для ОАО "Кыргызнефтегаз" цену на топочный мазут марки "М-100" для поставки на ТЭЦ города Ош, теплоснабжающим филиалам ГП "Кыргызтеплоэнерго" и войсковым частям Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;
5) утвердить цены на перевозку мазута автотранспортными средствами по маршрутам с учетом обратного направления: "Кыргызнефтегаз" - Кочкор-Ата, Джалал-Абад, Ош, Чолпон-Ата, Беловодское, Орловка, Токмок, Балыкчы, Кара-Балта с правом их пересмотра (переутверждения) в случае изменения (увеличения или снижения) стоимости горюче-смазочных и других расходных материалов.
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 19 августа 2022 года № 465)
4. Службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики:
1) установить цены на уголь угледобывающих компаний Кыргызской Республики, осуществляющих поставку угля на предприятия топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики, согласно перечню, представленному ГП "Кыргызкомур";
2) установить цены на перевозку угля автотранспортными средствами с правом их пересмотра (переутверждения) в случае изменения (увеличения или снижения) стоимости горюче-смазочных и других расходных материалов по маршрутам:
- Кара-Кече - железнодорожная станция "Рыбачье" и Таш-Кумыр - ТЭЦ города Бишкек;
- Кара-Кече - Балыкчы, Бишкек, Нарын, Каракол, Беловодское, Кант, Токмок, Талас; Таш-Кумыр, Узген, Алай - Кара-Балта, Ош, Джалал-Абад, Таш-Кумыр, Майлуу-Суу; Мин-Куш - Балыкчы, Бишкек;
3) установить стоимость услуг по перегрузке угля на железнодорожный транспорт на погрузочно-разгрузочной площадке города Балыкчы согласно представленным материалам ГП "Кыргызкомур";
4) установить для ОАО "Кыргызнефтегаз" цену на топочный мазут марки "М-100" для поставки на ТЭЦ города Ош, теплоснабжающим филиалам ГП "Кыргызтеплоэнерго" и войсковым частям Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;
5) утвердить цены на перевозку мазута автотранспортными средствами по маршрутам: "Кыргызнефтегаз" - Кочкор-Ата, Джалал-Абад, Чолпон-Ата, Беловодское, Орловка, Токмок, Балыкчы, Кара-Балта с правом их пересмотра (переутверждения) в случае изменения (увеличения или снижения) стоимости горюче-смазочных и других расходных материалов.
5. Полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, местным государственным администрациям и мэриям городов Бишкек и Ош (по согласованию) не допускать роста цен на уголь на топливных базах и в пунктах реализации, осуществляющих поставку угля для населения. В случае необоснованного повышения цен на уголь на 20 и более процентов в течение месяца принять соответствующие меры и внести в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики предложения о стабилизации цен в установленном законодательством порядке.
6. Министерству экономики и коммерции Кыргызской Республики по результатам мониторинга, анализа предложений, внесенных полномочными представителями Президента Кыргызской Республики в областях, местными государственными администрациями и мэриями городов Бишкек и Ош, вносить предложения в Кабинет Министров Кыргызской Республики о введении государственного регулирования цен на уголь в случае необоснованного роста цен на 20 и более процентов в течение месяца.
7. Научно-исследовательскому институту энергетики и экономики при Министерстве энергетики Кыргызской Республики(далее - Институт):
1) в срок до 30 октября 2023 года разработать проект Методики формирования лимитов потребления электрической, тепловой энергии и природного газа для бюджетных организаций, финансируемых из республиканского и местных бюджетов Кыргызской Республики;
2) с 1 января 2023 года на постоянной основе включать в перечень бюджетных организаций и проводить энергообследование бюджетных организаций городов районного значения и айылных аймаков в целях установления достоверных величин лимитов потребления электрической, тепловой энергии и природного газа на последующие годы.
8. Рекомендовать местным государственным администрациям, мэриям городов районного значения и айыл окмоту в срок до 1 июня 2022 года представить в Институт помесячные фактические объемы потребления электрической, тепловой энергии и природного газа за 2018, 2019, 2020 и 2021 годы в разрезе бюджетных организаций, ранее финансируемых из местных бюджетов, для включения их в перечень для энергообследования.
9. Министерству финансов Кыргызской Республики:
1) обеспечить в течение 2022 года своевременное выделение компенсационных средств для лиц, проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах республики, в пределах средств, предусмотренных Законом Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы";
2) в установленном порядке по согласованию с Комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики выделить Институту на 2022 год: из средств, предусмотренных в Законе Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы" по статье 2829 "Накопленные финансовые резервы":
- 1000000 (один миллион) сомов для разработки проекта Методики формирования лимитов потребления электрической, тепловой энергии и природного газа;
- 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) сомов для проведения научно-исследовательской работы по энергообследованию бюджетных организаций городов районного значения и айылных аймаков в целях установления достоверных величин лимитов потребления электрической, тепловой энергии и природного газа на последующие годы;
3) предусмотреть соответствующие изменения при подготовке проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы".
10. Министерству энергетики Кыргызской Республики:
1) совместно с Министерством финансов Кыргызской Республики с 1 января 2023 года утверждать лимиты потребления энергоресурсов (электрической, тепловой энергии и природного газа) для бюджетных организаций городов районного значения и айылных аймаков на основе достоверных величин, полученных Институтом в ходе энергетического обследования;
2) в установленном порядке утвердить Методику формирования лимитов потребления электрической, тепловой энергии и природного газа для бюджетных организаций, финансируемых из республиканского и местных бюджетов Кыргызской Республики.
11. Институту обеспечить целевое использование финансовых средств, выделяемых из республиканского бюджета, для разработки Методики и проведения научно-исследовательской работы по энергообследованию бюджетных организаций городов районного значения и айылных аймаков, финансируемых из республиканского бюджета.
12. Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики в установленном порядке обеспечить установление фиксированного тарифа с учетом всех дополнительных сборов (без учета налога на добавленную стоимость) за перевозку ГП "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" одной тонны угля марки "Б" от железнодорожной станции "Рыбачье" до железнодорожной станции "Аламедин" (ТЭЦ г.Бишкек) на период прохождения осенне-зимнего периода 2022/2023 года.
13. Министерствам, государственному комитету, административным ведомствам, аппаратам полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях и органам местного самоуправления городов Бишкек и Ош (по согласованию):
1) в срок до 15 мая 2022 года погасить задолженность бюджетных потребителей перед предприятиями топливно-энергетического комплекса за потребленные электрическую, тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;
2) обеспечить в полном объеме своевременную оплату за потребленные электрическую и тепловую энергию, природный газ, уголь и топочный мазут;
3) довести до каждой организации лимиты потребления электрической энергии и мощности;
4) обеспечить контроль и принятие мер для безусловного соблюдения установленных лимитов потребления электрической энергии и мощности;
5) проводить мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности;
6) обеспечить переход электрических котлов на использование альтернативных источников энергии (уголь, газ) до начала осенне-зимнего периода 2022/2023 года;
7) оказывать содействие энергетическим компаниям в проведении разъяснительной работы среди населения и бизнес-структур через средства массовой информации о сложившейся ситуации с накоплением воды в Токтогульском водохранилище;
8) оказывать содействие в своевременном согласовании проведения ремонтных работ энергетическими компаниями, требующих прекращения подачи электроэнергии, в том числе вырубки поросли деревьев в охранных зонах воздушных и кабельных линий электропередачи.
14. Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики и Государственной таможенной службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики, при необходимости проведения планового или аварийного ремонта линий электропередач и объектов магистральных газопроводов, проходящих по территории сопредельных государств (Республика Казахстан, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан), оказывать содействие в пропуске через Государственную границу Кыргызской Республики ремонтно-технического персонала, технологического оборудования и приспособлений.
15. Фонду по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, Государственной налоговой службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Государственной таможенной службе при Министерстве финансов Кыргызской Республики, Социальному фонду Кыргызской Республики при Кабинете Министров Кыргызской Республики, Фонду государственных материальных резервов при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и Финансово-кредитному фонду при Министерстве финансов Кыргызской Республики на время подготовки и прохождения осенне-зимнего периода не принимать решений о закрытии расчетных счетов ОАО "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Кыргызский энергетический расчетный центр", "Чакан ГЭС", "Бишкектеплосеть", "Кыргызнефтегаз", ОсОО "Газпром Кыргызстан", коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжение", ГП "Кыргызтеплоэнерго", "Кыргызкомур" и угледобывающих предприятий, задействованных в заготовке топлива.
16. Министерству энергетики Кыргызской Республики совместно с ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро", "Кыргызский энергетический расчетный центр", "Чакан ГЭС", оптовыми покупателями-продавцами и потребителями-перепродавцами электрической энергии:
1) осуществлять выдачу технических условий не бытовым энергоемким потребителям исключительно при наличии мощности;
2) совместно с полномочными представителями Президента Кыргызской Республики в областях, главами местных государственных администраций, главами айыл окмоту провести разъяснительную работу среди населения и бизнес-структур, и через средства массовой информации:
- о сложившейся ситуации с накоплением воды в Токтогульском водохранилище;
- об экономном использовании электрической энергии, рациональном и эффективном использовании топлива и энергии;
- об использовании энергоэффективных и энергосберегающих технологий;
- об энергосбережении и своевременной заготовке топливных ресурсов;
- о проводимых мероприятиях по успешному прохождению предстоящего отопительного периода;
- о проведении работ по соблюдению лимитов потребления электрической энергии согласно приложениям 2-11.
17. Возложить персональную ответственность:
1) за выполнение установленных лимитов потребления электрической энергии и мощности - на полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, глав местных государственных администраций, глав айыл окмоту, руководителей Министерства энергетики Кыргызской Республики, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро" и "Кыргызский энергетический расчетный центр";
2) за качество и своевременность проведения ремонтно-восстановительных работ энергооборудования - на руководителей ОАО "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро", "Чакан ГЭС", "Бишкектеплосеть", коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, Ошского муниципального предприятия "Теплоснабжение" и ГП "Кыргызтеплоэнерго".
18. ГП "Кыргызтеплоэнерго" совместно с мэрией города Нарын, осуществить в 2022 году плановый перевод 10 электрокотельных на твердое топливо - уголь, в том числе 4-х электрокотельных, находящихся на балансе филиала "Нарынское межрайонное производственное объединение теплоснабжения" и 6-ти электрокотельных, находящихся на балансе мэрии города Нарын.
19. Рекомендовать ОАО "Бишкектеплосеть", коммунальному предприятию "Бишкектеплоэнерго" мэрии города Бишкек, ГП "Кыргызтеплоэнерго", Ошскому муниципальному предприятию "Теплоснабжение":
1) обеспечить выполнение плановых технико-экономических показателей на 2022 год, установленных Департаментом по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызской Республики;
2) завершить ремонтные работы котельного оборудования и тепловых сетей до начала отопительного сезона 2022/2023 года.
20. ГП "Кыргызкомур":
1) в срок до 15 мая 2022 года представить в Службу антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики перечень угледобывающих компаний, осуществляющих поставку угля на предприятия топливно-энергетического комплекса Кыргызской Республики, для установления цен на уголь;
2) обеспечить строгое соблюдение правил технической безопасности при проведении работ по добыче угля;
3) в целях своевременной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2022/2023 года укомплектовать горнотранспортной техникой разрабатываемые участки Кавакского буроугольного бассейна для обеспечения выполнения в полном объеме работ по вскрытию угольных пластов;
4) обеспечить соответствие качества угля, поставляемого на ТЭЦ города Бишкек, техническим характеристикам, заданным ОАО "Электрические станции";
5) обеспечить осуществление поставки угля для филиалов ГП "Кыргызтеплоэнерго" в необходимых объемах к предстоящему осенне-зимнему периоду 2022/2023 года.
21. Рекомендовать ОАО "Кыргызнефтегаз":
1) в срок до 15 мая 2022 года представить в Службу антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики расчетные материалы для установления цен на топочный мазут марки "М-100" для поставки на ТЭЦ города Ош, теплоснабжающим филиалам ГП "Кыргызтеплоэнерго" и войсковым частям Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;
2) обеспечить в необходимом объеме поставку топочного мазута на ТЭЦ города Ош, теплоснабжающим филиалам ГП "Кыргызтеплоэнерго" и войсковым частям Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.
22. Рекомендовать ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания":
1) в течение 2022 года обеспечить совместно с ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" и "Кыргызский энергетический расчетный центр" снижение уровня потерь электрической энергии:
- в электрических сетях напряжением 110-500 кВ ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" до 5,95%;
- в распределительных электрических сетях напряжением 0,4-35 кВ до 11,7%, в том числе ОАО "Северэлектро" - до 11,0%, ОАО "Востокэлектро" - до 13,8%, ОАО "Ошэлектро" - до 11,9%, ОАО "Жалалабатэлектро" - до 12,1% и снижение дебиторской задолженности на 10%, без учета задолженности бюджетных потребителей и выплаты компенсаций за четвертый квартал 2022 года лицам, проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах республики;
2) совместно с ОАО "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" обеспечить в установленном порядке приобретение и установку в 2022 году автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (далее - АСКУЭ) в количестве 600,0 тысяч штук;
3) совместно с ОАО "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро" и "Чакан ГЭС" принять меры по обеспечению бесперебойного снабжения электрической энергией потребителей республики;
4) совместно с ОАО "Электрические станции", "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро" и "Чакан ГЭС" обеспечить выполнение плановых технико-экономических показателей на 2022 год, установленных Департаментом по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики Кыргызской Республики.
23. Рекомендовать ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро":
1) совместно с аппаратами полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях не допускать превышения лимитов потребления электрической энергии и мощности;
2) для предотвращения возникновения или ликвидации аварийных ситуаций, влияющих на надежность работы энергосистемы и сохранения в рабочем состоянии силовых трансформаторов, разрешить отключать необходимые величины мощности с подстанций ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".
24. Рекомендовать ОАО "Северэлектро", "Востокэлектро", "Ошэлектро", "Жалалабатэлектро" совместно с местными государственными администрациями разработать и применять графики разгрузки электрических сетей для их применения в случаях превышения лимитов потребления электроэнергии и мощности, перегруза оборудования, дефицита мощности и электроэнергии, и представить в ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".
25. Рекомендовать ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" и "Электрические станции" совместно с крупными потребителями электрической энергии, оптовыми покупателями-продавцами и потребителями-перепродавцами электрической энергии, разработать графики разгрузки электрических сетей для их применения в случаях превышения лимитов потребления электроэнергии и мощности, перегруза основного оборудования, дефицита электроэнергии и мощности.
26. Рекомендовать ОсОО "Газпром Кыргызстан":
1) обеспечить бесперебойную поставку природного газа для ТЭЦ городов Бишкек и Ош и потребителей Кыргызской Республики в осенне-зимний период 2022/2023 года;
2) обеспечить выполнение Инвестиционной программы на 2022 год в рамках Генеральной схемы газоснабжения и газификации Кыргызской Республики до 2030 года;
3) ежемесячно до 15 числа представлять информацию об исполнении Инвестиционной программы на 2022 год в Министерство энергетики Кыргызской Республики;
4) совместно с ОАО "Северэлектро", "Ошэлектро", "Востокэлектро", "Жалалабатэлектро" обеспечить подключение к газовому отоплению население Кыргызской Республики.
27. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении дополнений и изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 6 января 2017 года № 10;
2) постановление Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года" от 9 апреля 2021 года № 137;
3) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года" от 9 апреля 2021 года № 137" от 21 мая 2021 года № 13;
4) пункт 9 постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики "О ходе подготовки отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года" от 30 сентября 2021 года № 191;
5) постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года" от 9 апреля 2021 года № 137" от 16 декабря 2021 года № 305.
28. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.
29. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Председатель	А.У.Жапаров


Приложение 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственные
	

	1
	Создать в областях, городах Бишкек и Ош постоянно действующие штабы по подготовке к осенне-зимнему периоду для ежемесячного мониторинга хода подготовки к отопительному сезону, в первую очередь вопросов:
- о подготовке котельных теплоснабжающих предприятий, ведомственных и промышленных котельных, связанных с теплоснабжением населения;
- о качестве подготовки социальных объектов к отопительному периоду;
- о качестве подготовки жилого фонда к отопительному периоду;
- об обеспеченности топливом социальных объектов, населения и своевременном выделении средств льготной категории граждан;
- о создании дополнительных топливных баз
	До 1 июня 2022 года
	Министерства, государственный комитет, административные ведомства, аппараты ПП ПКР в областях, по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия ТЭК
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Выполнять расчеты водно-энергетических режимов использования воды Токтогульского водохранилища на период 2022 года и I квартал 2023 года на основе прогноза и ожидаемого объема электропотребления
	Ежемесячно
	По согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС", ОАО "НЭСК"
	

	3
	Производить корректировку планового потребления электроэнергии в разрезе областей и распределительных электрокомпаний (при уточнении прогнозных данных уровня воды в Токтогульском водохранилище по фактическому притоку воды на 1 июля 2022 года)
	По мере необходимости
	МЭ, по согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС", ОАО "НЭСК"
	

	4
	Обеспечить устойчивую параллельную работу энергосистемы республики в составе Объединенной энергетической системы Центральной Азии и взаимодействие с энергосистемами центрально-азиатских государств и Координационно-диспетчерским центром "Энергия"
	Постоянно
	По согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС", ОАО "НЭСК"
	

	5
	Подготовить к работе в осенне-зимний период генерирующее оборудование на электростанциях и несение установленных мощностей ТЭЦ города Бишкек согласно приложениям 15 и 16 к настоящему постановлению
	Согласно графику ремонта
	По согласованию: ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"
	

	6
	Разработать и согласовать температурный график работы теплосети и обеспечивать его безусловное выполнение
	До 1 октября 2022 года
	По согласованию: ОАО "БТС", ОАО "ЭС"
	

	7
	Обеспечить представление ОАО "НЭСК" часовых суточных графиков потребления электрической энергии и мощности на основании заданий согласно приложениям 2-11 к настоящему постановлению и заключенным контрактам;
- не допускать превышения разрешенной суточными графиками величины передаваемых ОАО "НЭСК" электрической энергии и мощности;
- отключать от подстанции линии электропередачи, на которых допускается превышение потребления электрической энергии и мощности, в объемах, задаваемых ОАО "НЭСК", в целях предотвращения возникновения аварийной ситуации в энергосистеме или для разгрузки перегружаемых линий и трансформаторов;
- принять меры по сокращению количества аварийных отключений в электрических сетях напряжением 6-10 кВ, отходящих от подстанций ОАО "НЭСК"
	По мере необходимости
	По согласованию: ОАО "НЭСК", ОАО "СЭ", ОАО "ВЭ", ОАО "ОЭ", ОАО "ЖЭ", лицензиаты на передачу, распределение и поставку электрической энергии
	

	8
	Обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту, повышению надежности энергоснабжения и созданию аварийного запаса материально-технических ресурсов
	В соответствии с графиком
	Предприятия ТЭК (по согласованию)
	

	9
	Обеспечить:
- соблюдение установленных режимов потребления электрической энергии и мощности, в случаях нарушения установленного режима потребления электроэнергии и самовольного подключения электрического отопительного оборудования в установленном порядке производить аннулирование технических условий потребителей, имеющих трехфазный ввод;
- установку счетчиков АСКУЭ согласно плану ОАО "КЭРЦ"
	Постоянно
	По согласованию: ОАО "СЭ", ОАО "ВЭ", ОАО "ОЭ", ОАО "ЖЭ"
	

	10
	Обеспечить распределение электрической энергии и мощности организациям в пределах величины выделенного лимита потребления электроэнергии и мощности, установленных согласно приложениям 2-11 к настоящему постановлению
	Постоянно
	Министерства, государственный комитет, административные ведомства, аппараты ПП ПКР в областях, по согласованию: предприятия ТЭК, ОАО "НЭХК", ОАО "СЭ", ОАО "ОЭ", ОАО "ВЭ", ОАО "ЖЭ", мэрии городов Бишкек и Ош
	

	11
	Не допускать подачу электрической и тепловой энергии, природного газа потребителям при наличии дебиторской задолженности
	Постоянно
	Предприятия ТЭК (по согласованию)
	

	12
	Обеспечить в осенне-зимний период 2022/2023 года в полном объеме поставку угля для населения на стационарные топливные базы и пункты реализации угля согласно заключенным договорам и, в случае необходимости, создавать дополнительные топливные базы в населенных пунктах, где пункты отсутствуют
	С 1 августа 2022 года до 1 марта 2023 года
	Местные государственные администрации, ГП "Кыргызкомур", по согласованию: органы местного самоуправления, угледобывающие предприятия
	

	13
	Принимать меры по обеспечению бесперебойной отгрузки угля на угольных разрезах для обеспечения углем населения и бюджетных учреждений республики
	С 1 августа 2022 года до 1 марта 2023 года
	ГП "Кыргызкомур"
	

	14
	Обеспечить авиационной техникой для облета и доставки оборудования и специалистов при выявлении и ликвидации аварийных отключений линий электропередачи, находящихся в условиях, недоступных для использования другой техники.
При необходимости провести облеты для разведки снегонакопления и ледников
	По мере необходимости
	МЧС, МО, по согласованию: ОАО "ЭС", ОАО "НЭСК", ОАО "СЭ", ОАО "ОЭ", ОАО "ВЭ", ОАО "ЖЭ"
	

	15
	Проводить разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации:
- о сложившейся ситуации с накоплением воды в Токтогульском водохранилище;
- о необходимости своевременного погашения задолженности за потребленные электрическую, тепловую энергии и природный газ;
- об экономном использовании электрической энергии;
- рациональном и эффективном использовании топлива и энергии;
- об энергоэффективности, энергосбережении и заготовке топлива;
- о проводимых мероприятиях по успешному прохождению предстоящего отопительного периода;
- о проведении работ по правильному применению уличного, архитектурного, рекламного и витринного освещения, кроме аварийного, дежурного и охранного освещения объектов
	Постоянно
	Министерства, государственный комитет, административные ведомства, аппараты ПП ПКР в областях;
по согласованию: мэрии городов Бишкек и Ош, предприятия ТЭК, ОАО "НЭХК"
	

	16
	В случае возникновения дефицита мощности из-за погодных условий вводить ограничения объемов поставок электроэнергии для энергоемких производственных потребителей в период с ноября 2022 года по март 2023 года
	Постоянно
	По согласованию: ОАО "ЭС", ОАО "НЭСК", ОАО "СЭ", ОАО "ВЭ", ОАО "ОЭ", ОАО "ЖЭ", крупные промышленные предприятия, потребители-перепродавцы, оптовые покупатели-продавцы
	


Список сокращений:
Аппараты ПП ПКР
 в областях	аппараты полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях;
МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики;
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
МО	Министерство обороны Кыргызской Республики;
ТЭК	топливно-энергетический комплекс;
ГП	Государственное предприятие;
ОАО "НЭХК"	открытое акционерное общество "Национальная энергетическая холдинговая компания";
ОАО "ЭС"	открытое акционерное общество "Электрические станции";
ОАО "НЭСК"	открытое акционерное общество "Национальная электрическая сеть Кыргызстана";
ОАО "СЭ"	открытое акционерное общество "Северэлектро";
ОАО "ВЭ"	открытое акционерное общество "Востокэлектро";
ОАО "ОЭ"	открытое акционерное общество "Ошэлектро";
ОАО "ЖЭ"	открытое акционерное общество "Жалалабатэлектро";
ОАО "БТС"	открытое акционерное общество "Бишкектеплосеть";
ОАО "КЭРЦ"	открытое акционерное общество "Кыргызский энергетический расчетный центр";
ОПП	оптовый покупатель-продавец;
ПП	покупатель-перепродавец;
ТЭЦ	теплоэлектроцентраль;
ГЭС	гидроэлектростанция.

Приложение 2
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Джалал-Абадской области к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2022 год
	2023 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по области, всего:
	2320,939
	175,721
	141,591
	147,705
	157,403
	155,049
	133,834
	171,930
	238,064
	266,364
	286,566
	246,211
	200,500

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК
	1840,769
	139,534
	109,418
	109,740
	113,207
	114,362
	102,407
	135,248
	193,994
	217,827
	240,273
	205,258
	159,501

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	112,975
	7,880
	7,613
	7,474
	7,788
	9,546
	10,191
	11,301
	11,984
	12,450
	9,387
	8,617
	8,744

	1.1.3
	потери ОАО "НЭСК"
	314,226
	24,217
	20,507
	26,423
	32,162
	26,950
	17,410
	21,126
	27,499
	30,701
	31,790
	27,738
	27,703

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭСК"
	0,111
	0,006
	0,018
	0,017
	0,008
	0,018
	0,007
	0,006
	0,006
	0,007
	0,007
	0,006
	0,005

	1.1.5
	нужды ОАО "Электрические станции"
	52,858
	4,084
	4,035
	4,051
	4,238
	4,173
	3,819
	4,250
	4,581
	5,379
	5,109
	4,592
	4,547

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	318
	259
	266
	268
	267
	267
	316
	382
	399
	433
	430
	320

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	262
	210
	208
	202
	205
	217
	260
	317
	325
	369
	369
	261

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	16
	15
	15
	16
	19
	20
	22
	20
	24
	14
	14
	15

	1.2.3
	потери ОАО "НЭСК" (МВт)
	
	34
	28
	37
	43
	36
	24
	28
	38
	41
	43
	40
	37

	1.2.4
	хознужды ОАО "НЭСК" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.5
	хознужды ОАО "Электрические станции" (МВт)
	
	6
	5
	6
	6
	6
	5
	6
	6
	7
	7
	7
	6

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	1424
	
	
	173
	292
	375
	374
	210
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям ФОМС
	624
	
	
	30
	138
	196
	196
	64
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	по учреждениям МОН:
	771
	
	
	140
	145
	170
	170
	146
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	29
	
	
	3
	9
	9
	8
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	202,600
	
	
	
	
	17,000
	50,000
	60,200
	49,600
	25,8000
	
	
	

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,329
	
	
	
	
	0,085
	0,085
	0,085
	0,074
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,937
	
	
	
	
	0,337
	0,400
	0,900
	0,700
	0,600
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,182
	
	
	
	
	0,050
	0,050
	0,050
	0,032
	
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	15,400
	
	
	
	
	2,700
	3,700
	5,600
	2,000
	1,400
	
	
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,100
	
	
	
	
	
	
	0,400
	0,150
	0,200
	0,200
	0,150
	

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,676
	
	
	
	
	0,110
	0,092
	0,130
	0,131
	0,130
	0,042
	0,041
	

	3.8
	по частям ПС ГКНБ КР, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,915
	
	
	
	0,235
	0,340
	0,340
	
	
	
	
	
	

	3.9
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,150
	
	
	
	
	
	
	
	0,184
	0,253
	0,288
	0,253
	0,173

	3.10
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,179
	
	
	
	
	
	
	0,060
	0,060
	0,059
	
	
	

	3.11
	по учреждениям соцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,0701
	
	
	
	
	
	
	0,006
	0,012
	0,016
	0,016
	0,014
	0,007

	3.12
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	6,612
	
	
	
	1,102
	1,102
	1,102
	1,102
	1,102
	1,102
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	15,048
	
	
	
	2,106
	2,106
	2,106
	2,106
	2,106
	2,106
	1,206
	1,206
	



Приложение 3
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Ошской области к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2022 год
	2023 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по области, всего:
	1322,749
	111,071
	85,043
	82,480
	82,963
	86,268
	80,984
	106,639
	137,521
	154,813
	164,033
	101,783
	129,153

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК
	1154,672
	102,918
	72,701
	67,743
	70,869
	71,208
	69,373
	93,098
	121,192
	137,984
	145,759
	87,523
	114,304

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	124,389
	4,648
	9,472
	11,746
	9,093
	11,955
	8,829
	10,185
	11,870
	11,876
	12,823
	10,899
	10,993

	1.1.3
	потери ОАО "НЭСК"
	43,688
	3,505
	2,870
	2,991
	3,001
	3,105
	2,782
	3,356
	4,459
	4,953
	5,451
	3,361
	3,856

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭСК"
	0,000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	209
	158
	159
	149
	156
	146
	177
	225
	234
	237
	178
	218

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	194
	135
	129
	126
	127
	123
	156
	198
	206
	198
	148
	192

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	9
	18
	24
	18
	24
	18
	15
	19
	20
	31
	24
	20

	1.2.3
	потери ОАО "НЭСК" (МВт)
	
	5
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	6
	7
	7
	5
	5

	1.2.4
	хознужды ОАО "НЭСК" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	546
	
	
	6
	135
	251
	131
	23
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям ФОМС
	199
	
	
	
	67
	132
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	341
	
	
	5
	66
	117
	130
	23
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	6
	
	
	1
	2
	2
	1
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	178,414
	
	
	
	30,000
	30,000
	35,000
	37,000
	25,000
	18,500
	1,000
	1,000
	0,914

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,368
	
	
	
	
	0,089
	0,092
	0,095
	0,092
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканским бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	6,310
	
	
	
	
	1,300
	1,300
	1,860
	1,850
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,728
	
	
	
	
	
	0,150
	0,1776
	0,200
	0,200
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	32,877
	
	
	
	2,500
	8,000
	6,000
	8,000
	4,000
	4,377
	
	
	

	3.6
	по учреждениям культуры, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,222
	
	
	
	
	
	0,100
	0,100
	0,022
	
	
	
	

	3.7
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,158
	
	
	
	
	
	
	0,0285
	0,030
	0,034
	0,034
	0,031
	

	3.8
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,526
	
	
	
	
	0,103
	0,058
	0,103
	0,103
	0,103
	0,028
	0,028
	

	3.9
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,180
	
	
	
	
	
	
	
	0,189
	0,260
	0,295
	0,260
	0,177

	3.10
	по частям ПС ГКНБ КР, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,819
	
	
	
	0,119
	0,350
	0,350
	
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,015
	
	
	
	
	
	
	
	0,015
	
	
	
	

	3.12
	по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,673
	
	
	
	
	
	0,150
	0,150
	0,200
	0,173
	
	
	

	3.13.
	по учреждениям соцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,074
	0,003
	
	
	
	
	
	0,004
	0,012
	0,017
	0,016
	0,014
	0,010

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,927
	
	
	
	
	0,337
	0,337
	0,337
	0,337
	0,193
	0,193
	0,193
	



Приложение 4
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по городу Ош к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2022 год
	2023 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по городу, всего:
	1113,010
	83,907
	56,949
	53,774
	54,614
	54,368
	54,006
	77,155
	118,807
	141,851
	146,501
	168,919
	102,160

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК
	1000,024
	76,116
	50,574
	47,345
	47,618
	47,389
	47,185
	69,350
	106,283
	128,085
	133,041
	155,434
	91,604

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	57,195
	4,838
	4,170
	4,149
	4,665
	4,675
	4,603
	4,975
	5,460
	5,616
	4,867
	4,517
	4,660

	1.1.3
	потери ОАО "НЭСК"
	35,979
	2,637
	1,912
	1,938
	1,962
	1,944
	1,842
	2,415
	3,745
	4,419
	4,741
	5,463
	2,963

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭСК"
	0,040
	0,0013
	0,0016
	0,0075
	0,0056
	0,0079
	0,0081
	0,0020
	0,0006
	0,0013
	0,0015
	0,0003
	0,0020

	1.1.5
	нужды ОАО "Электрические станции"
	19,773
	0,314
	0,292
	0,335
	0,363
	0,352
	0,368
	0,413
	3,319
	3,730
	3,851
	3,505
	2,931

	1.2
	предельная величина мощности по городу (МВт)
	
	156
	105
	102
	95
	95
	100
	148
	194
	224
	227
	251
	172

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	141
	92
	89
	81
	81
	86
	133
	174
	201
	205
	228
	154

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	10
	8
	9
	9
	9
	10
	10
	9
	11
	9
	9
	9

	1.2.3
	потери ОАО "НЭСК" (МВт)
	
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	5
	6
	6
	8
	4

	1.2.4
	хознужды ОАО "НЭСК" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.5
	хознужды ОАО "Электрические станции" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	5
	5
	5
	5
	4

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по городу, всего:
	89
	
	13
	20
	23
	17
	10
	6
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	По объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош
	89
	
	13
	20
	23
	17
	10
	6
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	22,600
	
	
	
	
	
	2,720
	3,675
	4,670
	4,770
	3,870
	2,895
	

	3.2
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,440
	
	
	
	
	
	0,150
	0,170
	0,120
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,270
	
	
	
	
	
	
	0,080
	0,045
	0,050
	0,050
	0,045
	

	3.5
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,500
	
	
	
	
	
	
	
	0,240
	0,330
	0,375
	0,330
	0,225

	3.6
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,118
	
	
	
	
	
	0,020
	0,021
	0,015
	0,021
	0,020
	0,021
	

	3.7
	по частям ПС ГКНБ КР, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,024
	
	
	
	
	
	0,024
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	0,575
	
	
	
	
	
	0,575
	
	
	
	
	
	

	3.8
	по ТЭЦ города Ош:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	23,000
	
	
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	3,000
	
	
	
	

	3.9
	по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	14,000
	
	
	
	
	2,000
	3,500
	4,500
	3,500
	0,500
	
	
	



Приложение 5
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Баткенской области к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2022 год
	2023 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по области, всего:
	948,982
	79,451
	62,141
	63,782
	65,389
	65,986
	61,294
	75,464
	91,074
	103,005
	108,224
	92,194
	80,979

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК
	733,602
	60,764
	42,133
	40,783
	42,171
	41,997
	40,019
	55,869
	77,461
	89,210
	93,883
	80,231
	69,081

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	183,936
	16,180
	17,911
	20,686
	20,853
	21,614
	19,170
	17,220
	10,660
	10,500
	10,744
	8,918
	9,480

	1.1.3
	потери ОАО "НЭСК"
	31,444
	2,507
	2,097
	2,313
	2,365
	2,375
	2,105
	2,375
	2,953
	3,295
	3,597
	3,045
	2,418

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭСК"
	0,000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	147
	114
	123
	117
	118
	116
	131
	146
	161
	154
	151
	132

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	111
	76
	76
	71
	71
	72
	94
	122
	133
	130
	131
	109

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	32
	34
	43
	42
	43
	40
	33
	19
	22
	18
	14
	18

	1.2.3
	потери ОАО "НЭСК" (МВт)
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	5
	4
	3

	1.2.4
	хознужды ОАО "НЭСК" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	357
	
	10
	70
	102
	112
	63
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям ФОМС
	98
	
	
	20
	29
	31
	18
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	258
	
	10
	50
	72
	81
	45
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	257
	
	10
	49
	72
	81
	45
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	93,000
	
	
	0,950
	1,200
	5,600
	17,500
	26,200
	24,400
	16,570
	0,580
	
	

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,100
	
	
	
	
	
	0,040
	0,030
	0,030
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,288
	
	
	
	
	
	0,744
	0,900
	0,644
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,4947
	
	
	
	
	
	
	0,120
	0,120
	0,120
	0,135
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	13,345
	
	
	
	
	0,850
	2,000
	4,520
	4,540
	1,435
	
	
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,298
	
	
	
	
	
	
	0,0582
	0,0596
	0,0608
	0,0608
	0,0586
	

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,794
	
	
	
	
	0,119
	0,090
	0,119
	0,139
	0,139
	0,092
	0,096
	

	3.8
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,010
	
	
	
	
	
	
	
	0,010
	
	
	
	

	3.9
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,500
	
	
	
	
	
	
	
	0,080
	0,110
	0,125
	0,110
	0,075

	3.10
	по частям ПС ГКНБ КР, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,784
	
	
	
	0,384
	0,700
	0,700
	
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям соцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,391
	0,047
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	0,004
	0,060
	0,072
	0,074
	0,065
	0,059

	3.12
	по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,735
	
	
	
	
	
	0,040
	0,270
	0,302
	0,123
	
	
	



Приложение 6
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Чуйской области к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2022 год
	2023 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по области, всего:
	3592,164
	296,893
	229,449
	221,333
	227,241
	223,885
	219,293
	284,792
	347,606
	429,589
	400,443
	355,664
	355,976

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК
	2775,964
	231,446
	167,948
	160,711
	164,418
	161,500
	159,163
	218,417
	278,476
	349,599
	320,371
	282,923
	280,992

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	494,446
	38,464
	41,140
	41,157
	42,317
	42,642
	42,078
	41,679
	37,739
	40,896
	42,402
	39,243
	44,689

	1.1.3
	потери ОАО "НЭСК"
	320,783
	26,920
	20,346
	19,442
	20,451
	19,709
	18,029
	24,603
	31,260
	38,958
	37,511
	33,373
	30,182

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭСК"
	0,971
	0,063
	0,015
	0,023
	0,056
	0,034
	0,023
	0,093
	0,131
	0,136
	0,159
	0,126
	0,113

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	534
	415
	414
	409
	423
	425
	476
	565
	629
	629
	628
	584

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	419
	307
	304
	296
	310
	316
	367
	455
	507
	507
	508
	472

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	76
	79
	82
	85
	86
	83
	75
	66
	69
	71
	70
	71

	1.2.3
	потери ОАО "НЭСК" (МВт)
	
	37
	27
	27
	27
	26
	25
	33
	43
	52
	50
	48
	41

	1.2.4
	хознужды ОАО "НЭСК" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	562
	
	
	60
	114
	189
	113
	86
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям ФОМС
	238
	
	
	50
	62
	126
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	281
	
	
	
	40
	52
	103
	86
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	5
	
	
	
	
	2
	3
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	276
	
	
	
	40
	50
	100
	86
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	41
	
	
	10
	12
	11
	8
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	339,363
	
	
	8,000
	10,000
	18,000
	30,000
	27,000
	28,000
	30,000
	71,000
	80,000
	37,363

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,200
	
	
	
	
	0,060
	0,080
	0,060
	
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,433
	
	
	
	
	0,600
	0,600
	0,700
	0,533
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,889
	
	
	
	
	0,350
	0,350
	0,389
	0,400
	0,400
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	18,842
	
	
	
	
	4,200
	4,200
	4,200
	4,200
	2,042
	
	
	

	3.6
	по учреждениям культуры, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,145
	
	
	
	
	
	0,035
	0,035
	0,035
	0,040
	
	
	

	3.7
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,305
	
	
	
	
	
	
	0,060
	0,061
	0,061
	0,062
	0,061
	

	3.8
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,395
	
	
	
	
	
	0,100
	0,052
	0,082
	0,052
	0,052
	0,057
	

	3.9
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,050
	
	
	
	
	
	
	
	0,328
	0,451
	0,513
	0,451
	0,308

	3.10
	по частям ПС ГКНБ КР, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,606
	
	
	
	0,106
	0,250
	0,250
	
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,116
	
	
	
	
	
	0,116
	
	
	
	
	
	

	3.12
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	3,436
	
	
	
	
	
	0,500
	1,000
	0,935
	1,001
	
	
	

	3.13
	по учреждениям соцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,2745
	0,001
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,0002
	0,073
	0,237
	0,281
	0,286
	0,244
	0,152

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	13,269
	
	
	
	0,500
	0,700
	2,000
	2,200
	3,800
	4,069
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	34,421
	
	
	
	2,275
	4,000
	4,000
	4,500
	5,500
	5,000
	5,000
	4,146
	



Приложение 7
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Таласской области к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2022 год
	2023 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по области, всего:
	602,223
	50,345
	37,702
	34,993
	35,732
	35,314
	35,776
	48,731
	61,561
	73,230
	66,446
	61,152
	61,241

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК
	426,530
	35,582
	23,098
	20,533
	21,194
	21,097
	21,437
	32,876
	45,133
	57,243
	52,414
	47,712
	48,211

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	149,133
	12,602
	13,022
	13,128
	13,005
	12,732
	12,732
	13,902
	13,602
	12,602
	10,602
	10,602
	10,602

	1.1.3
	потери ОАО "НЭСК"
	25,643
	2,151
	1,574
	1,326
	1,526
	1,455
	1,579
	1,933
	2,682
	3,205
	3,255
	2,688
	2,268

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭСК"
	0,918
	0,010
	0,008
	0,006
	0,007
	0,030
	0,028
	0,020
	0,144
	0,180
	0,175
	0,150
	0,160

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	90
	67
	65
	64
	68
	71
	90
	102
	108
	104
	103
	98

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	61
	39
	36
	36
	41
	43
	63
	74
	83
	78
	76
	76

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	25
	25
	26
	25
	24
	25
	23
	24
	19
	20
	22
	18

	1.2.3
	потери ОАО "НЭСК" (МВт)
	
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	3
	4
	4
	4
	4
	3

	1.2.4
	хознужды ОАО "НЭСК" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	199
	
	
	1
	16
	59
	81
	42
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	По учреждениям ФОМС
	194
	
	
	
	15
	57
	80
	42
	
	
	
	
	

	2.1.3
	По учреждениям МОН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	5
	
	
	1
	1
	2
	1
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	59,269
	
	
	
	
	
	4,450
	7,560
	11,400
	12,900
	10,200
	4,150
	8,609

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,258
	
	
	
	
	0,086
	0,086
	0,086
	
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,517
	
	
	
	
	0,176
	0,176
	0,065
	0,100
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,419
	
	
	
	
	
	0,105
	0,105
	0,105
	0,104
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,613
	
	
	
	
	
	0,350
	0,350
	0,350
	0,700
	0,863
	
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,162
	
	
	
	
	
	
	0,031
	0,0324
	0,0336
	0,0336
	0,0314
	

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,260
	
	
	
	
	0,022
	0,021
	0,021
	0,032
	0,082
	0,041
	0,041
	

	3.8
	по частям ПС ГКНБ КР, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,312
	
	
	
	0,062
	0,125
	0,125
	
	
	
	
	
	

	3.9
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,190
	
	
	
	
	
	
	
	0,030
	0,042
	0,048
	0,042
	0,029

	3.10
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,020
	
	
	
	
	
	
	0,020
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям соцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,061
	0,002
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,001
	0,004
	0,010
	0,012
	0,012
	0,012
	0,006

	3.12
	по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,025
	
	
	
	
	
	0,025
	
	
	
	
	
	

	3.13
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	1,574
	
	
	
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,262
	0,264
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,864
	
	
	
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	0,233
	



Приложение 8
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по городу Бишкек к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 14 октября 2022 года № 563)
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2022 год
	2023 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по городу, всего:
	3777,798
	266,361
	221,413
	223,846
	234,946
	225,691
	231,619
	299,302
	396,993
	487,102
	429,664
	391,335
	369,526

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК
	2744,351
	210,844
	167,433
	168,780
	177,669
	167,379
	158,568
	213,068
	284,138
	354,175
	302,696
	279,450
	260,151

	1.1.2
	план потребления электрической энергии по КПП
	610,897
	31,793
	32,273
	32,912
	34,006
	35,583
	37,865
	48,522
	67,585
	84,274
	77,711
	65,032
	63,341

	1.1.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	44,100
	2,500
	2,200
	2,900
	3,500
	3,000
	3,000
	3,800
	4,800
	5,500
	4,500
	4,500
	3.900

	1.1.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	0,458
	0,034
	0,043
	0,033
	0,033
	0,033
	0,043
	0,033
	0,041
	0,042
	0,042
	0,042
	0,039

	1.1.5
	хозяйственные нужны ОАО "Электрические станции"
	377,992
	21,190
	19,464
	19,221
	19,738
	19,696
	32,143
	33,879
	40,429
	43,111
	44,715
	42,311
	42,095

	1.2
	Предельная величина мощности по городу (МВт)
	
	515
	404
	415
	422
	424
	443
	532
	668
	696
	689
	657
	574

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	418
	311
	315
	321
	321
	315
	387
	493
	504
	499
	472
	411

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	63
	62
	68
	68
	71
	78
	93
	110
	126
	123
	117
	100

	1.2.3
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	3
	3
	4
	5
	4
	4
	5
	7
	7
	6
	6
	5

	1.2.4
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.5
	хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" (МВт)
	
	29
	26
	27
	27
	26
	45
	46
	56
	58
	60
	61
	57

	II
	Подготовка котельных: (ед.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по городу, всего:
	67
	
	8
	12
	19
	23
	4
	1
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям ФОМС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам КП "Бишкектеплоэнерго"
	66
	
	8
	12
	19
	23
	4
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	132,100
	
	
	
	9,700
	16,400
	22,100
	32,800
	29,800
	21,300
	
	
	

	3.2
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,150
	
	
	
	
	0,030
	0,040
	0,040
	0,040
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,034
	
	
	
	
	
	
	0,034
	
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,240
	
	
	
	
	
	
	0,047
	0,048
	0,049
	0,049
	0,047
	

	3.5
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,625
	
	
	
	
	
	0,085
	0,102
	0,105
	0,185
	0,076
	0,072
	

	3.6
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	3,300
	
	
	
	
	
	
	
	0,528
	0,726
	0,825
	0,726
	0,495

	3.7
	по частям ПС ПСНБ КР, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,047
	
	
	
	
	
	0,047
	
	
	
	
	
	

	3.8
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,396
	
	
	
	
	
	0,100
	0,100
	0,196
	
	
	
	

	3.9
	по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	3,600
	
	
	
	
	
	
	0,600
	1,000
	1,000
	1,000
	
	

	3.10
	на ТЭЦ города Бишкек:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1500,00
	
	
	
	
	83,00
	130,00
	140,00
	210,00
	220,00
	230,00
	245,00
	242,00

	
	- мазут (тыс. т)
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



Приложение 9
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Нарынской области к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2022 год
	2023 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по области, всего:
	652,435
	52,650
	46,695
	40,779
	40,369
	37,728
	27,454
	47,097
	63,098
	78,551
	84,936
	73,333
	59,746

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК
	628,585
	50,977
	45,259
	39,361
	39,041
	36,489
	26,516
	45,152
	60,447
	75,088
	81,865
	70,707
	57,683

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	0,054
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,005
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004
	0,004

	1.1.3
	потери ОАО "НЭСК"
	22,394
	1,580
	1,362
	1,347
	1,261
	1,172
	0,875
	1,839
	2,496
	3,245
	2,858
	2,447
	1,913

	1.1.4
	хознужды ОАО "НЭСК"
	0,249
	0,019
	0,007
	0,006
	0,004
	0,004
	0,005
	0,016
	0,027
	0,040
	0,051
	0,040
	0,030

	1.1.5
	нужды ОАО "Электрические станции"
	1,153
	0,069
	0,062
	0,060
	0,058
	0,058
	0,053
	0,086
	0,124
	0,174
	0,158
	0,135
	0,116

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	96
	87
	78
	75
	70
	75
	91
	113
	120
	127
	119
	92

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	91
	82
	73
	70
	65
	71
	86
	107
	112
	120
	113
	86

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.3
	потери ОАО "НЭСК" (МВт)
	
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	3
	4
	4
	4
	3

	1.2.4
	хознужды ОАО "НЭСК" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	1.2.5
	хознужды ОАО "Электрические станции" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	463
	
	
	86
	131
	137
	109
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям Минздрава:
	168
	
	
	30
	50
	50
	38
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	274
	
	
	50
	75
	80
	69
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	21
	
	
	6
	6
	7
	2
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	90,400
	
	
	
	1,200
	6,000
	12,000
	18,000
	21,000
	15,000
	10,000
	6,400
	0,800

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,1339
	
	
	
	0,010
	0,045
	0,045
	0,034
	
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	.

	
	- уголь (тыс. т)
	1,489
	
	
	
	0,200
	0,300
	0,400
	0,400
	0,189
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,063
	
	
	
	
	0,020
	0,020
	0,023
	
	
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	17,325
	
	
	
	
	1,500
	4,000
	8,000
	3,825
	
	
	
	

	3.6
	по учреждениям культуры, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,579
	
	
	
	
	0,100
	0,100
	0,300
	0,079
	
	
	
	

	3.7
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,217
	
	
	
	
	
	
	0,042
	0,0430
	0,0446
	0,0446
	0,0424
	

	3.8
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,495
	
	
	
	
	0,080
	0,050
	0,080
	0,057
	0,080
	0,074
	0,074
	

	3.9
	по частям ПС ГКНБ КР, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,591
	
	
	
	0,091
	0,250
	0,250
	
	
	
	
	
	

	3.10
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,240
	
	
	
	
	
	
	
	0,038
	0,053
	0,060
	0,053
	0,036

	3.11
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,110
	
	
	
	
	
	0,030
	0,050
	0,030
	
	
	
	

	3.12
	по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,370
	
	
	
	
	0,090
	0,090
	0,100
	0,090
	
	
	
	

	3.13
	по учреждениям соцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,098
	0,002
	
	
	
	
	0,002
	0,007
	0,017
	0,020
	0,019
	0,018
	0,013

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	4,400
	
	
	
	
	0,500
	0,600
	1,000
	1,000
	0,700
	0,600
	
	



Приложение 10
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Иссык-Кульской области к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2022 год
	2023 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по области, всего:
	1577,690
	130,264
	95,364
	88,493
	98,099
	99,243
	89,267
	122,138
	150,833
	178,261
	194,939
	176,035
	154,753

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК
	1114,791
	95,317
	62,045
	57,029
	64,767
	64,923
	56,571
	85,072
	109,087
	132,544
	145,556
	128,583
	113,297

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	31,829
	1,822
	2,073
	1,234
	1,410
	1,408
	1,465
	2,362
	3,876
	4,292
	4,448
	3,794
	3,645

	1.1.3
	план потребления э/энергии Кумтор ОК
	315,700
	25,000
	25,000
	25,000
	26,000
	27,000
	26,000
	26,000
	26,000
	26,000
	27,900
	28,400
	27,400

	1.1.4
	потери ОАО "НЭСК"
	114,502
	8,063
	6,223
	5,196
	5,895
	5,899
	5,211
	8,644
	11,777
	15,305
	16,870
	15,128
	10,289

	1.1.5
	хознужды ОАО "НЭСК"
	0,868
	0,062
	0,023
	0,034
	0,027
	0,013
	0,020
	0,060
	0,093
	0,120
	0,164
	0,130
	0,122

	1.2
	предельная величина мощности по области (МВт)
	
	216
	161
	155
	165
	167
	166
	208
	248
	286
	289
	286
	241

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	159
	109
	103
	114
	115
	112
	152
	185
	218
	217
	214
	179

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	4
	4
	3
	3
	3
	5
	5
	7
	7
	7
	7
	6

	1.2.3
	предельная величина мощности по Кумтору (МВт)
	
	41
	39
	41
	39
	40
	40
	39
	39
	39
	41
	42
	41

	1.2.4
	потери ОАО "НЭСК" (МВт)
	
	11
	8
	7
	8
	8
	7
	12
	16
	21
	23
	22
	14

	1.2.5
	хознужды ОАО "НЭСК" (МВт)
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	II
	Подготовка котельных: (шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по области, всего:
	218
	
	
	55
	57
	58
	48
	
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям ФОМС
	186
	
	
	47
	47
	48
	44
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	32
	
	
	8
	10
	10
	4
	
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	118,858
	
	
	
	
	1,040
	7,120
	15,738
	25,263
	27,706
	21,778
	12,980
	7,233

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,167
	
	
	
	
	0,050
	0,060
	0,035
	0,022
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,684
	
	
	
	
	0,170
	0,170
	0,170
	0,174
	
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,060
	
	
	
	
	0,010
	0,020
	0,010
	0,010
	0,010
	
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	8,145
	
	
	
	
	
	1,590
	1,920
	1,912
	1,541
	0,967
	0,215
	

	3.6
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,251
	
	
	
	
	
	
	0,049
	0,0502
	0,0512
	0,0512
	0,0492
	

	3.7
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,630
	
	
	
	
	
	0,075
	0,145
	0,120
	0,165
	0,060
	0,065
	

	3.8
	по учреждениям МО, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,200
	
	
	
	
	
	
	
	0,192
	0,264
	0,300
	0,264
	0,180

	3.9
	по частям ПС ГКНБ КР, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,374
	
	
	
	0,080
	0,125
	0,169
	
	
	
	
	
	

	3.10
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	.

	
	- уголь (тыс. т)
	0,204
	
	
	
	
	
	0,050
	0,050
	0,104
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям соцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,0459
	0,001
	
	
	
	
	
	0,005
	0,008
	0,008
	0,009
	0,009
	0,006

	3.12
	по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,157
	
	
	
	
	
	0,157
	
	
	
	
	
	

	3.13
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	3,442
	
	
	
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,573
	0,577
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	17,500
	
	
	
	2,000
	2,000
	3,000
	3,000
	2,800
	1,700
	1,500
	1,500
	



Приложение 11
ЛИМИТЫ
 потребления электрической энергии и мощности, объемы необходимого запаса топлива по Кыргызской Республике к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 14 октября 2022 года № 563)
	№
 п/п
	Наименование мероприятий
	Всего
	2022 год
	2023 год

	
	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	I
	Электрическая энергия: (мл. кВт.ч)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	план потребления электроэнергии по республике, всего:
	15907,990
	1246,663
	976,347
	957,185
	996,757
	983,530
	933,528
	1233,247
	1605,558
	1912,766
	1881,751
	1666,626
	1514,034

	1.1.1
	в том числе: план потребления электроэнергии по РЭК
	12419,288
	1003,498
	740,609
	712,025
	740,954
	726,344
	681,239
	948,150
	1276,211
	1541,755
	1515,858
	1337,821
	1194,824

	1.1.2
	план потребления электроэнергии по КПП
	1764,854
	118,232
	127,679
	132,491
	133,142
	140,160
	136,938
	150,150
	162,780
	182,510
	172,988
	151,626
	156,158

	1.1.3
	план потребления электроэнергии по компании "Кумтор ОК"
	315,700
	25,000
	25,000
	25,000
	26,000
	27,000
	26,000
	26,000
	26,000
	26,000
	27,900
	28,400
	27,400

	1.1.4
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана"
	952,758
	74,080
	59,091
	63,876
	72,123
	65,608
	52,834
	70,089
	91,671
	109,581
	110,572
	97,742
	85,491

	1.1.5
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана"
	3,614
	0,195
	0,115
	0,127
	0,140
	0,139
	0,134
	0,230
	0,443
	0,526
	0,599
	0,494
	0,471

	1.1.6
	хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции"
	451,776
	25,657
	23,853
	23,667
	24,397
	24,279
	36,383
	38,628
	48,453
	52,394
	53,833
	50,543
	49,689

	1.2
	предельная величина мощности по республике с учетом транзитных потерь ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	2281
	1769
	1775
	1764
	1787
	1809
	2170
	2642
	2855
	2890
	2803
	2431

	1.2.1
	предельная величина мощности по РЭК (МВт)
	
	1856
	1362
	1333
	1318
	1335
	1353
	1699
	2125
	2291
	2323
	2260
	1942

	1.2.2
	предельная величина мощности по КПП (МВт)
	
	236
	246
	270
	267
	281
	281
	276
	274
	298
	295
	278
	257

	1.2.3
	предельная величина мощности по компании "Кумтор ОК" (МВт)
	
	41
	39
	41
	39
	40
	40
	39
	39
	39
	41
	42
	41

	1.2.4
	потери ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	103
	79
	89
	97
	88
	73
	94
	127
	147
	149
	140
	115

	1.2.5
	хозяйственные нужды ОАО "НЭС Кыргызстана" (МВт)
	
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	1.2.6
	хозяйственные нужды ОАО "Электрические станции" (МВт)
	
	37
	34
	34
	34
	34
	52
	53
	68
	71
	73
	73
	68

	II
	Подготовка котельных: (ед.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	план подготовки котельных по республике, всего:
	3925
	
	31
	483
	889
	1221
	933
	368
	
	
	
	
	

	2.1.1
	промышленных, связанных с теплоснабжением населения
	4
	
	
	
	1
	
	2
	1
	
	
	
	
	

	2.1.2
	по учреждениям ФОМС
	1707
	
	
	177
	408
	640
	376
	106
	
	
	
	
	

	2.1.3
	по учреждениям МОН:
	1925
	
	10
	245
	398
	500
	517
	255
	
	
	
	
	

	
	- республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	134
	
	
	29
	40
	41
	24
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	по объектам КП "Бишкектеплоэнерго"
	66
	
	8
	12
	19
	23
	4
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош
	89
	
	13
	20
	23
	17
	10
	6
	
	
	
	
	

	III
	Поставка и объемы запасов топлива:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	для населения:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1236,604
	
	
	8.950
	52,100
	94,040
	180,890
	228,173
	219,133
	172,546
	118,428
	107,425
	54,919

	3.2
	по учреждениям Минздрава, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1,556
	
	
	
	0,010
	0,415
	0,488
	0,425
	0,218
	
	
	
	

	3.3
	по учреждениям ФОМС, республиканский бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	16,808
	
	
	
	0,200
	2,913
	3,830
	5,035
	4,230
	0,600
	
	
	

	3.4
	по учреждениям МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	3,836
	
	
	
	
	0,430
	0,695
	0,875
	0,867
	0,834
	0,135
	
	

	3.5
	по учреждениям образования, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	109,021
	
	
	
	2,500
	17,250
	21,990
	32,794
	20,947
	11,495
	1,830
	
	

	3.6
	по учреждениям культуры, местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	0,946
	
	
	
	
	0,100
	0,235
	0,435
	0,136
	0,040
	
	
	

	3.7
	по учреждениям МЧС, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	3,000
	
	
	
	
	
	
	0,796
	0,519
	0,584
	0,585
	0,516
	

	3.8
	по учреждениям МВД, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	4,519
	
	
	
	
	0,434
	0,591
	0,773
	0,784
	0,957
	0,485
	0,495
	

	3.9
	по учреждениям МО, республиканский бюджет;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	11,310
	
	
	
	
	
	
	
	1,810
	2,488
	2,828
	2,488
	1,697

	3.10
	по частям ПС ГКНБ КР, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	5,472
	
	
	
	1,077
	2,140
	2,255
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	0,575
	
	
	
	
	
	0,575
	
	
	
	
	
	

	3.11
	по учреждениям СИН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	4,369
	
	
	
	
	
	0,680
	1,280
	1,350
	1,059
	
	
	

	3.12
	по учреждениям соцразвития, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,014
	0,055
	0,003
	0,003
	0,003
	0,003
	0,005
	0,102
	0,356
	0,426
	0,432
	0,375
	0,252

	3.13
	по учреждениям Агентства НПО при МОН, республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	2,076
	
	
	
	
	0,090
	0,578
	0,520
	0,592
	0,296
	
	
	

	3.14
	по объектам ГП "Кыргызтеплоэнерго", республиканский бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	24,897
	
	
	
	2,437
	2,637
	3,937
	4,137
	5,737
	6,012
	0,000
	0,000
	

	
	- уголь (тыс. т)
	77,429
	
	
	
	4,275
	6,000
	10,643
	11,143
	11,944
	10,346
	10,145
	9,290
	

	3.15
	по объектам КП "Бишкектеплоэнерго", местный бюджет:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	3,600
	
	
	
	
	
	
	0,600
	1,000
	1,000
	1,000
	
	

	3.16
	на ТЭЦ города Бишкек:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	1500,00
	
	
	
	
	83,00
	130,00
	140,00
	210,00
	220,00
	230,00
	245,00
	242,00

	
	- мазут (тыс. т)
	0,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.17
	на ТЭЦ города Ош:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- мазут (тыс. т)
	23,000
	
	
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	3,000
	
	
	
	

	3.18
	по объектам Ошского МП "Теплоснабжение" мэрии города Ош
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- уголь (тыс. т)
	14,000
	
	
	
	
	2,000
	3,500
	4,500
	3,500
	0,500
	
	
	


Список сокращений:
РЭК	распределительная электрическая компания;
КПП	крупный промышленный потребитель;
ОАО	открытое акционерное общество;
НЭС Кыргызстана	ОАО "Национальные электрические сети Кыргызстана";
ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики;
МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;
ГП	государственное предприятие;
КП	коммунальное предприятие;
Минздрав	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;
МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;
МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;
МО	Министерство обороны Кыргызской Республики;
ПС ГКНБ КР	Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;
СИН	Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики;
Агентство НПО при МОН	Агентство начального профессионального образования при Министерстве образования и науки Кыргызской Республики;
МП	муниципальное предприятие;
ТЭЦ	теплоэлектроцентраль.

Приложение 12
ЗАДАНИЕ
 Министерству энергетики Кыргызской Республики, ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", ГП "Кыргызкомур", ОсОО "Газпром Кыргызстана", ОАО "Кыргызнефтегаз", ОАО "Электрические станции" по поставке угля, природного газа и мазута на тепловые электростанции ОАО "Электрические станции" для подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 14 октября 2022 года № 563)
(уголь, мазут - тыс. т, газ - млн. куб.м)
	
	Остаток на 01.04.22 г.
	Необходимо поставить в I-IV кв. 2022 г. и в I кв. 2023 г.
	График поставки
	Ответственные

	
	
	
	2022 год
	2023 год
	

	
	
	
	апрель
	май
	июнь
	II кв.
	июль
	август
	сентябрь
	III кв.
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	IV кв.
	январь
	февраль
	март
	I кв.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	ОАО "Электрические станции"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уголь, всего
	367,4
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	83,1
	130,0
	213,1
	140,0
	210,0
	220,0
	570,0
	230,0
	245,0
	241,9
	716,9
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	импортной марки Д, ДГ, Г
	88,3
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0
	80,0
	80,0
	180,0
	80,0
	70,0
	70,0
	220,0
	ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"

	кыргызский, в том числе:
	279,1
	1100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	83,1
	130,0
	213,1
	120,0
	130,0
	140,0
	390,0
	150,0
	175,0
	171,9
	496,9
	

	марки БР, БЗ
	262,5
	1050,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	83,1
	130,0
	213,1
	120,0
	120,0
	130,0
	370,0
	140,0
	165,0
	161,9
	466,9
	МЭ, ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия

	марки ДСШ
	16,6
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	10,0
	20,0
	10,0
	10,0
	10,0
	30,0
	МЭ, ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"

	Мазут, всего
	7,4
	23,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	2,0
	3,5
	3,5
	3,5
	10,5
	3,5
	3,5
	3,5
	10,5
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мазут (марки М-100, ТКМ-16)
	4,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"

	Мазут кыргызский (марки М-100)
	3,0
	23,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2,0
	2,0
	3,5
	3,5
	3,5
	10,5
	3,5
	3,5
	3,5
	10,5
	ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС", ОАО "КНГ"

	Газ
	
	73,783
	3,577
	4,884
	2,771
	11,232
	3,421
	1,908
	3,948
	9,278
	4,604
	8,780
	11,678
	25,062
	11,130
	9,885
	7,196
	28,211
	ОАО "НЭХК", ОсОО "ГК"

	ТЭЦ г.Бишкек
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Уголь, всего
	367,4
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	83,1
	130,0
	213,1
	140,0
	210,0
	220,0
	570,0
	230,0
	245,0
	241,9
	716,9
	

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	импортный марки Д, ДГ, Г
	88,3
	400,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	20,0
	80,0
	80,0
	180,0
	80,0
	70,0
	70,0
	220,0
	ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"

	кыргызский, в том числе:
	279,1
	1100,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	83,1
	130,0
	213,1
	120,0
	130,0
	140,0
	390,0
	150,0
	175,0
	171,9
	496,9
	

	марки БР, БЗ
	262,5
	1050,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	83,1
	130,0
	213,1
	120,0
	120,0
	130,0
	370,0
	140,0
	165,0
	161,9
	466,9
	МЭ, ГП "Кыргызкомур", угледобывающие предприятия

	марки ДСШ
	16,6
	50,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10,0
	10,0
	20,0
	10,0
	10,0
	10,0
	30,0
	МЭ, ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"

	Мазут (марки М-100, ТКМ-16)
	4,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС"

	Газ
	
	68,783
	3,577
	4,884
	2,771
	11,232
	3,421
	1,908
	3,888
	9,218
	4,464
	6,480
	10,678
	21,622
	10,630
	9,385
	6,696
	26,711
	ОАО "НЭХК", ОсОО "ГК"

	ТЭЦ г.Ош
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мазут кыргызский (марки М-100)
	3,0
	23,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	2,00
	3,50
	3,50
	3,50
	10,50
	3,50
	3,50
	3,50
	10,50
	ОАО "НЭХК", ОАО "ЭС", ОАО "КНГ"

	Газ
	
	5,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	0,06
	0,060
	0,14
	2,3000
	1,000
	3,440
	0,500
	0,500
	0,500
	1,500
	ОАО "НЭХК", ОсОО "ГК"

	Примечание: Остаток угля на 01.04.2022 года с учетом поставки угля по действующим договорам.


Список сокращений:
МЭ	 Министерство энергетики Кыргызской Республики;
ОАО "НЭХК"	 открытое акционерное общество "Национальная энергетическая холдинговая компания";
ОАО "ЭС"	 открытое акционерное общество "Электрические станции";
ОАО "КНГ"	 открытое акционерное общество "Кыргызнефтегаз";
ГП "Кыргызкомур"	 государственное предприятие "Кыргызкомур" при Министерстве энергетики Кыргызской Республики;
ОсОО "ГК"	общество с ограниченной ответственностью "Газпром Кыргызстан"

Приложение 13
ЗАДАНИЕ
 ОАО "Кыргызнефтегаз" на поставку природного газа и мазута для подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
(мазут - тыс. т, газ - млн. куб.м)
	Наименование
	Необходимо поставить во II-IV кв. 2022 г. и I кв. 2023 г.
 Всего
	

	
	
	2022 год
	2023 год

	
	
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	Поставка топливных ресурсов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	природный газ, всего:
в том числе:
	17,768
	1,539
	1,648
	1,487
	1,549
	1,549
	1,37
	1,364
	1,519
	1,523
	1,383
	1,219
	1,618

	- для населения
	7,01
	0,45
	0,375
	0,375
	0,35
	0,35
	0,3
	0,45
	0,72
	0,85
	1,09
	0,93
	0,77

	мазут, всего:
в том числе:
	48,472
	
	
	4,0
	6,437
	6,637
	8,512
	8,137
	8,737
	6,012
	
	
	

	- для ТЭЦ г. Ош
	23,0
	
	
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	3,0
	
	
	
	

	- для ГП "Кыргызтеплоэнерго"
	24,897
	
	
	
	2,437
	2,637
	3,937
	4,137
	5,737
	6,012
	
	
	

	- для Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики
	0,575
	
	
	
	
	
	0,575
	
	
	
	
	
	



Приложение 14
ГРАФИК
 накопления воды и выработки электроэнергии электростанциями ОАО "Электрические станции", передачи электроэнергии по электрическим сетям ОАО "НЭСК" и отпуска электроэнергии в распредэлектрокомпании ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро"
(млн. кВт.ч)
	
	
	
	
	2022 год
	
	
	2022 год
	2023 год

	
	I кв.
	II кв.
	6 мес.
	III кв.
	9 мес.
	IV кв.
	Всего:
	I кв.

	Объем воды на Токтогульском водохранилище, при среднемноголетней приточности (млрд. куб.м)
	7,85
	9,61
	9,61
	10,99
	10,99
	10,62
	10,62
	8,57

	Уровень воды в верхнем бьефе Токтогульского водохранилища (м)
	850,69
	859,52
	859,52
	866,04
	866,04
	864,33
	864,33
	854,39

	Выработка электроэнергии, всего:
	3757,5
	2982,3
	6739,8
	3074,7
	9814,5
	3531,9
	13346,4
	3498,2

	ГЭС
	2894,9
	2640,2
	5535,1
	2628,1
	8163,2
	2678,0
	10841,1
	2635,6

	ТЭЦ
	862,6
	342,1
	1204,7
	446,6
	1651,3
	853,9
	2505,2
	862,6

	Поступление электроэнергии в сети ОАО "НЭСК"
	4677,2
	3222,8
	7899,9
	3207,8
	11107,8
	4609,9
	15717,6
	4821,9

	в т.ч. импорт электроэнергии
	1156,0
	375,0
	1531,00
	270,0
	1801,0
	1300,0
	3101,0
	1560,0

	в т.ч. взаимообмен
	222,0
	0,0
	222,00
	0,0
	222,0
	250,0
	472,0
	0,0

	экспорт электроэнергии
	0,010
	150,009
	150,02
	400,009
	550,03
	0,010
	550,04
	0,010

	в т.ч. взаимообмен
	0,00
	150,00
	150,00
	400,00
	550,00
	0,00
	550,0
	0,00

	передача электроэнергии КПП, всего:
	490,0
	470,0
	959,9
	504,1
	1464,1
	582,2
	2046,2
	548,0

	передача электроэнергии РЭК, всего:
	3921,6
	2398,3
	6320,0
	2101,3
	8421,2
	3734,6
	12155,8
	3960,0

	Отпуск электроэнергии от ОАО "Электрические станции" в сети РЭК, всего:
	4010,1
	2456,1
	6466,3
	2148,5
	8614,8
	3816,6
	12431,4
	4048,5

	в том числе: ОАО "Северэлектро"
	1928,0
	1186,4
	3114,3
	1052,4
	4166,8
	1833,1
	5999,9
	1874,9

	ОАО "Востокэлектро"
	523,9
	350,0
	873,9
	288,3
	1162,2
	557,9
	1720,1
	597,7

	ОАО "Ошэлектро"
	948,0
	561,1
	1509,0
	477,8
	1986,9
	878,5
	2865,4
	970,9

	ОАО "Жалалабатэлектро"
	610,3
	358,7
	969,0
	330,0
	1298,9
	547,1
	1846,0
	605,0



Приложение 15
ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции" по выработке электроэнергии и мощности на ТЭЦ города Бишкек на 2022 год и I квартал 2023 года
	Показатели
	Ед. изм.
	2022 год
	2023 год

	
	
	I кв.
	Апрель
	Май
	Июнь
	II кв.
	Июль
	Август
	Сентябрь
	III кв.
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	IV кв.
	2022 год
	Январь
	Февраль
	Март
	I кв.

	Выработка электроэнергии
	млн. кВт.ч
	862,56
	115,200
	115,320
	111,600
	342,120
	115,320
	115,320
	216,000
	446,640
	267,840
	273,600
	312,480
	853,920
	2505,240
	312,480
	282,240
	267,840
	862,560

	Среднесуточная мощность
	МВт
	
	160
	155
	155
	
	155
	155
	300
	
	360
	380
	420
	
	
	420
	420
	360
	



Приложение 16
ЗАДАНИЕ
 ОАО "Электрические станции", ОАО "НЭСК", распределительным электрокомпаниям и ОАО "Бишкектеплосеть" по подготовке ТЭЦ и ГЭС, электрических и тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2022/2023 года
	№
 п/п
	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	2022 год
	Ответственные

	
	
	
	Итого
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	

	1
	ОАО "Электрические станции", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Электрические станции"

	1.1
	Энергетические котлы
	шт./т.
пара/ч
	2/440
	0
	0
	0
	2/440
	

	1.2
	Турбогенераторы
	шт./МВт
	1/65
	0
	0
	1/65
	0
	

	1.3
	Гидроагрегаты
	шт./МВт
	5/675
	0
	1/150
	4/525
	0
	

	1.4
	Трансформаторы
	шт./МВт
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.5
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	243,1
	0
	8,5
	59,7
	174,9
	

	2
	ОАО "НЭСК", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "НЭСК"

	2.1
	ЛЭП 110 кВ и выше
	км
	516,7
	0
	269,1
	210,4
	37,3
	

	2.2
	Ремонт трансформаторов
	шт./МВА
	1/15
	0
	0
	1/15
	0
	

	2.3
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	7,4
	0
	3,9
	3,4
	0,1
	

	3
	ОАО "Северэлектро", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Северэлектро"

	3.1
	ПС-35/6-10 кВ
	шт.
	42
	2
	17
	20
	3
	

	3.2
	КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	1331
	131
	528
	530
	142
	

	3.3
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	1065,3
	87,6
	454,4
	409,9
	113,5
	

	3.4
	ВЛ-35 кВ
	км
	253,9
	3,6
	101,0
	141,6
	7,8
	

	3.5
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	120,9
	10,7
	47,6
	47,9
	14,6
	

	4
	ОАО "Востокэлектро", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Востокэлектро"

	4.1
	ПС-35/6-10 кВ
	шт.
	27
	4
	7
	13
	3
	

	4.2
	КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	441
	0
	180
	221
	40
	

	4.3
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	631,7
	0,0
	259,0
	315,9
	56,8
	

	4.4
	ВЛ-35 кВ
	км
	106,8
	14,9
	0,0
	79,1
	12,8
	

	4.5
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	87,0
	4,8
	32,1
	39,4
	10,7
	

	5
	ОАО "Ошэлектро", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Ошэлектро"

	5.1
	ПС-35/6-10 кВ
	шт.
	16
	1
	5
	10
	0
	

	5.2
	КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	1038
	104
	428
	399
	107
	

	5.3
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	2170,7
	342,1
	982,2
	765,8
	80,7
	

	5.4
	ВЛ-35 кВ
	км
	145,3
	19,5
	100,3
	20,0
	5,5
	

	5.5
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	108,5
	25,4
	27,8
	30,3
	24,9
	

	6
	ОАО "Жалалабатэлектро", ремонт:
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Жалалабатэлектро"

	6.1
	ПС-35/6-10 кВ
	шт.
	61
	9
	26
	22
	4
	

	6.2
	КТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	527
	59
	199
	209
	60
	

	6.3
	ЛЭП 6-10-0,4 кВ
	км
	1027,6
	93,6
	418,8
	401,9
	113,2
	

	6.4
	ВЛ-35 кВ
	км
	73,4
	2,0
	16,7
	28,5
	26,2
	

	6.5
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	71,4
	9,8
	25,2
	24,3
	12,1
	

	7
	ОАО "Бишкектеплосеть"
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Бишкектеплосеть"

	7.1
	Ремонт тепловых сетей в т.н.:
	м
	3350
	621
	800
	1179
	750
	

	7.1.1
	- магистральных
	м
	0
	0
	0
	0
	0
	

	7.1.2
	- распределительных
	м
	3350
	621
	800
	1179
	750
	

	7.2
	Замена вышедшей из строя запорной арматуры
	шт.
	445
	23
	266
	98
	58
	

	7.3
	Ремонт тепловой изоляции
	м2
	1500
	35
	475
	600
	390
	

	7.4
	Средства на ремонт
	млн. сом.
	109,5
	14,9
	49,7
	24,4
	20,5
	



Приложение 17
ЗАДАНИЕ
 ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Жалалабатэлектро" и ОАО "Ошэлектро" по строительству и реконструкции ВЛ и КЛ 0,4-35 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ в 2022 году
	№
 п/п
	Наименование области
	Ед. изм.
	2022 год
	Ответственные

	
	
	
	Всего
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.
	

	
	ОАО "Северэлектро"
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Северэлектро"

	1
	Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	17
	0
	2
	9
	6
	

	2
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	152
	7
	23
	101
	21
	

	3
	Вынос и замена приборов учета
	шт.
	49295
	0
	0
	29577
	19718
	

	4
	Реконструкция BЛ 35/10-0,4 кВ
	км
	53,4
	0,8
	11,4
	17,0
	24,2
	

	5
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на СИП
	км
	111,2
	6,6
	48,6
	42,9
	13,2
	

	6
	Реконструкция КЛ 35/10-0,4 кВ
	км
	38,6
	2,9
	10,5
	13,0
	12,1
	

	7
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	966,5
	20,5
	129,3
	431,4
	385,3
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	город Бишкек
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	1
	0
	0
	0
	1
	

	1.2
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	89
	1
	7
	61
	20
	

	1.3
	Вынос и замена приборов учета
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.4
	Реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ
	км
	9,4
	0,0
	0,0
	1,9
	7,5
	

	1.5
	Реконструкция КЛ 10-0,4 кВ
	км
	35,7
	2,9
	9,2
	11,8
	11,9
	

	1.6
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	140,8
	8,6
	30,9
	52,2
	49,1
	

	2
	Чуйская область
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	12
	0
	2
	5
	5
	

	2.2
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	61
	6
	15
	39
	1
	

	2.3
	Вынос и замена приборов учета
	шт.
	49295
	0
	0
	29577
	19718
	

	2.4
	Реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ
	км
	35,3
	0,8
	6,4
	11,3
	16,7
	

	2.5
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на СИП
	км
	111,2
	6,6
	48,6
	42,9
	13,2
	

	2.6
	Реконструкция КЛ 10-0,4 кВ
	км
	2,9
	0,0
	1,4
	1,3
	0,3
	

	2.7
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	811,1
	11,9
	94,3
	375,0
	329,9
	

	3
	Таласская область
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	4
	0
	0
	4
	0
	

	3.2
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	2
	0
	1
	1
	0
	

	3.3
	Вынос и замена приборов учета
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.4
	Реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ
	км
	8,7
	0,0
	5,0
	3,7
	0,0
	

	3.5
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	14,6
	0,0
	4,2
	4,2
	6,3
	

	
	ОАО "Востокэлектро"
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Востокэлектро"

	1
	Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	29
	0
	9
	18
	2
	

	2
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	51
	0
	24
	25
	2
	

	3
	Вынос и замена приборов учета
	шт.
	3000
	0
	1285
	1285
	430
	

	5
	Строительство ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	45,3
	0,0
	8,4
	29,0
	7,9
	

	6
	Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	90,7
	0,0
	25,5
	48,1
	17,0
	

	7
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на СИП
	км
	5,0
	0,0
	1,0
	1,0
	3,0
	

	9
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	205,7
	0,0
	65,4
	62,2
	78,0
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Иссык-Кульская область
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	15
	0
	4
	9
	2
	

	4.2
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	30
	0
	6
	22
	2
	

	4.3
	Вынос и замена приборов учета
	шт.
	2000
	0
	857
	857
	286
	

	4.5
	Строительство ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	26,64
	0,00
	3,53
	15,21
	7,90
	

	4.6
	Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	56,20
	0,00
	18,00
	21,20
	17,00
	

	4.7
	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ на СИП
	км
	5,00
	0,00
	1,00
	1,00
	3,00
	

	4.9
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	120,90
	0,00
	37,20
	30,25
	53,45
	

	5
	Нарынская область
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	14
	0
	5
	9
	0
	

	5.2
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	21
	0
	18
	3
	0
	

	5.3
	Вынос и замена приборов учета
	шт.
	1000
	0
	428
	428
	144
	

	5.5
	Строительство ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	18,70
	0,00
	4,90
	13,80
	0,00
	

	5.6
	Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	34,46
	0,00
	7,54
	26,92
	0,00
	

	5.8
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	84,82
	0,00
	28,24
	31,99
	24,59
	

	
	ОАО "Ошэлектро"
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Ошэлектро"

	1
	Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	88
	6
	38
	36
	8
	

	2
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	47
	1
	12
	23
	11
	

	3
	Вынос и замена приборов учета
	шт.
	14892
	1191
	4830
	5175
	3696
	

	4
	Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	134,4
	3,3
	42,4
	69,6
	19,2
	

	5
	Строительство и реконструкция КЛ 10-0,4 кВ
	км
	5,9
	0,0
	1,6
	3,2
	1,1
	

	6
	Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ
	шт.
	5
	0
	1
	3
	1
	

	7
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	476,1
	8,9
	106,3
	136,5
	224,3
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	

	6
	город Ош
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	10
	0
	3
	5
	2
	

	6.2
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	3
	0
	0
	2
	1
	

	6.3
	Вынос и замена приборов учета
	шт.
	870
	120
	252
	283
	215
	

	6.4
	Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	24,17
	0,00
	5,99
	13,01
	5,17
	

	6.5
	Строительство и реконструкция КЛ 10-0,4 кВ
	км
	5,86
	0,00
	1,59
	3,16
	1,11
	

	6.6
	Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ
	шт.
	3
	0
	1
	1
	1
	

	6.7
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	208,99
	0,27
	31,63
	33,55
	143,54
	

	7
	Ошская область
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	59
	6
	29
	21
	3
	

	7.2
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	37
	1
	11
	18
	7
	

	7.3
	Вынос и замена приборов учета
	шт.
	10302
	826
	3316
	3532
	2628
	

	7.4
	Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	85,43
	3,25
	32,16
	45,30
	4,72
	

	7.5
	Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ
	шт.
	1
	0
	0
	1
	0
	

	7.6
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	176,59
	8,10
	61,55
	76,26
	30,68
	

	8
	Баткенская область
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	19
	0
	6
	10
	3
	

	8.2
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	7
	0
	1
	3
	3
	

	8.3
	Вынос и замена приборов учета
	шт.
	3720
	245
	1262
	1360
	853
	

	8.4
	Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	24,82
	0,00
	4,20
	11,30
	9,32
	

	8.5
	Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ
	шт.
	1
	0
	0
	1
	0
	

	8.6
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	90,51
	0,55
	13,13
	26,70
	50,13
	

	
	ОАО "Жалалабатэлектро"
	
	
	
	
	
	
	ОАО "Жалалабатэлектро"

	9
	Джалал-Абадская область
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	33
	0
	6
	23
	4
	

	9.2
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	30
	0
	5
	20
	5
	

	9.3
	Вынос и замена приборов учета
	шт.
	10000
	345
	2929
	3675
	3051
	

	9.4
	Строительство ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	34,4
	0,0
	14,2
	17,6
	2,7
	

	9.5
	Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ
	км
	62,0
	0,0
	26,4
	31,4
	4,2
	

	9.6
	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП
	км
	12,7
	0,0
	0,0
	11,6
	1,1
	

	9.7
	Строительство КЛ 10-0,4 кВ
	км
	0,4
	0,0
	0,4
	0,0
	0,0
	

	9.8
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	142,5
	0,4
	26,8
	67,3
	47,9
	

	
	Всего по республике
	
	
	
	
	
	
	Всего

	1
	Установка доп. ТП 6-10/0,4 кВ
	шт.
	167
	6
	55
	86
	20
	

	2
	Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ
	шт.
	280
	8
	64
	169
	39
	

	3
	Вынос и замена приборов учета
	шт.
	77187
	1536
	9044
	39712
	26895
	

	4
	Строительство и реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ
	км
	420,3
	4,1
	128,3
	212,7
	75,2
	

	5
	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП
	км
	128,9
	6,6
	49,6
	55,4
	17,3
	

	6
	Строительство и реконструкция КЛ 35/10-0,4 кВ
	км
	44,9
	2,9
	12,5
	16,2
	13,3
	

	7
	Капитальные вложения
	млн. сом.
	1790,8
	29,8
	327,9
	697,5
	735,6
	



Приложение 18
ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа населению для подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
	Наименование
	Необходимо поставить во II-IV кв. 2022 г. и I кв. 2023 г.
	График поставки (природный газ, млн. м3)

	
	
	II квартал 2022 год
	III квартал 2022 год
	В т.ч. сентябрь
	IV квартал 2022 г.
	I квартал 2023 г.

	
	
	
	
	
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план

	Природный газ, в т.ч.:
	370,3
	49,1
	48,3
	17,0
	24,9
	48,2
	58,9
	57,0
	44,7
	39,1

	Север
	325,3
	43,5
	43,5
	15,5
	22,9
	42,7
	51,8
	49,0
	38,4
	33,6

	Юг
	45,0
	5,6
	4,8
	1,5
	2,0
	5,6
	7,1
	8,0
	6,3
	5,6

	для населения:
	118,8
	53,7
	13,8
	3,3
	4,6
	14,7
	22,8
	23,1
	15,8
	14,8

	Север
	93,2
	43,7
	9,5
	2,1
	3,3
	12,0
	19,1
	19,1
	12,8
	11,8

	Юг
	25,6
	10,0
	4,3
	1,2
	1,3
	2,7
	3,7
	4,0
	3,0
	3,0



Приложение 19
ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по поставке природного газа ГП "Кыргызтеплоэнерго" для подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
	
	Необходимо поставить во II-IV кв. 2022 года и I кв. 2023 года
 Всего
	График поставки (природный газ, млн. м3)

	
	
	II квартал 2022 года
	III квартал 2022 года
	в т.ч. сентябрь
	IV квартал 2022 года
	I квартал 2023 года

	
	
	
	
	
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март

	1
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план
	план

	Природный газ всего:
	32,9
	0
	0
	0
	1,3
	5,7
	6,9
	7,6
	6,6
	4,7



Приложение 20
ЗАДАНИЕ
 ОсОО "Газпром Кыргызстан" по производственно-техническим мероприятиям для подготовки к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
	№
 п/п
	План мероприятий, наименование работ
	Ед. изм.
	Общий объем работ
	2021 г.

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Итого по распределительным сетям ОсОО "Газпром Кыргызстан", в т.ч.
	
	
	
	
	
	

	
	Замена аварийных и малонадежных участков газопроводов
	п.м.
	1500
	0
	500,0
	500,0
	500,0

	
	Техническое обслуживание, текущий ремонт, настройка оборудования ГРС (АГРС)
	ед.
	21
	0
	3
	15
	3

	
	Текущий ремонт ГРП, ШГРП
	ед.
	1407
	171
	441
	442
	353

	
	Поверка бытовых счетчиков газа согласно плану-графику
	ед.
	2420
	500
	690
	690
	540


Список сокращений:
ГРП	газорегуляторный пункт;
ШГРП	шкафной газорегуляторный пункт;
ГРС	газорегуляторная станция;
АГРС	автоматическая газорегуляторная станция.

Приложение 21
ЗАДАНИЕ
 ГП "Кыргызтеплоэнерго", КП "Бишкектеплоэнерго" и Ошскому МП "Теплоснабжение" по подготовке отопительных котельных к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года
	Наименование области
	Всего котельных
	В том числе работающих на:

	
	
	газе
	мазуте
	угле
	электроэнергии

	КП "Бишкектеплоэнерго" Мэрии г.Бишкек
	66
	32
	-
	22
	12

	ГП "Кыргызтеплоэнерго" в том числе:
	134
	18
	28
	61
	27

	Таласская область
	5
	-
	1
	4
	-

	Чуйская область
	41
	13
	15
	10
	3

	Джалал-Абадская область
	29
	5
	9
	14
	1

	Нарынская область
	21
	-
	-
	6
	15

	Иссык-Кульская область
	32
	-
	3
	21
	8

	Ошская область
	6
	-
	-
	6
	-

	Ошское МП "Теплоснабжение" Мэрии города Ош
	89
	-
	-
	70
	19

	Всего по республике:
	289
	50
	28
	153
	58


Список сокращений:
КП	коммунальное предприятие;
ГП	государственное предприятие;
МП	муниципальное предприятие.
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