г.Бишкек, Дом Правительстваот 19 января 2002 года N 23-р            РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ      В рамках исследований,  проведенных международными экспертными ор-ганизациями,  было отмечено,  что тяжелое положение  в  горнодобывающемсекторе промышленности Кыргызской Республики и низкая эффективность егоработы связаны с недостаточной отрегулированностью правовой, финансовойи  институциональной сфер,  обеспечивающих развитие горнодобывающей от-расли.     В целях  динамичного  развития горнодобывающей отрасли республики,увеличения выпуска и экспорта благородных,  цветных металлов и редкозе-мельных элементов,  а также с целью увеличения потока прямых инвестицийв экономику республики, создания благоприятного инвестиционного климатаи дальнейшего развития горнодобывающей отрасли:     1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реформированию горно-добывающего сектора Кыргызской Республики.     2. Межведомственной комиссии, созданной распоряжением Правительст-ва Кыргызской Республики от 2 ноября 2001 года N 410-р, обеспечить опе-ративное рассмотрение вопросов, установленных планом мероприятий.     3. Министерству  юстиции  Кыргызской  Республики  при формированииплана законопроектных работ Правительства Кыргызской Республики на 2002год предусмотреть разработку законопроектов, заложенных в вышеназванномплане мероприятий.     4. Контроль  за  выполнением  настоящего распоряжения возложить наотдел топливно-энергетического комплекса и горнодобывающей отрасли  Ап-парата Премьер-министра Кыргызской Республики.      Первый вице-премьер-министр     Кыргызской Республики                             Н.Танаев                                                      Утвержден                                           распоряжением Правительства                                              Кыргызской Республики                                          от 19 января 2002 года N 23-р                                  ПЛАН                     мероприятий по реформированию                        горнодобывающей отрасли -----------------------------------------------------------------------|N |       Цель       |      Мероприятия        |Ответственные| Сроки ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||  |Создание концепции|                         |             |       ||  |развития          |                         |             |       ||  |горнодобывающей   |                         |             |       ||  |отрасли           |                         |             |       ||1 |Формулирование    |Разработать проект Указа |МВТП,        |I      ||  |целей и политики  |Президента "Основы       |Госгеол-     |квартал||  |Правительства в   |государственной политики |агентство,   |2002   ||  |области           |в горнодобывающем        |Кыргызалтын  |года   ||  |недропользования  |секторе"                 |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||2 |Подготовка        |Разработать программу    |МВТП,        |II     ||  |программы развития|развития отрасли на 5, 10|Госгеол-     |квартал||  |отрасли на 5, 10  |лет                      |агентство,   |2002   ||  |лет               |                         |Кыргызалтын  |года   ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||3 |Разработка        |Разработать программу    |МВТП, Минфин,|III    ||  |программы         |социальной поддержки     |Минсоцтруд,  |квартал||  |социальной        |населения при ликвидации |Кыргызалтын  |2002   ||  |поддержки         |горных предприятий       |             |года   ||  |населения при     |                         |             |       ||  |ликвидации горных |                         |             |       ||  |предприятий       |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||  |Улучшение         |                         |             |       ||  |инвестиционного   |                         |             |       ||  |климата           |                         |             |       ||4 |Создание          |Разработать              |Госкомиму-   |II     ||  |стабилизационных  |стандартизированное      |щество,      |квартал||  |условий касающихся|стабилизационное         |Минфин,      |2002   ||  |фискального       |Соглашение гарантирующее |Госгеолагент-|года   ||  |бремени и рыночных|долгосрочные фискальные  |ство, МВТП,  |       ||  |прав для          |условия                  |Госкомпред-  |       ||  |определенных      |                         |приниматель- |       ||  |временных периодов|                         |ство,        |       ||  |                  |                         |Кыргызалтын  |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||5 |Реклама           |Подготовить и выпустить  |Госгеол-     |Посто- ||  |геологической     |брошюры, статьи,         |агентство,   |янно   ||  |информации        |рекламные буклеты        |Госкомиму-   |       ||  |                  |                         |щество       |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||6 |Стимулирование    |Разработать стратегию    |МВТП, Минфин |Посто- ||  |импортозамещения  |поощрения использования  |             |янно   ||  |                  |продуктов минерального   |             |       ||  |                  |сырья и горного          |             |       ||  |                  |оборудования,            |             |       ||  |                  |произведенного на        |             |       ||  |                  |территории республики, в |             |       ||  |                  |рамках требований        |             |       ||  |                  |Всемирной Торговой       |             |       ||  |                  |организации (ВТО)        |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||7 |Залог лицензий на |Разработать и внести     |Госгеол-     |II     ||  |регистрационной   |изменения в законы КР "О |агентство,   |квартал||  |основе в госоргане|залоге" и "О недрах"     |МЭЧС         |2002   ||  |                  |                         |             |года   ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||8 |Разрешение на     |Внести изменения в Закон |Нацбанк,     |II     ||  |размещение        |КР "О банках и банковской|Минфин,      |квартал||  |финансовых средств|деятельности"            |Минюст,      |2002   ||  |иностранных       |                         |Кыргызалтын  |года   ||  |инвесторов на     |                         |             |       ||  |банковских счетах |                         |             |       ||  |за пределами      |                         |             |       ||  |Кыргызской        |                         |             |       ||  |Республики        |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||9 |Установление      |Внести изменения         |Госгеол-     |II     ||  |процедуры         |в Закон "О недрах"       |агентство,   |квартал||  |урегулирования    |                         |Минюст,      |2002   ||  |инвестиционных    |                         |Минфин, МЭЧС |года   ||  |разногласий       |                         |             |       ||  |(доступ в         |                         |             |       ||  |Международную     |                         |             |       ||  |Торговую Палату,  |                         |             |       ||  |назначение        |                         |             |       ||  |избираемых        |                         |             |       ||  |сторонами         |                         |             |       ||  |технических       |                         |             |       ||  |арбитров)         |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||  |Совершенствование |                         |             |       ||  |налогового        |                         |             |       ||  |законодательства  |                         |             |       ||10|Введение норм     |Разработать проект       |Госгеол-     |II     ||  |ускоренной        |постановления ПКР о      |агентство,   |квартал||  |амортизации       |нормах ускоренной        |Минфин,      |2002   ||  |                  |амортизации капитальных  |Кыргызалтын  |года   ||  |                  |затрат и                 |             |       ||  |                  |геологоразведочных работ |             |       ||  |                  |при производстве         |             |       ||  |                  |минерального сырья       |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||11|Разработка ставок |Разработать проект       |Госгеол-     |II     ||  |роялти            |постановления ПКР об     |агентство,   |квартал||  |                  |утверждении ставок роялти|Минфин,      |2002   ||  |                  |                         |Кыргызалтын  |года   ||  |                  |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||12|Поэтапная отмена  |Разработать проекты      |Минфин,      |2005   ||  |налога за         |законов об отмене налога |Госгеол-     |год    ||  |пользование       |за пользование           |агентство,   |       ||  |автодорогами,     |автодорогами, отчислений |Кыргызалтын  |       ||  |отчислений в фонд |в ФЧС для предприятий    |             |       ||  |чрезвычайных      |горнодобывающей отрасли  |             |       ||  |ситуаций для      |                         |             |       ||  |предприятий       |                         |             |       ||  |горнодобывающей   |                         |             |       ||  |отрасли           |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||13|Установить размеры|Разработать и внести на  |Госгеол-     |II     ||  |плат за право     |утверждение ПКР размеры  |агентство,   |квартал||  |пользования       |ставок                   |Минфин,      |2002   ||  |недрами (бонусов) |                         |Кыргызалтын  |года   ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||14|Стимулирование    |Разработать механизм     |Госгеол-     |II     ||  |разведочных работ |скидок за истощение      |агентство,   |квартал||  |с целью более     |месторождения и внести   |Минфин,      |2002   ||  |полной отработки  |предложения в ПКР        |Кыргызалтын  |года   ||  |месторождений и   |                         |             |       ||  |снижение уровня   |                         |             |       ||  |налогообложения   |                         |             |       ||  |при истощении     |                         |             |       ||  |месторождений     |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||15|Установление      |Изучить вопрос           |Минфин, МВТП,|II     ||  |нулевой ставки НДС|установления нулевой     |Кыргызалтын  |квартал||  |на экспорт        |ставки НДС на экспорт    |             |2002   ||  |товарной продукции|золотого сплава и        |             |года   ||  |из минерального   |аффинированного золота   |             |       ||  |сырья             |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||  |Упорядочение прав |                         |             |       ||  |пользования       |                         |             |       ||  |недрами           |                         |             |       ||16|Упрощение         |Разработать и внести     |Госгеол-     |II     ||  |процедуры         |изменения в Закон КР "О  |агентство,   |квартал||  |получения лицензий|недрах"                  |МЭЧС,        |2002   ||  |(право первой     |                         |Кыргызалтын  |года   ||  |заявки, работа "в |                         |             |       ||  |одно окно" при    |                         |             |       ||  |недропользовании) |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||17|Упрощение         |Разработать и внести     |Госгеол-     |II     ||  |процедуры         |изменения в существующее |агентство,   |квартал||  |оформления        |законодательство (Закон  |Госрегистр,  |2002   ||  |земельных отводов |КР "О недрах", Земельный |МЭЧС         |год    ||  |на                |кодекс КР)               |             |       ||  |недропользование  |                         |             |       ||  |на основании      |                         |             |       ||  |лицензии          |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||18|Установление      |Разработать и внести     |Госгеол-     |II     ||  |представления     |уточнения в Закон КР "О  |агентство,   |квартал||  |планов работ на   |недрах"                  |МЭЧС,        |2002   ||  |регистрационной   |                         |Кыргызалтын  |года   ||  |основе            |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||19|Отказ от          |Разработать и внести     |Госгеол-     |II     ||  |обязательного     |изменения в Закон КР "О  |агентство,   |квартал||  |представления ТЭО |недрах"                  |МЭЧС,        |2002   ||  |и планов работ до |                         |Кыргызалтын  |года   ||  |получения лицензии|                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||20|Предоставление    |Разработать и внести     |Госгеол-     |II     ||  |единой лицензии на|уточнения в Закон КР "О  |агентство,   |квартал||  |право пользования |недрах"                  |МЭЧС,        |2002   ||  |недрами,          |                         |Кыргызалтын  |года   ||  |действительной в  |                         |             |       ||  |отношении всех    |                         |             |       ||  |видов полезных    |                         |             |       ||  |ископаемых, за    |                         |             |       ||  |исключением       |                         |             |       ||  |углеводородов     |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||21|Введение          |Разработать и установить |Госгеол-     |II     ||  |прогрессивного    |механизм возрастающей    |агентство,   |квартал||  |платежа за        |арендной платы за единицу|Минфин, МЭЧС,|2002   ||  |земельный или     |земельного или горного   |Кыргызалтын  |года   ||  |горный отвод с    |отвода                   |             |       ||  |целью             |                         |             |       ||  |стимулирования    |                         |             |       ||  |активного ведения |                         |             |       ||  |горных работ      |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||22|В Законе КР "О    |Внести изменения в Закон |Госгеол-     |II     ||  |недрах" четко     |КР "О недрах" по         |агентство,   |квартал||  |изложить причины и|установлению четкого     |МЭЧС,        |2002   ||  |порядок изъятия   |механизма аннулирования и|Кыргызалтын  |года   ||  |лицензии и        |приостановления действия |             |       ||  |приостановления ее|лицензий                 |             |       ||  |действия          |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||23|Установление      |Разработать сроки        |Госгеол-     |II     ||  |конкретных сроков |лицензирования объектов  |агентство,   |квартал||  |осуществления     |недропользования в Законе|МЭЧС         |2002   ||  |процедуры         |КР "О недрах"            |             |года   ||  |лицензирования и  |                         |             |       ||  |ответственность   |                         |             |       ||  |лицензионного     |                         |             |       ||  |органа за         |                         |             |       ||  |соблюдение сроков |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||  |Усиление          |                         |             |       ||  |обязательств      |                         |             |       ||  |горнодобывающих   |                         |             |       ||  |предприятий       |                         |             |       ||24|Накопление        |Разработать механизм     |МЭЧС,        |II     ||  |средств,          |контроля за наличием     |Госгеол-     |квартал||  |достаточных для   |средств посредством      |агентство,   |2002   ||  |рекультивации     |использования банковских |Минфин,      |года   ||  |после ликвидации  |гарантий, гарантийных    |Кыргызалтын  |       ||  |предприятия       |облигаций, а также фондов|             |       ||  |                  |погашения с целью        |             |       ||  |                  |обеспечения достаточного |             |       ||  |                  |финансирования           |             |       ||  |                  |рекультивационных        |             |       ||  |                  |мероприятий. Внести      |             |       ||  |                  |изменения в Законы КР "О |             |       ||  |                  |недрах", "О банковской   |             |       ||  |                  |деятельности"            |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||25|Произвести выверку|Привести экологические   |МЭЧС,        |II     ||  |применяемых       |стандарты в соответствие |Кыргызалтын  |квартал||  |экологических     |с международными нормами |             |2002   ||  |стандартов в      |                         |             |года   ||  |соответствие с    |                         |             |       ||  |международными    |                         |             |       ||  |нормами           |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||26|Произвести выверку|Привести правила         |МЭЧС,        |IV     ||  |нормативных       |технической безопасности |Кыргызалтын  |квартал||  |документов в      |в соответствие с         |             |2002   ||  |соответствии с    |международными нормами   |             |года   ||  |международными и  |                         |             |       ||  |техническими      |                         |             |       ||  |нормами и         |                         |             |       ||  |правилами         |                         |             |       ||  |безопасности      |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||27|Принятие мер      |Принять меры по          |МЭЧС         |Посто- ||  |направленных на   |привлечению средств для  |             |янно   ||  |мобилизацию       |финансирования работ для |             |       ||  |международных     |восстановления старых    |             |       ||  |донорских средств |урановых хвостохранилищ  |             |       ||  |для финансирования|                         |             |       ||  |работ по очистке  |                         |             |       ||  |и/или             |                         |             |       ||  |восстановления    |                         |             |       ||  |старых урановых   |                         |             |       ||  |хвостохранилищ    |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||28|Регулярное        |Обеспечить своевременное |МЭЧС,        |Посто- ||  |информирование    |регулярное информирование|Кыргызалтын  |янно   ||  |местных сообществ |местных сообществ        |             |       ||  |о результатах     |                         |             |       ||  |экологического    |                         |             |       ||  |мониторинга       |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||  |Снижение уровня   |                         |             |       ||  |государственного  |                         |             |       ||  |вмешательства в   |                         |             |       ||  |производственную  |                         |             |       ||  |деятельность      |                         |             |       ||  |горнодобывающих   |                         |             |       ||  |предприятий       |                         |             |       ||  |(замена разреши-  |                         |             |       ||  |тельно-контрольных|                         |             |       ||  |методов управления|                         |             |       ||  |на рыночные       |                         |             |       ||  |регуляторы)       |                         |             |       ||29|Устранение        |Внести изменения в       |Госгеол-     |II     ||  |требований        |существующую нормативную |агентство,   |квартал||  |возлагаемых на    |правовую базу            |МЭЧС,        |2002   ||  |государственные   |                         |Кыргызалтын  |года   ||  |учреждения        |                         |             |       ||  |полномочий в плане|                         |             |       ||  |рационального     |                         |             |       ||  |использования недр|                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||30|Исключение из     |Внести изменения в       |Госгеол-     |II     ||  |Закона КР "О      |существующую нормативную |агентство,   |квартал||  |недрах" положений |базу                     |Кыргызалтын  |2002   ||  |о выборочной      |                         |             |года   ||  |отработке на      |                         |             |       ||  |месторождениях, о |                         |             |       ||  |сверхнормативных  |                         |             |       ||  |потерях для       |                         |             |       ||  |месторождений     |                         |             |       ||  |разведенных за    |                         |             |       ||  |счет средств      |                         |             |       ||  |инвесторов        |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||31|Уточнение         |Определить функции       |Госгеол-     |II     ||  |процедуры         |Государственной комиссии |агентство,   |квартал||  |государственной   |по запасам как           |Кыргызалтын  |2002   ||  |экспертизы и      |государственной          |             |года   ||  |процедуры         |экспертной организации.  |             |       ||  |утверждения       |Привести положения о ГКЗ |             |       ||  |запасов           |в соответствие с Законом |             |       ||  |                  |КР "О недрах"            |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||32|Ревизия           |Внести изменения в       |МВТП, МЭЧС,  |II     ||  |подзаконных актов |существующую нормативную |Госгеол-     |квартал||  |государственных   |базу с отменой норм по   |агентство,   |2002   ||  |органов для       |необоснованному          |Минфин,      |года   ||  |исключения        |вмешательству в работу   |Минюст,      |       ||  |необоснованного   |предприятий              |Госкомиму-   |       ||  |вмешательства в   |                         |щество,      |       ||  |производственную  |                         |Кыргызалтын  |       ||  |деятельность      |                         |             |       ||  |предприятий       |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||33|Анализ проблем    |Упростить и ограничить   |МВТП, МЭЧС,  |II     ||  |действующих       |число согласований       |Госгеол-     |квартал||  |предприятий по    |                         |агентство,   |2002   ||  |текущим           |                         |Минфин,      |года   ||  |согласованиям с   |                         |Минюст,      |       ||  |государственными  |                         |Госкомиму-   |       ||  |органами и        |                         |щество,      |       ||  |сокращение числа  |                         |МВД,         |       ||  |согласований      |                         |Кыргызалтын  |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||34|Отменить          |Внести изменения в Закон |Госгеол-     |II     ||  |приоритетное право|КР "О недрах" по отмене  |агентство,   |квартал||  |государства на    |приоритетного права      |Минфин,      |2002   ||  |покупку товарной  |государства на покупку   |Кыргызалтын  |года   ||  |продукции из      |товарной продукции из    |             |       ||  |минерального      |минерального сырья       |             |       ||  |сырья, как        |                         |             |       ||  |существенно       |                         |             |       ||  |ограничивающую    |                         |             |       ||  |свободу инвесторов|                         |             |       ||  |распоряжаться     |                         |             |       ||  |своей продукцией  |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||  |Совершенствование |                         |             |       ||  |геологической     |                         |             |       ||  |информации        |                         |             |       ||35|Создание          |Разработать базу данных  |Госгеол-     |Посто- ||  |электронных баз   |по геологической         |агентство    |янно   ||  |данных всех видов |информации на электронных|             |       ||  |геологической     |носителях                |             |       ||  |информации        |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||36|Приведение        |Привести действующую     |Госгеол-     |III    ||  |действующей       |классификацию запасов    |агентство    |квартал||  |классификации     |месторождений полезных   |             |2002   ||  |запасов           |ископаемых в соответствие|             |года   ||  |месторождений     |с Международной системой |             |       ||  |полезных          |классификации ресурсов   |             |       ||  |ископаемых в      |ООН                      |             |       ||  |соответствие с    |                         |             |       ||  |Международной     |                         |             |       ||  |системой          |                         |             |       ||  |классификации     |                         |             |       ||  |ресурсов ООН      |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||37|Перевод основной  |Переводить и публиковать |Госгеол-     |Посто- ||  |информации на     |материалы для рекламных  |агентство,   |янно   ||  |английский язык   |целей                    |НПО          |       ||  |для рекламных     |                         |             |       ||  |целей             |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||38|Создание          |Создать собственный сайт |Госгеол-     |II     ||  |контактного сайта |в информационной системе |агентство,   |квартал||  |в Интернете       |Интернет                 |Госкомиму-   |2002   ||  |                  |                         |щество       |года   ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||39|Свободный доступ к|Разработать процедуру для|Госгеол-     |II     ||  |геологической     |доступа к геологическим  |агентство    |квартал||  |информации        |фондам                   |             |2002   ||  |                  |                         |             |года   ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||40|Разработка        |Разработать              |Госгеол-     |II     ||  |стандартов и      |стандартизованный формат,|агентство,   |квартал||  |порядка           |вид и характер           |Кыргызалтын  |2002   ||  |геологической     |информации, которую      |             |года   ||  |отчетности для    |лицензиат должен         |             |       ||  |разведочных и     |представить в            |             |       ||  |производственных  |государственный          |             |       ||  |предприятий       |геологический фонд после |             |       ||  |                  |завершения               |             |       ||  |                  |геологоразведочных       |             |       ||  |                  |работ на лицензионной    |             |       ||  |                  |площади                  |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||41|Разработка        |Разработать Положение о  |Госгеол-     |II     ||  |действенного      |порядке оформления       |агентство,   |квартал||  |механизма         |геологических материалов |Кыргызалтын  |2002   ||  |обязательного     |и сдачи их в             |             |года   ||  |представления     |Государственный          |             |       ||  |горными компаниями|геологический фонд       |             |       ||  |геологической     |                         |             |       ||  |информации с      |                         |             |       ||  |базами данных     |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||42|Создание горного  |Создать горный кадастр на|Госгеол-     |IV     ||  |кадастра          |электронных носителях    |агентство    |квартал||  |                  |                         |             |2002   ||  |                  |                         |             |года   ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||  |Реформирование    |                         |             |       ||  |управления        |                         |             |       ||  |отраслью          |                         |             |       ||43|Совершенствование |Подготовить проект Указа |Правительство|2002-  ||  |механизма         |Президента КР о          |КР,          |2003   ||  |государственного  |совершенствовании        |министерства |годы   ||  |регулирования     |механизма                |и ведомства  |       ||  |горнодобывающей   |государственного         |             |       ||  |отрасли           |регулирования            |             |       ||  |                  |горнодобывающей отрасли  |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||  |Развитие          |                         |             |       ||  |приватизации      |                         |             |       ||  |предприятий       |                         |             |       ||  |отрасли           |                         |             |       ||44|Внедрение         |Перейти на международные |Минфин,      |IV     ||  |международных     |стандарты бухучета       |Госкомаудит, |квартал||  |стандартов        |                         |Кыргызалтын  |2002   ||  |бухучета          |                         |             |года   ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||45|Отказ государства |Разработать программу    |Госкомиму-   |2003-  ||  |от участия в      |отказа от участия        |щество,      |2005   ||  |совместных горных |государства в            |Минюст, МВТП |годы   ||  |проектах          |горнодобывающих проектах |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||46|Монетизация       |Разработать программу    |Госкомиму-   |2002-  ||  |запасов           |монетизации запасов      |щество,      |2003   ||  |золоторудных      |золоторудных             |Минфин,      |годы   ||  |месторождений,    |месторождений,           |Госгеол-     |       ||  |находящихся в     |находящихся в            |агентство,   |       ||  |госсобственности и|госсобственности         |Кыргызалтын  |       ||  |продажа части     |                         |             |       ||  |акций             |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||47|Приватизация      |Разработать программу    |Госкомиму-   |2003-  ||  |горнодобывающих   |приватизации             |щество,      |2005   ||  |комбинатов,       |горнодобывающих          |МВТП,        |годы   ||  |геологических     |комбинатов, геологических|Госгеол-     |       ||  |экспедиций        |экспедиций               |агентство,   |       ||  |                  |                         |Минфин,      |       ||  |                  |                         |Кыргызалтын, |       ||  |                  |                         |НПО          |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||48|Отказ от          |Провести инвентаризацию  |МВТП,        |2003-  ||  |государственных   |нерентабельных           |Госкомиму-   |2005   ||  |дотаций добывающим|государственных          |щество,      |годы   ||  |предприятиям      |предприятий              |Кыргызалтын  |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||49|Финансовая        |Установить правила       |Госкомиссия  |II     ||  |отчетность        |положения и процедуры    |по финот-    |квартал||  |предприятий в     |составления и проведения |четности и   |2002   ||  |государственной   |аудиторских проверок и   |аудиту,      |года   ||  |собственности     |публикации финансовой    |Минфин,      |       ||  |                  |отчетности предприятий   |Кыргызалтын  |       ||  |                  |горной отрасли,          |             |       ||  |                  |находящихся в            |             |       ||  |                  |государственной          |             |       ||  |                  |собственности            |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||50|Контроль за       |Усилить надзор за        |Минфин,      |Посто- ||  |деятельностью     |деятельностью предприятий|Госкомиссия  |янно   ||  |предприятий       |находящихся в            |по финот-    |       ||  |находящихся в     |государственной          |четности и   |       ||  |государственной   |собственности, в         |аудиту,      |       ||  |собственности     |частности по таким       |Кыргызалтын, |       ||  |                  |направлениям, как        |гос.         |       ||  |                  |составление и публикация |предприятия  |       ||  |                  |финансовой отчетности    |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||  |Стимулирование    |                         |             |       ||  |поисков и разведки|                         |             |       ||  |месторождений     |                         |             |       ||51|Освобождение      |Изучить вопрос           |Минфин,      |II     ||  |геологоразведочных|налогообложения          |Госгеол-     |квартал||  |работ от отдельных|геологоразведочных работ |агентство,   |2002   ||  |видов налогов     |и внести предложения в   |Кыргызалтын  |года   ||  |                  |ПКР                      |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||  |Стимулирование    |                         |             |       ||  |развития сектора  |                         |             |       ||  |малого и среднего |                         |             |       ||  |горного бизнеса   |                         |             |       ||52|Организация центра|Образовать центр         |МВТП, МОиК,  |Посто- ||  |подготовки        |подготовки специалистов  |Госкомиму-   |янно   ||  |специалистов по   |                         |щество,      |       ||  |разработке малых  |                         |МЭЧС,        |       ||  |месторождений     |                         |Госгеол-     |       ||  |                  |                         |агентство    |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||53|Стимулирование    |Обеспечить создание      |МВТП         |Посто- ||  |создания условий  |условий для развития     |             |янно   ||  |для организации   |вспомогательных          |             |       ||  |сопутствующих     |производств              |             |       ||  |горнодобывающей   |                         |             |       ||  |отрасли           |                         |             |       ||  |вспомогательных   |                         |             |       ||  |производств и     |                         |             |       ||  |мощностей         |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||54|Проведение учебных|Проводить семинары       |МВТП,        |Посто- ||  |семинаров для     |                         |Госгеол-     |янно   ||  |предпринимателей  |                         |агентство    |       ||  |по подготовке     |                         |             |       ||  |бизнес-планов в   |                         |             |       ||  |горнодобывающей   |                         |             |       ||  |промышленности    |                         |             |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||55|Обучение и        |Подготовить стажеров для |МОиК,        |Посто- ||  |стажировки за     |стажировки за рубежом    |Госкомиму-   |янно   ||  |рубежом           |                         |щество,      |       ||  |                  |                         |МВТП, МЭЧС,  |       ||  |                  |                         |Госгеол-     |       ||  |                  |                         |агентство    |       ||--|------------------|-------------------------|-------------|-------||56|Создание центра   |Создать Центры повышения |МОиК, МЭЧС,  |IV     ||  |повышения         |квалификации для         |НПО          |квартал||  |квалификации      |предприятий              |             |2002   ||  |                  |горнодобывающей отрасли  |             |года   |-----------------------------------------------------------------------