УТРАТИЛО СИЛУ
          в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР

от 11 февраля 2022 года № 57-р

г. Бишкек, Дом Правительства

от 11 ноября 2002 года № 618-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства Кыргызской

Республики  по  социально-экономическому развитию  Базap-  Коргонского

района Джалал-Абадской области на 2002-2005 годы.

2.   Министерствам,  государственным  комитетам,   административным

ведомствам,  государственным комиссиям принять исчерпывающие  меры  по

выполнению  Плана мероприятий Правительства Кыргызской  Республики  по

социально-экономическому  развитию  Базар-Коргонского  района  Джалал-

Абадской области на 2002-2005 годы в установленные сроки.

3.  Контроль  за выполнением настоящего распоряжения  возложить  на

управления и отделы Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.

Премьер-министр                                Н.Танаев

Утвержден распоряжением

Правительства Кыргызской Республики

от 11 ноября 2002 года №618-р

План мероприятий

Правительства Кыргызской Республики по социально-экономическому развитию

Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области на 2002-2005 годы

_________________________________________________________________________

|   |Мероприятия          | Источ.|Ориентир.| Сроки | Ответственные      |

|   |                     | финан |сумма    |исполн.| исполнители        |

|   |                     |       |тыс.сомов|       |                    |

|___|_____________________|_______|_________|_______|____________________|

| 1 |     2               |     3 |      4  |    5  |       6            |

|___|_____________________|_______|_________|_______|____________________|

|   | Сельское,водное хозяйство и перерабатывающая промышленность        |

|___|____________________________________________________________________|

|   | Производство и реали|инвести|  4026,0 | 2003- |  Минсельводпром,   |

| 1.|кокона шелкопряда    |ции    |         | 2004г.|  Джалал-Абадская   |

|   |                        |                         облгосадминистрация

|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|

| 2 | Организация производ| инвес |   1790,5|  2003- | Минсельводпром,   |

|   | ства органических ми| тиции |         |  2004г.| Джалал-Абадская   |

|   | неральных удобрений |       |         |        |облгосадминистрация|

|   |                     |       |         |        | Базар-Коргонская  |

|   |                     |       |         |        |райгосадминистрация|

|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|

| 3.| Создание малых и сре| инвес |  14992,5|  2002- | Минсельводпром,   |

|   | дних предприятий по | тиции |         | 2005г. |Минфин, Госкомимуще|

|   | переработке сельско |       |         |        |стваи инвестиций,  |

|   | хозяйственной проду |       |         |        |Джалал-Абадская    |

|   | кции                |       |         |        |облгосадминистрация|

|   |                     |       |         |        |Базар-Коргонская   |

|   |                     |       |         |        |райгосадминистрация|

|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|

| 4.| Реабилитация канала | респ. |  5000,0 |  2003- |  Минсельводпром   |

|   | "Жогорку-Акман" про |бюджет,|         | 2005г. |  Минфин,          |

|   | тяженностью 22 км   | местн.|         |        |  Джалал-Абадская  |

|   |                     |бюджет,|         |        |облгосадминистрация|

|   |                     | инвест|         |        |                   |

|   |                     | тиции,|         |        |                   |

|   |                     | местн.|         |        |                   |

|   |                     | сообще|         |        |                   |

|   |                     | ства  |         |        |                   |

|__ |_____________________|_______|_________|________|___________________|

| 5.| Реконструкция       | респ. |  2000,0 | 2003-  | Минсельводпром    |

|   | канала "Кологон"    |бюджет,|         | 2005г. | Минфин,           |

|   | протяженностью 10 км| местн.|         |        | Джалал-Абадская   |

|   |                     |бюджет,|         |        |облгосадминистрация|

|   |                     |инвест.|         |        |                   |

|   |                     | мест  |         |        |                   |

|   |                     | сообще|         |        |                   |

|   |                     | ства  |         |        |                   |

|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|

| 6.| Обеспечение чистой  | кредит| 20000,0 | 2003-  | Минсельводпром    |

|   | питьевой водой с.   | Азиат |         | 2005г. | Джалал-Абадская   |

|   | Базар-Коргон        | ского |         |        |облгосадминистрация|

|   |                     | Банка |         |        |                   |

|   |                     | развит|         |        |                   |

|   |                     | ия  по|         |        |                   |

|   |                     |проекту|         |        |                   |

|   |                     |"Предста         |        |                   |

|   |                     |вление |         |        |                   |

|   |                     |инфра  |         |        |                   |

|   |                     |структ.|         |        |                   |

|   |                     |услуг  |         |        |                   |

|   |                     |на уров|         |        |                   |

|   |                     |не насе|         |        |                   |

|   |                     |ленных |         |        |                   |

|   |                     |пункт  |         |        |                   |

|   |                     | ов"   |         |        |                   |

|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|

|   |                                                                    |

|   |  Предпринимательство                                               |

|___|____________________________________________________________________|

| 7.|Финансово-кредитная  |       |         |        |Госкомпредпринима  |

|   |поддержка малого и сре       |         |        |тельства,КСФК,Финан|

|   |днего предприниматель|       |         | посто  |совая компания по  |

|   |ства:-в певоочередном|       |         | янно   |поддержке кредитных|

|   | порядке продвижение |       |         |        |союзов             |

|   | ивестиционных прое  |       |         |        |                   |

|   | ктов по переработке |       |         |        |                   |

|   | сельхозпродукции и  |       |         |        |                   |

|   | создании мини-произ |       |         |        |                   |

|   | водств;             |       |         |        |                   |

|   | -увеличение объемов |       |         |        |                   |

|   | кредитования предпри|       |         |        |                   |

|   | нимателей района    |       |         |        |                   |

|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|

|Связь, коммуникация и энергетика                                        |

|________________________________________________________________________|

|8. |Установка цифровых   | инвес | 5000,0  | 2003 г.|АО"Кыргызтелеком", |

|   |телефонных точек     | тиции |         |        |Джалал-Абадская    |

|   |высокогорной зоне    |       |         |        |облгосадминистрация|

|   |района               |       |         |        |                   |

|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|

| 9.| Ремонт внутри хозяй |местн. | 17571,2 | 2003-  |Джалал-Абадская    |

|   | ственных автодорог  |бюджет |         | 2005 г.|облгосадминистрация|

|   | протяженностью      |       |         |        |                   |

|   | 110 км              |       |         |        |                   |

|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|

|10.|Строительство моста  | респ. | 12000,0 | 2003-  | МЭЧС, Минфин,     |

|   |через реку Кара-Ункур| бюдж. |         | 2005 г.| Джалал-Абадская   |

|   |возле села Чкалов    |       |         |        |облгосадминистрация|

|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|

|11.| Электрифицировать   | респ. |  2000,0 |  2003- |   ОАО "НЭСК"      |

|   | с. Жаз-Кечуу Кызыл- | бюдж. |         | 2004 г.|                   |

|   | Ункурской сельской  |       |         |        |                   |

|   | управы              |       |         |        |                   |

|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|

|   |  Образование, культура, социальная защита и право                  |

|___|____________________________________________________________________|

|12.|  Строительство но   | респ. | 5000,0  | 2003-  | Минфин,МОиК       |

|   |   вой средней школы | бюдж. |         | 2005 г.| Джалал-Абадская   |

|   |   Бел-Терек         |       |         |        |облгосадминистрация|

|   |                     |       |         |        | Базар-Коргонская  |

|   |                     |       |         |        |облгосадминистрация|

|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|

|13.| Строительство но    | респ. | 11000,0 | 2003-  |   Минфин,МОиК     |

|   | вой школы № 26 им.  |и местн|         | 2005 г.|  Джалал-Абадская  |

|   | Кудайбердиева на 640|бюджет,|         |        |облгосадминистрация|

|   | ученических мест    | местн.|         |        | Базар-Коргонская  |

|   |                     |сообще |         |        |облгосадминистрация|

|   |                     | ства  |         |        |                   |

|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|

|14.|  Строительство      | респ. |   500,0 | 2003-  |   Минфин,МОиК     |

|   |  начальной школы на |и местн|         | 2005 г.|  Джалал-Абадская  |

|   |  участке МТФ        |бюджет,|         |        нн|облгосадминистрация|

|   |                     |местн. |         |        |Базар-Коргонская   |

|   |                     |сообще |         |        |облгосадминистрация|

|   |                     |ства   |         |        |                   |

|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|

|15.| Капитальный ремонт  | респ. |  3224,0 | 2003-  |Джалал-Абадская    |

|   | здания Дома культуры| местн |         | 2005 г.|облгосадминистрация|

|   |                     |бюджет,|         |        |  Базар-Коргонская |

|   |                     | местн.|         |        |облгосадминистрация|

|   |                     |сообще |         |        |                   |

|   |                     | ства  |         |        |                   |

|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|

|16.| Обеспечить своевре  | респ. |         |  посто | Минфин,Минсоцтруд |

|   | менность финансирова| местн |         |   янно | Джалал-Абадская   |

|   |ния выплат госуд.    |бюджет |         |        |облгосадминистрация|

|   |  пособий и льгот    |       |         |        |                   |

|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|

|17.|Содействие созданию  |       |         |  посто | Минсоцтруд        |

|   |рабочих мест путем   |       |         |   янно | Джалал-Абадская   |

|   |организации оплачи   |       |         |        |облгосадминистрация|

|   |ваемых работ,выдачи  |       |         |        |   Коргонская      |

|   |микрокредитов        |       |         |        |райгосадминистрация|

|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|