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                           УТРАТИЛО СИЛУ
          в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР 
                   от 11 февраля 2022 года № 57-р

г. Бишкек, Дом Правительства
от 11 ноября 2002 года № 618-р

        РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

   1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства Кыргызской
Республики  по  социально-экономическому развитию  Базap-  Коргонского
района Джалал-Абадской области на 2002-2005 годы.

  2.   Министерствам,  государственным  комитетам,   административным
ведомствам,  государственным комиссиям принять исчерпывающие  меры  по
выполнению  Плана мероприятий Правительства Кыргызской  Республики  по
социально-экономическому  развитию  Базар-Коргонского  района  Джалал-
Абадской области на 2002-2005 годы в установленные сроки.

   3.  Контроль  за выполнением настоящего распоряжения  возложить  на
управления и отделы Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.

     Премьер-министр                                Н.Танаев

                                    Утвержден распоряжением
                                    Правительства Кыргызской Республики
                                    от 11 ноября 2002 года №618-р

                       План мероприятий
Правительства Кыргызской Республики по социально-экономическому развитию
   Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области на 2002-2005 годы 

_________________________________________________________________________
|   |Мероприятия          | Источ.|Ориентир.| Сроки | Ответственные      |
|   |                     | финан |сумма    |исполн.| исполнители        |                 
|   |                     |       |тыс.сомов|       |                    |
|___|_____________________|_______|_________|_______|____________________|                          
| 1 |     2               |     3 |      4  |    5  |       6            |
|___|_____________________|_______|_________|_______|____________________|
|   | Сельское,водное хозяйство и перерабатывающая промышленность        |
|___|____________________________________________________________________|
|   | Производство и реали|инвести|  4026,0 | 2003- |  Минсельводпром,   |
| 1.|кокона шелкопряда    |ции    |         | 2004г.|  Джалал-Абадская   |
|   |                        |                         облгосадминистрация
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
| 2 | Организация производ| инвес |   1790,5|  2003- | Минсельводпром,   |
|   | ства органических ми| тиции |         |  2004г.| Джалал-Абадская   |
|   | неральных удобрений |       |         |        |облгосадминистрация|
|   |                     |       |         |        | Базар-Коргонская  |
|   |                     |       |         |        |райгосадминистрация|
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
| 3.| Создание малых и сре| инвес |  14992,5|  2002- | Минсельводпром,   |
|   | дних предприятий по | тиции |         | 2005г. |Минфин, Госкомимуще|
|   | переработке сельско |       |         |        |стваи инвестиций,  |
|   | хозяйственной проду |       |         |        |Джалал-Абадская    |
|   | кции                |       |         |        |облгосадминистрация|
|   |                     |       |         |        |Базар-Коргонская   |
|   |                     |       |         |        |райгосадминистрация|
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
| 4.| Реабилитация канала | респ. |  5000,0 |  2003- |  Минсельводпром   |
|   | "Жогорку-Акман" про |бюджет,|         | 2005г. |  Минфин,          |
|   | тяженностью 22 км   | местн.|         |        |  Джалал-Абадская  |
|   |                     |бюджет,|         |        |облгосадминистрация|
|   |                     | инвест|         |        |                   |
|   |                     | тиции,|         |        |                   |
|   |                     | местн.|         |        |                   |
|   |                     | сообще|         |        |                   |
|   |                     | ства  |         |        |                   |
|__ |_____________________|_______|_________|________|___________________|
| 5.| Реконструкция       | респ. |  2000,0 | 2003-  | Минсельводпром    |
|   | канала "Кологон"    |бюджет,|         | 2005г. | Минфин,           |
|   | протяженностью 10 км| местн.|         |        | Джалал-Абадская   |
|   |                     |бюджет,|         |        |облгосадминистрация|
|   |                     |инвест.|         |        |                   |
|   |                     | мест  |         |        |                   |
|   |                     | сообще|         |        |                   |
|   |                     | ства  |         |        |                   |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|                   
| 6.| Обеспечение чистой  | кредит| 20000,0 | 2003-  | Минсельводпром    |
|   | питьевой водой с.   | Азиат |         | 2005г. | Джалал-Абадская   |
|   | Базар-Коргон        | ского |         |        |облгосадминистрация|
|   |                     | Банка |         |        |                   |
|   |                     | развит|         |        |                   |
|   |                     | ия  по|         |        |                   |
|   |                     |проекту|         |        |                   |
|   |                     |"Предста         |        |                   |
|   |                     |вление |         |        |                   |
|   |                     |инфра  |         |        |                   |
|   |                     |структ.|         |        |                   |
|   |                     |услуг  |         |        |                   |
|   |                     |на уров|         |        |                   |
|   |                     |не насе|         |        |                   |
|   |                     |ленных |         |        |                   |
|   |                     |пункт  |         |        |                   |
|   |                     | ов"   |         |        |                   |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|   |                                                                    |
|   |  Предпринимательство                                               |
|___|____________________________________________________________________|
| 7.|Финансово-кредитная  |       |         |        |Госкомпредпринима  |
|   |поддержка малого и сре       |         |        |тельства,КСФК,Финан|
|   |днего предприниматель|       |         | посто  |совая компания по  |
|   |ства:-в певоочередном|       |         | янно   |поддержке кредитных|
|   | порядке продвижение |       |         |        |союзов             |
|   | ивестиционных прое  |       |         |        |                   |
|   | ктов по переработке |       |         |        |                   |
|   | сельхозпродукции и  |       |         |        |                   |
|   | создании мини-произ |       |         |        |                   |
|   | водств;             |       |         |        |                   |
|   | -увеличение объемов |       |         |        |                   |
|   | кредитования предпри|       |         |        |                   |
|   | нимателей района    |       |         |        |                   |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|Связь, коммуникация и энергетика                                        |
|________________________________________________________________________|    
|8. |Установка цифровых   | инвес | 5000,0  | 2003 г.|АО"Кыргызтелеком", |
|   |телефонных точек     | тиции |         |        |Джалал-Абадская    |
|   |высокогорной зоне    |       |         |        |облгосадминистрация|
|   |района               |       |         |        |                   |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
| 9.| Ремонт внутри хозяй |местн. | 17571,2 | 2003-  |Джалал-Абадская    |
|   | ственных автодорог  |бюджет |         | 2005 г.|облгосадминистрация|
|   | протяженностью      |       |         |        |                   |
|   | 110 км              |       |         |        |                   |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|10.|Строительство моста  | респ. | 12000,0 | 2003-  | МЭЧС, Минфин,     |
|   |через реку Кара-Ункур| бюдж. |         | 2005 г.| Джалал-Абадская   |
|   |возле села Чкалов    |       |         |        |облгосадминистрация|
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|11.| Электрифицировать   | респ. |  2000,0 |  2003- |   ОАО "НЭСК"      |
|   | с. Жаз-Кечуу Кызыл- | бюдж. |         | 2004 г.|                   |
|   | Ункурской сельской  |       |         |        |                   |
|   | управы              |       |         |        |                   |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|   |  Образование, культура, социальная защита и право                  |
|___|____________________________________________________________________|
|12.|  Строительство но   | респ. | 5000,0  | 2003-  | Минфин,МОиК       |
|   |   вой средней школы | бюдж. |         | 2005 г.| Джалал-Абадская   |
|   |   Бел-Терек         |       |         |        |облгосадминистрация|
|   |                     |       |         |        | Базар-Коргонская  | 
|   |                     |       |         |        |облгосадминистрация|
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|13.| Строительство но    | респ. | 11000,0 | 2003-  |   Минфин,МОиК     |
|   | вой школы № 26 им.  |и местн|         | 2005 г.|  Джалал-Абадская  |
|   | Кудайбердиева на 640|бюджет,|         |        |облгосадминистрация|
|   | ученических мест    | местн.|         |        | Базар-Коргонская  | 
|   |                     |сообще |         |        |облгосадминистрация|
|   |                     | ства  |         |        |                   |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|14.|  Строительство      | респ. |   500,0 | 2003-  |   Минфин,МОиК     |
|   |  начальной школы на |и местн|         | 2005 г.|  Джалал-Абадская  |
|   |  участке МТФ        |бюджет,|         |        нн|облгосадминистрация|
|   |                     |местн. |         |        |Базар-Коргонская   |                        
|   |                     |сообще |         |        |облгосадминистрация|
|   |                     |ства   |         |        |                   |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|15.| Капитальный ремонт  | респ. |  3224,0 | 2003-  |Джалал-Абадская    | 
|   | здания Дома культуры| местн |         | 2005 г.|облгосадминистрация|
|   |                     |бюджет,|         |        |  Базар-Коргонская |                          
|   |                     | местн.|         |        |облгосадминистрация|
|   |                     |сообще |         |        |                   |
|   |                     | ства  |         |        |                   |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|16.| Обеспечить своевре  | респ. |         |  посто | Минфин,Минсоцтруд |   
|   | менность финансирова| местн |         |   янно | Джалал-Абадская   |  
|   |ния выплат госуд.    |бюджет |         |        |облгосадминистрация|
|   |  пособий и льгот    |       |         |        |                   |
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|
|17.|Содействие созданию  |       |         |  посто | Минсоцтруд        |
|   |рабочих мест путем   |       |         |   янно | Джалал-Абадская   |                      
|   |организации оплачи   |       |         |        |облгосадминистрация|
|   |ваемых работ,выдачи  |       |         |        |   Коргонская      |
|   |микрокредитов        |       |         |        |райгосадминистрация|
|___|_____________________|_______|_________|________|___________________|                                                                            
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