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                           УТРАТИЛО СИЛУ
          в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР 
                   от 11 февраля 2022 года № 57-р

г. Бишкек, Дом Правительства
от 31 января 2003 года № 38-р

           РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

    1.    Утвердить   прилагаемый   План   мероприятий   Правительства
 Кыргызской  Республики  по  социально-экономическому  развитию  Кара-
 Кульджинского района Ошской области на 2003-2005 годы.
    2.   Министерствам,  государственным  комитетам, административным 
ведомствам,     государственным комиссиям      принять  исчерпывающие 
меры по выполнению Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики 
по социально-экономическому   развитию  Кара-Кульджинского     района
Ошской области на 2003-2005 годы в установленные сроки.
    3.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  на
 управления и отделы Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.

     Премьер-министр                               Н. Танаев




                                                Утвержден 
                                       распоряжением  Правительства
                                          Кыргызской Республики
                                       от 31 января 2003 года №38-р

                          План мероприятий
      Правительства Кыргызской Республики по социально-экономическому
   развитию Кара-Кульджинского района Ошской области на 2003-2005 годы   

__________________________________________________________________
№ |Мероприятия       |  Источник     |Ориентир.|Сроки  | Ответственные|
  |                  |финансирования |сумма,   |исполн.| исполнители  |
  |                  |               |тыс.сом  |       |              |
__|__________________|_______________|_________|_______|______________|
 I    Здравоохранение
_______________________________________________________________________
1.| Реабилитация     | Кредит АБР    |  552     |2003 г|     Минздрав |
  |здания ГСВ №1     |               |          |      |              |
__|__________________|_______________|__________|______|______________|
2.| Строительство    | МЭЧС          |   300    |2003 г|  МЭЧС,Ошская |
  | ФАПа на участке  |               |          |      |   облгосамин.|
  | "Тоо-Таш-Талаа"  |               |          |      |  райгосадмин.|
  |  Ылай-Талинского |               |          |      |              |
  | айыл окмоту      |               |          |      |              |
__|__________________|_______________|__________|______|______________|
3.| Приобретение:    |  Минздрав     |          |      |    Минздрав, |
  | -акушерско-фель  |  Фонд         |    500   | 2003-|     доноры,  |
  | дшерского оборудо|  высоких      |          |2005гг|  райгосадмини|
  | вания для ЦСМ    |  технологий   |          |      |    страция   |
  | -постельных      |               |    210   |      |              |
  |  принадлежностей |               |          |      |              |
  | -медоборудования |               |    260   |      |              |
  |  для санэпидеми  |               |          |      |              |
  |ологической службы|               |          |      |              |
__|__________________|_______________|__________|______|______________|
4.| Приобретение:    |  По линии     |          | 2003-|    Минздрав  |
  | -автомашины      |  Всемирного   |          |2005гг|              |
  | экстренной       |  банка        |          |      |              |
  | медпомощи        |               |          |      |              |
  | -компьютеров     |               |          |      |              |
__|__________________|_______________|__________|______|______________|
 II   Образование
_______________________________________________________________________
1.|  Завершение      |  МЭЧС         |   4496   | 2003г|      МЭЧС    |
  |строительства     |               |          |      |              |
  | школы в с.       |               |          |      |              |
  | Тушунук          |               |          |      |              |
__|__________________|_______________|__________|______|______________|
2.| Реабилитация     | Кредит АБР    |          |      |     МОиК     |
  |школ:             |               |          |      |              |
  | -им.Жорокулова   |               |   1500   |2003г |  райгосадмин.|
  | -им. Жийде       |               |   1500   |2003г |              |
__|__________________|_______________|__________|______|______________|
3.| Оснащение школ   | Кредит АБР    |          |2003- |      МОиК    |
  | района:          | респ.бюджет   |          |2004гг|              |
  | -учебн.оборуд.   | спонсорская   | 1200     |      |              |
  | -компьютерами    | помощь        |  700     |      |              |
__|__________________|_______________|__________|______|______________|
4.| Повышение зар/   | Местный,      |          | 2003-| Минфин, МОиК |
  | платы техниче-   |  республ.     |          |2005гг|   райгосадм. |
  | ского персонала  |  бюджет       |          |      |              |
  | школ             |               |          |      |              |
__|__________________|_______________|__________|______|______________|
5.| Финансирование   |  Местн.,      | 800      |2003г.|   МОиК       |
  | курсов повышения | республ.      |          |      |  облгосадмин.|
  | квалификации     | бюджет        |          |      |              |
__|__________________|_______________|__________|______|______________|
 III    Культура
_______________________________________________________________________
1.| Провести капита- |    Кредит АБР |          | 2004г |   МОиК,     |
  |  льный ремонт зда|               |          |       | райгосадмин.|
  | ний учреждений   |               |          |       |             |
  |культуры в след-х |               |          |       |             |
  |айыл окмоту:"Ылай-|               |          |       |             |
  | Тала", "Ой-Тал", |               |          |       |             |
  |"Кашка-Жол",      |               |          |       |             |
  |"Алайку"          |               |          |       |             |
__|__________________|_______________|__________|_______|_____________|
 IV    Транспорт
_______________________________________________________________________
1.| Ремонтные работы |     Средства  |  2200     |       |            |
  |  на автодорогах: |    дорожного  |в т.ч.по годам:    |Минтранском.|
  |  Мырза-Аки-Кара- |     фонда     |   700     |2003г  |            |
  | Кульжа-Алайку    |               |   700     |2004г  |            |
  |                  |               |   800     |2005г  |            |
  |                  |               |   380     |       |            |
  |  Ылай-Талаа-     |               |           |       |            |
  |  Карагуз-Тушунук |               |в т.ч.по годам:    |            |
  |                  |               |    150    | 2003г |            |
  |                  |               |    150    | 2004г |            |
  |                  |               |     80    | 2005г |            |
  |                  |               |    1500   |       |            |
  |   Кара-Кульжа-   |               |           |       |            |
  |   1 мая          |               |в.т.ч.по годам:    |            |
  |                  |               |     500   | 2003г |            |
  |                  |               |     500   | 2004г |            |
  |                  |               |     500   | 2005г |            |
__|__________________|_______________|___________|_______|____________|
2.|  Ремонт мостов:  |    Средства   |           |       |            |
  | -54км автодороги |   дорожного   |           |       |Минтранс.   |
  | Мырза-Аки-Кара-  |    фонда      |    50     |  2003г|            |
  | Кульжа-Алайку    |               |   2400    |       |            |
  | -8 км автодороги |               | в т.ч.по годам:   |            |
  | Ылай-Талаа-Гульча|               |   1000    |  2003г|            |
  |                  |               |   1000    |  2004г|            |
  |                  |               |    400    |  2005г|            | 
__|__________________|_______________|___________|_______|____________|
3.|  Выделение следу |     Средства  |    8000   |       |            |
  |   ющей техники:  |      дорожного|    в т.ч.по годам:| Минтранс.  |
  |   бульдозер,     |      фонда    |     2800  | 2003г |            |
  |   автогрейдер,   |               |     2800  | 2004г |            |
  |   погрузчик      |               |     2400  | 2005г |            |
__|__________________|_______________|___________|_______|___________ |
V     Электрификация
_______________________________________________________________________
1.| Реконструкция    |               |           |       |            |
  |  и восстановление|               |           |       |            |
  |  высоковольтных  |               |           |       |            |
  |  линий           |               |           |       |            |
__|__________________|_______________|___________|_______|____________|
  |    ВЛ-10кВ       | Средства АООТ | 9520      |       |   АООТ     |
  |                  |   "Ошэлектро" |  в т.ч.по годам:  | "Ошэлектро"|
  |                  |               |      2720 | 2003г |            |
  |                  |               |      2380 | 2004г |            |
  |                  |               |      4420 | 2005г |            |
__|__________________|_______________|___________|_______|____________|
  |    ВЛ-0,4кВ      | Средства АООТ |     4709  |       |    АООТ    |
  |                  |  "Ошэлектро"  | в т.ч.по годам:   | "Ошэлектро"|
  |                  |               |      1662 | 2003г |            |
  |                  |               |       831 | 2004г |            |
  |                  |               |      2216 | 2005г |            |
__|__________________|_______________|___________|_______|____________|
  | Установка доп.КТП| Средства АООТ | 10400     |       |    АООТ    |
  | 10/04 кВ         |  "Ошэлектро"  |в т.ч.по годам:    | "Ошэлектро"|
  |                  |               |      4400 | 2003г |            |
  |                  |               |      4200 | 2004г |            |
  |                  |               |      1800 | 2005г |            |
__|__________________|_______________|___________|_______|____________|
  | Замена изношенных| Средства АООТ |    5400   |       |   АООТ     |
  |   КТП            |   "Ошэлектро" |  в т.ч.по годам:  | "Ошэлектро"|
  |                  |               |    1800   | 2003г |            |
  |                  |               |    2400   | 2004г |            |
  |                  |               |    1200   | 2005г |            |
__|__________________|_______________|___________|_______|____________|
  |Реконструкция ВЛ- | Средства АООТ |  5672     |       |    АООТ    |
  |    10/04 кВ      |  "Ошэлектро"  | в т.ч.по годам:   | "Ошэлектро"|
  |                  |               |  2405     | 2003г |            |
  |                  |               |  1693     | 2004г |            |
  |                  |               |  1574     | 2005г |            |
__|__________________|_______________|___________|_______|____________|
 VI  Телефонная сеть
_______________________________________________________________________
1.| Строительство АТС|  Республик.,  |   300     |  2005г | Минтранс.,|
  |  в с.Кашка-Жол,  |  местный      |           |        |райгосадмин| 
  |  Чалма           |   бюджет      |           |        |           |
__|__________________|_______________|___________|________|___________|
 VII    Обеспечение чистой питьевой водой
________________________________________________________________________
1.|  Обеспечение     |  Проект       |    13000  | 2003-  |Минсельвод.,|
  |  чистой питьевой |"Предоставление|           | 2005гг |Департамент |
  |  водой населения |инфраструктурн.|           |        |сельского   |
  | райцентра с Кара-|услуг на уровне|           |        |водоснабжения,
  |  Кульджа         | населенных    |           |        |райгосадмин.|
  |                  |  пунктов"(АБР)|           |        |сельское    |
  |                  |               |           |        |общественное|
  |                  |               |           |        |объединение |
  |                  |               |           |        |потребителей|
  |                  |               |           |        |питьевой воды|
  |                  |               |           |        |  (СООППВ)  |
__|__________________|_______________|___________|________|____________|
 VIII     Развитие малого и среднего бизнеса
__________________________________________________________________________
1.|  Организация     |               |            |       |              |
  |   миницехов по   |               |            |       |Фонд поддержки|
  |переработке сель- |               |            |       |предпринима-ва|
  |  хозяйственной   |               |            |       |              |
  |  продукции в айыл|               |            |2003-  |              |
  |  окмоту и др.    |               |   15000    | 2005гг|              |
__|__________________|_______________|____________|_______|______________|
2.| Кредитование     |               |            |       |              |
  |препринимателей и |               |            |       |              |
  |  фермеров района |               |    21000   | 2003г |    КСФК      |
__|__________________|_______________|____________|_______|______________|
 IX    Агропромышленный сектор
__________________________________________________________________________
1.| Капитальный      |    Республик. |     56     |2003 г.| Минсельводпр.|
  |ремонт каналов    |   бюджет      |            |       | Департамент  |
  |и головных водоза-|               |            |       |  водного     |
  |борных сооружений |               |            |       |  хозяйства   |
  |"Кок-Жар"         |               |            |       |              |
__|__________________|_______________|____________|_______|______________|
2.| Восстановление и |    Республик. |    1500    | 2004г | Минсельводпр.|
  |    укрепление    |     бюджет    |            |       | Департамент  |
  |  защитной дамбы  |               |            |       |   водного    |
  |   канала "Кум"   |               |            |       |  хозяйства   |
__|__________________|_______________|____________|_______|______________|
3.| Укрепление канала|     Респ.     |       150  |  2003г| Минсельводпр.|
  |   "Сай-Талаа"    |     бюджет    |            |       | Департамент  |
  |                  |               |            |       |    водного   |
  |                  |               |            |       |   хозяйства  |
__|__________________|_______________|____________|_______|_____________ |
4.|Завершение защит. |    Респ.      |    500     | 2003г |  МЭЧС        |
  |   дамбы "Карагуз"|     бюджет    |            |       |              |
__|__________________|_______________|____________|_______|______________|
5.|Укрепление материа|    Респ.      |   1200     | 2003- | Минсельводпр.|
  |льной технической |     бюджет    |            | 2005гг| Госдепарт.   |
  |базы районной в   |               |            |       | ветеринарии  |
  |ветеринарной      |               |            |       |              |
  |станции и ветлабо |               |            |       |              |
  |ротории           |               |            |       |              |
__|__________________|_______________|____________|_______|______________|
6.|Создание агроконсуль-             |            |  2003г|Минсельводпр. |
  |тационного центра  |              |            |       |проект "Подде |
  |по окозанию помощи |              |            |       |ржки вспомогат.
  |сельским товаропроизв.            |            |       |сельскохоз-х  |
  |                   |              |            |       |   услуг"     |
__|___________________|______________|____________|_______|______________|
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