УТРАТИЛО СИЛУ
          в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР

от 11 февраля 2022 года № 57-р

г. Бишкек, Дом Правительства

от 31 января 2003 года № 38-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1.    Утвердить   прилагаемый   План   мероприятий   Правительства

Кыргызской  Республики  по  социально-экономическому  развитию  Кара-

Кульджинского района Ошской области на 2003-2005 годы.

2.   Министерствам,  государственным  комитетам, административным

ведомствам,     государственным комиссиям      принять  исчерпывающие

меры по выполнению Плана мероприятий Правительства Кыргызской Республики

по социально-экономическому   развитию  Кара-Кульджинского     района

Ошской области на 2003-2005 годы в установленные сроки.

3.  Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  на

управления и отделы Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.

Премьер-министр                               Н. Танаев

Утвержден

распоряжением  Правительства

Кыргызской Республики

от 31 января 2003 года №38-р

План мероприятий

Правительства Кыргызской Республики по социально-экономическому

развитию Кара-Кульджинского района Ошской области на 2003-2005 годы

__________________________________________________________________

№ |Мероприятия       |  Источник     |Ориентир.|Сроки  | Ответственные|

|                  |финансирования |сумма,   |исполн.| исполнители  |

|                  |               |тыс.сом  |       |              |

__|__________________|_______________|_________|_______|______________|

I    Здравоохранение

_______________________________________________________________________

1.| Реабилитация     | Кредит АБР    |  552     |2003 г|     Минздрав |

|здания ГСВ №1     |               |          |      |              |

__|__________________|_______________|__________|______|______________|

2.| Строительство    | МЭЧС          |   300    |2003 г|  МЭЧС,Ошская |

| ФАПа на участке  |               |          |      |   облгосамин.|

| "Тоо-Таш-Талаа"  |               |          |      |  райгосадмин.|

|  Ылай-Талинского |               |          |      |              |

| айыл окмоту      |               |          |      |              |

__|__________________|_______________|__________|______|______________|

3.| Приобретение:    |  Минздрав     |          |      |    Минздрав, |

| -акушерско-фель  |  Фонд         |    500   | 2003-|     доноры,  |

| дшерского оборудо|  высоких      |          |2005гг|  райгосадмини|

| вания для ЦСМ    |  технологий   |          |      |    страция   |

| -постельных      |               |    210   |      |              |

|  принадлежностей |               |          |      |              |

| -медоборудования |               |    260   |      |              |

|  для санэпидеми  |               |          |      |              |

|ологической службы|               |          |      |              |

__|__________________|_______________|__________|______|______________|

4.| Приобретение:    |  По линии     |          | 2003-|    Минздрав  |

| -автомашины      |  Всемирного   |          |2005гг|              |

| экстренной       |  банка        |          |      |              |

| медпомощи        |               |          |      |              |

| -компьютеров     |               |          |      |              |

__|__________________|_______________|__________|______|______________|

II   Образование

_______________________________________________________________________

1.|  Завершение      |  МЭЧС         |   4496   | 2003г|      МЭЧС    |

|строительства     |               |          |      |              |

| школы в с.       |               |          |      |              |

| Тушунук          |               |          |      |              |

__|__________________|_______________|__________|______|______________|

2.| Реабилитация     | Кредит АБР    |          |      |     МОиК     |

|школ:             |               |          |      |              |

| -им.Жорокулова   |               |   1500   |2003г |  райгосадмин.|

| -им. Жийде       |               |   1500   |2003г |              |

__|__________________|_______________|__________|______|______________|

3.| Оснащение школ   | Кредит АБР    |          |2003- |      МОиК    |

| района:          | респ.бюджет   |          |2004гг|              |

| -учебн.оборуд.   | спонсорская   | 1200     |      |              |

| -компьютерами    | помощь        |  700     |      |              |

__|__________________|_______________|__________|______|______________|

4.| Повышение зар/   | Местный,      |          | 2003-| Минфин, МОиК |

| платы техниче-   |  республ.     |          |2005гг|   райгосадм. |

| ского персонала  |  бюджет       |          |      |              |

| школ             |               |          |      |              |

__|__________________|_______________|__________|______|______________|

5.| Финансирование   |  Местн.,      | 800      |2003г.|   МОиК       |

| курсов повышения | республ.      |          |      |  облгосадмин.|

| квалификации     | бюджет        |          |      |              |

__|__________________|_______________|__________|______|______________|

III    Культура

_______________________________________________________________________

1.| Провести капита- |    Кредит АБР |          | 2004г |   МОиК,     |

|  льный ремонт зда|               |          |       | райгосадмин.|

| ний учреждений   |               |          |       |             |

|культуры в след-х |               |          |       |             |

|айыл окмоту:"Ылай-|               |          |       |             |

| Тала", "Ой-Тал", |               |          |       |             |

|"Кашка-Жол",      |               |          |       |             |

|"Алайку"          |               |          |       |             |

__|__________________|_______________|__________|_______|_____________|

IV    Транспорт

_______________________________________________________________________

1.| Ремонтные работы |     Средства  |  2200     |       |            |

|  на автодорогах: |    дорожного  |в т.ч.по годам:    |Минтранском.|

|  Мырза-Аки-Кара- |     фонда     |   700     |2003г  |            |

| Кульжа-Алайку    |               |   700     |2004г  |            |

|                  |               |   800     |2005г  |            |

|                  |               |   380     |       |            |

|  Ылай-Талаа-     |               |           |       |            |

|  Карагуз-Тушунук |               |в т.ч.по годам:    |            |

|                  |               |    150    | 2003г |            |

|                  |               |    150    | 2004г |            |

|                  |               |     80    | 2005г |            |

|                  |               |    1500   |       |            |

|   Кара-Кульжа-   |               |           |       |            |

|   1 мая          |               |в.т.ч.по годам:    |            |

|                  |               |     500   | 2003г |            |

|                  |               |     500   | 2004г |            |

|                  |               |     500   | 2005г |            |

__|__________________|_______________|___________|_______|____________|

2.|  Ремонт мостов:  |    Средства   |           |       |            |

| -54км автодороги |   дорожного   |           |       |Минтранс.   |

| Мырза-Аки-Кара-  |    фонда      |    50     |  2003г|            |

| Кульжа-Алайку    |               |   2400    |       |            |

| -8 км автодороги |               | в т.ч.по годам:   |            |

| Ылай-Талаа-Гульча|               |   1000    |  2003г|            |

|                  |               |   1000    |  2004г|            |

|                  |               |    400    |  2005г|            |

__|__________________|_______________|___________|_______|____________|

3.|  Выделение следу |     Средства  |    8000   |       |            |

|   ющей техники:  |      дорожного|    в т.ч.по годам:| Минтранс.  |

|   бульдозер,     |      фонда    |     2800  | 2003г |            |

|   автогрейдер,   |               |     2800  | 2004г |            |

|   погрузчик      |               |     2400  | 2005г |            |

__|__________________|_______________|___________|_______|___________ |

V     Электрификация

_______________________________________________________________________

1.| Реконструкция    |               |           |       |            |

|  и восстановление|               |           |       |            |

|  высоковольтных  |               |           |       |            |

|  линий           |               |           |       |            |

__|__________________|_______________|___________|_______|____________|

|    ВЛ-10кВ       | Средства АООТ | 9520      |       |   АООТ     |

|                  |   "Ошэлектро" |  в т.ч.по годам:  | "Ошэлектро"|

|                  |               |      2720 | 2003г |            |

|                  |               |      2380 | 2004г |            |

|                  |               |      4420 | 2005г |            |

__|__________________|_______________|___________|_______|____________|

|    ВЛ-0,4кВ      | Средства АООТ |     4709  |       |    АООТ    |

|                  |  "Ошэлектро"  | в т.ч.по годам:   | "Ошэлектро"|

|                  |               |      1662 | 2003г |            |

|                  |               |       831 | 2004г |            |

|                  |               |      2216 | 2005г |            |

__|__________________|_______________|___________|_______|____________|

| Установка доп.КТП| Средства АООТ | 10400     |       |    АООТ    |

| 10/04 кВ         |  "Ошэлектро"  |в т.ч.по годам:    | "Ошэлектро"|

|                  |               |      4400 | 2003г |            |

|                  |               |      4200 | 2004г |            |

|                  |               |      1800 | 2005г |            |

__|__________________|_______________|___________|_______|____________|

| Замена изношенных| Средства АООТ |    5400   |       |   АООТ     |

|   КТП            |   "Ошэлектро" |  в т.ч.по годам:  | "Ошэлектро"|

|                  |               |    1800   | 2003г |            |

|                  |               |    2400   | 2004г |            |

|                  |               |    1200   | 2005г |            |

__|__________________|_______________|___________|_______|____________|

|Реконструкция ВЛ- | Средства АООТ |  5672     |       |    АООТ    |

|    10/04 кВ      |  "Ошэлектро"  | в т.ч.по годам:   | "Ошэлектро"|

|                  |               |  2405     | 2003г |            |

|                  |               |  1693     | 2004г |            |

|                  |               |  1574     | 2005г |            |

__|__________________|_______________|___________|_______|____________|

VI  Телефонная сеть

_______________________________________________________________________

1.| Строительство АТС|  Республик.,  |   300     |  2005г | Минтранс.,|

|  в с.Кашка-Жол,  |  местный      |           |        |райгосадмин|

|  Чалма           |   бюджет      |           |        |           |

__|__________________|_______________|___________|________|___________|

VII    Обеспечение чистой питьевой водой

________________________________________________________________________

1.|  Обеспечение     |  Проект       |    13000  | 2003-  |Минсельвод.,|

|  чистой питьевой |"Предоставление|           | 2005гг |Департамент |

|  водой населения |инфраструктурн.|           |        |сельского   |

| райцентра с Кара-|услуг на уровне|           |        |водоснабжения,

|  Кульджа         | населенных    |           |        |райгосадмин.|

|                  |  пунктов"(АБР)|           |        |сельское    |

|                  |               |           |        |общественное|

|                  |               |           |        |объединение |

|                  |               |           |        |потребителей|

|                  |               |           |        |питьевой воды|

|                  |               |           |        |  (СООППВ)  |

__|__________________|_______________|___________|________|____________|

VIII     Развитие малого и среднего бизнеса

__________________________________________________________________________

1.|  Организация     |               |            |       |              |

|   миницехов по   |               |            |       |Фонд поддержки|

|переработке сель- |               |            |       |предпринима-ва|

|  хозяйственной   |               |            |       |              |

|  продукции в айыл|               |            |2003-  |              |

|  окмоту и др.    |               |   15000    | 2005гг|              |

__|__________________|_______________|____________|_______|______________|

2.| Кредитование     |               |            |       |              |

|препринимателей и |               |            |       |              |

|  фермеров района |               |    21000   | 2003г |    КСФК      |

__|__________________|_______________|____________|_______|______________|

IX    Агропромышленный сектор

__________________________________________________________________________

1.| Капитальный      |    Республик. |     56     |2003 г.| Минсельводпр.|

|ремонт каналов    |   бюджет      |            |       | Департамент  |

|и головных водоза-|               |            |       |  водного     |

|борных сооружений |               |            |       |  хозяйства   |

|"Кок-Жар"         |               |            |       |              |

__|__________________|_______________|____________|_______|______________|

2.| Восстановление и |    Республик. |    1500    | 2004г | Минсельводпр.|

|    укрепление    |     бюджет    |            |       | Департамент  |

|  защитной дамбы  |               |            |       |   водного    |

|   канала "Кум"   |               |            |       |  хозяйства   |

__|__________________|_______________|____________|_______|______________|

3.| Укрепление канала|     Респ.     |       150  |  2003г| Минсельводпр.|

|   "Сай-Талаа"    |     бюджет    |            |       | Департамент  |

|                  |               |            |       |    водного   |

|                  |               |            |       |   хозяйства  |

__|__________________|_______________|____________|_______|_____________ |

4.|Завершение защит. |    Респ.      |    500     | 2003г |  МЭЧС        |

|   дамбы "Карагуз"|     бюджет    |            |       |              |

__|__________________|_______________|____________|_______|______________|

5.|Укрепление материа|    Респ.      |   1200     | 2003- | Минсельводпр.|

|льной технической |     бюджет    |            | 2005гг| Госдепарт.   |

|базы районной в   |               |            |       | ветеринарии  |

|ветеринарной      |               |            |       |              |

|станции и ветлабо |               |            |       |              |

|ротории           |               |            |       |              |

__|__________________|_______________|____________|_______|______________|

6.|Создание агроконсуль-             |            |  2003г|Минсельводпр. |

|тационного центра  |              |            |       |проект "Подде |

|по окозанию помощи |              |            |       |ржки вспомогат.

|сельским товаропроизв.            |            |       |сельскохоз-х  |

|                   |              |            |       |   услуг"     |

__|___________________|______________|____________|_______|______________|