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г.Бишкек, Дом Правительстваот 8 апреля 2003 года № 175-р             РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ      В    целях    дальнейшей   реализации   программы    реформированияэнергетического сектора, а также выполнения обязательств,  принятых  врамках  реализации  Консолидированного  кредита  Всемирного  Банка  наструктурные преобразования (CSAC):   1.  Утвердить  прилагаемый План действий по  дальнейшей  реализацииКонсолидированного   кредита   Всемирного   Банка    на    структурныепреобразования (CSAC).   2.   Министерствам,  государственным  комитетам,   административнымведомствам,    государственным   комиссиям,   акционерным    обществам"Национальная    электрическая   сеть   Кыргызстана",   "Электрическиестанции",   "Северэлектро",  "Востокэлектро",  "Ошэлектро",   "Джалал-Абадэлектро",  "Кыргызгаз",  "Кыргызтелеком",  отделу  по   реализациипроекта  (ОРП)  при Государственном комитете Кыргызской Республики  поуправлению государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций:   -  обеспечить  своевременную  и  в полном  объеме  реализацию  мер,предусмотренных утвержденным Планом;   -  ежемесячно  не позднее 5 числа месяца, следующего  за  отчетным,представлять  отчет  о  ходе  реализации  настоящего  распоряжения   вМинистерство финансов Кыргызской Республики для обобщения.   3.  Министерству финансов Кыргызской Республики не позднее 10 числамесяца,  следующего за отчетным, представлять обобщенную информацию  вАппарат Премьер-министра Кыргызской Республики.   4. Министерству юстиции Кыргызской Республики внести законопроекты,предусмотренные   настоящим  Планом,  в  План  законопроектных   работПравительства Кыргызской Республики на 2003 год.   5.  Признать утратившим силу распоряжение Правительства  КыргызскойРеспублики от 22 марта 2002 года № 135-р.   6.  Контроль  за выполнением настоящего распоряжения  возложить  науправление  экономики,  инвестиций и государственной  собственности  иотделы Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.          Премьер-министр                              Н.Танаев                                   Утвержден                      распоряжением Правительства                         Кыргызской Республики                     от 8 апреля 2003 года № 175-р                                   ПЛАН                   действий по дальнейшей реализации              Консолидированного кредита Всемирного Банка                 на структурные преобразования (CSAC)  -----------------------------------------------------------------------|  Наименование мероприятия  |   Срок   |    Форма    | Ответственные ||                            |исполнения| исполнения  |  исполнители  ||---------------------------------------------------------------------||       1.  Привлечение частного сектора в сектор распределения       ||             электроэнергии по модели сдачи в концессию              ||---------------------------------------------------------------------||1.1. Начать работу с        |До 30     |Практические |Госкомимущества||соответствующими комитетами |апреля    |действия     |и инвестиций,  ||палат Жогорку Кенеша        |2003 г.   |             |управление     ||Кыргызской Республики по    |          |             |экономики АПМ  ||вопросу получения согласия  |          |             |               ||на передачу в концессию АО  |          |             |               ||"Северэлектро" и получить   |          |             |               ||положительное заключение    |          |             |               ||Согласительной комиссии по  |          |             |               ||данному вопросу             |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||1.2. Получить согласие палат|2 полу-   |Постановления|Госкомимущества||Жогорку Кенеша Кыргызской   |годие     |палат Жогорку|и инвестиций,  ||Республики на передачу в    |2003 г.   |Кенеша       |управление     ||концессию АО "Северэлектро" |          |             |экономики АПМ  ||----------------------------|----------|-------------|---------------||1.3. Провести тендер по     |В 10-днев-|Практические |Госкомимущества||отбору советников по        |ный срок  |действия     |и инвестиций,  ||предоставлению юридических и|после     |             |ОРП CSAC TA,   ||финансовых услуг в оказании |выполнения|             |управление     ||помощи при подготовке пакета|п.1.1     |             |экономики АПМ  ||тендерных документов на     |          |             |               ||концессию для АО            |          |             |               ||"Северэлектро"              |          |             |               ||(финансирование из          |          |             |               ||технического кредита CSAC   |          |             |               ||TA)                         |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||1.4. Начать работу по       |1 квартал |Практические |Госкомимущества||привлечению потенциальных   |2004 г.   |действия     |и инвестиций,  ||участников тендера по       |          |             |управление     ||передаче в концессию АО     |          |             |экономики АПМ  ||"Северэлектро" и получить   |          |             |               ||их предложения по концессии |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||1.5. Провести оценку        |По мере   |Практические |Госкомимущества||полученных предложений от   |поступле- |действия     |и инвестиций,  ||инвесторов по передаче в    |ния       |             |управление     ||концессию АО "Северэлектро" |предложе- |             |экономики АПМ  ||                            |ний       |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||1.6. Провести переговоры и  |2 квартал |Подписанный  |Госкомимущества||заключить контракт с        |2004 г.   |контракт     |и инвестиций,  ||выбранным инвестором (если  |          |             |управление     ||таковой имеется)            |          |             |экономики АПМ  ||----------------------------|----------|-------------|---------------||1.7. Подготовить и внести на|2 квартал |План,        |Госкомимущества||утверждение в Правительство |2004 г.   |постановление|и инвестиций,  ||план для привлечения участия|          |Правительства|управление     ||частного сектора в          |          |             |экономики АПМ  ||оставшихся распределительных|          |             |               ||компаниях                   |          |             |               ||---------------------------------------------------------------------||       2. Достижение финансовой жизнеспособности и устранение        ||            квази-фискального дефицита (КФД) в энергетике            ||---------------------------------------------------------------------||2.1. Провести инвентаризацию|1 полу-   |Аналитический|Госкомимущества||дебиторской и кредиторской  |годие     |материал,    |и инвестиций,  ||задолженности энергетических|2003 года |постановление|Госэнерго-     ||компаний, определить причины|          |Правитель-   |агентство,     ||образования взаимных        |          |ства,        |Госкомантимо-  ||задолженностей между        |          |Программа    |нополии,       ||энергетическим компаниями и |          |             |Минфин, ГКРЦБ, ||разработать комплекс мер по |          |             |управление     ||финансовому оздоровлению    |          |             |экономики,     ||электроэнергетического      |          |             |отдел          ||сектора                     |          |             |ТЭК и ГО АПМ   ||----------------------------|----------|-------------|---------------||2.2. Разработать комплекс   |2003-2006 |Практические |Госэнерго-     ||мер для поэтапного          |годы      |действия     |агентство, АО  ||уменьшения КФД в            |          |             |"Электрические ||электроэнергетическом       |          |             |станции",      ||секторе с текущего уровня   |          |             |АО "НЭСК",     ||13,6 процента к ВВП до 7,8  |          |             |АО "Восток-    ||процента в 2006 году:       |          |             |электро",      ||Обеспечить снижение         |          |             |АО "Ошэлектро",||технических и коммерческих  |          |             |АО "Джа-       ||потерь электроэнергии       |          |             |лал-Абад-      ||за счет:                    |          |             |электро",      ||- реконструкции             |          |             |Минфин,        ||  распределительных сетей и |          |             |Госкомимущества||  модернизации оборудования;|          |             |и инвестиций,  ||- оснащения энергоснабжающих|          |             |отдел ТЭК и ГО ||  предприятий и потребителей|          |             |АПМ            ||  современными приборами    |          |             |               ||  учета и контроля;         |          |             |               ||- совершенствования системы |          |             |               ||  и механизмов оплаты       |          |             |               ||  потребленной энергии      |          |             |               ||Обеспечить 100-процентное   |          |             |               ||выставление счетов и сбор   |          |             |               ||оплаты по выставленным      |          |             |               ||счетам исключительно        |          |             |               ||в денежной форме, за        |          |             |               ||исключением возвратного     |          |             |               ||финансирования, с 50% в 2003|          |             |               ||году до 70% к 2006 году     |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||2.3. Утвердить среднесрочную|До 30     |Постановление|Госэнерго-     ||тарифную политику на        |апреля    |Правительства|агентство,     ||2003-2005 годы на           |2003 г.   |             |отдел ТЭК и ГО ||электрическую и тепловую    |          |             |АПМ            ||энергию, предусмотрев       |          |             |               ||доведение уровня тарифов до |          |             |               ||уровня долгосрочных затрат  |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||2.4. Обсудить рекомендации  |До 5      |Практические |Госкомимущества||аудиторов Прайс             |апреля    |действия     |и инвестиций,  ||Вотерхаус-Куперс с          |2003 г.   |             |управление     ||руководством                |          |             |экономики АПМ  ||электроэнергетических       |          |             |               ||компаний, связанных с       |          |             |               ||аудитом счетов              |          |             |               ||электроэнергетических       |          |             |               ||компаний за 2001 год,       |          |             |               ||включающих рекомендации по  |          |             |               ||улучшению механизмов        |          |             |               ||внутреннего контроля        |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||2.5. На основании           |До 30     |Программа    |Электрические  ||рекомендаций аудиторов Прайс|апреля    |             |распредели-    ||Вотерхаус-Куперс руководству|2003 г.   |             |тельные        ||электроэнергетических       |          |             |компании,      ||разработать подробную       |          |             |Госкомимущества||программу введения          |          |             |и инвестиций,  ||механизмов внутреннего      |          |             |отдел ТЭК и ГО ||аудита и контроля с         |          |             |АПМ            ||указанием сроков,           |          |             |               ||включающую, как минимум,    |          |             |               ||выставление счетов, сборы,  |          |             |               ||кредиторскую задолженность и|          |             |               ||денежные средства для       |          |             |               ||улучшения точности и        |          |             |               ||надежности данных по        |          |             |               ||финансовой отчетности и     |          |             |               ||потерям                     |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||2.6. Начать внедрение       |В соот-   |Практические |Электрические  ||механизмов внутреннего      |ветствии  |действия     |распределитель-||контроля и аудита           |с согла-  |             |ные            ||электрическими              |сованными |             |компании,      ||распределительными          |сроками и |             |отдел ТЭК и ГО ||компаниями для своих        |программой|             |АПМ            ||коммерческих операций       |          |             |               ||---------------------------------------------------------------------||       3. Достижение финансовой жизнеспособности и устранение        ||         квази-фискального дефицита (КФД) в газовом секторе          ||---------------------------------------------------------------------||3.1. Правительству одобрить |До 10     |Распоряжение |Минфин,        ||поправки в кредитное        |апреля    |Правительства|управление     ||соглашение по Кредиту       |2003 г.   |             |экономики АПМ  ||Технической Помощи (CSAC)   |          |             |               ||ТА, предусматривающие       |          |             |               ||выделение финансирования    |          |             |               ||на установку газовых        |          |             |               ||счетчиков                   |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||3.2. Подготовить тендерные  |До 5      |Тендерные    |АО "Кыргызгаз",||документы на установку      |апреля    |документы    |управление     ||газовых счетчиков внешними  |2003 г.   |             |экономики АПМ  ||подрядчиками                |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||3.3. Провести тендер на     |2 квартал |Практические |ОРП CSAC ТА,   ||установку газовых счетчиков |2003 г.   |действия     |управление     ||внешними подрядчиками       |          |             |экономики АПМ  ||(финансирование из средств  |          |             |               ||CSAC ТА)                    |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||3.4. Подписать контракт с   |2 квартал |Контракты    |ОРП CSAC ТА,   ||подрядчиком(ами) по         |2003 г.   |             |отдел ТЭК и ГО ||установке газовых счетчиков |          |             |АПМ            ||----------------------------|----------|-------------|---------------||3.5. Установить газовые     |В соот-   |Практические |АО "Кыргызгаз" ||счетчики в соответствии с   |ветствии с|действия     |совместно с    ||согласованным месячным      |согласо-  |             |подрядчиками,  ||графиком (21,899 счетчиков  |ванным    |             |отдел ТЭК и ГО ||за счет средств АО          |графиком  |             |АПМ            ||"Кыргызгаз", 47,391 - за    |          |             |               ||счет средств CSAC ТА в      |          |             |               ||течение 2003 г.)            |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||3.6. Представлять отчеты:   |          |             |АО "Кыргызгаз",||- о ходе выполнения графика |Ежемесячно|Отчет в      |Госэнерго-     ||  установки газовых         |          |Госэнерго-   |агентство,     ||  счетчиков, в том числе за |          |агентство    |отдел ТЭК и ГО ||  счет финансирования из    |          |             |АПМ            ||  средств CSAC ТА;          |          |             |               ||- по технико-экономическим  |Ежеквар-  |Отчет в MAP  |               ||  показателям деятельности  |тально    |             |               ||  АО "Кыргызгаз"            |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||3.7. Разработать            |Май 2003  |Постановление|Госэнерго-     ||среднесрочную тарифную      |г.        |Правительства|агентство,     ||политику на 2003-2005 годы  |          |             |отдел ТЭК и ГО ||на природный газ            |          |             |АПМ            ||---------------------------------------------------------------------||        4. Создание и поддержка эффективной регулятивной базы        ||             для секторов энергетики и телекоммуникаций              ||---------------------------------------------------------------------||4.1. Принять меры по        |До 31     |Практические |Госэнерго-     ||продвижению и принятию      |августа   |действия     |агентство,     ||Жогорку Кенешем Кыргызской  |2003 г.   |             |Минфин, отдел  ||Республики поправок в Закон |          |             |ТЭК и ГО АПМ   ||Кыргызской Республики "О    |          |             |               ||естественных и разрешенных  |          |             |               ||монополиях" в части         |          |             |               ||уточнения роли              |          |             |               ||Госэнергоагентства и        |          |             |               ||Госагентства связи и их     |          |             |               ||полной ответственности за   |          |             |               ||регулирование монополий     |          |             |               ||в секторах энергетики и     |          |             |               ||коммуникаций, соответственно|          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||4.2. Повторно инициировать  |2 полу-   |Законопроект,|Госэнерго-     ||подготовку нового           |годие     |практические |агентство,     ||законопроекта по внесению   |2003 г.   |действия     |Минфин, отдел  ||поправок в Закон Кыргызской |          |             |ТЭК и ГО АПМ   ||Республики "Об энергетике"  |          |             |               ||в отношении финансирования  |          |             |               ||Госэнергоагентства          |          |             |               ||посредством сбора с         |          |             |               ||энергопредприятий.          |          |             |               ||Принять меры по продвижению |          |             |               ||и принятию законопроекта    |          |             |               ||Жогорку Кенешем Кыргызской  |          |             |               ||Республики                  |          |             |               ||---------------------------------------------------------------------||          5. Привлечение частного сектора в газовый сектор           ||---------------------------------------------------------------------||5.1. Начать работу с Жогорку|До 31     |Практические |Госкомимущества||Кенешем Кыргызской          |августа   |действия     |и инвестиций,  ||Республики для получения его|2003 г.   |             |управление     ||одобрения на:               |          |             |экономики АПМ  ||- передачу в концессию      |          |             |               ||  магистрального            |          |             |               ||  газопровода;              |          |             |               ||- приватизацию распределения|          |             |               ||  и другой деятельности АО  |          |             |               ||  "Кыргызгаз"               |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||5.2. Получить одобрение     |2 полу-   |Постановление|Госкомимущества||Жогорку Кенешем Кыргызской  |годие     |Жогорку      |и инвестиций,  ||Республики Программы        |2003 г.   |Кенеша       |управление     ||реорганизации и приватизации|          |             |экономики АПМ  ||газовой отрасли в Кыргызской|          |             |               ||Республике и Финансовой     |          |             |               ||модели функционирования     |          |             |               ||АО "Кыргызгаз"              |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||5.3. Принять постановление  |2 полу-   |Постановление|Госкомимущества||Правительства о подготовке  |годие     |Правительства|и инвестиций,  ||проекта пакета тендерных    |2003 г.   |             |управление     ||документов для продажи или  |          |             |экономики АПМ  ||сдачи в концессию           |          |             |               ||деятельности по             |          |             |               ||транспортировке газа        |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||5.4. Завершить приватизацию |2 полу-   |Практические |Госкомимущества||неосновных активов и        |годие     |действия     |и инвестиций,  ||деятельности, связанной с   |2003 г.   |             |управление     ||поставкой и продажей        |          |             |экономики АПМ  ||сжиженного газа             |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||5.5. Объявить тендер на     |2 полу-   |Практические |Госкомимущества||привлечение инвесторов к    |годие     |действия     |и инвестиций,  ||участию в концессии         |2003 г.   |             |управление     ||магистрального газопровода  |          |             |экономики АПМ  ||---------------------------------------------------------------------||         6. Привлечение частного сектора в сектор внутренней         ||                        и международной связи                        ||---------------------------------------------------------------------||6.1. Одобрить               |До 15     |Постановление|Госагентство   ||"Дополнительные условия     |апреля    |Правительства|связи,         ||лицензирования услуг        |2003 г.   |             |отдел торговли,||междугородной и             |          |             |промышленного  ||международной телефонной    |          |             |и строительного||(голосовой) связи и услуг   |          |             |комплексов     ||пакетной передачи голоса    |          |             |и коммуникаций ||в режиме реального времени",|          |             |               ||требующие от операторов     |          |             |               ||выполнения минимальных      |          |             |               ||технических и финансовых    |          |             |               ||критериев                   |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||6.2. Отобрать победителя    |До 31     |Практические |Госкомимущества||тендера, при условии        |августа   |действия     |и инвестиций,  ||предоставления приемлемых   |2003 г.   |             |управление     ||предложений                 |          |             |экономики АПМ  ||----------------------------|----------|-------------|---------------||6.3. Завершить переговоры с |2 полу-   |Практические |Госкомимущества||инвестором по продаже       |годие     |действия     |и инвестиций,  ||контрольного пакета акций   |2003 г.   |             |управление     ||АО "Кыргызтелеком"          |          |             |экономики АПМ  ||---------------------------------------------------------------------||      7. Оптимизация существующей системы энергетических льгот       ||         посредством улучшения адресности социальной защиты          ||---------------------------------------------------------------------||7.1. Принять постановление  |До 31     |Постановление|Минсоцтруд,    ||Правительства о переводе    |августа   |Правительства|отдел          ||льгот на лекарственные      |2003 г.   |             |соцкультраз-   ||средства и уголь в денежную |          |             |вития АПМ      ||форму                       |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||7.2. Подготовить и внести на|До 30     |Законопроект,|Минсоцтруд,    ||рассмотрение Жогорку Кенеша |апреля    |постановление|отдел          ||Кыргызской Республики       |2003 г.   |Правительства|соцкультраз-   ||поправки в Закон Кыргызской |          |             |вития АПМ      ||Республики "О статусе       |          |             |               ||военнослужащего" и Закон    |          |             |               ||Кыргызской Республики "Об   |          |             |               ||органах внутренних дел" в   |          |             |               ||части отмены энергетических |          |             |               ||льгот для сотрудников       |          |             |               ||органов внутренних дел и    |          |             |               ||военнослужащих              |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||7.3. Начать пилотную        |До 31     |Практические |Минсоцтруд,    ||программу по переводу всех  |августа   |действия     |Минфин, отдел  ||льгот в денежную форму для  |2003 г.   |             |соцкультраз-   ||получателей в одном районе  |          |             |вития АПМ      ||и одном городе              |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||7.4. Принять меры по        |2 полу-   |Законопроек- |Минсоцтруд,    ||продвижению и принятию      |годие     |ты,          |Минфин, отдел  ||Жогорку Кенешем Кыргызской  |2003 г.   |практические |соцкультраз-   ||Республики поправок в Закон |          |действия     |вития АПМ      ||Кыргызской Республики "О    |          |             |               ||статусе военнослужащего"    |          |             |               ||и Закон Кыргызской          |          |             |               ||Республики "Об органах      |          |             |               ||внутренних дел"             |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||7.5. С использованием       |2 полу-   |Законопроект |Минсоцтруд,    ||результатов пилотных        |годие     |             |отдел          ||проектов и диалога с        |2003 г.   |             |соцкультраз-   ||получателями и поставщиками |          |             |вития АПМ      ||услуг подготовить проект    |          |             |               ||нового Закона Кыргызской    |          |             |               ||Республики о государственных|          |             |               ||социальных льготах, который |          |             |               ||приведет к:                 |          |             |               ||- улучшению адресности      |          |             |               ||  пособий;                  |          |             |               ||- упрощению и сокращению    |          |             |               ||  затрат на                 |          |             |               ||  администрирование системы |          |             |               ||  льгот (особенно в         |          |             |               ||  высокогорных районах);    |          |             |               ||- унифицированности пособий,|          |             |               ||  получаемых разными        |          |             |               ||  получателями в одинаковой |          |             |               ||  категории;                |          |             |               ||- внедрению максимального   |          |             |               ||  использования денежных    |          |             |               ||  средств в выплате пособий |          |             |               ||----------------------------|----------|-------------|---------------||7.6. Принять меры по        |1 полу-   |Практические |Минсоцтруд,    ||продвижению и принятию      |годие     |действия     |отдел          ||Жогорку Кенешем Кыргызской  |2004 г.   |             |соцкультраз-   ||Республики проекта нового   |          |             |вития АПМ      ||Закона Кыргызской Республики|          |             |               ||о государственных социальных|          |             |               ||льготах                     |          |             |               ||---------------------------------------------------------------------||                    8. Центральное теплоснабжение                    ||---------------------------------------------------------------------||8.1. Обеспечить сокращение  |Постоянно |Ежекварталь- |АО "Бишкек-    ||технических и коммерческих  |          |ная          |теплосеть",    ||потерь в снабжении теплом и |          |информация   |отдел ТЭК и ГО ||горячей водой               |          |в МАР        |АПМ            ||----------------------------|----------|-------------|---------------||8.2. Принять постановление, |В сроки,  |Постановление|Госэнерго-     ||предусматривающее:          |согласо-  |Правительства|агентство,     ||- принятие долгосрочной     |ванные    |             |Кыргызжилком-  ||  стратегии по              |с МАР     |             |мунсоюз,       ||  теплоснабжению;           |          |             |Бишкектепло-   ||- реализацию краткосрочных  |          |             |коммунэнерго,  ||  мер, предлагаемых в       |          |             |Минфин, отдел  ||  стратегии, таких как      |          |             |ТЭК и ГО АПМ   ||  определение реальных      |          |             |               ||  затрат по производству и  |          |             |               ||  распределению тепла на    |          |             |               ||  основе уровня             |          |             |               ||  теплоснабжения, который   |          |             |               ||  доступен населению со     |          |             |               ||  средним доходом, введение |          |             |               ||  двухставочного тарифа,    |          |             |               ||  принятие коммерческих     |          |             |               ||  принципов, разрешение     |          |             |               ||  отключений за неуплату,   |          |             |               ||  прекращение               |          |             |               ||  централизованной подачи   |          |             |               ||  горячей воды, реализация  |          |             |               ||  мер по предотвращению     |          |             |               ||  нелегального подключения, |          |             |               ||  рационализация субсидий   |          |             |               ||  потребителям, упрощение   |          |             |               ||  процедур по образованию   |          |             |               ||  кондоминиумов, обеспечение|          |             |               ||  стимулов потребителям и   |          |             |               ||  кондоминиумам для         |          |             |               ||  установки счетчиков,      |          |             |               ||  подготовку и осуществление|          |             |               ||  информационной кампании   |          |             |               ||  для потребителей;         |          |             |               ||- образование рабочей группы|          |             |               ||  (республиканский и местный|          |             |               ||  уровни) по разработке     |          |             |               ||  плана действий по переходу|          |             |               ||  на более эффективные и    |          |             |               ||  доступные системы         |          |             |               ||  теплоснабжения            |          |             |               ||  в соответствии с          |          |             |               ||  долгосрочной программой   |          |             |               |-----------------------------------------------------------------------  
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