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                                       Утвержден                                                                                              распоряжением Правительства                                       Кыргызской Республики                           от 9 октября 2006 года № 574                              План мероприятий    Правительства Кыргызской Республики по социально-экономическому     развитию Узгенского района Ошской области Кыргызской Республики                      на 2006-2008   годы  ---------------------------------------------------------------------------------------                                               |№  |      Мероприятия        |    Источник    | Ориен  |Сроки    |                   |             |п/п|                         |  финансирования|  тиров | исполне |                   |                                           |   |                               |                 | очная  | ния     |                   | |___|_________________________|________________|_сумма__|_________|___________________|                         |   |                         |                |        |         |                   |        |   |Строительство защитных   |                |        |         |                   |   |   |    дамб                 |                |        |         |                   | |___|_________________________|________________|________|_________|___________________|                            |   |Строительство            |Местный бю      |750,0   |2007     |МЧС                |                | 1 |селезащитной дамбы на    |(по согласованию|        | год     |облгосадминистрация| |   |реке Жазы села Большевик |согласованию)   |        |         |райгосадминистрация|          |   |Акжарской сельской управы|и республиканский|       |         |                   | |   |                         | бюджет, в      |        |         |                   |            |   |                         |пределах        |        |         |                   | |   |                         |предусмотренных |                  |                   |  |   |                         |бюджетом        |        |         |                   |    |   |                         | средств        |        |         |                   |  |--------------------------------------------------------------------------------------         | 2 |Восстановление           |Республиканский |  10355 |  2006-  | МЧС, МСВХПП       ||   |селезащитного канала     |бюджет,  в      |        | 2007    |                   |  |   |«Ловчий» села Мирза-Аки  | пределах       |        | годы    |                   ||   |Мырзакинской сельской    |предусмотренных |        |         |                   ||   |управы                   |бюджетом средств|        |         |                   ||--------------------------------------------------------------------------------------                            | 3 |                         |                |9550,0  |2006-2007|МЧС                ||   |Строительство            |Республиканский |        |годы     |облгосадминистрация|  |   |селезащитной дамбы на    |бюджет, в преде-|        |         |райгосадминистрация|        |   |реке Жазы,по правому     |лах предусмотрен|        |         |                   | |   | берегу                  |ных бюджетом    |        |         |                   ||   |села Кыймыл Торткульской |средств         |        |         |                   |           |   |сельской управы          |                |        |         |                   |              |--------------------------------------------------------------------------------------                                     | 4 |Строительство            |Республиканский |156252,0|2006-2007|МЧС                ||   |селезащитной дамбы на    |бюджет, в преде-|        |годы     |облгосадминистрация||   |реке Карадарья выше моста|лах предусмотрен|        |         |райгосадминистрация|          |   | по правому берегу 5 км  |ных бюджетом    |        |         |                   |   |   | по левому берегу 5,5 км |средств         |        |         |                   | |   |                         |                |        |         |                   |---------------------------------------------------------------------------------------| 5 |Строительство шпор с     |Республикански  |4213,7  |2007-2008|МЧС,               ||   |установкой габионовой    |бюджет, в       |        |годы     |облгосадминистрация||   |сетки по 100 м в двух    |пределах        |        |         |райгосадминистрация||   |местах по правому берегу |предусмотренны  |        |         |                   ||   |реки Жазы на участке     |бюджетом        |        |         |                   ||   |рабочего городка города  |средств         |        |         |                   |  |   |Узген и населения        |                |        |         |                   ||   |Жазыйской сельской управы|                |        |         |                   |---------------------------------------------------------------------------------------| 6 |Строительство селезащитной|Республиканский| 600,0  | 2007    |МЧС,               ||   |дамбы на реке Заргер по   |бюджет, в      |        | год     |облгосадминистрация||   |правому берегу на участке |пределах       |        |         |райгосадминистрация||   |Заргер Заргерской сельской|предусмотренных|        |         |                   ||   |управы протяженностью 50  |бюджетом       |        |         |                   |  |   |метров                    |средств        |        |         |                   |---------------------------------------------------------------------------------------| 7 |Строительство защитной    |Республиканский| 23600,0|2006-2008| МЧС,              ||   |дамбы на реке Жазы участка|бюджет, в      |        |годы     |облгосадминистрация||   |Озгоруш Донбулакской      |пределах       |        |         |райгосадминистрация| |   |сельской управы           |предусмотренных|        |         |                   ||   |                          |бюджетом       |        |         |                   | ---------------------------------------------------------------------------------------|   |Строительство защитной    |Республиканский| 3600,0 |2006-2007|МЧС,               || 8 |дамбы на реке Заргер села |бюджет, в      |        |годы     |облгосадминистрация|    |   |Красный Маяк Жылалдинской |пределах       |        |         |райгосадминистрация||   |сельской управы           |предусмотренных|        |         |                   ||   |                          | бюджетом      |        |         |                   | |   |                          |средств        |        |         |                   |---------------------------------------------------------------------------------------|   |Строительство шпор по 100 |Республиканский| 4200,0 |2007-2008|МЧС,               || 9 |м в двух местах по правому|бюджет, в      |        |годы     |облгосадминистрация||   |берегу реки Куршаб        |пределах       |        |         |райгосадминистрация||   |Кызылоктябрской сельской  |предусмотренных|        |         |                   ||   |управы                    |бюджетом       |        |         |                   ||   |                          |средств        |        |         |                   |---------------------------------------------------------------------------------------|   | Водное хозяйство и водоснабжение                                                |--------------------------------------------------------------------------------------- |10 |Очистка коллекторно-      | Местный бюджет|  9544,4 |2006-2008|Облгосадминистрация||   |дренажной сети            | (по           |  в.т.ч. |годы     |райгосадминистрация||   |Торткульской,             | согласованию),|  по     |2006 год |                   | |   |Жылалдинской,             | инвестиции    |  годам: |2007 год |                   ||   |Кызылоктябрьской,         |               |  5191,0 |2008 год |                   | |   |Куршабской, ЗаргерскоЙ,   |               |  3249,0 |         |                   ||   |Мырзакинской к            |               |  1104,4 |         |                   ||   |Донбулакской сельских     |               |         |         |                   | |   |управ протяженностью 59 км|               |         |         |                   ||   |в 2006 году, 37,5 км в    |               |         |         |                   ||   |2007 году, 12,6 км в 2008 |               |         |         |                   | |   |году                      |               |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|   |Восстановление и новое    |Кредит         | 87492,6 |2006-    |МСВХПП,            || 11|строительство систем      |Азиатского     |         |2007     |облгосадминистрация||   |централизованного         |Банка Развития |         |годы     |райгосадминистрация| |   |водоснабжения в 52-х      |по проекту     |         |         |                   | |   |населенных пунктах района |«Предоставление|         |         |                   ||   |                          |инфраструктурны|         |         |                   ||   |                          |услуг на       |         |         |                   ||   |                          |уровне         |         |         |                   ||   |                          |населенных     |         |         |                   ||   |                          |пунктов»       |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|12 |Восстановление и новое    | Агентство     |  28000,0|2006-2007|Облгосадминистрация||   |строительство систем      | развития и    |  в.т.ч. |годы     |райгосадминистрация||   |централизованного         | Инвестирования|  по     |2006 год |                   ||   |водоснабжения и           | сообществ     |  годам: |2007 год |                   |  |   |канализации в городе Узген| (АРИС)        |  7719,0 |         |                   ||   |                          |               | 20281,0 |         |                   |  |   |                          |               |         |         |                   | ----------------------------------------------------------------------------------------|   |Транспорт и коммуникации  |                                                       |----------------------------------------------------------------------------------------|   |Произвести ремонтно-      |Республиканский| 3500,0  |2007-2008|МТиК,              ||13 |восстановительные работы  |бюджет         |         |годы     |облгосадминистрация||   |объездной автодороги      |               |         |         |райгосадминистрация| |   |Кайрат-Заргер             |               |         |         |                   ||   |протяженностью 3 км на    |               |         |         |                   ||   |участке Тосой Заргерской  |               |         |         |                   ||   |сельской управы           |               |         |         |                   |---------------------------------------------------------------------------------------- |14 |Произвести капитальный    |Республиканский| 15000,0 |2007-2008|МТиК,              ||   |ремонт автодороги Куршаб- |бюджет         |         | годы    |облгосадминистрация||   |Жалпакташ протяженностью  |               |         |         |райгосадминистрация|  |   |42 км Жалпакташской       |               |         |         |                   | |   |сельской управы и         |               |         |         |                   |    |   |завершить строительство   |               |         |         |                   ||   |объездной дороги на       |               |         |         |                   ||   |участке Кокчопо           |               |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|   |                          |               |         |         |                   ||15 |Реконструкция автодороги  |Республиканский| 4000,0  |2007-2008|МТиК,              ||   |Узген-Чангет              |бюджет         |         |годы     |облгосадминистрация| |   |протяженностью 20 км через|               |         |         |райгосадминистрация||   |участка села Ийрисуу и    |               |         |         |                   ||   | участка Барпы Сузакского |               |         |         |                   ||   |района                    |               |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------   |16 |Ремонтно-восстановительные|Республиканский| 1000,0  |2007-2008|МТиК,              |  |   |работы автодороги Мырзаки-|бюджет         |         |годы     |облгосадминистрация| |   |Кандава на участке Чечебай|               |         |         |райгосадминистрация||   |и участка Карабаткак,     |               |         |         |                   ||   |протяженностью 2 км       |               |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|17 |Реконструкция автодороги с|Республиканский| 13500,0 |2007-2008|МТиК,              ||   |асфальтовым покрытием     |бюджет         |         |годы     |облгосадминистрация||   |Узген-Заргер              |               |  в.т.ч. |2007 год |райгосадминистрация||   |протяженностью 6 км       |               |  по     |2008 год |                   |  |   |                          |               | годам:  |         |                   ||   |                          |               | 6000,0  |         |                   | |   |                          |               |7500,0   |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|18 |Составление технико-      |Республиканский|180000,0 |2007-2008|МТиК,              ||   |экономического обоснования|бюджет         |         |годы     |облгосадминистрация||   |строительства дамбы и     |               |         |         |райгосадминистрация||   |обьездной дороги Ош-Бишкек|               |         |         |                   |         |   |с обходом города Узген    |               |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|   |Образование                                                                       |----------------------------------------------------------------------------------------|19 |Завершение строительства  |Республиканский| 4417,0  |2007-2008|Минобразования,    ||   |спортзала средней школы   |бюджет, в      |         |годы     |облгосадминистрация||   |имени Токтогула в селе    |пределах       |         |         |райгосадминистра   ||   |Куршаб Куршабской сельской|предусмотренных|         |         |                   ||   |управы                    |бюджетом       |         |         |                   ||   |                          |средств,       |         |         |                   ||   |                          |местный бюджет |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|20 |Строительство новой школы |Местный бюджет,| 8000,0  |2007-2008|Облгосадминистрация||   |имени К Ботобекова в селе |инвестиции     |         |годы     |райгосадминистрация||   |Алга Кызыл октябрьской    |               |         |         |                   ||   |сельской управы           |               |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|21 |Строительство новой школы |Местный бюджет,| 8000,0  |2007-2008|Облгосадминистрация||   |имени А. Торогелдиева в   |инвестиции     |         |годы     |райгосадминистрация||   |селе Красный-Маяк         |               |         |         |                   ||   |Жылалдинской сельской     |               |         |         |                   ||   |управы                    |               |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|22 |Строительство новой школы |Местный бюджет,| 8000,0  |2007-2008|Облгосадминистрация||   |имени А. Мамажанова в селе|инвестиции     |         |годы     |райгосадминистрация||   |Макаренко Торткольской    |               |         |         |                   | |   |сельской управы           |               |         |         |                   | ----------------------------------------------------------------------------------------|23 | Строительство новой школы|Республиканский| 18000,0 |2007-2008|Минобразования,    ||   |имени Асранкулова в селе  |бюджет,        |         | годы    |облгосадминистрация||   |Мырзарык Кароолской       |стимулирующий  |         |         |райгосадминистрация||   |сельской управы           |грант, местный |         |         |                   ||   |                          |бюджет         |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|24 |Строительство новой школы |Местный бюджет,| 8000,0  |2007-2008|Облгосадминистрация||   |и спорт зала имени О.     |инвестиции     |         |годы     |райгосадминистрация||   |Жакыпова Кызылоктябрской  |               |         |         |                   |    |   |сельской управы           |               |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|25 |Строительство новой школы |Республиканский| 8000,0  |2007     |Минобразования,    ||   |имени К. Рыспаева в селе  |и местный      |         |год      |облгосадминистрация||   |Шералы Кароолской сельской|бюджет         |         |         |райгосадминистрация||   |управы                    |               |         |         |                   ||   |                          |               |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|26 |Строительство новой школы |Республиканский| 12000,0 |2007     |Минобразования,    ||   |в селе Адыр Мырзакинской  |и местный      |         |год      |облгосадминистрация||   |сельской управы           |бюджет         |         |         |райгосадминистрация||   |                          |               |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|27 |Строительство новой школы |Местный бюджет,| 15000,0 |2007-2008|Облгосадминистрация||   |на 350 ученических мест в |инвестиции     |         |годы     |райгосадминистрация||   |селе Бостон Торткульской  |               |         |         |                   |  |   |сельской управы           |               |         |         |                   | ----------------------------------------------------------------------------------------|28 | Строительство новой школы|Местный бюджет,| 14000,0 |2007-2008|Облгосадминистрация||   |на 350 ученических мест в |инвестиции     |         |годы     |райгосадминистрация||   |селе Заргер Заргерской    |               |         |         |                   | |   |сельской управы           |               |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|29 | Завершить строительство  |Республиканский| 16000,0 |2007-2008|Минобразования,    ||   |школы в селе Кызылтоо     |бюджет         |         |годы     |облгосадминистрация||   |Кызылтовской сельской     |               |         |         |райгосадминистрация||   |управы                    |               |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|30 |Строительство новой школы |Местный бюджет,| 14000,0 |2007-2008|Облгосадминистрация||   |на 350 ученических мест в |инвестиции     |         |годы     |райгосадминистрация||   |селе Айгыржал Башдюбинской|               |         |         |                   ||   |сельской управы           |               |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|31 | Завершить незаконченное  |Республиканский| 10000,0 |2007-2008|Минобразования,    ||   |строительство             |и местный      |         |годы     |облгосадминистрация||   |дополнительного корпуса   |бюджет         |         |         |райгосадминистрация||   |школы имени С. Кадырова в |               |         |         |                   ||   |селе Ничкесай Заргерской  |               |         |         |                   ||   |сельской управы           |               |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|32 |Строительство             |Республиканский| 3000,0  |2007-2008|Минобразовния,     ||   |дополнительного корпуса   |и местный      |         |годы     |облгосадминистрация||   |школы в селе Жийде        |бюджет         |         |         |райгосадминистрация||   |Ийрисуйской сельской      |               |         |         |                   ||   |управы                    |               |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|33 |Строительство новой школы |Республиканский| 8000,0  |2007-2008|Минобразования,    ||   |в селе Аккыя Кызылтовской |бюджет, в      |         |годы     |облгосадминистрация||   |сельской управы           |пределах       |         |         |райгосадминистрация||   |                          |предусмотренных|         |         |                   ||   |                          |бюджетом       |         |         |                   ||   |                          |средств и      |         |         |                   ||   |                          |местный бюджет |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|34 |Оснащение школ учебниками,|Республиканский| 1500,0  |2006-2008|   Минобразования, ||   |учебно-методическими      |бюджет, в      |         |годы     |облгосадминистрация||   |пособиями, учебным        |пределах       |         |         |райгосадминистрация||   |оборудованием             |предусмотренных|         |         |                   |  |   |                          |бюджетом       |         |         |                   ||   |                          |средств        |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------    |   |Здравоохранение                                                                   |        ----------------------------------------------------------------------------------------|35 |Строительство фельдшерско |Агентство      | 500,0   |2006-2007| Минздрав, АРИС    ||   |акушерского пункта (ФАП) в|развития и     |         |         |(по                ||   |селе Кызылбайрак          |инвестирования |         |годы     |согласованию),     |  |   |Саламаликской сельской    |сообществ      |         |         |облгосадминистрация||   |управы                    |(АРИС)         |         |         |райгосадминистрация||   |                          |               |         |         |                   ||   |                          |               |         |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|   |Жилищное строительство    |               |         |         |                   | ----------------------------------------------------------------------------------------|36 |Строительство жилых       |Кредиты         |144000, |2006-2008|Госстрой,          ||   |многоэтажных домов путем  |коммерческих    |0 в     |годы     |облгосадминистрация||   |ипотечного кредитования   |банков,         |т.ч. по |         |райгосадминистрация||   |                          |средства        |годам:  |2006 год | Минэкономфин      ||   |                          |международных   |48000,0 |2007 год |                   ||   |                          |организаций,    |48000,0 |2008 год |                   ||   |                          |республиканский |48000,0 |         |                   ||   |                          |бюджет, в       |        |         |                   ||   |                          |пределах        |        |         |                   ||   |                          |предусмотренных |        |         |                   ||   |                          |бюджетом        |        |         |                   ||   |                          |средств         |        |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------|37 |Выделить земельные участки|Земли,          |        |2006-2008|Облгосадминистрация||   |под строительство жилых   |находящиеся в   |        |годы     |райгосадминистрация||   |домов (260 га) из них по  |государственной |        |         |Госрегистр,Госстрой||   |годам:                    |собственности   |        |         |                   ||   |    -    2006 год- 100 га |                |        |         |                   ||   |    -    2007 год-80 га   |                |        |         |                   ||   |    -    2008 гол-80 га   |                |        |         |                   ||   |                          |                |        |         |                   |----------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                    
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