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                          УТРАТИЛО СИЛУ
         в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР 
                  от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства
от 7 мая 2008 года № 195-р

           РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

     В соответствии  с пунктом 3 постановления Правительства Кыргызской
Республики от 26 ноября 2007 года № 562  "Об  утверждении  Национальной
программы  жилищного строительства в Кыргызской Республике на 2008-2010
годы":
     1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Националь-
ной  программы  жилищного  строительства  в  Кыргызской  Республике  на
2008-2010 годы (далее - План мероприятий).
     2. Министерствам,  государственным комитетам, административным ве-
домствам,  иным органам исполнительной власти,  местным государственным
администрациям Кыргызской Республики:
     - принять меры по выполнению Плана мероприятий;
     - ежеквартально,  не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным  периодом,  предоставлять информацию в Государственное агентство по
архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской  Республики  о
ходе выполнения Плана мероприятий.
     3. Государственному агентству по архитектуре и  строительству  при
Правительстве Кыргызской Республики ежеквартально,  не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в Аппарат Прави-
тельства  Кыргызской Республики информацию о выполнении Плана мероприя-
тий.
     4. Контроль  за  выполнением  настоящего распоряжения возложить на
отдел строительства,  транспорта и коммуникаций Аппарата  Правительства
Кыргызской Республики.

     Премьер-министр                                      И.Чудинов


                                                     Утвержден
                                            распоряжением Правительства
                                               Кыргызской Республики
                                            от 7 мая 2008 года № 195-р

                           ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
            по реализации Национальной программы жилищного
                 строительства в Кыргызской Республике
                           на 2008-2010 годы

-----------------------------------------------------------------------
|N |     Цель    |   Мероприятия  |   Ожидаемые  | Сроки|Ответственные|
|  |             |                |  результаты  |испол-| исполнители |
|  |             |                |              | нения|             |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
| 1|      2      |        3       |       4      |   5  |      6      |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
|1 |Развитие     |Разработка      |Обеспечение   |До 31 |Госадминист- |
|  |жилищного    |региональных    |объемов ввода |авгус-|рации        |
|  |строительства|программ        |в действие    |та    |областей и   |
|  |в регионах   |жилищного       |жилых домов в |2008  |районов,     |
|  |             |строительства   |соответствии с|года  |мэрии городов|
|  |             |                |приложением к |      |Бишкек и Ош, |
|  |             |                |плану         |      |Минфин,      |
|  |             |                |мероприятий   |      |Госстрой     |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
|2 |Обеспечение  |Разработка и    |Обеспечение   |До 31 |Госадминист- |
|  |населенных   |утверждение     |населенных    |декаб-|рации        |
|  |пунктов      |генеральных     |пунктов       |ря    |областей и   |
|  |градострои-  |планов          |генеральными  |2009  |районов,     |
|  |тельной      |населенных      |планами,      |года  |мэрии городов|
|  |документацией|пунктов         |проектами     |      |Бишкек и Ош, |
|  |             |                |детальной     |      |Госстрой,    |
|  |             |Разработка      |планировки    |До 31 |Минфин       |
|  |             |проектов        |              |декаб-|             |
|  |             |детальной       |              |ря    |             |
|  |             |планировки      |              |2010  |             |
|  |             |(финансирование |              |года  |             |
|  |             |из средств      |              |      |             |
|  |             |республиканского|              |      |             |
|  |             |и местного      |              |      |             |
|  |             |бюджетов:       |              |      |             |
|  |             |2009 год - 30,0 |              |      |             |
|  |             |млн. сомов;     |              |      |             |
|  |             |2010 год - 30,0 |              |      |             |
|  |             |млн. сомов)     |              |      |             |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
|3 |Определение  |Проведение      |Предоставление|До 31 |Госадминист- |
|  |земель,      |инвентаризации  |земельных     |авгус-|рации        |
|  |пригодных для|земельных       |участков для  |та    |областей и   |
|  |строительства|участков        |строительства |2008  |районов,     |
|  |жилья        |                |жилья         |года  |мэрии городов|
|  |             |                |              |      |Бишкек и Ош, |
|  |             |                |              |      |Госстрой     |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
|4 |Сокращение   |Проведение      |Разработка    |До 31 |Госадминист- |
|  |количества   |инвентаризации  |перечня       |авгус-|рации        |
|  |объектов, не |объектов жилья, |объектов, не  |та    |областей,    |
|  |завершенных  |не завершенных  |завершенных   |2008  |мэрии городов|
|  |строитель-   |строительством, |строитель-    |года  |Бишкек и Ош, |
|  |ством        |и принятие мер  |ством, и      |      |Госрегистр   |
|  |             |по их завершению|реализация их |      |             |
|  |             |                |для завершения|      |             |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
|5 |Решение      |Разработка и    |Выработка     |До 31 |Госадминист- |
|  |проблемы     |реализация      |предложений по|декаб-|рации        |
|  |жизнеобеспе- |программ по     |финансированию|ря    |областей,    |
|  |чения        |реабилитации и  |модернизации  |2010  |мэрии городов|
|  |населенных   |дальнейшему     |инженерной    |года  |Бишкек и Ош, |
|  |пунктов      |развитию        |инфраструктуры|      |Госстрой,    |
|  |             |инженерной      |              |      |Минфин,      |
|  |             |инфраструктуры  |              |      |Минпромэнерго|
|  |             |населенных      |              |      |             |
|  |             |пунктов         |              |      |             |
|  |             |Кыргызской      |              |      |             |
|  |             |Республики      |              |      |             |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
|6 |Совершенство-|Внесение        |Разработка    |До 31 |Госстрой,    |
|  |вание        |изменений и     |проекта закона|марта |Минэкономторг|
|  |регулятив-   |дополнений в    |и внесение в  |2009  |             |
|  |но-разреши-  |Закон КР "Об    |установленном |года  |             |
|  |тельной      |основах         |порядке       |      |             |
|  |системы в    |технического    |              |      |             |
|  |строительстве|регулирования в |              |      |             |
|  |             |Кыргызской      |              |      |             |
|  |             |Республике"     |              |      |             |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
|7 |Изучение     |Проработать     |Разработка    |До 30 |Госстрой,    |
|  |вопроса о    |вопрос о        |проекта       |июня  |Минфин,      |
|  |создании     |преобразовании  |нормативного  |2008  |госадминист- |
|  |Фонда        |Фонда           |документа о   |года  |рации        |
|  |развития     |кредитования    |создании Фонда|      |областей,    |
|  |жилищного    |жилищно-социаль-|развития      |      |мэрии городов|
|  |строительства|ного развития   |жилищного     |      |Бишкек и Ош  |
|  |             |при Госстрое в  |строительства |      |             |
|  |             |Фонд развития   |              |      |             |
|  |             |жилищного       |              |      |             |
|  |             |строительства,  |              |      |             |
|  |             |с сетью филиалов|              |      |             |
|  |             |в регионах      |              |      |             |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
|8 |Совершенство-|Разработка новых|Формирование  |До 31 |Госстрой,    |
|  |вание        |сборников цен на|новых         |декаб-|Минфин       |
|  |нормативной  |строительно-мон-|сборников цен |ря    |             |
|  |технической  |тажные работы в |(по мере      |2010  |             |
|  |базы         |базисном уровне |финансирова-  |года  |             |
|  |строительства|цен             |ния)          |      |             |
|  |             |(финансирование |              |      |             |
|  |             |из средств      |              |      |             |
|  |             |республиканского|              |      |             |
|  |             |бюджета и       |              |      |             |
|  |             |долевых средств |              |      |             |
|  |             |организаций)    |              |      |             |
|  |             |2009 год - 18,2 |              |      |             |
|  |             |млн. сомов;     |              |      |             |
|  |             |2010 год - 1,38 |              |      |             |
|  |             |млн. сомов      |              |      |             |
|  |             |                |              |      |             |
|  |             |Корректировка   |Формирование  |До 31 |Госстрой     |
|  |             |градостроитель- |новых СНиПов, |декаб-|             |
|  |             |ных нормативов  |адаптированных|ря    |             |
|  |             |(строительные   |к современным |2010  |             |
|  |             |нормы и правила |требованиям   |года  |             |
|  |             |- СНиП) с целью |(по мере      |      |             |
|  |             |адаптации их к  |финансирова-  |      |             |
|  |             |современным     |ния)          |      |             |
|  |             |требованиям     |              |      |             |
|  |             |(финансирование |              |      |             |
|  |             |из средств,     |              |      |             |
|  |             |выделяемых на   |              |      |             |
|  |             |проектирование  |              |      |             |
|  |             |Госстрою)       |              |      |             |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
|9 |Создание     |Разработка и    |Доступное     |До 30 |Минтрудсоц-  |
|  |надежной     |утверждение     |жилье для     |июня  |развития,    |
|  |долгосрочной |положения,      |граждан       |2008  |госадминист- |
|  |системы      |устанавливающего|              |года  |рации        |
|  |жилищного    |критерии        |              |      |областей,    |
|  |кредитования |определения     |              |      |мэрии городов|
|  |             |категорий       |              |      |Бишкек и Ош, |
|  |             |социально       |              |      |органы МСУ   |
|  |             |уязвимых слоев  |              |      |             |
|  |             |населения       |              |      |             |
|  |             |республики      |              |      |             |
|  |             |                |              |      |             |
|  |             |Разработка      |              |До 31 |Минфин,      |
|  |             |механизма       |              |декаб-|Нацбанк,     |
|  |             |долгосрочного   |              |ря    |Минэкономраз-|
|  |             |ипотечного      |              |2008  |вития,       |
|  |             |кредитования    |              |года  |Госстрой     |
|  |             |                |              |      |             |
|  |             |Внедрение       |              |2008- |Госстрой     |
|  |             |механизма       |              |2010  |             |
|  |             |ипотечного      |              |годы  |             |
|  |             |кредитования при|              |      |             |
|  |             |строительстве   |              |      |             |
|  |             |эксперименталь- |              |      |             |
|  |             |ного жилого     |              |      |             |
|  |             |микрорайона-15  |              |      |             |
|  |             |"Джал-Артис" в  |              |      |             |
|  |             |городе Бишкек   |              |      |             |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
|10|Совершенство-|Разработка      |Внесение в    |      |             |
|  |вание        |проектов        |установленном |      |             |
|  |нормативной  |законов:        |порядке в     |      |             |
|  |правовой базы|                |Правительство |      |             |
|  |жилищного    |                |Кыргызской    |      |             |
|  |строительства|                |Республики    |      |             |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
|а)|             |"О добровольном |      "-"     |31    |Минэкономраз-|
|  |             |льготном        |              |июня  |вития,       |
|  |             |страховании     |              |2008  |Минфин,      |
|  |             |жилищ от        |              |года  |Служба       |
|  |             |чрезвычайных    |              |      |финнадзора,  |
|  |             |ситуаций        |              |      |Госстрой     |
|  |             |природного      |              |      |             |
|  |             |характера в     |              |      |             |
|  |             |Кыргызской      |              |      |             |
|  |             |Республике"     |              |      |             |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
|б)|             |"О жилищных     |      "-"     |31    |Служба       |
|  |             |сертификатах"   |              |июня  |финнадзора,  |
|  |             |                |              |2008  |Нацбанк,     |
|  |             |                |              |года  |Минфин,      |
|  |             |                |              |      |Минэкономраз-|
|  |             |                |              |      |вития        |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
|в)|             |"Об ипотечных   |      "-"     |31 де-|Служба       |
|  |             |ценных бумагах" |              |кабря |финнадзора,  |
|  |             |                |              |2008  |Нацбанк,     |
|  |             |                |              |года  |Минфин,      |
|  |             |                |              |      |Минэкономраз-|
|  |             |                |              |      |вития        |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
|г)|             |О внесении      |      "-"     |30 ок-|Госстрой,    |
|  |             |изменений и     |              |тября |Госрегистр,  |
|  |             |дополнений в    |              |2008  |Минсельвод-  |
|  |             |Земельный кодекс|              |года  |хозпром      |
|  |             |Кыргызской      |              |      |             |
|  |             |Республики      |              |      |             |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
|д)|             |О внесении      |      "-"     |31    |Госстрой,    |
|  |             |изменений и     |              |июня  |госадминист- |
|  |             |дополнений в    |              |2008  |рации        |
|  |             |Кодекс          |              |года  |областей,    |
|  |             |Кыргызской      |              |      |мэрии городов|
|  |             |Республики об   |              |      |Бишкек и Ош  |
|  |             |административной|              |      |             |
|  |             |ответственности |              |      |             |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
|е)|             |О внесении      |      "-"     |31    |Госстрой,    |
|  |             |изменений и     |              |июня  |Госрегистр,  |
|  |             |дополнений в    |              |2008  |госадминист- |
|  |             |Закон Кыргызской|              |года  |рации        |
|  |             |Республики "Об  |              |      |областей,    |
|  |             |индивидуальном  |              |      |мэрии городов|
|  |             |жилищном        |              |      |Бишкек и Ош  |
|  |             |строительстве в |              |      |             |
|  |             |Кыргызской      |              |      |             |
|  |             |Республике"     |              |      |             |
|--|-------------|----------------|--------------|------|-------------|
|11|Привлечение  |Формирование    |Составление   |До 31 |Мэрии городов|
|  |внутренних и |перечня         |перечня       |декаб-|Бишкек и Ош, |
|  |внешних      |инвестиционных  |проектов      |ря    |госадминист- |
|  |инвестиций в |проектов для    |жилищного     |2008  |рации        |
|  |развитие     |жилищного       |строительства |года  |областей,    |
|  |сектора      |строительства   |для           |      |Минфин,      |
|  |жилищного    |                |инвестирования|      |Минэкономторг|
|  |строительства|                |              |      |             |
|  |             |Привлечение     |Увеличение    |Посто-|Минпромэнер- |
|  |             |инвестиций в    |производства  |янно  |го,          |
|  |             |реализацию      |строительных  |      |госадминист- |
|  |             |бизнес-проектов |материалов    |      |рации        |
|  |             |по созданию и   |              |      |областей,    |
|  |             |увеличению      |              |      |мэрии городов|
|  |             |производственных|              |      |Бишкек и Ош  |
|  |             |мощностей       |              |      |             |
|  |             |предприятий,    |              |      |             |
|  |             |занимающихся    |              |      |             |
|  |             |производством   |              |      |             |
|  |             |строительных    |              |      |             |
|  |             |материалов      |              |      |             |
-----------------------------------------------------------------------


                                                 Приложение
                                           к Плану мероприятий по
                                      реализации Национальной программы
                                           жилищного строительства
                                           в Кыргызской Республике
                                              на 2008-2010 годы

                                ЗАДАНИЕ
                 по вводу в эксплуатацию общей площади
                  жилых домов в Кыргызской Республике
                           на 2008-2010 годы

-----------------------------------------------------------------------
|N |                                      |2008-|в том числе по годам:|
|  |                                      |2010 |---------------------|
|  |                                      |годы | 2008 | 2009 | 2010  |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
| 1|                  2                   |  3  |   4  |   5  |   6   |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|1 |Кыргызская Республика                 |     |      |      |       |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Ввод общей площади, всего - тыс. кв.м | 2735|  800 |  906 | 1029  |
|  |------------------------------------- | ----|  --- |  --- | ----  |
|  |в т.ч. индивидуальное домостроение    | 1824|  568 |  598 |  658  |
|  |в % к общему итогу                    |66,7%|  71% |  66% |  64%  |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Всего капитальных вложений (млн.сомов)|30139| 8816 | 9984 | 11339 |
|  |--------------------------------------|-----| ---- | ---- | ----- |
|  |в т.ч. на индивидуальное домостроение |20105| 6259 | 6589 |  7257 |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|2 |Баткенская область                    |     |      |      |       |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Ввод общей площади, всего - тыс. кв.м | 132 |  42  |  44  |  46   |
|  |------------------------------------- | --- |  --  |  --  |  --   |
|  |в т.ч. индивидуальное домостроение    | 108 |  35  |  36  |  37   |
|  |в % к общему итогу                    |82,1%|  83% |  82% |  81%  |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Всего капитальных вложений (млн.сомов)| 1455|  463 |  485 |  507  |
|  |--------------------------------------| ----|  --- |  --- |  ---  |
|  |в т.ч. на индивидуальное домостроение | 1192|  384 |  398 |  410  |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|3 |Джалал-Абадская область               |     |      |      |       |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Ввод общей площади, всего - тыс. кв.м | 388 |  112 |  128 |  148  |
|  |------------------------------------- | --- |  --- |  --- |  ---  |
|  |в т.ч. индивидуальное домостроение    | 245 |   83 |   82 |   80  |
|  |в % к общему итогу                    |64,9%|  74% |  64% |  54%  |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Всего капитальных вложений (млн.сомов)| 4275| 1234 | 1410 |  1631 |
|  |--------------------------------------| ----| ---- | ---- |  ---- |
|  |в т.ч. на индивидуальное домостроение | 2696|  913 |  902 |   881 |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|4 |Иссык-Кульская область                |     |      |      |       |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Ввод общей площади, всего - тыс. кв.м |  98 |  31  |  33  |  34   |
|  |------------------------------------- |  -- |  --  |  --  |  --   |
|  |в т.ч. индивидуальное домостроение    |  74 |  24  |  25  |  25   |
|  |в % к общему итогу                    |76,3%|  80% |  77% |  73%  |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Всего капитальных вложений (млн.сомов)| 1081|  342 |  364 |  375  |
|  |--------------------------------------| ----|  --- |  --- |  ---  |
|  |в т.ч. на индивидуальное домостроение |  828|  274 |  280 |  274  |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|5 |Нарынская область                     |     |      |      |       |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Ввод общей площади, всего - тыс. кв.м |  91 |  29  |  30  |  32   |
|  |------------------------------------- |  -- |  --  |  --  |  --   |
|  |в т.ч. индивидуальное домостроение    |  66 |  23  |  21  |  22   |
|  |в % к общему итогу                    |73,2%|  80% |  71% |  71%  |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Всего капитальных вложений (млн.сомов)| 1003|  320 |  330 |  353  |
|  |--------------------------------------| ----|  --- |  --- |  ---  |
|  |в т.ч. на индивидуальное домостроение |  740|  256 |  234 |  250  |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|6 |Ошская область                        |     |      |      |       |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Ввод общей площади, всего - тыс. кв.м | 601 |  173 |  199 |  229  |
|  |------------------------------------- | --- |  --- |  --- |  ---  |
|  |в т.ч. индивидуальное домостроение    | 495 |  149 |  163 |  183  |
|  |в % к общему итогу                    |82,4%|  86% |  82% |  80%  |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Всего капитальных вложений (млн.сомов)| 6622| 1906 | 2193 |  2523 |
|  |--------------------------------------| ----| ---- | ---- |  ---- |
|  |в т.ч. на индивидуальное домостроение | 5455| 1639 | 1798 |  2018 |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|7 |Таласская область                     |     |      |      |       |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Ввод общей площади, всего - тыс. кв.м |  97 |  31  |  32  |  34   |
|  |------------------------------------- |  -- |  --  |  --  |  --   |
|  |в т.ч. индивидуальное домостроение    |  78 |  25  |  26  |  27   |
|  |в % к общему итогу                    |79,4%|  80% |  79% |  79%  |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Всего капитальных вложений (млн.сомов)| 1070|  342 |  353 |  375  |
|  |--------------------------------------| ----|  --- |  --- |  ---  |
|  |в т.ч. на индивидуальное домостроение |  849|  274 |  279 |  296  |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|8 |Чуйская область                       |     |      |      |       |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Ввод общей площади, всего - тыс. кв.м | 281 |  81  |  93  |  107  |
|  |------------------------------------- | --- |  --  |  --  |  ---  |
|  |в т.ч. индивидуальное домостроение    | 157 |  52  |  51  |   54  |
|  |в % к общему итогу                    |55,7%|  64% |  55% |  51%  |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Всего капитальных вложений (млн.сомов)| 3097|  893 | 1025 |  1179 |
|  |--------------------------------------| ----|  --- | ---- |  ---- |
|  |в т.ч. на индивидуальное домостроение | 1736|  571 |  564 |   601 |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|9 |Город Бишкек                          |     |      |      |       |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Ввод общей площади, всего - тыс. кв.м | 874 |  252 |  289 |  333  |
|  |------------------------------------- | --- |  --- |  --- |  ---  |
|  |в т.ч. индивидуальное домостроение    | 437 |  126 |  145 |  166  |
|  |в % к общему итогу                    | 50% |  50% |  50% |  50%  |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Всего капитальных вложений (млн.сомов)| 9631| 2777 | 3184 |  3670 |
|  |--------------------------------------| ----| ---- | ---- |  ---- |
|  |в т.ч. на индивидуальное домостроение | 4815| 1388 | 1592 |  1835 |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|10|Город Ош                              |     |      |      |       |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Ввод общей площади, всего - тыс. кв.м | 170 |  49  |  56  |   65  |
|  |------------------------------------- | --- |  --  |  --  |   --  |
|  |в т.ч. индивидуальное домостроение    |  95 |  31  |  31  |   33  |
|  |в % к общему итогу                    | 56% |  64% |  55% |  51%  |
|--|--------------------------------------|-----|------|------|-------|
|  |Всего капитальных вложений (млн.сомов)| 1873|  540 |  617 |  716  |
|  |--------------------------------------| ----|  --- |  --- |  ---  |
|  |в т.ч. на индивидуальное домостроение | 1050|  346 |  339 |  365  |
-----------------------------------------------------------------------

93bec1c1538034512fe33c1434ae0ea86b639d33.png




