ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 сентября 2009 года № 536-р

(В редакции распоряжения Правительства КР
 от 4 августа 2010 года № 17-р)

В целях восстановления школы и учебного процесса в селе Толук Токтогульского района Джалал-Абадской области:

1. Осуществить строительство средней специализированной школы на 270 ученических мест со спортивным залом в селе Толук Токтогульского района Джалал-Абадской области.

2. Определить заказчиком проектирования и строительства школы управление жилищно-гражданского строительства Государственного агентства по архитектуре и строительству при Правительстве Кыргызской Республики (далее - Управление).

3. Управлению в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственных закупках":

- до 30 декабря 2009 года подготовить проектно-сметную документацию;

- до 1 сентября 2011 года обеспечить завершение строительства школы.

(В редакции распоряжения Правительства КР от 4 августа 2010 года № 17-р)

4. Министерству финансов Кыргызской Республики:

- выделить Управлению средства в сумме 1,0 (один) миллион сомов из республиканского бюджета 2009 года для разработки проектно-сметной документации и начала строительства школы;

- в установленном порядке предусмотреть в республиканском бюджете на 2010-2011 годы средства для завершения строительства школы согласно проектно-сметной документации.

(В редакции распоряжения Правительства КР от 4 августа 2010 года № 17-р)

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	И.Чудинов