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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 6 декабря 2024 года № 781-р


ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 сентября 2010 года № 72-р
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог и поддержки отечественных автоперевозчиков:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации решений Межведомственной комиссии по проектированию и строительству терминалов (перевалочных баз) в районах контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам», созданной распоряжением Временного Правительства Кыргызской Республики от 10 июня 2010 года № 117-А.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на отдел промышленности, транспорта и коммуникаций Администрации Президента Кыргызской Республики.

             Президент	Р. Отунбаева

Утвержден
распоряжением Правительства
Кыргызской Республики
от 9 сентября 2010 года № 72-р

План мероприятий
по реализации решений Межведомственной комиссии по проектированию и строительству терминалов (перевалочных баз) в районах контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам» 

	п/п №
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4

	1
	В целях измерения фактических осевых нагрузок и общей фактической массы автотранспортного средства, а также осуществления периодического и оперативного весового контроля закупить, установить и наладить: 
- весовое оборудование на пунктах весового контроля в зоне таможенного контроля на КПП «Торугарт» и »Иркештам»; 
- передвижные пункты весового контроля. 
Проработать вопросы: 
- о функционировании пунктов весового контроля (ПВК) в республике и их автоматизации; 
- об участии общественности в контроле работы ПВК 
	2 месяца
	МТиК, ГТС 

	2
	Подготовить проекты нормативных правовых актов об ограничении въезда на территорию Кыргызской Республики автотранспортных средств, максимальная осевая масса которых превышает 10 т (для одиночной оси). 
Изучить целесообразность введения ограничения максимальной массы в отношении транспортных средств, осуществляющих перевозки по маршрутам Бишкек - Нарын - Торугарт и Ош - Сары-Таш - Иркештам 
	1 месяц
	МЭР, МТиК, ГТС 

	3 

	Рассмотреть вопрос о действии совместного приказа Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики от 3 мая 2007 года № 108 и от 3 мая 2007 года № 5-4/121 »О координации действий между таможенными органами и пунктами контроля веса и габаритов автотранспортных средств» после принятия решения по пункту 2 настоящего Плана 
	1 месяц
	МТиК, ГТС 

	4
	В соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 16 апреля 2008 года № 137-р провести экономический анализ на предмет финансового участия государства в строительстве торгово-обслуживающего центра на территории СЭЗ «Нарын» 
	3 месяца
	Минфин, МЭР, Минтранс, ГТС, 
Нарынская
облгосадминистрация 

	5
	Проработать совместно с органами местного самоуправления вопрос об организации стоянок для грузоперевозчиков на автодорогах Бишкек - Нарын - Торугарт и Ош - Сарыташ - Иркештам в установленном законодательством порядке 
	1 месяц
	МТиК, Госстрой, Госрегистр, 
ГООСиЛХ, Нарынская и 
Ошская облгосадминистрации 


	6
	Проработать вопрос об организации стоянок для грузоперевозчиков в 
городе Бишкек в установленном законодательством порядке 

	1 месяц

	Мэрия г.Бишкек (по согласованию), Ассоциация 
перевозчиков Кыргызстана 
(по согласованию) 

	7
	Проработать вопрос о выполнении паритетных грузоперевозок с Китайской Народной Республикой и ежемесячно сверять данные о въезде, выезде и транзитном движении автомобилей между Кыргызской Республикой и КНР 
	1 месяц
	МТиК, Ассоциация перевозчиков Кыргызстана (по согласованию), ОО «Айдоочу Коому» (по согласованию) 

	8
	Внести совместное предложение по предотвращению коррупционных действий в отношении грузоперевозчиков на автодорогах Бишкек - Нарын - Торугарт и Ош - Сарыташ - Иркештам 
	1 месяц
	МВД, ГТС, Ассоциация перевозчиков Кыргызстана (по согласованию), ОО «Айдоочу Коому» (по согласованию) 

	9
	Проработать вопрос о создании государственной автомобильной транспортно-экспедиционной компании с привлечением отечественных перевозчиков для осуществления грузоперевозок по маршрутам Бишкек - Нарын - Торугарт и Ош - Сары-Таш - Иркештам 
	3 месяца
	МТиК, ГТС, МЭР 
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