ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 февраля 2012 года № 65-р

В целях улучшения социальной инфраструктуры, санитарного состояния, озеленения, благоустройства территорий городов и населенных пунктов республики:

1. Объявить с 1 марта по 31 мая 2012 года трехмесячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территорий городов и населенных пунктов республики под девизом "Мы здесь живем".

2. Утвердить План мероприятий по улучшению социальной инфраструктуры, благоустройству и озеленению городов и сел Кыргызской Республики на март-май 2012 года согласно приложению 1.

3. Рекомендовать руководителям министерств, государственных комитетов, административных ведомств, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности, в пределах средств, предусмотренных бюджетом, обеспечить:

- проведение субботников по очистке улиц, дворов;

- приведение в порядок среды обитания, внешнего вида административных и жилых зданий;

- установку ночного освещения улиц;

- проведение работ по массовому озеленению населенных пунктов;

- ремонт муниципальных дорог;

- ремонт объектов социальной сферы и сельской инфраструктуры.

4. Рекомендовать местным государственным администрациям, мэриям городов Бишкек и Ош по согласованию с руководителями предприятий, учреждений независимо от форм собственности о закреплении за ними определенных улиц, кварталов для проведения работ по улучшению социальной инфраструктуры и озеленению.

Организовать на соответствующих территориях конкурс на звание лучших улиц, микрорайонов, аилов, айылного аймаков, городов и районов, с подведением итогов и материальным поощрением победителей.

5. Местным государственным администрациям, мэриям городов Бишкек и Ош информировать Аппарат Правительства Кыргызской Республики о ходе проведения трехмесячника к 15 апреля, 15 мая, об итогах проведенной работы - к 1 июня 2012 года по форме согласно приложению 2.

6. Рекомендовать средствам массовой информации, Общественной телерадиовещательной корпорации Кыргызской Республики широко освещать ход проводимых в рамках трехмесячника мероприятий.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел организационно-инспекторской работы и регионального мониторинга Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	О.Бабанов

Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по улучшению социальной инфраструктуры, благоустройству и озеленению городов и сел

Кыргызской Республики на март-май 2012 года

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. сом.) | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город Бишкек |  |  |  |  |  |
| 1 | Санитарная очистка городской территории, проведение общегородских субботников, 600 га | Местный бюджет, привлеченные средства | 60000,0 | Апрель-май | Мэрия г.Бишкек |
| 2 | Проведение конкурса по благоустройству | Местный бюджет | 1000,0 | Апрель-май | Мэрия г.Бишкек |
| 3 | Посадка зеленых насаждений, 15000 шт. | Местный бюджет, привлеченные средства | 3000,0 | Апрель-май | Мэрия г.Бишкек |
| 4 | Очистка ирригационных сетей, подготовка их к поливному сезону, 300 км | Местный бюджет, привлеченные средства | 9000,0 | Март-апрель | Мэрия г.Бишкек |
| 5 | Благоустройство перекрестков, с разбивкой цветников по ул.Киевская, Московская, пр.Эркиндик | Местный бюджет | 2930,0 | Март-май | Мэрия г.Бишкек |
| 6 | Благоустройство путепроводов по пр.Манаса, ул. Байтик Баатыра, с посадкой цветов и строительством поливочного водопровода | Местный бюджет | 16262,0 | Март-май | Мэрия г.Бишкек |
| 7 | Обрезка деревьев, 3500 шт. | Местный бюджет, привлеченные средства | 500,0 | Март-май | Мэрия г.Бишкек |
| 8 | Установка пешеходных ограждений вдоль некоторых городских улиц (пр.Манаса, пр.Чуй и др.) | Местный бюджет | 6000,0 | Март-май | Мэрия г.Бишкек |
| 9 | Демонтаж самовольно размещенной и неэстетичной наружной рекламы, 450 шт. | Местный бюджет | 300,0 | Март-май | Мэрия г.Бишкек |
| 10 | Текущий и капитальный ремонт точек освещения, 73 шт. | Местный бюджет | 1200,0 | Март-май | Мэрия г.Бишкек |
| 11 | Ремонт элементов внешнего благоустройства (скамейки, урны, ограждения и т.д.) | Местный бюджет | 5000,0 | Май | Мэрия г.Бишкек |
| 12 | Ремонт подъездов, 100 | Привлеченные средства | Объем финансирования будет определен после составления соответствующих дефектных актов | Апрель-май | Мэрия г.Бишкек |
| 13 | Ремонт аварийных участков водопроводных сетей, 0,5 км | Средства ПЭУ "Бишкекводоканал" | 2200,0 | Март-май | Мэрия г.Бишкек |
| 14 | Реконструкция аварийных участков канализационных сетей, 0,1 км | За счет средств, предусмотренных тарифом | 400,0 | Март-май | Мэрия г.Бишкек |
| 15 | Реконструкция аварийных участков тепловых сетей, 1,0 км | За счет средств, предусмотренных тарифом | 6500,0 | Март-май | Мэрия г.Бишкек |
| 16 | Капитальный ремонт кабельных линий электрических сетей, 25 км | За счет средств, предусмотренных тарифом | 5980,0 | Март-май | Мэрия г.Бишкек |
| 17 | Капитальный ремонт воздушных линий электропередачи, 42 км | За счет средств, предусмотренных тарифом | 710,0 | Март-май | Мэрия г.Бишкек |
| 18 | Ремонт фасадов 40 домов и зданий | Привлеченные средства (жителей, хозяйствующих субъектов, расположенных в жилых домах) | Объем финансирования будет определен после составления соответствующих дефектных актов | Апрельмай | Мэрия г.Бишкек |
| 19 | Ремонт тротуаров, 1100 кв.м | Местный бюджет | 1000,0 | Май | Мэрия г.Бишкек |
| 20 | Восстановление и строительство ирригационных сетей (нижний транзит), 1450 п/м | Местный бюджет | 1500,0 | Май | Мэрия г.Бишкек |
| 21 | Устройство тротуара по ул. Шабдан Баатыра, 1500 кв.м | Местный бюджет | 1000,0 | Май | Мэрия г.Бишкек |
| 22 | Ямочный ремонт дорог, 60 км | Местный бюджет | 15000,0 | Май | Мэрия г.Бишкек |
| 23 | Устройство остановок общественного транспорта по ул. Шабдан Баатыра | Местный бюджет | 1000,0 | Май | Мэрия г.Бишкек |
|  | Итого по г.Бишкек: |  | 140482,0 |  |  |
| город Ош |  |  |  |  |  |
| 1 | Санитарная очистка прилегающих и закрепленных территорий предприятий, организаций учреждений и др. хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности; - посадка деревьев (из расчета 2 дерева на каждое домовладение) | Местный бюджет | 1820,0 | Март-май | Мэрия г.Ош |
| 2 | Очистка подвалов, дворов, внутриквартальных проходов, проездов, прилегающих палисадников, детских игровых площадок; - ремонт, покраска фасадов, проездов, очистка аншлагов названий улиц и номеров домов; - посадка деревьев (из расчета 1 дерево от каждой квартиры), формовка деревьев и живой изгороди, побелка деревьев | Местный бюджет | 3380,0 | Март-май | Мэрия г.Ош |
| 3 | Санитарная вырубка сухих и переросших деревьев; ремонт и покраска аттракционов, качелей, садовых скамеек, бюстов, памятников, торшерных светильников, ограждений всех видов; ремонт фонтанов и питьевых фонтанчиков | Местный бюджет |  | Март-май | Мэрия г.Ош |
| 4 | Очистка склона горы Сулайман-Тоо от мусора, сухотравия с погрузкой и вывозом мусора; - санитарная вырубка сухих деревьев; - ремонт и восстановление поливных арыков; - ремонт и покраска перильных ограждений; - посадка деревьев лиственных пород | Местный бюджет |  | Март-май | Мэрия г.Ош |
| 5 | Световое и рекламное оформление фасадов зданий, торговых точек, улиц города согласно эскизу архитектуры города | Местный бюджет |  | Март-май | Мэрия г.Ош |
| 6 | Ремонт и покраска дорожных знаков; - ремонт, покраска светофорных установок и перильных ограждений тротуаров; - обрезка веток, деревьев заслоняющих видимость дорожных знаков и светофоров; - горизонтальная разметка разделительных полос, пешеходных переходов на проезжей части дороги | Местный бюджет |  | Март-май | Мэрия г.Ош |
| 7 | Очистка каналов протекающих по территории города, закрепленных за организациями, предприятиями | Местный бюджет |  | Апрель | Мэрия г.Ош |
| 8 | Устранить порывы в сетях, установить крышки смотровых колодцев где они отсутствуют | Местный бюджет |  | Март | Мэрия г.Ош |
| 9 | Устранить порывы в сетях, установить крышки смотровых колодцев, где они отсутствуют, поврежденные заменить, поднять или опустить на уровень дорог; - очистить смотровые колодцы; - восстановить бетонное покрытие на дорогах и тротуарах после ремонтных работ или прокладки подземных сетей | Местный бюджет |  | Март | Мэрия г.Ош |
| 10 | Закрепить все памятники истории и культуры за предприятиями для ремонта и содержания; - осмотреть все памятники истории и культуры, культурное и внешнее оформление города; - составить дефектные ведомости и план-задание на устранение недостатков; - выполнить все необходимые ремонтные работы памятников истории, художественного оформления города | Местный бюджет |  | Март | Мэрия г.Ош |
| 11 | Проводить общегородские субботники по санитарной очистке и озеленению города с привлечением всего населения города, предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности | Местный бюджет |  | Март-май | Мэрия г.Ош |
|  | Итого по г.Ош |  | 5200 |  |  |

Примечание: источник финансирования по работам, указанным (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) по разделу в г.Ош, будет определен после избрания 4 марта 2012 года депутатов нового созыва Ошского городского Кенеша депутатов и рассмотрения ими бюджета города Ош 2012 года, а также после составления дефектных актов по определению объемов и стоимости работ.

| № | Наименование мероприятия | Источник финансирования |  | Объем финансирования (тыс. сом.) |  | Срок реализации |  | Ответственные исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таласская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение трехмесячника по благоустройству территорий города и населенных пунктов |  | Местный бюджет, средства организаций, предприятий и частного сектора |  | 1200 |  | Апрель-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 2 | Посадка зеленых насаждений |  | Местный бюджет |  | 1192 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 3 | Санитарная очистка, побелка деревьев |  | Местный бюджет |  | 2150 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 4 | Очищение арычной сети |  | Методом ашара |  | 1450 |  | Апрель-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 5 | Ремонт дорог и тротуаров |  | Местный бюджет; средства частных лиц |  | - |  | Апрельмай |  | Местные государственные администрации |  |
| 6 | Ремонт и покраска штакетников в селах |  | Частные лица |  | - |  | Апрель-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 7 | Восстановление и обновление уличного освещения |  | Местный бюджет |  | 350 |  | Май |  | Местные государственные администрации |  |
|  | Итого по области: |  |  |  | 5992,3 |  |  |  |  |  |
| Джалал-Абадская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство, озеленение и санитарная очистка населенных пунктов, организация парков и скверов, проведение субботников |  | Местный бюджет |  | 103605,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 2 | Ремонт дорог, тротуаров внутри населенных пунктов |  | Местный бюджет |  | Ямочный ремонт 14552, гравировка 71974, ремонт тротуаров 5141 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 3 | Ремонт внутрихозяйственных мостов |  | Местный бюджет |  | 58346,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 4 | Ремонт оросительной сети, каналов |  | Областное УОС |  | 4354,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 5 | Восстановление плотины "Майлуу-Суу" Ноокенского района |  | Республиканский бюджет |  | 6592,3 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 6 | Очистка русла реки Кок-Арт на участке между мостами автодорог "Сузак-Арал" и "Сузак-Жалал-Абад", протяженностью 1500 п/м |  | Местный бюджет |  | 3964,8 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 7 | Освещение центральных улиц |  | Местный бюджет |  | 15500,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 8 | Приобретение нескольких трансформаторов для новостроек |  | Республиканский бюджет |  | 10000,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
|  | Итого по области |  |  |  | 294028,0 |  |  |  |  |  |
| Чуйская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Озеленение территории, высадка и ограждение саженцев |  | Местный бюджет |  | 4144,0 |  | Март |  | Местные государственные администрации |  |
| 2 | Установка остановочного пункта |  | Местный бюджет |  | 65,0 |  | Май |  | Местные государственные администрации |  |
| 3 | Санитарная очистка территории айылных аймаков и центральной трассы |  | Местный бюджет |  | 4736,7 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 4 | Посадка деревьев |  | Местный бюджет |  | 820,0 |  | Март-апрель |  | Местные государственные администрации |  |
| 5 | Посадка саженцев |  | Местный бюджет |  | 110,0 |  | Март-апрель |  | Местные государственные администрации |  |
| 6 | Побелка деревьев |  | Местный бюджет |  | 120,0 |  | Март-апрель |  | Местные государственные администрации |  |
| 7 | Ремонт памятников и обелисков |  | Местный бюджет |  | 50,0 |  | Апрель |  | Местные государственные администрации |  |
| 8 | Ремонт дорог и тротуаров |  | Местный бюджет |  | 8280,0 |  | Апрельмай |  | Местные государственные администрации |  |
| 9 | Ремонт административных зданий |  | Местный бюджет |  | 80,0 |  | Апрельмай |  | Местные государственные администрации |  |
| 10 | Установка стационарных мест для сбора мусора, кол-во 60 шт. |  | Местный бюджет |  | 4200,0 |  | Март-апрель |  | Местные государственные администрации |  |
| 11 | Очистка арычной системы |  | Местный бюджет |  | 2315,5 |  | Март-апрель |  | Местные государственные администрации |  |
| 12 | Благоустройство парка пгт.Кемин |  | Местный бюджет, спонсоры |  | 100,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 13 | Восстановление уличного освещения на комплексе "Манап бий" в г.Токмок |  | Местный бюджет |  | 1590,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 14 | Ремонт водопроводной сети |  | Местный бюджет |  | 347,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
|  | Итого по области: |  |  |  | 26957,7 |  |  |  |  |  |
| Иссык-Кульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройство и санитарная очистка населенных пунктов, проведение субботников |  | Фонд развития Иссык-Кульской области (по согласованию), местный бюджет |  | 17460,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 2 | Ремонт дорог, тротуаров внутри населенных пунктов |  | Фонд развития Иссык-Кульской области (по согласованию), местный бюджет |  | 1610,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 3 | Ремонт мостов |  | Фонд развития Иссык-Кульской области (по согласованию), местный бюджет |  | 810,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 4 | Ремонт оросительной сети, каналов |  | Фонд развития Иссык-Кульской области (по согласованию), местный бюджет |  | 4354,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 5 | Восстановление насосного центра "Садовая" в Джети-Огузском районе |  | Фонд развития Иссык-Кульской области (по согласованию) |  | 3700,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 6 | Проведение очистных работ БСР в селе Боз-Бешик в Джети-Огузском районе |  | Фонд развития Иссык-Кульской области (по согласованию) |  | 1936,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 7 | Ограждение территорий |  | Фонд развития Иссык-Кульской области (по согласованию), местный бюджет |  | 2590,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 8 | Освещение центральных улиц |  | Местный бюджет |  | 450,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 9 | Установка летних базаров |  | Местный бюджет |  | 800,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 10 | Организация бурения глубинных скважин на территории хозяйств Джети-Огузского района |  | Местный бюджет |  | 600,0 |  | Апрель-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 11 | Приобретение двух трансформаторов для с.Ак-Дюбе Джети-Огузского района |  | Фонд развития Иссык-Кульской области (по согласованию) |  | 1000,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 12 | Приобретение и установка урн для мусора |  | Местный бюджет |  | 940,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
|  | Итого по области: |  |  |  | 34401,8 |  |  |  |  |  |
| Ошская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объявление трехмесячника по благоустройству айылов и городов Ошской области |  | Местный бюджет |  | 3000,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 2 | Объявление 40-дневки в целях подготовки к вегетационному периоду, очистка внутрихозяйственных каналов и арыков |  | Местный бюджет |  | 2000,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 3 | Очистка от мусора тротуаров, посадка деревьев |  | Местный бюджет |  | 2000,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 4 | Побелка домов, социально-культурных объектов и ремонт ограждений |  | Местный бюджет |  | 1000,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 5 | Обновление дорожных знаков |  | Местный бюджет |  | 806,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 6 | Приведение в надлежащий вид крупных и мелких торговых точек |  | Местный бюджет |  | 707,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 7 | Приведение в надлежащий вид парков, скверов, тротуаров и детских садов |  | Местный бюджет |  | 2000,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 8 | Ремонт памятников архитектуры и озеленение |  | Местный бюджет |  | 3000 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
|  | Итого по области |  |  |  | 14513,0 |  |  |  |  |  |
| Нарынская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посадка новых зеленых насаждений, озеленение дворов, территорий |  | Местный бюджет |  | 527,0 |  | Апрель-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 2 | Уборка, очистка, улиц и приведение в надлежащее состояние парков |  | Местный бюджет |  | 240,0 |  | Апрель-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 3 | Ямочный ремонт дорог |  | Местный бюджет |  | 549,0 |  | Апрель-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 4 | Очистка ирригационных систем, каналов и ремонт мостов |  | Местный бюджет |  | 739,0 |  | Апрель-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 5 | Обрезка веток, удаление сухостоя и побелка деревьев |  | Местный бюджет |  | 135,0 |  | Апрель-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 6 | Установка и ремонт штакетников |  | Местный бюджет |  | 913,0 |  | Апрель-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 7 | Вывоз мусора |  | Местный бюджет |  | 433,0 |  | Апрель-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 8 | Ремонт и побелка зданий учреждений, организаций |  | Местный бюджет |  | 2734,5 |  | Апрель-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 9 | Восстановление освещения центральных улиц |  | Местный бюджет |  | 130,0 |  | Апрель-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 10 | Ремонт и установка новых светофоров |  | Местный бюджет |  | 150,0 |  | Апрель-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 11 | Проведение субботников в каждую субботу |  | Местный бюджет |  | 150,0 |  | Апрель-май |  | Местные государственные администрации |  |
|  | Итого по области: |  |  |  | 6700,5 |  |  |  |  |  |
| Баткенская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посадка саженцев, 2582700 шт. |  | Местный бюджет |  | 8250,1 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 2 | Закладка парков, скверов и садов |  | Местный бюджет |  | 20,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 3 | Ремонт дорог и тротуаров, 850000 м |  | Местный бюджет |  | 68,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 4 | Ремонт фасадов зданий, 950 домов и зданий |  | Местный бюджет |  | 250,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 5 | Санитарная очистка, побелка деревьев, 2500000 шт. |  | Местный бюджет и ашарным методом |  | 40,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 6 | Установка штакетников, 5 км |  | Местный бюджет |  | 70,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 7 | Вывоз мусора, 10000 т |  | Местный бюджет |  | 5,0 |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
| 8 | Очистка арычных сетей, 1000 км |  | Местный бюджет и ашарным методом |  | - |  | Март-май |  | Местные государственные администрации |  |
|  | Итого по области |  |  |  | 8703,1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого по республике |  |  |  | 539977,8 |  |  |  |  |  |

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ
 о проведении трехмесячника по улучшению санитарного состояния, благоустройства территорий городов и населенных пунктов республики, оздоровления экологической обстановки, увеличения площадей зеленых насаждений

| № | Наименование мероприятий | Всего по области | По районам | По городам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество организаций, коллективов, принявших участие в субботниках |  |  |  |
| 2 | Приняло участие человек |  |  |  |
| 3 | Заложено парков, скверов, садов |  |  |  |
| 4 | Произведена установка ночного освещения улиц (км) |  |  |  |
| 5 | Посажено деревьев всего, в т.ч. хвойных видов (шт.) |  |  |  |
| 6 | Отремонтировано внутренних дорог и тротуаров (м) |  |  |  |
| 7 | Отремонтировано фасадов зданий |  |  |  |
| 8 | Установлено штакетников (п. м) |  |  |  |
| 9 | Санитарная очистка, вывезено мусора (тонн) |  |  |  |
| 10 | Очищено арычных сетей (км) |  |  |  |
| 11 | Другие виды работ |  |  |  |
| 12 | Ориентировочная стоимость выполненных работ (тыс. сомов) |  |  |  |