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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 января 2013 года № 19-р
(В редакции распоряжений Правительства КР 
 от 11 ноября 2013 года № 443-р, 29 апреля 2015 года № 188-р)
В целях реализации Государственной программы по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию отдельных приграничных территорий Кыргызской Республики, имеющих особый статус, утвержденной постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 29 июня 2012 года № 2195-V, и улучшения в первоочередном порядке инфраструктуры Баткенского района Баткенской области, оказания практической помощи населению, проживающему вокруг анклава "Сох":
1. Утвердить план мероприятий по улучшению социально-экономической инфраструктуры сел Божой Суу-Башинского айылного аймака, Таш-Тумшук Ак-Сайского айылного аймака, Чарбак, Таян, Сай Кыш-Туутского айылного аймака Баткенского района Баткенской, а также обеспечения безопасности приграничных территорий Кыргызской " Республики»; области согласно приложению.
(В редакции распоряжения Правительства КР от 29 апреля 2015 года № 188-р)
2. Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики, Министерству энергетики и промышленности Кыргызской Республики, Министерству образования и науки Кыргызской Республики, Государственному агентству по строительству и региональному развитию при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной пограничной службе Кыргызской Республики, Государственному агентству связи при Правительстве Кыргызской Республики, полномочному представителю Правительства Кыргызской Республики в Баткенской области обеспечить выполнение плана-мероприятий, утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения.
3. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить своевременное финансирование плана мероприятий в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на 2013 год соответствующим министерствам и ведомствам Кыргызской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел организационно-инспекторской работы и местного самоуправления Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	Ж.Сатыбалдиев

Приложение к распоряжению Правительства Кыргызской Республики от 28 января 2013 года № 19-р

План мероприятий
 по улучшению социально-экономической инфраструктуры сел Божой Суу-Башинского айылного аймака, Таш-Тумшук Ак-Сайского айылного аймака, Чарбак, Таян, Сай Кыш-Туутского айылного аймака Баткенского района Баткенской областиа также обеспечения безопасности приграничных территорий Кыргызской Республики»;

(В редакции распоряжений Правительства КР от 11 ноября 2013 года № 443-р, 29 апреля 2015 года № 188-р)

	№
	Содержание мероприятий
	Сроки исполнения
	Требуемая сумма (млн. сом.)
	Источники финансирования
	Ответственные исполнители

	1.
	Строительство водопроводной сети в селах Чарбак, Таян
	1 сентября 2014 года
	22,4
	За счет средств по статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета
	ГАСРР, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области

	2.
	Строительство здания ФАП в селе Чарбак
	31 ноября 2013 года
	8,0
	За счет средств по статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета
	ГАСРР, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области

	3.
	Строительство водопроводной сети в селе Таш-Тумшук
	30 октября 2013 года
	3,1
	За счет средств по статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета
	ГАСРР, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области

	4.
	Строительство 16-квартирного дома для пограничников в Лейлекском районе
	31 декабря 2013 года
	16,0
	За счет республиканского бюджета
	Минфин, Погранслужба, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области

	5.
	Строительство водопроводной сети в селе Сай
	1 сентября 2014 года
	15,3
	За счет средств по статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета
	ГАСРР, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области

	6.
	Строительство начальной школы на 100 ученических мест в селе Сай, на участке Варгон
	31 декабря 2013 года
	12,0
	За счет средств по статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета
	ГАСРР, Минфин, МОН, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области

	7.
	Подготовка генеральных планов сел Чарбак, Таян, Сай, Божой
	1 марта 2014 года
	3,4
	За счет средств по статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета
	ГАСРР, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области

	8.
	Установка инженерных сооружений и заграждений по периметру анклава «Сох»   (по описанным участкам), а также на описанных участках кыргызско-таджикской, кыргызско-узбекской и кыргызско-казахстанской государственной границы оградительным забором из колючей  проволоки (армированной, оцинкованной), рвами
	2013-2016 годы
	90,0
	За счет средств республи-
канского бюджета
	Минфин,
Погранслужба,
полномочный
представитель
Правительства КР
в Баткенской
области

	9.
	Строительство здания пограничного поста в селе Таян для 20 пограничников
	1 сентября 2014 года
	6,2
	За счет республиканского бюджета
	Минфин, Погранслужба, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области

	10.
	Строительство автодороги Бел -Согот - Божой
	2013-2014 годы
	50,0
	За счет республиканского бюджета и бюджета МТКна 2013 г. по статье «Здания и сооружения», за счет гранта
	МТК, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области

	11.
	Строительство автодороги Айгулташ - Согмент - Чарбак - Таян
	31 ноября 2013 года
	30,0
	За счет республиканского бюджета
	МТК, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области

	12.
	Строительство автодороги Кокташ - Аксай - Тамдык
	2013-2015 годы
	30,0
	За счет республиканского бюджета и бюджета МТК на 2013 г. по статье «здания и сооружения»
	МТК, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области

	13.
	Строительство автодороги Кулунду - Максат и 2-х мостов
	31 декабря 2013 года
	35,0
	За счет средств по статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета
	МТК, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области

	14.
	Установление базовой станции CDMA-450 в селе «Сары-Талаа»
	31 декабря 2013 года
	0,8
	За счет бюджета ГАС и МТК
	МТК, Минфин, ГАС, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области

	15.
	а) Строительство линии электропередачи (10 кВ) по территории КР, протяженностью 23,2 км, для обеспечения сел Чарбак, Кыштут, Таян, Газ, Согмент Кыштутского айылного аймака, сел Тунук-Суу, Кан, Сары-Талаа, Палал-Ооз, Палал, Кайынды, Ташты-Калан Даринского айылного аймака;
	31 декабря 2013 года
	24,0
	За счет МЭП и по статье «Капитальные вложения» республиканского бюджета
	МЭП, Минфин, полномочный представитель Правительства КР в Баткенской области

	
	б) строительство линии электропередачи (10 кВ) по территории КР, протяженностью 21 км, в селе Божой Суу- Башинского айылного аймака;
	
	23,0
	
	

	
	в) строительство линии электропередачи (10 кВ) по территории КР, протяженностью 1,3 км, в селе Ширеч Суу- Башинского айылного аймака;
	
	1,2
	
	

	
	г) строительство линии электропередачи (10 кВ) по территории КР, протяженностью 0,34 км, в селе Ак-Оток Торт-Гульского айылного аймака
	
	0,5
	
	



(В редакции распоряжений Правительства КР от 11 ноября 2013 года № 443-р, 29 апреля 2015 года № 188-р)
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