УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Правительства КР от 17 марта 2016 года № 106-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 8 июня 2012 года № 253-р

В целях частичного покрытия нужд населения республики в древесине, создания базы для социального лесоразведения, поддержки социально-экономического развития регионов Кыргызской Республики и сохранения естественных лесов путем устойчивого многофункционального использования имеющегося потенциала:

1. Утвердить:

- План мероприятий по ежегодной посадке быстрорастущих древесных пород согласно приложению 1;

- объемы ежегодной посадки быстрорастущих древесных пород согласно приложению 2.

2. Главам местных государственных администраций Кыргызской Республики принять меры по ежегодной посадке и выращиванию быстрорастущих древесных пород на землях сельскохозяйственного назначения, непригодных для сельского хозяйства, и проработать механизмы поощрения выполнения названных мероприятий.

3. Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики оказать содействие в выполнении названных мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел развития агропромышленного комплекса Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	О.Бабанов

Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по ежегодной посадке быстрорастущих древесных пород

┌──┬──────────────┬──────┬───────────────┬───────────────┬────────────┐

│№ │ Мероприятия  │Сроки │  Исполнители  │   Партнеры    │ Показатели │

│п/│              │      │               │               │            │

│п │              │      │               │               │            │

├──┼──────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤

│1 │Определение   │I     │Местные        │ГАООСЛХ        │Определены  │

│  │объемов       │квар- │государственные│               │объемы      │

│  │посадок и     │тал,  │администрации, │               │посадок и   │

│  │вопросов      │еже-  │органы местного│               │поставщики  │

│  │обеспечения   │годно │самоуправления │               │посадочного │

│  │посадочным    │      │(по            │               │материала,  │

│  │материалом    │      │согласованию)  │               │решены      │

│  │              │      │               │               │вопросы     │

│  │              │      │               │               │финансирова-│

│  │              │      │               │               │ния         │

├──┼──────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤

│2 │Организация   │Еже-  │ГАООСЛХ        │Местные        │Качественная│

│  │работ по      │годно │               │государственные│приживае-   │

│  │консультатив- │      │               │администрации, │мость       │

│  │ной поддержке │      │               │органы местного│насаждений  │

│  │местных       │      │               │самоуправления │            │

│  │сообществ     │      │               │(по            │            │

│  │по посадке    │      │               │согласованию)  │            │

│  │быстрорастущих│      │               │               │            │

│  │древесных     │      │               │               │            │

│  │пород         │      │               │               │            │

├──┼──────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┼────────────┤

│3 │Проведение    │Еже-  │Органы местного│ГАООСЛХ        │Лесные      │

│  │работ по      │годно │самоуправления │               │насаждения  │

│  │выращиванию   │      │(по            │               │            │

│  │быстрорастущих│      │согласованию)  │               │            │

│  │древесных     │      │               │               │            │

│  │пород         │      │               │               │            │

└──┴──────────────┴──────┴───────────────┴───────────────┴────────────┘

Приложение 2

Объемы ежегодной посадки быстрорастущих пород

┌──┬────────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬──────────┐

│№ │  Наименование  │  Ежегодно  │ Ежегодная │ Планируемое │Финансиро-│

│п/│    областей    │  заклады-  │  посадка  │ количество  │  вание   │

│п │                │   ваемая   │ саженцев  │ выращенной  │          │

│  │                │  площадь   │  тополя,  │  древесины  │          │

│  │                │ тополевых  │  тыс. шт. │через 10 лет,│          │

│  │                │ плантаций, │           │ тыс. куб.м  │          │

│  │                │     га     │           │             │          │

├──┼────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼──────────┤

│1 │Баткенская      │    108     │   355,1   │    44,75    │Местный   │

├──┼────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤бюджет,   │

│2 │Джалал-Абадская │     11     │    35,2   │     4,44    │доноры    │

├──┼────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤          │

│3 │Иссык-Кульская  │    200     │   661,3   │    83,32    │          │

├──┼────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤          │

│4 │Нарынская       │     48     │   157,8   │    19,88    │          │

├──┼────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤          │

│5 │Ошская          │      9     │    30,2   │     3,8     │          │

├──┼────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤          │

│6 │Таласская       │      9     │    29,2   │     3,67    │          │

├──┼────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤          │

│7 │Чуйская         │      2     │     7,3   │     0,92    │          │

├──┼────────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤          │

│  │Итого           │    387     │  1276,1   │   160,78    │          │

└──┴────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴──────────┘