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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с распоряжением
Кабинета Министров Кыргызской Республики
от 28 июня 2024 года № 383-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 февраля 2016 года № 40-р
В целях реализации Концепции создания электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 27 октября 2015 года № 743, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":
1. Утвердить План мероприятий по реализации Концепции создания электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Кыргызской Республике на 2016-2020 годы (далее - План мероприятий) согласно приложению.
2. Руководителям министерств и административных ведомств:
- обеспечить неукоснительное исполнение Плана мероприятий;
- по итогам полугодий, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Министерство здравоохранения Кыргызской Республики.
3. Возложить на Министерство здравоохранения Кыргызской Республики общую координацию реализации Плана мероприятий.
4. Министерству здравоохранения Кыргызской Республики по итогам полугодий, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Аппарат Правительства Кыргызской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	Т.А. Сариев

Приложение
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Концепции создания электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Кыргызской Республике на 2016-2020 годы
	№
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители
	Финансирование
	Ожидаемые результаты

	1. Первый этап

	1
	Образование Межсекторального координационного совета по созданию электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения при Правительстве Кыргызской Республики
	I и II кварталы 2016 года
	МЗ
	В рамках утвержденного бюджета государственного органа
	Обеспечение межсекторального взаимодействия министерств и ведомств по реализации "Концепции создания электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения в Кыргызской Республике"

	2
	Анализ нормативных правовых актов в сфере обращения лекарственных средств и изделий медицинского назначения с целью создания электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, с внесением соответствующих проектов актов в установленном порядке на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики
	II квартал 2016 года
	МЗ, ФОМС, МЭ, ГСКН, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов
	1. Подготовлена аналитическая информация по итогам проведенного анализа и перечень проанализированных нормативных правовых актов.
2. Разработаны проекты соответствующих решений Правительства Кыргызской Республики для внесения в установленном порядке на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики

	3
	Проведение оценки действующих информационных систем для создания электронной базы данных
	II квартал 2016 года
	МЗ, ФОМС, МЭ, ГСКН, международные, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства (использование донорских средств по принципу широкосекторального подхода (SWAp)
	1. Подготовлена аналитическая информация о базе данных по лекарственным средствам, населению, льготному лекарственному обеспечению, регистрации, ввозу и сертификации лекарственных средств, государственных закупок и розничной продаже.
2. Определены требования к разработке программного обеспечения

	4
	Проведение оценки состояния фармацевтического рынка для целей электронной базы данных
	II-III кварталы 2016 года
	МЗ, МЭ, международные, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства (использование донорских средств по принципу широкосекторального подхода (SWAp)
	1. Определены потребности организаций здравоохранения для создания электронной базы данных (доступ к сети Интернет, наличие компьютеров, локальных сетей и т.д.).
2. Определено количество организаций здравоохранения, фармацевтических организаций, медицинских и фармацевтических работников.
3. Определение процессов:
- регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- закупки и поставки лекарственных средств и изделий медицинского назначения для государственных организаций здравоохранения;
- закупки и поставки лекарственных средств и изделий медицинского назначения по специальным программам для государственных организаций здравоохранения;
- использование лекарственных средств и изделий медицинского назначения в государственных организациях здравоохранения;
- выписка рецептов в организациях здравоохранения первичного уровня;
- получение лекарственных средств пациентами по выписанным рецептам;
- возмещение стоимости лекарственных средств пациентами по льготным рецептам;
- контроль и анализ эффективности лекарственного обеспечения

	5
	Определение функции будущей информационной системы электронной базы данных и разработка архитектуры электронной базы данных
	III квартал 2016 года
	МЗ, ФОМС, МФ, МЭ, ГСКН, международные, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства (использование донорских средств по принципу широкосекторального подхода (SWAp)
	Определена архитектура информационной системы электронной базы данных, а также ее взаимодействие с другими электронными базами данных

	6
	Расчет прогнозируемых затрат на создание электронной базы данных
	III квартал 2016 года
	МЗ, международные, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственного органа, донорские средства (использование донорских средств по принципу широкосекторального подхода (SWAp)
	1. Определена сумма затрат на создание электронной базы данных.
2. Определены источники финансирования и сопровождения программного обеспечения электронной базы данных

	7
	Разработка технического задания на создание программного обеспечения для электронной базы данных
	IV квартал 2016 года
	МЗ, ФОМС, международные, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства
	1. Определены требования к программному обеспечению для электронной базы данных.
2. Определены сроки создания программного обеспечения

	8
	Подведение итогов по созданию и внедрению электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения за 2016 год
	IV квартал 2016 года
	МЗ, ФОМС, МКС, международные, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства
	Проведено заседание МКС по итогам работы по созданию и внедрению электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения за 2016 год

	2. Второй этап

	9
	Разработка справочников, классификаторов и кодификаторов для электронной базы данных
	I квартал 2017 года
	МЗ, ФОМС, международные, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства
	1. Разработаны единые справочники лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
2. Утверждена структура кодификатора лекарственных средств и изделий медицинского назначения на основе единых классификаторов и справочников и руководство по его ведению

	10
	Разработка отчетов, используемых в электронной базе данных
	I квартал 2017 года
	МЗ, ФОМС, общественные организации, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов
	Разработаны формы отчетов, которые включены в техническое задание на разработку программного обеспечения

	11
	Корректировка существующих информационных систем по лекарственным средствам с учетом результатов оценки действующих информационных систем для создания электронной базы данных
	I квартал 2017 года
	МЗ, ФОМС, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов
	Откорректированы существующие информационные системы по лекарственным средствам с учетом результатов оценки действующих информационных систем для создания электронной базы данных

	12
	Разработка программного обеспечения для электронной базы данных
	II квартал 2017 года
	МЗ, ФОМС, МФ, МЭ, международные, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства
	1. Разработано программное обеспечение для функционирования электронной базы данных.
2. В электронную базу данных введены следующие процессы:
- лицензирование;
- регистрация;
- ввоз;
- сертификация;
- оптовая реализация;
- розничная реализация;
- льготное лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне;
- назначение рецептурных лекарственных средств (карточка пациента);
- государственные закупки

	13
	Интегрирование действующих баз данных для функционирования электронной базы данных
	II квартал 2017 года
	МЗ, ФОМС, международные, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства
	1. Разработаны модули-интеграторы и внедрены в электронную базу данных.
2. Обеспечение сопряжения с другими информационными системами

	14
	Обеспечение материально-технической базой организаций здравоохранения, в которых будет проведено тестирование электронной базы данных
	III квартал 2017 года
	МЗ, международные, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственного органа, донорские средства
	1. Определены организации здравоохранения к подключению к электронной базе данных для тестирования.
2. Приобретено необходимое оборудование для подключения электронной базы данных

	15
	Тестирование программного обеспечения для функционирования электронной базы данных и его доработка по результатам тестирования
	IV квартал 2017 года
	МЗ, ФОМС, международные, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства
	1. Проведено тестирование программного обеспечения в целях выявления и устранения недостатков для функционирования электронной базы данных.
2. Доработано программное обеспечение по результатам тестирования

	16
	Подведение итогов по созданию и внедрению электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения за 2017 год
	IV квартал 2017 года
	МЗ, ФОМС, МКС, международные, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства
	Проведено заседание МКС по итогам работы по созданию и внедрению электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения за 2017 год

	3. Третий этап

	17
	Оснащение соответствующей материально-технической базой организаций здравоохранения г.Бишкек и их подключение к электронной базе данных
	IV квартал 2017 года - II квартал 2018 года
	МЗ, ФОМС, международные, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства
	1. Организации здравоохранения г.Бишкек оснащены необходимым оборудованием для подключения к электронной базе данных.
2. Утвержден план подключения к электронной базе данных организаций здравоохранения г.Бишкек.
3. Организации здравоохранения г.Бишкек подключены к электронной базе данных.
4. Специалисты организаций здравоохранения г.Бишкек обучены работе с электронной базой данных

	18
	Оснащение материально-технической базой организаций здравоохранения Чуйской области и их подключение к электронной базе данных
	I-III кварталы 2018 года
	МЗ, ФОМС, международные, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства
	1. Организации здравоохранения Чуйской области оснащены необходимым оборудованием для подключения к электронной базе данных.
2. Утвержден план подключения к электронной базе данных организаций здравоохранения Чуйской области.
3. Организации здравоохранения Чуйской области подключены к электронной базе данных.
4. Специалисты организаций здравоохранения Чуйской области обучены работе в электронной базе данных

	19
	Оснащение материально-технической базой организаций здравоохранения Иссык-Кульской области и их подключение к электронной базе данных
	II-IV кварталы 2018 года
	МЗ, ФОМС, международные, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства
	1. Организации здравоохранения Иссык-Кульской области оснащены необходимым оборудованием для подключения к электронной базе данных.
2. Утвержден план подключения к электронной базе данных организаций здравоохранения Иссык-Кульской области.
3. Организации здравоохранения Иссык-Кульской области подключены к электронной базе данных.
4. Специалисты организаций здравоохранения Иссык-Кульской области обучены работе в электронной базе данных

	20
	Подведение итогов по созданию и внедрению электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения за 2018 год
	IV квартал 2018 года
	МЗ, ФОМС, МКС, международные, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства
	Проведено заседание МКС по итогам работы по созданию и внедрению электронной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения за 2018 год

	21
	Оснащение материально-технической базой организаций здравоохранения Нарынской области и их подключение к электронной базе данных
	IV квартал 2018 года - II квартал 2019 года
	МЗ, ФОМС, международные, профессиональные медицинские и фармацевтические общественные организации (по согласованию)
	В рамках утвержденного бюджета государственных органов, донорские средства
	1. Организации здравоохранения Нарынской области оснащены необходимым оборудованием для подключения электронной базы данных.
2. Утвержден план подключения к электронной базе данных организаций здравоохранения Нарынской области.
3. Организации здравоохранения Нарынской области подключены к электронной базе данных.
4. Специалисты организаций здравоохранения Нарынской области обучены работе с электронной базой данных

	23
	Оснащение материально-технической базой организаций здравоохранения Таласской области и их подключение к электронной базе данных
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