УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 12 января 2022 года № 2-р

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 февраля 2019 года № 20-р

(В редакции распоряжения Правительства КР от 5 октября 2020 года № 347-р)

В целях реализации Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023", одобренной решением Совета безопасности Кыргызской Республики от 14 декабря 2018 года № 2, в соответствии со статьей 6Закона Кыргызской Республики "Об электронном управлении", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":

1. Утвердить "дорожную карту" по реализации Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023" (далее - "дорожная карта") согласно приложению.

2. Государственным органам и органам местного самоуправления Кыргызской Республики (по согласованию):

- принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению "дорожной карты" в установленные сроки;

- ежеквартально, не позднее 25 числа третьего месяца отчетного периода, представлять для обобщения информацию о выполнении "дорожной карты" в Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики.

3. Государственному комитету информационных технологий и связи Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 30 числа третьего месяца отчетного периода, представлять в Аппарат Правительства Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения "дорожной карты".

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на соответствующие отделы Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр 	М.Д.Абылгазиев

Приложение

"ДОРОЖНАЯ КАРТА"
 по реализации Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан 2019-2023"

(В редакции распоряжения Правительства КР от 5 октября 2020 года № 347-р)

| № | Задача | Мера/Действие | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие цифрового государства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Создание благоприятных условий для устойчивого инновационного развития |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закрепление за Государственным предприятием "Центр электронного взаимодействия" при ГКИТС функций по технической координации внедрения электронного управления | 1.1. Внести изменения в нормативные правовые акты по закреплению за Государственным предприятием "Центр электронного взаимодействия" при ГКИТС функций по технической координации внедрения электронного управления с наделением полномочиями оператора Государственного портала электронных услуг, Единой системы идентификации с функцией выдачи электронных подписей | 1 июля 2019 года | Принято соответствующее решение Правительства Кыргызской Республики | ГКИТС, МЮ, МЭ, МФ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  |  | 20 декабря 2019 года | Создан и функционирует технический координатор внедрения электронного управления | ГКИТС, МЮ, МЭ, МФ |  |
| 2 | Исключение запроса бумажных справок при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 2.1. Исключить запрос государственными органами и органами местного самоуправления бумажных справок от физических и юридических лиц при предоставлении государственных и муниципальных услуг, обеспечить передачу необходимых данных посредством СМЭВ "Тундук" | Поэтапно, до 20 апреля 2023 года | Упрощена процедура получения государственных и муниципальных услуг | ГКИТС, государственные органы, предоставляющие государственные услуги, ГАМСУМО, ОМСУ (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, донорские средства, частные инвестиции |
| 3 | Усиление мер по защите персональных данных Кыргызской Республики | 3.1. Разработать Положение об уполномоченном государственном органе по персональным данным | 1 июля 2019 года | Утверждено Положение об уполномоченном государственном органе по персональным данным | ГКИТС, ГКНБ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 3.2. Создать уполномоченный государственный орган по защите персональных данных | 20 сентября 2019 года | Создан уполномоченный государственный орган по персональным данным | ГКИТС, ГКНБ |  |
|  |  | 3.3. Разработать проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, Кодекс Кыргызской Республики о проступках, в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, в части установления ответственности за нарушения в сфере персональных данных" | 20 марта 2021 года | Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, Кодекс Кыргызской Республики о проступках, в Уголовный кодекс Кыргызской Республики". Введена ответственность за нарушение законодательства Кыргызской Республики о защите персональных данных | ГКИТС, ГКНБ |  |
| 4 | Создание правовой основы для внедрения электронного управления и электронной подписи | 4.1. Разработать Требования к реквизитам и форме (формату) представления информации в электронных документах государственных органов, органов местного самоуправления, а также в электронных документах-обращениях в государственные органы и органы местного самоуправления | 20 сентября 2019 года | Утверждены Требования к реквизитам и форме (формату) представления информации в электронных документах государственных органов, органов местного самоуправления, а также в электронных документах-обращениях в государственные органы и органы местного самоуправления | ГКИТС, ГКНБ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 4.2. Разработать Положение о Единой системе идентификации, включая правила использования простых электронных подписей при обращении в государственные органы и органы местного самоуправления, в том числе правила создания и выдачи ключей простых электронных подписей, а также перечень органов и организаций, имеющих право на создание и выдачу ключей простых электронных подписей, в целях обращения в государственные органы и органы местного самоуправления | 20 сентября 2019 года | Утверждено Положение о Единой системе идентификации, включая правила использования простых электронных подписей при обращении в государственные органы и органы местного самоуправления, в том числе правила создания и выдачи ключей простых электронных подписей, а также перечень органов и организаций, имеющих право на создание и выдачу ключей простых электронных подписей, в целях обращения в государственные органы и органы местного самоуправления | ГКИТС, ГКНБ, ГАМСУМО |  |
|  |  | 4.3. Разработать Правила аккредитации удостоверяющих центров | 20 сентября 2019 года | Утверждены Правила аккредитации удостоверяющих центров | ГКИТС, ГКНБ |  |
|  |  | 4.4. Разработать Требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных ИС | 20 сентября 2019 года | Утверждены Требования к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных ИС | ГКИТС, ГКНБ |  |
|  |  | 4.5. Разработать Требования к государственным ЦОД и соединяющим их каналам связи, в том числе требования к их защищенности и устойчивости, а также порядок включения центров обработки данных и соединяющих их каналов связи в состав государственной инфраструктуры электронного управления | 20 сентября 2019 года | Утверждены Требования к государственным ЦОД и соединяющим их каналам связи, в том числе требования к их защищенности и устойчивости, а также порядок включения центров обработки данных и соединяющих их каналов связи в состав государственной инфраструктуры электронного управления | ГКИТС, ГКНБ |  |
|  |  | 4.6. Разработать Требования к порядку формирования, актуализации и использования базовых государственных информационных ресурсов, включая перечень мер, направленных на обеспечение соблюдения прав субъектов персональных данных, и меры по защите информации в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об электронном управлении", в том числе меры по ограничению доступа к конфиденциальной информации, имеющейся в базовых государственных информационных ресурсах | 20 сентября 2019 года | Утверждены Требования к порядку формирования, актуализации и использования базовых государственных информационных ресурсов, включая перечень мер, направленных на обеспечение соблюдения прав субъектов персональных данных, и меры по защите информации, в том числе меры по ограничению доступа к конфиденциальной информации, имеющейся в базовых государственных информационных ресурсах | ГКИТС |  |
|  |  | 4.7. Разработать Порядок формирования, актуализации и использования реестра базовых государственных информационных ресурсов | 20 сентября 2019 года | Утвержден Порядок формирования, актуализации и использования реестра базовых государственных информационных ресурсов | ГКИТС |  |
|  |  | 4.8. Разработать Правила ведения реестра государственной инфраструктуры электронного управления, в том числе Правила включения элементов инфраструктуры в реестр и исключения их из реестра | 20 сентября 2019 года | Утверждены Правила ведения реестра государственной инфраструктуры электронного управления, в том числе Правила включения элементов инфраструктуры в реестр и исключения их из реестра | ГКИТС |  |
|  |  | 4.9. Разработать Порядок взаимодействия государственных органов, иных организаций и участников внешнеэкономической деятельности при оформлении документов для осуществления внешнеэкономической деятельности по принципу "единое окно" | 20 июня 2021 года | Утвержден Порядок взаимодействия государственных органов, иных организаций и участников внешнеэкономической деятельности при оформлении документов для осуществления внешнеэкономической деятельности по принципу "единое окно" | МЭ |  |
| 5 | Создание условий для привлечения квалифицированных разработчиков ИС | 5.1. Установить минимальную заработную плату для специалистов государственных предприятий и учреждений, занимающихся разработкой ИС на уровне частных ИТ-компаний, с рассмотрением вопроса о создании фонда оплаты труда данных специалистов | 20 июня 2019 года | Утверждены соответствующие нормативные правовые акты | ФУГИ, МФ, МЭ, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 6 | Внедрение ИКТ в аудиторскую деятельность и контроль качества аудиторской деятельности | 6.1. Разработать и внедрить методологию государственного аудита с использованием ИКТ | 20 декабря 2021 года | Усовершенствована методология государственного аудита с использованием ИКТ | СП (по согласованию), ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 1.2. Цифровые платформы и сервисы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Надлежащее функционирование СМЭВ "Тундук", обеспечение обмена информацией при осуществлении электронного управления | 7.1. Обеспечить поэтапное подключение к СМЭВ "Тундук" ИС государственных органов (в первую очередь базовых и информационных ресурсов) в соответствии с ведомственными планами по цифровизации и интеграции со СМЭВ "Тундук", с учетом необходимых ресурсов (закупка серверов, написание адаптеров, обеспечение требований безопасности ИС) | 20 сентября 2019 года | Созданы условия для электронного обмена данными между государственными органами | ГКИТС, министерства, государственные комитеты, административные ведомства (в соответствии с утвержденными планами цифровизации/планами закупок) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 7.2. Организовать обмен информацией (данными) с ИС государственных органов/ОМСУ, оказывающих государственные/муниципальные услуги или участвующих в их оказании посредством СМЭВ "Тундук" поэтапно, с учетом готовности к интеграции и межведомственному взаимодействию | Поэтапно, до 20 апреля 2021 года | Функционирует СМЭВ "Тундук". Исполнены обязанности государственных органов по обеспечению обмена информацией/данными между государственными органами/ОМСУ | ГКИТС, соответствующие министерства и ведомства, ОМСУ (по согласованию) |  |
|  |  | 7.3. Подключить финансово-кредитные учреждения, банковские организации, страховые компании, операторов связи и другие юридические и физические лица, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, являющиеся собственниками (владельцами) ИС, и обеспечить возможность обмена информацией (электронными документами) с ИС государственных органов и ОМСУ посредством СМЭВ "Тундук" | 30 апреля 2021 года | Созданы условия для электронного обмена данными между государственными органами и финансово-кредитными учреждениями, банковскими организациями, страховыми компаниями, операторами связи и другими юридическими и физическими лицами, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, являющиеся собственниками (владельцами) ИС, в рамках законодательства Кыргызской Республики | ГКИТС |  |
| 8 | Внедрение ИС "Электронный документооборот в государственных органах" | 8.1. Разработать Положение об ИС "Электронный документооборот в государственных органах", за исключением органов национальной безопасности, военных ведомств | 30 декабря 2020 года | Утверждено Положение об ИС "Электронный документооборот в государственных органах" (за исключением органов национальной безопасности, военных ведомств) | ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 8.2. Внести изменения в Типовую инструкцию по делопроизводству в Кыргызской Республике в части электронного документооборота и электронной подписи | 20 сентября 2019 года | Внесено изменение в постановление Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 2012 года № 517 | ГКИТС |  |
|  |  | 8.3. Разработать и обеспечить функционирование ИС "Электронный документооборот в государственных органах", интегрированной с ИС управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat", за исключением органов национальной безопасности, военных ведомств | 30 декабря 2020 года | Внедрена ИС "Электронный документооборот в государственных органах", интегрированная с ИС управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat" (за исключением органов национальной безопасности, военных ведомств) | ГКИТС, соответствующие министерства и ведомства, ГКС (по согласованию) |  |
|  |  | 8.4. Разработать Положение об ИС "Электронный документооборот в государственных органах" для органов национальной безопасности, военных и правоохранительных органов | 20 июля 2021 года | Утверждено Положение об ИС "Электронный документооборот в государственных органах" для органов национальной безопасности, военных и правоохранительных органов | ГКНБ, ГКДО, МВД, МЧС, ГШ ВС КР (по согласованию), ГСИН, ГПС |  |
|  |  | 8.5. Разработать и обеспечить функционирование ИС "Электронный документооборот", интегрированной с ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и правоохранительных органов | 20 июля 2021 года | Внедрена ИС "Электронный документооборот в государственных органах", интегрированная с ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и правоохранительных органов | ГКНБ, ГКДО, ГКС (по согласованию), МВД, МЧС, ГШ ВС КР (по согласованию), ГСИН, ГПС |  |
| 9 | Формирование централизованной базы данных о кадровом составе государственных гражданских и муниципальных служащих. Внедрение ИС управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat" | 9.1. Разработать Положение об ИС управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat", за исключением органов национальной безопасности, военных ведомств | 20 апреля 2021 года | Утверждено Положение об ИС управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat" (за исключением органов национальной безопасности, военных ведомств) | ГКС (по согласованию), ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 9.2. Внедрить и обеспечить функционирование ИС управления человеческими ресурсами "е-Kyzmat " в государственных органах, за исключением органов национальной безопасности, военных ведомств, с возможностью электронной идентификации, онлайн обучения и сертификации | 20 апреля 2021 года | Внедрена и функционирует ИС управления человеческими ресурсами "е-Kyzmat" в государственных органах (за исключением органов национальной безопасности, военных ведомств) | ГКС (по согласованию), ГКИТС, соответствующие министерства и ведомства (за исключением правоохранительных и военных ведомств) |  |
|  |  | 9.3. Внедрить и обеспечить функционирование ИС управления человеческими ресурсами "е-Kyzmat" в органах местного самоуправления с возможностью электронной идентификации, онлайн обучения и сертификации | 20 декабря 2020 года, при условии создания технических возможностей по всей территории республики | Внедрена и функционирует ИС управления человеческими ресурсами "е-Kyzmat" в органах местного самоуправления | ГКС (по согласованию), ГКИТС, соответствующие органы местного самоуправления (за исключением правоохранительных и военных ведомств) (по согласованию) |  |
|  |  | 9.4. Разработать Положение об ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и правоохранительных органов | 20 апреля 2021 года | Утверждено Положение об ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и правоохранительных органов | ГКНБ, ГКДО, МВД, МЧС, ГШ ВС КР (по согласованию), ГСИН, ГПС |  |
|  |  | 9.5. Внедрить и обеспечить функционирование ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и правоохранительных органов, с возможностью электронной идентификации и аутентификации, онлайн обучения и сертификации | 20 апреля 2021 года | Внедрена и функционирует ИС управления человеческими ресурсами для органов национальной безопасности, военных и правоохранительных органов | ГКНБ, ГКДО, МВД, МЧС, ГШ ВС КР (по согласованию), ГСИН, ГПС |  |
| 10 | Идентификация сведений об участниках информационного взаимодействия. Внедрение ИС "Единая система идентификации" | 10.1. Разработать и внедрить ИС "Единая система идентификации" | 20 октября 2020 года | Внедрена ИС "Единая система идентификации" | ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 11 | Создание и внедрение ИС "Цифровой архив государственных органов" | 11.1. Провести работы по созданию и запуску Центра оцифровки данных | 20 декабря 2021 года | Создан и функционирует Центр оцифровки данных | ГРС, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 11.2. Разработать и внедрить ИС "Цифровой архив государственных органов" | 20 декабря 2021 года | Внедрена ИС "Цифровой архив государственных органов" | ГРС, ГКИТС |  |
| 12 | Обеспечение возможности оплаты за оказание государственных и муниципальных услуг в безналичной форме через онлайн-инструменты. Внедрение ИС "Государственная система электронных платежей" | 12.1. Разработать и внедрить ИС "Государственная система электронных платежей" для оплаты государственных и муниципальных услуг, а также совершения иных платежей через онлайн инструменты | 20 сентября 2021 года | Внедрена ИС "Государственная система электронных платежей" | ГКИТС, государственные органы, предоставляющие государственные услуги, НБ, коммерческие банки, ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана", ЗАО "МПЦ", мэрия г.Бишкек, АОС, операторы связи (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 12.2. Интегрировать ИС "Государственная система электронных платежей" с Государственным порталом электронных услуг, Межбанковским процессинговым центром (оплата через банковскую карту, интернет-банкинг), операторами связи (оплата через мобильные кошельки) | 20 сентября 2021 года | Интегрирована ИС "Государственная система электронных платежей" с Государственным порталом электронных услуг, Межбанковским процессинговым центром (оплата через банковскую карту, интернет-банкинг), операторами связи (оплата через мобильные кошельки) | ГКИТС, государственные органы, предоставляющие государственные услуги, НБ, коммерческие банки, ОЮЛ "Союз банков Кыргызстана", ЗАО "МПЦ", мэрия г.Бишкек, АОС, операторы связи (по согласованию) |  |
| 13 | Направление официальных сообщений граждан и организаций в государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам и получение официальных сообщений гражданами и организациями от государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц в форме электронных документов | 13.1. Разработать Положение об ИС "Государственная система электронных сообщений" и правила ее использования | 20 сентября 2019 года | Утверждены Положение об ИС "Государственная система электронных сообщений" и правила ее использования | ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 13.2. Разработать и внедрить ИС "Государственная система электронных сообщений", функционирующую во взаимодействии с Государственным порталом электронных услуг, СМЭВ "Тундук" и Единой системой идентификации | 20 октября 2020 года | Внедрена ИС "Государственная система электронных сообщений", функционирующая во взаимодействии с Государственным порталом электронных услуг, СМЭВ "Тундук" и Единой системой идентификации | ГКИТС |  |
| 14 | Создание условий для размещения и функционирования государственных ИС. Создание государственного ЦОД | 14.1. Привлечь инвестиции для создания и функционирования основного и резервного государственного ЦОД | 20 декабря 2020 гола | Привлечены инвестиции в строительство и эксплуатацию государственного ЦОД | ГКИТС, ГКНБ, ГКПЭН, АПЗИ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 14.2. Построить и обеспечить запуск основного и резервного государственного ЦОД | 20 декабря 2021 года | Построен и функционирует государственный ЦОД и государственная платформа "Правительственное облако" - G-Cloud | ГКИТС, ГКНБ, ГКПЭН, АПЗИ |  |
| 15 | Создание условий для размещения государственных ИС в государственной облачной инфраструктуре. Внедрение государственной платформы "Правительственное облако" - G-Cloud | 15.1. (Утратил силу в соответствии с распоряжением Правительства КР от 5 октября 2020 года № 347-р) |  |  |  |  |
| 16 | Поэтапное создание Национальной инфраструктуры пространственных данных | 16.1. Создать геоинформационный портал Кыргызской Республики | 20 сентября 2021 года | Создан геоинформационный портал Кыргызской Республики | ГАЗР, ГКИТС, НСК, НАН (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 16.2. Поэтапно создать картографическую основу и систему геодезического обеспечения | 20 декабря 2022 года | Поэтапно создана картографическая основа и система геодезического обеспечения | ГАЗР, ГКПЭН, НСК, НАН (по согласованию) |  |
|  |  | 16.3. Применить геопространственные данные в статистических целях: - статистический регистр; - перепись населения и жилищного фонда; - статистические карты; - распространение статистической информации | 20 декабря 2021 года | Интегрированы геопространственные и статистические данные. Развиты и систематически используются геопространственные данные в производстве статистических данных | НСК (по согласованию), ГАЗР, ГКИТС, МЧС |  |
| 17 | Создание высококачественных и сопоставимых на международном уровне статистических данных в сфере ИКТ, основанных на передовых международных стандартах и методиках | 17.1. Внедрить международные стандарты, определения и методики в области статистики в сфере ИКТ в тесном сотрудничестве с региональными и международными организациями, включая членов партнерства по измерению ИКТ для рассмотрения Статистической комиссией ООН. Привести в соответствие с международными стандартами перечень и методологии сбора данных в сфере ИКТ | 20 декабря 2021 года | Повышен уровень информированности и знаний государственных органов, других заинтересованных сторон о современных тенденциях и достижениях на основе анализа высококачественных, сопоставимых на международном уровне статистических показателей и данных в сфере ИКТ | НСК (по согласованию), МЭ, ГКИТС, ГНС, ГИВФБ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 17.2. Обеспечить сбор, согласование, распространение информации и официальных статистических данных в сфере ИКТ об информационном обществе, с использованием различных источников данных и инструментов распространения, таких как база данных МСЭ по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ, портал данных ООН | 20 ноября 2022 года | Созданы условия для ведения активного диалога между производителями и пользователями данных в сфере ИКТ, а также повышен потенциал и усовершенствованы навыки производителей статистических данных для сбора данных в сфере ИКТ на национальном уровне на основе международных стандартов и методик | НСК (по согласованию), МЭ, ГКИТС, ГНС, ГИВФБ |  |
| 18 | Проведение переписи населения Кыргызской Республики и жилищного фонда в 2020 году | 18.1. Разработать ИС по обработке данных переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики и внедрить технологии проведения переписи с использованием переписных электронных вопросников | 20 декабря 2019 года | Получена информация и данные по набору социальных, демографических и экономических характеристик населения | НСК (по согласованию), ГРС, ГКИТС, ОМСУ (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 18.2. Провести пилотную перепись в 2019 году с использованием ИКТ (переписных электронных и бумажных вопросников) | 20 декабря 2019 года | Апробировано организационно-технологическое и методологическое обеспечение переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики. Организован доступ НСК к геоинформационным системам ГРС | НСК (по согласованию), ГРС, ГКИТС, ОМСУ (по согласованию) |  |
|  |  | 18.3. Провести основную перепись населения и жилищного фонда в 2020 году в Кыргызской Республике | 20 июня 2021 года | Распространены итоги переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики 2020 года | НСК (по согласованию), ГРС, ГКИТС, ОМСУ (по согласованию) |  |
| 19 | Упрощение процедур по смене избирательного участка посредством использования ИКТ-решений | 19.1. Разработать и внедрить сервис по смене избирательного участка голосования в электронном формате через Государственный портал электронных услуг | 20 декабря 2020 года | Обеспечена возможность подачи заявления на смену избирательного участка через личный кабинет гражданина в Государственном портале электронных услуг | ЦИК (по согласованию), ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 20 | Создание возможностей для получения доступной и полной информации в отношении кандидатов в выборные органы | 20.1. Доработать интернет-сайт ЦИК | 20 декабря 2020 года | Обеспечена полная доступность информации в отношении кандидатов в выборные органы на официальном интернет-сайте ЦИК | ЦИК (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 1.3. Предоставление государственных услуг в электронном формате |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Предоставление качественных, доступных и удобных в использовании государственных услуг в электронном формате | 21.1. Разработать Правила использования Государственного портала электронных услуг, включая правила размещения, актуализации и получения информации на портале | 20 июня 2019 года | Утверждены Правила использования Государственного портала электронных услуг | ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 21.2. Обеспечить полномасштабное функционирование Государственного портала электронных услуг | 20 сентября 2019 года | Полностью функционирует Государственный портал электронных услуг | ГКИТС |  |
|  |  | 21.3. Разработать Методическое руководство по оптимизации и реинжинирингу бизнес-процессов и административных процедур внутри- и межведомственного взаимодействия для предоставления государственных услуг в электронном формате | 30 июня 2020 года | Утверждено Методическое руководство по оптимизации и реинжинирингу бизнес-процессов и административных процедур для перевода государственных услуг в электронный формат и их предоставления в электронной форме | ГКИТС |  |
|  |  | 21.4. Разработать Типовой стандарт электронной государственной и муниципальной услуги и внести соответствующие изменения в Типовой административный регламент | 20 сентября 2019 года | Утвержден Типовой стандарт электронной государственной и муниципальной услуги и внесены изменения в Типовой административный регламент | ГКИТС |  |
|  |  | 21.5. Перевести государственные услуги в электронный формат по каждому государственному органу, предоставляющему государственные услуги, и их предоставлению гражданам/бизнесу посредством Государственного портала электронных услуг, интегрированного с СМЭВ "Тундук" | Постоянно, до 20 декабря 2023 года | Обеспечена возможность получения государственных услуг в электронном формате | ГКИТС |  |
|  |  | 21.6. Создать единый автоматизированный (электронный) реестр лицензий и разрешений с использованием информационных и телекоммуникационных технологий на базе ИС государственных органов и Государственного портала электронных услуг | Постоянно, до 20 декабря 2023 года | Разработаны оптимизированные процессы выдачи лицензионно-разрешительных документов | МЭ, ГКИТС, государственные органы - лицензиары |  |
| 1.4. Цифровой правопорядок и правосудие |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Совершенствование системы оказания государственных услуг по выдаче справок о привлечении лиц к уголовной ответственности, наличии/отсутствии у лиц судимости на территории Кыргызской Республики | 22.1. Автоматизировать процесс предоставления информации о привлечении лиц к уголовной ответственности, наличии/отсутствии судимости лиц на территории Кыргызской Республики | 20 июля 2021 года | Оцифрованная оперативно-справочная картотека МВД | МВД | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 23 | Совершенствование ИС "Единый реестр преступлений и проступков" и "Единый реестр нарушений" | 23.1. Модернизировать технологическую инфраструктуру правоохранительных органов для внедрения ИС "Единый реестр преступлений и проступков" и "Единый реестр нарушений" | 20 декабря 2020 года | Создана технологическая инфраструктура для полноценного функционирования ИС "Единый реестр преступлений и проступков" | Генпрокуратура (по согласованию), МВД, правоохранительные ведомства, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 24 | Автоматизация учета материалов по нарушениям. Внедрение ИС "Единый реестр нарушений" | 24.1. Разработать и внедрить ИС "Единый реестр нарушений" в государственных органах, уполномоченных рассматривать дела о нарушениях | 20 декабря 2019 года | Внедрена ИС "Единый реестр нарушений" | МВД, государственные органы, уполномоченные рассматривать дела о правонарушениях | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 25 | Внедрение ИС "Розыск" | 25.1. Разработать Положение об ИС "Розыск" | 20 сентября 2019 года | Утверждено Положение об ИС "Розыск" | МВД, ГКНБ, Генпрокуратура (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 25.2. Разработать и внедрить ИС "Розыск". Обеспечить интеграцию с ИС "Единый реестр преступлений и проступков" | 20 июня 2021 года | Внедрена ИС "Розыск", интегрированная с ИС "Единый реестр преступлений и проступков". Автоматизированы процессы сбора, использования и ведения учета по лицам, объявленным в розыск | МВД, ГКНБ, Генпрокуратура (по согласованию), ГКИТС |  |
| 26 | Внедрение ИС в рамках реализации ИС "Единый реестр преступлений и проступков", "Единый реестр нарушений" и их интеграция | 26.1. Разработать и внедрить ИС "Реестр оружия" | 20 июня 2021 года | Внедрена ИС "Реестр оружия" | МВД, ГКНБ, Генпрокуратура (по согласованию), ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 26.2. Разработать и внедрить ИС "Дактилоскопический учет" | 20 июня 2021 года | Внедрена ИС "Дактилоскопический учет" | МВД, ГКНБ, Генпрокуратура (по согласованию), ГКИТС |  |
|  |  | 26.3. Разработать и внедрить ИС "Оперативно-розыскной учет" | 20 июня 2021 года | Внедрена ИС "Оперативно-розыскной учет" | МВД, ГКНБ, Генпрокуратура (по согласованию), ГКИТС |  |
| 27 | Внедрение ИКТ в систему исполнения наказаний | 27.1. Разработать Положение об ИС в органах исполнения наказаний | 20 декабря 2021 года | Утверждено Положение об ИС в органах исполнения наказаний | ГСИН, МВД, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 27.2. Разработать и внедрить ИС в органах исполнения наказаний, и Центральной базы данных заключенных | 20 декабря 2021 года | Внедрена ИС в органах исполнения наказаний, и Центральной базы данных заключенных | ГСИН, МВД, ГКИТС |  |
|  |  | 27.3. Интегрировать ИС в органах исполнения наказаний, и Центральной базы данных заключенных с ИС "Единый реестр преступлений и проступков" | 20 декабря 2021 года | Интегрирована ИС в органах исполнения наказаний, и Центральной базы данных заключенных с ИС "Единый реестр преступлений и проступков" | ГСИН, МВД, ГКИТС |  |
| 27-1 | Внедрение ИС "Пробация" | 27-1.1. Разработать Положение об ИС "Пробация" | 20 декабря 2021 года | Утверждено Положение об ИС "Пробация" | МЮ, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 27-1.2. Разработать и внедрить ИС "Пробация" в органах пробации в пилотных регионах | 20 декабря 2021 года | Внедрена ИС "Пробация" в пилотных регионах | МЮ, ГКИТС |  |
|  |  | 27-1.3. Разработать и внедрить ИС "Пробация" в органах пробации во всех регионах | 20 декабря 2022 года | Внедрена ИС "Пробация" во всех регионах | МЮ, ГКИТС |  |
| 28 | Интеграция различных ИС МВД в единую ИС | 28.1. Модернизировать техническую архитектуру и реализовать интеграцию различных ИС МВД в единую интегрированную ИС МВД | 20 декабря 2022 года | Внедрена единая интегрированная ИС МВД | МВД | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 29 | Автоматизация системы оценки деятельности органов внутренних дел | 29.1. Разработать и внедрить ИС "Внутриведомственная оценка деятельности органов внутренних дел" | 20 июня 2021 года | Внедрена ИС "Внутриведомственная оценка деятельности органов внутренних дел". Исключено влияние человеческого фактора, в том числе коррупционной составляющей | МВД | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 30 | Создание и оснащение ЦОД судебной системы | 30.1. Подготовить инженерную инфраструктуру и создать ЦОД судебной системы | 20 декабря 2019 года | Создан и функционирует ЦОД судебной системы, соответствующий установленным законодательством Кыргызской Республики требованиям. Размещена и функционирует ИС судебных органов | ВС, СД при ВС (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 31 | Автоматизация деятельности судебной системы | 31.1. Провести оцифровку материалов дел | 20 декабря 2022 года | Оцифрованы 80% материалов дел | ВС, СД при ВС (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 31.2. Разработать и внедрить ИС "Электронный документооборот" в Верховном суде Кыргызской Республики | 20 октября 2020 года | Внедрена ИС "Электронный документооборот" в Верховном суде Кыргызской Республики | СД при ВС (по согласованию) |  |
|  |  | 31.3. Разработать и внедрить ИС "Электронный документооборот" в Судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской Республики | 20 декабря 2020 года | Внедрена ИС "Электронный документооборот" в Судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской Республики | ВС (по согласованию) |  |
|  |  | 31.4. Разработать и внедрить ИС "Электронный документооборот" в Высшей школе правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики | 20 декабря 2021 года | Внедрена ИС "Электронный документооборот" в Высшей школе правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики | ВС, ВШП при ВС (по согласованию) |  |
|  |  | 31.5. Модернизировать инфраструктуры судов для единой ИС | 20 марта 2021 года | Создана технологическая инфраструктура судебных органов, соответствующая задачам системы "Цифровое правосудие" | ВС, СД при ВС (по согласованию) |  |
|  |  | 31.6. Реализовать интеграцию различных ИС судебной системы в единую ИС "Цифровое правосудие", включая следующие компоненты: - система аудио-видео фиксации судебных заседаний; - система дистанционного правосудия; - сервис "Судебная повестка"; - сервис "Графики рассмотрения судебных дел"; - сервис "Ознакомление с судебными документами"; - сервис "Личный кабинет" | 20 декабря 2021 года | Создана единая ИС судебной системы "Цифровое правосудие" | ВС, СД при ВС (по согласованию) |  |
| 32 | Внедрение ИС "Цифровой суд" | 32.1. Создать Call-центр судебной системы | 20 июня 2021 года | Усовершенствован механизм взаимодействия судов с населением | ВС (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 32.2. Разработать и внедрить ИС "Судебная повестка" | 20 декабря 2020 года | Внедрена ИС "Судебная повестка" | ВС (по согласованию) |  |
|  |  | 32.3. Разработать и внедрить модуль "Графики рассмотрения судебных дел" | 20 декабря 2020 года | Создана возможность удаленного просмотра графиков судебных заседаний | ВС (по согласованию) |  |
|  |  | 32.4. Разработать и внедрить модуль "Ознакомление с судебными документами" | 20 июня 2021 года | Создана возможность удаленного просмотра судебных материалов | ВС (по согласованию) |  |
|  |  | 32.5. Разработать и внедрить онлайн-систему удаленных обращений и удаленного доступа к судебным материалам | 20 декабря 2021 года | Внедрен сервис "Личный кабинет" | ВС (по согласованию), МФ |  |
| 33 | Автоматизация деятельности судебных исполнителей | 33.1. Разработать и внедрить ИС "Электронный реестр должников" | 30 сентября 2020 года | Внедрена ИС "Электронный реестр должников" | СД при ВС (по согласованию), ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 34 | Внедрение ИС "Государственный реестр судебных актов" | 34.1. Разработать и внедрить ИС "Государственный реестр судебных актов" | 20 июня 2021 года | Внедрена ИС "Государственный реестр судебных актов" | ВС (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 35 | Внедрение системы дистанционного правосудия | 35.1. Внедрить систему видеоконференцсвязи для проведения судебных процессов | 20 декабря 2021 года | Создана возможность проведения судебных процессов с участием граждан, находящихся в СИЗО. Организована видеоконференцсвязь между судами | ВС, СД при ВС (по согласованию), МВД, ГКНБ, ГСИН | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 36 | Объединение ИС судебных органов с СМЭВ "Тундук" | 36.1. Интегрировать ИС судебных органов с СМЭВ "Тундук" | 20 июня 2021 года | Организовано взаимодействие ИС судебных органов с государственным и органами, подключенными к СМЭВ "Тундук" | ВС, СД при ВС (по согласованию), ГКИТС, МВД, ГНС, ГПС, ГКС, Генпрокуратура (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 37 | Автоматизация системы применения санкционного перечня | 37.1. Разработать и внедрить ИС "Санкционный перечень" | 20 сентября 2019 года | Внедрена ИС "Санкционный перечень". Автоматизирован перечень физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической или экстремистской деятельности и распространении оружия массового уничтожения | ГСФР, ГКИТС, ГКНБ, МВД, ВС, коммерческие банки (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 37.2. Разработать и внедрить ИС "Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов" | 20 декабря 2019 года | Внедрена ИС "Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов" | ГСФР, ГКИТС, ГКНБ, ГСБЭП, коммерческие банки (по согласованию) |  |
| 38 | Автоматизация системы формирования и использования информации о бенефициарных владельцах юридических лиц | 38.1. Разработать и внедрить электронную базу данных о бенефициарных владельцах юридических лиц | 20 декабря 2019 года | Создана электронная база данных о бенефициарных владельцах юридических лиц, созданных и зарегистрированных на территории Кыргызской Республики | ГСФР, ГКИТС, МЮ, ГКНБ, коммерческие банки (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 39 | Автоматизация системы формирования и использования информации о национальных публичных должностных лицах | 39.1. Разработать и внедрить электронную базу данных о национальных публичных должностных лицах | 20 сентября 2019 года | Создана электронная база данных о национальных публичных должностных лицах | ГСФР, ГКИТС, ГНС, коммерческие банки (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 40 | Внедрение ИС "Воинский учет призывников и военнообязанных" | 40.1. Разработать и внедрить ИС "Воинский учет призывников и военнообязанных" | 20 марта 2021 года | Внедрена ИС "Воинский учет призывников и военнообязанных" | ГКДО | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 2. Развитие цифровой экономики |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Развитие цифровой ИКТ/ИТ инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) | 41.1. Разработать технические стандарты по строительству ВОЛС (трансграничных, магистральных, внутризоновых и др.) | 20 июня 2021 года | Утверждены технические стандарты по прокладке ВОЛС | ГКИТС, ГКНБ, МТД, ГААСЖКХ, ОМСУ, АОС, операторы связи (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 41.2. Разработать ТЭО строительства ВОЛС (трансграничных, магистральных, внутризоновых и др.) для обеспечения широкополосного доступа во всех населенных пунктах Кыргызской Республики | 20 июня 2019 года | Утверждено ТЭО строительства ВОЛС на территории Кыргызской Республики | ГКИТС, ГКНБ, МТД, ГААСЖКХ, ОМСУ, АОС, операторы связи (по согласованию) |  |
|  |  | 41.3. Поэтапно построить ВОЛС на территории Кыргызской Республики (трансграничных, магистральных, внутризоновых и др.) | Поэтапно, 20 декабря 2023 года | Построены ВОЛС на территории Кыргызской Республики на основе ТЭО | ГКИТС, ГКНБ, МТД, ГААСЖКХ, ОМСУ, АОС, операторы связи (по согласованию) |  |
| 42 | Обеспечение доступа социальных объектов к Интернету | 42.1. Подключить все социальные объекты к Интернету | Поэтапно, 20 декабря 2023 года | Произведена полная интернетизация всех социальных объектов | МОН, МЗ, МТСР, МКИТ, ГКИТС, ОМСУ (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, донорские средства, частные инвестиции |
| 43 | Развитие широкополосного радиодоступа (ШПД) | 43.1. Построить сети ШПД по всей территории Кыргызской Республики | Поэтапно: 20 декабря 2019 года, 20 декабря 2020 года, 20 декабря 2021 года, 20 декабря 2022 года | Освоен второй цифровой дивиденд. Проведен конкурс/аукцион на выделение РЧС. Расширена зона охвата услуг ШПД на основе LTE | ГКИТС, ГКНБ, АОС, операторы связи (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 44 | Развитие новых радиотехнологий | 44.1. Конверсия радиочастотного спектра для развития новых технологий | Поэтапно: 20 декабря 2019 года, 20 декабря 2020 года, 20 декабря 2021 года, 20 декабря 2022 года, 20 декабря 2023 года | Проведена конверсия радиочастот. Тестирован метод Spectrum sharing. Масштабно развит Интернет вещей (IoT) | ГКИТС, ГКНБ, АОС, операторы связи (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 44.2. Внедрение специализированного программного обеспечения для произведения расчетов анализа электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств | 20 декабря 2021 года | Сокращен срок проведения анализа электромагнитной совместимости в рамках предоставления государственной услуги по предоставлению информации по подбору радиочастот, доступных для выделения | ГКИТС |  |
| 2.2. Цифровые инновации в предпринимательстве и партнерство, стимулирование развития сектора ИКТ/ИТ |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Формирование единого реестра нотариусов, базы данных нотариальных действий. Внедрение ИС "Электронный нотариат" | 45.1. Разработать Положение об ИС "Электронный нотариат" | 20 июня 2019 года | Утверждено Положение об ИС "Электронный нотариат" | МЮ, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 45.2. Разработать и внедрить ИС "Электронный нотариат" в пилотных регионах | 20 августа 2019 года | Внедрена ИС "Электронный нотариат" в пилотных регионах | МЮ, ГКИТС |  |
|  |  | 45.3. Разработать и внедрить ИС "Электронный нотариат" во всех регионах | Поэтапно, до 20 сентября 2021 года | Внедрена ИС "Электронный нотариат" во всех регионах | МЮ, ГКИТС |  |
| 46 | Автоматизация процессов регистрации юридических лиц | 46.1. Разработать Положение об ИС "Электронная регистрация юридических лиц" | 20 июня 2019 года | Утверждено Положение об ИС "Электронная регистрация юридических лиц" | МЮ, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 46.2. Разработать и внедрить ИС "Электронная регистрация юридических лиц" в пилотных регионах | 20 декабря 2019 года | Внедрена ИС "Электронная регистрация юридических лиц" в пилотных регионах | МЮ, ГКИТС |  |
|  |  | 46.3. Разработать и внедрить ИС "Электронная регистрация, перерегистрация и регистрация прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств)" | Поэтапно, до 20 сентября 2021 года | Внедрена ИС "Электронная регистрация, перерегистрация и регистрация прекращения деятельности юридических лиц, филиалов (представительств)" | МЮ, ГКИТС |  |
| 47 | Стимулирование развития электронной торговли | 47.1. Внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проект Закона Кыргызской Республики "Об электронной коммерции" | 20 декабря 2020 года | Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "Об электронной коммерции" | МЭ, бизнес-ассоциации, НБ, коммерческие банки (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 48 | Разработка механизмов реализации мер по стимулированию развития цифрового рынка финансовых услуг, включая механизмы "регулятивных песочниц" (в соответствии с решением Высшего евразийского экономического совета № 12 от 11.10.2017 г. г.Сочи) | 48.1. Разработать и утвердить пакет нормативных правовых актов по стимулированию развития цифрового рынка финансовых услуг (финтех), включая использование механизма "регулятивной песочницы", в том числе предусматривающий обеспечение доступа операторов мобильной связи на рынок банковских услуг | 20 декабря 2021 года | Утвержден пакет нормативных правовых актов по стимулированию развития цифрового рынка финансовых услуг (финтех) | НБ (по согласованию), ГКИТС, МФ, коммерческие банки, бизнес-ассоциации (по согласованию), коммерческие банки, бизнес-ассоциации (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 49 | Создание механизмов содействия формированию новых партнерств и новых инициатив на базе ИКТ (компонент по развитию новой модели партнерства бизнеса и академических/научно-исследовательских организаций) на базе Парка высоких технологий Кыргызской Республики | 49.1. Стимулировать создание экосистемы ИКТ-инноваций через внедрение новых механизмов партнерства академических, научно-исследовательских институтов и бизнес-сектора | Поэтапно, до 20 декабря 2023 года | Созданы инновационные центры компетенций по цифровому развитию (кластерные инновационные хабы/лаборатории, бизнес-инкубаторы, поддержка старт-апов и пр.) | ГКИТС, МОН, бизнес-ассоциации, академические и научные организации, организации гражданского общества (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 49.2. Разработать и утвердить пакет нормативных правовых актов, стимулирующих малый и средний бизнес развивать инновационные бизнес-модели, внедрять цифровые бизнес-процессы, продукты и услуги | Поэтапно, до 20 декабря 2023 года | Утвержден пакет нормативных правовых актов, стимулирующих малый и средний бизнес развивать инновационные бизнес-модели, внедрять цифровые бизнес-процессы, продукты и услуги | МЭ, МФ, ГКИТС, НБ, коммерческие банки (по согласованию) |  |
| 50 | Стимулирование развития сектора ИКТ/ИТ, в том числе на базе Парка высоких технологий Кыргызской Республики | 50.1. Провести комплексный анализ структуры ИКТ/ИТ рынка Кыргызской Республики и разработать меры по увеличению доли ИКТ/ИТ в структуре ВВП Кыргызской Республики, механизмы государственного стимулирования для ускоренного развития и наращивания экспортного потенциала ИКТ/ИТ | Поэтапно, до 20 декабря 2023 года | Проведен комплексный анализ структуры ИКТ/ИТ рынка Кыргызской Республики и предложены меры по увеличению доли ИКТ/ИТ в структуре ВВП Кыргызской Республики, механизмы государственного стимулирования для ускоренного развития и наращивания экспортного потенциала ИКТ/ИТ | ГКИТС, МЭ, ГКНБ, АОС, операторы связи, КАРПОУ, научно-исследовательские организации, бизнес-ассоциации, организации гражданского общества (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 50.2. Усовершенствовать механизмы для развития системы инновационных хабов/лабораторий, бизнес-инкубаторов, государственной поддержки старт-апов, малого и среднего бизнеса в сфере ИКТ/ИТ | Поэтапно, до 20 декабря 2023 года | Утверждены нормативные правовые акты в сфере ГЧП в части финансирования ИКТ/ИТ-проектов | ГКИТС, МЭ, ГКНБ, АОС, операторы связи, КАРПОУ, научно-исследовательские организации, бизнес-ассоциации, организации гражданского общества (по согласованию) |  |
| 51 | Повышение контроля импорта товаров из третьих стран, ввоза товаров из ЕАЭС | 51.1. Интегрировать ИС государственных органов, участвующих в процессах контроля импорта товаров из третьих стран, ввоза товаров из ЕАЭС | 20 сентября 2021 года | Интегрированы ИС государственных органов, участвующих в процессах контроля импорта товаров из третьих стран, ввоза товаров из ЕАЭС. Снижена контрабанда. Упрощена процедура контроля транспортных средств | МЭ, МТД, ГКНБ, ГТС, ГРС, ГНС, ГИВФБ, МСХППМ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 52 | Модернизация и внедрение ИС "единое окно" в сфере внешнеэкономической деятельности (ИСЕО) | 52.1. Модернизировать действующую ИСЕО | 20 апреля 2021 года | Модернизирована действующая ИСЕО | МЭ, ГП "ЦЕО", ГТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 52.2. Интегрировать существующие ИС вовлеченных ведомств с ИСЕО | 20 апреля 2021 года | Интегрированы существующие ИС вовлеченных ведомств с ИСЕО | МЭ, ГП "ЦЕО", ГТС, соответствующие министерства и ведомства, вовлеченные в механизм "единого окна" |  |
|  |  | 52.3. Модернизировать техническую инфраструктуру для работы в ИСЕО вовлеченных сторон и создать резервный ЦОД | 20 апреля 2021 года | Модернизирована техническая инфраструктура для работы в ИСЕО и создан резервный ЦОД | МЭ, ГП "ЦЕО", ГТС |  |
| 53 | Внедрение единой системы электронной отчетности по всем видам обязательств для предпринимателей | 53.1. Оптимизировать и модернизировать имеющиеся системы подачи отчетности со стороны предпринимателей | 20 декабря 2020 года | Обеспечена возможность предоставления отчетности предпринимателями по средствам государственного социального страхования в электронном формате через сеть Интернет с применением электронной подписи | ГНС, НСК, коммерческие банки (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 53.2. Разработать и внедрить единую ИС по предоставлению электронной отчетности по всем видам обязательств для предпринимателей | 20 ноября 2020 года | Внедрена ИС предоставления электронной отчетности по страховым взносам для индивидуальных предпринимателей | ГНС, ГКИТС, НСК, коммерческие банки (по согласованию) |  |
| 2.3. Цифровая трансформация стратегических отраслей экономики |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Цифровая трансформация налоговой и таможенной системы |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Автоматизация процессов получения налогоплательщиками патента на право ведения предпринимательской деятельности. Внедрение механизма выдачи "Электронного патента" на всей территории Кыргызской Республики | 54.1. Разработать и внедрить механизм выдачи электронного патента: - обеспечить подключение к внутреннему шлюзу коммерческих банков; - разработать процессы выдачи электронных патентов сотрудниками территориальных налоговых органов | 20 сентября 2019 года | Внедрена ИС "Электронный патент" на всей территории Кыргызской Республики | ГНС, МЭ, ГКИТС, СФ, НБ, коммерческие банки (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 55 | Внедрить ИС фискализации налоговых процедур | 55.1. Разработать проекты нормативных правовых актов в целях реализации концепции фискализации налоговых процедур в связи с внесенным изменением в Налоговый кодекс Кыргызской Республики и нормативные правовые акты | 20 декабря 2020 года | Утверждены проекты нормативных правовых актов | МЭ, ГНС, ГТС МФ, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 55.2. Разработать интегрированную ИС фискализации налоговых процедур, включающую компоненты: - системы электронных счетов-фактур; - системы маркировки товаров идентификационными знаками; - системы онлайн ККМ/виртуальных ККМ | 20 декабря 2020 года | Создана национальная система прослеживаемости товаров и услуг, позволяющая вести контроль над импортно-экспортными операциями и стандартизацией товарооборота | МЭ, ГНС, ГТС, МФ, ГКИТС |  |
| 2.3.2. Цифровизация сельского хозяйства и стимулирование инноваций |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Разработка политики внедрения ИКТ для обеспечения развития отрасли сельского хозяйства | 56.1. Разработать Программу развития сельскохозяйственной отрасли с использованием ИКТ и План мероприятий по ее реализации на 2019-2022 годы | 20 декабря 2019 года | Утверждена Программа и План мероприятий по ее реализации | МСХППМ, ГКИТС, бизнес-ассоциации (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 57 | Обеспечение прослеживаемости товаров пищевой промышленности Кыргызской Республики | 57.1. Разработать ИС, обеспечивающую прослеживаемость товаров пищевой промышленности от производителя до потребителя | 20 июня 2021 года | Внедрена ИС, обеспечивающая прослеживаемость товара от производителя до потребителя | МСХППМ, ГИВФБ, МЗ, МЭ, бизнес-ассоциации (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 58 | Внедрение единой комплексной ИС управления отраслью сельского хозяйства | 58.1. Разработать Положение об ИС управления отраслью сельского хозяйства | 20 декабря 2019 года | Утверждено Положение об ИС управления отраслью сельского хозяйства | МСХППМ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 58.2. Разработать и внедрить ИС управления отраслью сельского хозяйства | 20 июня 2021 года | Внедрена ИС управления отраслью сельского хозяйства | МСХППМ, бизнес-ассоциации (по согласованию) |  |
| 2.3.3. Цифровая трансформация строительства |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Разработка политики внедрения ИКТ для обеспечения развития отрасли строительства | 59.1. Разработать Программу развития строительной отрасли с использованием ИКТ и План мероприятий по ее реализации на 2019-2022 годы | 20 сентября 2019 года | Утверждена Программа и План мероприятий по ее реализации | ГААСЖКХ, ГКИТС, бизнес-ассоциации (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 60 | Внедрение единой комплексной ИС управления отраслью строительства | 60.1. Разработать Положение об ИС управления отраслью строительства | 20 декабря 2020 года | Утверждено Положение об ИС управления отраслью строительства | ГААСЖКХ, соответствующие министерства и ведомства | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 60.2. Разработать и внедрить ИС управления отраслью строительства | 20 сентября 2021 года | Внедрена ИС управления отраслью строительства | ГААСЖКХ, бизнес-ассоциации (по согласованию) |  |
| 61 | Внедрение единой комплексной ИС по выдаче разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и обеспечению порядка приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов | 61.1. Разработать Положение об ИС по выдаче разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и обеспечению порядка приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов | 20 декабря 2019 года | Утверждено Положение об ИС по выдаче разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и обеспечению порядка приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов | ГААСЖКХ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 61.2. Разработать и внедрить ИС по выдаче разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и обеспечению порядка приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов | 20 декабря 2021 года | Внедрена ИС по выдаче разрешительных документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и обеспечению порядка приемки в эксплуатацию завершенных строительством объектов | ГААСЖКХ, бизнес-ассоциации (по согласованию) |  |
| 2.3.4. Цифровое управление транспортно-дорожным сектором |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Модернизация ИС "Электронная база данных зарегистрированных транспортных средств и водительского состава" | 62.1. Модернизировать и актуализировать ИС "Электронная база данных зарегистрированных транспортных средств и водительского состава" | 30 сентября 2019 года | Усовершенствована ИС "Электронная база данных зарегистрированных транспортных средств и водительского состава" | ГРС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 63 | Создание электронной базы данных для улучшения планирования дорожно-ремонтных работ | 63.1. Провести мониторинг дорог с применением мобильных дорожных лабораторий | 20 марта 2021 года | Улучшено планирование дорожно-ремонтных дорог | МТД | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 63.2. Создать электронную базу данных и ИС для планирования дорожно-ремонтных работ | 20 марта 2021 года | Создана электронная база данных и внедрена ИС для планирования дорожно-ремонтных работ | МТД |  |
| 64 | Автоматизация взимания сбора с грузового транспорта и автобусов | 64.1. (Утратил силу в соответствии с распоряжением Правительства КР от 5 октября 2020 года № 347-р) |  |  |  |  |
|  |  | 64.2. (Утратил силу в соответствии с распоряжением Правительства КР от 5 октября 2020 года № 347-р) |  |  |  |  |
| 2.3.5. Цифровизация легкой промышленности |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Использование достижений современных ИКТ для производства, продвижения и сбыта товаров легкой промышленности Кыргызской Республики | 65.1. Разработать Программу развития легкой промышленности с использованием ИКТ в целях эффективного планирования, производства, продвижения и сбыта товаров легкой промышленности Кыргызской Республики на национальном и глобальном уровнях и План мероприятий по ее реализации | 20 марта 2021 года | Утверждены Программа и План мероприятий по ее реализации | ГКПЭН, МЭ, ГКИТС, бизнес-ассоциации, КАРПОУ (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 2.3.6. Цифровая трансформация энергетики |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Обеспечение бесперебойной работы электронной карты "Энергетическая мощность Кыргызской Республики" | 66.1. Вносить информацию для обновления электронной карты "Энергетическая мощность Кыргызской Республики" | Ежеквартально | Обновлена карта "Энергетическая мощность Кыргызской Республики" | ГКПЭН, ГАРТЭК, ОАО "НЭХК", энергокомпании (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 2.3.7. Цифровизация горной добычи |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Цифровизация отчетности об исполнении условий лицензионных соглашений по добыче полезных ископаемых | 67.1. Разработать Положение о предоставлении отчетности об исполнении условий лицензионных соглашений по добыче полезных ископаемых | 20 декабря 2019 года | Утверждено Положение о предоставлении отчетности об исполнении условий лицензионных соглашений по добыче полезных ископаемых | ГКПЭН | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 2.3.8. Развитие цифровых финансов и цифровая трансформация банковской системы |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Повышение эффективности управления государственными финансами | 68.1. Разработать и внедрить ИС управления государственными финансами, формирования государственного бюджета по ресурсной и расходной части | 20 марта 2021 года | Внедрена ИС управления государственными финансами, формирования государственного бюджета по ресурсной и расходной части | МФ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 69 | Повышение эффективности управления бюджетными кредитами | 69.1. Разработать и внедрить ИС "Управление бюджетными кредитами", оказывающую услуги в сфере предоставления информации по кредитной истории | 20 сентября 2020 года | Внедрена ИС "Управление бюджетными кредитами" | МФ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 2.3.9. Цифровая трансформация страховой системы |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Внедрение ИКТ в страховую систему | 70.1. Разработать и внедрить ИС по обязательному страхованию жилых помещений | 20 марта 2021 года | Внедрена ИС по обязательному страхованию жилых помещений | ГСРНФР, ОАО "Государственная страховая организация", Ассоциация страховщиков (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 70.2. Разработать и внедрить ИС по обязательному страхованию автогражданской ответственности | 30 декабря 2021 года | Внедрена ИС по обязательному страхованию автогражданской ответственности | ГСРНФР, ОАО "Государственная страховая организация", Ассоциация страховщиков (по согласованию) |  |
| 2.3.10. Цифровое управление рынком ценных бумаг |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Цифровизация процедур отчетности и раскрытия информации субъектов финансового рынка | 71.1. Разработать Положение о Центральной базе данных резервного реестра держателей ценных бумаг | 20 августа 2020 года | Утверждено Положение о Центральной базе данных резервного реестра держателей ценных бумаг | ГСРНФР | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 71.2. Разработать и внедрить Центральную базу данных резервного реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, Центра раскрытия информации и отчетности (включая депозитарий финансовой отчетности) | 20 декабря 2021 года | Внедрена Центральная база данных резервного реестра держателей ценных бумаг в Кыргызской Республике, Центра раскрытия информации и отчетности (включая депозитарий финансовой отчетности) | ГСРНФР |  |
|  |  | 71.3. Создание условий для функционирования Центра раскрытия информации на фондовом рынке | 20 июня 2022 года | Функционирует Центр раскрытия информации на фондовом рынке | ГСРНФР |  |
| 2.3.11. Цифровая трансформация туризма |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Внедрение единой комплексной ИС управления сектором туризма Кыргызской Республики | 72.1. Разработать Положение об ИС управления сектором туризма | 20 сентября 2020 года | Утверждено Положение об ИС управления сектором туризма | МКИТ, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 72.2. Разработать и внедрить ИС управления сектором туризма | 20 сентября 2021 года | Внедрена ИС управления сектором туризма | МКИТ, ГКИТС, бизнес-ассоциации (по согласованию) |  |
|  |  | 72.3. Объявить и провести открытый конкурс среди ИТ-разработчиков сервисов и услуг на разработку сервисов и мобильных приложений для туристов с использованием ГИС, поисковых и навигационных инструментов, технологий дополненной реальности | 20 июня 2021 года | Проведен конкурс среди ИТ разработчиков, разработаны и размещены на глобальных цифровых платформах соответствующие сервисы и мобильные приложения для продвижения туристического сектора Кыргызской Республики на глобальном уровне, с использованием ИКТ (цифровой маркетинг) | МКИТ, ГКИТС, бизнес-ассоциации (по согласованию) |  |
| 2.3.12. Цифровизация системы интеллектуальной собственности и инноваций |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Разработка баз данных в сфере интеллектуальной собственности для подключения к СМЭВ "Тундук" | 73.1. Разработать следующие ИС: - ИС товарных знаков и знаков обслуживания; - ИС объектов смежных прав; - ИС топологии интегральных микросхем; - ИС наименования места происхождения товаров; - ИС общеизвестных товарных знаков; - информация по зарегистрированным базам данных; - ИС изобретений; - ИС полезных моделей; - ИС промышленных образцов; - ИС по электронно-вычислительным машинам (ЭВМ); - ИС традиционных знаний | 20 декабря 2019 года | Предоставлен доступ для заинтересованных физических и юридических лиц к Национальной базе данных объектов интеллектуальной собственности через СМЭВ "Тундук" | Кыргызпатент, ГКИТС (в части подключения к СМЭВ) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 73.2. Разработать следующие ИС: - ИС рационализаторских предложений; - ИС селекционных достижений; - ИС объектов авторского права; - ИС лицензионных договоров | 20 июня 2020 года |  | Кыргызпатент, ГКИТС (в части подключения к СМЭВ) |  |
|  |  | 73.3. Внедрить специализированное программное обеспечение по автоматизации системы учета и распределения авторского вознаграждения | 20 ноября 2021 года |  | Кыргызпатент |  |
| 2.4. "Умный город" |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Внедрение единой государственной и муниципальной ИС для совместного использования всеми государственными органами и ОМСУ в целях оказания качественных муниципальных услуг | 74.1. Завершить процесс создания и внедрения ИС "Санарип аймак" на облачных платформах | 20 декабря 2020 года | Созданы базы данных в разрезе 453 айыл-окмоту (похозяйственные книги) и обеспечен электронный обмен данными с соответствующими государственными органами | ГАМСУМО | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 75 | Разработка общего видения, концепции и приоритетов развития "умных городов" | 75.1. Разработать Концепцию и План мероприятий по развитию "умных городов" | 20 июня 2021 года | Утверждена Концепция и План мероприятий по ее реализации. Определены видение и мероприятия по развитию "умных городов" | Мэрии городов Бишкек, Ош и областных центров (по согласованию), ГКИТС, городские службы (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 76 | Разработка стандартов по "умным городам" на основе лучших международных практик и подходов, на основе которых будут разработаны национальные стандарты | 76.1. Разработать и определить в качестве национальных стандарты "Умного города" по следующим направлениям: - "Умный город". Словарь"; - "Обзор "умных городов". Руководство"; - "Умные города". Руководство к оценке роли планирования и развития"; - "Концепция модели "умного города". Руководство по созданию модели взаимодействия данных"; - "Интерактивная структура "умного города". Руководство по созданию стратегий развития "умных городов" и сообществ"; - "Устойчивое развитие административно-территориальных устройств. Системы менеджмента. Общие принципы и требования"; - "Интеллектуальные инфраструктуры коммунального хозяйства. Обзор существующих видов деятельности, относящихся к системе показателей" | 20 декабря 2021 года | Дано четкое представление о функциях, задачах городских служб и оценке их деятельности при выполнении проекта "Умный город" | Мэрия г.Бишкек (по согласованию), ГУ "ЦСМ" | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 3. Развитие цифровых навыков |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Цифровое образование |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Определение развития цифрового образования Кыргызской Республики в долгосрочной перспективе | 77.1. Разработать и утвердить Программу развития цифрового образования Кыргызской Республики на 2019-2022 годы и План мероприятий по ее реализации | 20 декабря 2019 года | Утверждена Программа и План мероприятий по ее реализации | МОН, ГКИТС, НАН, вузы (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 78 | Создание и внедрение ИС управления образованием (ИСУО) | 78.1. Разработать и утвердить Положение о ИСУО | 20 декабря 2019 года | Утверждено Положение об ИСУО | МОН, ГКИТС, НСК, НАН (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 78.2. Создать и внедрить ИСУО, включающую Национальную базу данных по преподавательскому составу системы дошкольного, школьного и высшего образования и актуализированную Национальную базу данных государственных и муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, вузов и научно-исследовательских организаций | 20 ноября 2020 года | Внедрена ИСУО для сбора, хранения, распространения информации в системе образования, а также для автоматизации управленческой деятельности органов управления образованием всех уровней. Создана Национальная база данных | МОН, ГКИТС, НСК, НАН, вузы, (по согласованию) |  |
| 79 | Совершенствование учебных образовательных стандартов в системе школьного и высшего образования Кыргызской Республики | 79.1. Разработать/усовершенствовать новые образовательные стандарты в системе школьного и высшего образования для цифрового развития | 20 июня 2020 года | Утверждены образовательные стандарты. Созданы условия для повышения компетенций, знаний и навыков использования современных ИКТ | МОН, ГКИТС, вузы, НАН (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 80 | Разработка "электронных учебников" | 80.1. Разработать стандарт "электронного учебника" | 20 марта 2020 года | Утверждена стандарт "электронного учебника" | МОН, вузы, НАН (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 80.2. Разработать контент для "электронных учебников" в системе школьного и высшего образования Кыргызской Республики на государственном и официальном языках | 20 марта 2021 года | Разработан контент для "электронных учебников" в системе школьного и высшего образования Кыргызской Республики на государственном и официальном языках | МОН, вузы, НАН (по согласованию) |  |
|  |  | 80.3. Разместить в свободном доступе на веб-сайте МОН и др. образовательных онлайн-ресурсах все разработанные "электронные учебники" | 20 марта 2021 года | Размещены в открытом доступе "электронные учебники" | МОН, вузы, НАН (по согласованию) |  |
| 81 | Внедрение ИС "Электронная запись" в государственные и муниципальные общеобразовательные организации Кыргызской Республики (школы) | 81.1. Разработать Положение об ИС "Электронная запись" | 20 июня 2019 года | Утверждено Положение об ИС "Электронная запись" | МОН, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 81.2. Обеспечить полноценное функционирование ИС "Электронная запись" в г.Бишкек | 20 августа 2019 года | Внедрена ИС "Электронная запись" с возможностью удаленного предоставления мест детям в государственных и муниципальных школах в порядке очередности | МОН, ГКИТС |  |
| 82 | Создание Национальной электронной библиотеки Кыргызской Республики | 82.1. Разработать и внедрить технологическую инфраструктуру для создания Национальной электронной библиотеки Кыргызской Республики | 20 марта 2021 года | Внедрена технологическая инфраструктура для Национальной электронной библиотеки. Созданы условия для оцифровки библиотечного фонда Кыргызской Республики и размещения в свободном онлайн доступе | МКИТ, МОН, ГКИТС, вузы, НАН, Ассоциация "КНОКС" (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 83 | Обеспечение условий дистанционного доступа ЛOB3 для получения высшего профессионального образования | 83.1. Разработать и утвердить Правила, и Требования к обеспечению возможности дистанционного доступа ЛОВЗ для получения высшего профессионального образования | 20 августа 2019 года | Утверждены Правила и Требования к обеспечению возможности дистанционного доступа ЛОВЗ для получения высшего профессионального образования | МОН, МЗ, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 84 | Внедрение электронного образования | 84.1. Разработать Положение о Единой государственной ИС "Образование" | 20 июня 2019 года | Утверждено Положение о Единой государственной ИС "Образование" | МОН, НАН (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 84.2. Разработать и утвердить нормативные правовые акты в части внедрения электронных учебников | 20 августа 2019 года | Утверждены нормативные правовые акты в части внедрения электронных учебников | МОН, НАН (по согласованию) |  |
| 3.2. Цифровое управление государственными активами |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Автоматизация процедур приватизации и аренды государственного имущества | 85.1. Совершенствовать нормативную базу, регламентирующую порядок приватизации и аренды государственного имущества посредством аукционов, в электронном формате | 20 декабря 2020 года | Разработана и функционирует автоматизированная ИС для проведения электронных аукционов по приватизации и аренде государственного имущества через электронную торговую площадку | ФУГИ, ГКИТС, министерства и ведомства | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 85.2. Ввести в промышленную эксплуатацию автоматизированную ИС "IS: Электронная торговая площадка" | 20 марта 2021 года |  | ФУГИ, ГКИТС |  |
| 86 | Инвентаризация государственных произведенных, непроизведенных и финансовых активов в межведомственной ИС "Единый реестр государственного имущества (МАИС ЕРГИ) | 86.1. Разработать и утвердить государственный классификатор культурных ценностей | 20 сентября 2019 года | Утвержден государственный классификатор культурных ценностей | МКИТ, МФ, ФУГИ, НСК, НБ (по согласованию), ППКР в областях | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 86.2. Инвентаризация государственных финансовых активов | 20 марта 2021 года | Проведена инвентаризация государственных финансовых активов | МФ, НБ (по согласованию), ГСРНФР, ФУГИ |  |
|  |  | 86.3. Инвентаризация государственных культурных ценностей | 20 марта 2021 года | Проведена инвентаризация государственных культурных ценностей | МКИТ, МФ, ФУГИ, НБ (по согласованию) |  |
|  |  | 86.4. Разработать единый государственный классификатор непроизведенных активов, состоящий из следующих разделов: - природные ресурсы; - контракты, договоры аренды и лицензии; - покупки гудвилла и маркетинговых активов за вычетом продаж | 20 марта 2021 года | Утвержден единый государственный классификатор непроизводственных активов | ГКПЭН, МСХППМ, ГАООСЛХ, ГАМСУМО, ГАРТЭК, НАН, ОАО "НЭХК", НСК (по согласованию), ФУГИ |  |
|  |  | 86.5. Совершенствовать МАИС ЕРГИ в соответствии с разработанными и утвержденными государственными классификаторами | Поэтапно, до 20 декабря 2022 года | Расширена информационная база данных МАИС ЕРГИ | ФУГИ, МФ |  |
| 87 | Внедрение электронной системы отчетности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале 50 и более процентов | 87.1. Разработать и внедрить электронную систему отчетности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале | 20 сентября 2019 года | Внедрена электронная система (программа) отчетности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале | ФУГИ, ГСРНФР, МФ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 87.2. Разработать и утвердить Методику оценки деятельности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале на основе системы ключевых показателей эффективности | 20 сентября 2019 года | Утверждена Методика оценки деятельности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале на основе системы ключевых показателей эффективности | ФУГИ, ГКИТС, ГСРНФР |  |
| 88 | Внедрение депозитария финансовой отчетности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале 50 и более процентов | 88.1. Провести работу по переходу компаний с государственным участием в капитале и крупных государственных предприятий в МСФО при составлении финансовой отчетности | 20 декабря 2020 года | Создан прозрачный депозитарий финансовой отчетности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале 50 и более процентов, открытый для населения и потенциального инвестора | ФУГИ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 88.2. Внедрить в эксплуатацию депозитарий финансовой отчетности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале | 20 июня 2021 года |  | ФУГИ |  |
| 3.3. Цифровая социальная защита и пенсионное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Ускорение процессов выдачи государственных пособий | 89.1. Интегрировать ИС государственных органов, задействованных в выдаче справок для получения гражданами государственных пособий, муниципальных услуг и социальной помощи | до 20 июня 2019 года (для госорганов), до 20 декабря 2019 года (поэтапно для ОМСУ) | Создан и функционирует сервис посредством СМЭВ "Тундук" на Государственном портале электронных услуг по автоматизированной выдаче справок для получения государственных услуг. Снижены коррупционные риски | МТСР, ГНС, ГРС, СФ, ОМСУ (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах, донорские средства, частные инвестиции |
| 90 | Обеспечение защиты и учет детей, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 90.1. Создать базу данных детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 30 декабря 2020 года | Создана база данных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | МТСР, МОН, МЗ, ГРС, ГПС, ГСМ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 90.2. Разработать Методологию прогнозирования процессов миграции родителей-мигрантов в системе управления рисками | 20 июня 2021 года | Утверждена Методология прогнозирования процессов миграции родителей-мигрантов в системе управления рисками | ГСМ, МОН, МЗ, ГПС, МВД (соответствующие министерства и ведомства) |  |
| 91 | Цифровизация системы содействия занятости населения | 91.1. Внедрить автоматизированную ИС рынка труда (ИСРТ) на всей территории Кыргызской Республики | 20 июня 2020 года | ИСРТ внедрена на всей территории Кыргызской Республики. Улучшено качество услуг, оказываемых службами занятости | МТСР | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 91.2. Запустить веб-портал "Занятость", в целях поиска вакансий | 20 декабря 2019 года | Запущен веб-портал "Занятость" | МТСР |  |
|  |  | 91.3. Проработать вопрос о создании электронной биржи труда | 20 декабря 2020 года | Создана и внедрена электронная биржа труда | МТСР |  |
| 92 | Улучшение качества обслуживания получателей пенсий | 92.1. Разработать и внедрить личный кабинет застрахованных лиц и/или получателей пенсий | 20 сентября 2019 года | Внедрен личный кабинет застрахованного лица и/или пенсионера | СФ, ГНС, коммерческие банки (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, в бюджете СФ |
|  |  | 92.2. Интегрировать с Государственным порталом электронных услуг | 20 декабря 2019 года | Интегрирован с Государственным порталом электронных услуг | ГКИТС, СФ |  |
|  |  | 92.3. Интегрировать с Единой системой идентификации и аутентификации | 20 декабря 2020 года | Интегрирован с Единой системой идентификации и аутентификации | ГКИТС, СФ |  |
| 3.4. Цифровое здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Создание интегрированной ИС здравоохранения Кыргызской Республики | 93.1. Создать Центральную систему Единого репозитория (хранилища) данных и сервисов здравоохранения Кыргызской Республики (ЕРДСЗ) | 20 сентября 2021 года | Функционирует ЕРДСЗ. Созданы условия для хранения данных и сервисов здравоохранения Кыргызской Республики | М3, ФОМС, СФ, МТСР, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 93.2. Разработать Единый формат "Электронной медицинской карты пациента" | 20 марта 2020 года | Утвержден Единый формат "Электронной медицинской карты пациента" | М3, ФОМС, СФ, МТСР, ГКИТС |  |
|  |  | 93.3. Разработать Положение об ИС "Электронная медицинская карта пациента" | 20 октября 2020 года | Утверждено Положение об ИС "Электронная медицинская карта пациента" | МЗ, ФОМС, СФ, МТСР, ГКИТС |  |
|  |  | 93.4. Внедрить ИС "Электронная медицинская карта пациента" в организациях здравоохранения с подключением и взаимодействием с ЕРДСЗ | Поэтапно, до 20 декабря 2021 года | Внедрена ИС "Электронная медицинская карта", интегрированная с ЕРДСЗ. Предоставлена возможность оперировать данными пациентов, а также обмениваться данными с другими медицинскими учреждениями для составления, учета и хранения медицинской информации | М3, ФОМС, СФ, МТСР, ГКИТС |  |
| 94 | Внедрение цифровых сервисов для пациентов | 94.1. Внедрить цифровые сервисы для пациентов в Электронном портале пациентов: - электронная запись на прием к врачу; - направление/перенаправление в организации здравоохранения; - онлайн-взаимодействие с пациентами | 20 марта 2021 года | Внедрены цифровые сервисы для пациентов. Автоматизирован процесс обслуживания пациентов, повышена прозрачность работы организаций здравоохранения, онлайн-приписка населения к врачу для оказания первичной медико-санитарной помощи | МЗ, СФ, МТСР, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 95 | Внедрение Национальной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 95.1. Разработать Положение о Национальной электронной базе данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 20 октября 2020 года | Утверждено Положение о Национальной электронной базе данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения | МЗ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 95.2. Разработать и внедрить ИС нормативно-справочной информации базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 20 октября 2020 года | Внедрена ИС нормативно-справочной информации базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения | МЗ |  |
|  |  | 95.3. Разработать и внедрить ИС контроля закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения организациями здравоохранения | 20 сентября 2020 года | Внедрена ИС контроля закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения организациями здравоохранения | МЗ |  |
| 96 | Внедрение электронных рецептов | 96.1. Разработать Положение об ИС "Электронный рецепт" | 20 марта 2020 года | Утверждено Положение об ИС "Электронный рецепт" | М3, ФОМС, фармацевтические компании (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 96.2. Разработать и внедрить ИС "Электронный рецепт", интегрированную с Национальной базой данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 20 ноября 2020 года | Внедрена ИС "Электронный рецепт", интегрированная с Национальной базой данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения | М3, ФОМС, фармацевтические компании (по согласованию) |  |
|  |  | 96.3. Разработать и внедрить ИС по льготным рецептам по Программе государственных гарантий и Дополнительной программе обязательного медицинского страхования | 20 марта 2021 года | Внедрена ИС по льготным рецептам. Автоматизирован процесс ведения рецептов в системе здравоохранения | МЗ, ФОМС, фармацевтические компании (по согласованию) |  |
| 97 | Внедрение ИС "Экстренная (скорая) медицинская помощь" | 97.1. Разработать Положение об ИС "Экстренная (скорая) медицинская помощь" | 20 марта 2020 года | Утверждено Положение об ИС "Экстренная (скорая) медицинская помощь" | МЗ, ФОМС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 97.2. Разработать и внедрить ИС "Экстренная (скорая) медицинская помощь" | Поэтапно, до 20 декабря 2021 года | Внедрена ИС "Экстренная (скорая) медицинская помощь" | МЗ, ФОМС |  |
| 98 | Внедрение интегрированной ИС "Радиология (PACS)" | 98.1. Разработать Положение об интегрированной ИС "Радиология (PACS)" | 20 июня 2021 года | Утверждено Положение об интегрированной ИС "Радиология (PACS)" | МЗ, ФОМС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 98.2. Разработать и внедрить интегрированную ИС "Радиология (PACS)" | Поэтапно, до 20 декабря 2023 года | Внедрена интегрированная ИС "Радиология (PACS)". Автоматизирована деятельность подразделений лучевой диагностики медицинских организаций | МЗ, ФОМС |  |
| 99 | Создание и внедрение интегрированной ИС "Лаборатория" | 99.1. Разработать Положение об ИС "Лаборатория" | 20 июня 2020 года | Утверждено Положение об ИС "Лаборатория" | М3, ФОМС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 99.2. Разработать и внедрить интегрированную ИС "Лаборатория" | Поэтапно, до 20 декабря 2021 года | Внедрена интегрированная ИС "Лаборатория". Автоматизирована деятельность лабораторий медицинских учреждений | М3, ФОМС |  |
| 100 | Формирование каталога электронных клинических протоколов | 100.1. Разработать Требования к структуре электронного клинического протокола | 20 ноября 2020 года | Утверждены Требования к структуре электронного клинического протокола | МЗ, КГМА, профессиональные ассоциации (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 100.2. Поэтапно оцифровать существующие клинические протоколы | 20 декабря 2021 года | Поэтапно оцифрованы существующие клинические протоколы | МЗ, КГМА, профессиональные ассоциации (по согласованию) |  |
| 101 | Внедрение онлайн-платформы отслеживания качества медицинского обслуживания | 101.1. Разработать и внедрить платформу для онлайн-платформы отслеживания качества медицинского обслуживания | Поэтапно, до 20 декабря 2022 года | Внедрена платформа отслеживания качества медицинского обслуживания, где хранятся регулярно собираемые данные организаций здравоохранения, касающиеся индикаторов качества медицинского обслуживания | МЗ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 102 | Развитие телемедицинских технологий и дистанционное образование | 102.1. Разработать нормативные правовые акты в области телемедицины | 20 декабря 2020 года | Утверждены нормативные правовые акты в области телемедицины | МЗ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 102.2. Создать сеть кабинетов по телемедицине в организациях здравоохранения | 20 июня 2021 года | Создана сеть дистанционных консультационных кабинетов (центров) в организациях здравоохранения, предоставляющих телемедицинские и диагностические услуги | МЗ |  |
|  |  | 102.3. Обеспечить равную доступность медицинских работников к образовательным информационным ресурсам для получения качественного образования, независимо от места работы и проживания медицинских работников | 20 сентября 2020 года | Созданы условия для повышения квалификации медицинских работников | МЗ |  |
| 3.5. Охрана окружающей среды, адаптация к изменению климата и смягчение его последствий |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Создание Национальной базы данных диких животных, обитающих на территории Кыргызской Республики | 103.1. Создать базу данных о диких животных, обитающих на территории Кыргызской Республики, для эффективного управления природными ресурсами | 20 декабря 2019 года | Сформирована база данных диких животных, обитающих на территории Кыргызской Республики, для эффективного управления природными ресурсами | ГАООСЛХ, НАН (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 103.2. Опубликовать данные, содержащиеся в Национальной базе данных диких животных, обитающих на территории Кыргызской Республики, на веб-сайте ГАООСЛХ для населения и в формате открытых данных | 20 декабря 2019 года | Обеспечен доступ населения к информации о состоянии биологического разнообразия (животного мира) Кыргызской Республики | ГАООСЛХ, НАН (по согласованию) |  |
| 104 | Развитие цифровых сервисов для защиты окружающей среды | 104.1. Разработать и внедрить интегрированную ИС управления и мониторинга экологической информации "Кереге" | 20 декабря 2019 года | Внедрена ИС управления и мониторинга экологической информации "Кереге" | ГАООСЛХ, НСК (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 105 | Создание информационного Интернет-ресурса об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) и состоянии биоразнообразия | 105.1. Разработать и внедрить ИС ООПТ | 20 декабря 2022 года | Внедрена ИС ООПТ | ГАООСЛХ, НАН (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 105.2. Разработать "Интерактивный атлас ООПТ" | 20 декабря 2022 года | Разработан "Интерактивный атлас ООПТ". Улучшено информирование населения об ООПТ в Кыргызской Республике, сохранении и устойчивом использовании биоразнообразия, задачах и их решении по сохранению ООПТ | ГАООСЛХ, НАН (по согласованию) |  |
| 106 | Создание ИС управления на ООПТ | 106.1. Разработать и внедрить ИС сбора и обмена данными в двух пилотных ООПТ ("Алатай" и "Кан-Ачуу") | 20 декабря 2021 года | Внедрена ИС сбора и обмена данными в двух пилотных ООПТ ("Алатай" и "Кан-Ачуу") | ГАООСЛХ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 107 | Автоматизация процесса управления лабораторными данными "DigiLab" | 107.1. Разработать ИС по управлению лабораторными данными "DigiLab" на базе лаборатории ГАООСЛХ | 20 декабря 2020 года | Внедрена ИС по управлению лабораторными данными "DigiLab" на базе лаборатории ГАООСЛХ | ГАООСЛХ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 107.2. Внедрить ИС по управлению лабораторными данными "DigiLab" в деятельность всех экологических лабораторий ГАООСЛХ | 20 декабря 2020 года | Внедрена ИС по управлению лабораторными данными "DigiLab" в деятельность всех экологических лабораторий ГАООСЛХ. Обеспечен автоматизированный сбор, хранение лабораторных экологических данных, сгенерированы протоколы результатов исследований и отчетов | ГАООСЛХ |  |
| 108 | Создание ИС управления лесами (ИСУЛ) | 108.1. Сформировать централизованную базу данных лесной отрасли | 20 декабря 2022 года | Сформирована централизованная база данных лесной отрасли | ГАООСЛХ, НАН (по согласованию) | За счет донорских средств |
|  |  | 108.2. Разработать и внедрить геопространственный инструмент просмотра и провести обучение сотрудников ГАООСЛХ | 20 декабря 2022 года | Внедрен геопространственный инструмент просмотра и проведено обучение сотрудников ГАООСЛХ | ГАООСЛХ, НАН (по согласованию) |  |
|  |  | 108.3. Разработать и внедрить ИСУЛ | 20 декабря 2022 года | Внедрена ИСУЛ. Улучшена система хранения, анализа и предоставления данных лесоохотустройства, второй национальной инвентаризации леса и других данных по лесным ресурсам. Обеспечена передача данных и отчетности пользователей и лесных хозяйств | ГАООСЛХ, НАН (по согласованию) |  |
| 109 | Разработка ИС "Кадастр выбросов парниковых газов" | 109.1. Сформировать электронную базу данных выбросов парниковых газов | 20 декабря 2022 года | Сформирована электронная база данных выбросов парниковых газов. Проведена инвентаризация выбросов парниковых газов с помощью ИКТ-инструментов | ГАООСЛХ | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 109.2. Опубликовать данные о выбросах парниковых газов в Кыргызской Республике для населения на веб-сайте ГАООСЛХ и в формате открытых данных | 20 декабря 2022 года | Опубликованы данные о выбросах парниковых газов в Кыргызской Республике для населения на веб-сайте ГЛООСЛХ и в формате открытых данных | ГАООСЛХ |  |
| 110 | Управление электронными отходами | 110.1. Разработать и реализовать проект по управлению электронными отходами с учетом вопросов изменения климата, включая совершенствование нормативных правовых актов | 20 декабря 2022 года | Проведен анализ воздействия электронных отходов при оценке составляющей электросвязи/ИКТ объеме выбросов парниковых газов. Утверждены нормативные правовые акты | ГАООСЛХ, НАН (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 3.6. Снижение риска бедствий |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Развитие ИС управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях Кыргызской Республики | 111.1. Расширить Службу "112" на все регионы Кыргызской Республики путем установки автоматизированных рабочих мест в Джалал-Абадской, Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской, Нарынской областях, а также в подразделениях МЧС | 20 декабря 2020 года | Расширена Служба "112" до всех регионов Кыргызской Республики | МЧС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 111.2. Расширить общегосударственную комплексную систему информирования и оповещения населения (ОКСИОН) в регионах Кыргызской Республики через: - установку комплектов системы перехвата ЦТВ в Нарынской, Ошской, Таласской и Баткенской областях; - установку терминалов видео-информирования в г.Бишкек и электросирен в Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Чуйской областях | 20 декабря 2020 года | Расширена системы оповещения населения об угрозе и возникновении ЧС посредством использования ЦТВ, терминалов ОКСИОН и электросирен | МЧС |  |
| 112 | Создание системы комплексного мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов | 112.1. Создать интернет-портал по централизованному сбору информации, поступающей от ведомственных и международных сетей мониторинга и прогнозирования ЧС | 20 декабря 2022 года | Функционирует интернет-портал по централизованному сбору информации, поступающей от ведомственных и международных сетей мониторинга и прогнозирования ЧС. Обеспечен доступ к информации мониторинга и прогнозирования ЧС | МЧС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 112.2. Ввести в эксплуатацию Центр сбора обработки и передачи гидрометеорологических данных с наблюдательной сети Кыргызгидромет | 20 декабря 2022 года | Введен в эксплуатацию Центр сбора, обработки и передачи гидрометеорологических данных. Обеспечен объем сбора информации не менее 95% от утвержденной программы наблюдений | МЧС |  |
| 4. Обеспечение кибербезопасности |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Кыргызской Республики | 113.1. Разработать проект Закона Кыргызской Республики "О безопасности критической информационной инфраструктуры" | 20 декабря 2021 года | Одобрен проект Закона Кыргызской Республики "О безопасности критической информационной инфраструктуры" | ГКНБ, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 113.2. Разработать проекты нормативных правовых актов, предусматривающих системы критериев и параметров категорирования объектов КИИ, вытекающих из Закона Кыргызской Республики "О безопасности критической инфраструктуры" | 20 декабря 2021 года | Утверждены проекты нормативных правовых актов, предусматривающих системы критериев и параметров категорирования объектов КИИ | ГКНБ, ГКИТС |  |
|  |  | 113.3. Разработать проекты нормативных правовых актов, устанавливающих требования к операторам объектов КИИ по обеспечению безопасности таких объектов | 20 декабря 2021 года | Утверждены проекты нормативных правовых актов, устанавливающих требования к операторам объектов КИИ по обеспечению безопасности таких объектов | ГКНБ, ГКИТС |  |
|  |  | 113.4. Разработать проект нормативных правовых актов по обеспечению координации и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности КИИ | 20 декабря 2021 года | Обеспечена координация в реализации государственной политики в области обеспечения безопасности КИИ | ГКНБ, ГКИТС |  |
|  |  | 113.5. Провести процедуры категорирования объектов КИИ, составить список объектов КИИ | 20 декабря 2021 года | Составлен единый список объектов КИИ и их классификация | ГКНБ, ГКИТС |  |
|  |  | 113.6. Разработать план по совместному проведению инвентаризации объектов КИИ | 20 декабря 2021 года | Повсеместно проведена инвентаризация объектов КИИ для последующего анализа возникающих угроз индивидуально для каждого объекта. Выписаны предписания для устранения нарушений в информационной безопасности систем КИИ | ГКНБ, ГКИТС |  |
| 114 | Формирование национальной системы предупреждения, реагирования и управления компьютерными инцидентами | 114.1. Получить аккредитации СС-CERT, First и иных международных форматов | 30 июня 2021 года | Получена аккредитация CC-CERT, First и иных международных форматов | ГКНБ, ГКИТС, Секретариат Совета безопасности (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 114.2. Разработать проекты нормативных правовых актов по установлению требований к государственным органам Кыргызской Республики, операторам объектов КИИ. а также иным субъектам по организации обмена информацией и иного взаимодействия с государственным CERT | 30 июня 2021 года | Установлены требования к государственным органам Кыргызской Республики, операторам объектов КИИ, а также иным субъектам по организации обмена информацией и иного взаимодействия с национальным CERT | ГКНБ, ГКИТС, Секретариат Совета безопасности (по согласованию) |  |
|  |  | 114.3. Поэтапно расширить взаимодействие национального CERT с государственными органами Кыргызской Республики, операторами объектов КИИ, иными частными субъектами | 30 июня 2021 года | Расширено взаимодействие национального CERT с государственными органами, операторами объектов КИИ, иными частными субъектами | ГКНБ, ГКИТС, Секретариат Совета безопасности (по согласованию) |  |
|  |  | 114.4. Сформировать единый репозиторий данных о компьютерных уязвимостях и вредоносном ПО, пополняемом государственными органами, операторами объектов КИИ, а также открытом для пополнения со стороны частных организаций и лиц | 30 июня 2021 года | Сформирован единый репозиторий данных о компьютерных уязвимостях и вредоносном ПО | ГКНБ, ГКИТС, Секретариат Совета безопасности (по согласованию) |  |
|  |  | 114.5. Разработать национальный план действий в случае ЧС, включающий нарушения функционирования сетей электросвязи и информационных инфраструктур на территории Кыргызской Республики | 30 июня 2021 года | Сформирован национальный план действий в случае ЧС, включающий нарушения функционирования сетей электросвязи и информационных инфраструктур на территории Кыргызской Республики | ГКНБ, ГКИТС, Секретариат Совета безопасности (по согласованию) |  |
|  |  | 114.6. Подготовить и провести первые национальные киберучения для государственных органов Кыргызской Республики и операторов объектов критической информационной инфраструктуры | 30 июня 2021 года | Получены знания работниками государственных органов Кыргызской Республики и операторами объектов КИИ для предотвращения возможных кибератак | ГКНБ, ГКИТС, Секретариат Совета безопасности (по согласованию) |  |
| 115 | Противодействие компьютерной преступности | 115.1. Криминализация составов компьютерных преступлений в соответствии с международными подходами | 20 декабря 2021 года | Закреплены на законодательном уровне методы и средства компьютерной криминалистики, введены понятия цифрового доказательства, с описанием критериев, характеристик и способов фиксации | ГКНБ, МВД, ГСБЭП | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 115.2. Закрепить в Уголовно-процессуальном Кодексе Кыргызской Республики методы и средства компьютерной криминалистики, ввести в Уголовно-процессуальный Кодекс Кыргызской Республики и сопутствующие нормативные правовые акты понятие цифрового доказательства, с описанием критериев, характеристик и способов фиксации | 20 декабря 2021 года |  | ГКНБ, МВД, ГСБЭП |  |
|  |  | 115.3. Завершить гармонизацию законодательства Кыргызской Республики с международно-правовым форматом, в части криминализации составов и расследования компьютерных преступлений, трансграничной выдачи с территории Кыргызской Республики лиц, подозреваемых в совершении компьютерных преступлений | 20 декабря 2021 года | Проведена работа по гармонизации законодательства Кыргызской Республики с международно-правовым форматом в части компьютерной криминализации составов и расследования компьютерных преступлений, трансграничной выдачи с территории республики лиц, подозреваемых в совершении компьютерных преступлений | ГКНБ, МВД, ГСБЭП |  |
| 116 | Формирование государственной политики в области средств защиты информации (СЗИ) | 116.1. Разработать систему требований по применению СЗИ и СКЗИ в государственных органах и на объектах КИИ Кыргызской Республики | 20 июня 2022 года | Утвержден совместный приказ ГКНБ и ГКИТС о требованиях по применению СЗИ и СКЗИ в государственных органах и на объектах КИИ Кыргызской Республики | ГКНБ, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 116.2. Урегулировать систему сертификации СЗИ и средств криптографической защиты информации (СКЗИ) путем признания сертификатов, выдаваемых третьими странами | 20 июня 2022 года | Признаны сертификаты, выдаваемые третьими странами путем заключения соглашений на законодательном уровне. Сформирована урегулированная система сертификации СЗИ и СКЗИ | ГКНБ, ГКИТС |  |
| 117 | Создание Координационного центра по обеспечению кибербезопасности и противодействию киберугрозам ГКНБ на основе уполномоченного подразделения по реагированию на компьютерные инциденты ГКНБ, являющегося национальным полномочным представителем по вопросам организации сотрудничества с центрами реагирования на компьютерные инциденты других государств и международных организаций | 117.1. Разработать и утвердить проект нормативного правового акта о создании Координационного центра по обеспечению кибербезопасности и противодействию киберугрозам ГКНБ и утвердить Положение о нем. Создать Координационный центр по обеспечению кибербезопасности и противодействию киберугрозам ГКНБ на основе уполномоченного подразделения по реагированию на компьютерные инциденты ГКНБ, являющегося национальным полномочным представителем по вопросам организации сотрудничества с центрами реагирования на компьютерные инциденты других государств и международных организаций | 20 июня 2020 года | Утвержден нормативный правовой акт. Создан и функционирует Координационный центр по обеспечению кибербезопасности и противодействию киберугрозам ГКНБ на основе уполномоченного подразделения по реагированию на компьютерные инциденты ГКНБ, являющегося национальным полномочным представителем по вопросам организации сотрудничества с центрами реагирования на компьютерные инциденты других государств и международных организаций | ГКНБ, Секретариат Совета безопасности (по согласованию) | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
| 5. Управление процессом реализации Концепции |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Обеспечение реализации Концепции цифровой трансформации "Цифровой Кыргызстан" | 118.1. Сформировать и обеспечить функционирование Офиса цифровой трансформации Правительства Кыргызской Республики (Центр проектного управления) | 15 апреля 2019 года | Сформирован механизм межведомственной координации по реализации Плана мероприятий на общегосударственном уровне | Секретариат Совета безопасности (по согласованию), АПКР, ГКИТС | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |
|  |  | 118.2. Провести экспертизу исполнения Плана мероприятий | 20 декабря 2023 года | Проведен мониторинг и оценка эффективности реализации Плана мероприятий | Секретариат Совета безопасности (по согласованию), АПКР, ГКИТС |  |
|  |  | 118.3. Разработать механизм координации донорской помощи при реализации Плана мероприятий | 1 мая 2019 года | Разработан механизм координации донорской помощи при реализации Плана мероприятий | Секретариат Совета безопасности (по согласованию), АПКР, ГКИТС |  |
| 6. Информационно-просветительская деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Обеспечить информационно-просветительские мероприятия | 119.1. Проведение информационной кампании | Постоянно | Повышена осведомленность населения о Концепции "Цифровой Кыргызстан 2019-2023" и ее ключевых участниках | ГКИТС, соответствующие министерства и ведомства | В пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете, донорские средства, частные инвестиции |

Список использованных сокращений:

АМТС	автомототранспортные средства;

АОС	Ассоциация операторов связи Кыргызской Республики;

АПЗИ	Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики;

АПКР	Аппарат Правительства Кыргызской Республики;

Ассоциация "КНОКС"	Ассоциация "Кыргызская научная и образовательная компьютерная сеть";

ВОЛС	волоконно-оптические линии связи;

ВС	Верховный суд Кыргызской Республики;

Вузы	высшие учебные заведения;

ВШП при ВС	Высшая школа правосудия при Верховном суде Кыргызской Республики;

ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;

ГАМСУМО	Государственное агентство местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики;

ГАООСЛХ	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;

ГАРТЭК	Государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики;

Генпрокуратура	Генеральная прокуратура Кыргызской Республики;

ГИВФБ	Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;

ГИС	геоинформационная система;

ГКДО	Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики;

ГКИТС	Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики;

ГКПЭН	Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;

ГКС	Государственная кадровая служба Кыргызской Республики;

ГНС	Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики;

ГПС	Государственная пограничная служба Кыргызской Республики;

ГП "ЦЕО"	Государственное предприятие "Центр единого окна в сфере внешней торговли" при Министерстве экономики Кыргызской Республики;

ГРС	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики;

ГСБЭП	Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики;

ГСИН	Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;

ГСМ	Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики;

ГСРНФР	Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики;

ГСФР	Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

ГТС	Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики;

ГЧП	государственно-частное партнерство;

ЕАЭС	Евразийский экономический союз;

ЕРДСЗ	единый репозиторий (хранилище) данных и сервисов здравоохранения;

ЗАО "МПЦ"	закрытое акционерное общество "Межбанковский процессинговый центр";

ИКТ	информационно-коммуникационные технологии;

ИС	информационная система;

ИСЕО	информационная система единого окна;

ИСУЛ	информационная система управления лесами;

ИСУО	информационная система управления образованием;

ИТДС	интеллектуальная транспортно-дорожная система;

КАРПОУ	Кыргызская ассоциация разработчиков программного обеспечения и услуг;

КГМА	Кыргызская государственная медицинская академия имени И.К.Ахунбаева;

КИИ	критическая информационная инфраструктура;

ККМ	контрольно-кассовая машина;

Кыргызпатент	Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики;

ЛОВЗ	лица с ограниченными возможностями здоровья;

МАИС ЕРГИ	межведомственная автоматизированная информационная система "Единый реестр государственного имущества";

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

МКИТ	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МСХППМ	Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики;

МСЭ	Международный союз электросвязи;

МТД	Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики;

МТСР	Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики;

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

МЭ	Министерство экономики Кыргызской Республики;

МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики;

НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики;

НБ	Национальный банк Кыргызской Республики;

НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;

ОАО "НЭХК"	открытое акционерное общество "Национальная энергетическая холдинговая компания";

ОКСИОН	общегосударственная комплексная система информирования и оповещения населения;

ОМСУ	органы местного самоуправления Кыргызской Республики;

ООН	Организация Объединенных Наций;

ООПТ	особо охраняемые природные территории;

ОЮЛ "Союз банков
 Кыргызстана"	Объединение юридических лиц "Союз банков Кыргызстана";

ПО	программное обеспечение;

ППКР в областях	полномочные представительства Правительства Кыргызской Республики в областях;

РЧС	радиочастотный спектр;

СД при ВС	Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики;

СЗИ	средства защиты информации;

СКЗИ	средства криптографической защиты информации;

СИЗО	следственный изолятор;

СМЭВ	система межведомственного электронного взаимодействия;

СП	Счетная палата Кыргызской Республики;

СФ	Социальный фонд Кыргызской Республики;

ТЭО	технико-экономическое обоснование;

ФОМС	Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики;

ФУГИ	Фонд по управлению государственным имуществом при Правительстве Кыргызской Республики;

ЦИК	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

ЦОД	Центр обработки данных;

ЦТВ	цифровое телерадиовещание;

ЧС	чрезвычайные ситуации;

ШПД	широкополосный доступ к сети Интернет;

ГШ ВС КР	Генеральный штаб Вооруженных Сил Кыргызской Республики;

ГАЗР	Государственное агентство по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики.