ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 марта 2020 года № 98-р

(В редакции распоряжений от 30 сентября 2020 года № 340-р, 12 февраля 2021 года № 24-р)

В целях реализации Концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан 2019-2023», одобренной решением Совета безопасности Кыргызской Республики от 14 декабря 2018 года № 2, Указа Президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2020 года Годом развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей» от 8 января 2020 года № 1, в соответствии с Бюджетным кодексом Кыргызской Республики, Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы», статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики»:

1. Утвердить распределение финансовых средств на 2020 год в размере 370 900 000 (триста семьдесят миллионов девятьсот тысяч) сомов, направленных на выполнение общегосударственных мероприятий, за счет средств, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2020 год и прогнозе на 2021-2022 годы» в рамках государственной программы «Цифровая экономика», согласно приложению.

2. Министерству финансов Кыргызской Республики:

- в установленном порядке выделить в 2020 году государственным предприятиям «Укук», «Инфо-Система», «Центр электронного взаимодействия «Тундук», «Соцсервис», находящимся в ведении Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики, финансовые средства по статье «субсидии» согласно приложению;

- в установленном порядке выделить в 2020 году Министерству здравоохранения Кыргызской Республики, Министерству труда и социального развития Кыргызской Республики, Министерству образования и науки Кыргызской Республики, Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики, Министерству экономики Кыргызской Республики финансовые средства для реализации мероприятий согласно

3. Государственному комитету информационных технологий и связи Кыргызской Республики:

- осуществлять координацию и контроль за целевым и рациональным использованием субсидий, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения;

- на ежеквартальной основе представлять в Министерство финансов Кыргызской Республики информацию об освоении выделенных субсидий;

- внести предложения по дальнейшему сопровождению информационных систем, разработанных в рамках государственной программы «Цифровая экономика», согласно приложению.

4. Государственным органам оказывать содействие Государственному комитету информационных технологий и связи Кыргызской Республики, государственным предприятиям «Укук», «Инфо-Система», «Центр электронного взаимодействия «Тундук», «Соцсервис» в оперативном решении вопросов, связанных с исполнением проектов в рамках государственной программы «Цифровая экономика».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел цифровой трансформации, отдел финансовой и кредитной политики Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

Премьер-министр	М.Д. Абылгазиев

Приложение

Распределение
 финансовых средств на 2020 год, направленных па выполнение мероприятий в рамках государственной программы
 «Цифровая экономика»

(В редакции распоряжении Правительства КР от 30 сентября 2020 года № 340-р, 12 февраля 2021 года № 24-р)

|  | № | Наименование проекта /Мероприятия |  |  |  | Заказчик |  |  | Срок реализации |  |  | Получатель субсидий |  |  | Сумма субсидий (сом.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Осуществление модернизации автоматизированной информационной системы «Единый реестр преступлений и проступков» |  |  |  | Генпрокуратура |  |  | 31 декабря 2020 года |  |  | ГП «Укук» |  |  | 23 000 000 |  |
|  | 2. | Разработка автоматизированной информационной системы «Электронный документооборот», интегрированной с разрабатываемой информационной системой «Управление человеческими ресурсами» |  |  |  | Генпрокуратура |  |  | 31 декабря 2020 года |  |  | ГП «Укук» |  |  | 9 000 000 |  |
|  | 3. | Осуществление модернизации, сопровождения технологической инфраструктуры правоохранительных органов для внедрения информационной системы «Единый реестр нарушений» |  |  |  | МВД |  |  | 31 декабря 2020 года |  |  | ГП «Укук» |  |  | 4 000 000 |  |
|  | 4. | Разработка. внедрение, модернизация и сопровождение автоматизированных информационных систем для Министерства юстиции Кыргызской Республики |  |  |  | МЮ |  |  | 31 декабря 2020 года |  |  | ГП «Укук» |  |  | 16 000 000 t |  |
|  | 5. | Осуществление модернизации и сопровождение автоматизированной информационной системы «Информационное взаимодействие с министерствами и ведомствами», подключенной к Системе межведомственного взаимодействия «Тундук» |  |  |  | ГПС |  |  | 31 декабря 2020 года |  |  | ГП «Укук» |  |  | 3 000 000 |  |
|  | 6. | Осуществление модернизации и внедрение нового функционала в автоматизированную информационную систему «ГСИН» |  |  |  | ГСИН |  |  | 31 декабря 2020 года |  |  | ГП «Укук» |  |  | 11 000 000 |  |
|  | 7. | Разработка информационной системы «Фонд государственных материальных резервов» и обеспечение ее подключение к Системе межведомственного взаимодействия «Тундук» |  |  |  | ФГМР |  |  | 31 декабря 2020 года |  |  | ГП «Укук» |  |  | 1 000 000 |  |
|  | 8. | Разработка информационной системы «Государственная служба финансовой разведки» |  |  |  | ГСФР |  |  | 31 декабря 2020 года |  |  | ГП «Укук» |  |  | 1 000 000 |  |
|  | 9. | Разработка автоматизированной информационной системы «Персональный ассистент» |  |  |  | МТСР |  |  | 1 июня 2020 года |  |  | ГП «Инфо-Система» |  |  | 700 000 |  |
|  | 10. | Разработка и внедрение информационной системы «Открытый бюджет» |  |  |  | ГКИТС |  |  | 1 сентября 2020 года |  |  | ГП «Инфо-Система» |  |  | 4 200 000 |  |
|  | 11. | Осуществление модернизации Государственной системы электронных платежей (Платёжный шлюз) |  |  |  | ГКИТС |  |  | 1 августа 2020 года |  |  | ГП «Инфо-Система» |  |  | 4 800 000 |  |
|  | 12. | Разработка автоматизированной информационной системы «Электронное пособие» |  |  |  | МФ |  |  | 1 июля 2020 года |  |  | ГП «Инфо-Система» |  |  | 3 000 000 |  |
|  | 13. | Разработка автоматизированной информационной системы «Единое финансовое управление Социального Фонда Кыргызской Республики» |  |  |  | МФ |  |  | 1 сентября 2020 года |  |  | ГП «Инфо-Система» |  |  | 4 000 000 |  |
|  | 14. | Разработка автоматизированной информационной системы «Электронный норматив государственного социального страхования» |  |  |  | МФ |  |  | 1 августа 2020 года |  |  | ГП «Инфо-Система» |  |  | 3 000 000 |  |
|  | 15. | Разработка универсальной цифровой платформы дистанционного обучения (Цифровые навыки) |  |  |  | ГКИТС |  |  | 1 ноября 2020 года |  |  | ГП «Инфо-Система» |  |  | 5 800 000 |  |
|  | 16. | Разработка информационной системы «Цифровое сельское хозяйство» Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики |  |  |  | МСХППМ |  |  | 15 декабря 2020 года |  |  | ГП «Инфо-Система» |  |  | 24 500 000 |  |
|  | 17, | Автоматизация системы учета внешней (донорской) помощи |  |  |  | МФ |  |  | 1 октября 2020 года |  |  | ГП «Инфо-Система» |  |  | 4 000 000 |  |
|  | 18. | Разработка автоматизированной информационной системы «Дипломатическая служба» |  |  |  | МИД |  |  | 1 октября 2020 года |  |  | ГП «Инфо-Система» |  |  | 3 500 000 |  |
|  | 19. | Организация обмена информацией (данными) с информационными системами государственных органов/органов местного самоуправления, оказывающих государственные/муниципальные услуги или участвующих в их оказании посредством Системы межведомственного взаимодействия «Тундук» Подключение финансово-кредитных организаций, страховых компаний, операторов связи и других юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, являющихся собственниками (владельцами) информационной системы, и обеспечить возможность обмена информацией (электронными документами) с информационными системами государственных органов и органов местного самоуправления посредством Системы межведомственного взаимодействия «Тундук». Разработка и внедрение информационной системы «Государственная система электронных сообщений», функционирующей во взаимодействии с Государственным порталом электронных услуг, Системой межведомственного взаимодействия «Тундук» и Единой системой идентификации. Разработка и внедрение информационной системы «Единая система идентификации» |  |  |  |  |  |  | 1 октября 2020 года |  |  | ГП «ЦЭВ Тундук» |  |  | 20 500 000 |  |
|  | 20. | Внедрение информационной системы «Электронная медицинская карта пациента» в организациях системы здравоохранения |  |  |  | МЗ |  |  | 15 декабря 2020 года |  |  | ГП «Соцсервис» |  |  | 26 000 000 |  |
|  | 21. | Разработка и внедрение информационной системы «Система аналитики/статистики в сфере здравоохранения» |  |  |  | МЗ |  |  | 20 декабря 2020 года |  |  | ГП «Соцсервис» |  |  | 5 000 000 |  |
|  | 22. | Внедрение цифровых сервисов Министерства здравоохранения Кыргызской Республики для пациентов и медицинских работников, с последующей интеграцией с Государственным порталом электронных услуг. Внедрение цифровых сервисов для пациентов в Электронном портале пациентов: - электронная запись на прием к врачу; - направление/перенаправление в организации здравоохранения; - онлайн-взаимодействие с пациентами; - выдача справок в сфере здравоохранения |  |  |  | МЗ |  |  | 25 сентября 2020 года |  |  | ГП «Соцсервис» |  |  | 2 000 000 |  |
|  | 23. | Создание и внедрение интегрированной информационной системы «Лаборатория», с дальнейшей интеграцией с электронной медицинской картой пациента |  |  |  | МЗ |  |  | 15 октября 2020 года |  |  | ГП «Соцсервис» |  |  | 2 000 000 |  |
|  | 24. | Разработка и внедрение информационной системы «Телемедицина», интегрированной с электронной медицинской картой |  |  |  | МЗ |  |  | 25 июля 2020 года |  |  | ГП «Соцсервис» |  |  | 3 000 000 |  |
|  | 25. | Автоматизация лицензионно-разрешительной деятельности в сфере здравоохранения |  |  |  | МЗ |  |  | 25 июля 2020 года |  |  | ГП «Соцсервис» |  |  | 4 200 000 |  |
|  | 26. | Автоматизация процесса назначения, выплаты социальных пособий и обеспечение технической поддержки Корпоративной информационной системы социальной помощи (КИССП) |  |  |  | МТСР |  |  | 1 декабря 2020 года |  |  | ГП «Соцсервис» |  |  | 6 000 000 |  |
|  | 27. | Создание базы данных детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение межведомственного обмена данными |  |  |  | МТСР |  |  | 30 ноября 2020 года |  |  | ГП «Соцсервис» |  |  | 5 000 000 |  |
|  | 28. | Разработка программного модуля «Подача электронной заявки на регистрацию в качестве ищущего работу» |  |  |  | МТСР |  |  | 30 мая 2020 года |  |  | ГП «Соцсервис» |  |  | 1 000 000 |  |
|  | 29. | Разработка и интеграция сервисов Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики с Государственным порталом электронных услуг: - пособие «Балага суйунчу»; - ежемесячное социальное пособие для детей с ограничением возможностей здоровья; - пособия по беременности и родам; - заявка и постановка на учет в качестве усыновителя/удочерителя; - другие услуги |  |  |  | МТСР |  |  | 1 июля 2020 года |  |  | ГП «Соцсервис» |  |  | 15 000 000 |  |
|  | 30. | Разработка и внедрение информационной системы «Электронное лицензирование образовательной деятельности», с последующим подключением к Системе межведомственного взаимодействия «Тундук» |  |  |  | МОН |  |  | 30 августа 2020 года |  |  | ГП «Соцсервис» |  |  | 1 200 000 |  |
|  | 31. | Разработка и внедрение информационной системы «Электронная аккредитация образовательных организаций», с последующим подключением к Системе межведомственного взаимодействия «Тундук» |  |  |  | МОН |  |  | 30 августа 2020 года |  |  | ГП «Соцсервис» |  |  | 3 000 000 |  |
|  | 32. | Модернизация и техническая поддержка информационной системы «Электронная очередь в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях» |  |  |  | МОН |  |  | 20 мая 2020 года |  |  | ГП «Соцсервис» |  |  | 1 000 000 |  |
|  | 33. | Внедрение информационной системы «Электронная запись» в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Кыргызской Республики (школы) |  |  |  | МОН |  |  | 20 мая 2020 года |  |  | ГП «Соцсервис» |  |  | 2 500 000 |  |
|  | 34. | Модернизация и техническая поддержка информационной системы управления образованием (ИСУО) |  |  |  | МОН |  |  | 30 ноября 2020 года |  |  | ГП «Соцсервис» |  |  | 2 000 000 |  |
|  | 35. | Реализация «Модели школы будущего» (Умная школа). Разработка программного обеспечения для реализации «Модели школы будущего» (Умная школа): -электронная среда; -электронный учитель; -электронное обучение (в.т.ч. электронный дневник); -электронные услуги; -автоматизированная информационная система «Жаны китеп» по учету учебников с применением технологии по сканированию QR-кодов |  |  |  | МОН |  |  | 29 февраля 2020 года |  |  | ГП «Соцсервис» |  |  | 23 000 000 |  |
|  | 36. | Модернизация Правительственной сети связи |  |  |  | ГКНБ |  |  | 31 мая 2021 года |  |  | ГКНБ |  |  | 77 000 000 |  |
|  | 37. | Приобретение компьютерного (в том числе сетевого и т.д.) оборудования для государственных органов |  |  |  | МЗМОНМСХППММТСР |  |  | 1 октября 2020 года |  |  | МЗМОиЫМСХППиММТСР |  |  | 10 000 00010 000 00010 000 00010 000 000 |  |
|  | 38. | Модернизация, внедрение, обучение, техническая поддержка информационной системы «Единый веб-портал фондов развития регионов»; Проведение мероприятий по повышению информационной безопасности Министерства экономики Кыргызской Республики (закуп необходимого оборудования, модернизация инфраструктуры и тд) |  |  |  | МЭ |  |  | 31 декабря 2020 года |  |  | МЭ |  |  | 6 000 000 |  |

Список использованных сокращений:

Генпрокуратура - Генеральная прокуратура Кыргызской Республики;

ГКИТС - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

ГКНБ - Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики;

ГПС - Государственная пограничная служба Кыргызской Республики;

ГП «Укук» - Государственное предприятие «Укук» при Государственном комитете информационных технологий исвязи Кыргызской Республики;

ГП «Инфо-Система» - Государственное предприятие «Инфо-Система» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

ГП «ЦЭВ Тундук» - Государственное предприятие «Центр электронного взаимодействия «Тундук» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

ГП «Соцсервис» - Государственное предприятие «Соцсервис» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

ГП «Инфо-Система» - Государственное предприятие «Инфо-Система» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

ГСИН - Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;

ГСФР - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики;

МВД - Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

МИД - Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

МЗ - Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

МОИ - Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МСХППМ - Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики;

МТСР - Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики;

МФ - Министерство финансов Кыргызской Республики;

МЭ - Министерство экономики Кыргызской Республики;

МЮ - Министерство юстиции Кыргызской Республики;

ФГМР - Фонд государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики.