ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 сентября 2020 года № 328-р

В соответствии со статьями 28 и 29 Бюджетного кодекса Кыргызской Республики:

Внести в распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 24 января 2020 года № 15-р следующее изменение:

- Перечень объектов строительства и реконструкции, финансируемых из республиканского бюджета на 2020 год, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Премьер-министр	К.А. Боронов

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
 объектов строительства и реконструкции, финансируемых из республиканского бюджета, на 2020 год

тыс. сомов

| № | Наименование объекта | Стоимость объекта со всеми расходами | Финансиров. с начала строит-ва | Потребн. на завершение | Уточненный план на 2020 г. | Уменьш. (-) | Увелич. (+) | Уточненный план на 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по республике: |  |  |  | 3000981,2 | 0,0 | 788211,0 | 3789192,2 |
| 1 | Всего по Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (согласно приложению 1 к приложению) |  |  |  | 1238349,7 |  | 75500,0 | 1313849,7 |
| 2 | Капитальный ремонт объектов (согласно приложению 2 к приложению) |  |  |  | 68908,2 |  | 18500,0 | 87408,2 |
| 3 | Водоснабжение (согласно приложению 3 к приложению) |  |  |  | 2500000 |  | 250000,0 | 500000,0 |
| 4 | Департамент дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики (согласно приложению 4 к приложению) |  |  |  | 750000,0 |  | 80000,0 | 830000,0 |
| 5 | Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики (согласно приложению 5 к приложению) |  |  |  | 250000,0 |  | 100000,0 | 350000,0 |
| 6 | Департамент карантина растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
|  | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство здания ОВД Кадамжайского района Баткенской области | 57570,6 | 30000,0 | 27570,6 | 0,0 |  | 150000 | 15000,0 |
|  | Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 8 | Строительство здания в Манасском районе Таласской области |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Государственная пограничная служба Кыргызской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 9 | Проектирование и строительство комплекса пункта пропуска "Акжол-автодорожный" | 330000,0 | 3986,2 | 326013,8 | 200000,0 |  |  | 200000,0 |
|  | Архивное агентство при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 10 | Строительство здания Джумгальского районного государственного архива Нарынской области | 12425,5 |  | 12425,5 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Мэрия города Ош |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства города Ош |  |  |  | 100000,0 |  |  | 100000,0 |
| 11 | Строительство школы № 3 им.М.Ломоносова на 500 ученических мест | 45000,0 | 32688,5 | 12311,5 | 12311,5 |  |  | 12311,5 |
| 12 | Строительство школы по ул.С.Айни в мкр. "Амир-Темур" на 625 ученических мест | 147807,7 | 24661,3 | 123146,4 | 22172,0 |  |  | 22172,0 |
| 13 | Строительство школы МТУ "Курманжан-Датка" на 275 ученических мест | 60977,8 | 32248,8 | 28729,0 | 28729,0 |  |  | 28729,0 |
| 14 | Строительство школы по ул.Ирригатор на 275 ученических мест | 54233,0 | 37445,5 | 16787,5 | 16787,5 |  |  | 16787,5 |
| 15 | Водоснабжение Жапалакского ТУС города Ош | 43893,8 | 39000,0 | 4893,8 | 20000,0 |  |  | 20000,0 |
| 16 | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |  |  |  | 0,0 |  |  | 00 |
| 17 | Министерство юстиции Кыргызской Республики (для строительства зданий пробации) |  |  |  | 10000,0 |  |  | 10000,0 |
| 17 | Строительство школ за счет Единого депозитного счета (согласно приложению 6 к приложению) |  |  | 799000,0 | 111000,0 |  | 238211,0 | 349211,0 |
| 18 | На приобретение мебели и инвентаря для строящихся инфекционных больниц и стационаров (Госстрою) |  |  |  | 12723,3 |  |  | 12723,3 |
| 19 | Строительство стационарных пунктов транспортного контроля и учета товаров ГНС и МТД (согласно приложению 7 к приложению) |  |  |  | 0,0 |  | 11000,0 | 11000,0 |

Примечание: приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему приложению согласовываются с Премьер-министром Кыргызской Республики и утверждаются министром финансов Кыргызской Республики.