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ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 29 декабря 2020 года № 408-р
(В редакции распоряжения Правительства КР от 18 февраля 2021 года № 31-р)
1. Одобрить прилагаемый на официальном языке проект Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании Российской Федерацией безвозмездной технической помощи Кыргызской Республике в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике.
2. Уполномочить вице-премьер-министра - министра экономики и финансов Кыргызской Республики на подписание указанного Соглашения, с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.
(В редакции распоряжения Правительства КР от 18 февраля 2021 года № 31-р)

Исполняющий обязанности 	А.Э.Новиков

Проект
СОГЛАШЕНИЕ
 между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании Российской Федерацией безвозмездной технической помощи Кыргызской Республике в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике
Правительство Кыргызской Республики и Правительство Российской Федерации, далее именуемые Сторонами,
исходя из взаимной заинтересованности в углублении и расширении сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией в рамках евразийской экономической интеграции,
в целях реализации статьи 14 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой от 10 июня 1992 года,
принимая во внимание общие интересы, преимущества объединения и координации усилий при реализации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, заключенного государствами-членами Евразийского экономического союза в городе Алматы 2 февраля 2018 года, согласились о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Соглашения
Российская Сторона в период действия настоящего Соглашения оказывает безвозмездную техническую помощь Кыргызской Республике в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике (далее - Работы), в соответствии с планом мероприятий в рамках оказания технического содействия Кыргызской Республике в части создания системы маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике (далее - план мероприятий) согласно приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Статья 2. Уполномоченные органы Сторон
В целях выполнения настоящего Соглашения Стороны назначают уполномоченные органы:
с кыргызской Стороны - Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики;
с российской Стороны - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Статья 3. Обязанности Сторон
1. Российская Сторона непосредственно обеспечивает финансирование мероприятий по выполнению Работ (за исключением подэтапов и видов Работ, обеспечиваемых кыргызской Стороной).
2. Российская Сторона в лице уполномоченного органа российской Стороны:
а) обеспечивает выполнение работ или их части в объемах и сроках, которые предусмотрены планом мероприятий и техническими требованиями к выполнению работ по созданию государственной автоматизированной информационной системы маркировки товаров Кыргызской Республики, являющимися приложением к плану мероприятий (далее - требования к работам) (за исключением подэтапов и видов работ, обеспечиваемых исполнителем работ и кыргызской Стороной);
б) заключает в соответствии с законодательством Российской Федерации государственный контракт с исполнителем, в котором предусматриваются следующие обязательства исполнителя:
организовать выполнение работ или их части в объемах и сроках, которые предусмотрены планом мероприятий и требованиями к работам (за исключением подэтапов и видов работ, обеспечиваемых уполномоченным органом российской Стороны и кыргызской Стороной);
по результатам выполнения работ или их части организовать их передачу уполномоченному органу кыргызской Стороны в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Соглашения;
в отношении программного обеспечения, права на которое будут переданы уполномоченному органу кыргызской Стороны в рамках исполнения настоящего Соглашения, осуществлять в течение одного года по завершении работ его гарантийное обслуживание, а в течение 3 (трех) лет после завершения работ предоставлять новые версии его компонентов (порядок такого обслуживания и предоставления новых версий компонентов будет уточнен в отдельном договоре между исполнителем и уполномоченным органом кыргызской Стороны);
не устанавливать искусственные ограничения (программные или иные ключи (Hardware Activation Codes), которые могут лимитировать возможность использования результатов работ;
гарантировать, что разработанное им в процессе выполнения работ программное обеспечение будет обеспечивать возможность использования систем защиты информации, применяемых уполномоченным органом Кыргызской Стороны для соответствия требованиям защиты персональных и налоговых данных согласно действующему законодательству Кыргызской Республики, при условии предоставления уполномоченным органом кыргызской Стороны исполнителю необходимой информации, а также гарантировать предоставление уполномоченному органу кыргызской Стороны требований к использованию средств защиты информации в передаваемом программном обеспечении;
гарантировать соответствие настоящему Соглашению характеристик разработанного им в рамках соответствующего государственного контракта программного обеспечения при условии его развертывания и функционирования на оборудовании для системы маркировки и прослеживаемости, рекомендованном согласно приложению № 2, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
уведомлять в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному статьей 4 настоящего Соглашения, уполномоченный орган Кыргызской Стороны не позднее чем за 10 рабочих дней до дня окончания срока выполнения работ или их части, предусмотренных планом мероприятий, о дате предоставления уполномоченному органу Кыргызской Стороны результатов работ или их части.
3. Кыргызская Сторона непосредственно и (или) в лице уполномоченного органа кыргызской Стороны:
а) обеспечивает выполнение работ или их части в объемах и сроках, которые предусмотрены планом мероприятий и требованиями к работам (за исключением подэтапов и видов работ, обеспечиваемых уполномоченным органом российской Стороны и исполнителем);
б) привлекает в соответствии с законодательством Кыргызской Республики для осуществления части своих прав и обязанностей по Соглашению организацию, наделенную функцией национального оператора маркировки товаров в Кыргызской Республике (далее - оператор маркировки), а также уведомляет в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Соглашения, российскую Сторону и исполнителя о факте такого привлечения, об операторе маркировки, о правах и обязанностях по настоящему Соглашению, осуществляемых оператором маркировки, и о его реквизитах, в том числе почтовых;
в) предоставляет исполнителю, представителям исполнителя (работникам исполнителя и третьим лицам, привлеченным исполнителем к выполнению работ), уполномоченному органу российской Стороны помещение или помещения для проведения работ;
г) обеспечивает доступ исполнителю, представителям исполнителя, уполномоченному органу российской Стороны к месту проведения работ, а также в необходимые для проведения работ помещения и иные объекты, если такой доступ требуется для выполнения работ;
д) оказывает необходимое содействие для проведения исполнителем или его представителями работ по частичному аудиту информационных систем государственных органов Кыргызской Республики в части, касающейся информационного обмена сведениями, необходимыми для реализации системы маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике;
е) предоставляет исполнителю, представителям исполнителя, уполномоченному органу российской Стороны необходимые для выполнения работ информацию, материалы как по их запросам, так и без таковых, если эти информация и материалы имеют значение для качественного и своевременного выполнения работ, организует возможность проведения переговоров, если указанные переговоры необходимы для выполнения работ исполнителем, представителями исполнителя;
ж) обеспечивает информационное взаимодействие с информационными системами государственных органов власти Кыргызской Республики и иных участников информационного обмена в целях реализации настоящего Соглашения;
з) обеспечивает выполнение рекомендаций уполномоченного органа российской Стороны по организации обмена данными с системами государственных органов Кыргызской Республики и иных участников информационного обмена в части, касающейся информационного обмена сведениями, необходимыми для реализации системы маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике;
и) обеспечивает стабильный высокоскоростной (не менее 10 Мбит/сек) канал в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для оперативных коммуникаций, проведения видеоконференций и удаленного доступа к инфраструктуре в целях разработки программного обеспечения и выполнения иных работ или их части, предусмотренных настоящим Соглашением;
к) самостоятельно обеспечивает реализацию в системе маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике комплекса мер по технической защите конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;
л) в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания настоящего Соглашения назначает приемную комиссию, ответственную за рассмотрение результатов работ или их части и последующий прием-передачу результатов работ или их частей и информирует об этом российскую Сторону;
м) в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения результатов работ или их части от исполнителя рассматривает результаты работ или их части, представленные исполнителем, и подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ (акт об исполнении обязательств) (далее - акт приема-передачи) по форме согласно приложению № 3, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 4 настоящего Соглашения;
н) обеспечивает выполнение предусмотренных планом мероприятий подэтапов и видов работ, за выполнение которых отвечает уполномоченный орган кыргызской Стороны отдельно или совместно с оператором маркировки.
Статья 4. Порядок передачи результатов работ
1. Результаты работ, выполняемых в соответствии с планом мероприятий исполнителем, передаются уполномоченному органу кыргызской Стороны по каждому подэтапу работ на основании акта приема-передачи, который подписывается исполнителем, уполномоченным органом кыргызской Стороны и после этого согласовывается с уполномоченным органом российской Стороны.
Акт приема-передачи может быть в одностороннем порядке подписан исполнителем и согласован уполномоченным органом российской Стороны в случае отсутствия направления российской Стороне мотивированных, основанных на положениях плана мероприятий и требований к работам возражений к результатам работ кыргызской Стороной в течение сроков, установленных подпунктом "м" пункта 3 статьи 3 настоящего Соглашения. В указанном случае такой акт приема-передачи, подписанный в одностороннем порядке, является доказательством надлежащего выполнения исполнителем работ по соответствующему подэтапу работ.
Акт приема-передачи по подэтапу работ должен быть оформлен непосредственно после того, как исполнителем выполнены все виды работ, за которые исполнитель отвечает в рамках подэтапа работ независимо от того, выполнены ли в рамках этого подэтапа работ виды работ, за которые отвечает кыргызская Сторона отдельно или совместно с оператором маркировки.
Выполнение кыргызской Стороной своих обязательств по плану мероприятий является необходимым условием надлежащего и своевременного выполнения работ.
2. Передача результатов работ в части разработанного и передаваемого исполнителем программного обеспечения осуществляется после его тестирования, проводимого на основании протокола тестирования, составленного по согласованной исполнителем и уполномоченным органом кыргызской Стороны форме (далее - протокол тестирования). Тестирование признается проведенным, если уполномоченный орган кыргызской Стороны не внес в протокол тестирования существенных обоснованных замечаний и указаний о доработке, основанных на положениях плана мероприятий и требованиях к работам, либо имеющиеся замечания уполномоченного органа кыргызской Стороны не касаются основных функций, указанных в требованиях к работам (в последнем случае протокол тестирования и акт приема-передачи должен быть подписан уполномоченным органом кыргызской Стороны).
После проведения тестирования всех требующих тестирования результатов работ и выполнения иных видов работ в рамках подэтапа работ исполнитель направляет уполномоченному органу Кыргызской Стороны акт приема-передачи по соответствующему подэтапу работ, который рассматривается и подписывается в порядке, указанном в подпункте "м" пункта 3 статьи 3 и пункте 1 статьи 4 настоящего Соглашения.
3. При уклонении уполномоченного органа кыргызской Стороны от согласования протоколов тестирования (выдвижения невозможных к осуществлению требований к протоколам тестирования замечаний, не основанных на положениях плана мероприятий и требованиях к работам) и ином уклонении от приемки результатов работ исполнитель вправе передать результаты работ в одностороннем порядке способом, предусмотренным пунктом 1 статьи 4 настоящего Соглашения. В случае выявления несоответствия результатов работ плану мероприятий и требованиям к работам в ходе тестирования исполнитель обеспечивает их доработку в течение срока, определяемого по согласованию между уполномоченным органом российской Стороны, исполнителем и уполномоченным органом кыргызской Стороны, передача результатов работ в последнем случае оформляется в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 4 настоящего Соглашения.
4. Результаты работ в части, не предполагающей разработку и передачу уполномоченному органу кыргызской Стороны программного обеспечения, передаются по акту приема-передачи в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 4 настоящего Соглашения.
5. Обязательства российской Стороны и исполнителя по настоящему Соглашению считаются выполненными после подписания в соответствии с условиями настоящего Соглашения актов приема-передачи по всем подэтапам работ.
Статья 5. Обмен корреспонденцией
Обмен корреспонденцией, связанной с приемом-передачей результатов работ или их части, оформлением результатов приема-передачи, осуществляется с привлечением операторов почтовой связи, обеспечивающих возможность доставки почтовых отправлений от адресанта адресату в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней. Сроки доставки корреспонденции не входят в сроки приема-передачи результатов работ или их части.
Статья 6. Интеллектуальная собственность
В состав результатов работ, результатов этапов (подэтапов) работ могут входить созданные в процессе выполнения работ или принадлежащие исполнителю или иным правообладателям результаты интеллектуальной деятельности. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе созданные в рамках выполнения работ по настоящему Соглашению, сохраняются за исполнителем или иными правообладателями и не передаются кыргызской Стороне.
Российская Сторона обеспечивает предоставление кыргызской Стороне на весь срок действия исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, права использования результатов интеллектуальной деятельности, предусмотренных в плане мероприятий, в том числе исходные коды необходимых частей компонентов программ, с правом доработки (модификации) этих исходных кодов на условиях отдельно заключаемого договора между правообладателем и уполномоченным органом кыргызской Стороны. Кыргызская Сторона обязуется не передавать результаты выполненных работ и результаты интеллектуальной деятельности, а также любые иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе доработки (модификации) результатов интеллектуальной деятельности, третьим лицам, за исключением оператора маркировки, и гарантирует их использование только на территории Кыргызской Республики и исключительно в целях создания и эксплуатации системы маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике.
Статья 7. Рабочие группы
Для целей выполнения работ, являющихся предметом настоящего Соглашения, уполномоченный орган российской Стороны и уполномоченный орган кыргызской Стороны могут создавать рабочие группы, в состав которых включают своих ответственных исполнителей и уполномоченных представителей.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
При наступлении таких обстоятельств каждая Сторона должна на следующий рабочий день известить о них в письменном виде другую Сторону. Сроки действия настоящего Соглашения и исполнения обязательств по настоящему Соглашению приостанавливаются на период действия обстоятельств непреодолимой силы, определенный с согласия Сторон и оформленный в виде дополнения к настоящему Соглашению.
Статья 9. Изменения и дополнения
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью, которые оформляются отдельными протоколами.
Статья 10. Споры и разногласия
Все споры и разногласия, связанные с применением и (или) толкованием положений настоящего Соглашения, регулируются Сторонами путем консультаций и переговоров.
Статья 11. Заключительные положения
Любая информация, полученная Российской Стороной от Кыргызской Стороны в соответствии с подпунктами "д" и "е" пункта 3 статьи 3 настоящего Соглашения, является конфиденциальной, может быть использована только в целях настоящего Соглашения, не подлежит раскрытию третьим лицам без предварительного письменного согласия предоставившей ее Стороны, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и Кыргызской Республики.
Протоколы, содержащие изменения и дополнения к настоящему Соглашению, вступают в силу с даты их подписания и действуют в период действия настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 18 (восемнадцати) месяцев с даты подписания.

Совершено в г.________________ "___" _________________ 2020 г. в двух подлинных экземплярах на русском языке.

За Правительство
 Кыргызской Республики	За Правительство
 Российской Федерации

Приложение № 1
 к Соглашению между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании Российской Федерацией безвозмездной технической помощи Кыргызской Республике в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике
 от "___" ________________ 20___ г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 в рамках оказания технического содействия Кыргызской Республике в 2020-2021 годах в части создания системы маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике

	№
 п/п
	Этапы и подэтапы выполнения Работ
	Состав работ
 (виды работ)
	Срок выполнения Работ
	Ответственный(*)
	В адрес кого представляется результат Работ или их части(*)
	Результат выполнения Работ или их части(**)

	1
	Этап 1. Адаптация ГАИС МТ

	1.1
	Разработка методологии внедрения маркировки товаров СИ в КР
	1.1.1. Предоставление технической и нормативно-правовой информации по следующим направлениям:
- НПА, регулирующие оборот товаров на территории КР;
- информация о системе обмена УОТ электронными документами о передаче прав собственности на товары;
- информация об использовании в КР контрольно-кассовой техники;
- информация о созданной инфраструктуре цифровой подписи
	1. Этап
1. Адаптация не более 60 календарных дней со дня заключения контракта
	ГАИС МТ
 ГНС КР
	Исполнитель
	- НПА, регулирующие оборот товаров на территории КР;
- Информация о системе обмена УОТ электронными документами о передаче прав собственности на товары, в том числе форматы документов и протоколы взаимодействия, а также планы развития системы;
- Информация об использовании в КР контрольно-кассовой техники, в том числе о планах развития и архитектуре системы, форматах обмена информацией и форматах фискальных чеков;
- Информация о созданной инфраструктуре цифровой подписи, в том числе о планах развития

	
	
	1.1.2. Разработка Концепции, включающей в себя:
- методологию ввода группы товаров в систему маркировки и прослеживаемости;
- организационную и функциональную структуру ГАИС МТ;
- перечень НПА, необходимых для обеспечения функционирования системы;
 - требования к процессу маркировки и прослеживаемости товаров в КР
	не более 60 календарных дней со дня выполнения п.1.1.1
	Исполнитель
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	Концепция внедрения и осуществления маркировки СИ на территории КР

	
	
	1.1.3. Разработка типового шаблона методических рекомендаций по маркировке и мониторингу оборота продукции на территории КР
	
	Исполнитель
	ГНС КР
	Шаблон методических рекомендаций по маркировке и мониторингу оборота товаров на территории КР

	
	
	1.1.4. Разработка типового шаблона правил маркировки и мониторинга оборота продукции на территории КР
	
	Исполнитель
	ГНС КР
	Шаблон правил маркировки и мониторинга оборота товаров на территории КР

	1.2
	Адаптация, установка и настройка базовых компонентов программного обеспечения ГАИС МТ
	1.2.1. Подготовка разрешения на предоставление права использования РИД, входящих в состав ГИС МТ для использования в КР
	не более 40 календарных дней со дня заключения Контракта
	МПТ
	Исполнитель
	Разрешение на предоставление права использования результатов интеллектуальной деятельности, входящих в состав ГИС МТ для использования в КР

	
	
	1.2.2. Подготовка инфраструктуры для развертывания ГАИС МТ (в соответствии с рекомендуемыми требованиями приложения 2 к Соглашению)
	не более 160 календарных дней со дня заключения Контракта
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	Исполнитель
	Инфраструктура для развертывания ГАИС МТ

	
	
	1.2.3. Подготовка дистрибутива ГАИС МТ
	не более 160 календарных дней со дня выполнения п.1.2.1
	Исполнитель
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	- Дистрибутив, подготовленный на основании ПО ГИС МТ без функциональности, специфичной для РФ (криптомодуль, интеграция с каталогом GS 46, интеграция с ЭДО, интеграция со СМЭВ, система расчетов с УОТ, CRM, ЕГРЮЛ/ЕГРИП).
- Требования к интерфейсам ГАИС МТ для интеграции со следующими внешними компонентами:
- криптомодулем,
- системой ЭДО,
- шиной обмена электронными сообщениями,
- системой расчетов с УОТ,
- CRM,
- реестром налогоплательщиков

	
	
	1.2.4. Подготовка внешних компонентов для интеграции с ГАИС МТ (в соответствии с требованиями, подготовленными в п.1.2.3)
	не более 120 календарных дней со дня выполнения п.1.2.3
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	Исполнитель
	Протокол испытаний на соответствие приведенных ниже компонентов требованиям интерфейсов ГАИС МТ:
- криптомодуль,
- система ЭДО,
- шина обмена электронными сообщениями,
- система расчетов с УОТ,
- CRM,
- реестр налогоплательщиков

	
	
	1.2.5. Выполнение адаптации ГИС МТ для использования в КР в части изменений в соответствии с требованиями Концепции, развертывание ГАИС МТ и выполнение интеграции с внешними компонентами
	не более 200 календарных дней со дня выполнения п.1.2.3.
	Исполнитель (обеспечивает разработку дистрибутива системы, подготовку программы и методики приемочных испытаний, участие в проведении испытаний),
 ГНС КР (согласовывает программу и методику приемочных испытаний, организует проведение приемочных испытаний)
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	- Дистрибутив с доработанными (адаптированными) компонентами ГАИС МТ, соответствующими Требованиям к Работам;
- Программа и методика приемочных испытаний;
- Протокол приемочных испытаний ГАИС МТ

	
	
	1.2.6. Подготовка программы обучения и проведение обучения персонала
	
	Исполнитель (обеспечивает разработку программы обучения, требование к обучаемому персоналу и проведение обучения),
 ГНС КР (обеспечивает подбор персонала для проведения обучения, помещения и технические средства для проведения обучения)
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	- Программа обучения персонала ГАИС МТ.
- Журнал обучения персонала ГАИС МТ

	
	
	1.2.7. Передача ГНС КР исходных кодов ПО ГАИС МТ для проведения сертификации и аттестации на соответствие требованиям информационной безопасности
	
	Исполнитель
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	Исходные коды разработанного ПО ГАИС МТ

	
	
	1.2.8. Ввод ГАИС МТ в эксплуатацию на инфраструктуре, предоставленной ГНС КР
	
	ГНС КР
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	Документ о вводе ГАИС МТ в эксплуатацию

	1.3
	Разработка и внедрение подсистемы ГАИС МТ "Заказ кодов маркировки"
	1.3.1. Разработка ПО подсистемы ГАИС МТ "Заказ кодов маркировки"
	не более 380 календарных дней со дня заключения Контракта
	Исполнитель (обеспечивает разработку дистрибутива системы, подготовку программы и методики приемочных испытаний, участие в проведении испытаний),
 ГНС КР (согласовывает программу и методику приемочных испытаний, организует проведение приемочных испытаний)
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	- Дистрибутив с программным обеспечением, соответствующим Требованиям к Работам;
- Программа и методика приемочных испытаний;
- Протокол приемочных испытаний подсистемы ГАИС МТ "Заказ кодов маркировки"

	
	
	1.3.2. Подготовка инфраструктуры для развертывания подсистемы ГАИС МТ "Заказ кодов маркировки" (в соответствии с требованиями Приложения 2 к Соглашению)
	
	ГНСКР
 Оператор маркировки
	Исполнитель
	Инфраструктура для развертывания подсистемы ГАИС МТ "Заказ кодов маркировки"

	
	
	1.3.3. Разработка проекта Правил маркировки обувных товаров при поставке в РФ
	не более 168 календарных дней со дня выполнения п.1.4.1
	Исполнитель
	ГНС КР
	Проект Правил маркировки обувных товаров при поставке в РФ

	
	
	1.3.4. Подготовка программы обучения и проведение обучения персонала
	
	Исполнитель (обеспечивает разработку программы обучения, требование к обучаемому персоналу и проведение обучения),
 ГНС КР (обеспечивает подбор персонала для проведения обучения, помещения и технические средства для проведения обучения)
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	- Программа обучения персонала, сопровождающего подсистему "Заказ кодов маркировки";
- Журнал обучения персонала подсистемы "Заказ кодов маркировки"

	
	
	1.3.5. Ввод подсистемы ГАИС МТ "Заказ кодов маркировки" в эксплуатацию на инфраструктуре, предоставленной ГНС КР
	
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	Документ о вводе подсистемы ГАИС МТ "Заказ кодов маркировки" в эксплуатацию

	1.4
	Выполнение работ по вводу в обязательную маркировку в КР группы товаров "Алкогольная продукция"
	1.4.1. Разработка проекта Методических рекомендаций по маркировке товаров СИ и мониторингу оборота продукции на территории КР для группы товаров "Алкогольная продукция"
	не более 120 календарных дней со дня заключения Контракта
	Исполнитель
	ГНС КР
	Проект Методических рекомендаций по маркировке товаров СИ и мониторингу оборота продукции на территории КР для группы товаров "Алкогольная продукция"

	
	
	1.4.2. Выполнение адаптации ГАИС МТ для поддержки маркировки группы товаров "Алкогольная продукция"
	не более 548 календарных дней со дня заключения Контракта
	Исполнитель (обеспечивает разработку дистрибутива системы, подготовку программы и методики приемочных испытаний, участие в проведении испытаний),
 ГНС КР (согласовывает программу и методику приемочных испытаний, организует проведение приемочных испытаний
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	- Дистрибутив с программным обеспечением ГАИС МТ, соответствующим Требованиям к Работам в части маркировки группы товаров "Алкогольная продукция;
- Программа и методика приемочных испытаний;
- Протокол приемочных испытаний ГАИС МТ в части маркировки группы товаров "Алкогольная продукция"

	
	
	1.4.3. Разработка проекта Правил маркировки товаров СИ для группы товаров "Алкогольная продукция"
	
	Исполнитель
	ГНС КР
	Проект Правил маркировки товаров СИ для группы товаров "Алкогольная продукция"

	
	
	1.4.4. Подготовка программы обучения и проведение обучения персонала при маркировке товаров СИ для группы товаров "Алкогольная продукция"
	
	Исполнитель (обеспечивает разработку программы обучения, требование к обучаемому персоналу и проведение обучения),
 ГНС КР (обеспечивает подбор персонала для проведения обучения, помещения и технические средства для проведения обучения)
	ГНС КР
	- Программа обучения персонала;
- Журнал обучения персонала

	
	
	1.4.5. Ввод ГАИС МТ в эксплуатацию в части поддержки маркировки группы товаров "Алкогольная продукция"
	
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	Документ о вводе ГАИС МТ в эксплуатацию в части поддержки маркировки группы товаров "Алкогольная продукция"

	1.5
	Выполнение работ по вводу в обязательную маркировку в КР группы товаров "Сигареты (с фильтром, без фильтра)"
	1.5.1. Разработка проекта Методических рекомендаций по маркировке товаров СИ и мониторингу оборота продукции на территории КР для группы товаров "Сигареты (с фильтром, без фильтра)"
	не более 120 календарных дней со дня заключения Контракта
	Исполнитель
	ГНС КР
	Проект Методических рекомендаций по маркировке товаров СИ и мониторингу оборота продукции на территории КР для группы товаров "Сигареты (с фильтром, без фильтра)"

	
	
	1.5.2. Выполнение адаптации ГАИС МТ для поддержки маркировки группы товаров "Сигареты (с фильтром, без фильтра)"
	не более 548 календарных дней со дня заключения Контракта
	Исполнитель (обеспечивает разработку дистрибутива системы, подготовку программы и методики приемочных испытаний, участие в проведении испытаний),
 ГНС КР (согласовывает программу и методику приемочных испытаний, организует проведение приемочных испытаний)
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	- Дистрибутив с программным обеспечением ГАИС МТ, соответствующим Требованиям к Работам в части маркировки группы товаров "Сигареты (с фильтром, без фильтра)";
- Программа и методика приемочных испытаний;
- Протокол приемочных испытаний ГАИС МТ в части маркировки группы товаров "Сигареты (с фильтром, без фильтра)"

	
	
	1.5.3. Разработка проекта Правил маркировки товаров СИ для группы товаров "Сигареты (с фильтром, без фильтра)"
	
	Исполнитель
	ГНС КР
	Проект Правил маркировки товаров СИ для группы товаров "Сигареты (с фильтром, без фильтра)"

	
	
	1.5.4. Подготовка программы обучения и проведение обучения персонала при маркировке товаров СИ для группы товаров "Сигареты (с фильтром, без фильтра)"
	
	Исполнитель (обеспечивает разработку программы обучения, требование к обучаемому персоналу и проведение обучения),
 ГНС КР (обеспечивает подбор персонала для проведения обучения, помещения и технические средства для проведения обучения)
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	- Программа обучения персонала;
- Журнал обучения персонала

	
	
	1.5.5. Ввод ГАИС МТ в эксплуатацию в части поддержки маркировки группы товаров "Сигареты (с фильтром, без фильтра)"
	
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	Документ о вводе ГАИС МТ в эксплуатацию в части поддержки маркировки группы товаров "Сигареты (с фильтром, без фильтра)" в эксплуатацию

	1.6
	Разработка эксплуатационной документации на ГАИС МТ
	1.6.1. Разработка комплекта документов по технической поддержке ГАИС МТ:
- Положение по технической поддержке ГАИС МТ;
- Инструкции специалистов технической поддержки ГАИС МТ;
- Регламент работы с заявками на внесение изменений в ГАИС МТ
	не более 548 календарных дней со дня заключения Контракта
	Исполнитель
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	- Положение по технической поддержке ГАИС МТ;
- Инструкции специалистов технической поддержки ГАИС МТ;
- Регламент работы с заявками на внесение изменений в ГАИС МТ

	1.7
	1.7. Обеспечение информационной безопасности ГАИС МТ
	1.7.1 Разработка ТЗ и сопутствующей документации на подсистему защиты информации
	не более 60 календарных дней со дня выполнения пункта 1.2.5
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	ТЗ на подсистему защиты информации

	
	
	1.7.2. Выполнение работ по сертификации ПО и аттестации ГАИС МТ в соответствии с законодательством КР
	не более 100 календарных дней со дня выполнения пункта 1.2.7
	ГНС КР
	ГНС КР
	Определяется требованиями законодательства КР

	2
	Этап 2. Разработка Каталога товаров Кыргызской Республики и Платформы мобильных касс

	2.1
	Разработка и внедрение Каталога товаров
	2.1.1. Разработка ПО "Каталог товаров Кыргызской Республики"
	не более 428 календарных дней со дня заключения Контракта
	Исполнитель (обеспечивает разработку дистрибутива системы, подготовку программы и методики приемочных испытаний, участие в проведении испытаний),
 ГНС КР (согласовывает программу и методику приемочных испытаний, организует проведение приемочных испытаний)
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	- Дистрибутив с программным обеспечением "Каталог товаров Кыргызской Республики", соответствующим Требованиям к Работам;
- Программа и методика приемочных испытаний;
- Протокол приемочных испытаний Каталога товаров

	
	
	2.1.2. Подготовка инфраструктуры для развертывания Каталога товаров (в соответствии с требованиями Приложения 2 к Соглашению)
	
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	Исполнитель
	Инфраструктура для развертывания Каталога товаров

	
	
	2.1.3. Подготовка программы обучения и проведение обучения персонала
	не более 120 календарных дней со дня выполнения п.2.1.1
	Исполнитель (обеспечивает разработку программы обучения, требование к обучаемому персоналу и проведение обучения),
 ГНС КР (обеспечивает подбор персонала для проведения обучения, помещения и технические средства для проведения обучения)
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	- Программа обучения персонала, сопровождающего Каталог товаров;
- Журнал обучения персонала Каталога товаров

	
	
	2.1.4. Ввод Каталога товаров в эксплуатацию на инфраструктуре, предоставленной ГНС КР
	
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	ГНС КР
 Оператор маркировки
	Документ о вводе Каталога товаров в эксплуатацию

	2.2
	Разработка системы "Платформа мобильных касс"
	2.2.1. Разработка ПО системы "Платформа мобильных касс"
	не более 388 календарных дней со дня заключения Контракта
	Исполнитель (обеспечивает разработку дистрибутива системы, подготовку программы и методики приемочных испытаний, участие в проведении испытаний),
 ГНС КР (согласовывает программу и методику приемочных испытаний, организует проведение приемочных испытаний)
	ГНС КР
	- Дистрибутив с программным обеспечением, соответствующим Требованиям к Работам;
- Программа и методика приемочных испытаний;
- Протокол приемочных испытаний системы "Платформа мобильных касс"

	
	
	2.2.2. Подготовка требований к инфраструктуре для развертывания системы "Платформа мобильных касс"
	
	Исполнитель
	ГНС КР
	Требования к инфраструктуре для развертывания системы "Платформа мобильных касс"

	
	
	2.2.3. Подготовка инфраструктуры для развертывания системы "Платформа мобильных касс"
	не более 160 календарных дней со дня выполнения п.2.2.1
	ГНС КР
	Исполнитель
	Инфраструктура для развертывания системы "Платформа мобильных касс"

	
	
	2.2.4. Ввод в эксплуатацию системы "Платформа мобильных касс" на инфраструктуре, представленной ГНС КР
	
	ГНС КР
	ГНС КР
	Документ о вводе системы "Платформа мобильных касс" в эксплуатацию



Используемые термины и сокращения:
КР	Кыргызская Республика.
Оператор маркировки	оператор национальной системы маркировки товаров, определяемый Правительством Кыргызской Республики.
ИС	информационная система.
ГАИС МТ	Государственная автоматизированная информационная система маркировки товаров Кыргызской Республики.
ГИС МТ	Государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
КТС	комплекс технических средств.
НПА	нормативный правовой акт.
МПТ	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
ГНС КР	Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики (Функциональный заказчик Работ).
ЕАЭС	Евразийский экономический союз.
СИ	средство идентификации.
ТЗ	техническое задание.
ЧТЗ	частное техническое задание.
КМ	код маркировки.
ПО	программное обеспечение.
РФ	Российская Федерация.
МК	мобильная касса.
Исполнитель	резидент РФ, выполняющий работы по созданию ГАИС МТ в рамках оказания технической помощи.
УОТ	участник оборота товаров Кыргызской Республики.
Каталог товаров	Каталог товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации в Кыргызской Республике.
Контракт	государственный контракт на выполнение работ по созданию ГАИС МТ, заключенный между МПТ и исполнителем, в рамках исполнения п."б" пункта 2 статьи 3 Соглашения.
Соглашение	Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании Российской Федерацией безвозмездной технического помощи Кыргызской Республике в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике.
ЭДО	система электронного документооборота.
СМЭВ	единая система межведомственного электронного взаимодействия.
CRM	система управления взаимоотношениями с клиентами.
ЕГРЮЛ	Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.
ЕГРИП	Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей Российской Федерации.

(*) В случае когда в графе "Ответственный исполнитель" указываются 2 лица, основным ответственным лицом (которое отвечает за выполнение вида работ при отказе от выполнения вида работ другим лицом) является лицо, указанное первым. В случае когда в графе "В адрес кого представляется результат работ или их части" указываются 2 лица, основным лицом (в адрес которого должен быть предоставлен результат работ или их части при невозможности такого предоставления другому лицу) является лицо, указанное первым.
(**) Детальные требования к составу и результатам работ изложены в приложении к настоящему плану мероприятий "Технические требования к выполнению работ по созданию государственной автоматизированной информационной системы маркировки товаров Кыргызской Республики".

Приложение 2
 к Соглашению между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании Российской Федерацией безвозмездной технической помощи Кыргызской Республике в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике
 от "___" ___________________ 2020 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
 рекомендуемого оборудования для системы маркировки и прослеживаемости
	Проект
	Контур
	Роль
	Кол-во
	OS
	Количество ядер процессора
	Оперативная память в ГБ
	Диски со скоростью записи до 100 мб/с
	Диски со скоростью записи от 100 мб/с до 300 мб/с
	Сетевая карта
	Виртуальный/
 Физический
	Дополнительные требования

	ИС МТ
	ПРОД
	Системные компоненты (ElasticSearch, Proxmos, k8s, Ceph)
	4
	ubuntu 18.04
	2x CPU Intel Xeon Silver 4216 (cores 16.32 с HT) 2.1GHz
	192
	8 х 4 ТБ
	2 x 200 ГБ + 2 x 480 ГБ
	10 Гбит
	Может быть ВМ
	

	
	
	Роутинг (Cassandra 4 ElasticSearch)
	3
	ubuntu 18.04
	2x CPU Intel Xeon Silver 4216 (cores 16.32 с HT) 2.1GHz
	192
	1 х 4 ТБ
	2 х 200 ГБ + 5 х 480 ГБ
	10 Гбит
	Аппаратный
	

	
	
	Ядро (Hbase)
	3
	ubuntu 18.04
	2x CPU Intel Xeon Silver 4216 (cores 16.32 с HT) 2.1GHz
	192
	6 х 4 ТБ
	2 х 200 ГБ
	10 Гбит
	Аппаратный
	

	
	
	Аналитическая платформа (Hbase, Clickhouse)
	3
	ubuntu 18.04
	2x CPU Intel Xeon Silver 4216 (cores 16.32 с HT) 2.1GHz
	192
	4 х 4 ТБ
	2 х 200 ГБ
	10 Гбит
	Аппаратный
	

	СУЗ
	ПРОД
	СУБД для хранения данных СУЗ (PostgreSQL, CouchDB)
	3
	Centos 7
	2x2.1 gHz 8 ядер
	128
	100 ГБ
	400 ГК
	10 Гбит
	Может быть ВМ
	

	
	
	Компоненты приложения СУЗ
	3
	Centos 7
	2x2.1 gHz 4 ядра
	64
	100 ГБ
	400 ГБ
	10 Гбит
	Может быть ВМ
	Доступ к/из интернет, белый ip

	
	
	СУБД для хранения данных СУЗ
	3
	Centos 7
	2x2.1 gHz 4 ядра
	64
	100 ГБ
	400 ГБ
	10 Гбит
	Может быть ВМ
	

	
	
	Сервер эмиссии. Группа 1
	3
	ubuntu 18.04
	4/8(HT) CPU 2.1GHz
	32
	1 ТБ
	120 ГБ
	10 Гбит
	Может быть ВМ
	

	
	
	Сервер эмиссии. Группа 2
	3
	ubuntu 18.04
	4/8(HT) CPU 2.1GHz
	32
	500 ГБ (SAS)
	
	10 Гбит
	Может быть ВМ
	

	
	
	Сервер эмиссии. Группа 3
	3
	ubuntu 18.04
	8/16(HT) CPU 2.2GHz
	64
	2 * 2 ТБ
	2 * 400 ГБ
	10 Гбит
	Аппаратный
	

	ИС КТ
	ПРОД
	Сервер БД (PostgreSQL + zookeeper)
	1
	ubuntu 18.04
	8/16(HT) CPU 2.2GHz
	64
	2 * 1 ТБ
	120 ГБ
	10 Гбит
	Может быть ВМ
	

	
	
	Сервер БД (PostgreSQL + kafka)
	1
	ubuntu 18.04
	8/16(HT) CPU 2.2GHz
	64
	2 * 1 ТБ
	120 ГБ
	10 Гбит
	Может быть ВМ
	

	
	
	Сервер АПИ + фронтэнд + zookeeper
	1
	ubuntu 18.04
	4/8(HT) CPU 2.1GHz
	32
	250 ГБ
	120 ГБ
	10 Гбит
	Может быть ВМ
	Доступ к/из интернет, белый ip

	
	
	Сервер АПИ + фронтэнд + kafka
	1
	ubuntu 18.04
	4/8(HT) CPU 2.1GHz
	32
	250 ГБ
	120 ГБ
	10 Гбит
	Может быть ВМ
	Доступ к/из интернет, белый ip

	
	
	Сервер обработки событий + zookeeper
	1
	ubuntu 18.04
	4/8(HT) CPU 2.1GHz
	32
	250 ГБ
	120 ГБ
	10 Гбит
	Может быть ВМ
	

	
	
	Сервер обработки событий + kafka
	1
	ubuntu 18.04
	4/8(HT) CPU 2.1GHz
	32
	250 ГБ
	120 ГБ
	10 Гбит
	Может быть ВМ
	

	



1. Выделяются аппаратные сервера только для системы управления базами данных ядра, аналитического кластера, СЭ и сервиса Документов и квитирования - Hbase, Cassandra, ElasticSearch и Clickhouse.
2. Сервис ЭДО, Биллинг, CRM\Service Desk не входит и рамки проекта, осуществляется встраивание силами Оператора маркировки систем Кыргызской Республики.
3. Количество отдельных жестких дисков важно для аппаратного параллелизма - замена 2х4Tb на 1х8 Tb (с пропорциональным уменьшением кол-ва дисков) не допускается.
Общие требования
__________________________(*)
(*) Примечание ИЦ "Токтом": Текст в оригинале неразличим.
Рекомендации для нового оборудования
Гарантия на сервер в целом и комплектующие не менее 3 года
Корпус 2U
Георезервирование
ЦОД1 основной - Полный комплект
ЦОД2 резервный - Полный комплект

Приложение № 3
 к Соглашению между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании Российской Федерацией безвозмездной технической помощи Кыргызской Республике в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике
 от "___" ___________________ 2020 г.

(форма)
Акт сдачи-приемки выполненных работ
 (Акт об исполнении обязательств)
Дата подписания акта от
 Кыргызской Республики	Дата составления и подписания
 акта Исполнителем
"___" ________________ 20__ г.	"___" ________________ 20__ г.
г.Бишкек	г.Москва

Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики, именуемая и дальнейшем "ГНС", в лице __________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, _________________________ именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________________ действующее на основании ____________________________, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Российской Федерации об оказании Российской Федерацией безвозмездной технической помощи Кыргызской Республике в целях создания системы маркировки товаров средствами идентификации в Кыргызской Республике от "___" ______________ 2020 г. (далее - Соглашение) Исполнителем выполнены работы, а ГНС приняты работы по предмету Соглашения.
2. _________________________ Соглашением предусмотрено выполнение следующих видов работ за период с "___" ________________ 2020 г. по "___ " ________________ 2020 г.:
	Наименование работы
	Единица измерения
	Количество
	Качество

	
	
	
	

	
	
	
	


3. ___________________________________________ Фактически выполнены работы за период с "___" ______________ 20__ г. по "___" ________________ 20__ г., что подтверждено соответствующей отчетной
	Наименование работы
	Единица измерения
	Количество
	Качество

	
	
	
	

	
	
	
	


4. Сведения о проведенной экспертизе выполненных работ:
5. Срок выполнения работ по Соглашению "___" ________________ 2020 г.
Фактический срок выполнения работ, принимаемых по настоящему акту, "___" ______________ 20__ г.
6. Дополнительные сведения _____________________________________________________________

Председатель комиссии*	________________________________/
Члены комиссии	________________________________/
________________________________/	________________________________/
________________________________/	________________________________/
СОГЛАСОВАНО
От Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
__________________/_________________/
М.П.
От Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики	От Исполнителя
__________________/_________________/	__________________/_________________/
М.П.	М.П.
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