КАБИНЕТ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 сентября 2021 года № 201-р

В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости Кыргызской Республики" от 19 марта 2021 года № 77, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики":

1. Утвердить План мероприятий по реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости Кыргызской Республики" от 19 марта 2021 года № 77 (далее - План мероприятий) согласно приложению.

2. Министерствам, административным ведомствам, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, органам местного самоуправления (по согласованию), задействованным в реализации Плана мероприятий:

- принять меры по выполнению Плана мероприятий в установленные сроки;

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Плана мероприятий в Государственный комитет по экологии и климату Кыргызской Республики.

3. Государственному комитету по экологии и климату Кыргызской Республики ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Администрацию Президента Кыргызской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на соответствующие структурные подразделения Администрации Президента Кыргызской Республики

Председатель	У.А. Марипов

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости Кыргызской Республики" от 19 марта 2021 года № 77

| № | Задачи | Меры | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Снижение негативного воздействия загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения |  |  |  |  |  |
| 1 | Пересмотреть нормативно-методологическую базу по контролю за стационарными и передвижными источниками загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с международными нормами и требованиями | Внесение изменений в Закон Кыргызской Республики "Об охране атмосферного воздуха" и подзаконные акты | IV квартал 2022 года | Пересмотрены методы регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | ГКЭК |
|  |  | Разработка методик по расчету выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников загрязнения | II квартал 2023 года | Разработаны единые нормативно-методологические документы по расчету выбросов | ГКЭК |
|  |  | Разработка положения о проведении государственного экологического контроля | III квартал 2022 года | Введено положение о проведении государственного экологического контроля и установлено государственное регулирование выбросов загрязняющих веществ | ГКЭК |
| 2 | Создать условия для увеличения транспортных средств с использованием электроэнергии и газа | Внесение на рассмотрение государств-членов ЕАЭС инициативного предложения о продлении сроков действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на моторные транспортные средства, приводимые в движение электрическим двигателем | IV квартал 2021 года | Продлены сроки действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин на моторные транспортные средств, приводимые в движение электрическим двигателем | МЭФ |
|  |  | Внесение изменений в налоговое законодательство, в части освобождения электрических автобусов от НДС в целях стимулирования использования общественного электрического транспорта | II квартал 2022 года | Электроавтобусы освобождены от НДС | МЭФ |
|  |  | Разработка Программы развития рынка газомоторного топлива в Кыргызской Республике | IV квартал 2021 года | Решением Кабинета Министров Кыргызской Республики утверждена Программа развития рынка газомоторного топлива в Кыргызской Республике. Увеличено количество электроавтобусов и общественного транспорта большой вместимости на газовом топливе в рамках государственно-частного партнерства. Восстановлены и увеличены маршрутные линии общественного транспорта. Сокращены расходы городского бюджета путем реализации проекта по принципу государственно-частного партнерства | МЭП |
|  |  | Приобретение автобусов большого класса вместимости с электрическим или газомоторным двигателем путем передачи маршрутных линий инвесторам, в том числе по принципу государственно-частного партнерства | IV квартал 2021 года - IV квартал 2022 года |  | мэрии г.Бишкек и г.Ош (по согласованию), МИ, Центр ГЧП |
| 3 | Принять меры по стимулированию отказа от эксплуатации транспортных средств старше 20 лет | Разработка проекта поэтапного плана по стимулированию отказа от эксплуатации старых автотранспортных средств | IV квартал 2022 года | Решением Кабинета Министров Кыргызской Республики утвержден поэтапный план по стимулированию отказа от эксплуатации старых автотранспортных средств, уменьшены количество эксплуатируемых автотранспортных средств и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу | МЭФ, МТК, ГКЭК, МЦР |
| 4 | Пересмотреть нормы и требования к проектированию, расположению и строительству высотных зданий для обеспечения циркуляции воздушного пространства населенных пунктов с учетом перспектив развития городов и многолетних режимов ветров (роза ветров) | Пересмотр строительных норм и правил по проектированию, расположению и строительству высотных зданий | IV квартал 2021 года | Обеспечена циркуляция воздушного пространства населенных пунктов с учетом перспектив развития городов и многолетних режимов ветров | ГААСЖКХ, ГКЭК, мэрия г.Бишкек (по согласованию) |
|  |  | Разработка нового генерального плана города Бишкек (с учетом розы ветров) | I квартал 2022 года |  | ГААСЖКХ, мэрия г.Бишкек (по согласованию) |
|  |  | Разработка генеральных планов городов (с учетом розы ветров) | IV квартал 2021 года - IV квартал 2027 года |  | ГААСЖКХ мэрии городов (по согласованию) |
|  |  | Мониторинг градостроительных преобразований по улучшению экологической ситуации | Постоянно |  | ГААСЖКХ, ГКЭК, мэрии городов (по согласованию) |
| 5 | Увеличить нормы озеленения и обеспечить устойчивый динамичный рост площади зеленых насаждений в населенных пунктах, включая создание и расширение вокруг них зеленых поясов | Закрепление нормы озеленения в городах | IV квартал 2022 года | Утверждены нормы озеленения в городах | ГКЭК, ГААСЖКХ, МСВХРР, мэрии г.Бишкек и г.Ош (по согласованию) |
|  |  | Разработка перспективного плана озеленения города Бишкек, с учетом равномерного озеленения городской среды | IV квартал 2022 года | Принят перспективный план озеленения города Бишкек с учетом равномерного озеленения городской среды | ГААСЖКХ, мэрия г.Бишкек (по согласованию), ГКЭК |
|  |  | Обеспечение закрепления границ парков в крупных городах | IV квартал 2022 года | Принят НПА, закреплены границы парков г.Бишкек и г.Ош | Мэрии г.Бишкек и г.Ош (по согласованию) |
|  |  | Организация зеленых зон в соответствии с генеральными планами населенных пунктов | Постоянно | Увеличена площадь зеленых насаждений с соблюдением СНиП и на основании генеральных планов населенных пунктов |  |
|  |  | Ежегодная посадка адаптивных пород деревьев, кустарников и живой изгороди на территории города |  |  |  |
| Глава 2. Повышение эффективности управления отходами |  |  |  |  |  |
| 6 | Принять меры по широкой реализации принципа "отходы в доходы" | Пересмотр системы регулирования в области обращения с отходами, введение современных механизмов обращения с отходами (вторичное использование, малоотходные технологии, принцип расширенной ответственности производителей), гармонизация с нормами ЕАЭС и международными требованиями | III квартал 2022 года | Внесены изменения в Закон Кыргызской Республики "Об отходах производства и потребления", улучшена система управления отходами | ГКЭК |
|  |  | Пересмотр Порядка обращения с отходами, производства и потребления в Кыргызской Республике | II квартал 2023 года | Внесены изменения в соответствующий НПА, регламентированы требования к объектам обезвреживания, переработки, утилизации отходов, по использованию экологически безопасных технологий | ГКЭК, МЭП, МЧС, МСВХРР |
| 7 | Обеспечить полное и комплексное использование минерально-сырьевых ресурсов, вовлечение в хозяйственный оборот отходов производств | Разработка критериев и порядка отнесения отходов к категории вторичных материальных ресурсов; перечня отходов, относящихся к категории вторичных материальных ресурсов | IV квартал 2023 года | Принят НПА, определены критерии и порядок отнесения отходов к категории вторичных материальных ресурсов; перечень отходов, относящихся к категории вторичных материальных ресурсов | ГКЭК, МСВХРР, МЭП, МЭФ, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Разработка типовой и отраслевых инструкций по обращению (утилизация, вторичное использование) с непригодными материальными ценностями мобилизационного резерва | II квартал 2022 года | Принят НПА, определен отраслевой порядок учета и контроля за хранением, использованием и утилизацией непригодных материальных ценностей мобилизационного резерва | МЧС, МЭФ, МЭП, МТК, МЗСР, МСВХРР, МЦР |
| 8 | Стимулировать создание предприятий по переработке, утилизации отходов, внедрение малоотходных и безотходных технологий | Внесение изменений в налоговое законодательство, в части дополнения перечня преференциальных видов деятельности предприятий по переработке и утилизации отходов, подлежащих льготному налогообложению | III квартал 2022 года | Внесено изменение в налоговое законодательство, расширен Перечень преференциальных видов промышленной деятельности, подлежащих льготному налогообложению | МЭФ, ГКЭК, МЭП, МИ |
|  |  | Проведение переговоров с РКФР по вопросам смягчения кредитной политики, одобрения выдачи кредитов предприятиям по переработке и утилизации отходов | III квартал 2022 года | Обеспечены выгодные условия выдачи кредитов предприятиям по переработке и утилизации отходов | МИ, МЭФ, ГКЭК, МЭП |
|  |  | Проведение инвентаризации земельных участков для предоставления земель под строительство предприятий по переработке и утилизации отходов | IV квартал 2023 года | Проведена инвентаризация, определены земельные участки под строительство предприятий по переработке и утилизации отходов | МСВХРР, МЭФ, МЭП, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Определение потребности областей и районов страны, государственных органов в проектах по сбору, обработке и удалению отходов, вторичному использованию материалов в рамках государственно-частного партнерства | I квартал 2024 года | Инициированы пилотные ГЧП проекты по раздельному сбору, обработке и удалению отходов, вторичному использованию материалов | МИ, МЭФ, Центр ГЧП, ГКЭК, МЭП, МТК, МЗСР, МСВХРР, МЦР, МЧС |
| 9 | Повсеместно внедрять систему раздельного сбора твердых бытовых отходов, обеспечить развитие рынка вторичных ресурсов | Разработка порядка осуществления раздельного сбора коммунальных отходов в населенных пунктах и перечня коммунальных отходов | IV квартал 2022 года | Принят НПА, установлены порядок, включающий критерии разделения коммунальных отходов, условия их сбора, хранения, перемещения и утилизации, деятельность пунктов приема вторичных ресурсов | ГКЭК, МЭФ, ГААСЖКХ, ППП КР в областях, мэрии г.Бишкек и г.Ош (по согласованию) |
|  |  | Строительство мусоросортировочного завода с участком компостирования зеленых отходов | IV квартал 2023 года | Построен мусоросортировочный завод с участком компостирования, мощностью до 320 тыс. тонн в год, на территории нового санитарного полигона в г.Бишкек (г.Ош) | Мэрии г.Бишкек и г.Ош (по согласованию), ГКЭК |
|  |  | Осуществление информационной просветительной деятельности (информационные компании, круглые столы, выставки, акции) по вопросам раздельного сбора и обращения с отходами | Постоянно | У населения сформирован грамотный и ответственный подход к обращению с отходами, минимизации образования и оптимизации их управлением | ГКЭК, МСВХРР, ППП КР в областях, мэрии г.Бишкек и г.Ош (по согласованию) |
|  |  | Реализация пилотного проекта в городе Бишкек по раздельному сбору ТБО | IV квартал 2022 года | Внедрен раздельный сбор ТБО по г.Бишкек | Мэрия г.Бишкек (по согласованию), ГКЭК, МСВХРР, МЭФ |
| Глава 3. Сокращение неблагоприятного воздействия сточных вод на окружающую среду и обеспечение защиты ледников |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечить контроль за очистными сооружениями в населенных пунктах республики и на территории туристических объектов и зон отдыха, включая акваторию озера Иссык-Куль | Пересмотр моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства по соблюдению природоохранных и санитарных норм для обеспечения экологической безопасности и предотвращения негативного влияния на качество окружающей среды | I квартал 2022 года | Внесены изменения в ППКР "О введении временного запрета (моратория) на проведение проверок субъектов предпринимательства" от 17 декабря 2018 года № 586, отменен мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства - природопользователей | МЭФ, ГКЭК |
|  |  | Строительство и реабилитация систем канализации в 24 городах: Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Токтогул, Майлуу-Суу, Кербен, Таш-Комур, Кара-Балта, Кант, Токмок, Кемин, Баткен, Кызыл-Кия, Исфана, Айдаркен, Кадамжай, Кара-Суу, Узген, Ноокат, Балыкчы, Каракол, Чолпон-Ата, Талас, Нарын | IV квартал 2026 года | Улучшены услуги по очистке сточных вод, прекращены сбросы неочищенных сточных вод | ГААСЖКХ, ГКЭК, МЭФ, МСВХРР, ППП КР, мэрии г.Бишкек и г.Ош (по согласованию) |
|  |  | Строительство и реабилитация канализационных очистных сооружений (КОС) и канализационных сетей в городах Каракол, Балыкчы и Чолпон-Ата Иссык-Кульской области |  |  |  |
|  |  | Строительство и реабилитация КОС и канализационных сетей в селах Боконбаево, Кызыл-Суу и п.Каджи-Сай Иссык-Кульской области | IV квартал 2022 года |  |  |
| 11 | Расширить нормативную базу для придания некоторым ледникам статуса особо охраняемых природных территорий | Внесение изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "Об особо охраняемых природных территориях" о придании отдельным ледникам статуса ООПТ | III квартал 2022 года | Принят НПА, некоторым ледникам придан статус особо охраняемых природных территорий | ГКЭК, МЧС, НАН КР |
|  |  | Разработка критериев оценки ледников по отнесению их к ООПТ | III квартал 2022 года | Установлен механизм формирования перечня ледников, отнесенных к ООПТ |  |
| Глава 4. Восстановление естественных экосистем и обеспечение сохранения уникального биологического разнообразия |  |  |  |  |  |
| 12 | Уделить особое внимание сохранению естественных экосистем и лесов, принять меры по поддержанию их надлежащего экологического состояния | Пересмотр Порядка образования, функционирования и ликвидации ООПТ | II квартал 2023 года | Принят НПА, установлен порядок образования, функционирования и ликвидации ООПТ | ГКЭК, МСВХРР |
|  |  | Проведение инвентаризации заказников и пересмотр их статуса | IV квартал 2022 года | Оценено текущее состояние, проведена (пере)регистрация заказников | МСВХРР, ГКЭК |
|  |  | Проведение экологически просветительных мероприятий среди населения | IV квартал 2022 года | Повышена экологическая культура населения | ГКЭК, МСВХРР |
| 13 | Усилить охрану лесов от пожаров, болезней и вредителей | Проектирование и устройство противопожарных минерализованных полос -100 км и уход за ними - 400 км | Ежегодно | Снижен риск распространения лесных пожаров и потенциальный ущерб от них | МСВХРР |
|  |  | Внедрение прогноза развития и пожарной опасности с помощью моделей, космо снимков для быстрого реагирования | IV квартал 2023 года | Внедрены современные технологии - ГИС, спутниковые снимки для быстрого реагирования и принятия мер по сохранению лесов | МСВХРР |
|  |  | Проведение лесопатологических обследований | Ежегодно | Внедрен контроль за появлением и распространением вредителей и болезней леса | МСВХРР |
| 14 | Обеспечить лесоразведение на малопродуктивных землях | Облесение малопродуктивных земель путем создания лесных культур и плантаций | Ежегодно | Созданы культуры и плантации на площади 70 га малопродуктивных землях | МСВХРР |
|  |  | Проектирование посадки противоэрозионных насаждений | Ежегодно | Определены участки посадки противоэрозионных насаждений | МСВХРР, МЧС |
| 15 | Усилить работу по обеспечению воспроизводства и учету живых организмов и растений, нормированию охоты, увеличению площади особо охраняемых природных территорий | Усовершенствование инструктивно-методических документов по учету численности зверей и птиц | III квартал 2023 года | Приняты обновленные инструктивно-методические документы (инструкции, руководства, рекомендации и пр.) | ГКЭК, МСВХРР |
|  |  | Определение мониторинговых видов диких зверей и птиц и установление индикаторных видов объектов животного и растительного мира по ООПТ | IV квартал 2022 года | Составлен перечень мониторинговых видов диких зверей и птиц. Установлены индикаторные виды животных и растений по определенным ООПТ | ГКЭК, МСВХРР, НАН КР |
|  |  | Установление охотпользователей по участкам охотничьих угодий Нарынской и Иссык-Кульской областей (низовые зоны) и Чуйской области | IV квартал 2022 года | Выбраны на конкурсной основе охотпользователи по соответствующим участкам охотничьих угодий | ГКЭК, МСВХРР |
|  |  | Подготовка проектных документов по образованию двух новых государственных природных парков | IV квартал 2024 года | Образованы два государственных природных парка, увеличены площади природных парков (в Ошской и Баткенской областях) | ГКЭК, МСВХРР |
| Глава 5. Обеспечение химической и радиационной безопасности |  |  |  |  |  |
| 16 | Принять меры по исключению практики захоронения на мусорных свалках токсичных отходов и материалов, обеспечить строительство полигонов для их размещения | Разработка технических требований на проектирование, строительство, реконструкцию, рекультивацию полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных отходов | IV квартал 2024 года | Разработаны технические требования на проектирование, строительство, реконструкцию, рекультивацию полигонов токсичных отходов. Созданы условия для обезвреживания и захоронения токсичных отходов | ГКЭК, МЭП, ГААСЖКХ |
|  |  | Разработка проектного предложения и поиск доноров для разработки технического задания на строительство полигона для размещения токсичных отходов | IV квартал 2023 года | Разработано проектное предложение, привлечены финансово-материальные средства/ресурсы для разработки технического задания на строительство полигона токсичных отходов |  |
|  |  | Разработка технического задания и поиск доноров на строительство полигона для размещения токсичных отходов | IV квартал 2024 года | Разработано техническое задание на строительство полигона токсичных отходов. Привлечены финансово-материальные средства/ресурсы для строительства полигона токсичных отходов |  |
| 17 | Обезвредить урановые хвостохранилища в селах Каджи-Сай, Мин-Куш, Шекафтар, г.Майлуу-Суу, на территории Кара-Балтинского горнорудного комбината и устаревшие пестициды на крупных могильниках в с.Сузак | Завершение рекультивационных работ на площадках уранового наследия в н.п. Шекафтар Чаткальского района Джалал-Абадской области и Мин-Куш Джумгальского района Нарынской области, в рамках Рамочного соглашения ЕБРР | IV квартал 2022 года | В с.Шекафтар закрыто 6 шахт и перенесено 5 отвалов пустой породы на более удаленную площадку. В с.Мин-Куш закрыто 7 шахт/штолен и 7 карстовых воронок; снесены некоторые здания, два бункера и мельницы с последующим захоронением на площадке; дренаж, сброс или отвод воды на трех отвалах пустой породы | МЧС |
|  |  | Реализация 2-го этапа Межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств" в с.Мин-Куш | IV квартал 2023 года | Перенесено два хвостохранилища ("Туюк-Суу", "Талды-Булак") на хвостохранилище "Дальнее" и рекультивировано хвостохранилище "Как" (согласно Решению СГП СНГ от 28.10.2016 г. в г.Минск) | МЧС |
|  |  | Рекультивация площадок уранового наследия в г.Майлуу-Суу Джалал-Абадской области, в рамках Рамочного соглашения ЕБРР | III квартал 2022 года - IV квартал 2027 года | Перенесено четыре хвостохранилища за пределы города Майлуу-Суу и рекультивировано 6 хвостохранилищ, закрыто 6 шахт и 15 штолен | МЧС |
|  |  | Проведение экологически безопасного обезвреживания устаревших пестицидов на могильнике в с.Сузак | IV квартал 2025 года | Уничтожены устаревшие пестициды на территории крупного могильника Сузак-А | ГКЭК, МСВХРР, МЗСР |
|  |  | Проведение контрольных и надзорных функций по радиационной и ядерной безопасности за рекультивацией урановых хвостохранилищ в селах Каджи-Сай, Мин-Куш, Шекафтар, г.Майлуу-Суу, на территории Кара-Балтинского горнорудного комбината | Периодически и в процессе проведения рекультивации урановых хвостохранилищ, а также после окончания проектов по рекультивации | Обезврежены урановые хвостохранилища в с.Каджи-Сай, Мин-Куш, Шекафтар, г.Майли-Суу, на территории Кара-Балтинского горнорудного комбината. Исключено воздействие урановых хвостохранилищ на здоровье людей и окружающую среду. Улучшена экологическая обстановка на территориях размещения урановых хвостохранилищ | ГКЭК, МЭП |
| Глава 6. Повышение плодородия земель |  |  |  |  |  |
| 18 | Усилить меры по защите почв от эрозии, своевременной мелиорации и рекультивации земель | Внедрение ротационного использования пастбищных угодий (консервация деградированных пастбищ) для снижения деградации и сохранения экосистемы | III квартал 2022 года - IV квартал 2023 года | Объявлен мораторий на использование деградированных пастбищ. Проводится мониторинг их реализации пастбищными комитетами совместно со специалистами МСВХРР | МСВХРР, МЭП, ОМСУ (по согласованию) |
|  |  | Разработка проекта нормативного правового акта об усилении мер по защите почв от эрозии, своевременной мелиорации и рекультивации земель | IV квартал 2021 года | Осуществляется контроль за целевым использованием земель | МСВХРР, МЭП |
|  |  | Внедрение современных методов орошения (ирригации) для эффективного использования водных ресурсов | IV квартал 2023 года | Внедрены новые методы по водосбережению | МСВХРР |
| 19 | Прекратить практику отводов высокопродуктивных земель на несельскохозяйственные нужды | Усиление контроля за эффективным использованием особо ценных сельскохозяйственных угодий | Постоянно | Приняты меры по эффективному использованию сельскохозяйственных земель | МСВХРР, ОМСУ (по согласованию) |
| Глава 7. Финансовая поддержка природоохранных проектов, стимулирование привлечения экологических инвестиций и технологий |  |  |  |  |  |
| 20 | Активизировать деятельность Фонда развития природы по привлечению дополнительных финансовых ресурсов и обеспечению эффективного использования средств | Разработка механизма возврата средств из республиканского бюджета в Фонд развития природы | IV квартал 2022 года | Начато финансирование экологических проектов | МЭФ, ГКЭК, МСВХРР |
|  |  | Разработка проекта положения порядка по вопросам привлечения дополнительных финансовых ресурсов и обеспечения эффективного использования средств | II квартал 2022 года | Обеспечена нормативная правовая база для финансирования проектов и программ по охране окружающей среды и сохранению природных ресурсов в рамках реализации Стратегического соглашения | ГКЭК, МСВХРР |
| Глава 8. Повышение эффективности деятельности природоохранной системы и международного сотрудничества в области охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 21 | Разработать механизм проведения регулярных проверок работы очистных установок и сооружений, состояния технологической дисциплины на производствах в части соблюдения экологических требований с целью снижения угрозы возникновения техногенных аварий и катастроф | Внесение изменений в части проведения производственного экологического контроля в Положение о порядке организации и осуществления производственного контроля организациями, осуществляющими деятельность в области промышленной безопасности, на опасных производственных объектах | IV квартал 2022 года | Установлены экологические требования при проведении производственного контроля | ГКЭК |
| 22 | Усилить работу по пересмотру стандартов для окружающей среды с учетом новых знаний и возможных последствий развития экономики, введению международных экологических стандартов и экологических зон | Пересмотр стандартов окружающей среды с учетом международных требований | IV квартал 2023 года | Утверждены стандарты окружающей среды с учетом международных требований | ГКЭК, МЧС |
| 23 | Ускорить создание современных информационных систем и баз данных в экологической сфере | Разработка информационных систем и баз данных по сохранению биоразнообразия, управлению лесами, выдаче заключений государственной экологической экспертизы | IV квартал 2023 года | Разработаны не менее 3 информационных систем. Обеспечено информирование по вопросам окружающей среды | ГКЭК, МСВХРР |
|  |  | Разработка и обеспечение функционирования информационной онлайн-платформы по климатической информации и знаниям | IV квартал 2022 года | Разработана онлайн-платформа по климатической информации и знаниям | ГКЭК, МЦР, НСК |
|  |  | Создание базы данных проектов в сфере изменения климата |  |  |  |
| 24 | Разработать онлайн-платформу для размещения выявленных общественностью фактов экологических нарушений по всей стране для оперативного реагирования уполномоченных органов | Разработка и внедрение онлайн-платформы по экологическим нарушениям | IV квартал 2022 года | Обеспечена основа для оперативного реагирования уполномоченных органов на природоохранные нарушения | ГКЭК |
| 25 | Провести анализ эффективности реализуемых проектов, направленных на рациональное использование природных ресурсов и решение экологических проблем, для разработки комплексной стратегии взаимодействия с ключевыми партнерами по развитию для привлечения внешнего финансирования с учетом интересов Кыргызской Республики | Проведение анализа эффективности проектов на основе Методики оценки эффективности проектов МЭФ | IV квартал 2021 года | Утверждена Кабинетом Министров Кыргызской Республики стратегия по сотрудничеству с ключевыми партнерами по развитию | МЭФ, ГКЭК, МЭП |
|  |  | Проведение анализа эффективности деятельности реализуемых природоохранных проектов | I квартал 2022 года |  | ГКЭК, МСВХРР, МЭП, МЭФ |
|  |  | Разработка стратегии по сотрудничеству с ключевыми партнерами по развитию в целях привлечения грантовой и технической помощи для решения экологических проблем республики | I квартал 2022 года - IV квартал 2022 года |  | ГКЭК, МЧС, МСВХРР, МЭФ |
| 26 | Разработать и внести на рассмотрение проект Концепции экологической безопасности Кыргызской Республики | Разработка проекта Концепции экологической безопасности Кыргызской Республики | III квартал 2021 года | Разработан проект Концепции экологической безопасности Кыргызской Республики | ГКЭК, МЧС, МЭФ, МЭП, МСВХРР |
| 27 | Разработать и утвердить для каждой области и городов республиканского значения планы по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости | Разработка планов по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости | III квартал 2021 года | Утверждены председателем ГКЭК Кыргызской Республики планы по обеспечению экологической безопасности и климатической устойчивости для каждой области и городов республиканского значения | ГКЭК, ППП КР в областях и мэрии г.Бишкек, г.Ош (по согласованию) |
|  |  | Реабилитация межхозяйственных каналов в 4 областях, общей протяженностью 55,5 км | I квартал 2025 года | Повышена устойчивость водных ресурсов к изменению климата и стихийным бедствиям | МСВХРР, ППП КР в областях |
|  |  | Строительство и реабилитации внутрихозяйственных каналов в 4 областях, общей протяженностью 39,9 км |  |  |  |

Список сокращений:

ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГИС	географическая информационная система

ГКЭК	Государственный комитет по экологии и климату Кыргызской Республики

ЕАЭС	Евразийский экономический союз

ЕБРР	Европейский банк реконструкции и развития

КОС	канализационные очистные сооружения

МИ	Министерство инвестиций Кыргызской Республики

МСВХРР	Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызской Республики

МЗСР	Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики

МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МЭП	Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики

МЭФ	Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики

НАН КР	Национальная академия наук Кыргызской Республики

НПА	нормативный правовой акт

НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

ОМСУ	органы местного самоуправления

ОНУВ	определяемые на национальном уровне вклады

ООПТ	особо охраняемая природная территория

ППП КР в областях	Полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях

РКИК ООН	рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата

СНиП	строительные нормы и правила

ТБО	твердые бытовые отходы