УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 23 июля 2024 года № 444-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 12 января 2022 года № 2-р

(В редакции распоряжений Кабинета Министров КР от 7 декабря 2022 года № 662-р, 28 августа 2023 года № 509-р)

В целях реализации Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2026 года, утвержденной Указом Президента Кыргызской Республики от 12 октября 2021 года № 435, указов Президента Кыргызской Республики «О неотложных мерах по активизации внедрения цифровых технологий в государственное управление Кыргызской Республики» от 17 декабря 2020 года № 64, «О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению» от 8 февраля 2021 года № 27. «О неотложных мерах по развитию сферы здравоохранения и улучшению качества жизни и здоровья населения в Кыргызской Республике» от 8 февраля 2021 года № 23, «О мерах по развитию агропромышленного комплекса Кыргызской Республики» от 8 февраля 2021 года № 25, в соответствии со статьей 6 Закона Кыргызской Республики «Об электронном управлении», статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»:

1. Утвердить План мероприятий по цифровизации управления и развития цифровой инфраструктуры в Кыргызской Республике на 2022-2023 годы (далее — План мероприятий) согласно приложению.

2. Государственным органам и органам местного самоуправления Кыргызской Республики (по согласованию):

- принять исчерпывающие меры по неукоснительному исполнению Плана мероприятий в установленные сроки;

- ежеквартально, не позднее 25 числа третьего месяца отчетного периода, представлять в Министерство цифрового развития Кыргызской Республики информацию об исполнении Плана мероприятий для обобщения.

3. Министерству цифрового развития Кыргызской Республики ежеквартально, не позднее 10 числа, следующего за отчетным периодом, представлять в Администрацию Президента Кыргызской Республики обобщенную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

4. Признать утратившими силу:

-распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 15 февраля 2019 года № 20-р;

- распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 2 июля 2019 года № 245-р;

- распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2020 года № 69-р;

-распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 5 октября 2020 года № 347-р;

-распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 24 декабря 2020 года № 405-р;

-распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 10 марта 2021 года № 50-р.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель	А.У. Жапаров

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по цифровизации управления и развития цифровой инфраструктуры в Кыргызской Республике на 2022-2023 годы

(В редакции распоряжений Кабинета Министров КР от 7 декабря 2022 года № 662-р, 28 августа 2023 года № 509-р)

| № | Задача | Мера/Действие | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Оптимизация государственного управления |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стимулирование физических и юридических лиц к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 1.1. Провести инвентаризацию стандартов и административных регламентов государственных и муниципальных услуг в части возможности их перевода в электронный формат | 20 декабря 2023 года | Утверждены стандарты и административные регламенты государственных и муниципальных услуг с учетом их перевода в электронный формат, оказания услуг посредством Государственного портала электронных услуг и цифрового взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", а также через Единую систему учета внешней миграции | Министерства, ведомства, ОМСУ (по согласованию). МЦР, МЭК (в части государственных услуг, предоставляемых через Государственный портал электронных услуг), ГКНБ (в части Единой системы учета внешней миграции) | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 1.2. Внести изменения в стандарты и административные регламенты государственных и муниципальных услуг с учетом их перевода в электронный формат, оказания услуг посредством Государственного портала электронных услуг и цифрового взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", а также через Единую систему учета внешней миграции |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Завершить процессы автоматизации бизнес-процессов государственных и муниципальных услуг в целях предоставления в электронном формате | Поэтапно, 2022-2023 годы | Автоматизированы бизнес-процессы в государственных органах и органах местного самоуправления | Министерства, ведомства, ОМСУ (по согласованию), МЦР, МЭК |  |
|  |  | 1.4. Обеспечить полноценное функционирование Государственного портала электронных услуг | Поэтапно, 2022-2023 годы | Полноценно функционирует Государственный портал электронных услуг | МЦР, министерства, ведомства, ОМСУ (по согласованию) |  |
| 2. Создание благоприятных условий для устойчивого инновационного развития |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Развитие и сопровождение системы межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", обеспечение обмена информацией при осуществлении электронного управления | Обеспечить обмен данными посредством системы межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" между государственными органами, органами местного самоуправления и их подведомственными организациями (на безвозмездной основе), а также финансово-кредитными организациями в целях исключения истребований у юридических и физических лиц сведений и/или документов | Поэтапно, до 20 декабря 2022 года | Упразднена процедура запроса государственными органами и органами местного самоуправления сведений и/или документов, находящихся в их ведении, у юридических и физических лиц в бумажном виде. Обмен такими данными осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук" | МЦР, министерства, ведомства, по согласованию: ОМСУ, НБ | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 3 | Развитие и сопровождение единой системы учета внешней миграции | Продолжить подключение к Единой системе учета внешней миграции заинтересованных государственных органов | Поэтапно, до 20 декабря 2022 года | Подключение к Единой системе учета внешней миграции заинтересованных государственных органов, в целях учета миграционного потока в интересах национальной безопасности | ГКНБ, интегрированные государственные органы | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 4 | Внедрение информационной системы "Электронный документооборот" в государственных органах, принятие необходимых мер по исключению бумажного документооборота | 4.1. Внести изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики "О Типовой инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике" от 3 марта 2020 года № 120, предусматривающие исключение бумажного документооборота и осуществление исключительно в электронном формате через Государственную систему электронного документооборота | 30 марта 2022 года | Внесены изменения в соответствующие нормативные правовые акты, исключающие бумажный документооборот | МЦР, министерства и ведомства, Администрация Президента, НСК, по согласованию: ОМСУ, ВС, ГП, НБ, СП | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 4.2. Внести изменения в Положение об автоматизированной информационной системе "Государственная система электронного документооборота", утвержденное постановлениемПравительства Кыргызской Республики от 30 октября 2020 года № 526 | 30 марта 2022 года | Внесены изменения в Положение об автоматизированной информационной системе "Государственная система электронного документооборота" путем приведения в соответствие с Типовой инструкцией по делопроизводству в Кыргызской Республике, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 года № 120 | МЦР |  |
| 5 | Формирование централизованной базы данных о кадровом составе и муниципальных служащих. Внедрение информационной системы управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat" | Внедрить и обеспечить функционирование информационной системы управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat" в органах местного самоуправления с возможностью электронной идентификации, онлайн-обучения и сертификации | 20 декабря 2022 года, при условии создания технических возможностей на всей территории республики | Внедрена и функционирует информационная система управления человеческими ресурсами "e-Kyzmat" в органах местного самоуправления | ГАГСМС, МЦР, ОМСУ (по согласованию) | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 6 | Создание и внедрение Государственного цифрового архива | 6.1. Провести работу по созданию инфраструктуры Государственного цифрового архива (строительство здания и оснащение необходимым оборудованием) | 20 декабря 2023 года | Создан и функционирует Государственный цифровой архив | МЦР | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 6.2. Разработать и внедрить автоматизированную информационную систему "Государственный цифровой архив" | 20 декабря 2023 года | Внедрена автоматизированная информационная система "Государственный цифровой архив" |  |  |
| 7 | Поэтапное создание Национальной инфраструктуры пространственных данных | 7.1. Создать геоинформационный портал Кыргызской Республики | 20 марта 2023 года | Создан геоинформационный портал Кыргызской Республики | МСХ, НСК | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 7.2. Поэтапно создать картографическую основу и систему геодезического обеспечения | 20 декабря 2023 года | Создана картографическая основа и система геодезического обеспечения | МСХ, НСК |  |
|  |  | 7.3. Применять геопространственные данные в статистических целях, включая: - статистический регистр; - перепись населения и жилищного фонда; - статистические карты; - распространение статистической информации | 20 сентября 2023 года | Интегрированы геопространственные и статистические данные. Развиты и используются геопространственные данные в производстве статистических данных | НСК, МСХ |  |
| 8 | Создание высококачественных и сопоставимых на международном уровне статистических данных в сфере информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ), основанных на передовых международных стандартах и методиках | 8.1. Внедрить международные стандарты определения и методики в области статистики в сфере информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в тесном сотрудничестве с региональными и международными организациями, включая членов партнерства по измерению ИКТ для рассмотрения Статистической комиссией Организации Объединенных Наций. Привести в соответствие с международными стандартами перечень и методологию сбора данных в сфере ИКТ | 20 декабря 2022 года | Повышен уровень информированности и знаний работников государственных органов, других заинтересованных сторон о современных тенденциях и достижениях на основе анализа высококачественных, сопоставимых на международном уровне статистических показателей и данных в сфере информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) | НСК, МЦР, МФ (ГНС) | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 8.2. Обеспечить сбор, согласование, распространение информации и официальных статистических данных в сфере ИКТ об информационном обществе с использованием различных источников данных и инструментов распространения, таких как база данных Международного союза электросвязи по всемирным показателям в области электросвязи и ИКТ | 20 июля 2023 года | Созданы условия для ведения активного диалога между производителями и пользователями данных в сфере ИКТ, повышен потенциал и усовершенствованы навыки производителей статистических данных для сбора данных в сфере ИКТ на национальном уровне на основе международных стандартов и методик | НСК, МЦР, МФ (ГНС) |  |
| 9 | Упрощение процедуры смены избирательного участка посредством использования ИКТ-решений | Разработать и внедрить сервис по смене избирательного участка в электронном формате через Государственный портал электронных услуг | 30 марта 2022 года | Функционирует информационная система "Кабинет избирателя" на портале "Тизме". Реализована возможность подачи электронного заявления по смене избирательного участка в "Кабинете избирателя" и на Государственном портале электронных услуг, с авторизацией на основе Единой системы идентификации | ЦИК (по согласованию), МЦР, государственное предприятие "Инфоком" | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 10 | Создание возможностей для получения доступной и полной информации в отношении кандидатов в выборные органы | Разработать и внедрить информационную систему по кандидатам и политическим партиям для подачи заявления/уведомления о регистрации и пакета документов в электронном формате, с информацией о статусе обработки поданных документов и выводом данной информации на веб-ресурс ЦИК | 30 марта 2022 года | Функционирует веб-ресурс, предоставляющий использование удобного интерфейса при поиске информации и формировании статистических данных по итогам выборов. Внедрена информационная система "Кандидат", которая позволит кандидатам подать пакет необходимых документов в избирательную комиссию в электронном формате, а также улучшит и систематизирует отображение данных о кандидатах и депутатах | ЦИК (по согласованию), МЦР, государственное предприятие "Инфоком" | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 11 | Применение блокчейн-технологий в избирательных процессах | Разработать и внедрить систему на базе блокчейн-технологий, которая позволит вести мониторинг поступления данных с автоматических считывающих урн на центральный сервер ЦИК | 30 ноября 2023 года | Разработана и внедрена система на базе блокчейн-технологий, для ведения мониторинга поступления данных с автоматических считывающих урн на центральный сервер ЦИК, как дополнительный инструмент контроля и дополнительная мера достоверности автоматического подсчета результатов выборов | ЦИК (по согласованию) | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 12 | Внедрение единой информационно-коммуникационной инфраструктуры обеспечения взаимодействия по вопросам приема и выхода из гражданства Кыргызской Республики | 12.1. Обеспечить взаимодействие государственных органов по вопросам приема и выхода из гражданства Кыргызской Республики посредством информационной системы "Гражданство 2.0" | 20 ноября 2023 года | Запущена информационная система "Гражданство 2.0" в государственных органах, задействованных в решении вопросов гражданства Кыргызской Республики | МЦР, ГКНБ, ПС ГКНБ, МТСОМ, МИД | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 12.2. Разработать модуль "Департамент" в информационной системе "Выдача погранпропусков" | 20 ноября 2023 года | Разработан и введен в промышленную эксплуатацию модуль "Департамент", организовано взаимодействие государственных органов |  |  |
|  |  | 12.3. Разработать и внедрить информационную систему "Выдача видов на жительство" | 20 ноября 2023 года | Осуществление выдачи видов на жительство нового образца посредством информационной системы "Выдача видов на жительство" и информационной системы "Персонификация вида на жительство" |  |  |
| 3. Цифровое правосудие |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Обеспечение полноценной автоматизации процесса выдачи справки о наличии/отсутствии судимости | Автоматизировать процесс предоставления информации о привлечении лиц к уголовной ответственности, наличии/отсутствии судимости у лиц через Государственный портал электронных услуг | 20 декабря 2022 года | Оцифрована оперативно-справочная картотека МВД. Внедрен процесс предоставления сведений через Государственный портал электронных услуг | МВД | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 14 | Модернизация и разработка автоматизированной информационной системы "Единый реестр преступлений" (досудебной части, новых модулей) и автоматизированной информационной системы "Единый реестр правонарушений" | 14.1. Модернизировать автоматизированные информационные системы "Единый реестр преступлений" и "Единый реестр правонарушений" для приведения в соответствие с требованиями новых кодексов | Поэтапно, до 20 декабря 2023 года | Автоматизированные информационные системы "Единый реестр преступлений" и "Единый реестр правонарушений" полноценно функционируют в соответствии с требованиями новых кодексов | ГП (по согласованию), МЦР, ВС, правоохранительные органы, задействованные государственные органы | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 14.2. Провести интеграцию с информационными системами государственных органов, входящих в цикл досудебного производства (с момента начала регистрации до окончания срока примененной меры наказания), при условии их готовности и ввода в промышленную эксплуатацию |  | Проведена интеграция с информационными системами ВС, правоохранительных органов, а также задействованных государственных органов, использующих автоматизированные информационные системы "Единый реестр преступлений" и "Единый реестр правонарушений" |  |  |
| 15 | Внедрение информационной системы "Пробация" | 15.1. Разработать Положение об информационной системе "Пробация" | 30 августа 2022 года | Утверждено Положение об информационной системе "Пробация" | МЮ, НСК | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 15.2. Разработать и внедрить информационную систему "Пробация" в органах пробации в пилотных регионах | 20 октября 2022 года | Внедрена информационная система "Пробация" в пилотных регионах |  |  |
|  |  | 15.3. Разработать и внедрить информационную систему "Пробация" в органах пробации во всех регионах | 20 декабря 2022 года | Внедрена информационная система "Пробация" во всех регионах |  |  |
| 16 | Автоматизация системы оценки деятельности органов внутренних дел | Разработать и внедрить информационную систему "Внутриведомственная оценка деятельности органов внутренних дел" | 20 декабря 2023 года | Внедрена информационная система "Внутриведомственная оценка деятельности органов внутренних дел". Исключено влияние человеческого фактора, в том числе коррупционной составляющей | МВД | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 17 | Внедрение информационной системы "Реестр оружия" | Разработать и внедрить информационную систему "Реестр оружия" | 20 декабря 2023 года | Внедрена информационная система "Реестр оружия" | МВД | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 18 | Внедрение системы электронного архивирования судебных актов и материалов, а также проведение интеграции информационных систем | 18.1. Разработать систему электронного архивирования судебных актов и материалов. Провести работу по переводу судебных дел в электронный формат с последующей передачей в архив, обеспечить необходимым оборудованием | 20 декабря 2023 года | Внедрена система электронного архивирования судебных актов и материалов. Проведена работа по переводу судебных дел в электронный формат с последующей передачей в архив, приобретено необходимое оборудование | По согласованию: ВС, СД при ВС, "Адилет сот" при СД при ВС | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 18.2. Объединить информационные системы судов в единую информационную систему "Цифровое правосудие", с включением следующих компонентов: - система аудиовидеофиксации судебных заседаний; - система дистанционного правосудия; - сервис "Судебная повестка"; - сервис "Графики рассмотрения судебных дел"; - сервис "Ознакомление с судебными документами"; - сервис "Личный кабинет" | 20 декабря 2023 года | Создана единая информационная система судебной системы "Цифровое правосудие" | По согласованию: ВС, СД при ВС, УИТ "Адилет сот" при СД при ВС, НСК |  |
| 19 | Внедрение информационной системы "Цифровой суд" | 19.1. Создать Колл-центр судебной системы | 20 июня 2022 года | Усовершенствован механизм взаимодействия судов с населением | По согласованию: ВС СД при ВС, УИТ "Адилет сот" при СД при ВС | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 19.2. Разработать и внедрить информационную систему "Судебная повестка" | 20 декабря 2023 года | Внедрена информационная система "Судебная повестка" |  |  |
|  |  | 19.3. Разработать и внедрить модуль "Графики рассмотрения судебных дел" | 20 декабря 2022 года | Создана возможность удаленного доступа к графикам судебных заседаний |  |  |
|  |  | 19.4. Разработать и внедрить модуль "Ознакомление с судебными документами" | 20 июня 2022 года | Создана возможность удаленного доступа к судебным материалам |  |  |
|  |  | 19.5. Разработать и внедрить онлайн-систему удаленных обращений и удаленного доступа к судебным материалам | 20 декабря 2022 года | Внедрен сервис "Личный кабинет", который позволит гражданам обращаться в режиме онлайн и удаленного доступа к судебным материалам |  |  |
| 20 | Внедрение информационной системы "Государственный реестр судебных актов" | Разработать и внедрить информационную систему "Государственный реестр судебных актов" | 20 июня 2022 года | Внедрена информационная система "Государственный реестр судебных актов" | По согласованию: ВС, СД при ВС, УИТ "Адилет сот" при СД при ВС | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 21 | Автоматизация системы формирования перечня физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмывания) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности, а также за финансирование данной деятельности | Разработать и внедрить Электронную базу "Лица, отбывшие наказание" | 30 марта 2022 года | Разработана и внедрена электронная база "Лица, отбывшие наказание" | МФ (ГСФР), по согласованию: ВС, СД при ВС | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 22 | Автоматизация системы формирования и использования базы данных по перечню высокорискованных стран | Разработать и внедрить базу данных "Высокорискованные страны" | 30 марта 2022 года | Разработана и внедрена электронная база "Высокорискованные страны" | МФ (ГСФР) | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 23 | Автоматизация системы формирования базы данных о средствах, подлежащих возвращению и возвращенных в Кыргызскую Республику | Разработать и внедрить базу данных "Выведенные и возвращенные средства" | 20 июня 2022 года | Разработана и внедрена электронная база "Выведенные и возвращенные средства" | МФ (ГСФР) | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 24 | Автоматизация системы формирования базы данных о направленных обобщенных материалах и состоянии их рассмотрения | Разработать и внедрить базу данных "Обобщенные материалы и информация" | 20 июня 2022 года | Разработана и внедрена электронная база "Обобщенные материалы и информация" | МФ (ГСФР) | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 25 | Автоматизация системы формирования базы данных о лицах, нарушивших законодательство Кыргызской Республики в сфере противодействия финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов | Разработать и внедрить базу данных "Лица, совершившие нарушения" | 20 сентября 2022 года | Разработана и внедрена электронная база "Лица, совершившие нарушения" | МФ (ГСФР), министерства, ведомства | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 4. Создание устойчивой ИКТ инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Разработка проектов Стратегии развития отрасли связи Кыргызской Республики на 2022-2026 годы и Концепции "Цифровая экономика на 2024-2026 годы" | 26.1. Разработать проект Стратегии развития отрасли связи Кыргызской Республики на 2022-2026 годы и дорожную карту по ее реализации | 20 декабря 2022 года | Принято решение Кабинета Министров Кыргызской Республики об утверждении Стратегии развития отрасли связи Кыргызской Республики на 2022-2026 годы | МЦР, министерства, ведомства, операторы связи (по согласованию) | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 26.2. Разработать Концепцию "Цифровая экономика на 2024-2026 годы" и План мероприятий по ее реализации | 20 декабря 2023 года | Принято решение Кабинета Министров Кыргызской Республики об утверждении Концепции "Цифровая экономика на 2024-2026 годы". Утвержден План мероприятий по ее реализации | МЦР, министерства, ведомства |  |
| 27 | Обеспечение доступа социальных объектов к сети Интернет | Подключить все социальные объекты к сети Интернет | Поэтапно, 20 декабря 2023 года | Произведена полная интернетизация всех социальных объектов | МОН, МЗ, МКИСМП, ОМСУ (по согласованию), МЦР (координатор) | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 28 | Развитие широкополосного радиодоступа | Построить сети широкополосного радиодоступа на всей территории Кыргызской Республики | Поэтапно, 20 декабря 2022 года 20 декабря 2023 года | Освоен второй цифровой дивиденд. Проведен конкурс/аукцион на выделение радиочастотного спектра. Расширена зона охвата услуг широкополосного радиодоступа на основе LTE | МЦР (СРНОС) | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 29 | Развитие новых радиотехнологий | 29.1. Провести работы по конверсии радиочастотного спектра для развития новых технологий | Поэтапно, 20 декабря 2022 года, 20 декабря 2023 года | Протестирован метод Spectrum sharing. Проведена конверсия радиочастот | МЦР (СРНОС), ГКНБ, операторы связи (по согласованию) | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 29.2. (Утратил силу в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 28 августа 2023 года № 509-р) |  |  |  |  |
|  |  | 29.3. Провести мероприятия по вопросу тестовых испытаний по запуску 5G-технологий совместно с операторами связи | Поэтапно, до 20 декабря 2023 года | Проведены тестовые испытания по запуску 5G-технологий | МЦР (СРНОС), министерства, ведомства |  |
|  |  | 29.4. Проводить разъяснительную компанию среди населения, направленную на борьбу с радиофобией |  | Проведены соответствующие мероприятия с населением | МЦР |  |
|  |  | 29.5. Внедрение IоТ/М2М |  | Обеспечено масштабное развитие Интернет вещей (IоТ) | МЦР (СРНОС) |  |
| 5. Развитие многофункциональных центров обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Создание многофункциональных центров обслуживания населения | 30.1. Определить модели создания многофункциональных центров обслуживания населения | 20 декабря 2023 года | Определены модели создания многофункциональных центров обслуживания населения | МЦР, министерства, ведомства | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 30.2. Открыть многофункциональные центры обслуживания населения по предоставлению автоматизированных всех государственных услуг в пилотном режиме в городах Бишкек и Ош |  | Функционируют многофункциональные центры обслуживания населения в пилотном режиме в городах Бишкек и Ош |  |  |
| 6. Государственный центр обработки данных |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Создание государственного центра обработки данных в целях обеспечения условий для размещения и функционирования государственных информационных систем | 31.1. Привлечь инвестиции для создания и функционирования основного и резервного государственного центра обработки данных | 20 декабря 2022 года | Привлечены инвестиции в строительство/модернизацию площадок для государственного центра обработки данных | МЦР, ГКНБ | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 31.2. Построить и обеспечить запуск основного и резервного государственного центра обработки данных и государственной платформы "Правительственное облако" - G-Cloud | 20 декабря 2023 года | Построен и функционирует государственный центр обработки данных и государственная платформа "Правительственное облако" - G-Cloud | МЦР, ГКНБ, ГААСЖКХ | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 7. Военная ИКТ-инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Строительство ИКТ-инфраструктуры в центральных органах военного управления и учреждениях, в подведомственных подразделениях МО | 32.1. Произвести прокладку структурированной кабельной системы, приобретение, монтаж и настройку пассивного и активного сетевого, серверного оборудования, а также средств вычислительной техники. Создать соответствующие каналы связи | 20 декабря 2022 года | Построена ИКТ-инфраструктура, созданы условия для внедрения и обеспечения полноценного функционирования автоматизированных информационных систем различного назначения в центральных органах военного управления и учреждениях МО | МО | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 32.2. Построить географически разделенные центры обработки данных (основной и резервный) МО | 20 декабря 2023 года | Построены географически разделенные центры обработки данных (основной и резервный) МО |  |  |
| 33 | Строительство ИКТ-инфраструктуры в подведомственных подразделениях МО | Произвести прокладку структурированной кабельной системы, приобретение, монтаж и настройку пассивного и активного сетевого оборудования. Создать соответствующие каналы связи | 20 декабря 2022 года | Построена ИКТ-инфраструктура, созданы условия для внедрения и обеспечения полноценного функционирования автоматизированных информационных систем различного назначения в подведомственных подразделениях МО | МО | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 34 | Создание защищенных каналов связи | Приобрести и установить средства криптографической защиты информации | 20 декабря 2023 года | Созданы защищенные каналы связи для обеспечения работы информационных систем различного военного назначения | МО |  |
| 35 | Цифровизация деятельности ПС ГКНБ, исключение бумажного документооборота | 35.1. Создать автоматизированную систему видеонаблюдения в пунктах пропуска через Государственную границу Кыргызской Республики по контролируемым каналам связи | 20 апреля 2022 года | Создана автоматизированная система видеонаблюдения в пунктах пропуска через Государственную границу Кыргызской Республики по контролируемым каналам связи | ПС ГКНБ | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 35.2. Создать автоматизированную систему мониторинга и объединения систем видеонаблюдения в единую сеть по контролируемым каналам связи | 20 апреля 2022 года | Создана автоматизированная система мониторинга и объединения систем видеонаблюдения в единую сеть по контролируемым каналам связи |  |  |
|  |  | 35.3. Разработать и внедрить Электронную книгу пограничной службы | 20 декабря 2023 года | Внедрена Электронная книга пограничной службы |  |  |
|  |  | 35.4. Разработать и внедрить информационную систему "Оперативный учет материальных ресурсов" | 20 декабря 2022 года | Внедрена информационная система "Оперативный учет материальных ресурсов" |  |  |
| 8. Создание условий по развитию цифровой экономики |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Разработка механизмов реализации мер по стимулированию развития цифрового рынка финансовых услуг, включая механизмы "регулятивных песочниц" | Рассмотрение поступающих заявок на апробирование пилотных проектов по инновационным банковским и платежным услугам в рамках специальных регулятивных режимов | 20 декабря 2022 года | Апробация пилотных проектов по инновационным банковским и платежным услугам в рамках специальных регулятивных режимов | НБ (по согласованию) | Бюджет НБ |
| 37 | Создание механизмов содействия формированию новых партнерств и новых инициатив на базе ИКТ (компонент по развитию новой модели партнерства бизнеса и академических/научно-исследовательских организаций) на базе Парка высоких технологий | 37.1. Стимулировать создание экосистемы ИКТ-инноваций через внедрение новых механизмов партнерства академических, научно-исследовательских институтов и бизнес-сектора | Поэтапно, до 20 декабря 2023 года | Созданы инновационные центры компетенций по цифровому развитию (кластерные инновационные хабы/лаборатории, бизнес-инкубаторы, поддержка стартапов и пр.) | МЦР, МОН, ПВТ (по согласованию) | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 37.2. Разработать пакет нормативных правовых актов, стимулирующих малый и средний бизнес для развития инновационных бизнес-моделей, внедрения цифровых бизнес-процессов и услуг | Поэтапно, до 20 декабря 2022 года | Приняты нормативные правовые акты, стимулирующие малый и средний бизнес | МЭК, МЦР, по согласованию: НБ, ПВТ |  |
| 38 | Стимулирование развития сектора ИКТ, в том числе на базе Парка высоких технологий | 38.1. Провести комплексный анализ структуры ИКТ-рынка Кыргызской Республики, разработать меры по увеличению доли ИКТ в структуре ВВП Кыргызской Республики, механизмы государственного стимулирования для ускоренного развития и наращивания экспортного потенциала ИКТ | 30 марта 2022 года | Проведен комплексный анализ структуры ИКТ-рынка Кыргызской Республики, предложены меры по увеличению доли ИКТ в структуре ВВП Кыргызской Республики, механизмы государственного стимулирования для ускоренного развития и наращивания экспортного потенциала ИКТ | МЦР, ПВТ (по согласованию) | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 38.2. Создать условия для развития системы инновационных хабов/лабораторий, бизнес-инкубаторов, государственной поддержки стартапов, малого и среднего бизнеса в сфере ИКТ | Поэтапно, до 20 декабря 2022 года | Инициированы проекты государственно-частного партнерства в сфере финансирования развития инфраструктуры ИКТ | МЦР, по согласованию: ПВТ, операторы связи, КАРПОУ |  |
| 9. Автоматизация таможенных процедур |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Облегчение процедур таможенного оформления путем развития электронного таможенного декларирования | 39.1. Перевести предоставляемые в процессе таможенного оформления документы и сведения в электронный формат | 30 марта 2022 года | Упрощен порядок предоставления документов для таможенных целей путем их перевода в электронный формат | МФ (ГТС), МЭ (ГП ЦЕО) | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 39.2. Разработать и запустить инструменты перепроверки предоставляемых документов и сведений задействованными государственными органами |  | Разработаны и запущены инструменты перепроверки предоставляемых документов и сведений задействованными государственными органами | МФ (ГТС), МЭ (ГП ЦЕО) |  |
| 40 | Ускорение таможенных процессов путем внедрения инструментов автовыпуска товаров | 40.1. Разработать и внедрить систему управления рисками для категорирования субъектов внешнеэкономической деятельности | 30 марта 2022 года | Сокращен процесс прохождения таможенного контроля и выпуска товаров | МФ (ГТС) | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 40.2. Автоматизировать освобождение от отдельных форм таможенного контроля (досмотр, осмотр) с использованием системы управления рисками |  |  |  |  |
| 41 | Ускорение совершения таможенных операций посредством предварительного информирования | 41.1. Разработать портал предварительного информирования | 20 мая 2022 года | Внедрен портал предварительного информирования, соответствующий актуальным требованиям в рамках права Евразийского экономического союза | МФ (ГТС) | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 41.2. Интегрировать портал предварительного информирования с информационными системами таможенных органов |  |  |  |  |
|  |  | 41.3. Внедрить в промышленное использование портал предварительного информирования |  |  |  |  |
| 42 | Внедрение инструментов оперативного мониторинга и анализа таможенных процессов в режиме реального времени | 42.1. Разработать информационную систему "Ситуационный центр" ГТС | 20 мая 2022 года | Повышена эффективность таможенного администрирования путем обеспечения оперативного мониторинга и анализа данных информационной системы "Ситуационный центр" | МФ (ГТС) | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 42.2. Интегрировать информационную систему "Ситуационный центр" с "Эталонной базой данных" ГТС |  |  |  |  |
|  |  | 42.3. Провести обучение сотрудников ГТС работе с информационной системой "Ситуационный центр" |  |  |  |  |
|  |  | 42.4. Внедрить в промышленное использование информационную систему "Ситуационный центр" |  |  |  |  |
| 10. Цифровое сельское хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Обеспечение прослеживаемости продукции пищевой промышленности Кыргызской Республики | Разработать информационную систему, обеспечивающую прослеживаемость продукции пищевой промышленности от производителя до потребителя | 20 декабря 2023 года | Внедрена информационная система, обеспечивающая прослеживаемость товара от производителя до потребителя | МСХ, МЗ, МЭК | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 44 | Внедрение единой комплексной информационной системы управления отраслью сельского хозяйства | Разработать и внедрить информационную систему управления отраслью сельского хозяйства | 20 июня 2022 года | Внедрена информационная система управления отраслью сельского хозяйства | МСХ | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 45 | Принятие мер по развитию агропромышленного комплекса | 45.1. Внедрить систему агрострахования в зонах рискованного земледелия и отгонного скотоводства | 20 сентября 2023 года | Внедрена система агрострахования в зонах рискованного земледелия и отгонного скотоводства | МСХ, МЭК, МЦР, ОМСУ (по согласованию) | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 45.2. Создать информационно-справочную систему для крестьянских и фермерских хозяйств с целью повышения доступа к оперативной информации в сфере сельского хозяйства посредством создания электронной информационной платформы | 20 сентября 2022 года | Создана информационно-справочная система |  |  |
|  |  | 45.3. Внедрить цифровые технологии в сельском хозяйстве с элементами электронной коммерции для обеспечения прослеживаемости и безопасности сельскохозяйственной продукции | 20 декабря 2023 года | Внедрены цифровые технологии в сельском хозяйстве с элементами электронной коммерции для обеспечения прослеживаемости и безопасности сельскохозяйственной продукции |  |  |
| 46 | Создание информационной системы управления лесами | 46.1. Сформировать централизованную базу данных лесной отрасли | 20 декабря 2022 года | Сформирована централизованная база данных лесной отрасли | МСХ | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 46.2. Разработать и внедрить геопространственный инструмент просмотра и провести обучение сотрудников МСХ | 20 декабря 2022 года | Внедрен геопространственный инструмент просмотра и проведено обучение сотрудников МСХ |  |  |
|  |  | 46.3. Доработать и интегрировать информационную систему управления лесами | 20 декабря 2022 года | Доработана и интегрирована информационная система управления лесами |  |  |
| 11. Цифровая трансформация строительства |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Создание и внедрение информационной системы в области государственного архитектурно-строительного надзора на территории Кыргызской Республики | 47.1. Разработать единый портал строящихся объектов на территории Кыргызской Республики | 30 ноября 2023 года | Разработан единый портал строящихся объектов на территории Кыргызской Республики | ГААСЖКХ | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 47.2. Разработать реестр незаконно строящихся объектов на территории Кыргызской Республики |  | Разработан реестр незаконно строящихся объектов на территории Кыргызской Республики |  |  |
|  |  | 47.3. Разработать реестр объектов, имеющих Акт оценки соответствия вводимого в эксплуатацию завершенного строительством объекта с классификацией по категориям |  | Разработан реестр объектов, имеющих Акт оценки соответствия вводимого в эксплуатацию завершенного строительством объекта с классификацией по категориям |  |  |
| 48 | Внедрение единой комплексной информационной системы управления отраслью строительства | 48.1. Разработать и внедрить информационную систему управления отраслью строительства путем интеграции всех информационных систем в области строительства | 30 декабря 2023 года | Внедрена информационная система управления отраслью строительства | ГААСЖКХ | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 48.2. Разработать и внедрить интерактивную карту объектов, строящихся на территории Кыргызской Республики, с указанием строительных намерений и всех имеющихся разрешительных документов на строительство | 20 сентября 2023 года | Внедрена интерактивная карта объектов, строящихся на территории Кыргызской Республики, с указанием строительных намерений и всех имеющихся разрешительных документов на строительство |  |  |
| 12. Цифровое управление транспортно-дорожным сектором |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Создание электронной базы данных для улучшения планирования дорожно-ремонтных работ | 49.1. Провести мониторинг дорог с применением мобильных дорожных лабораторий | 30 ноября 2023 года | Улучшено планирование дорожно-ремонтных дорог | МТК | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 49.2. Создать электронную базу данных и информационную систему для планирования дорожно-ремонтных работ | 30 ноября 2022 года | Создана электронная база данных и внедрена информационная система для планирования дорожно-ремонтных работ |  |  |
| 50 | Создание условий для выдачи разрешительных документов | Доработка автоматизированной информационной системы "Электронный транспортный контроль" по внедрению функции обработки заявок для получения разрешительных документов: лицензий, бланков разрешений на проезд по территориям иностранных государств и специальных разрешений на перевозку крупногабаритных и неделимых грузов | 1 сентября 2023 года | Внедрена информационная система "Электронный транспортный контроль" | МТК | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 51 | Внедрение программного обеспечения по осуществлению процедур сертификации и постоянного надзора за обеспечением безопасности полетов | Разработать единую автоматизированную систему управления и надзора за безопасностью полетов и авиационной безопасностью, а также осуществлением процедур регистрации, сертификации, лицензирования, утверждения, одобрения, выдачи разрешений, проведением инспекторских и других проверок, оценки знаний и умений авиационного персонала и других функций, рабочих процессов и процедур Агентства гражданской авиации при МТК | 20 декабря 2023 года | Создана единая автоматизированная система управления и надзора за безопасностью полетов и авиационной безопасностью, автоматизирована система выдачи разрешений Агентства гражданской авиации при МТК | ГАГА | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 13. Цифровая трансформация страховой системы |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Внедрение электронного вида страхования | Разработать проект Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики" в части заключения страхового договора в электронной форме | 20 декабря 2023 года | Принят Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики" в части заключения страхового договора в электронной форме | МЭК | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 14. Цифровое управление рынком ценных бумаг |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Цифровизация процессов и услуг на фондовом рынке | 53.1. Разработать и внедрить новую торговую систему для покупки и продажи ценных бумаг на фондовой бирже | Поэтапно, 2022-2023 годы | Внедрена система для охвата более широкого круга участников фондового рынка за счет удобства использования мобильной программы, повышения надежности, а также сокращения операционных затрат | МЭК | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 53.2. Создать депозитарий финансовой отчетности (центр раскрытия информации) |  |  |  |  |
| 15. Цифровизация системы интеллектуальной собственности и инноваций |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Оптимизация системы электронной подачи заявок | Приобрести плагины для 3D-изображений в системе электронной подачи заявок | 30 декабря 2022 года | Созданы условия для подачи заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности с 3D-изображениями | Кыргызпатент | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 55 | Модернизация баз данных в области использования традиционных знаний, являющихся историческим наследием и достоянием народа Кыргызской Республики и наименований мест происхождения товара | 55.1. Модернизировать базы данных в области использования традиционных знаний, являющихся историческим наследием и достоянием народа Кыргызской Республики, и наименований мест происхождения товара | 30 ноября 2022 года | Модернизированы базы данных в области использования традиционных знаний, являющихся историческим наследием и достоянием народа Кыргызской Республики, и наименований мест происхождения товара | Кыргызпатент | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 55.2. Разработать веб-приложения в области использования традиционных знаний, являющихся историческим наследием и достоянием народа Кыргызской Республики, и наименованиям мест происхождения товара |  | Разработаны веб-приложения в области использования традиционных знаний, являющихся историческим наследием и достоянием народа Кыргызской Республики, и наименований мест происхождения товара |  |  |
| 56 | Организация цифрового доступа к дополнительным материалам Кыргызпатента | Оцифровать дополнительные материалы, находящиеся в ведении Кыргызпатента, к товарным знакам по международным стандартам | 20 июня 2022 года | Обеспечен внутренний доступ к оцифрованным материалам товарных знаков | Кыргызпатент | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 16. Проект "Умный город" |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Разработка общего видения, концепции и приоритетов развития "умных городов" | Разработать проекты Концепции "умных городов" и Плана мероприятий по ее реализации | 20 декабря 2023 года | Утверждены Концепция "умных городов" и План мероприятий по ее реализации | Мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МЦР | Республиканский бюджет, местный бюджет, средства доноров |
| 17. Развитие человеческого капитала и подготовка профессиональных кадров в области ИКТ |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Запуск национальной образовательной программы "Системное повышение цифровых компетенций государственных служащих для поддержания цифрового государственного управления" | Разработать программу профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации государственных и муниципальных служащих цифровым навыкам, включая вопросы кибербезопасности, электронных услуг в рамках государственного заказа на обучение служащих | Постоянно | Сформирована программа профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации государственных и муниципальных служащих | АГУПКР (по согласованию), МОН, МЦР, ГКНБ | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 18. Цифровое образование |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Внедрение инновационных образовательных программ для школьного предмета "Информатика" и высшего профессионального образования по всем IT-направлениям (включая программирование, системное администрирование, кибербезопасность и др.) в экспериментальном режиме, без привязки к существующим стандартам образовательных программ | Разработать инновационные образовательные программы для школьного предмета "Информатика"и высшего профессионального образования по всем IT-направлениям (включая программирование, системное администрирование, кибербезопасность и др.) в экспериментальном режиме, с упором на практические навыки студентов | 20 сентября 2022 года | Разработаны инновационные образовательные программы для школьного предмета "Информатика". Разработаны инновационные образовательные программы высшего профессионального образования по всем IT-направлениям (включая программирование, системное администрирование, кибербезопасность и др.) в экспериментальном режиме, без привязки к существующим стандартам образовательных программ | МОН, по согласованию: КАРПОУ, ПВТ | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 60 | Разработка образовательной платформы "Электронная школа" на базе информационной системы "Умная школа" | Разработать и внедрить информационную систему, позволяющую лицам с инвалидностью и лицам, которые были вынуждены прервать обучение в школе, получить образование удаленно | Поэтапно, 20 сентября 2022 года, 20 сентября 2023 года | Разработана и внедрена образовательная платформа "Электронная школа", позволяющая лицам с инвалидностью и лицам, которые были вынуждены прервать обучение в школе, получить образование удаленно | МОН | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 61 | Внедрение информационной системы, позволяющей иностранным гражданам поступить в вузы Кыргызской Республики | Разработать информационную систему "Цифровой контрактер" по зачислению иностранных граждан в вузы Кыргызской Республики | 20 сентября 2022 года | Разработана информационная система "Цифровой контрактер" по зачислению иностранных граждан в вузы Кыргызской Республики | МОН | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 62 | Обеспечение непрерывности раннего обучения, сокращение разрыва в доступе к программам раннего развития и дошкольного образования с помощью цифровой платформы, поддержка педагогов дошкольного образования, детей и родителей | Разработать и внедрить родительское приложение и платформу "Обучающий паспорт" для поддержки педагогов, детей и родителей | 20 января 2022 года | Обеспечено повышение квалификации педагогов дошкольного образования, приобретение навыков родителями по вопросам раннего развития детей с применением цифровых возможностей. Дети раннего и дошкольного возраста получат возможность раннего обучения через родительское приложение "Обучающий паспорт" | МОН | В рамках средств международной организации ЮНИСЕФ |
| 63 | Создание Национальной электронной библиотеки Кыргызской Республики | Разработать и внедрить технологическую инфраструктуру для создания Национальной электронной библиотеки Кыргызской Республики | 30 марта 2022 года | Внедрена технологическая инфраструктура для Национальной электронной библиотеки. Созданы условия для оцифровки библиотечного фонда Кыргызской Республики и размещения в свободном онлайн-доступе | МКИСМП, МОН, МЦР, вузы | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 64 | Ведение учета музейных ценностей | Разработать и внедрить информационную систему учета музейных ценностей | 20 мая 2022 года | Внедрена информационная система учета музейных ценностей | МКИСМП |  |
| 65 | Разработка государственного электронного музейного каталога | Разработать государственный электронный музейный каталог | 20 сентября 2022 года | Разработан электронный музейный каталог |  |  |
| 19. Цифровое здравоохранение и социальная защита |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Создание интегрированной информационной системы здравоохранения Кыргызской Республики | Создать Центральную систему единого репозитория (хранилища) данных и сервисов здравоохранения Кыргызской Республики | 20 декабря 2023 года | Функционирует единый репозиторий (хранилище) данных и сервисов здравоохранения Кыргызской Республики | МЗ | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 67 | Внедрение цифровых сервисов для пациентов организаций здравоохранения и социальной сферы | Внедрить цифровые сервисы для пациентов организаций здравоохранения и социальной сферы | 20 декабря 2022 года | Внедрен сервис "Онлайн запись на прием к врачу для оказания первичной медико-санитарной помощи" | МЗ, МТСОМ | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 68 | Внедрение базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, системы регулирования и управления оборотом лекарственных средств и медицинских изделий путем укрепления функций регуляторного органа в сфере лекарственного обращения | 68.1. Совершенствовать информационную систему контроля закупок лекарственных средств и медицинских изделий организациями здравоохранения | 20 декабря 2023 года | Внедрена информационная система контроля закупок лекарственных средств и медицинских изделий организациями здравоохранения | МЗ | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 68.2. Разработать проекты нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру маркировки лекарственных средств и медицинских изделий | 20 декабря 2023 года | Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру маркировки лекарственных средств и медицинских изделий | МЗ, МЭК, МФ (ГНС, ГТС) |  |
|  |  | 68.3. Разработать методические рекомендации/правила маркировки лекарственных средств и медицинских изделий | 15 июня 2023 года | Приняты методические рекомендации/правила маркировки лекарственных средств и медицинских изделий | МЗ, МЭК, МФ (ГНС, ГТС) |  |
|  |  | 68.4. Оптимизация процессов и процедур деятельности Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения КР посредством внедрения цифровых решений | 30 ноября 2023 года | Электронная система регистрации лекарственных средств интегрирована с информационной системой Евразийского экономического союза | МЗ, МЦР |  |
|  |  | 68.5. Внедрить систему маркировки прослеживаемости лекарственных средств и медицинских изделий средствами цифровой идентификации | 15 сентября 2023 года | Внедрена система маркировки прослеживаемости лекарственных средств и медицинских изделий в организациях здравоохранения | МЗ, МЦР |  |
| 69 | Внедрение системы электронных рецептов | Разработать и внедрить информационную систему льготных рецептов по Программе государственных гарантий и дополнительной программе обязательного медицинского страхования | 1 декабря 2022 года | Внедрена информационная система электронных льготных рецептов. Автоматизирован процесс ведения рецептов в системе здравоохранения | МЗ | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 70 | Внедрение информационной системы "Экстренная (скорая) медицинская помощь" | Разработать и внедрить информационную систему "Экстренная (скорая) медицинская помощь" | Поэтапно, до 20 декабря 2022 года | Внедрена информационная система "Экстренная (скорая) медицинская помощь" | МЗ | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 71 | Создание и внедрение интегрированной информационной системы "Лаборатория" | Разработать и внедрить интегрированную информационную систему "Лаборатория" | Поэтапно, до 20 декабря 2022 года | Внедрена интегрированная информационная система "Лаборатория". Автоматизирована деятельность лабораторий медицинских учреждений | МЗ | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 72 | Формирование каталога электронных клинических протоколов | 72.1. Разработать требования к структуре электронного клинического протокола | 20 сентября 2022 года | Утверждены требования к структуре электронного клинического протокола | МЗ | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 72.2. Поэтапно оцифровать существующие клинические протоколы | 20 октября 2022 года | Оцифрованы существующие клинические протоколы |  |  |
| 73 | Внедрение онлайн-платформы отслеживания качества медицинских услуг | Разработать и внедрить онлайн-платформу отслеживания качества медицинских услуг | Поэтапно, до 20 декабря 2023 года | Внедрена онлайн-платформа отслеживания качества медицинских услуг, где хранятся регулярно собираемые данные организаций здравоохранения, касающиеся индикаторов качества медицинского обслуживания | МЗ | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 74 | Развитие телемедицинских технологий и дистанционного образования | 74.1. Разработать нормативные правовые акты в области телемедицины | 30 ноября 2023 года | Приняты нормативные правовые акты в области телемедицины | МЗ | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 74.2. Создать сеть консультационных кабинетов (центров) по телемедицине в организациях здравоохранения | 20 июня 2023 года | Создана сеть дистанционных консультационных кабинетов (центров) в организациях здравоохранения, предоставляющих телемедицинские и диагностические услуги |  |  |
| 75 | Реформирование службы общественного здравоохранения, посредством внедрения цифровых технологий | Создать единую национальную информационную систему оценки и управления рисками для здоровья, систему эпидемиологического надзора за инфекционными и неинфекционными заболеваниями | 20 октября 2022 года | Разработана и внедрена единая национальная информационная система оценки и управления рисками для здоровья, система эпидемиологического надзора за инфекционными и неинфекционными заболеваниями | МЗ | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 76 | Реализация мер по развитию системы здравоохранения и укреплению здоровья населения в Кыргызской Республике | 76.1. Реформировать службу общественного здравоохранения с внедрением современных цифровых технологий и созданием единой национальной системы оценки и управления рисками для здоровья, с учетом трансграничной и интеграционной политики страны, системы эпидемиологического надзора за инфекционными и неинфекционными заболеваниями | 20 декабря 2023 года | Реформирована служба общественного здравоохранения с внедрением современных цифровых технологий | МЗ | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 76.2. Внедрить единую информационную систему здравоохранения, включающую сферы общественного здравоохранения, обязательного медицинского страхования, первичной медико-санитарной и стационарной помощи, а также лабораторно-диагностические услуги, контроль и надзор за качеством, эффективностью и безопасностью лекарственных средств, медицинских изделий, способную обеспечить централизованную обработку данных, информационную безопасность, доступ к информационным системам в режиме реального времени и интеграцию с другими информационными системами | 20 декабря 2023 года | Создана и внедрена единая информационная система здравоохранения | МЗ |  |
|  |  | 76.3. Внедрить систему регулирования и управления оборотом лекарственных средств, медицинских изделий путем укрепления функций регуляторного органа в области лекарственного обращения и создать систему регулирования цен на жизненно важные лекарственные средства и медицинские изделия | 20 декабря 2023 года | Внедрена система регулирования и контроля оборота лекарственных средств, медицинских изделий | МЗ, МЭК |  |
|  |  | 76.4. Создать единую систему взаимодействия организаций здравоохранения с органами местного самоуправления по вопросам укрепления здоровья населения, профилактики и борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, охраны окружающей среды, готовности к стихийным бедствиям | 20 декабря 2023 года | Создана единая система взаимодействия организаций здравоохранения с органами местного самоуправления | МЗ, МЧС, МПР, ОМСУ (по согласованию) |  |
| 77 | Внедрение программного обеспечения финансовой подсистемы корпоративной информационной системы социальной помощи, включая управление денежными средствами и аудит | Разработать и внедрить информационную систему финансовой подсистемы корпоративной информационной системы социальной помощи, включая управление денежными средствами и аудит | 20 декабря 2023 года | Разработана и внедрена функционирующая подсистема управления денежными средствами | МТСОМ | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 78 | Внедрение модуля "Обучение" корпоративной информационной системы социальной помощи | Разработать и внедрить систему для дистанционного обучения сотрудников МТСОМ, территориальных подразделений с учетом разработки новых модулей и внесения изменений в нормативные правовые акты | 20 декабря 2023 года | Внедрена система для дистанционного обучения сотрудников МТСОМ, территориальных подразделений с учетом разработки новых модулей и внесения изменений в нормативные правовые акты |  |  |
| 20. Цифровое управление государственными активами |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Внедрение депозитария финансовой отчетности для предприятий, акционерных обществ и компаний, где 50 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) принадлежат государству | 79.1. Провести работу по переходу предприятий, акционерных обществ и компаний, где 50 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) принадлежат государству на международные стандарты финансовой отчетности | 30 августа 2022 года | Создан прозрачный депозитарий финансовой отчетности предприятий, акционерных обществ и компаний, где 50 и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) принадлежат государству, открытый для населения и потенциальных инвесторов | МЭ (ФУГИ) | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 79.2. Ввести в эксплуатацию депозитарий финансовой отчетности государственных предприятий и компаний с государственным участием в капитале | 1 апреля 2022 года |  |  |  |
| 21. Охрана окружающей среды, адаптация к изменению климата и смягчение его последствий |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Создание информационного интернет-ресурса особо охраняемых природных территорий и состояния биоразнообразия | Разработать "Интерактивный атлас особо охраняемых природных территорий" | 20 декабря 2022 года | Разработан "Интерактивный атлас особо охраняемых природных территорий". Улучшено информирование населения об особо охраняемых природных территориях в Кыргызской Республике, сохранении и устойчивом использовании биоразнообразия, задачах и их решении по сохранению особо охраняемых природных территорий | МПР, НСК | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 81 | Создание информационной системы управления на особо охраняемых природных территориях | Разработать и внедрить информационную систему сбора и обмена данными между двумя пилотными особо охраняемыми природными территориями "Алатай" и "Кан-Ачуу" | 20 сентября 2022 года | Внедрена информационная система сбора и обмена данными между двумя пилотными особо охраняемыми природными территориями "Алатай" и "Кан-Ачуу" | МПР | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 82 | Разработка информационной системы "Кадастр выбросов парниковых газов" | 82.1. Сформировать электронную базу данных выбросов парниковых газов | 20 декабря 2023 года | Сформирована электронная база данных выбросов парниковых газов. Проведена инвентаризация выбросов парниковых газов с помощью ИКТ-инструментов | МПР | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 82.2. Опубликовать данные о выбросах парниковых газов в Кыргызской Республике на веб-сайте МПР | 20 декабря 2023 года | Опубликованы данные о выбросах парниковых газов в Кыргызской Республике для населения на веб-сайте МПР и в формате открытых данных |  |  |
| 83 | Управление электронными отходами | Разработать и реализовать проект по управлению электронными отходами с учетом вопросов изменения климата, включая совершенствование нормативных правовых актов | 20 декабря 2023 года | Проведен анализ воздействия электронных отходов при оценке составляющей электросвязи. Приняты нормативные правовые акты | МПР, НСК | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 84 | Развитие горнодобывающей отрасли | 84.1. Разработать и внедрить механизмы электронного лицензирования права пользования недрами и внешнеэкономической деятельности, осуществляемой недропользователями, в целях исключения коррупционных рисков | 1 декабря 2023 года | Внедрены механизмы электронного лицензирования | МПР, МЭК | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 84.2. Обеспечить рациональность, эффективность и прозрачность распределения финансовых средств, поступающих от горнодобывающих компаний в фонды, республиканский и местные бюджеты, посредством цифровых платформ | 1 декабря 2022 года | Обеспечена прозрачность распределения финансовых средств |  |  |
| 22. Снижение риска бедствий |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Создание системы комплексного мониторинга и прогнозирования опасных природных процессов | 85.1. Создать информационную систему централизованного сбора информации, поступающей от ведомственных и международных сетей мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций | 20 декабря 2022 года | Функционирует информационная система централизованного сбора информации, поступающей от ведомственных и международных сетей мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Обеспечен доступ к информации о мониторинге и прогнозировании чрезвычайных ситуаций | МЧС | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 85.2. Ввести в эксплуатацию Центр сбора, обработки и передачи гидрометеорологических данных | 20 декабря 2022 года | Введен в эксплуатацию Центр сбора, обработки и передачи гидрометеорологических данных. Обеспечен объем сбора информации не менее 95% от утвержденной программы наблюдений |  |  |
| 23. Обеспечение кибербезопасности |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Обеспечение кибербезопасности Кыргызской Республики | Разработать проекты нормативных правовых актов, регулирующих сферу обеспечения кибербезопасности, в том числе безопасности критической информационной инфраструктуры Кыргызской Республики | 20 декабря 2023 года | Приняты нормативные правовые акты, регулирующие сферу обеспечения кибербезопасности, в том числе безопасности критической информационной инфраструктуры Кыргызской Республики | ГКНБ, задействованные государственные органы | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 87 | Формирование системы мониторинга, предупреждения и реагирования на компьютерные инциденты | Сформировать единый репозиторий данных о компьютерной уязвимости и вредоносном программном обеспечении, пополняемый государственными органами | 30 августа 2023 года | Сформирован единый репозиторий данных о компьютерной уязвимости и вредоносном программном обеспечении | ГКНБ, задействованные государственные органы | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 88 | Противодействие компьютерной преступности | Разработать проект нормативного правового акта, предусматривающего ответственность за преступления против кибербезопасности | 20 декабря 2023 года | Принят нормативный правовой акт, предусматривающий ответственность за преступления против кибербезопасности | ГКНБ, задействованные государственные органы | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 89 | Формирование государственной политики в области сертификации средств защиты информации, не содержащей сведений, отнесенных к государственным секретам | Разработать Положение о сертификации средств защиты информации, не содержащей сведений, отнесенных к государственным секретам | 20 декабря 2023 года | Утверждено Положение о сертификации средств защиты информации, не содержащей сведений, отнесенных к государственным секретам | ГКНБ, МЦР | Республиканский бюджет, средства доноров |
| 90 | Установить в органах исполнительной власти единую систему электронной почты с использованием государственного стандарта электронных адресов | 90.1. Разработать Положение о Единой системе электронной почты государственных органов Кыргызской Республики | 30 марта 2022 года | Утверждено Положение о единой системе электронной почты государственных органов Кыргызской Республики | МЦР, министерства, ведомства | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 90.2. Разработать и обеспечить функционирование единой системы электронной почты в государственных органах Кыргызской Республики | 20 декабря 2023 года | Внедрена единая система электронной почты в государственных органах Кыргызской Республики |  |  |
| 24. Государственное управление данными: применение единых стандартов, классификаций и справочников при разработке и ведении информационных систем |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Применение единых стандартов, классификаций и справочников, разработанных НСК, при разработке и ведении автоматизированных информационных систем и баз данных государственных органов | 91.1. Разработать методологию обновления, хранения версионности классификаторов и справочников | 20 сентября 2023 года | Утверждена методология по обновлению классификаторов и справочников | НСК | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 91.2. Разработать автоматизированную информационную систему по управлению классификаторами и справочниками | 20 декабря 2023 года | Разработана единая централизованная система по ведению, обновлению и хранению эталонов государственных классификаторов и справочников для использования всеми информационными системами государственных органов |  |  |
|  |  | 91.3. Внедрить и использовать государственные классификаторы и справочники государственных информационных систем | 20 декабря 2023 года | Внедрены стандарты, справочники и классификаторы в информационных системах государственных органов | НСК, министерства, ведомства |  |
| 92 | Обеспечение качества данных | 92.1. Представить в НСК сведения о сборе и обработке данных - образцы форм сбора данных, инструкции по заполнению, описание собираемой информации, используемые справочники и классификаторы, образцы выходных форм, инструкции по порядку формирования | 20 декабря 2023 года | Проведена инвентаризация и анализ собираемых данных государственных органов на предмет использования в статистических целях | НСК, министерства, ведомства, ОМСУ (по согласованию) | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 92.2. Оказать содействие государственным органам и органам местного самоуправления в сборе и обработке данных | Постоянно | Разработана методология очистки и сверки данных |  |  |
|  |  | 92.3. Обеспечить участие НСК в разработке административных данных для связывания их общей системой кодирования |  | Обеспечена сопоставимость информационных систем |  |  |
| 93 | Реализация политики открытых данных | 93.1. Разработать проекты Концепции и Плана мероприятий по открытым данным | 20 декабря 2023 года | Утверждены решением Кабинета Министров Кыргызской Республики Концепция и План мероприятий по открытым данным | МЦР | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 93.2. Обеспечить полномасштабный запуск портала "Открытые данные" | 20 декабря 2022 года | Обеспечен полномасштабный запуск портала "Открытые данные" |  |  |
| 25. Информационно-просветительская деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Проведение информационно-просветительских мероприятий | 94.1. Провести информационные кампании | Постоянно | Повышен уровень знаний и информированности населения о цифровизации государственного управления | МЦР, министерства, ведомства, ПВТ (по согласованию) | Республиканский бюджет, средства доноров |
|  |  | 94.2. Провести мероприятия в регионах по обучению цифровым навыкам физических и юридических лиц при предоставлении/получении государственных и муниципальных услуг в электронном формате |  |  |  |  |

Список использованных сокращений:

(В редакции распоряжений Кабинета Министров КР от 7 декабря 2022 года № 662-р, 28 августа 2023 года № 509-р)

АГУПКР	Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики;

ВС	Верховный суд Кыргызской Республики;

ГАГСМС	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

ГКНБ	Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики;

ГНС	Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики;

ГСФР	Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики;

ГТС	Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики;

ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики;

ГП	Генеральная прокуратура Кыргызской Республики;

СРНОС	Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики;

ИКТ	информационно-коммуникационные технологии;

КАРПОУ	Кыргызская ассоциация разработчиков программного обеспечения и услуг;

Кыргызпатент	Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при Кабинете Министров Кыргызской Республики;

МВД	Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

МЦР	Министерство цифрового развития Кыргызской Республики;

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

МКИСМП	Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики;

МОН	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МО	Министерство обороны Кыргызской Республики;

МСХ	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики;

МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;

МЧС	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

ГАГА	Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики

МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики;

МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики;

МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики;

МТСОМ	Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики;

МПР	Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики;

НБ	Национальный банк Кыргызской Республики;

НСК	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;

ОМСУ	Органы местного самоуправления Кыргызской Республики;

ПС ГКНБ	Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики;

ПВТ	Парк высоких технологий;

СД при ВС	Судебный департамент при Верховном суде Кыргызской Республики;

СП	Счетная палата Кыргызской Республики;

УИТ "Адилет сот"	Управление информационных технологий "Адилет сот" при Судебном департаменте при Верховном суде Кыргызской Республики;

ФУГИ	Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики;

ЦИК	Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

Вуз	Высшее учебное заведение.