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РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 30 сентября 2024 года № 596-р)
от 3 марта 2023 года № 92-р
В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О совершенствовании системы управления гражданской авиацией и мерах по развитию авиационного сообщения в Кыргызской Республике" от 20 мая 2022 года № 158, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":
1. Утвердить План мероприятий по развитию авиационного сообщения в Кыргызской Республике на 2023-2026 годы согласно приложению.
2. Государственному агентству гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики ежеквартально информировать Кабинет Министров Кыргызской Республики об исполнении Плана мероприятий по развитию авиационного сообщения в Кыргызской Республике на 2023-2026 годы.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.


Председатель	А.У.Жапаров

Приложение
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по развитию авиационного сообщения в Кыргызской Республике на 2023-2026 годы
(В редакции распоряжения Кабинета Министров КР от 30 сентября 2024 года № 596-р)

	№
	Задачи
	Меры
	Сроки реализации
	Индикатор/ожидаемый результат
	Ответственные исполнители
	Средства на реализацию (сумма)/источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Развитие малой авиации

	1
	(Утратил силу в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 30 сентября 2024 года № 596-р)

	2. Расширение географии полетов

	2
	Развитие международных авиаперевозок
	2.1. Открытие и увеличение регулярных авиарейсов между потенциальными для туризма зарубежными странами
	На постоянной основе
	Заключены межправительственные соглашения о воздушном сообщении. Увеличено количество международных рейсов и открыты новые маршруты
	ГАГА
	В рамках финансирования государственного органа

	
	
	2.2. Привлечение авиакомпаний для открытия новых международных воздушных линий
	На постоянной основе
	Увеличен пассажиропоток и количество грузовых перевозок воздушным транспортом в аэропортах Кыргызской Республики
	ГАГА, ОАО "МАМ"
	В рамках финансирования государственного органа

	3. Развитие инфраструктуры аэропортов Кыргызской Республики

	3
	Увеличение пропускной способности аэропортов и создание условий для развития внутреннего авиасообщения
	3.1. Реализация проекта "Развитие и модернизация аэропортов ОАО "МАМ"
	II квартал 2023 года
	Подписаны соответствующие соглашения по модернизации аэропортов ОАО "МАМ"
	ОАО "МАМ", ФУГИ, ГАГА (по согласованию)
	Средства ОАО "МАМ", внебюджетные средства

	
	
	3.2. Строительство грузовых терминалов в международных аэропортах "Ош" и "Иссык-Куль"
	IV квартал 2025 года
	Увеличены количество грузовых рейсов и прибыль от деятельности грузовых терминалов
	ОАО "МАМ", ФУГИ, ГАГА (по согласованию)
	Средства ОАО "МАМ", внебюджетные средства

	
	
	3.3. Проведение капитального ремонта аэродрома аэропорта "Баткен" с расширением перрона и установкой светосигнального оборудования
	IV квартал 2025 года
	Созданы условия для увеличения пассажиропотока внутри страны
	ОАО "МАМ", ФУГИ, ГАГА (по согласованию)
	Средства ОАО "МАМ", внебюджетные средства

	
	
	3.4. Строительство нового АВК в международном аэропорту "Иссык-Куль"
	IV квартал 2026 года
	Увеличено количество обслуживаемых рейсов и пассажиров, созданы комфортные условия для пассажиров
	ОАО "МАМ", ФУГИ, ГАГА (по согласованию)
	Средства ОАО "МАМ", внебюджетные средства

	
	
	3.5. Реконструкция элементов аэродрома и строительство нового здания АВК в аэропорту "Каракол"
	IV квартал 2023 года
	Увеличено количество обслуживаемых рейсов и пассажиров, созданы комфортные условия для пассажиров
	ОАО "МАМ", ФУГИ, ГАГА (по согласованию)
	Средства ОАО "МАМ", внебюджетные средства

	
	
	3.6. Строительство нового здания АВК в аэропорту "Нарын"
	IV квартал 2024 года
	Увеличено количество обслуживаемых рейсов и пассажиров, созданы комфортные условия для пассажиров
	ОАО "МАМ", ФУГИ, ГАГА (по согласованию)
	Средства ОАО "МАМ", внебюджетные средства

	4. Повышение эффективности аэронавигационной деятельности

	4
	Наращивание потенциала и повышение эффективности аэронавигационной деятельности
	4.1. Модернизация аэронавигационного оборудования, автоматизированных систем управлений воздушным движением, оборудования и систем обеспечения полетов
	I квартал 2024 года
	Внедрены современные автоматизированные системы управления воздушным движением, соответствующие международным стандартам
	ГАГА
	Средства ГП "КАН", внебюджетные средства

	
	
	4.2. Создание инфраструктуры для использования навигации, основанной на характеристиках (PBN), в воздушном пространстве Кыргызской Республики
	I квартал 2025 года
	Увеличена пропускная способность воздушных трасс. Используется навигация, основанная на характеристиках, в соответствии с глобальным аэронавигационным планом ИКАО и потребностями эксплуатантов воздушных судов
	ГАГА
	Собственные средства ГП "КАН", внебюджетные средства

	
	
	4.3. Переход к перспективным наземным и спутниковым средствам и системам связи, навигации, наблюдения. Оснащение местных аэродромов наземными локальными контрольно-корректирующими станциями и соответствующим оборудованием воздушных судов
	I квартал 2026 года
	Внедрены схемы захода на посадку на местных аэродромах с использованием метода навигации. Увеличена регулярность полетов и повышена безопасность полетов независимо от погодных условий при полетах на данные аэродромы
	ГАГА
	Собственные средства ГП "КАН", внебюджетные средства

	
	
	4.4. Оптимизация маршрутов обслуживания воздушного движения с сопредельными государствами
	I квартал 2025 года
	Обеспечена бесшовность воздушного пространства с сопредельными государствами (отказ от практики пересечения государственной границы воздушными судами в установленных воздушных коридорах)
	ГАГА
	В рамках финансирования государственного органа

	5. Совершенствование государственного управления органа гражданской авиации Кыргызской Республики

	5
	Совершенствование государственного управления органа гражданской авиации
	5.1. Увеличение инспекторского персонала для качественного и своевременного выполнения работ по регулированию, сертификации и надзору за субъектами гражданской авиации
	II квартал 2023 года
	Увеличен инспекторский персонал для выполнения текущего объема работ по регулированию, сертификации и надзору за субъектами гражданской авиации
	ГАГА
	В рамках финансирования государственного органа, внебюджетные средства

	
	
	5.2. Улучшение материально-технического обеспечения инспекторского состава и персонала органа гражданской авиации техническими и инструктивными материалами
	IV квартал 2023 года
	Повышен уровень компетенции инспекторского состава. Улучшено материально-техническое оснащение в соответствии с требованиями, предъявляемыми ИКАО
	ГАГА
	Внебюджетные средства

	
	
	5.3. Разработка и утверждение нормативного правового акта по созданию фонда развития гражданской авиации
	IV квартал 2023 года
	Создан фонд развития гражданской авиации
	ГАГА, МФ, МЭК
	В рамках финансирования государственного органа

	
	
	5.4. Разработка законопроекта "О присоединении Кыргызской Республики к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреаль, 28 мая 1999 года)"
	I квартал 2023 года
	Унифицированы правила международных воздушных перевозок пассажиров, грузов и багажа на международных авиалиниях
	ГАГА, МИД
	В рамках финансирования государственного органа

	
	
	5.5. Разработка Государственной программы по безопасности полетов
	На постоянной основе
	Утверждена Государственная программа по безопасности полетов
	ГАГА
	В рамках финансирования государственного органа

	
	
	5.6. Разработка дорожной карты по выходу Кыргызской Республики из "черного списка" Европейского союза совместно с Европейским бюро по безопасности полетов и ИКАО
	I квартал 2023 года
	Проведена работа по выходу Кыргызской Республики из "черного списка" Европейского союза в рамках разработанной дорожной карты
	ГАГА
	В рамках финансирования государственного органа

	6. Совершенствование деятельности Кыргызского авиационного института имени И.Абдраимова для подготовки квалифицированных кадров в авиационной отрасли

	6
	Создание условий по приобретению соответствующей компетенции авиационным персоналом
	6.1. Развитие сотрудничества с ведущими зарубежными университетами и высшими школами для совместной образовательной деятельности по программам "двудипломного образования", в том числе с применением дистанционного обучения
	IV квартал 2026 года
	Реализованы совместные образовательные программы с учетом перспектив развития академической мобильности студентов с университетами - партнерами
	ГАГА
	Внебюджетные средства

	
	
	6.2. Создание современных образовательных программ в соответствии требованиями воздушного законодательства Кыргызской Республики и стандартов ИКАО
	IV квартал 2026 года
	Созданы новые учебно-методические комплексы, реализующие образовательные программы в соответствии с требованиями воздушного законодательства Кыргызской Республики и стандартами ИКАО
	ГАГА
	Внебюджетные средства

	
	
	6.3. Создание на базе КАИ научного центра инновационных технологий в области гражданской авиации
	IV квартал 2026 года
	Работает научный центр инновационных технологий в области гражданской авиации
	ГАГА
	Внебюджетные средства

	
	
	6.4. Капитальный ремонт существующих учебных объектов КАИ
	IV квартал 2024 года
	Созданы условия для получения образования студентами КАИ в современных и комфортных аудиториях и зданиях
	ГАГА
	Грантовые средства, выделяемые Всемирным банком (проект на стадии реализации)

	
	
	6.5. Строительство нового учебно-лабораторного корпуса на территории КАИ
	IV квартал 2026 года
	Построен современный студенческий кампус, отвечающий стандартам и требованиям современных тенденций в области образования
	ГАГА
	Республиканский бюджет, внебюджетные средства



Список используемых сокращений:

АВК	аэровокзальный комплекс
ГАГА	Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГП "КАН"	Государственное предприятие "Кыргызаэронавигация"
ИКАО	Международная организация гражданской авиации
КАИ	Кыргызский авиационный институт им.И.Абдраимова
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МСХ	Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики
МО	Министерство обороны Кыргызской Республики
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
ФУГИ	Фонд по управлению государственным имуществом при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики
ОАО "МАМ"	Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Манас"
ОАО "Кыргызиндустрия"	Открытое акционерное общество "Кыргызиндустрия"
(PBN)	Зональная навигация
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