УТРАТИЛО СИЛУ
          в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР

от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства

от 19 августа 2003 года N 491-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В  целях реализации распоряжения Президента Кыргызской Республики от

29   марта   2003   года   N   88   о   проведении   Года   кыргызской

государственности:

1.  Утвердить  прилагаемый  план мероприятий  по  подготовке  города

Бишкек  к празднованию 12-летия независимости Кыргызской Республики  в

рамках   проведения  мероприятий,  посвященных  2200-летию  кыргызской

государственности.

2.   Министерствам,   государственным  комитетам,   административным

ведомствам,   государственным  комиссиям,  областным   государственным

администрациям и мэрии города Бишкек:

- обеспечить выполнение утвержденного плана мероприятий;

-  представлять информацию о ходе выполнения плана мероприятий к 1 и

15 числам каждого месяца.

3.  Министерству  финансов  Кыргызской Республики  решить  вопрос  о

списании   балансовой  стоимости  реконструируемой  части   культурно-

этнографического комплекса "Манас айылы" в размере 7 млн.сомов.

4.  Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  отдел

социально-культурного  развития Аппарата  Премьер-министра  Кыргызской

Республики.

Премьер-министр                                          Н.Танаев

Утвержден

распоряжением Правительства

Кыргызской Республики

от 19 августа 2003 года N 491-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке города Бишкек к празднованию

12-летия независимости Кыргызской Республики

в рамках проведения мероприятий, посвященных

2200-летию кыргызской государственности

I. Организационные мероприятия

----------------------------------------------------------------------

-

|N|                Мероприятия            |  Сроки   |  Исполнители

|

| |                                       |исполнения|

|

|-|---------------------------------------|----------|----------------

|

|1|Организация сбора спонсорских средств  |Август    |Мэрия,

|

| |в фонд для подготовки и проведения     |

|райадминистрации|

| |празднования 12-летия независимости    |          |гор.Бишкек

|

| |Кыргызской Республики в рамках         |          |

|

| |мероприятий, посвященных 2200-летию    |          |

|

| |кыргызской государственности           |          |

|

----------------------------------------------------------------------

-

II. Строительство и реконструкция юбилейных

объектов, благоустройство территории

----------------------------------------------------------------------

-

|      |     Наименование     |Стои- |Источник | Срок  | Исполнитель

|

|      |     мероприятий      |мость |финанси- |испол- |

|

|      |                      |работ |рования  |нения  |

|

|      |                      |(млн. |         |       |

|

|      |                      |сом)  |         |       |

|

|---------------------------------------------------------------------

|

|                         2.1. Объекты мэрии

|

|---------------------------------------------------------------------

|

|2.1.1 |Подготовка города к   |По    |Местный  |Август |Мэрия

|

|      |празднованию 12-летия |факту |бюджет   |       |гор. Бишкек

|

|      |независимости в рамках|      |         |       |

|

|      |проведения            |      |         |       |

|

|      |мероприятий,          |      |         |       |

|

|      |посвященных Году      |      |         |       |

|

|      |кыргызской            |      |         |       |

|

|      |государственности,    |      |         |       |

|

|      |в том числе:          |      |         |       |

|

|      |- благоустройство и   |      |         |       |

|

|      |  озеленение          |      |         |       |

|

|      |  территорий;         |      |         |       |

|

|      |- восстановление      |      |         |       |

|

|      |  уличного освещения; |      |         |       |

|

|      |- праздничное         |      |         |       |

|

|      |  оформление          |      |         |       |

|

|      |  центральных улиц,   |      |         |       |

|

|      |  площадей и других   |      |         |       |

|

|      |  общественных мест;  |      |         |       |

|

|      |- оформление рекламных|      |         |       |

|

|      |  щитов               |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.1.2 |Завершение второго    |  1,0 |Местный  |Август |Мэрия

|

|      |пускового комплекса   |      |бюджет   |       |гор. Бишкек

|

|      |объекта "Реконструкция|      |         |       |

|

|      |ул.Табышалиева с      |      |         |       |

|

|      |устройством фонтана - |      |         |       |

|

|      |Аллея молодежи",      |      |         |       |

|

|      |- изготовление и      |      |         |       |

|

|      |  монтаж милицейского |      |         |       |

|

|      |  поста               |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.1.3 |Строительство школы на| 46,4 |Местный  |Август |Мэрия

|

|      |754 ученических места |  4,5 |бюджет,  |       |гор. Бишкек,

|

|      |в жилом массиве       |      |республи-|       |Минфин, МОиК

|

|      |"Ак-Босого",          |      |канский  |       |

|

|      |- обеспечение школьным|      |бюджет   |       |

|

|      |  инвентарем,         |      |         |       |

|

|      |  оборудованием и     |      |         |       |

|

|      |  мебелью             |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.1.4 |Строительство школы на|  3,3 |Местный  |Август |Мэрия

|

|      |120 ученических мест в|  2,7 |бюджет,  |       |гор. Бишкек,

|

|      |жилом массиве         |  0,6 |республи-|       |МОиК

|

|      |"Ала-Тоо",            |      |канский  |       |

|

|      |- обеспечение школьным|      |бюджет   |       |

|

|      |  инвентарем,         |      |         |       |

|

|      |  оборудованием и     |      |         |       |

|

|      |  мебелью             |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.1.5 |Установка контактной  | 30,0 |Местный  |Октябрь|Мэрия

|

|      |троллейбусной линии и | 20,0 |бюджет,  |       |гор. Бишкек,

|

|      |ремонт подъездных     | 10,0 |республи-|       |МВТП

|

|      |дорог по улицам       |      |канский  |       |

|

|      |Гагарина -            |      |бюджет   |       |

|

|      |Селекционная в жилом  |      |         |       |

|

|      |массиве "Ак-Орго"     |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.1.6 |Реконструкция улицы   | 10,0 |В том    |Август |Мэрия

|

|      |Рыскулова от улицы    |  5,0 |числе:   |       |гор. Бишкек,

|

|      |Т.Молдо до проспекта  |  3,0 |местный  |       |Госкомимму-

|

|      |Манаса для открытия   |  2,0 |бюджет,  |       |щества,

|

|      |пешеходного движения  |      |республи-|

|Госкомтурспорт|

|      |"Арбат"               |      |канский  |       |

|

|      |                      |      |бюджет   |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.1.7 |Реконструкция         |  3,0 |В том    |Сен-   |Мэрия

|

|      |пешеходного моста по  |  0,75|числе:   |тябрь  |г.Бишкек,

|

|      |улице А.Огонбаева     |  1,00|местный  |       |Свердловская

|

|      |через речку Аламедин  |  0,5 |бюджет,  |       |райадмини-

|

|      |                      |  0,25|собствен-|       |страция, ТРК

|

|      |                      |  0,25|ные      |       |"Мадина" (по

|

|      |                      |  0,25|средства |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО завод

|

|      |                      |      |         |       |"ЖБИ" (по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО "Ак-Тилек"

|

|      |                      |      |         |       |(по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО "Кыргыз-

|

|      |                      |      |         |       |камвольнооту"

|

|      |                      |      |         |       |(по

|

|      |                      |      |         |       |согласованию)

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.1.8 |Реабилитация городских|225,0 |Кредитные|Ноябрь |Мэрия

|

|      |автомобильных дорог   |      |средства |       |гор. Бишкек,

|

|      |протяженностью 25,98  |      |         |       |Минтранс-

|

|      |км                    |      |         |       |коммуникаций

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.1.9 |Проведение текущего   |  4,0 |Местный  |Сен-   |Райадмини-

|

|      |ямочного ремонта      |      |бюджет   |тябрь  |страции

|

|      |автотрасс (1,0 х 4    |      |         |       |гор. Бишкек

|

|      |района)               |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.1.10|Восстановление        |  4,0 |Местный  |Октябрь|Райадмини-

|

|      |наружного освещения   |      |бюджет   |       |страции

|

|      |(1,0 х 4 района)      |      |         |       |гор. Бишкек

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.1.11|Установка контактной  | 23,0 |В том    |Октябрь|Мэрия

|

|      |троллейбусной линии и |  8,0 |числе:   |       |гор. Бишкек,

|

|      |ремонт подъездных     |  1,0 |местный  |       |АО "Бишкек-

|

|      |дорог по улицам       |  0,25|бюджет,  |       |курулуш" (по

|

|      |Ахунбаева - Некрасова |  0,25|республи-|

|согласованию),|

|      |от проспекта Мира до  |  0,25|канский  |       |АО

|

|      |Южной магистрали (1   |  0,25|бюджет,  |       |"Кыргызалко"

|

|      |пусковой комплекс -   |  0,5 |собствен-|       |(по

|

|      |подъездные дороги)    |  2,5 |ные      |

|согласованию),|

|      |                      |      |средства |       |АО "Кыргыз-

|

|      |                      |      |         |       |тамекиси" (по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |"Реемстма-

|

|      |                      |      |         |       |Кыргызстан"

|

|      |                      |      |         |       |(по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |СП "Бител"

(по|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |ОсОО "Кател"

|

|      |                      |      |         |       |(по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |НБКР (по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |Коммерч.

|

|      |                      |      |         |       |банки (по

|

|      |                      |      |         |       |согласованию)

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.1.12|Завершение            | 20,50|В том    |Август |Ленинская

|

|      |реконструкции бульвара| 10,0 |числе:   |       |райадмини-

|

|      |М.Гвардия от          |  1,5 |местный  |       |страция,

мэрия|

|      |ул.Боконбаева до      |  5,0 |бюджет,  |       |гор.Бишкек,

|

|      |пр. Жибек Жолу        |  0,5 |собствен-|       |Нарынская

|

|      |                      |  0,25|ные      |       |облгосадми-

|

|      |                      |  0,25|средства |       |нистрация,

|

|      |                      |  0,25|         |       |Минсоцтруд,

|

|      |                      |  0,25|         |       |АО "Нур" (по

|

|      |                      |  0,25|         |

|согласованию),|

|      |                      |  0,5 |         |       |ОсОО Агровин-

|

|      |                      |  0,5 |         |       |маркет (по

|

|      |                      |  0,25|         |

|согласованию),|

|      |                      |  0,5 |         |       |АО

|

|      |                      |  0,25|         |       |"Кондитерский

|

|      |                      |  0,25|         |       |комбинат" (по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО "Эльвест"

|

|      |                      |      |         |       |(по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |ОсОО

|

|      |                      |      |         |       |"Кара-Арча"

|

|      |                      |      |         |       |(по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |ЗАО "Ак-Ун"

|

|      |                      |      |         |       |(по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО"Кыргыз-

|

|      |                      |      |         |       |мебель" (по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |ОсОО "Витраж"

|

|      |                      |      |         |       |(по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО "Арпа" (по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО "Кереге"

|

|      |                      |      |         |       |(по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО

|

|      |                      |      |         |       |"Бишкекстрой-

|

|      |                      |      |         |       |материалы"

(по|

|      |                      |      |         |       |согласованию)

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.1.13|Подготовка к открытию |  9,0 |В том    |В      |Управление

|

|      |парка им. 125-летия   |  1,0 |числе:   |течение|парками и

|

|      |города Бишкек по      |  2,0 |собствен-|года   |зонами

отдыха,|

|      |проспекту А.Токомбаева|  4,0 |ные      |       |Октябрьская

|

|      |                      |  0,25|средства,|       |райгосадми-

|

|      |                      |  0,25|местный  |       |нистрация,

|

|      |                      |  0,25|бюджет,  |       |Департамент

|

|      |                      |  0,25|собствен-|       |таможенной

|

|      |                      |  0,25|ные      |       |службы,

|

|      |                      |  0,25|средства |       |АО "Таш-

Темир"|

|      |                      |  0,25|         |       |(по

|

|      |                      |  0,25|         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО

|

|      |                      |      |         |

|"Автосборочный|

|      |                      |      |         |       |завод" (по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО "Эмерек"

|

|      |                      |      |         |       |(по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |ОсОО "Кыргыз-

|

|      |                      |      |         |       |автомаш-

|

|      |                      |      |         |       |радиатор" (по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО "Втормет"

|

|      |                      |      |         |       |(по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО "Учкун"

(по|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО "Кыргыз-

|

|      |                      |      |         |       |энергоремонт"

|

|      |                      |      |         |       |(по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО "Кум-

Шагыл"|

|      |                      |      |         |       |(по

|

|      |                      |      |         |       |согласованию)

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.1.14|Разработка проекта и  |По    |Местный  |В      |Мэрия

|

|      |строительство         |смете |бюджет,  |течение|гор. Бишкек,

|

|      |комплекса "Арка       |      |республи-|года   |Минсельвод-

|

|      |2200-летия кыргызской |      |канский  |       |пром,

|

|      |государственности"    |      |бюджет   |       |Минздрав,

|

|      |                      |      |         |

|Госкомархстрой|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.1.15|Строительство         |По    |Республи-|В      |Мэрия

|

|      |монумента "Кыргыз Ата"|смете |канский  |течение|гор. Бишкек,

|

|      |                      |      |бюджет,  |года   |ТРК

|

|      |                      |      |местный  |       |"Кудайберген"

|

|      |                      |      |бюджет,  |       |(по

|

|      |                      |      |собствен-|

|согласованию),|

|      |                      |      |ные      |       |ОсОО

|

|      |                      |      |средства |       |"Беш-Сары"

(по|

|      |                      |      |         |       |согласованию)

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.1.16|Реконструкция         |По    |Местный  |Август |Мэрия

|

|      |центральной части     |смете |бюджет,  |       |гор. Бишкек,

|

|      |культурно-этнографи-  |      |собствен-|       |СЭЗ "Бишкек"

|

|      |ческого комплекса     |      |ные      |       |(по

|

|      |"Манас айылы" и       |      |средства |       |согласованию)

|

|      |благоустройство       |      |         |       |

|

|      |территории            |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.1.17|Закладка камня под    |По    |Местный  |В      |Мэрия

|

|      |строительство         |смете |бюджет   |течение|гор. Бишкек

|

|      |памятника Бишкек      |      |         |года   |

|

|      |баатыру               |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.1.18|Организация музея     |По    |Республи-|В      |МОиК, НАН КР,

|

|      |Бишкек баатыра        |смете |канский  |течение|мэрия

|

|      |                      |      |бюджет,  |года   |гор. Бишкек

|

|      |                      |      |местный  |       |

|

|      |                      |      |бюджет   |       |

|

|---------------------------------------------------------------------

|

|               2.2. Объекты, закрепленные за регионами

|

|---------------------------------------------------------------------

|

|2.2.1 |Государственный       |  4,7 |Местный  |Август |Чуйская

|

|      |академический русский |      |бюджет   |       |область

|

|      |драматический театр:  |      |         |       |

|

|      |- ремонт кровли и     |      |         |       |

|

|      |  фасада здания;      |      |         |       |

|

|      |- выполнение подсветки|      |         |       |

|

|      |  здания;             |      |         |       |

|

|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |

|

|      |  аллеи вокруг здания;|      |         |       |

|

|      |- восстановление      |      |         |       |

|

|      |  наружного освещения;|      |         |       |

|

|      |- благоустройство и   |      |         |       |

|

|      |  озеленение          |      |         |       |

|

|      |  территории;         |      |         |       |

|

|      |- восстановление      |      |         |       |

|

|      |  фонтана с западной  |      |         |       |

|

|      |  стороны             |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.2.2 |Кыргызская            |  4,7 |Местный  |Август |Таласская

|

|      |национальная          |      |бюджет   |       |область

|

|      |библиотека:           |      |         |       |

|

|      |- ремонт кровли и     |      |         |       |

|

|      |  фасада здания;      |      |         |       |

|

|      |- выполнение подсветки|      |         |       |

|

|      |  здания;             |      |         |       |

|

|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |

|

|      |  аллеи вокруг здания;|      |         |       |

|

|      |- восстановление      |      |         |       |

|

|      |  фонтана с восточной |      |         |       |

|

|      |  стороны;            |      |         |       |

|

|      |- восстановление      |      |         |       |

|

|      |  наружного освещения;|      |         |       |

|

|      |- благоустройство и   |      |         |       |

|

|      |  озеленение          |      |         |       |

|

|      |  территории          |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.2.3 |Кинотеатр             |  4,7 |Местный  |Август |Иссык-

Кульская|

|      |"Иссык-Куль":         |      |бюджет   |       |область

|

|      |- выполнение подсветки|      |         |       |

|

|      |  здания;             |      |         |       |

|

|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |

|

|      |  аллеи вокруг здания;|      |         |       |

|

|      |- восстановление      |      |         |       |

|

|      |  наружного освещения;|      |         |       |

|

|      |- благоустройство и   |      |         |       |

|

|      |  озеленение          |      |         |       |

|

|      |  территории;         |      |         |       |

|

|      |- восстановление мест |      |         |       |

|

|      |  общественного       |      |         |       |

|

|      |  пользования возле   |      |         |       |

|

|      |  кинотеатра          |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.2.4 |Кыргызская            |  8,0 |Местный  |Август |Ошская

|

|      |национальная          |      |бюджет   |       |область

|

|      |филармония            |      |         |       |

|

|      |им.Т.Сатылганова:     |      |         |       |

|

|      |- ремонт кровли и     |      |         |       |

|

|      |  фасада здания;      |      |         |       |

|

|      |- выполнение подсветки|      |         |       |

|

|      |  здания;             |      |         |       |

|

|      |- восстановление      |      |         |       |

|

|      |  водоснабжения полива|      |         |       |

|

|      |  территории с        |      |         |       |

|

|      |  восточной стороны;  |      |         |       |

|

|      |- благоустройство и   |      |         |       |

|

|      |  озеленение          |      |         |       |

|

|      |  территории          |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.2.5 |Государственный       |  4,5 |Местный  |Август |Баткенская

|

|      |исторический музей:   |      |бюджет   |       |область

|

|      |- ремонт кровли,      |      |         |       |

|

|      |  фасада, цокольной   |      |         |       |

|

|      |  части и террасы;    |      |         |       |

|

|      |- выполнение подсветки|      |         |       |

|

|      |  здания;             |      |         |       |

|

|      |- ремонт фонтанов     |      |         |       |

|

|      |  вокруг здания;      |      |         |       |

|

|      |- ремонт гидроизоляции|      |         |       |

|

|      |  и покрытия гранитных|      |         |       |

|

|      |  плит "брекчия" над  |      |         |       |

|

|      |  техническими        |      |         |       |

|

|      |  помещениями (главный|      |         |       |

|

|      |  вход в музей);      |      |         |       |

|

|      |- благоустройство и   |      |         |       |

|

|      |  озеленение          |      |         |       |

|

|      |  территории          |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.2.6 |Кыргызский            |  4,7 |Местный  |Август |Джалал-Абад-

|

|      |национальный          |      |бюджет   |       |ская область

|

|      |академический         |      |         |       |

|

|      |драматический театр   |      |         |       |

|

|      |им.Т.Абдымомунова:    |      |         |       |

|

|      |- ремонт фасада;      |      |         |       |

|

|      |- выполнение подсветки|      |         |       |

|

|      |  здания;             |      |         |       |

|

|      |- завершение покрытия |      |         |       |

|

|      |  брусчаткой аллеи    |      |         |       |

|

|      |  вокруг здания;      |      |         |       |

|

|      |- восстановление      |      |         |       |

|

|      |  фонтана с южной     |      |         |       |

|

|      |  стороны;            |      |         |       |

|

|      |- благоустройство и   |      |         |       |

|

|      |  озеленение          |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.2.7 |Кинотеатр "Октябрь":  |  1,4 |Местный  |Август |Нарынская

|

|      |- завершение подсветки|      |бюджет   |       |область

|

|      |  здания;             |      |         |       |

|

|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |

|

|      |  аллеи вокруг здания;|      |         |       |

|

|      |- благоустройство и   |      |         |       |

|

|      |  озеленение          |      |         |       |

|

|      |  территории          |      |         |       |

|

|---------------------------------------------------------------------

|

|           2.3. Другие объекты на территории города Бишкек

|

|---------------------------------------------------------------------

|

|2.3.1 |Главный корпус        |  6,9 |Республи-|Август |МОиК, Минфин,

|

|      |Бишкекского           |      |канский  |       |БГУ

|

|      |гуманитарного         |      |бюджет   |       |

|

|      |университета:         |      |         |       |

|

|      |- завершение          |      |         |       |

|

|      |  строительства;      |      |         |       |

|

|      |- облицовка колоннады |      |         |       |

|

|      |  и парапета          |      |         |       |

|

|      |  колоннады;          |      |         |       |

|

|      |- устройство кровли   |      |         |       |

|

|      |  колоннады;          |      |         |       |

|

|      |- облицовка стен гл.  |      |         |       |

|

|      |  корпуса с южной     |      |         |       |

|

|      |  стороны;            |      |         |       |

|

|      |- отделка колоннады с |      |         |       |

|

|      |  устройством         |      |         |       |

|

|      |  подсветки           |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.3.2 |Собственные здания и  |По    |Республи-|Август |Министерства,

|

|      |сооружения:           |факту |канский  |       |ведомства и

|

|      |- завершение ремонта  |      |бюджет,  |       |организации,

|

|      |  фасадов и их        |      |специаль-|       |находящиеся

на|

|      |  подсветка;          |      |ные      |       |территории

|

|      |- завершение          |      |средства,|       |гор. Бишкек

|

|      |  восстановления      |      |собствен-|       |

|

|      |  фонтанов, покрытие  |      |ные      |       |

|

|      |  брусчаткой          |      |средства |       |

|

|      |  прилегающей         |      |         |       |

|

|      |  территории;         |      |         |       |

|

|      |- благоустройство и   |      |         |       |

|

|      |  озеленение          |      |         |       |

|

|      |  прилегающей         |      |         |       |

|

|      |  территории;         |      |         |       |

|

|      |- обновление вывесок; |      |         |       |

|

|      |- оформление рекламных|      |         |       |

|

|      |  щитов               |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.3.3 |Реконструкция         | 10,0 |Специаль-|Август |МЭЧС, Минюст

|

|      |ул.Рыскулова от       |      |ные и    |       |

|

|      |ул.Уметалиева до бул. |      |собствен-|       |

|

|      |М.Гвардии для открытия|      |ные      |       |

|

|      |автомобильного        |      |средства |       |

|

|      |движения              |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.3.4 |Покрытие брусчаткой   |  2,0 |Республи-|Август |Комитет по

|

|      |бул.Эркиндик от пр.Чуй|      |канский  |       |доходам при

|

|      |до монумента          |      |бюджет   |       |Минфине КР,

|

|      |"Эркиндик"            |      |         |       |Минобороны

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.3.5 |Строительство         | 16,5 |В том    |Декабрь|Минтранском-

|

|      |подъездных дорог к    |  6,0 |числе:   |       |муникаций, АО

|

|      |юго-восточному жилому |  6,0 |республи-|       |"Кыргызалтын"

|

|      |району - мкр. N 12    |  0,5 |канский  |       |(по

|

|      |(7 п. к. -            |  0,5 |бюджет,  |

|согласованию),|

|      |строительство         |  0,5 |собствен-|       |"Реемстма-Кыр-

|

|      |четырехпролетного     |  0,5 |ные      |       |гызстан" (по

|

|      |моста через реку      |  1,0 |средства |

|согласованию),|

|      |Аламедин)             |  0,5 |         |       |ОсОО

|

|      |                      |  0,5 |         |       |"Галенфарм"

|

|      |                      |  0,5 |         |       |(по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО "Сантехма"

|

|      |                      |      |         |       |(по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |ОАО "Завод

|

|      |                      |      |         |       |Айнур" (по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |Бишкек ТЭЦ,

|

|      |                      |      |         |       |АО "Ореми"

(по|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО "БЛВЗ" (по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО "Кыргыз-

|

|      |                      |      |         |       |шампаны" (по

|

|      |                      |      |         |       |согласованию)

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.3.6 |Завершить             |По    |Собствен-|Август |НАН

|

|      |благоустройство Аллеи |факту |ные      |       |

|

|      |выдающихся ученых у   |      |средства |       |

|

|      |здания НАН Кыргызской |      |         |       |

|

|      |Республики            |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.3.7 |Изготовление и монтаж |  2,0 |Консуль- |Август |МИД

|

|      |аншлагов по улицам    |      |ские     |       |

|

|      |гор. Бишкек           |      |сборы    |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.3.8 |Изготовление и монтаж |  3,0 |Собствен-|Август |НАК "Кыргыз

|

|      |рекламных щитов не для|      |ные      |       |аба жолдору"

|

|      |коммерческих целей    |      |средства |       |(по

|

|      |(социальная реклама)  |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО

|

|      |                      |      |         |

|"Международный|

|      |                      |      |         |       |аэропорт

|

|      |                      |      |         |       |Манас" (по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО "Аэронави-

|

|      |                      |      |         |       |гация" (по

|

|      |                      |      |         |       |согласованию)

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.3.9 |Установка             |  8,0 |Собствен-|Август |ОАО

|

|      |трансформаторных      |  4,0 |ные      |       |"Национальная

|

|      |подстанций с          |  4,0 |средства |       |электрическая

|

|      |электрическими сетями |      |         |       |сеть

|

|      |в новостройках города |      |         |       |Кыргызстана"

|

|      |                      |      |         |       |(по

|

|      |                      |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |АО "Север-

|

|      |                      |      |         |       |электро" (по

|

|      |                      |      |         |       |согласованию)

|

|---------------------------------------------------------------------

|

|                     2.4. Хозяйствующие субъекты

|

|---------------------------------------------------------------------

|

|2.4.1 |Собственные здания и  |По    |Собствен-|Август |Учреждения,

|

|      |сооружения:           |факту |ные      |       |организации,

|

|      |- завершение ремонта  |      |средства |       |хозяйствующие

|

|      |  фасадов и подсветка |      |         |       |субъекты

|

|      |  зданий;             |      |         |       |

|

|      |- реконструкция       |      |         |       |

|

|      |  фонтанов;           |      |         |       |

|

|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |

|

|      |  прилегающей         |      |         |       |

|

|      |  территории;         |      |         |       |

|

|      |- благоустройство     |      |         |       |

|

|      |  прилегающих         |      |         |       |

|

|      |  территорий;         |      |         |       |

|

|      |- обновление вывесок  |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.4.2 |Покрытие брусчаткой   |  1,0 |Собствен-|Август |СЭЗ "Бишкек"

|

|      |территории комплекса  |      |ные      |       |(по

|

|      |"Манас айылы",        |      |средства |       |согласованию)

|

|      |благоустройство       |      |         |       |

|

|      |территории            |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.4.3 |Открытие многоярусной |По    |Собствен-|Август |ЗАО "Беш-

Сары"|

|      |автостоянки на        |факту |ные      |       |(по

|

|      |пересечении улиц      |      |средства |       |согласованию)

|

|      |Киевская и            |      |         |       |

|

|      |Бейшеналиевой         |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.4.4 |Открытие торгового    | 10,0 |Собствен-|Август |ЗАО "Берекет"

|

|      |комплекса "Берекет"   |      |ные      |       |(по

|

|      |                      |      |средства |       |согласованию)

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.4.5 |Ремонт автодороги по  |  3,0 |Собствен-|Август |ОсОО

"Аламудун|

|      |ул.Парковая и         |      |ные      |       |базары" (по

|

|      |Джантошева,           |      |средства |       |согласованию)

|

|      |прилегающей к         |      |         |       |

|

|      |территории            |      |         |       |

|

|      |Аламединского рынка   |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.4.6 |Реконструкция         |  1,5 |Собствен-|Август |ТРК "Орто-

Сай"|

|      |автодороги с южной    |      |ные      |       |(по

|

|      |стороны рынка         |      |средства |

|согласованию),|

|      |"Орто-Сай" от         |      |         |       |ОсОО "Оберон"

|

|      |ул.Юнусалиева до      |      |         |       |(по

|

|      |ул.Ж.Пудовкина        |      |         |

|согласованию),|

|      |                      |      |         |       |ТРК

|

|      |                      |      |         |       |"Кулун-Ата" и

|

|      |                      |      |         |       |другие

|

|      |                      |      |         |       |хозяйствующие

|

|      |                      |      |         |       |субъекты (по

|

|      |                      |      |         |       |согласованию)

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.4.7 |Здание АО             |По    |Собствен-|Август |АО "Кыргыз-

|

|      |"Кыргызтелеком":      |факту |ные      |       |телеком" (по

|

|      |- подсветка здания;   |      |средства |       |согласованию)

|

|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |

|

|      |  прилегающей         |      |         |       |

|

|      |  территории на       |      |         |       |

|

|      |  пересечении пр.Чуй и|      |         |       |

|

|      |  ул.Абдрахманова     |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.4.8 |Здание АОЗТ ЦУМа      |По    |Собствен-|Август |АОЗТ ЦУМ

|

|      |"Айчурек":            |факту |ные      |       |"Айчурек" (по

|

|      |- подсветка здания;   |      |средства |       |согласованию)

|

|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |

|

|      |  аллеи вокруг здания;|      |         |       |

|

|      |- восстановление      |      |         |       |

|

|      |  наружного освещения |      |         |       |

|

|      |  с северо-западной   |      |         |       |

|

|      |  стороны здания;     |      |         |       |

|

|      |- благоустройство и   |      |         |       |

|

|      |  озеленение          |      |         |       |

|

|      |  территории          |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.4.9 |ТД "Тысяча мелочей":  |По    |Собствен-|Август |ТД "Тысяча

|

|      |- выполнение подсветки|факту |ные      |       |мелочей" (по

|

|      |  здания;             |      |средства |       |согласованию)

|

|      |- восстановление      |      |         |       |

|

|      |  наружного освещения;|      |         |       |

|

|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |

|

|      |  прилегающей         |      |         |       |

|

|      |  территории;         |      |         |       |

|

|      |- благоустройство и   |      |         |       |

|

|      |  озеленение          |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.4.10|Рынки, мини-рынки,    |По    |Собствен-|Август |Администрации

|

|      |торгово-рыночные      |факту |ные      |       |торгово-рыноч-

|

|      |комплексы, магазины и |      |средства |       |ных

|

|      |др.:                  |      |         |       |комплексов,

|

|      |- ремонт прилегающих  |      |         |       |рынков и

|

|      |  тротуаров, дорог и  |      |         |       |мини-рынков

|

|      |  территорий;         |      |         |       |

|

|      |- благоустройство и   |      |         |       |

|

|      |  озеленение          |      |         |       |

|

|      |  территорий;         |      |         |       |

|

|      |- обеспечение порядка |      |         |       |

|

|      |  и чистоты в торговых|      |         |       |

|

|      |  рядах               |      |         |       |

|

|------|----------------------|------|---------|-------|--------------

|

|2.4.11|Здания автовокзалов,  |По    |Собствен-|Август |Администрации

|

|      |аэропорта "Манас",    |факту |ные      |       |автовокзалов,

|

|      |железнодорожных       |      |средства |       |аэропорта

|

|      |вокзалов, гостиниц,   |      |         |       |"Манас",

|

|      |ресторанов и другие   |      |         |       |железнодорож-

|

|      |объекты               |      |         |       |ных вокзалов,

|

|      |социально-культурного |      |         |       |гостиниц,

|

|      |назначения:           |      |         |       |ресторанов

|

|      |- ремонт фасадов и    |      |         |       |

|

|      |  подсветка           |      |         |       |

|

|      |  собственных зданий, |      |         |       |

|

|      |  сооружений;         |      |         |       |

|

|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |

|

|      |  прилегающей         |      |         |       |

|

|      |  территории;         |      |         |       |

|

|      |- благоустройство и   |      |         |       |

|

|      |  озеленение          |      |         |       |

|

|      |  территории;         |      |         |       |

|

|      |- обновление вывесок и|      |         |       |

|

|      |  праздничное         |      |         |       |

|

|      |  оформление фасадов  |      |         |       |

|

|      |  зданий              |      |         |       |

|

----------------------------------------------------------------------

-

III. Праздничное оформление города

----------------------------------------------------------------------

-

|N|Мероприятие     | По | Ленин- |Октябрьский | Первомай- | Свердлов-

|

| |                |го- | ский   |   район    |  ский     |   ский

|

| |                |роду| район  |            |  район    |   район

|

|-|----------------|----|--------|------------|-----------|-----------

|

|1|Установка       |  20|    5   |      5     |      5    |      5

|

| |растяжек        |    |Проспект|Ул.Ахунбаева|Пр.Чуй - 2,|Пр.Чуй -

2,|

| |                |    |Манаса -|- 3,        |пр.Манаса -|пр.Байтик

|

| |                |    |3,      |ул.Ахунбаева|2,         |баатыра -

3|

| |                |    |проспект|- 3         |пр.Байтик  |

|

| |                |    |Чуй - 2 |            |баатыра - 1|

|

|-|----------------|----|--------|------------|-----------|-----------

|

|2|Размещение      | 224|   56   |     56     |     56    |     56

|

| |кронштейнов     |    |        |            |           |

|

|-|----------------|----|--------|------------|-----------|-----------

|

|3|Размещение      |  40|    2   |      2     |      2    |      2

|

| |рекламных панно |    |        |            |           |

|

| |на сущ. щитах   |    |        |            |           |

|

| |в том числе:    |    |        |            |           |

|

| |- ОсОО          |  15|        |            |           |

|

| |  "Континент"   |    |        |            |           |

|

| |- ОсОО "ДЭКА"   |  10|        |            |           |

|

| |- СП "Реемстма- |   5|        |            |           |

|

| |  Кыргызстан"   |    |        |            |           |

|

| |- СП "Кока-Кола-|   2|        |            |           |

|

| |  Ботлерс"      |    |        |            |           |

|

----------------------------------------------------------------------

-