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                           УТРАТИЛО СИЛУ
          в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР 
                   от 11 февраля 2022 года № 57-р

г.Бишкек, Дом Правительства 
от 19 августа 2003 года N 491-р

           РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

  В  целях реализации распоряжения Президента Кыргызской Республики от
29   марта   2003   года   N   88   о   проведении   Года   кыргызской
государственности:
  1.  Утвердить  прилагаемый  план мероприятий  по  подготовке  города
Бишкек  к празднованию 12-летия независимости Кыргызской Республики  в
рамках   проведения  мероприятий,  посвященных  2200-летию  кыргызской
государственности.
  2.   Министерствам,   государственным  комитетам,   административным
ведомствам,   государственным  комиссиям,  областным   государственным
администрациям и мэрии города Бишкек:
  - обеспечить выполнение утвержденного плана мероприятий;
  -  представлять информацию о ходе выполнения плана мероприятий к 1 и
15 числам каждого месяца.
  3.  Министерству  финансов  Кыргызской Республики  решить  вопрос  о
списании   балансовой  стоимости  реконструируемой  части   культурно-
этнографического комплекса "Манас айылы" в размере 7 млн.сомов.
  4.  Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  отдел
социально-культурного  развития Аппарата  Премьер-министра  Кыргызской
Республики.

  Премьер-министр                                          Н.Танаев


                               Утвержден
                      распоряжением Правительства
                         Кыргызской Республики
                    от 19 августа 2003 года N 491-р

                       ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
              по подготовке города Бишкек к празднованию
             12-летия независимости Кыргызской Республики
             в рамках проведения мероприятий, посвященных
                2200-летию кыргызской государственности

                    I. Организационные мероприятия

----------------------------------------------------------------------
-
|N|                Мероприятия            |  Сроки   |  Исполнители
|
| |                                       |исполнения|
|
|-|---------------------------------------|----------|----------------
|
|1|Организация сбора спонсорских средств  |Август    |Мэрия,
|
| |в фонд для подготовки и проведения     |
|райадминистрации|
| |празднования 12-летия независимости    |          |гор.Бишкек
|
| |Кыргызской Республики в рамках         |          |
|
| |мероприятий, посвященных 2200-летию    |          |
|
| |кыргызской государственности           |          |
|
----------------------------------------------------------------------
-

              II. Строительство и реконструкция юбилейных
                 объектов, благоустройство территории

----------------------------------------------------------------------
-
|      |     Наименование     |Стои- |Источник | Срок  | Исполнитель
|
|      |     мероприятий      |мость |финанси- |испол- |
|
|      |                      |работ |рования  |нения  |
|
|      |                      |(млн. |         |       |
|
|      |                      |сом)  |         |       |
|
|---------------------------------------------------------------------
|
|                         2.1. Объекты мэрии
|
|---------------------------------------------------------------------
|
|2.1.1 |Подготовка города к   |По    |Местный  |Август |Мэрия
|
|      |празднованию 12-летия |факту |бюджет   |       |гор. Бишкек
|
|      |независимости в рамках|      |         |       |
|
|      |проведения            |      |         |       |
|
|      |мероприятий,          |      |         |       |
|
|      |посвященных Году      |      |         |       |
|
|      |кыргызской            |      |         |       |
|
|      |государственности,    |      |         |       |
|
|      |в том числе:          |      |         |       |
|
|      |- благоустройство и   |      |         |       |
|
|      |  озеленение          |      |         |       |
|
|      |  территорий;         |      |         |       |
|
|      |- восстановление      |      |         |       |
|
|      |  уличного освещения; |      |         |       |
|
|      |- праздничное         |      |         |       |
|
|      |  оформление          |      |         |       |
|
|      |  центральных улиц,   |      |         |       |
|
|      |  площадей и других   |      |         |       |
|
|      |  общественных мест;  |      |         |       |
|
|      |- оформление рекламных|      |         |       |
|
|      |  щитов               |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.1.2 |Завершение второго    |  1,0 |Местный  |Август |Мэрия
|
|      |пускового комплекса   |      |бюджет   |       |гор. Бишкек
|
|      |объекта "Реконструкция|      |         |       |
|
|      |ул.Табышалиева с      |      |         |       |
|
|      |устройством фонтана - |      |         |       |
|
|      |Аллея молодежи",      |      |         |       |
|
|      |- изготовление и      |      |         |       |
|
|      |  монтаж милицейского |      |         |       |
|
|      |  поста               |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.1.3 |Строительство школы на| 46,4 |Местный  |Август |Мэрия
|
|      |754 ученических места |  4,5 |бюджет,  |       |гор. Бишкек,
|
|      |в жилом массиве       |      |республи-|       |Минфин, МОиК
|
|      |"Ак-Босого",          |      |канский  |       |
|
|      |- обеспечение школьным|      |бюджет   |       |
|
|      |  инвентарем,         |      |         |       |
|
|      |  оборудованием и     |      |         |       |
|
|      |  мебелью             |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.1.4 |Строительство школы на|  3,3 |Местный  |Август |Мэрия
|
|      |120 ученических мест в|  2,7 |бюджет,  |       |гор. Бишкек,
|
|      |жилом массиве         |  0,6 |республи-|       |МОиК
|
|      |"Ала-Тоо",            |      |канский  |       |
|
|      |- обеспечение школьным|      |бюджет   |       |
|
|      |  инвентарем,         |      |         |       |
|
|      |  оборудованием и     |      |         |       |
|
|      |  мебелью             |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.1.5 |Установка контактной  | 30,0 |Местный  |Октябрь|Мэрия
|
|      |троллейбусной линии и | 20,0 |бюджет,  |       |гор. Бишкек,
|
|      |ремонт подъездных     | 10,0 |республи-|       |МВТП
|
|      |дорог по улицам       |      |канский  |       |
|
|      |Гагарина -            |      |бюджет   |       |
|
|      |Селекционная в жилом  |      |         |       |
|
|      |массиве "Ак-Орго"     |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.1.6 |Реконструкция улицы   | 10,0 |В том    |Август |Мэрия
|
|      |Рыскулова от улицы    |  5,0 |числе:   |       |гор. Бишкек,
|
|      |Т.Молдо до проспекта  |  3,0 |местный  |       |Госкомимму-
|
|      |Манаса для открытия   |  2,0 |бюджет,  |       |щества,
|
|      |пешеходного движения  |      |республи-|
|Госкомтурспорт|
|      |"Арбат"               |      |канский  |       |
|
|      |                      |      |бюджет   |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.1.7 |Реконструкция         |  3,0 |В том    |Сен-   |Мэрия
|
|      |пешеходного моста по  |  0,75|числе:   |тябрь  |г.Бишкек,
|
|      |улице А.Огонбаева     |  1,00|местный  |       |Свердловская
|
|      |через речку Аламедин  |  0,5 |бюджет,  |       |райадмини-
|
|      |                      |  0,25|собствен-|       |страция, ТРК
|
|      |                      |  0,25|ные      |       |"Мадина" (по
|
|      |                      |  0,25|средства |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО завод
|
|      |                      |      |         |       |"ЖБИ" (по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО "Ак-Тилек"
|
|      |                      |      |         |       |(по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО "Кыргыз-
|
|      |                      |      |         |       |камвольнооту"
|
|      |                      |      |         |       |(по
|
|      |                      |      |         |       |согласованию)
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.1.8 |Реабилитация городских|225,0 |Кредитные|Ноябрь |Мэрия
|
|      |автомобильных дорог   |      |средства |       |гор. Бишкек,
|
|      |протяженностью 25,98  |      |         |       |Минтранс-
|
|      |км                    |      |         |       |коммуникаций
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.1.9 |Проведение текущего   |  4,0 |Местный  |Сен-   |Райадмини-
|
|      |ямочного ремонта      |      |бюджет   |тябрь  |страции
|
|      |автотрасс (1,0 х 4    |      |         |       |гор. Бишкек
|
|      |района)               |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.1.10|Восстановление        |  4,0 |Местный  |Октябрь|Райадмини-
|
|      |наружного освещения   |      |бюджет   |       |страции
|
|      |(1,0 х 4 района)      |      |         |       |гор. Бишкек
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.1.11|Установка контактной  | 23,0 |В том    |Октябрь|Мэрия
|
|      |троллейбусной линии и |  8,0 |числе:   |       |гор. Бишкек,
|
|      |ремонт подъездных     |  1,0 |местный  |       |АО "Бишкек-
|
|      |дорог по улицам       |  0,25|бюджет,  |       |курулуш" (по
|
|      |Ахунбаева - Некрасова |  0,25|республи-|
|согласованию),|
|      |от проспекта Мира до  |  0,25|канский  |       |АО
|
|      |Южной магистрали (1   |  0,25|бюджет,  |       |"Кыргызалко"
|
|      |пусковой комплекс -   |  0,5 |собствен-|       |(по
|
|      |подъездные дороги)    |  2,5 |ные      |
|согласованию),|
|      |                      |      |средства |       |АО "Кыргыз-
|
|      |                      |      |         |       |тамекиси" (по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |"Реемстма-
|
|      |                      |      |         |       |Кыргызстан"
|
|      |                      |      |         |       |(по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |СП "Бител"
(по|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |ОсОО "Кател"
|
|      |                      |      |         |       |(по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |НБКР (по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |Коммерч.
|
|      |                      |      |         |       |банки (по
|
|      |                      |      |         |       |согласованию)
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.1.12|Завершение            | 20,50|В том    |Август |Ленинская
|
|      |реконструкции бульвара| 10,0 |числе:   |       |райадмини-
|
|      |М.Гвардия от          |  1,5 |местный  |       |страция,
мэрия|
|      |ул.Боконбаева до      |  5,0 |бюджет,  |       |гор.Бишкек,
|
|      |пр. Жибек Жолу        |  0,5 |собствен-|       |Нарынская
|
|      |                      |  0,25|ные      |       |облгосадми-
|
|      |                      |  0,25|средства |       |нистрация,
|
|      |                      |  0,25|         |       |Минсоцтруд,
|
|      |                      |  0,25|         |       |АО "Нур" (по
|
|      |                      |  0,25|         |
|согласованию),|
|      |                      |  0,5 |         |       |ОсОО Агровин-
|
|      |                      |  0,5 |         |       |маркет (по
|
|      |                      |  0,25|         |
|согласованию),|
|      |                      |  0,5 |         |       |АО
|
|      |                      |  0,25|         |       |"Кондитерский
|
|      |                      |  0,25|         |       |комбинат" (по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО "Эльвест"
|
|      |                      |      |         |       |(по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |ОсОО
|
|      |                      |      |         |       |"Кара-Арча"
|
|      |                      |      |         |       |(по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |ЗАО "Ак-Ун"
|
|      |                      |      |         |       |(по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО"Кыргыз-
|
|      |                      |      |         |       |мебель" (по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |ОсОО "Витраж"
|
|      |                      |      |         |       |(по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО "Арпа" (по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО "Кереге"
|
|      |                      |      |         |       |(по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО
|
|      |                      |      |         |       |"Бишкекстрой-
|
|      |                      |      |         |       |материалы"
(по|
|      |                      |      |         |       |согласованию)
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.1.13|Подготовка к открытию |  9,0 |В том    |В      |Управление
|
|      |парка им. 125-летия   |  1,0 |числе:   |течение|парками и
|
|      |города Бишкек по      |  2,0 |собствен-|года   |зонами
отдыха,|
|      |проспекту А.Токомбаева|  4,0 |ные      |       |Октябрьская
|
|      |                      |  0,25|средства,|       |райгосадми-
|
|      |                      |  0,25|местный  |       |нистрация,
|
|      |                      |  0,25|бюджет,  |       |Департамент
|
|      |                      |  0,25|собствен-|       |таможенной
|
|      |                      |  0,25|ные      |       |службы,
|
|      |                      |  0,25|средства |       |АО "Таш-
Темир"|
|      |                      |  0,25|         |       |(по
|
|      |                      |  0,25|         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО
|
|      |                      |      |         |
|"Автосборочный|
|      |                      |      |         |       |завод" (по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО "Эмерек"
|
|      |                      |      |         |       |(по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |ОсОО "Кыргыз-
|
|      |                      |      |         |       |автомаш-
|
|      |                      |      |         |       |радиатор" (по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО "Втормет"
|
|      |                      |      |         |       |(по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО "Учкун"
(по|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО "Кыргыз-
|
|      |                      |      |         |       |энергоремонт"
|
|      |                      |      |         |       |(по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО "Кум-
Шагыл"|
|      |                      |      |         |       |(по
|
|      |                      |      |         |       |согласованию)
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.1.14|Разработка проекта и  |По    |Местный  |В      |Мэрия
|
|      |строительство         |смете |бюджет,  |течение|гор. Бишкек,
|
|      |комплекса "Арка       |      |республи-|года   |Минсельвод-
|
|      |2200-летия кыргызской |      |канский  |       |пром,
|
|      |государственности"    |      |бюджет   |       |Минздрав,
|
|      |                      |      |         |
|Госкомархстрой|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.1.15|Строительство         |По    |Республи-|В      |Мэрия
|
|      |монумента "Кыргыз Ата"|смете |канский  |течение|гор. Бишкек,
|
|      |                      |      |бюджет,  |года   |ТРК
|
|      |                      |      |местный  |       |"Кудайберген"
|
|      |                      |      |бюджет,  |       |(по
|
|      |                      |      |собствен-|
|согласованию),|
|      |                      |      |ные      |       |ОсОО
|
|      |                      |      |средства |       |"Беш-Сары"
(по|
|      |                      |      |         |       |согласованию)
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.1.16|Реконструкция         |По    |Местный  |Август |Мэрия
|
|      |центральной части     |смете |бюджет,  |       |гор. Бишкек,
|
|      |культурно-этнографи-  |      |собствен-|       |СЭЗ "Бишкек"
|
|      |ческого комплекса     |      |ные      |       |(по
|
|      |"Манас айылы" и       |      |средства |       |согласованию)
|
|      |благоустройство       |      |         |       |
|
|      |территории            |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.1.17|Закладка камня под    |По    |Местный  |В      |Мэрия
|
|      |строительство         |смете |бюджет   |течение|гор. Бишкек
|
|      |памятника Бишкек      |      |         |года   |
|
|      |баатыру               |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.1.18|Организация музея     |По    |Республи-|В      |МОиК, НАН КР,
|
|      |Бишкек баатыра        |смете |канский  |течение|мэрия
|
|      |                      |      |бюджет,  |года   |гор. Бишкек
|
|      |                      |      |местный  |       |
|
|      |                      |      |бюджет   |       |
|
|---------------------------------------------------------------------
|
|               2.2. Объекты, закрепленные за регионами
|
|---------------------------------------------------------------------
|
|2.2.1 |Государственный       |  4,7 |Местный  |Август |Чуйская
|
|      |академический русский |      |бюджет   |       |область
|
|      |драматический театр:  |      |         |       |
|
|      |- ремонт кровли и     |      |         |       |
|
|      |  фасада здания;      |      |         |       |
|
|      |- выполнение подсветки|      |         |       |
|
|      |  здания;             |      |         |       |
|
|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |
|
|      |  аллеи вокруг здания;|      |         |       |
|
|      |- восстановление      |      |         |       |
|
|      |  наружного освещения;|      |         |       |
|
|      |- благоустройство и   |      |         |       |
|
|      |  озеленение          |      |         |       |
|
|      |  территории;         |      |         |       |
|
|      |- восстановление      |      |         |       |
|
|      |  фонтана с западной  |      |         |       |
|
|      |  стороны             |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.2.2 |Кыргызская            |  4,7 |Местный  |Август |Таласская
|
|      |национальная          |      |бюджет   |       |область
|
|      |библиотека:           |      |         |       |
|
|      |- ремонт кровли и     |      |         |       |
|
|      |  фасада здания;      |      |         |       |
|
|      |- выполнение подсветки|      |         |       |
|
|      |  здания;             |      |         |       |
|
|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |
|
|      |  аллеи вокруг здания;|      |         |       |
|
|      |- восстановление      |      |         |       |
|
|      |  фонтана с восточной |      |         |       |
|
|      |  стороны;            |      |         |       |
|
|      |- восстановление      |      |         |       |
|
|      |  наружного освещения;|      |         |       |
|
|      |- благоустройство и   |      |         |       |
|
|      |  озеленение          |      |         |       |
|
|      |  территории          |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.2.3 |Кинотеатр             |  4,7 |Местный  |Август |Иссык-
Кульская|
|      |"Иссык-Куль":         |      |бюджет   |       |область
|
|      |- выполнение подсветки|      |         |       |
|
|      |  здания;             |      |         |       |
|
|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |
|
|      |  аллеи вокруг здания;|      |         |       |
|
|      |- восстановление      |      |         |       |
|
|      |  наружного освещения;|      |         |       |
|
|      |- благоустройство и   |      |         |       |
|
|      |  озеленение          |      |         |       |
|
|      |  территории;         |      |         |       |
|
|      |- восстановление мест |      |         |       |
|
|      |  общественного       |      |         |       |
|
|      |  пользования возле   |      |         |       |
|
|      |  кинотеатра          |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.2.4 |Кыргызская            |  8,0 |Местный  |Август |Ошская
|
|      |национальная          |      |бюджет   |       |область
|
|      |филармония            |      |         |       |
|
|      |им.Т.Сатылганова:     |      |         |       |
|
|      |- ремонт кровли и     |      |         |       |
|
|      |  фасада здания;      |      |         |       |
|
|      |- выполнение подсветки|      |         |       |
|
|      |  здания;             |      |         |       |
|
|      |- восстановление      |      |         |       |
|
|      |  водоснабжения полива|      |         |       |
|
|      |  территории с        |      |         |       |
|
|      |  восточной стороны;  |      |         |       |
|
|      |- благоустройство и   |      |         |       |
|
|      |  озеленение          |      |         |       |
|
|      |  территории          |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.2.5 |Государственный       |  4,5 |Местный  |Август |Баткенская
|
|      |исторический музей:   |      |бюджет   |       |область
|
|      |- ремонт кровли,      |      |         |       |
|
|      |  фасада, цокольной   |      |         |       |
|
|      |  части и террасы;    |      |         |       |
|
|      |- выполнение подсветки|      |         |       |
|
|      |  здания;             |      |         |       |
|
|      |- ремонт фонтанов     |      |         |       |
|
|      |  вокруг здания;      |      |         |       |
|
|      |- ремонт гидроизоляции|      |         |       |
|
|      |  и покрытия гранитных|      |         |       |
|
|      |  плит "брекчия" над  |      |         |       |
|
|      |  техническими        |      |         |       |
|
|      |  помещениями (главный|      |         |       |
|
|      |  вход в музей);      |      |         |       |
|
|      |- благоустройство и   |      |         |       |
|
|      |  озеленение          |      |         |       |
|
|      |  территории          |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.2.6 |Кыргызский            |  4,7 |Местный  |Август |Джалал-Абад-
|
|      |национальный          |      |бюджет   |       |ская область
|
|      |академический         |      |         |       |
|
|      |драматический театр   |      |         |       |
|
|      |им.Т.Абдымомунова:    |      |         |       |
|
|      |- ремонт фасада;      |      |         |       |
|
|      |- выполнение подсветки|      |         |       |
|
|      |  здания;             |      |         |       |
|
|      |- завершение покрытия |      |         |       |
|
|      |  брусчаткой аллеи    |      |         |       |
|
|      |  вокруг здания;      |      |         |       |
|
|      |- восстановление      |      |         |       |
|
|      |  фонтана с южной     |      |         |       |
|
|      |  стороны;            |      |         |       |
|
|      |- благоустройство и   |      |         |       |
|
|      |  озеленение          |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.2.7 |Кинотеатр "Октябрь":  |  1,4 |Местный  |Август |Нарынская
|
|      |- завершение подсветки|      |бюджет   |       |область
|
|      |  здания;             |      |         |       |
|
|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |
|
|      |  аллеи вокруг здания;|      |         |       |
|
|      |- благоустройство и   |      |         |       |
|
|      |  озеленение          |      |         |       |
|
|      |  территории          |      |         |       |
|
|---------------------------------------------------------------------
|
|           2.3. Другие объекты на территории города Бишкек
|
|---------------------------------------------------------------------
|
|2.3.1 |Главный корпус        |  6,9 |Республи-|Август |МОиК, Минфин,
|
|      |Бишкекского           |      |канский  |       |БГУ
|
|      |гуманитарного         |      |бюджет   |       |
|
|      |университета:         |      |         |       |
|
|      |- завершение          |      |         |       |
|
|      |  строительства;      |      |         |       |
|
|      |- облицовка колоннады |      |         |       |
|
|      |  и парапета          |      |         |       |
|
|      |  колоннады;          |      |         |       |
|
|      |- устройство кровли   |      |         |       |
|
|      |  колоннады;          |      |         |       |
|
|      |- облицовка стен гл.  |      |         |       |
|
|      |  корпуса с южной     |      |         |       |
|
|      |  стороны;            |      |         |       |
|
|      |- отделка колоннады с |      |         |       |
|
|      |  устройством         |      |         |       |
|
|      |  подсветки           |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.3.2 |Собственные здания и  |По    |Республи-|Август |Министерства,
|
|      |сооружения:           |факту |канский  |       |ведомства и
|
|      |- завершение ремонта  |      |бюджет,  |       |организации,
|
|      |  фасадов и их        |      |специаль-|       |находящиеся
на|
|      |  подсветка;          |      |ные      |       |территории
|
|      |- завершение          |      |средства,|       |гор. Бишкек
|
|      |  восстановления      |      |собствен-|       |
|
|      |  фонтанов, покрытие  |      |ные      |       |
|
|      |  брусчаткой          |      |средства |       |
|
|      |  прилегающей         |      |         |       |
|
|      |  территории;         |      |         |       |
|
|      |- благоустройство и   |      |         |       |
|
|      |  озеленение          |      |         |       |
|
|      |  прилегающей         |      |         |       |
|
|      |  территории;         |      |         |       |
|
|      |- обновление вывесок; |      |         |       |
|
|      |- оформление рекламных|      |         |       |
|
|      |  щитов               |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.3.3 |Реконструкция         | 10,0 |Специаль-|Август |МЭЧС, Минюст
|
|      |ул.Рыскулова от       |      |ные и    |       |
|
|      |ул.Уметалиева до бул. |      |собствен-|       |
|
|      |М.Гвардии для открытия|      |ные      |       |
|
|      |автомобильного        |      |средства |       |
|
|      |движения              |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.3.4 |Покрытие брусчаткой   |  2,0 |Республи-|Август |Комитет по
|
|      |бул.Эркиндик от пр.Чуй|      |канский  |       |доходам при
|
|      |до монумента          |      |бюджет   |       |Минфине КР,
|
|      |"Эркиндик"            |      |         |       |Минобороны
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.3.5 |Строительство         | 16,5 |В том    |Декабрь|Минтранском-
|
|      |подъездных дорог к    |  6,0 |числе:   |       |муникаций, АО
|
|      |юго-восточному жилому |  6,0 |республи-|       |"Кыргызалтын"
|
|      |району - мкр. N 12    |  0,5 |канский  |       |(по
|
|      |(7 п. к. -            |  0,5 |бюджет,  |
|согласованию),|
|      |строительство         |  0,5 |собствен-|       |"Реемстма-Кыр-
|
|      |четырехпролетного     |  0,5 |ные      |       |гызстан" (по
|
|      |моста через реку      |  1,0 |средства |
|согласованию),|
|      |Аламедин)             |  0,5 |         |       |ОсОО
|
|      |                      |  0,5 |         |       |"Галенфарм"
|
|      |                      |  0,5 |         |       |(по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО "Сантехма"
|
|      |                      |      |         |       |(по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |ОАО "Завод
|
|      |                      |      |         |       |Айнур" (по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |Бишкек ТЭЦ,
|
|      |                      |      |         |       |АО "Ореми"
(по|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО "БЛВЗ" (по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО "Кыргыз-
|
|      |                      |      |         |       |шампаны" (по
|
|      |                      |      |         |       |согласованию)
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.3.6 |Завершить             |По    |Собствен-|Август |НАН
|
|      |благоустройство Аллеи |факту |ные      |       |
|
|      |выдающихся ученых у   |      |средства |       |
|
|      |здания НАН Кыргызской |      |         |       |
|
|      |Республики            |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.3.7 |Изготовление и монтаж |  2,0 |Консуль- |Август |МИД
|
|      |аншлагов по улицам    |      |ские     |       |
|
|      |гор. Бишкек           |      |сборы    |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.3.8 |Изготовление и монтаж |  3,0 |Собствен-|Август |НАК "Кыргыз
|
|      |рекламных щитов не для|      |ные      |       |аба жолдору"
|
|      |коммерческих целей    |      |средства |       |(по
|
|      |(социальная реклама)  |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО
|
|      |                      |      |         |
|"Международный|
|      |                      |      |         |       |аэропорт
|
|      |                      |      |         |       |Манас" (по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО "Аэронави-
|
|      |                      |      |         |       |гация" (по
|
|      |                      |      |         |       |согласованию)
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.3.9 |Установка             |  8,0 |Собствен-|Август |ОАО
|
|      |трансформаторных      |  4,0 |ные      |       |"Национальная
|
|      |подстанций с          |  4,0 |средства |       |электрическая
|
|      |электрическими сетями |      |         |       |сеть
|
|      |в новостройках города |      |         |       |Кыргызстана"
|
|      |                      |      |         |       |(по
|
|      |                      |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |АО "Север-
|
|      |                      |      |         |       |электро" (по
|
|      |                      |      |         |       |согласованию)
|
|---------------------------------------------------------------------
|
|                     2.4. Хозяйствующие субъекты
|
|---------------------------------------------------------------------
|
|2.4.1 |Собственные здания и  |По    |Собствен-|Август |Учреждения,
|
|      |сооружения:           |факту |ные      |       |организации,
|
|      |- завершение ремонта  |      |средства |       |хозяйствующие
|
|      |  фасадов и подсветка |      |         |       |субъекты
|
|      |  зданий;             |      |         |       |
|
|      |- реконструкция       |      |         |       |
|
|      |  фонтанов;           |      |         |       |
|
|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |
|
|      |  прилегающей         |      |         |       |
|
|      |  территории;         |      |         |       |
|
|      |- благоустройство     |      |         |       |
|
|      |  прилегающих         |      |         |       |
|
|      |  территорий;         |      |         |       |
|
|      |- обновление вывесок  |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.4.2 |Покрытие брусчаткой   |  1,0 |Собствен-|Август |СЭЗ "Бишкек"
|
|      |территории комплекса  |      |ные      |       |(по
|
|      |"Манас айылы",        |      |средства |       |согласованию)
|
|      |благоустройство       |      |         |       |
|
|      |территории            |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.4.3 |Открытие многоярусной |По    |Собствен-|Август |ЗАО "Беш-
Сары"|
|      |автостоянки на        |факту |ные      |       |(по
|
|      |пересечении улиц      |      |средства |       |согласованию)
|
|      |Киевская и            |      |         |       |
|
|      |Бейшеналиевой         |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.4.4 |Открытие торгового    | 10,0 |Собствен-|Август |ЗАО "Берекет"
|
|      |комплекса "Берекет"   |      |ные      |       |(по
|
|      |                      |      |средства |       |согласованию)
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.4.5 |Ремонт автодороги по  |  3,0 |Собствен-|Август |ОсОО
"Аламудун|
|      |ул.Парковая и         |      |ные      |       |базары" (по
|
|      |Джантошева,           |      |средства |       |согласованию)
|
|      |прилегающей к         |      |         |       |
|
|      |территории            |      |         |       |
|
|      |Аламединского рынка   |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.4.6 |Реконструкция         |  1,5 |Собствен-|Август |ТРК "Орто-
Сай"|
|      |автодороги с южной    |      |ные      |       |(по
|
|      |стороны рынка         |      |средства |
|согласованию),|
|      |"Орто-Сай" от         |      |         |       |ОсОО "Оберон"
|
|      |ул.Юнусалиева до      |      |         |       |(по
|
|      |ул.Ж.Пудовкина        |      |         |
|согласованию),|
|      |                      |      |         |       |ТРК
|
|      |                      |      |         |       |"Кулун-Ата" и
|
|      |                      |      |         |       |другие
|
|      |                      |      |         |       |хозяйствующие
|
|      |                      |      |         |       |субъекты (по
|
|      |                      |      |         |       |согласованию)
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.4.7 |Здание АО             |По    |Собствен-|Август |АО "Кыргыз-
|
|      |"Кыргызтелеком":      |факту |ные      |       |телеком" (по
|
|      |- подсветка здания;   |      |средства |       |согласованию)
|
|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |
|
|      |  прилегающей         |      |         |       |
|
|      |  территории на       |      |         |       |
|
|      |  пересечении пр.Чуй и|      |         |       |
|
|      |  ул.Абдрахманова     |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.4.8 |Здание АОЗТ ЦУМа      |По    |Собствен-|Август |АОЗТ ЦУМ
|
|      |"Айчурек":            |факту |ные      |       |"Айчурек" (по
|
|      |- подсветка здания;   |      |средства |       |согласованию)
|
|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |
|
|      |  аллеи вокруг здания;|      |         |       |
|
|      |- восстановление      |      |         |       |
|
|      |  наружного освещения |      |         |       |
|
|      |  с северо-западной   |      |         |       |
|
|      |  стороны здания;     |      |         |       |
|
|      |- благоустройство и   |      |         |       |
|
|      |  озеленение          |      |         |       |
|
|      |  территории          |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.4.9 |ТД "Тысяча мелочей":  |По    |Собствен-|Август |ТД "Тысяча
|
|      |- выполнение подсветки|факту |ные      |       |мелочей" (по
|
|      |  здания;             |      |средства |       |согласованию)
|
|      |- восстановление      |      |         |       |
|
|      |  наружного освещения;|      |         |       |
|
|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |
|
|      |  прилегающей         |      |         |       |
|
|      |  территории;         |      |         |       |
|
|      |- благоустройство и   |      |         |       |
|
|      |  озеленение          |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.4.10|Рынки, мини-рынки,    |По    |Собствен-|Август |Администрации
|
|      |торгово-рыночные      |факту |ные      |       |торгово-рыноч-
|
|      |комплексы, магазины и |      |средства |       |ных
|
|      |др.:                  |      |         |       |комплексов,
|
|      |- ремонт прилегающих  |      |         |       |рынков и
|
|      |  тротуаров, дорог и  |      |         |       |мини-рынков
|
|      |  территорий;         |      |         |       |
|
|      |- благоустройство и   |      |         |       |
|
|      |  озеленение          |      |         |       |
|
|      |  территорий;         |      |         |       |
|
|      |- обеспечение порядка |      |         |       |
|
|      |  и чистоты в торговых|      |         |       |
|
|      |  рядах               |      |         |       |
|
|------|----------------------|------|---------|-------|--------------
|
|2.4.11|Здания автовокзалов,  |По    |Собствен-|Август |Администрации
|
|      |аэропорта "Манас",    |факту |ные      |       |автовокзалов,
|
|      |железнодорожных       |      |средства |       |аэропорта
|
|      |вокзалов, гостиниц,   |      |         |       |"Манас",
|
|      |ресторанов и другие   |      |         |       |железнодорож-
|
|      |объекты               |      |         |       |ных вокзалов,
|
|      |социально-культурного |      |         |       |гостиниц,
|
|      |назначения:           |      |         |       |ресторанов
|
|      |- ремонт фасадов и    |      |         |       |
|
|      |  подсветка           |      |         |       |
|
|      |  собственных зданий, |      |         |       |
|
|      |  сооружений;         |      |         |       |
|
|      |- покрытие брусчаткой |      |         |       |
|
|      |  прилегающей         |      |         |       |
|
|      |  территории;         |      |         |       |
|
|      |- благоустройство и   |      |         |       |
|
|      |  озеленение          |      |         |       |
|
|      |  территории;         |      |         |       |
|
|      |- обновление вывесок и|      |         |       |
|
|      |  праздничное         |      |         |       |
|
|      |  оформление фасадов  |      |         |       |
|
|      |  зданий              |      |         |       |
|
----------------------------------------------------------------------
-

                  III. Праздничное оформление города

----------------------------------------------------------------------
-
|N|Мероприятие     | По | Ленин- |Октябрьский | Первомай- | Свердлов-
|
| |                |го- | ский   |   район    |  ский     |   ский
|
| |                |роду| район  |            |  район    |   район
|
|-|----------------|----|--------|------------|-----------|-----------
|
|1|Установка       |  20|    5   |      5     |      5    |      5
|
| |растяжек        |    |Проспект|Ул.Ахунбаева|Пр.Чуй - 2,|Пр.Чуй -
2,|
| |                |    |Манаса -|- 3,        |пр.Манаса -|пр.Байтик
|
| |                |    |3,      |ул.Ахунбаева|2,         |баатыра -
3|
| |                |    |проспект|- 3         |пр.Байтик  |
|
| |                |    |Чуй - 2 |            |баатыра - 1|
|
|-|----------------|----|--------|------------|-----------|-----------
|
|2|Размещение      | 224|   56   |     56     |     56    |     56
|
| |кронштейнов     |    |        |            |           |
|
|-|----------------|----|--------|------------|-----------|-----------
|
|3|Размещение      |  40|    2   |      2     |      2    |      2
|
| |рекламных панно |    |        |            |           |
|
| |на сущ. щитах   |    |        |            |           |
|
| |в том числе:    |    |        |            |           |
|
| |- ОсОО          |  15|        |            |           |
|
| |  "Континент"   |    |        |            |           |
|
| |- ОсОО "ДЭКА"   |  10|        |            |           |
|
| |- СП "Реемстма- |   5|        |            |           |
|
| |  Кыргызстан"   |    |        |            |           |
|
| |- СП "Кока-Кола-|   2|        |            |           |
|
| |  Ботлерс"      |    |        |            |           |
|
----------------------------------------------------------------------
-
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