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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 18 марта 2025 года № 182-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 от 7 октября 2024 года № 617-р
В целях актуализации проектов государственно-частного партнерства на 2024 год, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":
Внести в распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 10 мая 2024 года № 230-р следующее изменение:
План реализации проектов государственно-частного партнерства на 2024 год, утвержденный вышеуказанным распоряжением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	А.У. Жапаров


Приложение

"Приложение
ПЛАН
 реализации проектов государственно-частного партнерства на 2024 год
	№
	Наименование проекта ГЧП
	Государственный партнер/исполнитель проекта ГЧП
	Сумма инвестиций
	Сроки исполнения
	Ожидаемый результат

	Подписанные соглашения о ГЧП

	1
	Реконструкция бассейна школы-гимназии № 69
	Мэрия города Бишкек, Центр ГЧП
	0,3 млн. долл. США
	III квартал 2024 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	2
	Модернизация Международного университета Кыргызской Республики путем создания инновационного образовательного кластера
	Учреждение "Международный университет Кыргызской Республики", Центр ГЧП
	1,0 млн. долл. США
	III квартал 2024 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	3
	Модернизация Чуйской областной объединенной больницы путем создания Академического медицинского хаба
	Учреждение "Чуйская областная объединенная больница", Центр ГЧП
	1,0 млн. долл. США
	III квартал 2024 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	4
	Реконструкция (модернизация) котельной Сельхозтехникум-1
	Мэрия города Ош, Центр ГЧП
	1,0 млн. долл. США
	III квартал 2024 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	5
	Строительство современного рынка
	Мэрия города Бишкек, Центр ГЧП
	12,0 млн. долл. США
	III квартал 2024 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	6
	Строительство и управление дошкольной образовательной организацией в селе Толойкон Кара-Сууйского района Ошской области
	Государственная администрация Кара-Сууйского района, Центр ГЧП
	0,6 млн. долл. США
	III квартал 2024 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	7
	Установка аппаратов дистанционной литотрипсии в организациях здравоохранения Кыргызской Республики
	МЗ, Центр ГЧП
	0,7 млн. долл. США
	III квартал 2024 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	Муниципальная инфраструктура и услуги

	8
	Строительство специального предприятия по переработке остатков сточных вод муниципального предприятия "Ошгорводоканал"
	Мэрия города Ош, Центр ГЧП
	0,5 млн. долл. США
	III квартал 2024 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	9
	Строительство нового здания Ошского управления юстиции в городе Ош (улица Ленина, 312)
	МЮ, Центр ГЧП
	1,5 млн. долл. США
	III квартал 2024 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	10
	Строительство не менее трех дошкольных учреждений
	Мэрии городов Бишкек и Ош, ОМСУ, Центр ГЧП
	Не более 5,0 млн. долл. США
	III квартал 2024 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	11
	Организация утилизации и переработки ТБО в городе Ош
	Мэрия города Ош, ОМСУ, Центр ГЧП
	-
	III квартал 2024 года
	Инициирование проекта ГЧП

	12
	Создание автоматизированных парковочных мест
	Мэрии городов Бишкек и Ош, ОМСУ, Центр ГЧП
	-
	III квартал 2024 года
	Инициирование проекта ГЧП

	13
	Организация утилизации и переработки ТБО в городе Джалал-Абад Джалал-Абадской области
	Мэрия города Джалал-Абад, ОМСУ, Центр ГЧП
	-
	IV квартал 2024 года
	Инициирование проекта ГЧП

	Здравоохранение

	14
	Создание медицинского диагностического центра по магнитно-резонансной томографии в Ошской межобластной больнице
	МЗ, Центр ГЧП
	1,4 млн. долл. США
	III квартал 2024 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	15
	Реконструкция и переоснащение Национального хирургического центра им.М.Мамакеева
	МЗ, Центр ГЧП
	-
	IV квартал 2024 года
	Инициирование проекта ГЧП

	16
	Создание услуг перинатального скрининга
	МЗ, Центр ГЧП
	-
	IV квартал 2024 года
	Запуск подготовки проекта ГЧП

	Транспорт и коммуникации

	17
	Реконструкция Джалал-Абадского областного филиала ОАО "Кыргыз почтасы"
	ОАО "Кыргыз почтасы", Центр ГЧП
	9,0 млн. долл. США
	II квартал 2024 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	18
	Строительство торгово-логистического центра в Ноокатском районе Ошской области
	Государственная администрация Ноокатского района, Центр ГЧП
	23,5 млн. долл. США
	II квартал 2024 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	19
	Строительство объездной автомобильной дороги в городе Узген Узгенского района Ошской области
	Государственная администрация Узгенского района, МТК, Центр ГЧП
	18,0 млн. долл. США
	II квартал 2024 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	20
	Модернизация международного аэропорта "Манас"
	МЭК, ОАО "МАМ", Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики, Центр ГЧП
	408,0 млн. долл. США
	IV квартал 2024 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	21
	Внедрение информационной системы электронного взимания сборов
	МТК, Центр ГЧП
	40,0 млн. долл. США
	IV квартал 2024 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	22
	Строительство автомобильной дороги Бишкек - Кун-Туу - Белогорка - Суусамыр
	МТК, Центр ГЧП
	433,0 млн. долл. США
	III квартал 2024 года
	Запуск подготовки предварительного ТЭО

	23
	Финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация таможенно-логистического комплекса в Ат-Башинском районе Нарынской области
	ГТС, Центр ГЧП
	20,0 млн. долл. США
	III квартал 2024 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	Сельское хозяйство

	24
	Создание форелевого кластера на Курпсайском водохранилище
	Департамент рыбопромышленного комплекса при МВСХПП, Центр ГЧП
	0,4 млн. долл. США
	II квартал 2024 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	Энергетика

	25
	Строительство гидроэлектростанции за плотиной Папанского водохранилища
	МЭ, ОАО "Чакан ГЭС", Центр ГЧП
	-
	III квартал 2024 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	26
	Строительство солнечной электростанции мощностью 150 МВт
	МЭ, Центр ГЧП
	120,0 млн. долл. США
	IV квартал 2024 года
	Проведение конкурса на отбор частного партнера

	Туризм

	27
	Реконструкция гостиницы "Интурист" в городе Талас Таласской области
	ПП ПКР в Таласской области
	-
	III квартал 2024 года
	Запуск подготовки проекта ГЧП

	28
	Строительство пансионата ГП "НК "Кыргыз темир жолу"
	ГП "НК "Кыргыз темир жолу", Центр ГЧП
	-
	III квартал 2024 года
	Запуск подготовки проекта ГЧП

	29
	Реконструкция пансионата "Достук" в селе Бостери Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области
	СИН, Центр ГЧП
	-
	III квартал 2024 года
	Запуск подготовки проекта ГЧП

	Цифровизация

	30
	Организация инновационного IT-центра в городе Джалал-Абад Джалал-Абадской области
	Мэрия города Джалал-Абад, Центр ГЧП
	0,2 млн. долл. США
	II квартал 2024 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером


Список сокращений
МВСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики
ОМСУ	органы местного самоуправления
НАИ	Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
НК	национальная компания
ГП	государственное предприятие
ГТС	Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ГУ	государственное учреждение
Центр ГЧП	государственное учреждение "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
ГЧП	государственно-частное партнерство
ОАО	открытое акционерное общество
ПП ПКР	полномочный представитель Президента Кыргызской Республики в области
СИН	Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики
США	Соединенные Штаты Америки
ТБО	твердые бытовые отходы
ТЭО	технико-экономическое обоснование".
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