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УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 4 июня 2026 года № 402-т

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 от 18 марта 2025 года № 182-р

В целях реализации Программы развития государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Программы развития государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы" от 30 июня 2022 года № 353, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":
1. Утвердить План реализации проектов государственно-частного партнерства (далее - План реализации проектов ГЧП) на 2025 год согласно приложению.
2. Министерствам, административным ведомствам, полномочным представителям Президента Кыргызской Республики в областях, мэриям городов, органам местного самоуправления (по согласованию):
- принять к исполнению План реализации проектов ГЧП и обеспечить своевременное исполнение;
- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе исполнения Плана реализации проектов ГЧП в Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики.
3. Национальному агентству по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе исполнения Плана реализации проектов ГЧП в Администрацию Президента Кыргызской Республики.
4. Установить персональную ответственность руководителей министерств, административных ведомств, полномочных представителей Президента Кыргызской Республики в областях, глав мэрий городов и органов местного самоуправления за качественное и своевременное исполнение Плана реализации проектов ГЧП.
5. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 10 мая 2024 года № 230-р;
2) распоряжение Кабинета Министров Кыргызской Республики от 7 октября 2024 года № 617-р.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	A.А. Касымалиев

Приложение
ПЛАН
 реализации проектов государственно-частного партнерства на 2025 год
	№
	Наименование проекта ГЧП
	Государственный партнер/исполнитель проекта ГЧП
	Сумма инвестиций
	Сроки исполнения
	Ожидаемый результат

	Подписанные соглашения о ГЧП

	1
	Строительство современного рынка
	Мэрия города Бишкек, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	12,0 млн. долл. США
	IV квартал 2025 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	2
	Строительство и управление дошкольной образовательной организацией в селе Толойкон Кара-Сууйского района Ошской области
	Государственная администрация Кара-Сууйского района, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	0,6 млн. долл. США
	IV квартал 2025 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	3
	Программно-аппаратный комплекс.Система крипто-контроля "Ранекс"
	Служба регулирования и надзора за финансовым рынком при МЭК, ЗАО "Ранекс Кейджи"
	0,8 млн. долл. США
	II квартал 2025 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	4
	Внедрение обязательной маркировки топлива в Кыргызской Республике
	ОАО "Учкун", Nanolumi Pte. Ltd
	4,0 млн. долл. США
	II квартал 2025 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	Муниципальная инфраструктура и услуги

	5
	Строительство специального предприятия по переработке остатков сточных вод МП "Ошгорводоканал"
	Мэрия города Ош, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	0,5 млн. долл. США
	III квартал 2025 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	6
	Строительство нового здания Ошского управления юстиции в городе Ош (улица Ленина, 312)
	МЮ, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	1,5 млн. долл. США
	IV квартал 2025 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	7
	Строительство не менее трех дошкольных учреждений
	Мэрии городов Бишкек и Ош, ОМСУ, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	Не более 5,0 млн. долл. США
	IV квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	8
	Организация утилизации и переработки ТБО в городе Джалал-Абад Джалал-Абадской области
	Мэрия города Джалал-Абад, ОМСУ, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	515 тыс. долл. США
	I квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	9
	Реконструкция и модернизация очистных сооружений города Бишкек
	МП "Бишкекводоканал", мэрия города Бишкек
	55,9 млн. долл. США
	IV квартал 2025 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	10
	Установка электрозаправочных станций для улучшения качества жизни населения
	Мэрия города Баткен, ОсОО "ЭВИОН", ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	Не более 300 тыс. долл. США
	II квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	11
	Реконструкция бассейна "Дельфин" в городе Ош
	Мэрия города Ош
	465 тыс. долл. США
	III квартал 2025 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	12
	Создание центра отдыха в города Ош
	Мэрия города Ош
	300 тыс. долл. США
	III квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	13
	Реконструкция отдельных помещений МП "Ошский автовокзал" мэрии города Ош
	Мэрия города Ош
	Не более 100,0 млн. сом
	III квартал 2025 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	14
	Организация утилизации и переработки ТБО в городах Кант, Балыкчы, Чолпон-Ата
	Мэрии городов Кант, Балыкчы, Чолпон-Ата, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	3,5 млн. долл. США
	IV квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	Здравоохранение

	15
	Создание медицинского диагностического центра по магнитно-резонансной томографии в Ошской межобластной больнице
	МЗ, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	1,4 млн. долл. США
	III квартал 2025 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	16
	Реконструкция и переоснащение Национального хирургического центра им.М.Мамакеева
	МЗ, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	Не менее 10,0 млн. долл. США
	IV квартал 2025 года
	Запуск подготовки проекта ГЧП

	17
	Создание услуг перинатального скрининга
	МЗ, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	14,2 млн. долл. США
	III квартал 2025 года
	Запуск подготовки проекта ГЧП

	18
	Совершенствование отделения детской кардиохирургии Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов
	МЗ, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	4,5 млн. долл. США
	II квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	19
	Учреждение рентгенодиагностических кабинетов в государственных стоматологических поликлиниках
	МЗ, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	2,5 млн. долл. США
	III квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	20
	Повышение потенциала практического сектора здравоохранения КР путем создания учебно-клинических комплексов и их взаимодействия
	МЗ, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	1,2 млн. долл. США
	III квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	Транспорт и коммуникации

	21
	Реконструкция инфраструктуры ОАО "Кыргыз почтасы" (отделение 31, город Бишкек ул.Матросова, 48)
	ОАО "Кыргыз почтасы", ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	1,3 млн. долл. США
	II квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	22
	Строительство торгово-логистического центра в Кара-Сууйском районе Ошской области
	ГАУГИ, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	72,9 млн. долл. США
	II квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	23
	Строительство корреспондентских пунктов (телевизионных центров) в городах Чолпон-Ата и Жалал-Абад
	Национальная телерадиовещательная корпорация, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	323,5 млн. долл. США
	I квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	24
	Внедрение информационной системы электронного взимания сборов
	МТК, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	40,0 млн. долл. США
	IV квартал 2025 года
	Проведение конкурса по отбору частного партнера

	25
	Строительство автомобильной дороги "Бишкек - Кунтуу - Белогорка - Суусамыр"
	МТК, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	433,0 млн. долл. США
	IV квартал 2025 года
	Завершение подготовки предварительного ТЭО

	26
	Финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация таможенно-логистического комплекса в Ат-Башинском районе Нарынской области
	ГТС, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	20,0 млн. долл. США
	III квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	27
	Организация индустриально-логистического торгового центра в городе Ош
	Мэрия города Ош, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	550 тыс. долл. США
	I квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	28
	Организация логистического центра в айылном аймаке Хан-Тенири
	Государственная администрация Ак-Сууйского района Иссык-кульской области, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	Не более 1,0 млн. долл. США
	II квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	Энергетика

	29
	Строительство солнечной электростанции мощностью 150 МВт
	МЭ, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	120,0 млн. долл. США
	IV квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	30
	Строительство малой гидроэлектростанции на реке Арал, Иссык-Кульский район, Иссык-Кульская область
	Мэрия города Чолпон-Ата, ОсОО ПП "Минур"
	1,2 млн. долл. США
	IV квартал 2025 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	Туризм

	31
	Строительство пансионата ГП "НК "Кыргыз темир жолу"
	ГП "НК "Кыргыз темир жолу", ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	Более 1 млрд. долл. США
	IV квартал 2025 года
	Запуск подготовки проекта ГЧП

	32
	Реконструкция пансионата "Достук"
	ГСИН при КМКР, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	2,8 млн. долл. США
	III квартал 2025 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	33
	Реконструкция и управление пансионатом "Алтын-Куль"
	Управление делами Президента Кыргызской Республики, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	12,5 млн. долл. США
	II квартал 2025 года
	Практический запуск реализации проекта ГЧП

	34
	Строительство и управление курортным комплексом "Поларис" (бывший пансионат "Архитектор")
	Управление делами Президента Кыргызской Республики, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	39,5 млн. долл. США
	I квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	35
	Строительство отеля и коттеджного городка на территории пансионата "Университет"
	ГАУГИ, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	11,4 млн. долл. США
	I квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	36
	Создание туристического комплекса "Сандык"
	Государственная администрация Иссык-Атинского района, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	Не более 1 млн. долл. США
	II квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	Промышленность

	37
	Строительство и эксплуатации завода по производству деталей для умных домов
	Компания "SBS Holding"
	30,0 млн. долл. США
	III квартал 2025 года
	Инициирование проекта ГЧП

	38
	Строительство оконного завода в города Каракол
	Мэрия города Каракол, ГУ "Центр ГЧП" при НАИ
	30,0 млн. долл. США
	II квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	Услуги

	39
	Курсы подготовки поваров корейской и азиатской кухни
	Профессиональный лицей № 4
	60 тыс. долл. США
	I квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	Спорт

	40
	Реконструкция бассейна Дворца спорта им. Каба уулу Кожомкула
	ГУ "Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения" при Государственном агентстве физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики, Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики
	7,0 млн. долл. США
	II квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером

	41
	Строительство многофункционального спортивного комплекса
	ГАУГИ
	7,0 млн. долл. США
	II квартал 2025 года
	Подписание соглашения о ГЧП с частным партнером



Список сокращений

МЗ	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики
МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
МЭ	Министерство энергетики Кыргызской Республики
МЭК	Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики
МЮ	Министерство юстиции Кыргызской Республики
ГТС	Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики
ГСИН при КМ КР	Государственная служба исполнения наказаний при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГАУГИ	Государственное агентство по управлению государственным имуществом при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГУ "Центр ГЧП" при НАИ	Государственное учреждение "Центр государственно-частного партнерства" при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики
ОМСУ	органы местного самоуправления
ГП	государственное предприятие
ГУ	государственное учреждение
МП	муниципальное предприятие
ПП	производственное предприятие
ЗАО	закрытое акционерное общество
OcOO	общество с ограниченной ответственностью
ОАО	открытое акционерное общество
ГЧП	государственно-частное партнерство
НК	национальная компания
ТЭО	технико-экономическое обоснование
ТБО	твердые бытовые отходы
Практический запуск
 реализации проекта ГЧП	запуск работ по реализации проекта ГЧП, включая проектные, строительные и другие работы, а также открытие объекта ГЧП
США	Соединенные Штаты Америки
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