РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 20 апреля 2026 года № 268-т

В целях реализации Инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта «Индустриальный парк наук о жизни» между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и иностранной компанией «BIOPHARMAX BV», одобренного распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 июня 2023 года № 341-р, подписанного 15 июня 2023 года, в соответствии со статьями 14,31 Закона Кыргызской Республики «Об инвестициях в Кыргызской Республике», статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»:

1. Одобрить прилагаемый на официальном языке проект Дополнительного соглашения о внесении изменений в Инвестиционное соглашение между Кабинетом Министров Кыргызской Республики и иностранной компанией «BIOPHARMAX BV»о реализации проекта «Индустриальный парк наук о жизни», подписанное 15 июня 2023 года в городе Бишкек.

2. Уполномочить министра экономики и коммерции Кыргызской Республики на подписание Дополнительного соглашения, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, с правом внесения изменений и дополнений непринципиального характера.

3. Пункт 4 распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 июня 2023 года № 341-р признать утратившим силу.

Председатель	А.А. Касымалиев

Проект

Дополнительноесоглашение овнесенииизмененийвИнвестиционноесоглашениемежду Кабинетом Министров Кыргызской Республики и иностранной компанией «BIOPHARMAX BV» о реализации инвестиционного проекта«Индустриальныйпаркнаукожизни»,подписанное 15 июня 2023 года в городе Бишкек

Кабинет Министров Кыргызской Республики (далее – Кабинет Министров), в лице министра экономики и коммерции Кыргызской Республики, действующего на основании распоряжения Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 июня 2023 года № 341, и иностранная компания «BIOPHARMAX BV» (далее – Инвестор), юридический адрес: Merchants Street 5/2 Valleta VLT 1171, Malta, имеющая местную дочернюю компанию «Биофармакс АВА», юридический адрес: город Бишкек, проспект Ч. Айтматова, 303, ИНН 01702202310183, представленную генеральным директором иностранной компании «BIOPHARMAX GROUP LTD» Сарелем Хен- Товым, действующим на основании доверенности, в дальнейшем именуемые отдельно «Сторона» и совместно «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) к Инвестиционномусоглашению,подписанному 15июня 2023 года в городе Бишкек, одобренному распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 14 июня 2023 года № 341-р (далее – Соглашение), о нижеследующем:

1. Стороны по обоюдному согласию пришли к договоренности внести в Соглашение следующие изменения:

1)пункт5.1.8изложитьвследующейредакции:

«5.1.8 досрочно прекратить предоставление выделенного на правах срочного (временного) пользования земельного участка, расположенного в айылном аймаке Чуй Чуйского района Чуйской областивконтурах№92,93,94,общейплощадью10(десять)гектаров, для реализации инвестиционного проекта в случае частичного или полного неисполнения Инвестором обязательств по настоящему Инвестиционномусоглашению,заисключениемпризнанияКабинетом Министров обстоятельств форс-мажора;»;

1)пункт6.1.1изложитьвследующейредакции:

«6.1.1 Кабинет Министров Кыргызской Республики окажет содействиевполучениивсрочное(временное)пользованиеземельного участка в айылном аймаке Чуй Чуйского района Чуйской области в контурах № 92, 93, 94, общей площадью 10 (десять) гектаров, для строительства фармацевтического комплекса, включающего завод по производствуинсулинаидругихлекарственныхпрепаратов,складские помещения, соответствующиетребованиямправилнадлежащей производственной практики Евразийского экономического союза, лаборатории, обучающий центр, а также осуществления мероприятий по поставке (не связанной со сбытом) лекарственных средств и медицинских изделий в рамках законодательства Кыргызской Республики до завершения строительства и ввода в эксплуатацию фармацевтического завода по производству инсулина идругих лекарственных препаратов с целью поэтапной реализации Инвестиционного проекта;»;

4)впункте6.2.3таблицуизложитьвследующейредакции:

«

| № п/п | Наименование работ по инвестиционному проекту «Индустриальный парк наук о жизни» | Срокиреализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовкаинвестиционногопроекта | март2026–февраль 2027 |
| 2 | Подготовка проекта строительства фармацевтического комплекса | апрель 2026 – апрель 2027 |
| 3 | Подготовка проекта строительства автоматизированного фармацевтического складского комплекса и его реализация | февраль 2027 апрель2028 |
| 4 | Проектирование и строительство фармацевтического комплекса на выделенном земельном участке площадью 10 га | сентябрь 2026 сентябрь2028 |

»;

3)пункт6.2.6изложитьвследующейредакции:

«6.2.6 осуществление целевого использования полученного на правах срочного (временного) пользования земельного участка, расположенного в айылном аймаке Чуй Чуйского района Чуйской области в контурах № 92, 93, 94, общей площадью 10 (десять) гектаров;».

2. Все остальные условия Инвестиционного соглашения, подписанного 15 июня 2023 года в городе Бишкек, одобренного распоряжениемКабинетаМинистровКыргызскойРеспубликиот 14июня2023года№341-р,незатронутыенастоящимДополнительным соглашением, остаются неизменными.

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемойчастью вышеуказанногоИнвестиционного соглашенияи вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4. НастоящееДополнительноесоглашениесоставленов четырех экземплярах на русском и английском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по два экземпляра для каждой из Сторон.

5. Настоящее Дополнительное соглашение подписано в городе Бишкек «»      2026годауполномоченнымипредставителями Сторон.

2.ПОДПИСИСТОРОН

ОтимениКабинетаМинистров Кыргызской Республики	Отименикомпании