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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 от 3 июня 2026 года № 388

О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы" от 22 декабря 2023 года № 701

В целях эффективной реализации мероприятий по охране и исследованию историко-культурного наследия, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы" от 22 декабря 2023 года № 701 следующее изменение:
- приложение 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 5 июня 2026 года № 41

Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики	A.А. Касымалиев

Приложение

"Приложение 2
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по реализации Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы
	№
	Задачи
	Меры/Действия
	Индикатор/ожидаемый результат
	Ответственные исполнители
	Сроки реализации
	Сумма
 (тыс. сом.)
	Источники финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Глава 1. Выявление, инвентаризация и паспортизация объектов историко-культурного наследия

	1
	Создание электронного портала (база данных и электронного архива) об объектах историко-культурного наследия с использованием современных информационных технологий (цифровизация)
	1) разработка программного обеспечения (база данных и электронный архив) об объектах историко-культурного наследия (estelikter.kg) с возможностью интеграции с другими программными продуктами государственных органов и органов местных самоуправлений
	Разработано программное обеспечение об объектах историко-культурного наследия Кыргызской Республики "Эстеликтер" (estelikter.kg) 
	МКИМП(*), МЦРИТ
	IV кв. 2024 г. 
	3240,0
	Республиканский бюджет в рамках цифровизации

	
	
	2) запуск программного обеспечения об объектах историко-культурного наследия
	Приобретено серверное оборудование для обеспечения электронного портала
	МКИМП(*)
	IV кв. 2024 г.
	3000,0
	Республиканский бюджет

	2
	Проведение учета с обеспечением сохранности объектов историко-культурного наследия
	1) проведение паспортизации памятников республиканского и местного значения, памятников археологии
	Составлены паспорта памятников истории и культуры республиканского и местного значения, памятников археологии (7 областей)
	МКИМП(*), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2024 г.IV кв. 2025 г.IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	7579,513681,913681,913681,9
	Республиканский бюджет

	
	
	2) инвентаризация Государственного списка памятников истории и культуры республиканского и местного значения
	Обновлен Государственный список памятников истории и культуры республиканского и местного значения
	МКИМП(*), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2024-2026 гг.IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	-1600,01600,0
	Республиканский бюджет

	
	
	3) создание карт объектов историко-культурного наследия и их свод (каждый год по 3 района)
	Подготовлены карты по объектам историко-культурного наследия по районам (равнинная часть)
	МКИМП(*), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, Союз МСУ (по согласованию)
	IV кв. 2024 г.IV кв. 2025 г.IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	10621,210621,225800,025800,0
	Республиканский бюджет

	3
	Обеспечение сохранности и эффективное использование объектов историко-культурного наследия
	1) документирование наскальных изображений Кыргызской Республики
	Подготовлен отчет об итогах документирования с рекомендациями по сохранению и использованию объектов историко-культурного наследия
	МКИМП(*), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, НАН (по согласованию)
	IV кв. 2024 г.IV кв. 2025 г.IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	2600,02600,02600,02600,0
	Республиканский бюджет

	
	
	2) проведение инвентаризации и документирования древнетюркских (древнекыргызских) надписей (эпиграфики) Кыргызской Республики
	Подготовлен отчет об итогах инвентаризации с рекомендациями по сохранению и использованию объектов историко-культурного наследия
	МКИМП(*), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, НАН (по согласованию)
	2024-2025 гг.IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	-900,0900,0
	Республиканский бюджет

	
	
	3) проведение инвентаризации и документирования каменных изваяний (балбалташ) в Нарынской, Джалал-Абадской и Ошской областях
	Подготовлен отчет об итогах инвентаризации с рекомендациями по сохранению и использованию объектов историко-культурного наследия
	МКИМП(*), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, НАН (по согласованию)
	III кв. 2024 г.
	1200,0
	Республиканский бюджет

	4
	Инвентаризация предметов, коллекций и артефактов объектов культурных ценностей и пополнение Музейного фонда Кыргызской Республики
	Проведение инвентаризации объектов культурных ценностей и коллекций, обнаруженных при проведении исследовательских работ с советского периода, а также случайных находок, находящихся в НАН и вузах, для передачи на постоянное хранение в Музейный фонд Кыргызской Республики
	Проведена инвентаризация для передачи предметов, коллекций и объектов культурных ценностей на постоянное хранение в Музейный фонд Кыргызской Республики
	НАН, вузы (по согласованию), МП, МНВОИ, музеи
	2024-2027 гг.
	-
	В пределах бюджетов НАН, вузов и учреждений

	Глава 2. Археологические раскопки, консервация и музеефикация объектов историко-культурного наследия

	5
	Проведение археологических раскопок и исследовательских работ с обеспечением консервации и музеефикации объектов историко-культурного наследия в соответствии с международными стандартами
	1) изучение археологических раскопок, их документирование с обеспечением консервации и музеефикации:- в г.Бишкек - на городище "Кузнечная крепость"
	Проведены мероприятия по изучению, музеефикации и консервации, создана инфраструктура на территории городища
	МКИМП(*), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, НАН, Союз МСУ (по согласованию)
	IV кв. 2024 г.IV кв. 2025 г.IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	7494,07494,07494,07494,0
	Республиканский бюджет

	
	
	- в Иссык-Кульской области - в зоне проекта "Асман"
	Проведены мероприятия по изучению, музеефикации и консервации
	МКИМП(*), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, НАН, Союз МСУ (по согласованию)
	IV кв. 2024 г.IV кв. 2025 г.IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	6182,16182,16182,16182,1
	Республиканский бюджет

	
	
	- в Ошской области - на территории древнего и средневекового г.Узген (Шахристан)
	Проведены мероприятия по изучению, музеефикации и консервации, создана инфраструктура на территории городища
	МКИМП(*), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, НАН, Союз МСУ, вузы (по согласованию)
	IV кв. 2024 г.IV кв. 2025 г.IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	7494,07494,06494,06494,0
	Республиканский бюджет

	
	
	- в Нарынской области - на городище "Кочкор-Башы" (Кум-Добо)
	Проведены мероприятия по изучению, музеефикации и консервации, создана инфраструктура на территории городища
	МКИМП(*), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, НАН, Союз МСУ (по согласованию)
	IV кв. 2024 г.IV кв. 2025 г.IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	6583,06583,06583,06583,0
	Республиканский бюджет

	
	
	2) изучение памятников каменного века на территории Кыргызской Республики
	Проведены мероприятия по изучению и документированию
	МКИМП(*), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, НАН, Союз МСУ, вузы (по согласованию)
	IV кв. 2025 г.IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	2685,31685,31685,3
	Республиканский бюджет

	
	
	3) проведение охранно-спасательных археологических раскопок и документирование памятников археологии
	Проведены мероприятия по изучению, документированию объектов историко-культурного наследия
	МКИМП(*), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, НАН, Союз МСУ, вузы (по согласованию)
	IV кв. 2024 г.IV кв. 2025 г.IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	3008,73008,75000,05000,0
	Республиканский бюджет

	
	
	4) изучение и документирование объектов кыргызского культурного наследия на территории зарубежных стран
	Проведены мероприятия по изучению, документированию объектов кыргызского историко-культурного наследия на территории зарубежных стран
	МКИМП(*), МИД, вузы (по согласованию)
	IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	1000,05000,0
	Республиканский бюджет

	
	
	5) проведение археологических раскопок и изучение культуры кочевого населения эпохи Великого переселения народов на примере исследования могильника "Андиген I" Баткенского района Баткенской области
	Проведены мероприятия по изучению, документированию объектов историко-культурного наследия
	МКИМП(*), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, НАН (по согласованию)
	IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	5103,15103,1
	Республиканский бюджет

	Глава 3. Улучшение охраны, эффективного использования объектов историко-культурного наследия и их инфраструктуры

	6
	Проведение мероприятий по сохранению объектов историко-культурного наследия республиканского и международного значения
	1) подготовка документации для проведения ремонтно-реставрационных и консервационных работ на объектах историко-культурного наследия Кыргызской Республики
	Разработана проектная и сметная документация по ремонтно-реставрационным и консервированным работам на 15 объектах историко-культурного наследия
	МКИМП(*)
	IV кв. 2024 г.IV кв. 2025 г.IV кв. 2026 г.
	3734,33734,33734,3
	Республиканский бюджет

	
	
	2) проведение ремонтно-реставрационных и консервационных работ, а также улучшение инфраструктуры объектов историко-культурного наследия
	Проведены ремонтно-реставрационные и консервационные работы, а также улучшена инфраструктура объектов историко-культурного наследия
	МКИМП(*)
	IV кв. 2024 г.IV кв. 2025 г.IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	79143,343495,946267,724785,1
	Республиканский бюджет

	7
	Проведение мероприятий по защите недвижимых объектов историко-культурного наследия и их территории
	1) разработка и утверждение проектов охранных зон недвижимых объектов историко-культурного наследия:- республиканского значения;- местного значения;- вновь выявленных объектов
	Утверждены охранные зоны 20 недвижимых объектов историко-культурного наследия
	МКИМП(*), МГА, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2024 г.IV кв. 2025 г.IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	4989,64989,64989,64989,6
	Республиканский бюджет

	
	
	2) разработка историко-архитектурных подоснов и плана регенерации исторической застройки и участков охранной зоны "Сулайман-Тоо"
	Утвержден план регенерации исторической застройки и участков охранной зоны "Сулайман-Тоо"
	МКИМП(*), Нацкомиссия
	IV кв. 2025 г.
	6949,9
	Республиканский бюджет

	8
	Проведение работ по включению объектов историко-культурного наследия Кыргызской Республики в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (международного значения)
	1) подготовка к номинации в рамках серийной транснациональной номинации "Шелковый путь: Фергана - Сырдарьинский коридор"
	Подготовлено номинационное досье для внесения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
	МКИМП, МИД, Нацкомиссия, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, НАН (по согласованию)
	2023-2026 гг.
	-
	В пределах бюджета МКИМП

	
	
	2) подготовка к номинации "Наскальные изображения "Саймалуу-Таш" в Тогуз-Тороузском районе Джалал-Абадской области"
	Подготовлено номинационное досье для внесения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
	МКИМП(*), МИД, Нацкомиссия, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, НАН (по согласованию)
	III кв. 2024 г.III кв. 2025 г.2026-2027 гг.
	4287,05517,7-
	Республиканский бюджет

	9
	Усиление работ по охране, защите объектов историко-культурного наследия и их территории
	1) отвод в айылных аймаках земельных участков, на которых расположены объекты историко-культурного наследия, под земли историко-культурного назначения, выдача правоудостоверяющих документов (ГосАкт)
	Приняты решения МГА и ОМСУ, оформлены правоудостоверяющие документы (ГосАкт)
	МКИМП(*), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2024 г.IV кв. 2025 г.IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	500,0500,02000,02000,0
	Республиканский бюджет

	
	
	2) проведение работ по внесению в Единую информационную систему по недвижимому имуществу объектов историко-культурного наследия и земельных участков, на которых они расположены
	Объекты историко-культурного наследия внесены в Единую информационную систему по недвижимому имуществу (присвоение идентификационного кода)
	МКИМП, МВРСХПП, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2025-2027 гг.
	-
	В пределах бюджетов МКИМП, ОМСУ и донорских организаций

	
	
	3) установка охранных табличек/знаков/досок на территории объектов историко-культурного наследия республиканского и международного значения
	Установлены охранные таблички/знаки/доски на территории 40 объектов историко-культурного наследия
	МКИМП(*), ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	IV кв. 2024 г.III кв. 2025 г.III кв. 2026 г.III кв. 2027 г.
	561,3861,31722,61722,6
	Республиканский бюджет

	10
	Создание новых музейных учреждений на территории объектов историко-культурного наследия республиканского и международного значения, строительство зданий музеев республиканского, международного значения
	1) разработка концепции по созданию музеев
	Разработаны 8 концепций по созданию музеев
	МКИМП(*), МСАЖКХ, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2024-2025 гг.
	3717,63717,6
	Республиканский бюджет

	
	
	2) разработка сметной документации для строительства музеев на территории объектов историко-культурного наследия
	Разработана сметная и проектная документация для строительства музеев на территории четырех объектов историко-культурного наследия
	МКИМП(*), МСАЖКХ
	III кв. 2026 г.III кв. 2027 г.
	10382,110382,1
	Республиканский бюджет

	
	
	3) строительство музейных учреждений на территории объектов историко-культурного наследия республиканского и международного значения
	Построены 4 приоритетных музейных учреждения согласно концепции
	МСАЖКХ(*), МФ, МКИМП, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию)
	2026-2027 гг.
	Согласно сметной документации
	Республиканский бюджет

	Глава 4. Совершенствование кадровой деятельности и популяризация объектов историко-культурного наследия

	11
	Укрепление научной, методической и кадровой деятельности
	1) проведение обучения по обеспечению сохранности и охраны объектов историко-культурного наследия для сотрудников государственных органов и органов местного самоуправления
	Обучены сотрудники государственных органов и органов местного самоуправления
	МКИМП(*), ГАДГСМСУ, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, Союз МСУ (по согласованию)
	2024-2025 гг.III кв. 2026 г.III кв. 2027 г.
	-900,0900,0
	Республиканский бюджет

	
	
	2) повышение квалификации и переподготовка кадров в области сохранения, охраны и использования объектов историко-культурного наследия
	Обучены сотрудники и работники учреждений, музеев по сохранению и использованию объектов историко-культурного наследия
	МКИМП, ГАДГСМСУ, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ, Союз МСУ (по согласованию)
	2024-2026 гг.
	-
	В пределах бюджетов МКИМП и донорских организаций

	
	
	3) улучшение и развитие материально-технической базы учреждений и территориальных подразделений государственного органа по охране памятников
	Обновлена материально-техническая база учреждений и территориальных подразделений государственного органа по охране памятников
	МКИМП
	2024-2026 гг.
	-
	В пределах бюджетов МКИМП и донорских организаций

	12
	Подготовка кадров по археологии, реставрации, музееведению, менеджменту в сфере управления объектами историко-культурного наследия
	Открытие в Кыргызском национальном университете культуры и искусства имени Б.Бейшеналиевой кафедры по подготовке специалистов в области сохранения культурного наследия и музееведения с бюджетной формой обучения
	Подготовлены специалисты, музейные учреждения обеспечены кадрами
	МКИМП, МП, КНУКИ
	2023-2024 гг.
	-
	В пределах бюджета МКИМП

	13
	Изучение и популяризация историко-культурного наследия Кыргызской Республики
	1) внедрение в учебные программы предмета, предусматривающего изучение и популяризацию историко-культурного наследия Кыргызской Республики
	Внедрен в учебную программу предмет по изучению и популяризации историко-культурного наследия
	НАН, МП, МНВОИ, КАО, вузы (по согласованию)
	2025-2027 гг.
	-
	В пределах бюджетов НАН и КАО

	
	
	2) производство научно-популярных, документальных фильмов/роликов об объектах историко-культурного наследия
	Сняты и показаны тематические научно-популярные, документальные фильмы/ролики об объектах историко-культурного наследия
	МКИМП(*), "Кыргызфильм", НАН, СМИ (по согласованию)
	2024-2025 гг.IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	-2000,02000,0
	Республиканский бюджет

	
	
	3) широкая пропаганда объектов историко-культурного наследия
	Изданы книги и брошюры
	МКИМП(*), НАН, вузы (по согласованию)
	IV кв. 2024 г.IV кв. 2025 г.IV кв. 2026 г.IV кв. 2027 г.
	1000,01000,01000,01000,0
	Республиканский бюджет

	
	
	4) организация и проведение международной научной конференции "Көөнө тарых сырлары/Тайны древней истории": результаты реализации государственной программы Кыргызской Республики
	Проведены мероприятия
	МКИМП(*), МП, МНВОИ, вузы (по согласованию)
	2025-2026 гг.IV кв. 2027 г.
	-3000,0
	Республиканский бюджет

	Глава 5. Усиление профилактической работы для предотвращения незаконных раскопок, ввоза и вывоза культурных ценностей

	14
	Улучшение работ по предотвращению незаконной торговли историко-культурными ценностями
	1) разработка механизма идентификации предметов, объектов историко-культурного наследия для сотрудников таможенных и пограничных служб при ввозе на территорию Кыргызской Республики и вывозе за ее пределы объектов культурных ценностей
	Разработан механизм по идентификации предметов, объектов историко-культурного наследия для сотрудников таможенных и пограничных служб
	МКИМП, ГПС, ГТС
	2026-2027 гг.
	-
	В пределах бюджетов МКИМП, ГПС, ГТС и донорских организаций

	
	
	2) внедрение нового механизма для букинистических и антикварных магазинов, а также скупочных пунктов для решения вопроса о принятии культурных, естественно-научных ценностей на государственный учет, как объектов историко-культурного наследия и приобретение их государством
	Разработан и внедрен механизм для обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия
	МКИМП, МГА, ОМСУ, НАН (по согласованию)
	2025-2027 гг.
	-
	В пределах бюджетов МКИМП, МГА, ОМСУ, НАН и донорских организаций

	15
	Регулирование правил оборота, применения специальных технических средств для поиска объектов историко-культурного наследия
	Разработка проекта нормативного правового акта, предусматривающего регулирование правил оборота, применения специальных технических средств (металлоискатели, металлодетекторы, радары, магнитные и другие электронные приборы) для поиска объектов историко-культурного наследия
	Разработан нормативный правовой акт и внесен на рассмотрение в Администрацию Президента Кыргызской Республики
	МКИМП, НАН (по согласованию)
	2024-2027 гг.
	-
	В пределах бюджетов МКИМП, НАН и донорских организаций


(*) Примечание: *Денежные средства выделяются указанному государственному органу и учреждению. Распределение средств осуществляется уполномоченным государственным органом в области культуры на основании сметы расходов на реализацию мероприятий, указанных в настоящем Плане мероприятий.

Список сокращений

вузы	высшие учебные заведения
ГАДГСМСУ	Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики
ГПС	Государственная пограничная служба Кыргызской Республики
ГТС	Государственная таможенная служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики
КАО	Кыргызская академия образования при Министерстве просвещения Кыргызской Республики
КНУКИ	Кыргызский национальный университет культуры и искусства имени Бубусары Бейшеналиевой
МВРСХПП	Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики
МГА	местная государственная администрация
МИД	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики
МКИМП	Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики
МНВОИ	Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики
МП	Министерство просвещения Кыргызской Республики
МСАЖКХ	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики
музеи	государственные музейные учреждения
МФ	Министерство финансов Кыргызской Республики
МЦРИТ	Министерство цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики
НАН	Национальная академия наук Кыргызской Республики при Президенте Кыргызской Республики
Нацкомиссия	Национальная комиссия Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО
ОМСУ	органы местного самоуправления
ПП ПКР в областях	Полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях
Союз МСУ	Союз местных самоуправлений Кыргызской Республики
СМИ	средства массовой информации

Приложение 1
 к Плану мероприятий по реализации Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы
БЮДЖЕТ
 плана мероприятий по реализации Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы
	№
	Сроки реализации
	Единица измерения
	Потребность в финансировании
	Возможности
	Финансовый разрыв

	
	
	
	Гос. бюджет
	ПГИ и гранты
	Другие
	Всего
	Гос. бюджет
	ПГИ и гранты
	Другие
	Всего
	Гос. бюджет
	ПГИ и гранты
	Другие
	Всего

	Глава 1. Выявление, инвентаризация и паспортизация объектов историко-культурного наследия

	1
	2023
	тыс. сом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	2024
	тыс. сом.
	28240,7
	0
	0
	28240,7
	0
	0
	0
	0
	28240,7
	0
	0
	28240,7

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	2025
	тыс. сом.
	26903,1
	0
	0
	26903,1
	0
	0
	0
	0
	26903,1
	0
	0
	26903,1

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	2026
	тыс. сом
	44581,9
	0
	0
	44581,9
	0
	0
	0
	0
	44581,9
	0
	0
	44581,9

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	2027
	тыс. сом.
	44581,9
	0
	0
	44581,9
	0
	0
	0
	0
	44581,9
	0
	0
	44581,9

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего
	тыс. сом.
	144307,6
	0
	0
	144307,6
	0
	0
	0
	0
	144307,6
	0
	0
	144307,6

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Глава 2. Археологические раскопки, консервация и музеефикация объектов историко-культурного наследия

	6
	2023
	тыс. сом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	2024
	тыс. сом
	30761,8
	0
	0
	30761,8
	0
	0
	0
	0
	30761,8
	0
	0
	30761,8

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	2025
	тыс. сом.
	33447,1
	0
	0
	33447,1
	0
	0
	0
	0
	33447,1
	0
	0
	33447,1

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	2026
	тыс. сом.
	39541,5
	0
	0
	39541,5
	0
	0
	0
	0
	39541,5
	0
	0
	39541,5

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	2027
	тыс. сом.
	43541,5
	0
	0
	43541,5
	0
	0
	0
	0
	43541,5
	0
	0
	43541,5

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего
	тыс. сом.
	147291,9
	0
	0
	147291,9
	0
	0
	0
	0
	147291,9
	0
	0
	147291,9

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Глава 3. Улучшение охраны, эффективного использования объектов историко-культурного наследия и их инфраструктуры

	11
	2023
	тыс. сом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	2024
	тыс. сом.
	96933,1
	0
	0
	96933,1
	0
	0
	0
	0
	96933,1
	0
	0
	96933,1

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	2025
	тыс. сом.
	69766,3
	0
	0
	69766,3
	0
	0
	0
	0
	69766,3
	0
	0
	69766,3

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	14
	2026
	тыс. сом.
	69096,3
	0
	0
	69096,3
	0
	0
	0
	0
	69096,3
	0
	0
	69096,3

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	15
	2027
	тыс. сом.
	43879,4
	0
	0
	43879,4
	0
	0
	0
	0
	43879,4
	0
	0
	43879,4

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего
	тыс. сом.
	279675,1
	0
	0
	279675,1
	0
	0
	0
	0
	279675,1
	0
	0
	279675,1

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Глава 4. Совершенствование кадровой деятельности и популяризация объектов историко-культурного наследия

	16
	2023
	тыс. сом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	17
	2024
	тыс. сом.
	1000,0
	0
	0
	1000,0
	0
	0
	0
	0
	1000,0
	0
	0
	1000,0

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	2025
	тыс. сом.
	1000,0
	0
	0
	1000,0
	0
	0
	0
	0
	1000,0
	0
	0
	1000,0

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	19
	2026
	тыс. сом.
	3900,0
	0
	0
	3900,0
	0
	0
	0
	0
	3900,0
	0
	0
	3900,0

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	2027
	тыс. сом.
	6900,0
	0
	0
	6900,0
	0
	0
	0
	0
	6900,0
	0
	0
	6900,0

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего
	тыс. сом.
	12800,0
	0
	0
	12800,0
	0
	0
	0
	0
	12800,0
	0
	0
	12800,0

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Глава 5. Усиление профилактической работы для предотвращения незаконных раскопок, ввоза и вывоза культурных ценностей

	21
	2023
	тыс. сом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	22
	2024
	тыс. сом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	2025
	тыс. сом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	2026
	тыс. сом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	2027
	тыс. сом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Всего
	тыс. сом.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	тыс. долл.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Приложение 2
 к Плану мероприятий по реализации Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы
ПРАЙС-ЛИСТ
 к бюджету Плана мероприятий по реализации Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы
	№
	Наименование статей расходов
	Единица измерения
	Стоимость единицы (сом.)
	Основание

	Глава 1. Среднемесячная заработная плата

	1
	Вознаграждение руководителя
	Сом./месяц
	46163в день 2098,3
	Заработная плата работников по видам экономической деятельности согласно данным Национального статистического комитета (профессиональная, научная и техническая деятельность) в соответствии со статьей 167 Трудового кодекса Кыргызской Республики - надбавка 30% за руководство

	2
	Вознаграждение реставратора, археолога, историка, искусствоведа, ассистента руководителя
	Сом./месяц
	35510в день 1614
	Заработная плата работников по видам экономической деятельности согласно данным Национального статистического комитета (профессиональная, научная и техническая деятельность)

	Глава 2. Приобретение рыночных товаров и услуг

	3
	Издание паспорта
	Сом./ед.
	200
	Средняя рыночная цена (бумага, техническое, художественное редактирование, дизайнер)

	4
	Ноутбук для работ с графическими редакторами
	Сом./ед.
	127500
	Средняя рыночная цена

	5
	Фотоаппарат
	Сом./ед.
	202400
	Средняя рыночная цена

	6
	Комплект теодолита
	Сом./ед.
	150995
	Средняя рыночная цена

	7
	Внешний твердый накопитель SSD 4ТВ
	Сом./ед.
	27000
	Средняя рыночная цена

	8
	Дрон (беспилотный летательный аппарат)
	Сом./ед.
	176000
	Средняя рыночная цена

	9
	JPS
	Сом./ед.
	18000
	Средняя рыночная цена

	10
	Металлоискатель
	Сом./ед.
	185000
	Средняя рыночная цена

	11
	Аренда жилого помещения (гостиница)
	Сом./ед.
	1500
	Средняя рыночная цена

	12
	Аренда авто (внедорожник)
	Сом./ед.
	5000
	Средняя рыночная цена

	13
	Лопата, кирка, лом
	Сом./ед.
	250
	Средняя рыночная цена

	14
	Топографическая съемка
	Сом./1 га
	1500
	Средняя рыночная цена

	15
	Защитные знаки для одного памятника
	Сом./ед.
	4950
	Средняя рыночная цена

	16
	СНиП-1.02.01-85 и СЦНИПР-01-01-91
	
	
	В применении до сегодняшнего дня

	Глава 3. Транспортные расходы по договору

	17
	Такси в северные регионы
	Сом./чел.
	1000
	Средняя цена транспортных компаний

	18
	Авиабилеты в южные регионы
	Сом./чел.
	6900
	Средняя цена транспортных компаний

	Глава 4. Командировочные расходы для работников бюджетной сферы

	19
	Суточные внутри страны в г.Бишкек
	Сом./сутки/чел.
	1200
	В соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об установлении норм командировочных расходов и порядке их возмещения" от 4 декабря 2025 года № 778

	20
	Суточные внутри страны в регионах
	Сом./сутки/чел.
	1000
	В соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об установлении норм командировочных расходов и порядке их возмещения" от 4 декабря 2025 года № 778



Приложение 3
 к Плану мероприятий по реализации Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы
БЮДЖЕТ
 плана мероприятий по реализации Государственной программы по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия "Көөнө тарых сырлары" на 2023-2027 годы
	№
	Сроки реализации
	Выявление, инвентаризация и паспортизация объектов историко-культурного наследия
 (сумма, тыс. сом.)
	Археологические раскопки, консервация и музеефикация объектов историко-культурного наследия
 (сумма, тыс. сом.)
	Улучшение охраны, эффективного использования объектов историко-культурного наследия и их инфраструктуры
 (сумма, тыс. сом.)
	Совершенствование кадровой деятельности и популяризация объектов историко-культурного наследия
 (сумма, тыс. сом.)
	Усиление профилактической работы для предотвращения незаконных раскопок, ввоза и вывоза культурных ценностей
 (сумма, тыс. сом.)
	Итоги
 (сумма, тыс. сом.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	2024
	28240,7
	30761,8
	96933,1
	1000,0
	0,0
	156935,6

	3
	2025
	26903,1
	33447,1
	69766,3
	1000,0
	0,0
	131116,5

	4
	2026
	44581,9
	39541,5
	69096,3
	3900,0
	0,0
	157119,7

	5
	2027
	44581,9
	43541,5
	43879,4
	6900,0
	0,0
	138902,8

	
	Итоги:
	144307,6
	147291,9
	279675,1
	12800,0
	0,0
	584074,6
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