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 ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ
 в соответствии со статьей 36 Закона КР
 от 20 июля 2009 года № 241
 "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики"
Зарегистрировано в Управлении юстиции города Бишкек12 октября 2006 года. Регистрационный номер 09-1-06 г.Бишкекот 8 сентября 2006 года № 641                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК       Об утверждении порядка взаимодействия Бишкекглавархитектуры        и Бишкекского городского управления по землеустройству           и регистрации прав на недвижимое имущество, мэрии         г.Бишкек и его структурных подразделений по вопросам         предоставления прав на земельные участки и реализации            инвестиционно-строительных намерений в г.Бишкек      В соответствии с Земельным
кодексом
Кыргызской Республики,  поста-новлением Правительства Кыргызской Республики "Об  утверждении  положе-ний,  регламентирующих  порядок  предоставления  прав собственности илиаренды на земельные участки в населенных пунктах и реализации  инвести-ционно-строительных намерений" от 05.02.2004 г. № 57 (в редакции Поста-новления Правительства Кыргызской Республики от 08.05.2006 г.  № 334) ипостановлением мэрии г.Бишкек "О переименовании Центра земельных реформв Бишкекский земельный комитет мэрии г.Бишкек (Бишкекземком), утвержде-нии  положения и структуры в новой редакции" от 04.01.2006 г.  № 6,  воисполнение совместного постановления мэрии г.Бишкек и  Бишкекского  го-родского  Кенеша  депутатов  "О дальнейшем совершенствовании работы го-родских служб по градостроительным и земельным вопросам" от  07.03.2006г.  № 1/1сп, в целях эффективного, своевременного рассмотрения вопросовпо предоставлению прав на земельные участки в г.Бишкек  и  упорядоченияработы структурных подразделений, мэрия г.Бишкек постановляет:     1. Утвердить порядок взаимодействия органов  архитектуры,  органовосуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество, мэрии г.Бишкеки его структурных подразделений по вопросам предоставления прав на  зе-мельные участки и реализации инвестиционно-строительных намерений (при-ложение № 1 Схемы № 1-5).     2. Установить, что Бишкекский земельный комитет мэрии г.Бишкек яв-ляется уполномоченным органом,  осуществляющим  функции  по  подготовкепроектов:     - постановлений мэрии г.Бишкек по предоставлению прав на земельныеучастки;     - распоряжений мэрии г.Бишкек по  реализации  инвестиционно-строи-тельных намерений.     3. Всем городским службам при подготовке,  оформлении и выдаче до-кументов  по  земельным  и градостроительным вопросам руководствоватьсяпостановлением Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении  по-ложений, регламентирующих порядок предоставления прав собственности илиаренды на земельные участки в населенных пунктах и реализации  инвести-ционно-строительных намерений" от 5 февраля 2004 года № 57, постановле-ниями Бишкекского городского Кенеша депутатов  "О  порядке  и  условияхпродажи прав собственности на земельные участки в г.Бишкек" от 9 апреля2003 года № 170, "О порядке предоставления земельных участков в срочное(временное)  пользование  на условиях аренды в городе Бишкек" от 9 июля2003 года № 189,  "О порядке и условиях предоставления прав  аренды  наземельные  участки юридическим и физическим лицам из земель муниципаль-ной собственности города Бишкек в срочное (временное)  пользование  подобъекты облегченного типа" от 7 декабря 2005 г.  № 147 и настоящим пос-тановлением.     4. Руководители городских служб несут персональную ответственностьза качество и сроки исполнения при подготовке, оформлении и выдаче раз-решительных документов по земельным и градостроительным вопросам.     5. Бишкекглавархитектуре (Нарбаев) и Бишкекскому городскому управ-лению  по  землеустройству  и  регистрации прав на недвижимое имущество(Токтомамбетов) по запросу Бишкекского земельного комитета мэрии г.Биш-кек  предоставлять  копии материалов архива,  касающихся предоставленияправ на земельные участки (постановления, распоряжения и т.д.).     6. Бишкекскому земельному комитету мэрии г.Бишкек (Молдомусаева) иотделу нормативных правовых актов и работе с правоохранительными  орга-нами  мэрии  г.Бишкек (Мамыров) внести предложения по приведению норма-тивных правовых актов мэрии города Бишкек в  соответствии  с  настоящимпостановлением.     7. Зарегистрировать в установленном порядке данное постановление ворганах юстиции.     8. Бишкекскому единому информационному центру (Артыкбаева) опубли-ковать данное постановление в средствах массовой информации.      9. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить  навице-мэра  города Бишкек (Алымкулов) и управляющего делами мэрии городаБишкек (Саккараев).      Мэр города Бишкек                                 А.Ногоев                                                   Приложение № 1                                              к постановлению мэрии                                                  города Бишкек                                          от 8 сентября 2006 года № 641                                 ПОРЯДОК           взаимодействия Бишкекглавархитектуры, Бишкекского              городского управления по землеустройству и            регистрации прав на недвижимое имущество, мэрии               г.Бишкек и его структурных подразделений             по вопросам предоставления прав на земельные            участки и реализации инвестиционно-строительных                         намерений в г.Бишкек                                СХЕМА № 1              при подготовке документов по предоставлению           земельного участка в собственность или в срочное            (временное) пользование на торгах (аукционах и                конкурсах) и оформления разрешительных           документов для их проектирования и строительства -----------------------------------------------------------------------|№ |  Последовательность   |   Наименование  |Кто готовит | Контроль  ||  |       действий        |  представляемых |            |           ||  |                       |    документов   |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------|| 1|           2           |        3        |      4     |     5     ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||1 |При поступлении в мэрию|Заявление        |Заказчик    |Мэрия      ||  |г.Бишкек заявления о   |                 |            |г.Бишкек   ||  |предоставлении         |                 |            |           ||  |земельного участка в   |                 |            |           ||  |собственность, в       |                 |            |           ||  |срочное (временное)    |                 |            |           ||  |пользование, мэрия     |                 |            |           ||  |направляет его в БЗК   |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||2 |БЗК направляет его в   |Заявление,       |Заказчик    |БЗК        ||  |БГА, для рассмотрения и|исходные         |            |           ||  |подготовки заключения о|материалы,       |            |           ||  |возможности            |градостроительные|            |           ||  |предоставления зем.    |намерения        |            |           ||  |участка в собственность|                 |            |           ||  |или срочное (временное)|                 |            |           ||  |пользование (в         |                 |            |           ||  |соответствии с         |                 |            |           ||  |градостроительным      |                 |            |           ||  |регламентом)           |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||3 |БГА готовит заключение,|Заявление        |БГА         |БЗК        ||  |которое передается в   |заказчика,       |            |           ||  |БГР                    |исходные данные  |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||4 |БГР на основании       |Заключение БГА   |БГР         |БЗК        ||  |заключения БГА, дает   |прилагаемые      |            |           ||  |заключение по          |материалы:       |            |           ||  |выбранному земельному  |местоположение   |            |           ||  |участку                |(адрес)          |            |           ||  |                       |земельного       |            |           ||  |                       |участка; площадь |            |           ||  |                       |земельного       |            |           ||  |                       |участка; название|            |           ||  |                       |существующего    |            |           ||  |                       |объекта, включая |            |           ||  |                       |строения, не     |            |           ||  |                       |соответствующие  |            |           ||  |                       |правилам         |            |           ||  |                       |застройки и      |            |           ||  |                       |землепользования;|            |           ||  |                       |план земельного  |            |           ||  |                       |участка,         |            |           ||  |                       |выполненный на   |            |           ||  |                       |топографической  |            |           ||  |                       |подоснове в      |            |           ||  |                       |масштабе 1:500   |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||5 |БЗК вносит вопрос в    |Заключения БГР   |БЗК         |БЗК        ||  |повестку дня заседания |и БГА            |            |           ||  |комиссии по            |                 |            |           ||  |предоставлению прав на |                 |            |           ||  |земельные участки в    |                 |            |           ||  |г.Бишкек               |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||6 |Подготовленные БГА и   |Заключения БГР и |БЗК         |Комиссия   ||  |БГР заключения         |БГА              |            |           ||  |рассматриваются на     |                 |            |           ||  |заседании Комиссии     |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||7 |При условии принятия   |Заключения БГР   |БГА         |БЗК        ||  |Комиссией              |и БГА, протокол  |БГР         |           ||  |положительного решения |Комиссии, схема  |            |           ||  |о выставлении          |проектируемого   |            |           ||  |земельного участка на  |объекта и зем.   |            |           ||  |торги, БГА и БГР       |участка,         |            |           ||  |выполняют работы по    |оформленная в    |            |           ||  |формированию земельного|установленном    |            |           ||  |участка (дело на       |порядке          |            |           ||  |земельный участок)     |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||8 |БГР согласовывает план |Дело на земельный|БГР         |БЗК        ||  |земельного участка со  |участок          |            |           ||  |смежными               |                 |            |           ||  |землепользователями    |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||9 |Комиссия в пределах    |Дело на земельный|БЗК         |Комиссия   ||  |своих полномочий       |участок,         |            |           ||  |рассматривает          |заключения БГА и |            |           ||  |подготовленные БГА, БГР|БГР              |            |           ||  |и БЗК материалы и      |                 |            |           ||  |принимает по ним       |                 |            |           ||  |решение                |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||10|БЗК опубликовывает     |Месторасположение|БЗК         |БЗК        ||  |извещение о предстоящих|и наименование   |            |           ||  |торгах в СМИ           |объекта          |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||11|Торги (аукцион или     |Заявление,       |БЗК         |Комиссия   ||  |конкурс)               |документ,        |            |           ||  |                       |удостоверяющий   |            |           ||  |                       |личность         |            |           ||  |                       |участника        |            |           ||  |                       |(доверен.),      |            |           ||  |                       |гарантийный взнос|            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||12|БЗК готовит проект     |Протокол Комиссии|БЗК         |БЗК        ||  |постановления мэрии    |(Выписка),       |            |           ||  |г.Бишкек о             |сформированное   |            |           ||  |предоставлении         |дело             |            |           ||  |земельного участка под |                 |            |           ||  |проектирование и       |                 |            |           ||  |строительство, проект  |                 |            |           ||  |договора купли-продажи,|                 |            |           ||  |аренды                 |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||13|БГР оформляет гос. акт |Постановление    |БГР         |Мэрия      ||  |или удостоверение на   |мэрии г.Бишкек,  |            |г.Бишкек   ||  |земельный участок и    |Договор          |            |           ||  |регистрирует договор   |купли-продажи или|            |           ||  |купли-продажи или      |аренды           |            |           ||  |аренды                 |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||14|Рассмотрение в БГА     |Эскизное         |БГА и       |БГА        ||  |градостроительных      |предложение по   |заказчик    |           ||  |намерений              |проекту, варианты|            |           ||  |                       |инженерного      |            |           ||  |                       |обеспечения,     |            |           ||  |                       |топосъемка с     |            |           ||  |                       |планом объекта   |            |           ||  |                       |М 1:500          |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||15|Сбор технических       |Запрос на        |БГА или     |Городские  ||  |условий на             |теплоснабжение,  |заказчик    |эксплуата- ||  |присоединение          |электроснабжение,|            |ционные    ||  |(подключение) к        |водоснабжение и  |            |службы     ||  |существующим инженерным|канализацию,     |            |инженерного||  |сетям                  |газоснабжение,   |            |обеспечения||  |                       |телефон, радио,  |            |(по запросу||  |                       |наружное         |            |БГА)       ||  |                       |освещение, и др. |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||16|Проектировщик на       |АПЗ              |Проектиров- |Заказчик   ||  |основании утвержденного|                 |щик         |           ||  |АПЗ разрабатывает ПСД и|                 |            |           ||  |направляет на          |                 |            |           ||  |Госстройэкспертизу     |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||18|Согласование ПСД       |ПСД,             |БГА         |Заказчик   ||  |                       |положительное    |            |           ||  |                       |заключение Гос-  |            |           ||  |                       |стройэкспертизы  |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||19|Регистрация объекта в  |ПСД с            |Заказчик    |ГАСН       ||  |ГАСН, выдача разрешения|положительным    |            |           ||  |на выполнение СМР      |заключением Гос- |            |           ||  |                       |стройэкспертизы и|            |           ||  |                       |согласованием    |            |           ||  |                       |БГА, гос. акт или|            |           ||  |                       |удостов. на      |            |           ||  |                       |землю, др. по    |            |           ||  |                       |положению        |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||20|Заказчик заключает     |Утвержденная     |Заказчик и  |Технадзор, ||  |договор подряда на     |рабочая ПСД,     |подрядчик   |авторский  ||  |строительство объекта  |Разрешение ГАСН  |            |надзор,    ||  |                       |на СМР, лицензия |            |производ-  ||  |                       |на деятельность  |            |ственный   ||  |                       |соотв. уровня    |            |контроль,  ||  |                       |ответственности, |            |ГАСН       ||  |                       |приказы на       |            |           ||  |                       |ответств. лиц    |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||21|Подготовка проекта     |Заявка заказчика |БЗК         |БЗК        ||  |Распоряжения о создании|о завершении     |            |           ||  |Государственной        |строительства    |            |           ||  |приемочной комиссии по |объекта;         |            |           ||  |приемке объекта в      |Заключение ГАП,  |            |           ||  |эксплуатацию           |Акт рабочей      |            |           ||  |                       |комиссии о       |            |           ||  |                       |готовности       |            |           ||  |                       |объекта к вводу в|            |           ||  |                       |эксплуатацию     |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||22|Организация            |Заявка заказчика |ГАП,        |ГАСН       ||  |Государственной        |о завершении     |Заказчик    |           ||  |приемочной комиссии по |строительства    |            |           ||  |завершенному           |объекта;         |            |           ||  |строительством объекту |Исполнительная   |            |           ||  |                       |техническая      |            |           ||  |                       |документация;    |            |           ||  |                       |Заключение ГАП,  |            |           ||  |                       |Акт рабочей      |            |           ||  |                       |комиссии о       |            |           ||  |                       |готовности       |            |           ||  |                       |объекта к вводу в|            |           ||  |                       |эксплуатацию     |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||23|Ввод объекта в         |Подписанный Акт  |Государст-  |БЗК        ||  |эксплуатацию           |Государственной  |венная      |           ||  |                       |приемочной       |приемочная  |           ||  |                       |комиссии о       |комиссия    |           ||  |                       |приемке объекта в|            |           ||  |                       |эксплуатацию,    |            |           ||  |                       |заключение ГАП   |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||24|Регистрация объекта в  |Акт              |            |Заказчик   ||  |БГР                    |Государственной  |            |           ||  |                       |приемочной       |            |           ||  |                       |комиссии         |            |           |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Срок (дн.)|  Итоговый документ |Кто утверждает|         Прим.        ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     6    |          7         |       8      |            9         ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     3    |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     3    |                    |              |При отсутствии        ||          |                    |              |необходимых документов||          |                    |              |БЗК и БГА запрашивают ||          |                    |              |их у заявителей       ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||До 12     |Заключение и        |БГА           |При необходимости БГР ||          |прилагаемые         |              |по запросу БГА        ||          |материалы:          |              |представляет ему      ||          |местоположение      |              |соответствующую       ||          |(адрес) земельного  |              |информацию в течение 5||          |участка; площадь    |              |рабочих дней.         ||          |земельного участка; |              |На крупные объекты со ||          |название            |              |строительным объемом  ||          |существующего       |              |свыше 15000 куб.м или ||          |объекта, включая    |              |в сложной             ||          |строения, не        |              |градостроительной     ||          |соответствующие     |              |ситуации, в том числе ||          |правилам застройки и|              |со сложными условиями ||          |землепользования;   |              |инженерного           ||          |план земельного     |              |обеспечения, срок     ||          |участка, выполненный|              |подготовки может быть ||          |на топографической  |              |продлен дополнительно ||          |подоснове в масштабе|              |на 7 рабочих дней     ||          |1:500               |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||До 10     |Заключение          |БГР           |При необходимости,    ||          |                    |              |БГА, по запросу БГР   ||          |                    |              |представляет ему      ||          |                    |              |недостающую           ||          |                    |              |информацию в течение  ||          |                    |              |5 рабочих дней.       ||          |                    |              |БГР подготовленное    ||          |                    |              |заключение вместе с   ||          |                    |              |заключением БГА       ||          |                    |              |передает их в БЗК     ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     1    |Повестка дня        |БЗК           |                      ||          |заседания комиссии  |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||7 повторно|Решение комиссии о  |Комиссия      |В случае несогласия   ||через 10  |выставлении         |              |Комиссии с            ||          |земельного участка  |              |представленными       ||          |на торги в виде     |              |заключениями,         ||          |протокола           |              |последние возвращаются||          |                    |              |на доработку в БГА и  ||          |                    |              |БГР и рассматриваются ||          |                    |              |повторно              ||----------|--------------------|--------------|----------------------||До 15     |Дело на земельный   |              |БГА: 1. Направляет    ||          |участок (схема      |              |копии предварительных ||          |проектируемого      |              |материалов по         ||          |объекта на          |              |застройке конкретного ||          |топосъемке М 1:500  |              |земельного участка на ||          |в 2-х экз.,         |              |согласование с        ||          |заключения          |              |городскими органами   ||          |экологического      |              |экологического        ||          |контроля, пожарного |              |контроля, пожарного   ||          |надзора и           |              |надзора и             ||          |санитарно-эпидемио- |              |санитарно-эпидемиоло- ||          |логической службы   |              |гической службой,     ||          |                    |              |которые должны        ||          |                    |              |представить свои      ||          |                    |              |заключения в течение 7||          |                    |              |дней с момента        ||          |                    |              |получения необходимых ||          |                    |              |материалов.           ||          |                    |              |2. Сформированное дело||          |                    |              |направляет в БГР      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||    15    |Согласованный план  |БГР           |Согласованный план и  ||          |земельного участка  |              |дело земельного       ||          |со смежными         |              |участка направляется в||          |землепользователями |              |БЗК для подготовки    ||          |                    |              |материалов на Комиссию||----------|--------------------|--------------|----------------------||   1-2    |Решение Комиссии    |Председатель  |По решению Комиссии   ||          |в виде протокола    |Комиссии      |БЗК дает задание на   ||          |                    |              |оценку земельного     ||          |                    |              |участка независимым   ||          |                    |              |оценщикам. Отчет по   ||          |                    |              |оценке передается в   ||          |                    |              |БЗК для определения и ||          |                    |              |последующего          ||          |                    |              |утверждения Комиссией ||          |                    |              |стартовой цены на     ||          |                    |              |земельный участок     ||----------|--------------------|--------------|----------------------||За 30 (до |Извещение о         |              |Извещение о           ||проведения|предстоящих торгах в|              |предстоящих торгах    ||торгов)   |СМИ                 |              |также вывешивается в  ||          |                    |              |общедоступных местах, ||          |                    |              |в том числе вблизи    ||          |                    |              |выставляемых на торги ||          |                    |              |объектов              ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     1    |Протокол Комиссии   |Председатель  |                      ||          |                    |Комиссии      |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||    10    |Постановление мэрии |Мэр г.Бишкек; |                      ||          |г.Бишкек; Договор   |Уполномоченное|                      ||          |купли-продажи или   |должностное   |                      ||          |аренды              |лицо          |                      ||          |                    |(Вице-мэр)    |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||    10    |Гос. акт о праве    |БГР           |                      ||          |частной             |Мэрия г.Бишкек|                      ||          |собственности на    |              |                      ||          |земельный участок,  |              |                      ||          |или удостоверение на|              |                      ||          |право пользования   |              |                      ||          |зем. участком       |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||До 20     |АПЗ                 |Главный       |Службы города в       ||          |                    |архитектор    |установленные сроки по||          |                    |города, района|запросу БГА           ||          |                    |              |предоставляют         ||          |                    |              |технические условия   ||          |                    |              |для подготовки        ||          |                    |              |Архитектурно-планиро- ||          |                    |              |вочного задания (АПЗ) ||----------|--------------------|--------------|----------------------||До 20     |Технические условия |              |Городские             ||          |на подключение к    |              |эксплуатационные      ||          |существующим        |              |службы инженерного    ||          |инженерным сетям    |              |обеспечения           ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||Норма     |ПСД, положительное  |Автор проекта,|                      ||          |заключение          |Госстрой-     |                      ||          |Госстройэкспертизы  |экспертиза    |                      ||          |                    |Госстроя при  |                      ||          |                    |Правительстве |                      ||          |                    |КР            |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||    10    |Согласованный       |БГА, Заказчик |                      ||          |рабочий проект      |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||    10    |Разрешение на       |ГАСН          |Заказчик представляет ||          |строительство       |              |разрешительную и      ||          |                    |              |проектную документацию||          |                    |              |в органы ГАСН для     ||          |                    |              |регистрации и         ||          |                    |              |получения разрешения  ||          |                    |              |на выполнение СМР     ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||Нормы     |Договор подряда;    |Заказчик,     |При завершении СМР    ||продолжит.|Исполнительная      |подрядчик,    |заказчик обращается в ||строитель-|техническая         |автор проекта |БЗК с просьбой        ||ства      |документация        |              |создания Госкомиссии  ||объекта   |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     3    |Распоряжение о      |Мэр г.Бишкек  |Распоряжение мэрии о  ||          |создании            |              |создании Госкомиссии  ||          |Государственной     |              |БЗК направляет в ГАСН ||          |приемочной комиссии |              |для организации       ||          |по приемке объекта в|              |Госкомиссии           ||          |эксплуатацию        |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||    10    |Акт Государственной |Государствен- |Согласно распоряжения ||          |приемочной комиссии |ная приемочная|мэрии г.Бишкек        ||          |о приемке объекта в |комиссия      |управление ГАСН       ||          |эксплуатацию        |              |подготавливает Акт    ||          |                    |              |Государственной       ||          |                    |              |приемочной комиссии о ||          |                    |              |приемке объекта в     ||          |                    |              |эксплуатацию и        ||          |                    |              |организуют работу     ||          |                    |              |приемочной комиссии по||          |                    |              |приемке объекта в     ||          |                    |              |эксплуатацию          ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     3    |Постановление мэрии |Мэр г.Бишкек  |По завершению работы  ||          |об утверждении Акта |              |приемочной комиссии   ||          |Государственной     |              |ГАП передает          ||          |приемочной комиссии |              |подписанный Акт       ||          |о приемке объекта в |              |Государственной       ||          |эксплуатацию        |              |приемочной комиссии о ||          |                    |              |приемке объекта в     ||          |                    |              |эксплуатацию,         ||          |                    |              |заключение ГАП и в БЗК||          |                    |              |для подготовки проекта||          |                    |              |Постановления мэрии об||          |                    |              |утверждении Акта      ||          |                    |              |приемочной комиссии, 1||          |                    |              |экз. утвержденного    ||          |                    |              |Акта и постановления  ||          |                    |              |передается в ГАСН для ||          |                    |              |подготовки информации ||          |                    |              |в стат. органы        ||----------|--------------------|--------------|----------------------||          |Технический         |БГР           |                      ||          |паспорт             |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      |-----------------------------------------------------------------------     Примечание:     БЗК - Бишкекский земельный комитет мэрии.     БГА - Бишкекглавархитектура.     БГР -  Бишкекское управление по землеустройству и регистрации правна недвижимое имущество.     ГАСН - Государственный архитектурно-строительный надзор г.Бишкек.     АПЗ - Архитектурно-планировочное задание.     АТЗ - Архитектурно-техническое заключение.     Комиссия - Комиссия по предоставлению права пользования на земель-ные участки в г.Бишкек.     СМИ - Средства массовой информации.     ПСД - Проектно-сметная документация.     СМР - Строительно-монтажные работы.     ГАП - Главный архитектор проекта.                                 СХЕМА N 2           при подготовке и оформлении правоустанавливающих            (Решение мэрии г.Бишкек) и право удостоверяющих            документов (Госакта или удостоверения на право          пользования земельным участком) при предоставлении             земельных участков в собственность без торгов                        (путем прямой продажи) -----------------------------------------------------------------------|N |  Последовательность   |   Наименование  |Кто готовит |    Кто    ||  |       действий        |  представляемых |            | рассматри-||  |                       |    документов   |            |    вает   ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------|| 1|           2           |        3        |      4     |     5     ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||1 |При поступлении в мэрию|Заявление с прил.|Заказчик    |Мэрия      ||  |г.Бишкек заявления о   |правоустанавлива-|            |           ||  |предоставлении         |ющих и право     |            |           ||  |земельного участка в   |удостоверяющих   |            |           ||  |собственность, путем   |документов на    |            |           ||  |прямой продажи, мэрия  |земельный участок|            |           ||  |направляет его в БЗК   |в прежнем праве  |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||2 |БЗК направляет         |Заявление,       |Заказчик    |БЗК        ||  |заявление с исходными  |исходные данные  |            |           ||  |документами в БГА для  |                 |            |           ||  |рассмотрения и         |                 |            |           ||  |подготовки заключения о|                 |            |           ||  |возможности            |                 |            |           ||  |предоставления зем.    |                 |            |           ||  |участка в собственность|                 |            |           ||  |путем прямой продажи   |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||3 |БГА готовит заключение |Заявление,       |БГА         |БЗК        ||  |с приложением          |исходные данные  |            |           ||  |необходимых сведений,  |                 |            |           ||  |с последующей передачей|                 |            |           ||  |его в БГР              |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||4 |БГР на основании       |Заключение БГА и |БГР         |БЗК        ||  |заключения БГА, дает   |прилагаемые      |            |           ||  |заключение по          |материалы и      |            |           ||  |выбранному земельному  |топосъемка       |            |           ||  |участку                |М 1:500 с планом |            |           ||  |                       |зем. участка и   |            |           ||  |                       |объекта          |            |           ||  |                       |оформленных в    |            |           ||  |                       |установленном    |            |           ||  |                       |порядке          |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||5 |БЗК рассматривает пред.|Заключения БГР и |БЗК         |БЗК        ||  |вносит вопрос в        |БГА с            |            |           ||  |повестку дня заседания |прилагаемыми     |            |           ||  |Комиссии               |материалами и    |            |           ||  |                       |топосъемкой      |            |           ||  |                       |М 1:500 с        |            |           ||  |                       |нанесенным планом|            |           ||  |                       |участка и объекта|            |           ||  |                       |оформленных в    |            |           ||  |                       |установленном    |            |           ||  |                       |порядке          |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||6 |Подготовленные БГА и   |Заключения БГР   |БЗК         |Комиссия   ||  |БГР заключения         |и БГА            |            |           ||  |рассматриваются на     |                 |            |           ||  |заседании Комиссии     |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||7 |При принятии Комиссией |Заключения БГР и |БГА и БГР   |БЗК        ||  |положительного решения |БГА с            |            |           ||  |о прямой продаже       |прилагаемыми     |            |           ||  |земельного участка БГА |материалами,     |            |           ||  |и БГР выполняют работы |протокол комиссии|            |           ||  |по формированию зем.   |                 |            |           ||  |участка (дело на       |                 |            |           ||  |земельный участок)     |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||8 |БГР согласовывает план |Дело на земельный|БГР         |БЗК        ||  |земельного участка со  |участок          |            |           ||  |смежными               |                 |            |           ||  |землепользователями    |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||9 |Комиссия в пределах    |Дело на земельный|БЗК         |Комиссия   ||  |своих полномочий       |участок,         |            |           ||  |рассматривает          |заключения БГА и |            |           ||  |подготовленные БГА, БГР|БГР              |            |           ||  |и БЗК материалы и      |                 |            |           ||  |принимает по ним       |                 |            |           ||  |решение                |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||10|Комиссия проводит      |Протокол         |БЗК         |Комиссия   ||  |прямые переговоры с    |предыдущей       |            |           ||  |заявителем о стоимости |Комиссии         |            |           ||  |земельного участка     |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||11|БЗК готовит проект     |Протокол         |БЗК         |БЗК        ||  |постановления мэрии    |комиссии,        |            |           ||  |г.Бишкек о             |заключения БГА,  |            |           ||  |предоставлении         |БГР и др.        |            |           ||  |земельного участка под |необходимые      |            |           ||  |проектирование и       |документы        |            |           ||  |строительство, проект  |                 |            |           ||  |договора купли-продажи |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||12|БГР оформляет гос. акт |Утвержденное     |БГР         |Мэрии      ||  |на земельный участок и |постановление,   |            |           ||  |регистрирует договор   |договор          |            |           ||  |купли-продажи          |купли-продажи    |            |           |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Срок (дн.)|  Итоговый документ |Кто утверждает|         Прим.        ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     6    |          7         |       8      |            9         ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     3    |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     3    |                    |              |При отсутствии        ||          |                    |              |исходных документов   ||          |                    |              |БЗК и БГА запрашивают ||          |                    |              |их у заявителей       ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||До 5      |Заключение с        |БГА           |При необходимости БГР ||          |приложением         |              |по запросу БГА        ||          |материалов и        |              |представляет ему      ||          |топосъемки М 1:500 с|              |соответствующую       ||          |планом участка и    |              |информацию в течение 5||          |объекта             |              |рабочих дней          ||----------|--------------------|--------------|----------------------||До 5      |Заключение          |БГР           |При необходимости,    ||          |                    |              |БГА, по запросу БГР   ||          |                    |              |представляет          ||          |                    |              |соответствующую       ||          |                    |              |информацию. В течение ||          |                    |              |5 рабочих дней        ||          |                    |              |заключение БГР вместе ||          |                    |              |с заключением БГА     ||          |                    |              |передается в БЗК      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     1    |Повестка дня        |БЗК           |                      ||          |заседания Комиссии  |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||1-2       |Протокол Комиссии   |Председатель  |В случае несогласия   ||Повторно  |                    |Комиссии      |Комиссии с            ||через 7   |                    |              |представленными       ||дн.       |                    |              |заключениями,         ||          |                    |              |последние возвращаются||          |                    |              |на доработку в БГА и  ||          |                    |              |БГР и рассматриваются ||          |                    |              |повторно              ||----------|--------------------|--------------|----------------------||До 15     |Дело на земельный   |В БЗК         |БГА: направляет копии ||          |участок (схема      |              |предварительных       ||          |проектируемого      |              |материалов по         ||          |объекта в 2-х экз., |              |застройке конкретного ||          |заключения          |              |земельного участка на ||          |экологического      |              |согласование с        ||          |контроля, пожарного |              |городскими органами   ||          |надзора и           |              |экологического        ||          |санитарно-эпидемио- |              |контроля, пожарного   ||          |логической службой) |              |надзора и             ||          |                    |              |санитарно-эпидемиоло- ||          |                    |              |гической службой,     ||          |                    |              |которые должны        ||          |                    |              |представить свои      ||          |                    |              |заключения в течение 7||          |                    |              |дней с момента        ||          |                    |              |получения необходимых ||          |                    |              |материалов;           ||          |                    |              |- направляет          ||          |                    |              |сформированное дело в ||          |                    |              |БГР                   ||----------|--------------------|--------------|----------------------||    15    |Согласованный план  |БГР           |Согласованный план и  ||          |земельного участка  |              |дело земельного       ||          |со смежными         |              |участка направляется в||          |землепользователями |              |БЗК для подготовки    ||          |                    |              |материалов на Комиссию||----------|--------------------|--------------|----------------------||   1-2    |Протокол комиссии   |Председатель  |По решению Комиссии   ||          |                    |Комиссии      |БЗК дает задание на   ||          |                    |              |оценку зем. участка   ||          |                    |              |независимым оценщикам.||          |                    |              |Отчет по оценке       ||          |                    |              |передается в БЗК для  ||          |                    |              |последующего          ||          |                    |              |утверждения Комиссией ||          |                    |              |цены на земельный     ||          |                    |              |участок               ||----------|--------------------|--------------|----------------------||   1-2    |Протокол комиссии   |Председатель  |                      ||          |                    |Комиссии      |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||    10    |Постановление мэрии |Мэр г.Бишкек и|                      ||          |г.Бишкек, проект    |уполномоченное|                      ||          |договора            |должностное   |                      ||          |купли-продажи       |лицо          |                      ||          |                    |(Вице-мэр)    |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||    10    |Гос. акт о праве    |БГР           |                      ||          |частной             |              |                      ||          |собственности на    |              |                      ||          |земельный участок   |              |                      |-----------------------------------------------------------------------     Примечание:     БЗК - Бишкекский земельный комитет мэрии.     БГА - Бишкекглавархитектура.     БГР -  Бишкекское управление по землеустройству и регистрации правна недвижимое имущество.     ГАСН - Государственный архитектурно-строительный надзор г.Бишкек.     АПЗ - Архитектурно-планировочное задание.     АТЗ - Архитектурно-техническое заключение.     Комиссия - Комиссия по предоставлению права пользования на земель-ные участки в г.Бишкек.     СМИ - Средства массовой информации.     ПСД - Проектно-сметная документация.     СМР - Строительно-монтажные работы.     ГАП - Главный архитектор проекта.                                 СХЕМА N 3           при подготовке и оформлении правоустанавливающих            и право удостоверяющих документов при продлении                права срочного (временного) пользования                          земельным участком -----------------------------------------------------------------------|N |  Последовательность   |   Наименование  |Кто готовит | Контроль  ||  |       действий        |  представляемых |            |           ||  |                       |    документов   |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------|| 1|           2           |        3        |      4     |     5     ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||1 |При поступлении в мэрию|Заявление,       |Заказчик    |Мэрия      ||  |г.Бишкек заявления о   |правоустанавлива-|            |           ||  |предоставлении         |ющие и право     |            |           ||  |земельного участка в   |удостоверяющие   |            |           ||  |срочное (временное)    |документы        |            |           ||  |пользование, мэрия     |                 |            |           ||  |направляет его в БЗК   |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||2 |БЗК направляет его в   |Заявление        |Заказчик    |БЗК        ||  |БГА, для рассмотрения и|правоустанавлива-|            |           ||  |подготовки заключения о|ющие и право     |            |           ||  |возможности продления  |удостоверяющие   |            |           ||  |права срочного         |документы        |            |           ||  |(временного)           |                 |            |           ||  |пользования (в         |                 |            |           ||  |соответствии с         |                 |            |           ||  |градостроительным      |                 |            |           ||  |регламентом)           |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||3 |БГА готовит заключение,|Заявление и      |БГА         |БЗК        ||  |которое передается БГР |правоустанавлива-|            |           ||  |                       |ющие и право     |            |           ||  |                       |удостоверяющие   |            |           ||  |                       |документы        |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||4 |БГР на основании       |Заключение БГА с |БГР         |БЗК        ||  |заключения БГА, дает   |прилагаемыми     |            |           ||  |заключение по          |материалами      |            |           ||  |выбранному земельному  |                 |            |           ||  |участку                |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||5 |БЗК вносит вопрос в    |Заключения БГР   |БЗК         |БЗК        ||  |повестку дня заседания |и БГА            |            |           ||  |соответствующей        |                 |            |           ||  |Комиссии               |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||6 |Подготовленные БГА и   |Заключения БГР   |БЗК         |Комиссия   ||  |БГР заключения         |и БГА            |            |           ||  |рассматриваются на     |                 |            |           ||  |заседании Комиссии     |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||7 |БЗК готовит проект     |Протокол комиссии|БЗК         |БЗК        ||  |постановления мэрии    |                 |            |           ||  |г.Бишкек о             |                 |            |           ||  |предоставлении         |                 |            |           ||  |земельного участка и   |                 |            |           ||  |разрешении на          |                 |            |           ||  |проектирование и       |                 |            |           ||  |строительство, проект  |                 |            |           ||  |договора аренды        |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||8 |БГР оформляет          |Утвержденное     |БГР         |Мэрии      ||  |удостоверение на       |постановление,   |            |           ||  |земельный участок и    |Договор аренды   |            |           ||  |регистрирует договор   |                 |            |           ||  |аренды                 |                 |            |           |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   Срок   |  Итоговый документ |Кто утверждает|         Прим.        ||  (дней)  |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     6    |          7         |       8      |            9         ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     3    |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     3    |                    |              |При отсутствии        ||          |                    |              |необходимых документов||          |                    |              |БЗК и БГА запрашивают ||          |                    |              |их у заявителей       ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||До 5      |Заключение с        |БГА           |При необходимости БГР ||          |прилагаемыми        |              |по запросу БГА        ||          |материалами         |              |представляет ему      ||          |                    |              |необходимую информацию||          |                    |              |в течение 5 рабочих   ||          |                    |              |дней                  ||----------|--------------------|--------------|----------------------||До 10     |Заключение с        |БГР           |При необходимости,    ||          |прилагаемыми        |              |БГА, по запросу БГР   ||          |материалами         |              |представляет ему      ||          |                    |              |необходимую информацию||          |                    |              |в течение 5 рабочих   ||          |                    |              |дней.                 ||          |                    |              |БГР подготовленное им ||          |                    |              |заключение вместе с   ||          |                    |              |заключением БГА       ||          |                    |              |передает их в БЗК     ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     1    |Повестка дня        |БЗК           |                      ||          |заседания комиссии  |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||7 дней    |Протокол решения    |Председатель  |В случае несогласия   ||          |комиссии о продлении|Комиссии      |Комиссии с            ||          |права временного    |              |представленными       ||          |пользования зем.    |              |заключениями,         ||          |участком            |              |последние возвращаются||          |                    |              |на доработку в БГА и  ||          |                    |              |БГР и рассматриваются ||          |                    |              |повторно              ||----------|--------------------|--------------|----------------------||    10    |Постановление мэрии |Мэр г.Бишкек; |                      ||          |г.Бишкек, проект    |Уполномоченное|                      ||          |договора аренды     |должностное   |                      ||          |                    |лицо          |                      ||          |                    |(Вице-мэр)    |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||    10    |Удостоверение       |БГР           |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      |-----------------------------------------------------------------------     Примечание:     ГАСН - Государственный архитектурно-строительный надзор г.Бишкек.     АПЗ - Архитектурно-планировочное задание.     АТЗ - Архитектурно-техническое заключение.     Комиссия - Комиссия по предоставлению права пользования на земель-ные участки в г.Бишкек.     СМИ - Средства массовой информации.     ПСД - Проектно-сметная документация.     СМР - Строительно-монтажные работы.     ГАП - Главный архитектор проекта.                                 СХЕМА N 4               при оформлении разрешительных документов              на перепрофилирование объекта с изменением                целевого назначения земельного участка -----------------------------------------------------------------------|N |   Обстоятельства и    |   Наименование  |Исполнитель | Контроль  ||  |  последовательность   | предоставляемых |            |           ||  |       действий        |    документов   |            |           ||  |                       |   и сведения    |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------|| 1|           2           |        3        |      4     |     5     ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||1 |Заявления от заказчика |Заявление с      |Заказчик    |Мэрия      ||  |на перепрофилирование  |исходными данными|            |г.Бишкек   ||  |существующего объекта с|                 |            |           ||  |изменением целевого    |                 |            |           ||  |назначения земельного  |                 |            |           ||  |участка мэрией г.Бишкек|                 |            |           ||  |направляется в БЗК     |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||2 |БЗК направляет в БГА   |Заявление,       |Заказчик    |БЗК        ||  |заявление с            |правоустанавлива-|            |           ||  |прилагаемыми           |ющие и право     |            |           ||  |материалами на         |удостоверяющие   |            |           ||  |рассмотрение и         |документы,       |            |           ||  |подготовку заключения о|техническое      |            |           ||  |возможности            |заключение       |            |           ||  |перепрофилирования     |лицензированных  |            |           ||  |запрашиваемого объекта |и                |            |           ||  |и изменения целевого   |сертифицированных|            |           ||  |назначения земельного  |специалистов по  |            |           ||  |участка                |результатам      |            |           ||  |                       |обследования     |            |           ||  |                       |перепрофилируемо-|            |           ||  |                       |го объекта,      |            |           ||  |                       |сведения о       |            |           ||  |                       |градостроительных|            |           ||  |                       |намерениях       |            |           ||  |                       |заказчика        |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||3 |БГА проводит           |Правоустанавлива-|БГА и       |Заказчик   ||  |предпроектную          |ющие документы,  |заказчик    |           ||  |проработку             |техническое      |            |           ||  |градостроительных      |заключение и     |            |           ||  |намерений заказчика и  |рекомендации     |            |           ||  |варианты инженерного   |лицензированных и|            |           ||  |обеспечения            |сертифицированных|            |           ||  |перепрофилируемого     |специалистов по  |            |           ||  |объекта                |результатам      |            |           ||  |                       |обследования     |            |           ||  |                       |перепрофилируемо-|            |           ||  |                       |го объекта;      |            |           ||  |                       |сведения о       |            |           ||  |                       |градостроительных|            |           ||  |                       |намерениях       |            |           ||  |                       |заказчика        |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||4 |Подготовка проекта     |Заключение,      |БЗК         |Мэрия      ||  |Решения мэрии г.Бишкек |сформированное   |            |г.Бишкек   ||  |(распоряжения,         |дело по объекту  |            |           ||  |постановления) о       |                 |            |           ||  |перепрофилировании     |                 |            |           ||  |объекта и целевого     |                 |            |           ||  |изменения земельного   |                 |            |           ||  |участка                |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||5 |Сбор технических       |Письменные       |БГА или     |Службы     ||  |условий на             |запросы в        |заказчик    |инженерного||  |присоединение          |эксплуатационные |            |обеспечения||  |(подключение) к        |службы г.Бишкек  |            |(по        ||  |инженерным сетям,      |о предоставлении |            |требованию ||  |эскизные предложения по|технических      |            |БГА или    ||  |проекту                |условий на       |            |заказчика) ||  |                       |подключение      |            |           ||  |                       |перепрофилируемо-|            |           ||  |                       |го объекта к     |            |           ||  |                       |существующим     |            |           ||  |                       |коммуникациям    |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||6 |Разработка АПЗ         |АТЗ, технические |БГА         |Заказчик   ||  |                       |условия          |            |           ||  |                       |эксплуатационных |            |           ||  |                       |служб,           |            |           ||  |                       |правоустанавлива-|            |           ||  |                       |ющие документы,  |            |           ||  |                       |Распоряжение     |            |           ||  |                       |мэрии о          |            |           ||  |                       |перепрофилирова- |            |           ||  |                       |нии объекта      |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||7 |Разработка ПСД         |АТЗ, технические |Проектная   |Заказчик   ||  |                       |условия          |организация |           ||  |                       |эксплуатационных |с лицензией,|           ||  |                       |служб,           |соответству-|           ||  |                       |правоустанавлива-|ющей виду   |           ||  |                       |ющие документы,  |деятельности|           ||  |                       |распоряжение     |            |           ||  |                       |мэрии о          |            |           ||  |                       |перепрофилирова- |            |           ||  |                       |нии объекта и    |            |           ||  |                       |целевого         |            |           ||  |                       |изменения        |            |           ||  |                       |земельного       |            |           ||  |                       |участка;         |            |           ||  |                       |Техническое      |            |           ||  |                       |заключение и     |            |           ||  |                       |рекомендации     |            |           ||  |                       |лицензированных и|            |           ||  |                       |сертифицированных|            |           ||  |                       |специалистов по  |            |           ||  |                       |результатам      |            |           ||  |                       |обследования     |            |           ||  |                       |перепрофилируемо-|            |           ||  |                       |го объекта       |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||8 |Государственная        |Рабочий проект   |Управление  |Заказчик   ||  |строительная экспертиза|                 |Государст-  |           ||  |проектных решений      |                 |венной      |           ||  |                       |                 |строительной|           ||  |                       |                 |экспертизы  |           ||  |                       |                 |Госстроя    |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||9 |Согласование рабочего  |АТЗ, АПЗ, Рабочий|БГА         |Заказчик   ||  |проекта                |проект,          |            |           ||  |                       |положительное    |            |           ||  |                       |заключение       |            |           ||  |                       |Госстройэксперти-|            |           ||  |                       |зы               |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||10|Регистрация объекта в  |Разрешительная и |ГАСН        |Заказчик   ||  |ГАСН                   |проектная        |            |           ||  |                       |документация     |            |           ||  |                       |согласованная и  |            |           ||  |                       |утвержденная в   |            |           ||  |                       |установленном    |            |           ||  |                       |порядке          |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||11|Заключение Договора    |Разрешение ГАСН, |Заказчик    |Подрядчик  ||  |подряда на выполнение  |утвержденная ПСД |            |           ||  |СМР с подрядчиком,     |                 |            |           ||  |имеющим лицензию на    |                 |            |           ||  |строительную           |                 |            |           ||  |деятельность,          |                 |            |           ||  |соответствующего уровня|                 |            |           ||  |ответственности        |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||12|Подготовка проекта     |Заявка заказчика |ГАСН        |ГАСН       ||  |Распоряжения о создании|о завершении     |            |           ||  |Государственной        |строительства    |            |           ||  |приемочной комиссии по |объекта;         |            |           ||  |приемке объекта в      |Заключение ГАП,  |            |           ||  |эксплуатацию           |Акт рабочей      |            |           ||  |                       |комиссии о       |            |           ||  |                       |готовности       |            |           ||  |                       |объекта к вводу в|            |           ||  |                       |эксплуатацию     |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||13|Организация            |Распоряжение     |ГАСН и      |ГАСН       ||  |Государственной        |мэрии о создании |Заказчик    |           ||  |приемочной комиссии    |Госкомиссии,     |            |           ||  |                       |утвержденная и   |            |           ||  |                       |согласованная    |            |           ||  |                       |проектная и      |            |           ||  |                       |исполнительная   |            |           ||  |                       |документация,    |            |           ||  |                       |заключение автора|            |           ||  |                       |проекта о        |            |           ||  |                       |соответствии     |            |           ||  |                       |выполненных      |            |           ||  |                       |работ, писм.     |            |           ||  |                       |сообщение        |            |           ||  |                       |заказчика о      |            |           ||  |                       |завершении СМР,  |            |           ||  |                       |справка заказчика|            |           ||  |                       |об освоении      |            |           ||  |                       |денежных средств |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||14|Приемка объекта в      |Распоряжение о   |Члены       |ГАСН       ||  |эксплуатацию           |создании         |Государст-  |           ||  |                       |Государственной  |венной      |           ||  |                       |приемочной       |приемочной  |           ||  |                       |комиссии;        |комиссии    |           ||  |                       |утвержденная и   |            |           ||  |                       |согласованная    |            |           ||  |                       |проектная и      |            |           ||  |                       |исполнительная   |            |           ||  |                       |документация,    |            |           ||  |                       |заключение автора|            |           ||  |                       |проекта о        |            |           ||  |                       |соответствии СМР |            |           ||  |                       |утверж. ПСД,     |            |           ||  |                       |справка заказчика|            |           ||  |                       |об освоении      |            |           ||  |                       |денежных средств |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||15|Регистрация объекта в  |Акт              |БГР         |Заказчик   ||  |БГР                    |Государственной  |            |           ||  |                       |приемочной       |            |           ||  |                       |комиссии         |            |           |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Срок (дн.)|  Итоговый документ |  Утверждение |      Примечание      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     6    |          7         |       8      |            9         ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     2    |Нет                 |Нет           |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     3    |Письмо БЗК в БГА и  |Председатель  |При отсутствии        ||          |заказчику           |БЗК           |прилагаемых к         ||          |                    |              |заявлению материалов  ||          |                    |              |они дополнительно     ||          |                    |              |запрашиваются БГА у   ||          |                    |              |заказчика             ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     5    |АТЗ                 |Главный       |                      ||          |                    |архитектор    |                      ||          |                    |г.Бишкек или  |                      ||          |                    |должностные   |                      ||          |                    |уполномоченные|                      ||          |                    |им лица       |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     3    |Решение мэрии       |Мэр г.Бишкек  |При необходимости     ||          |г.Бишкек            |              |вносятся              ||          |(распоряжение,      |              |соответствующие       ||          |постановление) о    |              |изменения в договор   ||          |перепрофилировании  |              |аренды                ||          |объекта и целевого  |              |                      ||          |изменения зем.      |              |                      ||          |участка             |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||До 20     |Технические условия |Службы        |                      ||          |на подключение      |инженерного   |                      ||          |перепрофилируемого  |обеспечения   |                      ||          |объекта к           |              |                      ||          |существующим        |              |                      ||          |коммуникациям       |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||До 20     |АПЗ                 |Главный       |                      ||          |                    |архитектор    |                      ||          |                    |г.Бишкек      |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||Норма     |Рабочий проект      |Отправляется  |                      ||          |                    |на Госстрой-  |                      ||          |                    |экспертизу    |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     3    |Положительное       |Начальник     |                      ||          |заключение          |управления    |                      ||          |Госстройэкспертизы  |Госстрой-     |                      ||          |                    |экспертизы    |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||    10    |Рабочий проект      |БГА           |Заказчик утверждает   ||          |согласованный БГА   |              |ПСД, имеющую          ||          |                    |              |положительное         ||          |                    |              |заключение            ||          |                    |              |Госстройэкспертизы и  ||          |                    |              |согласованную БГА в   ||          |                    |              |установленном порядке ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     3    |Разрешение на       |Начальник ГАСН|                      ||          |выполнение СМР      |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||Норматив- |Заключение о        |Автор проекта |О завершении          ||ный срок  |выполнении СМР по   |              |строительства Заказчик||строитель-|завершенному объекту|              |письменно обращается в||ства      |в соответствии с    |              |ГАСН с просьбой о     ||объекта   |утвержден. ПСД      |              |создании Госкомиссии  ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     3    |Распоряжение мэрии о|Мэр г.Бишкек  |Состав Государственной||          |создании            |              |комиссии при          ||          |Государственной     |              |перепрофилировании    ||          |приемочной комиссии |              |объекта установлен    ||          |(пост. мэрии от     |              |пост. мэрии от        ||          |03.07.2000 г. N 407)|              |03.07.2000 г. N 407   ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     3    |Акт Государственной |Государствен- |Согласно распоряжения ||          |приемочной комиссии |ная приемочная|мэрии г.Бишкек        ||          |о приемке объекта в |комиссия      |управление ГАСН       ||          |эксплуатацию        |              |подготавливает Акт    ||          |                    |              |Государственной       ||          |                    |              |приемочной комиссии о ||          |                    |              |приемке объекта в     ||          |                    |              |эксплуатацию и        ||          |                    |              |организует работу     ||          |                    |              |приемочной комиссии   ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||    10    |Акт                 |Мэр г.Бишкек  |                      ||          |Государственной     |              |                      ||          |приемочной комиссии |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     2    |Технический паспорт |БГР           |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      |-----------------------------------------------------------------------     Примечание:     БЗК - Бишкекский земельный комитет мэрии.     БГА - Бишкекглавархитектура.     БГР - Бишкекское управление по землеустройству и регистрации  правна недвижимое имущество.     ГАСН - Государственный архитектурно-строительный надзор г.Бишкек.     АПЗ - Архитектурно-планировочное задание.     АТЗ - Архитектурно-техническое заключение.     Комиссия - Комиссия по предоставлению права пользования на земель-ные участки в г.Бишкек.     СМИ - Средства массовой информации.     ПСД - Проектно-сметная документация.     СМР - Строительно-монтажные работы.     ГАП - Главный архитектор проекта.     В случае  перепрофилирования  объекта без выполнения СМР процедураоформления ПСД и разрешения на СМР не осуществляется.                                 СХЕМА N 5          при подготовке, оформлении и выдаче разрешительных              документов на установку временных объектов         (объекты облегченного типа - передвижные, переносные             павильоны, киоски, лотки, организация летних                      площадок и другие объекты) -----------------------------------------------------------------------|N |  Последовательность   |   Наименование  |Исполнитель | Контроль  ||  |       действий        |  представляемых |            |           ||  |                       |    документов   |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------|| 1|           2           |        3        |      4     |     5     ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||1 |При поступлении в мэрию|Заявление        |Заказчик    |Мэрия      ||  |г.Бишкек заявления об  |                 |            |           ||  |установке объекта      |                 |            |           ||  |облегченного типа,     |                 |            |           ||  |мэрия направляет его в |                 |            |           ||  |БЗК, БГА и в           |                 |            |           ||  |райадминистрацию       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||2 |БЗК обращается в БГА,  |Заявление        |Заказчик    |БЗК        ||  |за заключением по      |                 |            |           ||  |заявлению              |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||3 |БГА проводит эскизную  |Заявление,       |БГА         |БЗК        ||  |проработку, варианты   |согласование ТОСа|            |           ||  |инженерного            |намерений        |            |           ||  |обеспечения, при       |заказчика в      |            |           ||  |необходимости          |случае нарушения |            |           ||  |топосъемку, схему ген. |СНиП или на      |            |           ||  |плана (СГП) размещения |придомовых зем.  |            |           ||  |объекта                |участках (ПЗУ)   |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||4 |Согласование АТЗ с     |Заявление, АТЗ   |Заказчик    |Заказчик   ||  |райадминистрацией      |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||5 |БЗК вносит вопрос в    |АТЗ БГА,         |БЗК         |БЗК        ||  |повестку дня заседания |заявление, при   |            |           ||  |соответствующей        |наличии ранее    |            |           ||  |Комиссии               |оформленные      |            |           ||  |                       |правоустанавлива-|            |           ||  |                       |ющие документы   |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||6 |Подготовленные БГА АТЗ |АТЗ БГА,         |БЗК         |Комиссия   ||  |рассматриваются на     |заявление, ранее |            |           ||  |заседании Комиссии для |оформленные      |            |           ||  |определения суммы      |правоустанавлива-|            |           ||  |арендной платы         |ющие документы,  |            |           ||  |                       |согласование ТОСа|            |           ||  |                       |                 |            |           ||  |                       |                 |            |           ||--|-----------------------|-----------------|------------|-----------||7 |БЗК готовит проект     |Протокол комиссии|БЗК         |Мэрия      ||  |разрешения мэрии       |                 |            |г.Бишкек   ||  |г.Бишкек на размещение |                 |            |           ||  |временного объекта и   |                 |            |           ||  |проект договора аренды |                 |            |           ||  |земельного участка     |                 |            |           |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Срок (дн.)|  Итоговый документ |Кто утверждает|         Прим.        ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     6    |          7         |       8      |            9         ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     2    |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||     3    |                    |              |При отсутствии        ||          |                    |              |необходимых документов||          |                    |              |БЗК и БГА запрашивают ||          |                    |              |их у заявителей       ||----------|--------------------|--------------|----------------------||В течение |Тех. Заключение, АТЗ|БГА           |                      ||5 дней    |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||По факту  |Отметка о           |Райадминистра-|Оформленный материал  ||          |согласовании        |ция           |передается в БЗК      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||    10    |Повестка дня        |БЗК           |                      ||          |заседания комиссии  |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||          |                    |              |                      ||----------|--------------------|--------------|----------------------||1-2       |Протокол решения    |Председатель  |В случае несогласия   ||Повторно  |комиссии            |комиссии      |Комиссии с            ||через 7   |                    |              |представленными       ||дней      |                    |              |заключениями,         ||          |                    |              |последние возвращаются||          |                    |              |на доработку в БГА и  ||          |                    |              |рассматриваются       ||          |                    |              |повторно              ||----------|--------------------|--------------|----------------------||    10    |Разрешение и Договор|Мэр г.Бишкек  |                      ||          |аренды              |или уполн.    |                      ||          |                    |должностное   |                      ||          |                    |лицо          |                      ||          |                    |(Вице-мэр)    |                      ||          |                    |              |                      |-----------------------------------------------------------------------     Примечание:     ТОС - Территориальный общественный совет.     АТЗ - Архитектурно-техническое заключение.      Управляющий делами Мэрии     города Бишкек                                     М.Саккараев
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