УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

от 8 сентября 2023 года № 456

г.Бишкек, Дом Правительства от 26 февраля 1999 года N 105            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ            О создании и использовании единой информационной             базы данных налогоплательщиков и плательщиков                    социальных и страховых взносов     В целях создания эффективной информационной системы  идентификацииплательщиков   налоговых  сборов  социальных   и   страховых   взносовПравительство Кыргызской Республики постановляет:    1. Государственной  налоговой  инспекции при Министерстве финансовКыргызской   Республики  и  Социальному  фонду  Кыргызской  Республикисоздать   единую  информационную  базу  данных  налогоплательщиков   иплательщиков социальных и страховых взносов.    2. Государственной  налоговой  инспекции при Министерстве финансовКыргызской     Республики     произвести     перерегистрацию      всехналогоплательщиков  (юридических и физических лиц)  с  присвоением  имединого  с  Социальным фондом Кыргызской Республики идентификационногоналогового номера.    3.   Утвердить   прилагаемый  график  организационных   работ   поформированию  и  использованию  единой  информационной   базы   данныхналогоплательщиков и плательщиков социальных и страховых взносов.    4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  наМинистерство    финансов  Кыргызской  Республики  и  Социальный   фондКыргызской Республики.     Премьер-министр Кыргызской Республики             Ж.Ибраимов                                Утвержден                     постановлением Правительства                         Кыргызской Республики                     от 26 февраля 1999 года N 105                                 ГРАФИК                организационных работ по формированию и            использованию единой информационной базы данных            налогоплательщиков и плательщиков социальных и                           страховых взносов   --------------------------------------------------------------------  N |           Мероприятия               |Срок исполнения|Исполнители                 --|-------------------------------------|---------------|-----------  1.|Разработка и утверждение сметы       |   февраль     |   Соцфонд,    |затрат на проведение работ по        |   1999 года   |   ГНИ,    |формированию   и   использованию     |               |     Всемирный    |единой информационной базы           |               |   банк    |данных налогоплательщиков и          |               |    |плательщиков социальных и            |               |    |страховых взносов                    |               |  2.|Закупка и установка компьютерного    |   февраль-    |   ГНИ,    |оборудования. Внесение изменений     |   март        |   Соцфонд    |в регистрационную форму              |   1999 года   |    |плательщиков. Внесение изменений     |               |    |в программу и базу данных            |               |    |плательщиков                         |               |  3.|Установка компьютерной связи         |   март        |   ГНИ,    |между базами данных ГНИ и            |   1999 года   |   Соцфонд    |Соцфонда. Разработка системы         |               |    |взаимообмена данными                 |               |  4.|Испытание в пилотном варианте,       |   апрель      |   ГНИ,    |Обучение специалистов.               |   1999 года   |   Соцфонд    |Внедрение системы.                   |               |  --------------------------------------------------------------------