УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства

от 3 ноября 1999 года N 605

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О Плане первоочередных и неотложных мер по обеспечению

потребителей Кыргызской Республики природным газом

в осенне-зимний период 1999/2000 года

(В редакции постановлений Правительства КР от

27 декабря 1999 года N 724, 15 марта 2001 года N 97)

В    целях    обеспечения   надежного   функционирования   отрасли

газообеспечения   республики  в  осенне-зимний период  1999/2000  года

Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить  прилагаемый  План первоочередных и неотложных мер по

обеспечению  потребителей  Кыргызской  Республики  природным  газом  в

осенне-зимний период 1999/2000 года.

2.  Министерствам,   государственным  комитетам,  административным

ведомствам,   хозяйствующим субъектам,  имеющим  государственную  долю

собственности,  обеспечить исполнение настоящего Плана в установленные

сроки.

3.    Установить,     что    первые   руководители    министерств,

государственных  комитетов, административных  ведомств,  хозяйствующих

субъектов,   имеющих   государственную   долю   собственности,   несут

персональную   ответственность  за  своевременное  исполнение   Плана,

утвержденного настоящим постановлением.

4.   Акционерному  обществу  "Кыргызгаз"  ежемесячно   докладывать

Правительству  Кыргызской  Республики о ходе  реализации  прилагаемого

Плана.

5. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на

Вице-премьер-министра  -  Министра внешней торговли  и  промышленности

Кыргызской Республики Омуралиева Э.К.

Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Муралиев

Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 3 ноября 1999 года N 605

ПЛАН

первоочередных и неотложных мер по обеспечению

потребителей Кыргызской Республики природным газом

на осенне-зимний период 1999/2000 года

-----------------------------------------------------------------------

N  |     Задачи      |        Меры           |  Исполнители   | Срок

----|-----------------|-----------------------|----------------|-------

I   |Погасить         |1.1 |АО "Кыргызгаз"    |                |

|задолженность    |    |погашает:         |                |

|перед Республикой|    |1. Валютную       |Минфин          |До 15

|Узбекистан за    |    |задолженность в   |(Медеров),      |ноября

|потребленный     |    |сумме 677,0       |АО "Кыргызгаз"  |1999

|природный газ в  |    |тыс.долл. США, за |(Сагынбаев)     |года

|сумме 5313,0     |    |счет сбора        |                |

|тыс.долл. США на |    |денежных средств с|                |

|25 октября 1999  |    |населения.        |                |

|года, в том      |    |2. Задолженность  |АО "Кыргызгаз"  |До 31

|числе:           |    |МТР в сумме 3491,0|(Сагынбаев)     |декабря

|- задолженность в|    |тыс.долл. США     |                |1999

|  валюте - 677,0 |    |путем поставки    |                |года

|  тыс.долл.;     |    |материально-техни-|                |

|- задолженность в|    |ческих ресурсов.  |                |

|  МТР - 3491,0   |    |3. Задолженность  |Правительство   |До 31

|  тыс.долл.;     |    |1998 года в       |Кыргызской      |декабря

|- задолженность  |    |размере 1145      |Республики      |1999

|  1998 года      |    |тыс.долл. США     |(Силаев),       |года

|  (мука) - 1145,0|    |путем поставки    |АО "Кыргызгаз"  |

|  тыс.долл.      |    |муки              |(Сагынбаев)     |

|                 |1.2 |Предоставить АО   |Правительство   |До 1

|                 |    |"Кыргызгаз"       |Кыргызской      |декабря

|                 |    |отсрочку сроком на|Республики      |1999

|                 |    |один год по       |(Силаев), Фонд  |года

|                 |    |восполнению зерна |госматрезервов  |

|                 |    |пшеницы в         |(Гапыров), АО   |

|                 |    |количестве 22     |"Кыргызгаз"     |

|                 |    |тыс.тонн,         |(Сагынбаев)     |

|                 |    |выделенного       |                |

|                 |    |распоряжением     |                |

|                 |    |Правительства     |                |

|                 |    |Кыргызской        |                |

|                 |    |Республики от 4   |                |

|                 |    |марта 1999 года N |                |

|                 |    |81-р из Фонда     |                |

|                 |    |госматрезервов для|                |

|                 |    |погашения         |                |

|                 |    |задолженности     |                |

|                 |    |перед АК          |                |

|                 |    |"Узтрансгаз" за   |                |

|                 |    |поставки          |                |

|                 |    |природного газа в |                |

|                 |    |1998 году         |                |

II  |Обеспечение      |2.1 |Потребность в     |Минвнешторгпром |До 31

|республики газом |    |природном газе АО |(Омуралиев), АО |декабря

|на период        |    |"Айнек" составляет|"Айнек"         |1999

|сентябрь-декабрь |    |8800,0 тыс.куб.м  |(Аскаров)       |года

|1999 года,       |    |на сумму 30800,0  |                |

|согласно         |    |тыс.сом. Текущая  |                |

|контракту N 91/99|    |задолженность на 1|                |

|природным газом -|    |октября 1999 года |                |

|в объеме 192,0   |    |составляет 72368,8|                |

|млн.куб.м на     |    |тыс.сом. АО       |                |

|сумму 9600,0     |    |"Айнек" оплачивает|                |

|тыс.долл. США с  |    |по мере           |                |

|оплатой в:       |    |потребления и     |                |

|- СКВ - 3840,0   |    |погашает          |                |

|  тыс.долл. США; |    |задолженность     |                |

|- МТР - 5760,0   |    |ежемесячно равными|                |

|  тыс.долл. США  |    |долями из расчета |                |

|Фактическое      |    |80 процентов      |                |

|потребление      |    |продукцией, 20    |                |

|природного газа  |    |процентов - в     |                |

|за соответству-  |    |денежном выражении|                |

|ющий период      |2.2 |Потребность в     |Минвнешторгпром |До 31

|прошлого года    |    |природном газе АО |(Омуралиев), АО |декабря

|составляет 161,6 |    |"Бакай" составляет|"Бакай"         |1999

|млн.куб.м на     |    |2600,0 тыс.куб.м  |(Ибрагимов)     |года

|сумму 8080,0     |    |на сумму 9100,0   |                |

|тыс.долл. США или|    |тыс.сом. Текущая  |                |

|363600,0 тыс.сом |    |задолженность     |                |

|с оплатой:       |    |составляет 1176,9 |                |

|- в СКВ - 3232,0 |    |тыс.сомов. АО     |                |

|  тыс.долл. США; |    |"Бакай" оплачивает|                |

|- МТР - 4848,0   |    |по мере           |                |

|  тыс.долл. США  |    |потребления и     |                |

|                 |    |погашает          |                |

|                 |    |задолженность     |                |

|                 |    |путем перечисления|                |

|                 |    |денежных средств  |                |

|                 |    |ежемесячно равными|                |

|                 |    |долями и по мере  |                |

|                 |    |потребления       |                |

|                 |2.3 |Потребность в     |Минвнешторгпром |До 31

|                 |    |природном газе    |(Омуралиев),    |декабря

|                 |    |Кантского ЦШК     |Кантский ЦШК    |1999

|                 |    |составляет 25000,0|(Бессмертный)   |года

|                 |    |тыс.куб.м на сумму|                |

|                 |    |87500,0 тыс.сом.  |                |

|                 |    |Текущая           |                |

|                 |    |задолженность -   |                |

|                 |    |12243,7 тыс.сом.  |                |

|                 |    |Кантский ЦШК      |                |

|                 |    |оплачивает по мере|                |

|                 |    |потребления и     |                |

|                 |    |погашает          |                |

|                 |    |задолженность     |                |

|                 |    |ежемесячно равными|                |

|                 |    |долями путем      |                |

|                 |    |передачи на 60%   |                |

|                 |    |МТР и 40% оплатой |                |

|                 |    |в денежном        |                |

|                 |    |выражении         |                |

|                 |2.4 |Потребность в     |Минфин          |До 31

|                 |    |природном газе    |(Медеров),      |декабря

|                 |    |Кыргызжилкоммунсо-|Кыргызжилкоммун-|1999

|                 |    |юза составляет    |союз (Зарипов), |года

|                 |    |9300,0 тыс.куб.м  |Чуйская облгос- |

|                 |    |на сумму 32550,0  |администрация   |

|                 |    |тыс.сом, в том    |(Бакиев), Ошская|

|                 |    |числе по          |облгосадминист- |

|                 |    |республиканскому  |рация           |

|                 |    |бюджету - 21158,0 |(Акматалиев),   |

|                 |    |тыс.сом, местному |Джалал-Абадская |

|                 |    |бюджету - 11392,0 |облгосадминист- |

|                 |    |тыс.сом. Текущая  |рация (Жумалиев)|

|                 |    |задолженность     |                |

|                 |    |составляет 7698,4 |                |

|                 |    |тыс.сом.          |                |

|                 |    |Кыргызжилкоммун-  |                |

|                 |    |союз оплачивает по|                |

|                 |    |мере потребления и|                |

|                 |    |погашает свою     |                |

|                 |    |задолженность     |                |

|                 |    |ежемесячно с      |                |

|                 |    |оплатой 50% в     |                |

|                 |    |денежном выражении|                |

|                 |    |и 50%             |                |

|                 |    |взаимозачетами    |                |

|                 |    |равными долями    |                |

|                 |2.5 |Потребность в     |Мэрия города    |До 31

|                 |    |природном газе    |Бишкек          |декабря

|                 |    |"Бишкектеплоком-  |(Керимкулов),   |1999

|                 |    |мунэнерго"        |Минфин (Медеров)|года

|                 |    |составляет 9300,0 |                |

|                 |    |тыс.куб.м на сумму|                |

|                 |    |32550,0 тыс.сом.  |                |

|                 |    |Текущая           |                |

|                 |    |задолженность     |                |

|                 |    |составляет 17751,8|                |

|                 |    |тыс.сом.          |                |

|                 |    |"Бишкектеплоком-  |                |

|                 |    |мунэнерго"        |                |

|                 |    |оплачивает по мере|                |

|                 |    |потребления и     |                |

|                 |    |погашает свою     |                |

|                 |    |задолженность     |                |

|                 |    |ежемесячно равными|                |

|                 |    |долями из расчета |                |

|                 |    |60% взаимозачетами|                |

|                 |    |и 40% в денежном  |                |

|                 |    |выражении         |                |

|                 |2.6 |Потребность в     |Минфин          |До 31

|                 |    |природном газе    |(Медеров),      |декабря

|                 |    |Минобороны        |Минобороны      |1999

|                 |    |составляет 2000,0 |(Топоев)        |года

|                 |    |тыс.куб.м на сумму|                |

|                 |    |7000,0 тыс.сом,   |                |

|                 |    |текущая           |                |

|                 |    |задолженность     |                |

|                 |    |составляет 5322,3 |                |

|                 |    |тыс.сом.          |                |

|                 |    |Минобороны        |                |

|                 |    |оплачивает по мере|                |

|                 |    |потребления и     |                |

|                 |    |погашает свою     |                |

|                 |    |задолженность     |                |

|                 |    |ежемесячно равными|                |

|                 |    |долями из расчета |                |

|                 |    |60% взаимозачетами|                |

|                 |    |и 40% в денежном  |                |

|                 |    |выражении         |                |

|                 |2.7 |Потребность       |Мэрия города    |По мере

|                 |    |населения города  |Бишкек          |потреб-

|                 |    |Бишкек 55786      |(Керимкулов), АО|ления

|                 |    |тыс.куб.м газа на |"Кыргызгаз"     |газа

|                 |    |сумму 102000      |(Сагынбаев)     |(но-

|                 |    |тыс.сом. Текущая  |                |ябрь-

|                 |    |задолженность     |                |декабрь

|                 |    |20600 тыс.сом.    |                |1999

|                 |    |Реальный сбор     |                |года)

|                 |    |50200 тыс.сом.    |                |

|                 |    |Погашение         |                |

|                 |    |денежными         |                |

|                 |    |средствами текущей|                |

|                 |    |задолженности     |                |

|                 |    |ежемесячно равными|                |

|                 |    |долями и оплата по|                |

|                 |    |мере потребления. |                |

|                 |    |Потребность       |Главы местных   |

|                 |    |населения областей|госадминистра-  |

|                 |    |в природном газе  |ций:            |

|                 |    |составляет 19000,0|город Токмок    |

|                 |    |тыс.куб.м на сумму|(Кенжетаев),    |

|                 |    |18000 тыс.сом.    |город Ош        |

|                 |    |Текущая           |(Шарипов), город|

|                 |    |задолженность     |Джалал-Абад     |

|                 |    |составляет 64295,6|(Кененбаев),    |

|                 |    |тыс.сом. Реальный |город Кара-Балта|

|                 |    |сбор составляет   |(Назаров), город|

|                 |    |125467,6 тыс.сом. |Кант            |

|                 |    |Погашение         |(Давиденко), АО |

|                 |    |денежными         |"Кыргызгаз"     |

|                 |    |средствами текущей|(Сагынбаев)     |

|                 |    |задолженности     |                |

|                 |    |ежемесячно равными|                |

|                 |    |долями и оплата по|                |

|                 |    |мере потребления  |                |

|                 |2.8 |Потребность прочих|Мэрия города    |По мере

|                 |    |промышленных      |Бишкек          |потреб-

|                 |    |предприятий в     |(Керимкулов),   |ления

|                 |    |природном газе    |главы местных   |газа

|                 |    |составляет 3425,0 |госадминистра-  |(но-

|                 |    |тыс.куб.м на сумму|ций:            |ябрь-

|                 |    |12000,0 тыс.сом.  |город Токмок    |декабрь

|                 |    |Предприятия       |(Кенжетаев),    |1999

|                 |    |оплачивают свою   |город           |года)

|                 |    |потребность в     |Джалал-Абад     |

|                 |    |природном газе:   |(Кененбаев), АО |

|                 |    |"Кыргызайнек" -   |"Кыргызгаз"     |

|                 |    |1600,0 тыс.сом;   |(Сагынбаев)     |

|                 |    |АО "Нур" города   |                |

|                 |    |Бишкек - 5400,0   |                |

|                 |    |тыс.сом;          |                |

|                 |    |Консервный завод -|                |

|                 |    |2200,0 тыс.сом;   |                |

|                 |    |Авторемзавод -    |                |

|                 |    |1100,0 тыс.сом;   |                |

|                 |    |Госрезиденция -   |                |

|                 |    |1700,0 тыс.сом    |                |

|                 |2.9 |Собственные нужды |АО "Кыргызгаз"  |Ноябрь-

|                 |    |и технические     |(Сагынбаев)     |декабрь

|                 |    |потери газа 7,0   |                |1999

|                 |    |млн.куб.м на сумму|                |года

|                 |    |15,4 млн.сом      |                |

|                 |2.10|Оплата газом ЗАО  |АО "Кыргызгаз"  |Ноябрь-

|                 |    |"Центральная Азия |(Сагынбаев), АО |декабрь

|                 |    |Интергаз" за      |"Кыргызэнерго"  |1999

|                 |    |транзит 21600,0   |(Сартказиев)    |года

|                 |    |тыс.куб.м на сумму|                |

|                 |    |47520,0 тыс.сом   |                |

|                 |2.11|Минфину погасить  |Правительство   |До 31

|                 |    |задолженность по  |Кыргызской      |декабря

|                 |    |госрегулированию  |Республики      |1999

|                 |    |цен за IV квартал |(Омуралиев),    |года

|                 |    |1998 года и I     |Минфин (Медеров)|

|                 |    |полугодие 1999    |                |

|                 |    |года на сумму 46,5|                |

|                 |    |млн.сом с         |                |

|                 |    |внесением         |                |

|                 |    |соответствующих   |                |

|                 |    |изменений в Закон |                |

|                 |    |Кыргызской        |                |

|                 |    |Республики "О     |                |

|                 |    |республиканском   |                |

|                 |    |бюджете Кыргызской|                |

|                 |    |Республики на 1999|                |

|                 |    |год"              |                |

|                 |2.12|Минфину провести  |Минфин          |До 1

|                 |    |взаимозачет для   |(Медеров),      |декабря

|                 |    |погашения         |Минсоцтруд      |1999

|                 |    |задолженности     |(Рысалиев)      |года

|                 |    |перед АО          |                |

|                 |    |"Кыргызгаз" по    |                |

|                 |    |суммам            |                |

|                 |    |предоставленных   |                |

|                 |    |льгот из          |                |

|                 |    |республиканского  |                |

|                 |    |бюджета - 7,4     |                |

|                 |    |млн.сом.          |                |

|                 |    |Погасить          |Минфину         |До 1

|                 |    |задолженность по  |совместно с:    |декабря

|                 |    |льготам на газ из |мэрией города   |1999

|                 |    |местных бюджетов  |Бишкек          |года

|                 |    |на сумму 3,36     |(Керимкулов),   |

|                 |    |млн.сом, в том    |Чуйской облгос- |

|                 |    |числе:            |администрацией  |

|                 |    |город Бишкек -    |(Бакиев),       |

|                 |    |2,42 млн.сом;     |Джалал-Абадской |

|                 |    |Чуйская область - |облгосадминист- |

|                 |    |0,56 млн.сом;     |рацией          |

|                 |    |Джалал-Абадская   |(Жумалиев),     |

|                 |    |область - 0,08    |Ошской облгос-  |

|                 |    |млн.сом;          |администрацией  |

|                 |    |Ошская область -  |(Акматалиев)    |

|                 |    |0,3 млн.сом       |                |

|                 |2.13|Обеспечить        |Правительство   |До 31

|                 |    |финансирование    |Кыргызской      |декабря

|                 |    |расходов АО       |Республики      |1999

|                 |    |"Кыргызгаз" по    |(Омуралиев),    |года

|                 |    |госрегулированию  |Минфин (Медеров)|(по

|                 |    |цен за II         |                |мере

|                 |    |полугодие 41370,2 |                |потреб-

|                 |    |тыс.сом с         |                |ления

|                 |    |внесением         |                |газа)

|                 |    |соответствующих   |                |

|                 |    |изменений в Закон |                |

|                 |    |Кыргызской        |                |

|                 |    |Республики "О     |                |

|                 |    |республиканском   |                |

|                 |    |бюджете Кыргызской|                |

|                 |    |Республики на 1999|                |

|                 |    |год"              |                |

|                 |2.14|Обеспечить        |Минфин          |До 31

|                 |    |финансирование    |(Медеров),      |декабря

|                 |    |расходов АО       |Минсоцтруд      |1999

|                 |    |"Кыргызгаз",      |(Рысалиев), АО  |года

|                 |    |связанных с       |"Кыргызгаз"     |(по

|                 |    |предоставлением   |(Сагынбаев)     |мере

|                 |    |льгот за II       |                |потреб-

|                 |    |полугодие 1999    |                |ления

|                 |    |года, после       |                |газа)

|                 |    |подтверждения     |                |

|                 |    |факта оказанных   |                |

|                 |    |услуг             |                |

III |Бюджетно-        |3.1 |Устранить         |Правительство   |До 15

|налоговая сфере  |    |противоречия и    |Кыргызской      |ноября

|                 |    |разногласия между |Республики      |1999

|                 |    |Налоговым и       |(Силаев), Минфин|года

|                 |    |Таможенным        |(Медеров),      |

|                 |    |кодексами         |Госналоговая    |

|                 |    |Кыргызской        |инспекция       |

|                 |    |Республики в части|(Самыкбаев),    |

|                 |    |уплаты налогов и  |Гостаможенная   |

|                 |    |платежей за       |инспекция       |

|                 |    |природный газ,    |(Саралинов), АО |

|                 |    |потребляемый      |"Кыргызгаз"     |

|                 |    |населением        |(Сагынбаев)     |

|                 |    |республики        |                |

|                 |3.2 |(Утратил силу)    |                |

IV  |Привести в       |4.1 |Рассмотреть и при |Правительство   |До 1

|соответствие     |    |необходимости     |Кыргызской      |декабря

|нормы расхода    |    |установить новые  |Республики      |1999

|природного газа  |    |расчетные нормы   |(Силаев),       |года

|для населения    |    |расхода природного|Госэнергоагент- |

|(при отсутствии  |    |газа населению    |ство (Матеев),  |

|газового         |    |(учитывающего     |АО "Кыргызгаз"  |

|счетчика)        |    |величину          |(Сагынбаев)     |

|                 |    |фактического      |                |

|                 |    |потребления газа) |                |

|                 |4.2 |Госэнергоагентству|Госэнергоагент- |До 10

|                 |    |провести анализ   |ство (Матеев),  |декабря

|                 |    |деятельности АО   |АО "Кыргызгаз"  |1999

|                 |    |"Кыргызгаз" по    |(Сагынбаев)     |года

|                 |    |вопросам          |                |

|                 |    |организации учета |                |

|                 |    |газа, технических |                |

|                 |    |потерь газа и     |                |

|                 |    |отнесения расхода |                |

|                 |    |газа на           |                |

|                 |    |потребителей, не  |                |

|                 |    |обеспеченных      |                |

|                 |    |приборами учета   |                |

V   |Снизить потери   |5.1 |Привлечь          |Правительство   |До 31

|природного газа  |    |инвестиции для    |Кыргызской      |декабря

|за счет установки|    |установки газовых |Республики      |1999

|газовых счетчиков|    |счетчиков         |(Силаев),       |года

|населению        |    |                  |Госкоминвест    |

|                 |    |                  |(Исаев), АО     |

|                 |    |                  |"Кыргызгаз"     |

|                 |    |                  |(Сагынбаев)     |

|                 |5.2 |Принять срочные   |Госкоминвест    |До

|                 |    |меры по освоению  |(Исаев), АО     |конца

|                 |    |гранта            |"Кыргызгаз"     |1999

|                 |    |Правительства     |(Сагынбаев)     |года

|                 |    |Японии,           |                |

|                 |    |выделенного для   |                |

|                 |    |закупки газовых   |                |

|                 |    |счетчиков         |                |

|                 |5.3 |Госэнергоагентству|Госэнергоагент- |С 1

|                 |    |установить        |ство (Матеев),  |декабря

|                 |    |предельные нормы  |АО "Кыргызгаз"  |1999

|                 |    |коммерческих      |(Сагынбаев)     |года

|                 |    |потерь в          |                |

|                 |    |соответствии с    |                |

|                 |    |п.18 постановления|                |

|                 |    |Правительства     |                |

|                 |    |Кыргызской        |                |

|                 |    |Республики от 16  |                |

|                 |    |августа 1999 года |                |

|                 |    |N 446             |                |

VI  |Закончить        |6.1 |Привлечь          |Правительство   |До 31

|строительство    |    |инвестиции в      |Кыргызской      |декабря

|кыргызского      |    |объеме 11,3       |Республики      |2000

|участка II-нитки |    |млн.долл. США для |(Омуралиев),    |года

|магистрального   |    |завершения        |Госкоминвест    |

|газопровода      |    |строительства     |(Исаев), АО     |

|Бухара - Ташкент |    |кыргызского       |"Кыргызгаз"     |

|- Бишкек - Алматы|    |участка второй    |(Сагынбаев)     |

|длиной 117 км    |    |нитки газопровода |                |

VII |Бесперебойное и  |7.1 |Правительству     |Правительство   |До 1

|надежное         |    |Кыргызской        |Кыргызской      |января

|газоснабжение    |    |Республики        |Республики      |2000

|потребителей     |    |заключить         |(Силаев),       |года

|Кыргызской       |    |Соглашение с      |Минсельводхоз   |

|Республики,      |    |Правительством    |(Узакбаев), АО  |

|улучшение схемы  |    |Республики        |"Кыргызэнерго"  |

|взаиморасчетов за|    |Узбекистан о      |(Сартказиев), АО|

|потребляемый     |    |поставках         |"Кыргызгаз"     |

|природный газ с  |    |природного газа и |(Сагынбаев)     |

|Республикой      |    |экономическом     |                |

|Узбекистан       |    |сотрудничестве на |                |

|                 |    |2000 год, связав  |                |

|                 |    |его с Межправи-   |                |

|                 |    |тельственным      |                |

|                 |    |соглашением о     |                |

|                 |    |комплексном       |                |

|                 |    |использовании     |                |

|                 |    |водно-энергетичес-|                |

|                 |    |ких ресурсов      |                |

|                 |    |Нарын-Сырдарьин-  |                |

|                 |    |ского каскада     |                |

|                 |    |водохранилищ      |                |

VIII|Повышение тарифов|8.1 |Для населения, не |Госэнергоагент- |До 1

|на природный газ |    |пользующегося     |ство (Матеев),  |января

|для населения    |    |льготами,         |АО "Кыргызгаз"  |2000

|                 |    |предусмотреть     |(Сагынбаев)     |года

|                 |    |постепенное       |                |

|                 |    |повышение тарифов |                |

|                 |    |в соответствии с  |                |

|                 |    |фактическими      |                |

|                 |    |затратами начиная |                |

|                 |    |с 1 января 2000   |                |

|                 |    |года              |                |

|                 |8.2 |Пересмотреть (в   |Госэнергоагент- |До 1

|                 |    |сторону           |ство (Матеев),  |января

|                 |    |увеличения) тарифы|АО "Кыргызгаз"  |2000

|                 |    |для населения,    |(Сагынбаев)     |года

|                 |    |пользующегося     |                |

|                 |    |льготами          |                |

|                 |8.3 |Предоставить право|Минфин          |До 1

|                 |    |АО "Кыргызгаз"    |(Медеров),      |января

|                 |    |производить       |Нацбанк         |2000

|                 |    |перерасчет тарифов|(Сарбанов),     |года

|                 |    |по средневзвешен- |Госэнергоагент- |

|                 |    |ному курсу доллара|ство (Матеев),  |

|                 |    |США к сому,       |АО "Кыргызгаз"  |

|                 |    |сложившемуся на   |(Сагынбаев)     |

|                 |    |межбанковских     |                |

|                 |    |валютных торгах (в|                |

|                 |    |части стоимости и |                |

|                 |    |транспортировки   |                |

|                 |    |газа)             |                |

IX  |Произвести расчет|9.1 |Объем природного  |Правительство   |До 31

|за полученный газ|    |газа, потребленный|Кыргызской      |марта

|АО "Кыргызгаз" от|    |населением за     |Республики      |2000

|АО "Кыргызэнерго"|    |период с апреля по|(Силаев), Минфин|года

|                 |    |июль 1999 года -  |(Медеров), Фонд |

|                 |    |75,6 млн.куб.м на |госимущества    |

|                 |    |сумму 166 млн.сом.|(Керексизов), АО|

|                 |    |Погасить          |"Кыргызэнерго"  |

|                 |    |задолженность АО  |(Сартказиев), АО|

|                 |    |"Кыргызгаз" перед |"Кыргызгаз"     |

|                 |    |АО "Кыргызэнерго" |(Сагынбаев)     |

|                 |    |по потребленному в|                |

|                 |    |апреле-июле       |                |

|                 |    |природному газу   |                |

|                 |    |в размере 100 млн.|                |

|                 |    |сомов за счет     |                |

|                 |    |дивидендов,       |                |

|                 |    |выплачиваемых на  |                |

|                 |    |государственную   |                |

|                 |    |долю акций АО     |                |

|                 |    |"Кыргызэнерго", за|                |

|                 |    |исключением доли  |                |

|                 |    |Соцфонда, по      |                |

|                 |    |итогам            |                |

|                 |    |деятельности в    |                |

|                 |    |1999 году         |                |

X   |Первоочередные   |10.1|Решить вопрос     |Минвнешторгпром |До 1

|задачи           |    |погашения         |(Омуралиев), АО |января

|Правительства    |    |задолженности ГАК |"Кыргызгаз"     |2000

|Кыргызской       |    |"Кыргызгазмунай-  |(Сагынбаев)     |года

|Республики по    |    |зат" перед ЗАО    |                |

|обеспечению      |    |"Интергаз         |                |

|республики       |    |Центральная Азия" |                |

|природным газом  |    |в размере 2097    |                |

|                 |    |тыс.долларов США, |                |

|                 |    |переданной АО     |                |

|                 |    |"Кыргызгаз"       |                |

|                 |10.2|Межправительствен-|Правительство   |В тече-

|                 |    |ной комиссии      |Кыргызской      |ние

|                 |    |ускорить решение  |Республики      |1999-

|                 |    |вопросов передачи |(Омуралиев),    |2000

|                 |    |на баланс АО      |Минвнешторгпром,|годов

|                 |    |"Кыргызгаз" сети  |Фонд            |

|                 |    |магистральных     |госимущества    |

|                 |    |газопроводов и    |(Керексизов), АО|

|                 |    |сооружений,       |"Кыргызгаз"     |

|                 |    |расположенных на  |(Сагынбаев)     |

|                 |    |юге республики и  |                |

|                 |    |находящихся в     |                |

|                 |    |эксплуатации в АК |                |

|                 |    |"Узтрансгаз", и   |                |

|                 |    |оплаты кыргызской |                |

|                 |    |стороне плату за  |                |

|                 |    |транзит газа по   |                |

|                 |    |газовым сетям,    |                |

|                 |    |проходящим по     |                |

|                 |    |территории юга    |                |

|                 |    |Кыргызской        |                |

|                 |    |Республики (за    |                |

|                 |    |1992-1999 годы)   |                |

|                 |10.3|Ускорить работу по|Правительство   |В тече-

|                 |    |заключению        |Кыргызской      |ние

|                 |    |договоров на      |Республики      |1999-

|                 |    |поставку в        |(Омуралиев),    |2000

|                 |    |республику        |Минвнешторгпром,|годов

|                 |    |природного газа из|АО "Кыргызгаз"  |

|                 |    |России,           |(Сагынбаев)     |

|                 |    |Казахстана,       |                |

|                 |    |Туркменистана или |                |

|                 |    |других стран на   |                |

|                 |    |более выгодных    |                |

|                 |    |условиях          |                |

|                 |10.4|Разработать и     |Правительство   |До 31

|                 |    |утвердить         |Кыргызской      |декабря

|                 |    |программу         |Республики      |1999

|                 |    |максимального     |(Омуралиев),    |года

|                 |    |сокращения        |Минвнешторгпром,|

|                 |    |потребления       |Минфин          |

|                 |    |республикой       |(Медеров),      |

|                 |    |природного газа   |Госэнергоагент- |

|                 |    |                  |ство (Матеев),  |

|                 |    |                  |АО "Кыргызгаз"  |

|                 |    |                  |(Сагынбаев), АО |

|                 |    |                  |"Кыргызэнерго"  |

|                 |    |                  |(Сартказиев)    |

-----------------------------------------------------------------------