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                     УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР
             от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства 
от 6 октября 1997 года N 583

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                 О ходе выполнения Нарынской областной
             государственной администрацией постановления
             Правительства Кыргызской Республики от 28 мая
             1997 года N 307 "О Программе государственной
                поддержки высокогорных и отдаленных зон
               Кыргызской Республики на 1997-1998 годы"

    Правительство Кыргызской Республики отмечает, что в соответствии с
постановлением  Правительства Кыргызской Республики  от  28  мая  1997
года  N   307  "О  Программе государственной поддержки высокогорных  и
отдаленных  зон Кыргызской Республики на 1997-1998 годы"  мероприятия,
предусмотренные   Программой  по  Нарынской   области,   в   основном,
выполняются.
    Несмотря  на  то, что Программа Правительства была принята  в  мае
текущего  года,  на  1 сентября 1997 года освоено капитальных вложений
на  11,2  млн.сомов,  что составляет 63,3 процента от  суммы  средств,
предусмотренных  Программой  на  1997  год.  Введены  в   эксплуатацию
больница  с поликлиникой в городе Нарын (родильное отделение)  на   45
коек   на   сумму  860,0 тыс.сомов,  детский оздоровительный  центр  в
городе Нарын на сумму 1700,0 тыс.сомов, завершено строительство  школы
на 240 ученических мест в с.Кош-Добо на сумму 4715,9 тыс.сомов.
    В области установлено 30  трансформаторных  подстанций,  выполнены
восстановительные   работы  33  жилых  домов  в  с.Кош-Добо  на  сумму
102,2 тыс.сомов.
    Ожидается завершение  до  конца  1997  года  строительства школы в
с.Кок-Ой (освоено 145 тыс.сомов).
    Ведутся   восстановительные  и  ремонтные  работы   объектов,    в
частности,     реконструкция   электрических   сетей    и    установка
трансформаторов, финансируемые  за счет Министерства  по  чрезвычайным
ситуациям и гражданской обороне Кыргызской Республики.
    Вместе с тем,  несмотря на принимаемые меры,  не проводится работа
по  переводу  на  электроотопление  школ  и  больниц  в   Джумгальском
районе,  ремонту и строительству дорог в Ак-Талинском  и  Джумгальском
районах.
    Министерство   финансов   Кыргызской  Республики   не   обеспечило
финансирование  строительства школ в селах Баш-Каинды и  Ак-Талаа  Ат-
Башинского района и водопровода в селе Ара-Кол Кочкорского района.
    Из-за  несвоевременного  выделения Министерством  по  чрезвычайным
ситуациям  и  гражданской обороне Кыргызской  Республики  средств  под
угрозой  срыва  находится  ведение селезащитных,  противопаводковых  и
берегоукрепительных  работ,  завершение  строительства  водопровода  в
с.Ара-Кол.
    В целях  государственной  поддержки  высокогорных и отдаленных зон
Нарынской области Правительство Кыргызской Республики постановляет:
    1.    Признать    работу   Нарынской   областной   государственной
администрации  по  выполнению  Программы  государственной    поддержки
высокогорных  и отдаленных зон удовлетворительной.
    2. За несвоевременное решение вопросов по финансированию объектов,
включенных  в  Программу господдержки отдаленных и  высокогорных  зон,
первому  заместителю Министра финансов Кыргызской Республики Биялинову
А.Ю.  указать.  Принять к сведению его заявление о том, что  до  конца
текущего   года   будут   приняты  исчерпывающие   меры   по   полному
финансированию  объектов, предусмотренных Программой на 1997 год.
    3. Министерству финансов Кыргызской  Республики,  Министерству  по
чрезвычайным  ситуациям  и  гражданской обороне Кыргызской  Республики
и  Министерству транспорта и связи  Кыргызской  Республики  обеспечить
до   конца  текущего  года  финансирование  объектов,  предусмотренных
Программой государственной поддержки высокогорных и отдаленных зон,  в
полном объеме.
    4. Нарынской областной государственной администрации  совместно  с
районными  государственными  администрациями  принять  все   меры   по
выполнению  мероприятий,   предусмотренных Программой,   и  обеспечить
завершение строительства объектов, включенных в Программу.
    5. Министерству транспорта и связи Кыргызской Республики завершить
ремонт   и   строительство   дорог  в   Нарынской   области   согласно
постановлению Правительства Кыргызской Республики от 28 мая 1997  года
N   307  "О   Программе   государственной  поддержки  высокогорных   и
отдаленных зон Кыргызской Республики на 1997-1998 годы".

    Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Джумагулов
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