УТРАТИЛО СИЛУ           в соответствии с постановлением Правительства КР                      от 23 марта 1998 года N 138 г.Бишкек, Дом Правительстваот 13 марта 1995 года N 82            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ              О ходе выполнения постановления Правительства         Кыргызской Республики от 22 сентября 1994 года N 721         "О реализации Указа Президента Кыргызской Республики          от 1 августа 1994 года N УП-184 "Об организационных             вопросах строительства железнодорожной линии            Балыкчи-Кочкор-Кара-Кече и развития прилегающих                            к ней районов"     Правительство Кыргызской Республики  отмечает,  что  Министерствомтранспорта  Кыргызской  Республики, Министерство  финансов  КыргызскойРеспублики,    Государственным  комитетом  Кыргызской  Республики   поэкономике,  Генеральной дирекцией Государственной комиссии  КыргызскойРеспублики  по  иностранным  инвестициям  и  экономической  помощи  непринято   должных   мер  по   выполнению  постановления  ПравительстваКыргызской  Республики от 22 сентября 1994 года N  721  "О  реализацииУказа Президента Кыргызской Республики  от  1  августа 1994 года N УП-184  "Об организационных вопросах строительства железнодорожной  линииБалыкчи-Кочкор-Кара-Кече и развития прилегающих к ней районов" в частисоздания  государственной  дирекции по  строительству  железнодорожнойлинии  Балыкчи-Кочкор-Кара-Кече, определения  источника финансированиясодержания  государственной дирекции и начала  строительства  железнойдороги  по  разработанному  проекту  строительства  перегона  железнойдороги  Балыкчы-Кочкор,  а также привлечения зарубежных  инвесторов  кстроительству  железнодорожных линий и  освоению   минерально-сырьевыхресурсов центральных регионов республики.    Учитывая исключительное стратегическое  значение  железной  дорогимежду   северными   и  южными  районами  для  социально-экономическогоразвития   республики,   промышленного  освоения  природных   ресурсовКыргызстана, решения энергетических проблем,  Правительство КыргызскойРеспублики постановляет:    1.  Отметить   крайне  недостаточно проводимую работу  со  стороныМинистерства   финансов   Кыргызской   Республики,    Государственногокомитета  Кыргызской   Республики  по  экономике  по  решению  вопросафинансирования строительства железнодорожной линии Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече,    а    также  Генеральной   дирекции  Государственной  комиссииКыргызской  Республики  по  иностранным  инвестициям  и  экономическойпомощи  по привлечению  зарубежных инвесторов к строительству  данногообъекта.    2. Государственному комитету Кыргызской Республики  по  экономике,Министерству   финансов   Кыргызской   Республики  определить  на   IIквартал  1995  года  источники  финансирования   разработки   технико-экономического  обоснования   и начала строительства  первого  участкижелезнодорожной линии Балыкчы-Кочкор -Кара-Кече,  определить источникифинансирования  и размеры  ассигнований  на содержание государственнойдирекции  по  строительству железнодорожной линии Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече при  Министерстве транспорта Кыргызской Республики.    3. Министерству транспорта Кыргызской Республики до 1 апреля  1995года     создать    Государственную    дирекцию    по    строительствужелезнодорожной   линии  Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече   при   Министерстветранспорта  Кыргызской Республики подготовить необходимую документациюдля  технико-экономического  обоснования,  разрабатываемого  проектныминститутом  "Кыргыздортранспроект".    4.   Генеральной  дирекции  Государственной  комиссии   КыргызскойРеспублики    по   иностранным  инвестициям  и  экономической   помощисовместно  с  Государственным  комитетом  Кыргызской  Республики    поэкономике,     Министерством   транспорта    Кыргызской    Республики,Министерством промышленности и торговли Кыргызской Республики  усилитьработу   по   поиску   и   привлечению   зарубежных    инвесторов    кстроительству    железнодорожной   линии  Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече   вкомплексе   с   освоением  минерально-сырьевых   ресурсов  центральных регионов республики.     Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Джумагулов