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УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлениемКабинета Министров КР
от 14 января 2022 года №9

г.Бишкек, Дом Правительства от 28 августа 1996 года N 409            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ             О неотложных мерах по улучшению мелиоративного             состояния орошаемых земель в Чуйской области     Правительство  Кыргызской  Республики  отмечает,  что  в   Чуйскойобласти   из   имеющихся  330,1  тыс.гектаров  орошаемых  земель  55,0тыс.гектаров  находится  в мелиоративно неблагополучном  состоянии,  вМосковском  районе  в  неудовлетворительном состоянии  находятся  12.4тыс.гектаров  земель,   в Сокулукском - 12,0, Панфиловском  -  11,9  иЖайылском - 11,5 тыс.гектаров земель.    Из  всех  неблагополучных  земель в области  недопустимую  глубинусостояния  грунтовых вод имеют 12,0 тыс.гектаров,  предельно  засолены35,8 тыс.гектаров.    В   последние   годы   из-за  ограниченности   средств   ремонтно-восстановительные  работы  оросительной и  коллекторно-дренажной  сетипрактически  не  ведутся.   Дальнейшее   промедление   с   выполнениемремонтных  работ  может  привести  к  потере  плодородия  и   снижениюпродуктивности  орошаемых  земель.    В  целях  принятия  неотложных  мер  по  улучшению  мелиоративногосостояния    орошаемых    земель  в  Чуйской   области   ПравительствоКыргызской Республики постановляет:    1.  Фонду   государственного имущества  Кыргызской  Республики  досентября  1996 года передать имеющийся государственный   пакет   акцийгосударственного    акционерного    общества    "Ала-Арчинская    ПМК"(государственная доля - 85,1 процента акций) в управление Министерствуводного  хозяйства Кыргызской  Республики  с  одновременной  передачейчасти   имущественного  комплекса  в  виде  техники   и   оборудованияакционерных   обществ    на   баланс  государственного    акционерногообщества  "Ала-Арчинская  ПМК" согласно приложению 1.    Передачу части имущественного комплекса осуществить в соответствиис законодательством Кыргызской Республики.    2. Министерству  финансов  Кыргызской Республики в 10-дневный срокрешить  вопрос  выделения  Министерству водного  хозяйства  КыргызскойРеспублики  средств в сумме 6,8 млн.сомов на 1996 год  для  проведенияпервоочередных   ремонтно-восстановительных   работ   межхозяйственнойколлекторно-дренажной сети Чуйской области.    3. Министерству сельского хозяйства  и  продовольствия  КыргызскойРеспублики   совместно  с Министерством водного  хозяйства  КыргызскойРеспублики,  Министерством  экономики Кыргызской  Республики.  Чуйскойобластной   государственной  администрацией  до 20 сентября 1996  годавнести   в  Правительство  Кыргызской   Республики   предложение    обобъемах  ремонтно-восстановительных работ коллекторно-дренажной сети в1997-2001 годах с распределением затрат.    4. Министерству  сельского  хозяйства  и продовольствия КыргызскойРеспублики  в  20-дневный  срок изыскать на 1996  год  для  выполненияпервоочередных   ремонтно-восстановительных работ  внутрихозяйственнойколлекторно-дренажной  сети  Чуйской  области  2  млн.сомов  за   счетвыделяемых  ему  инвестиций, грантов, кредитов на  развитие  сельскогохозяйства республики.    5. Министерству водного хозяйства Кыргызской Республики:    -     организовать     проведение    первоочередных      ремонтно-восстановительных работ по межхозяйственной коллекторно-дренажной сетив соответствии с установленным заданием согласно приложению 2;    - по договору с Министерством сельского хозяйства и продовольствияКыргызской     Республики    выполнить    первоочередные     ремонтно-восстановительные   работы  внутрихозяйственной  коллекторно-дренажнойсети  и  промывку  закрытой внутрихозяйственной  коллекторно-дренажнойсети согласно приложениям 3, 4.    6. Министерству сельского хозяйства  и  продовольствия  КыргызскойРеспублики,    Чуйской    областной   и    районным    государственнымадминистрациям Чуйской области:    - принять меры по рациональному использованию оросительной воды наполив        сельскохозяйственных       культур,        предотвращениюнепроизводительных потерь воды на полях и во внутрихозяйственной сети,вызывающих  заболачивание,   засоление   земель  и  ухудшение  условийработы коллекторно-дренажной сети;    -   разработать   агротехнические   мероприятия,   предотвращающиезасоление   и  заболачивание орошаемых земель,  и  в  20-дневный  срокпредставить на согласование в Правительство Кыргызской Республики.    7.   Министерству    водного   хозяйства  Кыргызской   Республики,МИнистерству   сельского  хозяйства   и   продовольствия    КыргызскойРеспублики, Чуйской областной государственной администрации:    - в целях углубления экономических реформ в сельском  хозяйстве  ипоэтапного   перехода   к  системе платного водоснабжения  в  месячныйсрок  разработать комплекс экономико-организационных мер  по  созданиюсистемы платного водоснабжения фермерских хозяйств;    - ежемесячно информировать Правительство Кыргызской  Республики  опроводимой  работе  по  ремонту и восстановлению коллекторно-дренажнойсети в Чуйской области.     Премьер-министр Кыргызской Республики             А.Джумагулов                                Приложение 1                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                          от 28 августа 1996 года N 409                                ПЕРЕЧЕНЬ            государственных акционерных обществ, передающих       часть имущественного комплекса на баланс государственного               акционерного общества "Ала-Арчинская ПМК"                                                   госдоля (в процентах) Токмакская ПМК                                            68,97Кайнар                                                    70,1Калининская ПМК                                           71,2Кантская ПМК                                              95,0Кен-Булунская ПМК                                         65,43Ак-Суйская ПМК                                            70,86Кызыл-Аскерская ПМК                                       95,0      Руководитель Аппарата Правительства -     Министр Кыргызской Республики                     О.Абдыкалыков                                                    Приложение 2                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                          от 28 августа 1996 года N 409                                 ЗАДАНИЕ                     на выполнение первоочередных           ремонтно-восстановительных работ межхозяйственной                коллекторно-дренажной сети на 1996 год -----------------------------------------------------------------------Наименование районов |Объем работ|  Стоимость  | Потребное количество |                     | (км/тыс.  | выполненных |       техники        |                     |  куб.м.)  |    работ    |----------------------|                     |           | (млн.сомов) |экскаваторы|бульдозеры|                     |           |             |           |          |                     |           |             |           |          |---------------------|-----------|-------------|-----------|----------|          1          |     2     |       3     |     4     |    5     |---------------------|-----------|-------------|-----------|----------|Панфиловский         |31,2/140,4 |    1,847    |      6    |     3    |Жайылский            |43/194     |    1,878    |      7    |     3    |Московский           |     -     |      -      |           |          |Сокулукский          |22/99      |    1,248    |      4    |     2    |Аламединский         |5/225      |    2,267    |      2    |     1    |Кантский             |23,4/105,3 |    1,180    |      4    |     2    |Иссык-Атинский       |8/36       |    0,415    |      2    |     1    |  Всего              |132,6/597,2|    6,834    |     25    |    12    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                        в том числе по месяцам|----------------------------------------------------------------------|   август    | сентябрь    |  октябрь    |    ноябрь   |   декабрь|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|экска-|буль- |экска-|буль- |экска-|буль- |экска-|буль- |экска-|буль-|ваторы|дозеры|ваторы|дозеры|ваторы|дозеры|ваторы|дозеры|ваторы|дозеры|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|  6   |  7   |   8  |   9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|   6  |   3  |   6  |   3  |   6  |   3  |   6  |   3  |   6  |   3|   7  |   3  |   7  |   3  |   7  |   3  |   7  |   3  |   7  |   3|      |      |      |      |      |      |      |      |      ||   4  |   2  |   4  |   2  |   4  |   2  |   4  |   2  |   4  |   2|   2  |   1  |   2  |   1  |   2  |   1  |      |      |      ||   4  |   2  |   4  |   2  |   4  |   2  |   4  |   2  |   4  |   2|   2  |   1  |   2  |   1  |   2  |   1  |      |      |      ||  25  |  12  |  25  |  12  |  25  |  12  |  21  |  10  |  21  |  10-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Правительства -     Министр Кыргызской Республики                     О.Абдыкалыков                                                    Приложение 3                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                          от 28 августа 1996 года N 409                                 ЗАДАНИЕ                     на выполнение первоочередных         ремонтно-восстановительных работ внутрихозяйственной                коллекторно-дренажной сети на 1996 год                      (механизированная очистка) -----------------------------------------------------------------------Наименование районов |Объем работ|  Стоимость  | Потребное количество |                     | (км/тыс.  | выполненных |       техники        |                     |  куб.м.)  |    работ    |----------------------|                     |           | (млн.сомов) |экскаваторы|бульдозеры|                     |           |             |           |          |                     |           |             |           |          |---------------------|-----------|-------------|-----------|----------|          1          |     2     |       3     |     4     |    5     |---------------------|-----------|-------------|-----------|----------|Панфиловский         |           |             |           |          |Жайылский            |17/76,05   |    0,742    |      3    |     2    |Московский           |5/22,5     |    0,273    |      2    |     1    |Сокулукский          |           |             |           |          |Аламединский         |1/4,5      |    0,053    |      1    |     1    |Кантский             |7,7/34,65  |    0,388    |      2    |     1    |Иссык-Атинский       |3/13,5     |    0,156    |      1    |     1    |  Всего              |33,7/151,2 |    1,612    |      9    |     6    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                        в том числе по месяцам|----------------------------------------------------------------------|   август    | сентябрь    |  октябрь    |    ноябрь   |   декабрь|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|экска-|буль- |экска-|буль- |экска-|буль- |экска-|буль- |экска-|буль-|ваторы|дозеры|ваторы|дозеры|ваторы|дозеры|ваторы|дозеры|ваторы|дозеры|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|  6   |  7   |   8  |   9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|      |      |      |      |      |      |      |      |      ||   3  |   2  |   3  |   2  |   3  |   2  |   3  |   2  |   3  |   2|   2  |   1  |   2  |   1  |   2  |   1  |      |      |      ||      |      |      |      |      |      |      |      |      ||   1  |   1  |      |      |      |      |      |      |      ||   2  |   1  |   2  |   1  |   2  |   1  |   2  |   1  |      ||   1  |   1  |   1  |   1  |   1  |      |      |      |      ||   9  |   6  |   8  |   5  |   7  |   4  |   5  |   3  |   3  |   2-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Правительства -     Министр Кыргызской Республики                     О.Абдыкалыков                                                    Приложение 4                                          к постановлению Правительства                                              Кыргызской Республики                                          от 28 августа 1996 года N 409                                 ЗАДАНИЕ               по промывке закрытой внутрихозяйственной                коллекторно-дренажной сети на 1996 год -----------------------------------------------------------------------Наименование|  Объем   |     в том числе по месяцам   |Стоимость работ  районов   |работ (км)|------------------------------|  (тыс.сомов)            |          |август|сентябрь|октябрь|ноябрь|------------|----------|------|--------|-------|------|----------------Жайылский   |    10,8  |  3,6 |   3,6  |  3,6  |      |      138Кантский    |    22,8  |  5,7 |   5,7  |  5,7  |  5,7 |      292  Всего     |    33,6  |  9,3 |   9,3  |  9,3  |  5,7 |      430-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Правительства -     Министр Кыргызской Республики                     О.Абдыкалыков
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