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г.Бишкекот 25 сентября 2009 года № 1399-IV           ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ            Об информации Правительства Кыргызской Республики             по подготовке отраслей экономики и населения          республики к осенне-зимнему периоду 2009-2010 годов            и мерах по накоплению необходимого объема воды                     в Токтогульском водохранилище      Заслушав и обсудив информации первого  вице-премьер-министра  Кыр-гызской  Республики - председателя республиканского штаба по стабилиза-ции водно-энергетической ситуации,  а также по подготовке отраслей эко-номики  и  населения  Кыргызской  Республики  к  осенне-зимнему периоду2009-2010 годов Бабанова О.Т.  и министра промышленности,  энергетики итопливных  ресурсов Кыргызской Республики Давыдова И.А.,  Жогорку КенешКыргызской Республики отмечает, что Правительством Кыргызской Республи-ки,  органами  местных  государственных администраций,  энергетическимикомпаниями,  исходя из опыта предыдущих лет, в целях обеспечения устой-чивого  прохождения предстоящего отопительного сезона принимаются опре-деленные меры по проведению подготовительных работ.     Правительством Кыргызской  Республики 7 мая 2009 года принято пос-тановление "О подготовке отраслей экономики и населения Кыргызской Рес-публики  к осенне-зимнему периоду 2009-2010 годов и мерах по накоплениюнеобходимого объема воды в Токтогульском водохранилище",  в котором былутвержден план мероприятий для министерств,  государственных комитетов,административных ведомств,  иных органов исполнительной  власти,  мэрийгородов Бишкек и Ош, акционерных обществ, а также поставлены конкретныезадачи.     В целях осуществления контроля 28 августа текущего года на заседа-нии Правительства Кыргызской Республики был рассмотрен  вопрос  о  ходевыполнения ранее принятого постановления.     Введенный осенью истекшего года лимит потребления  электроэнергии,а также благоприятные метеоусловия позволили значительно повысить объемнакопления воды в Токтогульском водохранилище,  который на 23  сентября2009 года составил 12,582 млрд.  кубометров, что по сравнению с прошло-годним уровнем больше на 2,96 млрд. кубометров.     ОАО "НЭС Кыргызстана" на капитальном ремонте оборудования и элект-рических сетей освоено 14,1 млн. сомов, отремонтированы все указанные взадании Правительства подстанции.     В результате реализации плана организационно-технических мероприя-тий по снижению потерь электрической энергии в электрических сетях "НЭСКыргызстана" потери составили 5,94%  при плановом задании 7,61% от пос-тупления электроэнергии в сеть.     Максимум потребления электроэнергии по мощности по Кыргызской Рес-публике  в предстоящий отопительный период ожидается в объеме 2660 мВт,что на 353 мВт больше, чем за отопительный период 2008-2009 годов.     В результате   внедрения   энергосберегающих  технологий  экономияэлектрической энергии, от замены ламп накаливания на энергосберегающие,за 8 месяцев текущего года составила 172 тыс. кВт/ч.     АО "Кыргызгаз" увеличил сбор средств за потребляемый природный газпо сравнению с началом года на 41,3 млн. сомов, снижена дебиторская за-долженность потребителей газа.     ОАО "Бишкектеплосеть" в текущем году, также по сравнению с прошлымгодом на 16,1% снижена дебиторская задолженность за поставляемую тепло-вую энергию.     Вместе с тем, проводимая Правительством Кыргызской Республики, ми-нистерствами и ведомствами, органами местной власти работа по подготов-ке к отопительному сезону 2009-2010 годов вызывает озабоченность.     Руководители распределительных компаний,  стремясь уложиться в ли-миты потребления электроэнергии, зачастую увлекались порочной практикой"веерных отключений", вследствие чего потребителям в текущем году недо-поставлено 41,5 млн. кВт/ч электроэнергии.     Согласно графику  ремонтных работ на ТЭЦ г.Бишкек на 2009 год пла-нируется выполнить ремонт 12 котлоагрегатов,  11  турбоагрегатов  и  11турбогенераторов.  Сумма затрат по первоначальному бизнес-плану состав-ляла 773,1 млн.  сомов,  а по скорректированному бизнес-плану  -  478,5млн. сомов. Выполнение ремонта на 1 сентября 2009 года на сумму - 260,3млн.  сомов, что составляет 81,6% выполнения бизнес-плана с начала года(319,0 млн. сомов).     С 29 июня 2009 года начата замена трубок конденсатора турбоагрега-та станции N 2. В капитальном ремонте находятся турбоагрегаты станций №8,  9. Выполнен текущий ремонт турбоагрегата станции № 7 с полной заме-ной трубок конденсатора.     Потребность ТЭЦ в топливе на II-IV квартал 2009 года и  I  квартал2010  года  для выработки электроэнергии в объеме задания ПравительстваКыргызской Республики согласно постановлению от 7 мая 2009 года  №  279составит:     - уголь - 900 тыс. тонн;     - мазут - 100 тыс. тонн;     - газ - 28 млн. кубометров.     Остаток топлива на складе ТЭЦ на 18 сентября 2009 года составляет:     - уголь - 143,455 тыс.  тонн (кроме того,  государственный матери-альный резерв - 62,017 тыс. тонн);     - мазут - 3,684 тыс.  тонн (кроме того, государственный материаль-ный резерв - 2,965 тыс. тонн).     Необходимо получить до конца 2009 года и в I квартале  2010  года:608 тыс.  тонн угля;  78,4 тыс.  тонн мазута и 28 млн. кубометров газа.Общий объем заключенных договоров по углю - 1177,7 тыс.  тонн,  остатокпоставки по договорам составляет - 751,1 тыс. тонн угля.     Мэрией города Бишкек не  выполняется  постановление  ПравительстваКыргызской  Республики от 7 мая 2009 года,  где ей было поручено ежеме-сячно перечислять денежные средства в размере 3 млн. сомов на расчетныйсчет  ГП  "Комур"  для транспортировки Кара-Кечинского и Таш-Кумырскогоугля.     Министерством финансов  Кыргызской  Республики не выполнено данноепостановление Правительства в части дополнительного выделения ГП  "Кыр-гызжилкоммунсоюз" 154 млн.  сомов на централизованную заготовку топливас внесением в установленном порядке соответствующих поправок  в  бюджетпо итогам первого полугодия 2009 года.     Несмотря на некоторые сдвиги,  все еще высокими остаются потери  вэлектрических  сетях  по сравнению с истекшим годом,  увеличилось числоаварийных отключений. При этом выделенные капитальные вложения не осво-ены ни одной распределительной компанией.     Государственными администрациями областей,  мэриями городов Бишкеки  Ош не обеспечивается выполнение планового задания по заготовке твер-дого топлива, а по подведомственным организациям министерств и ведомствКыргызской  Республики,  финансируемым  из бюджета,  по состоянию на 23сентября 2009 года выполнение составило 86,7%,  в целом  по  республикезаготовлено   47%   от  годовой  потребности  на  осенне-зимний  период2009-2010 годов.     Учитывая вышеизложенное,  Жогорку Кенеш Кыргызской Республики пос-тановляет:     1. Информации  первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики- председателя республиканского штаба по  стабилизации  водно-энергети-ческой  ситуации,  а также по подготовке отраслей экономики и населенияКыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2009-2010 годов БабановаО.Т.  и  министра промышленности,  энергетики и топливных ресурсов Кыр-гызской Республики Давыдова И.А. по подготовке отраслей экономики и на-селения  республики  к осенне-зимнему периоду 2009-2010 годов и о мерахпо накоплению необходимого объема воды  в  Токтогульском  водохранилищепринять к сведению.     2. Правительству Кыргызской Республики:     - принять меры по неукоснительному выполнению государственными ад-министрациями,  органами местного самоуправления,  министерствами,  ве-домствами плана мероприятий, утвержденного постановлением Правительстваот 7 мая 2009 года за № 279;     - разработать  комплексный  план  мероприятий по развитию угольнойотрасли Кыргызской Республики на 2010-2015 годы с учетом  сокращения  вперспективе  импорта газа и угля,  а также увеличения их добычи на оте-чественных месторождениях.     3. Министерству финансов Кыргызской Республики обеспечить своевре-менное финансирование бюджетных потребителей за  потребленную  электри-ческую и тепловую энергию, природный газ, уголь и мазут.     4. Министерствам,  ведомствам,  государственным администрациям об-ластей, органам местной исполнительной власти принять меры по обеспече-нию запросов населения в заготовке твердого топлива.     5. Мэрии  города Бишкек изыскать средства для выполнения постанов-ления Правительства Кыргызской Республики о ежемесячном перечислении  3млн.  сомов на расчетные счета ОАО "Электрические станции" и ГП "Комур"для транспортировки Кара-Кечинского и Таш-Кумырского угля.     6. Правительству Кыргызской Республики, Министерству промышленнос-ти,  энергетики и топливных ресурсов Кыргызской Республики  представитьинформацию о выполнении настоящего постановления к 1 декабря 2009 года.     7. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  наКомитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию (Дани-лов Ю.А.) Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.      Торага Жогорку Кенеша     Кыргызской Республики                             А.Тагаев
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