ПЕТРОВСКИЙ АЙЫЛЬНЫЙ КЕНЕШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

очередной открытой XVIII сессии XXVII созыва

от 26 декабря 2018 года № 72-3

Об утверждении перспективного плана работ Кенеша Петровского айыльного аймака на 2019 год и плана социально-экономического развития в рамках СРС Петровского айыльного аймака на 2019 год

Исполнение плана СРС за 2018 год

Заслушав и обсудив проект перспективного плана работы Петровского айыльного Кенеша и айыл окмоту на 2019 год согласно Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» и исполнения плана социально-экономического развития в рамках СРС за 2018 год и проекта плана СРС на 2019 год Кенеш Петровского айыльного аймака

ПОСТАНОВИЛ:

1. Утвердить перспективный план работы Кенеша Петровского айыльного аймака на 2019 год.

2. Утвердить план социально-экономического развития в рамках СРС Петровского айыльного аймака на 2019 год и исполнение плана СРС за 2018 год принять к сведению.

3. Главе Петровского айыл окмоту Астарову Д.Б. и аппарату айыл окмоту принять руководству и исполнению.

Председатель	Д. Маматкеримов

ПЕТРОВСКИЙ АЙЫЛЬНЫЙ АЙМАК

Утверждено

постановлением Петровского айылного кенеща

ХVIII сессии  ХХVII созыва  №72-3 от 26.12.2018г.

Перспективный план работы

Петровского айыльного аймака

на 2019 год.

| № п/п | Наименование рассматриваемых вопросов | Дата рассмотрения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Вопросы выносимые на рассмотрение сессий Кенеша Петровского айыльного аймака. I. сессия - Утверждение плана социально – экономического развития в рамках СРС 2019 год и отчет главы айыл окмоту об исполнении бюджета и СРС за 2018 год и проект бюджета на 2019г. - текущие вопросы | I квартал | Глава а/о Астаров Д.Б. Завед.ФЭО Сагыналиева Ч.С. Кенеш Петровского а/о председатель Маматкеримов Д.К. Аппарат айыл окмоту |
| 2 | II. сессия - Отчет о выполнении плана социально экономического развития в рамках СРС за 1-е полугодие 2019г. - О проведении декады по санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории села. | II квартал | Глава а/о Астаров Д.Б. Аппарат айыл окмоту |
| 3 | III. сессия - Отчет о выполнении плана СРС по итогам 9 м-цев - Отчет ФЭО по доходам и сборам за 9 месяцев 2019года. | III квартал | Завед. ФЭО Сагыналиева Ч.С. Вед.специалист ФЭО Холина М.А. |
| 4 | IV. сессия - Социально – экономическое развитие Петровского айыльного аймака. - Об исполнении бюджета за 2019 год. | IV квартал | Глава а/о Астаров Д.Б. Аппарат айыл окмоту |
| 5 | II. Вопросы выносимые айыл окмоту. 1-е заседание - Утверждение плана действий главы Петровского а/о на 2019г -Утверждение графиков проведения сходов. - День воинов – интернационалистов. - Отчет о работе пастбищного комитета - Благоустройство и сан. очистка села. - О проведении праздника «Нооруз» - Об эффективном управлении муниципальными землями, включая проведение мероприятий по инвентаризации земель, регистрации бесхозных земель | I квартал | Ответ.секр. Валиева З.Т. Аппарат а/о, квартальные ВУС Слюсарева Н.А., ведущий специалист Акматова З.Б. Пред.Слепухина Л. Аппарат айыл окмоту Гл.специалисты Замятина Н.Б. Койкеев А.М |
| 6 | 2-е заседание - О помощи малообеспеченным слоям населения - Подготовка и проведение праздника « Дня Победы». - Избрание мирабов. - Об обеспечении питьевой и поливной водой. - День защиты детей. | II квартал | Вед.спец. по соц.вопросам Акматова З.Б. Аппарат айыл окмоту Директор МП «Таза Петровка» Старосты сел |
| 7 | - О выполнении Государственных и Национальных программ. - О ремонте школ и готовности к новому учебному году. -День НезависимостиКыргызской Республики -о профилактике и борьбе с религиозным экстремизмом на территории Петровского а/а О работе по исполн. плана по антикоррупции - О ходе проведения осеннее-полевых работ | III квартал | Аппарат а/о Завед. ФЭО Сагыналиева Ч.С. Вед.специалист ФЭО Холина М.А. Зам.гл. айыл окмоту Ответ.секр.а/о Валиева З.Т. Директора школ Вед.спец. по соц.вопросам Акматова З.Б. Гл.специалисты Койкеев А.М |
| 8 | О работе комиссии по делам несовершеннолетних. - месячник по поддержке пожилых людей - О работе по жалобам и заявлениям. - месячник по поддержке инвалидов - Об исполнении бюджета 2019г. - О проекте бюджета на 2020г. | IV квартал | ИДН, Акматова З.Б. аппарат айыл окмоту Исабекова С.К. Акматова З.Б. ФЭО Сагыналиева Ч.С. |
| 9 | IV. Организационно – массовые работы. - Прием граждан по личным вопросам - Работа с военнообязанными и призывниками - Подготовка и проведение всех праздников. - Донесение до масс Указов Президента, постановлений и Законов правительства. - Проведение сельских сходов. - Организовать и координировать работу постоянных комиссий и оказывать содействие в их деятельности. - Проводить выборы депутатов Кенеша Петровского айыльного аймака вместо выбывших. - Проводить мероприятия по организации контроля за исполнением постановлений, решений, вышестоящих организаций. - Проводить работу с критическими замечаниями и предложениями, обобщать и разрабатывать мероприятия по их реализации и осуществлять контроль за их выполнением. - Проводить работу по подготовке материалов на награждение и присвоение почетных званий и восстановление прав на награды и выдачи дубликатов в замен утерянных. - Проводить профилактику здорового образа жизни, проведения спортивных мероприятий. - Обеспечивать организацию отчетов депутатов Кенеша Петровского а/а, обеспечивать их справочным материалом. - Помогать в работе общественных формирований. - Проводить работу по заявлениям и жалобам граждан. | Постоянно Постоянно Постоянно Постоянно В теч. года В теч. года Постоянно Постоянно В теч. года В теч. года В теч. года В теч. года По мере поступлений | Астаров Д.Б. Слюсарева Н.А. Акматова З.Б. Валиева З.Т. Аппарат а/о. Аппарат айыл окмоту Аппарат айыл окмоту Аппарат айыл окмоту Аппарат айыл окмоту Аппарат айыл окмоту Аппарат айыл окмоту Аппарат айыл окмоту Аппарат айыл окмоту Аппарат айыл окмоту |

Ответственный секретарь                                                                                                                                                                                          З.Валиева

| Исполнение плана социально-экономического развития в рамках СРС Петровского айыльного аймака за 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование объектов и мероприятий | срок исполнения | план (т.сом) |  |  | итого(тыс.сом) |  | исполнение в % | источники финансирования (тыс.сом) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | текущий ремонт | кап.ремонт | строительство | план | факт |  | МБ | РБ | ЧИ и спонсорские | собств.средства | донорские организации | примечание |  |
|  | всего по Петровскому а\о |  | 17887 | 12711,5 | 34378,3 | 64976,8 | 68055,1 | 105% | 2993,6 | 1435,3 | 0 | 24931,9 | 38694,3 |  |  |
| промышленность,услуги,развитие малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство автомойки " Жемчужина" с.Петровка ул.Центральная № 385 Рыбин Е.В. | 1-2кв. |  |  | 250 | 250 | 300 | 120,0% |  |  |  | 300 |  | 168 кв.м. |  |
| 2 | Строительство продуктового магазина с.Петровка ул.Центральная № 238 Турдубаев Н.Д. | 1-2кв. |  |  | 1000 | 1000 | 300 | 30,0% |  |  |  | 300 |  | перенос на 2019год |  |
| 3 | Строительство продуктового магазина с.Петровка ул.Центральная №440 Асанова А.К. | 1-2кв. |  |  | 250 | 250 | 50 | 20,0% |  |  |  | 50 |  | перенос на 2019год |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого: |  | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 650 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 |  |  |
| сельское хозяйство (КДС,АВП,уб.цех, скотомогильник и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | очистка дренажных сетей и оросительной системы | 2-3кв. | 80 |  |  | 80 | 100 | 125% |  |  |  | 100 |  | АВП СХМ( мехочистка 800 метров ирригционной сети) |  |
| 5 | реабилитация внутрихозяйственной и ирригационной сети АВП СХМ ( 22км) | 2-3 кв. |  | 10000 |  | 10000 | 23700 | 237% |  |  |  |  | 23700 | Всемирный Банк( реабилитация 7,1 км ) |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого: |  | 80 | 10000 | 0 | 10080 | 23800 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 23700 |  |  |
| инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дороги,связь,строительство (телефонизация,ремонт почты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт дорог ( улицы Чуйкова- 1882 кв.м,Жукова-4400 кв.м,27 Партсъезда-1200кв.м,Гайдара-2400кв.м,льва-Толстог-6000кв.м,Заводская 4800кв.м,Западная-1200кв.м) | 2-3кв. | 2270,7 |  |  | 2270,7 | 2680,1 | 118% | 1888,4 | 589,8 |  | 201,9 |  | рем. дорог уроч. Бултуке 2 км ОсОО " АкСууСтрой Сервис" на сумму 791,7 т.сом ( АРИС-589,8 т.с и средства пастбищного комитета 201,9 т.с) |  |
| 7 | ремонт мостов внутри села 2 мостов по ул.Новая и ул.Черняховского | 2-3кв. | 434 |  |  | 434 |  |  |  |  |  |  |  | перенос на 2019 год |  |
| 8 | строительство гаража для 2-х автомашин возле айыл окмоту | 2-3кв. |  |  | 1532,3 | 1532,3 |  |  |  |  |  |  |  | перенос на 2019 год |  |
|  | итого: |  | 2704,7 | 0 | 1532,3 | 4237 | 2680,1 | 1,18 | 1888,4 | 589,8 | 0 | 201,9 | 0 |  |  |
| Благоустройство ( ген.план, зелен.насаждения, побелка, покраска и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | благоустройство села Петровка ( побелка,уборка мусора и т.д.) | 2-3кв. | 300 |  |  | 300 | 340 | 113% | 250 | 90 |  |  |  | посажены 3000 штук тополей полученные от Жайылского лесхоза на общую сумму 90,0 т.сом |  |
| 10 | Строительство угольного склада возле здания а\окмоту | 2-3кв. |  |  | 56 | 56 |  |  |  |  |  |  |  | перенос на 2019 год |  |
| 11 | топосъемка с.Кызыл-Туу | 2-3кв. | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | перенос на 2019 год |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перенос на 2019 год |  |
| 12 | генеральный план с.Петровка и с.Кызыл-Туу | 1-2кв. | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | перенос на 2019 год |  |
|  | Итого: |  | 1000 | 0 | 56 | 1056 | 340 | 1,13 | 250 | 90 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Объекты социальной сферы( ИЖС, водопроводная сеть, микрокредитование и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка детских игровых площадок 4 шт. | 3-4кв. |  |  | 290 | 290 | 70 | 24,0% |  |  |  | 70 |  | Построена 1 детская площадка по ул.Ишенкулова М. между домами №20 и №22 ( средства населения), |  |
| 14 | ИЖС | в теч.года |  |  | 25000 | 25000 | 23910 | 96,0% |  |  |  | 23910 |  | 19 домов 1295,0 кв.м. |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Микрокредитование | в теч.года | 13000 |  |  | 13000 | 13000 | 100,0% |  |  |  |  | 13000 | Банки и микрокредитные учреждения |  |
| 16 | Установка бактерецидного оборудования на скважинах 4 штуки | 3-4 кв. | 787,3 |  |  | 787,3 |  |  |  |  |  |  |  | перенос на 2019 год |  |
|  | итого: |  | 13787,3 | 0 | 25290 | 39077,3 | 36980 |  | 0 | 0 | 0 | 23980 | 13000 |  |  |
| Образование( школа,детские сады,ЦДТ,ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Текущий ремонт средних школ | 2-3кв. | 200 |  |  | 200 | 387,1 | 193% | 230,7 | 156,4 |  |  |  |  |  |
| 18 | Текущий ремонт начальной школы Кызыл-Туу | 2-3кв. | 10 |  |  | 10 | 9,1 | 91% | 7,1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | текущий ремонт музыкальной школы | 2-3кв. | 10 |  |  | 10 | 6,5 | 65% | 6,5 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Дошкольное учреждение( строительство детского сада) АРИС | 2-3кв. |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  | перенос на 2019 год |  |
| 21 | Смена оконных блоков СШ имени Черняховского С.Петровка ул.Заводская № б\н | 2-3кв. |  | 1711,5 |  | 1711,5 | 1097,1 | 64% | 500 | 597,1 |  |  |  | стим. грант |  |
| 22 | Ремонт 4-х кабинетов, оснащение оборудованием, в Петровской школе комплекс гимназии с.Петровка ул.Советская № б\н | 1-2кв. |  | 1000 |  | 1000 | 1994,3 | 199,40% |  |  |  |  | 1994,3 | АБР |  |
|  |  |  | 220 | 2711,5 | 6000 | 8931,5 | 3494,1 |  | 744,3 | 755,5 | 0 | 0 | 1994,3 |  |  |
| Здравоохранение(ФАП,ГСВ,аптеки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФАП с.Кызыл-Туу | 3-4 кв. | 50 |  |  | 50 | 94 | 188,0% | 94 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого: |  | 50 | 0 | 0 | 50 | 94 |  | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Культура( клубы,учреждения,библиотеки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | текущий ремонт клуба с.Кызыл-Туу | 2-3кв. | 20 |  |  | 20 | 6,3 | 31,5% | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | текущий ремонт клуба Заветы Ильича | 2-3кв. | 20 |  |  | 20 | 5,6 | 28,0% | 5,6 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | текущий ремонт библиотеки | 2-3кв. | 5 |  |  | 5 | 5 | 100,0% | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого: |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 16,9 | 38% | 16,9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Всего на 2017 год запланировано 26 проектов на сумму 64976,8 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Текущий ремонт 15 проектов на сумму 4887,0 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кап. Ремонт 3проект на сумму 12711,5 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство 8 проектов на сумму 34378,3 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| микрокредитование на сумму 13000,0 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования: МБ-7023,9 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соб.ср-ва-26580,0 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| донорские организации-31373,0 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по плану |  | 17887 | 12711,5 | 34378,3 | 64976,8 | 68055,1 | 105% | 2993,6 | 1435,3 | 0 | 24931,9 | 38694,3 | 0 |  |
| Исполнение по внеплану социально-экономического развития в рамках СРС Петровского айыльного аймака за 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | наименование объектов и мероприятий | срок исполнения | план (т.сом) |  |  | итого(тыс.сом) |  | исполнение в % | источники финансирования (тыс.сом) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | текущий ремонт | кап.ремонт | строительство | план | факт |  | МБ | РБ | ЧИ и спонсорские | собств.средства | донорские организации | примечание |  |
|  | всего по Петровскому а\о |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054,4 | 100% | 1654,4 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  |
| промышленность,услуги,развитие малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт администратвного здания айыл окмоту | 1кв |  |  |  |  | 845,9 | 100,0% | 845,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт скважины " Искра" ( ремонт сторожевой комнаты, водопроводной сети ) | 1кв |  |  |  |  | 400 | 100,0% |  |  |  |  | 400 | Благотворительный фонд " Ассафа" |  |
| 3 | ремонт котельного оборудования и отопительной системы СШ имени Черняховского | 4кв |  |  |  |  | 808,5 | 100,0% | 808,5 |  |  |  |  | замена отопительных котлов и установка генератора |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по плану: |  | 17887 | 12711,5 | 34378,3 | 64976,8 | 68055,1 | 105,00% | 2993,6 | 1435,3 | 0 | 24931,9 | 38694,3 | 0 |  |
|  | Итого по внеплану: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054,4 | 100% | 1654,4 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 |  |
|  | Всего: |  | 17887 | 12711,5 | 34378,3 | 64976,8 | 70109,5 | 108,00% | 4648 | 1435,3 | 0 | 24931,9 | 39094,3 | 0 |  |
|  | Исполнено за 2016 год: 16 проектов на сумму 58216,3 т .сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. - текущий ремонт 9 проектов 3646,6 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство 7 проектов на сумму 47769,7 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | микрокредитование на сумму 6800,0 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | По внеплану исполнено 4 проекта на сумму 3662,0 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Текущий ремонт 1 проектов на сумму 137,0 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительство 3проект на сумму 3525,0 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЧИ- 3662,0 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глава Петровского айыльного аймака: Д.Астаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный секретарь Петровского айыльного аймака: З.Валиева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начальник ФЭО Петровского айыльного аймака: Ч.Сагыналиева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | " Согласовано" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Председатель Петровского А\Кенеша |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________Ж.Маматкеримов |  |  |  |  |  |
| План социально-экономического развития в рамках СРС Петровского айыльного аймака на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | наименование объектов и мероприятий | срок исполнения | план (т.сом) |  |  | итого(тыс.сом) |  | исполнение в % | источники финансирования (тыс.сом) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | текущий ремонт | кап.ремонт | строительство | план | факт |  | МБ | РБ | ЧИ и спонсорские | собств.средства | донорские организации | примечание |
|  | всего по Петровскому а\о |  | 11251,3 | 5000 | 55648,3 | 71899,6 | 29610,3 | 41% | 20,3 | 0 | 0 | 26530 | 8140 |  |
| промышленность,услуги,развитие малого и среднего бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство молочной фермы 3980 кв.мс.Петровка ул.Ишенкулова Момуна №39 Юсупов В.Т. | 1-2кв. |  |  | 3000 | 3000 | 3000 | 100,0% |  |  |  | 3000 |  |  |
| 2 | Открытие магазина " Кенч" 468кв.м с.Петровка ул.Центральная 135а Туралиев А. | 1-2кв. |  |  | 50 | 50 | 50 | 100,0% |  |  |  | 50 |  |  |
| 3 | Строительство АЗС 3681 кв.м ОсОО " Блэк Карат" с.Петровка ул.Колхозная №14 Маматов А.А. | 1-2кв. |  |  | 17450 | 17450 | 17450 | 100,0% |  |  |  | 17450 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство пекарни с.Петровка ул.Центральная №32/1 Айдаров А.Б. | 4кв |  |  | 1000 | 1000 | 5500 | 550,0% |  |  |  | 5500 |  | Бывшая автобаза |
| 5 | Открытие автомойки, вулканизации,СТО с.Петровка ул.Центральная б\н Кожемкулов Н.А. возле АЗС | 4кв |  |  | 300 | 300 | 300 | 100,0% |  |  |  | 300 |  | Ак-Суйский поворот |
| 6 | Строительство павильона " Замена масел" с.Петровка ул.Центральная №176 Бердалиев И.Т. | 4кв |  |  | 150 | 150 | 150 | 100,0% |  |  |  | 150 |  | возле АЗС Ак-Суйский поворот |
| 7 | Открытие швейного цеха 2640 кв.м Церковь " Иисуса Христа" с.Петровка ул.Луговая 26в Комаристая С.В. | 4кв |  |  | 90 | 90 | 140 | 155,0% |  |  |  |  | 140 |  |
| 8 | Строительство продуктового магазина 312 кв.м. с.Петровка ул.Центральная № 238 Турдубаев Н.Д. | 1-2кв. |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  | перенос с 2018 года |
| 9 | Строительство продуктового магазина 32кв.м.с.Петровка ул.Центральная №440 Асанова А.К. | 1-2кв. |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | перенос с 2018 года |
|  | итого: |  | 0 | 0 | 22940 | 22940 | 26590 | 116% | 0 | 0 | 0 | 26450 | 140 |  |
| сельское хозяйство (КДС,АВП,уб.цех, скотомогильник и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | очистка дренажных сетей и оросительной системы | 2-3кв. | 80 |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |  | АВП СХМ |
| 11 | реабилитация внутрихозяйственной и ирригационной сети АВП СХМ ( 14км) | 2-3 кв. |  | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  | 5000 | перенос с 2018 года |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого: |  | 80 | 5000 | 0 | 5080 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 5000 |  |
| инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дороги,связь,строительство (телефонизация,ремонт почты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ремонт дорог ( улицы Восточная, Заводская,Луговая, 1 Мая ) | 2-3кв. | 1800 |  |  | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ремонт мостов внутри села 2 мостов по ул.Новая и ул.Черняховского | 2-3кв. | 434 |  |  | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка уличного освещения по.ул.Фрунзе от трассы до ул.Заводская, от Центральной улицы до ул.Заводская Ак-суйский поворот вверх и от пер Советского до ул.Заводская ЧСШ | 1-2кв. |  |  | 300 | 300 | 20,3 | 7% | 20,3 |  |  |  |  | топографическая съемка улиц |
| 15 | строительство гаража для 2-х автомашин возле айыл окмоту | 2-3кв. |  |  | 1532,3 | 1532,3 |  |  |  |  |  |  |  | перенос с 2018 года |
|  | итого: |  | 2234 | 0 | 1832,3 | 4066,3 | 20,3 | 0,50% | 20,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Благоустройство ( ген.план, зелен.насаждения, побелка, покраска и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | благоустройство села Петровка ( побелка,уборка мусора и т.д.) | 2-3кв. | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство угольного склада возле здания а\окмоту | 2-3кв. |  |  | 56 | 56 |  |  |  |  |  |  |  | пернос с 2018 года |
| 18 | топосъемка с.Кызыл-Туу | 2-3кв. | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | пернос с 2018 года |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | генеральный план с.Петровка и с.Кызыл-Туу | 1-2кв. | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | перенос с 2018 года |
|  | Итого: |  | 900 | 0 | 56 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объекты социальной сферы( ИЖС, водопроводная сеть, микрокредитование и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Установка детских игровых площадок 4 шт. | 3-4кв. |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  | перенос с 2018 года |
| 21 | ИЖС | в теч.года |  |  | 22000 | 22000 |  |  |  |  |  |  |  | 15 домов |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Микрокредитование | в теч.года | 7000 |  |  | 7000 | 3000 | 43,0% |  |  |  |  | 3000 | Банки и микрокредитные учреждения |
| 23 | Установка бактерецидного оборудования на скважинах 4 штуки | 3-4 кв. | 787,3 |  |  | 787,3 |  |  |  |  |  |  |  | перенос с 2018 года |
| 24 | Установка ограждения водозаборных скважин с.Петровка и с.Кызыл-Туу | 1-2кв. |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | На скважинах " Искра"," Автобаза"," Зона" " Алмаз" и с.Кызыл-туу |
|  | итого: |  | 7787,3 | 0 | 22320 | 30107,3 | 3000 | 0,01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  |
| Образование( школа,детские сады,ЦДТ,ДЮСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Текущий ремонт средних школ | 2-3кв. | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Текущий ремонт начальной школы Кызыл-Туу | 2-3кв. | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | текущий ремонт музыкальной школы | 2-3кв. | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Дошкольное учреждение( строительство детского сада) АРИС | 2-3кв. |  |  | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |  |  | перенос с 2018 года |
| 29 | Строительство мини футбольного поля возле Петровской средней школы | 3-4кв. |  |  | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 215 | 0 | 8500 | 8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Здравоохранение(ФАП,ГСВ,аптеки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФАП с.Кызыл-Туу | 3-4 кв. | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого: |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Культура( клубы,учреждения,библиотеки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | текущий ремонт клуба с.Кызыл-Туу | 2-3кв. | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | текущий ремонт клуба Заветы Ильича | 2-3кв. | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | текущий ремонт библиотеки | 2-3кв. | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого: |  | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Всего на 2019 год запланировано 26 проектов на сумму 66407,3 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Текущий ремонт 14 проектов на сумму 4251,3 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кап. Ремонт 1 проект на сумму 5000 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство 10 проектов на сумму 46956,0т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| микрокредитование на сумму 10000,0 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования: МБ-6827,3т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соб.ср-ва-38580,0 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| донорские организации-21000,0 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего на 2019 год запланировано 33 проекта на сумму 71899,6 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. Текущий ремонт 13 проектов на сумму 4251,3 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кап. Ремонт 1 проект на сумму 5000,0 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство 18 проектов на сумму 55648,3 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| микрокредитование на сумму 7000,0 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования: МБ-8879,6 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соб.ср-ва-44930,0 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| донорские организации-18090,0 т.сом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава Петровского айыльного аймака: Д.Астаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный секретарь Петровского айыльного аймака: З.Валиева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник ФЭО Петровского айыльного аймака: Ч.Сагыналиева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |