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ОШСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОЧЕРЕДНАЯ ХVIII СЕССИЯ ОШСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША (IV СОЗЫВ)

от 26 декабря 2018 года № 146
Об утверждении Программы развития города Ош на 2019-2020 годы, «Курс на устойчивое развитие»

Согласно пункта 7, статьи 44 Закона Кыргызской Республики «О местном самоуправлении» рассмотрев и обсудив письмо мэрии города Ош №892/08-13 от 20 декабря 2018 года об утверждении Программы развития города Ош на 2019-2020 годы, «Курс на устойчивое развитие», принимая во внимание постановления постоянных депутатских комиссий Ошского городского Кенеша по рассмотрению данного вопроса, а также мнения выступивших на сессии депутатов, Ошский городской Кенеш
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу развития города Ош на 2019-2020 годы «Курс на устойчивое развитие» (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление Ошского городского Кенеша № 10 от 24 августа 2016 года Об утверждении Программы развития города Ош на 2016-2020 годы «Город Ош-развитая столица».
3. Данное постановление зарегистрировать в установленном законом порядке (Б.Астанакулов) и опубликовать в средствах массовой информации (А. Эргашева).
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на постоянные депутатские комиссии Ошского городского Кенеша.

Председатель	Ж. Ормонов

Приложение 
к постановлению очередной
XVIII сессии Ошского
городского Кенеша
№146 от 26.12. 2018


Мэрия города Ош
______________________________________
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Введение
Программа «Курс на устойчивое развитие» определяет цели, приоритеты и задачи устойчивого развития города Ош до 2020 года.
Цель курса на устойчивое развитие-создание благоприятных условий для всестороннего улучшения жизни жителей города на ближайшее будущее.
Программа разработана с участием местных органов власти, заинтересованных бизнес-структур, неправительственных организаций и экспертов и включает мероприятия, реализуемые в рамках полномочий мэрии города Ош, закрепленные Законом Кыргызской Республики “О статусе города Ош”. Также при разработке программы учтены мероприятия генерального плана города Ош до 2025 года.
В программе использованы итоги социально-экономического развития города Ош за последние годы и прогнозы макроэкономических показателей на 2019-2020 годы.
Всего на реализацию программы будет направлено 6328,0 млн. сомов. Из них 448,2 млн. сомов из местного бюджета, 309,7 млн. сомов из республиканского бюджета, будут привлечены 5570,1 млн. сомов инвестиций.

1.  Общая информация о современном состоянии города Ош
В январе-ноябре 2018 года промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 4,0 млрд. сомов, индекс физического объема составил к январю-ноябрю 2017 года 102,8 процента.
Объем продукции обрабатывающих производств от общего объема промышленности в январе-ноябре 2018 года составил 39,8 процентов, объем водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья 6,0 процентов и объем обеспечения электроэнергией, газом, паром и кондицированным воздухом составил 54,2 процента.
Валовой выпуск продукции сельского хозяйства составил 945,7 млн. сомов, индекс физического объема составил 102,5 процентов.
В общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в январе-ноябре текущего года продукция животноводства составила 44,6 процента, растениеводства - 47,3 процента, лесного хозяйства - 6,2 процента и услуги, оказываемые в сельском хозяйстве - 1,9 процент.
Общий объем валовой продукции строительства в январе-ноябре 2018 года составил 4,4 млрд. сомов, что на 12,5 процента больше соответствущего периода 2017 года.
Уровень освоения инвестиций в основной капитал по сравнению с январь-ноябрем 2017 года вырос на 0,3 процента и составил 3,0 млрд. сомов.
В январе-ноябре 2018 года объемы грузоперевозок автомобильным транспортом по сравнению с соответствующим периодом 2017 года вырос на 18,9 тыс.тонн или на 3,8 %.
Объем оказанных рыночных услуг населению в январе-ноябре 2018 года составил в сумме 53,5 млрд.сомов (в январе-ноябре 2017 года – 51,7 млрд.сомов) и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года вырос на 3,5 %.
В октябре месяце 2018 года среднесписочная численность работников составила 35 342 человек, среднемесячная номинальная заработная плата одного работника (без учета малых предприятий) составила 13 912 сомов и увеличилась на 3,2 % по сравнению с октябрем месяцем 2017 года, а ее реальный размер, исчисленный с учетом индекса потребительских цен, увеличился на 0,5 процента.
Исходя из официального курса валют, установленного Национальным банком Кыргызской Республики, среднемесячная заработная плата одного работника в октябре месяце 2018 года составила 200,8 долларов США.
Индекс потребительских цен (ИПЦ), характеризующий уровень инфляции, в январе-ноябре 2018 года составил 100,3 %.
В этом периоде ИПЦ на услуги, оказываемые населению выросли на 4,7 %, алкогольные напитки на 1,0 % и непродовольственные товары на 1,1 %, в то же время на пищевые продукты и безалкогольные напитки понизились на 3,2 процента
Внешнеторговый оборот города (на основе данных таможенной статистики) в январе-октябре 2018 года составил 160,2 млн. долларов США и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшился на 35,8 процента. Сальдо торгового баланса сложилось отрицательное (-) в размере 112,8 млн. долларов США (при отрицательном (-) 175,7 млн. долларов США в январе-октябре 2017 года).
Экспортные поставки по сравнению с соответствующим периодом 2017 года уменьшились на 35,8 процента и составили 23,7 млн. долларов США.
Импортные поступления уменьшились на 35,8 процента и составили 136,5 млн. долларов США.
При плане налоговых и неналоговых сборов местного бюджета с учетом специальных средств бюджетных учреждений в сумме 867,1 мл.сомов, фактическое исполнение составило 881,8 млн.сомов или по сравнению с планом перевыполнен на 14,8 млн.сомов.

2. Актуальность и цели программы “Курс на устойчивое развитие”
2.1. Актуальность программы
Согласно законам урбанистики управление жизнедеятельностью и перспекивное развитие крупных городов обеспечивается на основе стратегического планирования и устойчивого развития.
Решение накопленных за последние годы проблем требуют систематизации, приоритетизации и определения обязанностей. В связи с чем, возникает необходимость развитие приоритетных отраслей, исходя из актульности проблем и на основе приоритетов выделение ресурсов.
В рамках программы основными экономическими приоритетами города Ош определены развитие малого и среднего бизнеса, легкой промышленности, туризма и торгово-транспортной логистики. Основными проблемами жителей города определены обеспечение чистой питьевой водой, устарелость инженерно-коммуникационных сетей, качество внутренних дорог, пробки, состояние коммунального хозяйства многоэтажных домов.
В социально-гуманитарной сфере основное внимание будет уделено обеспечению дошкольными учреждениями, повышению среднего и инновационного образования.

2.2. Цели программы
1. Превращение города Ош к городу взявщей курс на устойчивое развитие, создание условий для всестороннего улучшения жизни населения
2. Стимулирование развития всех приоритетных отраслей города Ош.
3. Обеспечение развития потенциала человеческого капитала.
3. Приоритеты, задачи и планы-мероприятия
Приоритет I.
Повышение экономического потенциала
Экономическая политика будет основана на максимально эффективном использовании всех ключевых преимуществ и возможностей города. К ним относятся: малый и средний бизнес, легкая и перерабатывающая промышленность, а также туризм. Город Ош по праву можно считать, что он издревле был центром малого и среднего бизнеса. Практически каждое сооружение здесь представляло собой какую-то мастерскую, цех или торговую лавку. Эта сфера и сейчас является основным полем занятости населения и составляет значительный источник пополнения городской казны. Всячески будет поддержана эта отрасль, будут созданы благоприятные условия для ее развития, будут приняты меры по недопущению влияния криминальных элементов и нежелательных проверок со стороны госорганов.
Второй сферой, будет – легкая и перерабатывающая промышленность. В районах, окружающих город Ош, производится огромное количество сельскохозяйственной продукции. Задача мэрии- создание на территории города ряда предприятий по переработке этих продуктов. Для этих целей в ускоренном темпе будет решаться вопрос выделения земельных участков за счет территорий массива Кен-Сай и создания там необходимых инфраструктурных условий.
Третья сфера- это туризм. Город Ош обладает достаточно привлекательными для туристов фишками: древняя история, легендарные достопримечательности, демократические цены на товары и услуги. Священная гора Сулайман-Тоо почитаема миллионами людей в Азии – это прекрасная возможность для организации паломнического туризма. Кроме этого многообразная и богатая кухня города, а также дешевые рынки и магазины создают предпосылки для развития гастрономического и шопинг туризма. Еще одним перспективным направлением является образовательный туризм. В Оше в настоящее время обучается большое количество студентов из Индии, Пакистана и Бангладеша. Не секрет, что желающих получить образование в городе еще больше, поэтому совместно с вузами должны использовать эту возможность..

Приоритет II.
Улучшение коммунально-хозяйственной инфраструктуры
Улучшение коммунально-хозяйственной инфраструктуры города всегда будет в нашей повестке дня. Главной проблемой города и главной своей задачей будет обеспечение горожан бесперебойной и качественной питьевой водой. Для решения данного вопроса будут направлены все финансовые возможности местного бюджета, а также привлеченные средства доноров и республиканского бюджета. Учитывая сверхактуальность этого вопроса, возможно, стоит даже рассмотреть целесообразность заморозки всех остальных капитальных вложений до момента полного разрешения проблемы с чистой водой в городе.
Приоритетом также будет качественное улучшение жилищно-коммунальных условий в многоквартирных домах. При решении этих вопросов будем опираться на методы государственно-частного партнерства. Будут привлечены частные компании, которые будут заниматься установкой в подъездах домофонных устройств. Эта мера должна создать предпосылки для улучшения ситуации с освещением, чистотой и безопасностью в подъездах многоквартирных домов. Вместе с этим будет организована кампания по повышению гражданского сознания горожан, их информированности о своих правах и обязанностях при взаимодействии с муниципальными службами. Для осуществления этой работы планируется сотрудничество с международными и неправительственными организациями.
Повышенное внимание будет уделяться решению проблем с качеством дорог и уличными заторами. Совместно с Правительством КР будет решаться вопрос строительства объездных маршрутов для дорог республиканского и международного значения. При строительстве внутренних дорог акцент будет ставиться, прежде всего, на качество. Все новые строительства дорожно-транспортных объектов должны будут отвечать требованиям современности и самым высоким стандартам.
В вопросе пассажирских перевозок будет тщательно изучен опыт иностранных городов. Если специалисты докажут, что так будет лучше, будут рассмотрены возможности отказа от муниципального пассажирского автопарка в пользу частных компаний, которые предложат наилучшие условия для пассажиров с точки зрения качества автопарка и ценовой политики. При этом все льготные условия для особых категорий людей должны сохраниться.
Частные застройки также будут взяты под тщательный контроль. Должны быть соблюдены застройщиками все архитектурные, строительные нормы и требования законодательства.

Приоритет III.
Социальное развитие
В социальной сфере максимальные усилия будут направлены на улучшение качества школьного образования. С учетом современных тенденций на рынке труда, когда вновь и вновь возникают новые востребованные профессии, мэрия должна сделать так, чтобы наше школьное образование давало учащимся тот необходимый минимум знаний и компетенций, с помощью которых человек будет способен быстро и легко сменить профессию. Это, прежде всего, должны быть знания иностранных языков (английский, китайский) и основ программирования и информатики. В этой связи мэрия и городское управление образования должны привлекать в наши школы специалистов, которые смогут дать детям такие нужные знания. Совместно с международными организациями следует разработать программу волонтерства иностранных учителей в наши школы, а также стимулирующие меры для лучших местных кадров.
Внешкольное образование детей также не останется без внимания. При школах и творческих центрах будут организованы кружки для интересующихся конструкторством и инженерным моделированием.
Особое внимание будет уделено также проблеме нехватки дошкольных учреждений. По этой части будет активизирована работа по строительству государственных детсадов. Кроме того, должны приняты определенные стимулирующие пакеты для тех, кто планирует построить частные детские сады (например, приоритетное право на получение земли, подключение к городским инженерным коммуникациям и т.п.), при этом выставляя необходимые требования к их качеству.
В сфере здравоохранения будет ставиться акцент на улучшение оказываемых медицинских услуг. Средства пойдут на модернизацию больниц и их оборудования. Качественное улучшение необходимо провести и среди медицинского персонала. Политика в этой сфере будет построена по схеме «сначала создадим хорошие условия работы, а затем привлечем лучших специалистов».
Будут направлены все усилия на создание необходимых условий для того, чтобы горожане смогли тратить свое время на культуру и спорт. В городе будут созданы новые и модернизированы уже имеющиеся объекты культуры. Городские парки и места отдыха будут улучшаться за счет местного бюджета, кроме этого, будут приветствоватся и оказыватся поддержка инвесторам, решившим вложить средства в строительство кинотеатров, зон отдыха и детских развлекательных центров. Также нуждается в реконструкции наш главный спортивный объект – городской стадион. Кроме этого планируется оснастить каждый микрорайон города уличными тренажерами. Для популяризации велотранспорта будут созданы условия для удобного и беспрепятственного движения велосипедов на городских улицах.

4. Ожидаемые результаты
В результате реализации Программы будут созданы базовые условия для устойчивого развития города Ош, улучшится инфраструктура и социально-экономическое положение города Ош. В рамках программы будут разработаны комплексные планы-мероприятия, проекты и будут сформированы постоянно проводимые общественные слущания по решению проблем города Ош. К 2020 году повысится уровень жизни горожан, инвестиционная привлекательность, будут созданы новые рабочие места, возрастет деловая активность молодежи и женщин.
Услуги муниципальных служб станут качественными и доступными для всех категорий граждан.
Система управления будет эффективной, открытой и системной, в связи с чем повысится доверия населения к местным органам власти и государству.

5. Риски и вызовы
В процессе реализации программы город Ош, как и вся Кыргызская Республика, будет сталкиваться с глобальными и региональными вызовами и угрозами. Например, климатические изменения, мировой экономический кризис и другие. Для минимизации их воздействия будут приниматься меры в рамках полномочий мэрии города Ош. Также, меры, предусмотренные данной программой, будут создавать условия для укрепления экономики, решения проблем в социальной сфере и улучшения окружающей среды.

6.Процесс реализации
6.1. Плановая часть программы: План мероприятий по реализации программы развития города Ош на 2019-2020 годы
Принятие Программы означает переход к новой, более эффективной процедуре планирования и управления городом. Программа имеет статус городского нормативного акта, и будет применяться как основа для текущего планирования. Программа имеет системный характер, объединяя в рамках единой стратегии отдельные блоки по реформированию экономических, социальных отраслей и отраслей городского хозяйства.
Основная идея состоит в том, чтобы все планирование в городе, прежде всего бюджетное, производилось в соответствии со средне- и долгосрочными целями, динамичной экономике и достижения устойчивого развития.
На основании сформированного в Программе перечня основных направлений формируются целевые комплексные программы и они будут рассчитаны на конкретный период. Каждая целевая программа структурно включает в себя цель, задачи и мероприятия, а также график ее выполнения, примерные оценки объема и источников необходимых ресурсов.
Порядок разработки целевых комплексных программ, организации текущего планирования и создания системы мониторинга и оценки выполнения Программы будут приняты решением мэрии.

1. План мероприятий по реализации Программы развития города Ош на 2019-2020-годы

	 №
	Мероприятия 
	Сроки исполнения
	Ожидаемый результат
	Ответственные исполнители
	Бюджет, тыс. сомов

	Источники финансирования

	Экономическая политика

	Развитие среднего и малого бизнеса, привлечение инвестиций и увеличение доходов местного бюджета 

	
	Содействие в создании и стабильной работе новых предприятий / принятие мер по поддержке малого и среднего бизнеса
	2019-2020
	Будут разработаны бизнес-проекты по привлечению кредитов для субъектов малого и среднего бизнеса из фондов, кредитных учреждений, будет введены новые предприятия, создается новые рабочие места
	Отдел экономики, финансов и инвестиций,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош
	
	

	
	1.1. Содействие вводу в эксплуатацию II цеха по выпуску мешков ОсОО «Полипласт»
	2019
	Будет введено в эксплуатацию цех, увеличится поступление налогов в местный бюджет, будут созданы дополнительные рабочие места
	Отдел экономики, финансов и инвестиций,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош,
ОсОО “Полипласт”
	19 400,0
тыс.сомов

	Инвестиции

	
	1.2. Содействие в создании текстильной фабрики “Кыргыз Текстиль” (I этап)
	2019-2020
	Завод будет введено в эксплуатацию, увеличится поступление налогов в местный бюджет, будут создаваться новые рабочие места
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление муниципальной собственности,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош,
ОсОО “Кыргыз Текстиль ЛТД”
	1 038 000,0
тыс.сомов
	Инвестиции

	
	1.3. Содействие в создании автосборочного завода со стороны ОсОО “Унаа курулуш”
	2019-2020
	Завод будет введено в эксплуатацию, увеличатся поступления налогов в местный бюджет, будут созданы новые рабочие места
	Отдел экономики, финансов и инвестиций,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош,
ОсОО “Унаа курулуш”
	34 600,0
тыс.сомов
	Инвестиции

	
	Разработка и реализация плана мероприятий по улучшению позиций города в международных рейтингах
	2019-2020
	Будет утверждаться план мероприятий по улучшению позиций города в международных рейтингах
	Отдел экономики, финансов и инвестиций,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош
	
	

	
	Создание / обновление каталога и карты инвестиционных проектов
	2019
	Создастся карта инвестиционных проектов
	Отдел экономики, финансов и инвестиций,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош
	
	

	
	Разработка и реализация карты проектов по линии государственно-частного партнерства
	2019-2020
	Создастся карта проектов, реализуемых по линии государственно-частного партнерства
	Отдел экономики, финансов и инвестиций,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош
	
	

	
	Реализация мер по увеличению поступления доходов в местный бюджет
	2019-2020
	Будет ежегодный рост объем местного бюджета, составит не менее 10 процентов
	Отдел экономики, финансов и инвестиций,
соответствующие государственные и муниципальные учреждения и предприятия
	
	

	
	
Итого:
	
	
1 092 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	1 092 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	Развитие сферы туризма

	
	Проведение масштабной информационной кампании в интернете по продвижению туризма
	2019-2020
	Будет развита сфера туризма посредством освещения в интернете
	Отдел социального развития,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош,
 Служба по связям с общественностью
	
	

	
	Создание центра по содействие туристическим операторам, агентствам и субъектам, оказывающих услуги
	2019
	Создастся единая база по туризму
	Отдел социального развития,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош
	
	

	
	Содействие в участии туристических операторов, агентств и субъектов, оказывающих услуги в крупных международных туристических ярмарках, фестивалях, проведение в городе международных туристических фестивалей и других мероприятий
	2019-2020
	Создастся предпосылка для повышения туристического потенциала города
	Отдел социального развития,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош,
Ошское городское управление культуры

	500,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	Решение вопросов по реконструкции центрального рынка и создание на ее месте улицы народного творчества и ремесленников
	2019-2020
	Создастся предпосылка для повышения туристического потенциала города
	Отдел социального развития,
Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Агентство развития внешних связей и бизнес среды при мэрии города Ош,
Ошское городское управление культуры
	
	

	
	
Итого:
	
	
500,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	500,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	
	
	
	

	Улучшение инфраструктуры коммунального хозяйства

	Улучшение качества обеспечения жителей чистой питьевой водой

	
	Реализация II фазы проекта “Реабилитация системы водоснабжения и канализации города Ош”, финансируемой по линии Европейского Банка Реконструкции и Развития
	2019-2020
	Улучшится качество обеспечения жителей чистой питьевой водой. Будет проведена реконструкция станции по очистке сточных вод, насосных станций №9, №4 и №2, установлено новое оборудование.
Будут установлены водомерные счетчики в микрорайонах «Амир Темур», «Достук» и «Ак-Тилек»
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошгорводоканал»
	842 831,0 тыс.сомов
	Европейский Банк Реконструкции и Развития


	
	Реализация мер, направленных на обеспечение бесперебойным водоснабжением жителей города
	2019-2020
	Улучшится качество водообеспечения жителей чистой питьевой водой
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошгорводоканал»,
Управление капитального строительства
	
	

	
	11.1. Обеспечение бесперебойным водоснабжением жителей сел Жапалакского муниципального территориального управления (МТУ)
(строительство резервуара объемом 6000 м3, двух резервуаров объемом 1000 м3 и проведение линий водоснабжения в селах)
	2019-2020
	Жители сел будут обеспечены бесперебойным водоснабжением
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	160 000,0 тыс.сомов


	Республиканский бюджет




	
	11.2. Завершение прокладки линии водоснабжения в селе “Толойкон” Жапалакского МТУ
	2019
	Жители сел будут обеспечены бесперебойным водоснабжением
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	8 800,0
тыс.сомов

(2018 - 6,5 млн.сомов
2019 - 2,3 млн.сомов)
	Местный бюджет



	
	11.3. Проведение линии водоснабжения по улице Гастелло ТС №4 “Ак-Тилек”
	2019
	Жители будут обеспечены бесперебойным водоснабжением
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	2 200,0
тыс.сомов


	Местный бюджет



	
	11.4. Замена водопроводных линий, протяженностью 4,5 км в кварталах 222, 223 ТС №11 “Жибек-Жолу”
	2019
	Улучшится качество водоснабжения
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	8 500,0
тыс.сомов
	Местный бюджет



	
	Проведение работ по реализации проекта строительства дамбы на участке “Данги” и разработка альтернативных проектов по обеспечению населения чистой питьевой водой
	2019-2020
	Улучшится качество водоснабжения
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	227 500,0
тыс.сомов
	Азиатский Банк Развития



	
	Проведение информационных компаний среди населения и школьников по экономному использованию питьевой воды
	2019-2020
	Уменьшится обьем нерационального использования питьевой воды
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошгорводоканал»,
Служба по связям с общественностью
	
	

	
	
Итого:
	
	
1 250 331,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	20 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	160 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	1 070 331,0 тыс.сомов
	
	
	

	Улучшение жилищно-коммунальных условий многоэтажных жилых домов, обновление фасадов домов, благоустройство и озеленение придомовых территорий, строительство детских площадок

	
	Покраска и побелка фасадов жилых многоэтажных домов
	2019-2020
	Улучшится эстетика городской среды
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное жилищно-коммунальное управление города Ош
	30 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	Установка домофонов в подъездах многоэтажных жилых домов
	2019-2020
	Будет обеспечена безопасность, чистота в подъездах
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное жилищно-коммунальное управление города Ош
	
	Средства населения

	
	Модернизация и реконструкция инженерных коммуникаций, а также подключение к отопительной системе многоэтажных жилых домов
	2019-2020
	Улучшится качество предоставления коммунальных услуг, многоэтажные жилые дома подключены к отопительной системе
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное жилищно-коммунальное управление города Ош
	5 500,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	
Итого:
	
	
35 500,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	35 500,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	
	
	
	

	Улучшение системы сброса сточных вод

	
	Улучшение качества системы сброса сточных вод и строительство новых линий
	2019-2020
	Создастся благоприятные условия для горожан
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Отдел городского транспорта и хозяйства,
Управление капитального строительства,
Муниципальное предприятие «Ошгорводоканал»
	20 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет,
средства населения

	
	16.1. Строительство и ремонт канализационных сетей
(согласно утверждаемого титульного списка управления капитального строительства)
	2019-2020
	Создастся благоприятные условия для горожан
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Отдел городского транспорта и хозяйства,
Управление капитального строительства,
Муниципальное предприятие «Ошгорводоканал»
	
	Местный бюджет, средства населения

	
	16.2. Строительство и ремонт канализационных сетей
(в порядке софинансирования проектов)
	2019-2020
	Создастся благоприятные условия для горожан
	Отдел экономики, финансов и инвестиций,
Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Отдел городского транспорта и хозяйства,
Управление капитального строительства,
Муниципальное предприятие «Ошгорводоканал»
	
	Местный бюджет
средства населения

	
	
Итого:
	
	
20 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	20 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	
	
	
	

	Благоустройство и озеленение города

	
	Создание мест для отдыха граждан
	2019-2020
	Создастся благоприятные условия для отдыха горожан и гостей
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
	
	

	
	17.1. Реконструкция и озеленение парка имени Т.Сатылганова (строительство малого архитектурного фасада, 2–х фонтанов и общественного туалета)
	2019-2020
	Будут созданы благоприятные условия для отдыха горожан и гостей
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
	2 000,0
тыс.сомов

18 000,0
тыс.сомов



	Местный бюджет, средства доноров


	
	17.2. Озеленение и благоустройство сквера “Пионерская”
	2020
	Будут созданы благоприятные условия для отдыха горожан и гостей
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»
	1 000,0
тыс.сомов

1 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет, средства доноров

	
	17.3. Озеленение и благоустройство сквера “Ленин»
	2019
	Будут созданы благоприятные условия для отдыха горожан и гостей
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»
	2 500,0
тыс.сомов

2 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет,
средства доноров

	
	17.4. Озеленение и благоустройство сквера “Достук”
	2020
	Будут созданы благоприятные условия для отдыха горожан и гостей
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»
	5 000,0
тыс.сомов

6 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет,
средства доноров

	
	17.5. Озеленение и благоустройство 2-й части парка “Жениш”
	2019-2020
	Создадутся благоприятные условия для отдыха горожан и гостей
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»
	3 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	17.6. Строительство бульвара на улице Б.Осмонова микрорайона “Кулатов”
	2019-2020
	Создадутся благоприятные условия для отдыха горожан и гостей
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства,
Ошское региональное управление по градостроительству и архитектуре,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»
	30 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	17.7. Установка инсталляций на всех местах отдыха города
	2019-2020
	Улучшится облик города и эстетика городской среды
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»
	500,0
тыс.сомов

500,0
тыс.сомов

	Местный бюджет,
средства доноров

	
	Реабилитация городских фонтанов
	2019-2020
	Создается благоприятные условия для отдыха горожан и гостей
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
	
	

	
	18.1. Строительство фонтана возле ОКДТ имени С.Ибраимова
	2020
	Будут созданы благоприятные условия для отдыха горожан и гостей
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
	4 000,0
тыс.сомов

4 000,0
тыс.сомов

	Местный бюджет,
средства доноров

	
	18.2. Строительство фонтана возле драматического театра имени Бабура
	2020
	Будут созданы благоприятные условия для отдыха горожан и гостей
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
	2 000,0
тыс.сомов

2 500,0
тыс.сомов
	Местный бюджет,
средства доноров

	
	18.3. Реабилитация фонтана возле здания мэрии города Ош
	2019-2020
	Будут созданы благоприятные условия для отдыха горожан и гостей
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
	1 500,0
тыс.сомов

1 500,0
тыс.сомов

	Местный бюджет,
средства доноров

	
	18.4. Реконструкция фонтана в зоне отдыха “Каныкей”
	2019-2020
	Создадутся благоприятные условия для отдыха горожан и гостей
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
	1 000,0
тыс.сомов

1 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет,
средства доноров

	
	18.5. Реконструкция фонтана на пересечении улиц Нурматова-Масалиева
	2019
	Создадутся благоприятные условия для отдыха горожан и гостей
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
	1000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	18.6. Реконструкция фонтана в зоне отдыха “Алымбек-Датка”
	2019-2020
	Создадутся благоприятные условия для отдыха горожан и гостей
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
	3 000,0
тыс.сомов

3 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет,
средства доноров

	
	18.7. Строительство фонтана в зоне отдыха “Жибек–Жолу”
	2020
	Будут созданы благоприятные условия для отдыха горожан и гостей
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»,
Управление капитального строительства
	2 800,0
тыс.сомов
	Средства доноров

	
	Начать внедрение систем капельного орошения газонов и цветников на центральных улицах города
	2019-2020
	Улучшится качество озеленения города
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»
	3 000,0
тыс.сомов

3 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет,
средства доноров

	
	Реабилитация ирригационных систем города (установка лотков на улице Курманжан-Датка от улицы Навои до улицы Г.Айтиева)
	2019-2020
	Улучшится система полива
	Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»
	3 500,0
тыс.сомов
	Средства доноров

	
	
Итого:
	
	
133 300,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	59 500,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	73 800,0 тыс.сомов
	
	
	

	Улучшение санитарного состояния города

	
	Реализация проекта “Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами”, финансируемого по линии Европейского Банка Реконструкции и Развития
	2019-2020
	Улучшится санитарное состояние города
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ош-Тазалык»
	
	Европейский Банк Реконструкции и Развития

	
	21.1. На основании проекта решение вопроса выделения земельного участка для строительства нового полигона для твердых бытовых отходов
	2019-2020
	Размещение твердых бытовых отходов будет соответствовать нормам
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ош-Тазалык»
	460 520,0 тыс.сомов
	Европейский Банк Реконструкции и Развития

	
	21.2. Приобретение оборудования для полигона:
1 единица бульдозера;
1 единица экскаватора;
1 единица самосвала
	2019-2020
	Улучшится санитарное состояние города
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ош-Тазалык»
	63520,0
тыс.сомов
	Европейский Банк Реконструкции и Развития

	
	21.3. Приобретение контейнеров:
1136 единиц контейнеров объемом 1,1 м3;
32 единицы кузов контейнеров объемом 8 м3
	2019-2020
	Улучшится санитарное состояние города
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ош-Тазалык»
	63520,0
тыс.сомов
	Европейский Банк Реконструкции и Развития

	
	21.4. Приобретение для вывоза мусора:
10 единиц объемом 10 м3;
8 единиц объемом 16 м3;
10 единиц объемом 18 м3;
2 единиц бункерной техники объемом 8 м3
	2019-2020
	Улучшится санитарное состояние города
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ош-Тазалык»
	155624,0 тыс.сомов
	Европейский Банк Реконструкции и Развития

	
	21.5. Реконструкция офиса и приобретение офисного оборудования (3 здания)
	2019-2020
	Создадутся условия для работников
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ош-Тазалык»
	23820,0
тыс.сомов
	Европейский Банк Реконструкции и Развития

	
	21.6. Ремонт точек размещения мусорных контейнеров:
1136 единиц контейнеров объемом 1,1 м3;
32 единицы кузов контейнеров объемом 8 м3
	2019-2020
	Улучшится санитарное состояние города
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Ош-Тазалык»
	26996,0
тыс.сомов
	Европейский Банк Реконструкции и Развития

	
	Итого:

	
	794 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	794 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	Улучшение системы обеспечения жителей города тепловой энергией

	
	Улучшение качества обеспечения горожан тепловой энергией и подключение новых многоэтажных жилых домов к системе отопления
	2019-2020
	Улучшится качество обеспечения горожан тепловой энергией
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Теплоснабжение»
	10 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет
средства населения

	
	22.1. Обеспечения горожан тепловой энергией в рамках софинансирования проектов
	2019-2020
	Улучшится качество обеспечения горожан тепловой энергией
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Теплоснабжение»
	
	Местный бюджет
средства населения

	
	22.2. Проведение ремонтных работ котельных и систем теплоснабжения за счет собственных средств предприятий
	2019-2020
	Улучшится качество обеспечения горожан тепловой энергией
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие «Теплоснабжение»
	
	Собственные средства предприятий

	
	
Итого:
	
	
10 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	10 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	
	
	
	

	Улучшение системы газоснабжения города

	
	Содействие в замене устаревших подземных трубопроводов природного газа на улицах города
	2019-2020
	Снизится риск утечки природного газа
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Филиал “Ошгаз” ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию)
	
	ОсОО «Газпром Кыргызстан»

	
	23.1. Замена 15,5 км трубопроводов природного газа на улицах И.Разакова, Б.Осмонова Г.Айтиева, А.Шакирова
	2019
	Снизится риск утечки природного газа
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Филиал “Ошгаз” ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию)
	195000,0 тыс.сомов
	ОсОО «Газпром Кыргызстан»

	
	23.2. Замена 17 км трубопроводов природного газа на улицах А.Масалиева, Р.Абдыкадырова, Э.Алиева, Б.Осмонова, Касымбекова, Курманжан-Датки
	2019-2020
	Снизится риск утечки природного газа
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Филиал “Ошгаз” ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию)
	230000,0 тыс.сомов
	ОсОО «Газпром Кыргызстан»

	
	23.3. Газификация сел “Жапалакского” муниципального территориального управления и проведение 30 км линий природного газа низкого и среднего давления
	2019-2020
	1028 абонентов будут обеспечены природным газом
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Филиал “Ошгаз” ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию)
	35000,0
тыс.сомов
	ОсОО «Газпром Кыргызстан»

	
	
Итого:
	
	
460 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	460 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	Улучшение качества системы общественного транспорта города

	
	Внедрение системы билетирования в общественном транспорте в рамках проекта Европейского Банка Реконструкции и Развития по улучшению системы общественного транспорта города
	2019
	Улучшится система учета
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Ошское городское муниципальное автотранспортное предприятие
	54 317,5
тыс.сомов
	Европейский Банк Реконструкции и Развития

	
	
Итого:
	
	
54 317,5 тыс.сомов
	

	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	54 317,5 тыс.сомов
	
	
	

	Уличное освещение города

	
	Освещение внутренних дорог энергосберегающими лампами
	2019-2020
	Сократится потребление электроэнергии, будет проведено освещение 46,5 км улиц.
	Отдел городского транспорта и хозяйства,
Муниципальное предприятие “Ошсвет”,
Управление капитального строительства
	22651,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	
Итого:
	
	
22 651,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	22 651,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	
	
	
	

	Градостроительство и муниципальная собственность

	Разработка проекта детальной планировки города 

	
	Завершение проекта детальной планировки города Ош (ПДП)
	2019-2020
	Будет утверждена детальная планировка города Ош
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Ошское региональное управление по градостроительству и архитектуре
	21000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет


	
	Принятие правил застройки и землепользования (новой редакции)
	2019
	Будут утверждены правила застройки и землепользования
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Ошское региональное управление по градостроительству и архитектуре
	
	

	
	
Итого:
	
	
21 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	21 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	
	
	
	

	Обеспечение доступным жильем 

	
	Строительство энергоэффективного 81-квартирного дома по линии ипотечного строительства
	2019-2020
	Государственные и муниципальные служащие будут обеспечены доступным жильем
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Муниципальное учреждение “Фонд развития жилищного строительства, инвестиций инновационных технологий”
	200 000,0
тыс.сомов
	Внебюджетные средства

	
	
Итого:
	
	
200 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	200 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	Улучшение системы дорожной инфраструктуры 

	Проведение работ по строительству объездной дороги

	
	Проведение работ по планированию строительства и изысканию финансовых средств для строительства дороги при въезде в город протяженностью 4,5 км (660 км участок дороги Бишкек-Ош)
	2019-2020
	Будет проведены работа по планированию строительства и изыскание финансовых средств
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Отдел экономики, финансов и инвестиций,
Управление городских дорог
	
	

	
	Проведение работ по планированию строительства и изысканию финансовых средств для строительства южной объездной дороги (протяженность 28 км)
	2019-2020
	Будет проведена работа по планированию строительства и изыскании финансовых средств
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Отдел экономики, финансов и инвестиций,
Управление городских дорог
	
	

	
	
Итого:
	
	
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	
	
	
	

	Реконструкция и строительство дорог города

	
	Ремонт и строительство дорог и тротуаров города (согласно титульного списка управления городских дорог)
	2019-2020
	Улучшится дорожная инфраструктура
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление городских дорог,
Управление капитального строительства
	100 000,0 тыс.сомов

	Местный бюджет

	
	Разработка проектной сметной документации и строительство пешеходных переходов на пересечении улиц А.Масалиев-А.Навои, А.Масалиев-Ы.Монуев, А.Масалиев-Абдыкадыров, Курманжан-Датка-Г.Айтиев
	2019-2020
	Будет разработана проектная сметная документация и начаты соответствующие работы в данном направлении
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства,
Управление городских дорог
	60 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	Проведение работ по привлечению средств на реконструкцию дорог города(55 улиц)
	2019-2020
	Будет проведена работа по привлечению грантовых средств
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление городских дорог
	
	Грантовые средства КНР

	
	
Итого:
	
	
160 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	160 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	
	
	
	

	Установка дорожных знаков и обеспечение безопасности дорожного движения

	
	Обеспечение безопасности дорожного движения, реализация мер по упорядочению транспортного движения пешеходных переходов
	2019-2020
	Обеспечится безопасность дорожного движения
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление городских дорог,

	
	

	
	33.1. Перевод системы управления уличным освещением на систему “АСУДД-автоматизированное управление”
	2019-2020
	Обеспечится безопасность дорожного движения
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление городских дорог
	5000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	33.2. Замена устаревших ламп уличного освещения на новые светодиодные, установка новых линий освещения
	2019-2020
	Обеспечится безопасность дорожного движения
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление городских дорог
	10000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	35.3. Изучение вопроса и создание мест для парковок автотранспортных средств
	2019-2020
	Обеспечится безопасность дорожного движения
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление городских дорог
	
	В рамках государственного частного партнерства

	
	Оказание содействия в реализации компонента “Безопасный город” в рамках проекта “Умный город”

	2019-2020
	Будет оказано содействие в реализации проекта
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Сектор обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций,
Управление городских дорог
	
	Инвестиции

	
	
Итого:
	
	
15 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	15 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	
	
	
	

	Эффективное управление муниципальной собственностью

	
	Создание/обновление реестра муниципальной собственности
	2019
	Будет база данных по муниципальным объектам, обеспечится открытость информации
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление муниципальной собственности
	
	

	
	Установка шлагбаума при въезде в авторынок “Жапалак”
	2019
	Обеспечится качественный учет въезда количества автотранспортных средств
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление муниципальной собственности,
Муниципальное учреждение «Авторынок Жапалак»
	2 500,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	
Итого:
	
	
2 500,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	2 500,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	
	
	
	

	Социальная сфера

	Развитие сферы образования

	
	Завершение строительства переходящих социальных объектов
	2019-2020
	Улучшится показатель по обеспеченности школами и повышается уровень качества образовательных услуг
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	
	

	
	37.1. Завершение строительства нового учебного корпуса средней школы №3 имени Ломоносова на 500 ученических мест
	2019-2019
	Улучшится показатель по обеспеченности школами и повышен уровень качества образовательных услуг
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	15 300,0
тыс.сомов
	Республиканский бюджет

	
	37.2. Завершение строительства новой школы в жилмассиве “Амир-Темур” на 625 ученических мест
	2019-2020
	Улучшится показатель по обеспеченности школ и повышается уровень качества образовательных услуг
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	50 000,0
тыс.сомов
	Республиканский бюджет

	
	37.3. Завершение строительства новой школы в жилмассиве “Жибек-Жолу” на 275 ученических мест
	2019-2020
	Улучшится показатель по обеспеченности школами и повышен уровень качества образовательных услуг
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	28 800,0
тыс.сомов
	Республиканский бюджет

	
	37.4. Завершение строительства новой школы в жилмассиве “Курманжан-Датка-2” на 275 ученических мест
	2019-2020
	Улучшится показатель по обеспеченности школами и повышен уровень качества образовательных услуг
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	22 800,0
тыс.сомов
	Республиканский бюджет

	
	Содействие в создании частных детских садов и принятие мер по возврату детских садов, переданных в частную собственность
	2019-2020
	Улучшится показатель по обеспеченности детскими садами
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Ошское городское управление образования
	
	

	
	Реконструкция здания школы в детский сад в селе “Тээке”
	2019-2020
	Улучшится показатель по обеспеченности детскими садами
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	9 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет



	
	Проведение ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях и других социальных объектах
	2019-2020
	Улучшится инфраструктура социальных объектов
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства,
Ошское городское управление образования
	
	

	
	Строительство общежития в лагере “Жаштык” на 250 мест
	2019-2020
	Создадутся условия для отдыха детей
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	25 600,0
тыс.сомов
	Средства доноров

	
	Установка системы видеонаблюдения в 54 средних школах и 38 детских садах
	2019-2020
	Будет установлена система видеонаблюдения, обеспечена безопасность детей
	Отдел социального развития,
Ошское городское управление образования

	2 000,0
тыс.сомов

6 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет,
Средства доноров

	
	Внедрение во всех муниципальных детских садах системы электронной очереди
	2019
	Прием в детские сады будут осуществляться на основании электронной очереди, предотвратятся коррупционные проявления
	Отдел социального развития,
Ошское городское управление образования
	
	

	
	Реализация программы многоязыкового обучения в 7 средних школах города
	2019
	Обучение будет проводится по многоязыковой программе
	Отдел социального развития,
Ошское городское управление образования

	500,0
тыс.сомов
	Средства доноров

	
	
Итого:
	
	
160 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	11 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	116 900,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	32 100,0 тыс.сомов
	
	
	

	Развитие спорта

	
	Ремонт городского стадиона имени А.Суюмбаева
	2019-2020
	Улучшится инфраструктура и условия для отдыха и развития спорта
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	10 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	Установка спортивных тренажеров в парках и скверах города
	2019-2020
	Создадутся условия для отдыха и развития спорта
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства,
Муниципальное предприятие «Ошский комбинат благоустройства и зеленого хозяйства»
	5 000,0
тыс.сомов

5 000,0
тыс.сомов


	Местный бюджет,
Средства доноров

	
	Строительство детских и спортивных площадок в микрорайонах города
	2019-2020
	Создадутся условия для отдыха и развития спорта
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	5 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	
Итого:
	
	
25 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	20 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	5 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	Культура

	
	Оказание содействия в организации и проведении саммита “Тюрксой” в городе Ош
	2019
	Увеличится приток туристов, повышается культурный уровень граждан
	Отдел социального развития,
Ошское городское управление культуры
	5 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет,
Средства доноров

	
	Оказание содействия в строительстве частных культурных и рекреационных объектов
	2019-2020
	Создадутся условия для граждан
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Отдел социального развития,
Ошское городское управление культуры
	
	

	
	
Итого:
	
	
5 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	5 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	
	
	
	

	Развитие системы социальной защиты населения

	
	Реализация общественных полезных проектов в рамках государственного социального заказа
	2019-2020
	Будут реализованы общественно полезные проекты
	Отдел социального развития,
Ошское городское управление труда и социального развития
	6 000,0
тыс.сомов

	Местный бюджет,
Средства доноров

	
	50.1. Создание / поддержка центров для социально незащищенных категорий граждан (семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ), пожилых граждан), в рамках государственного социального заказа
	2019-2020
	Будут реализованы общественно полезные проекты
	Отдел социального развития,
Ошское городское управление труда и социального развития,
Неправительственные организации
	
	Местный бюджет,
Средства доноров

	
	Оказание материальной помощи социально нуждающимся гражданам
	2019-2020
	Будут удовлетворены социальные потребности граждан
	Отдел социального развития,
Ошское городское управление труда и социального развития
	3 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
	2019-2020
	Будут удовлетворены социальные потребности граждан
	Отдел социального развития,
Ошское городское управление труда и социального развития
	15 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	
Итого:
	
	
24 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	24 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	
	
	
	

	Здравоохранение

	
	Оказание содействия во внедрении программного обеспечения «Электронная медицина» для организаций здравоохранения города Ош
	2019
	Улучшится качество оказания медицинских услуг
	Отдел социального развития,
Ошская городская клиническая больница

	4 800,0
тыс.сомов
	Внебюджетные средства
(ФОМС)

	
	Улучшение инфраструктуры филиалов ЦСМ города Ош
	2019-2020
	Улучшится качество оказания медицинских услуг
	Отдел социального развития,
Управление капитального строительства,
Центр семейной медицины
	5 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	Завершение строительства нового здания многопрофильной больницы на 150 коек в микр. Ак-Тилек
	2019
	Улучшится качество оказания медицинских услуг
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	1 810 000,0 тыс.сомов




8 527,7
тыс.сомов

	Грантовые средства КНР




Местный бюджет

	
	Оказание содействия в проведении капитального ремонта в детской больнице по профилактике инфекционных заболеваний
	2019-2020
	Улучшится качество оказания медицинских услуг
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	28 000,0
тыс.сомов
	Республиканский бюджет



	
	Строительство и проведение капитального ремонта в фельдшерско-акушерских пунктах
	2019-2020
	Улучшится качество оказания медицинских услуг
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
 Управление капитального строительства
	
	

	
	57.1. Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Арек
	2019
	Улучшится качество оказания медицинских услуг
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	1 100,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	57.2. Проведение капитального ремонта фельдшерского-акушерского пункта в селе Озгур
	2019-2020
	Улучшится качество оказания медицинских услуг
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	5 000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет

	
	57.3. Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Алмалык
	2019-2020
	Улучшится качество оказания медицинских услуг
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Управление капитального строительства
	
	Местный бюджет

	
	
Итого:
	
	
1 862 427,7 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	19 627,7 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	32 800,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	1 810 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	Развитие информационных технологий

	
	Организация IT-школы в городе Ош
	2018-2019
	Будут подготовлены IТ-специалисты, в городе улучшится сфера инноваций
	Отдел градостроительства и муниципальной собственности,
Муниципальное учреждение “Фонд развития жилищного строительства, инвестиций инновационных технологий”
	1400,0
тыс.сомов

3600,0
тыс.сомов
	Местный бюджет
инвестиции

	
	
Итого:
	
	
5 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	1 400,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	3 600,0 тыс.сомов
	
	
	

	Меры по предупреждению и борьбе с коррупцией

	
	Проведение совместно с соответствующими государственными органами работы по предупреждению и борьбе с негативными коррупционными проявлениями
	2019-2020
	Снизится коррупционные риски
	Сектор обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций;
Полномочный сотрудник по делам коррупции,
Соответствующие государственные органы
(по согласованию)
	1000,0
тыс.сомов
	Местный бюджет


	
	
Итого:
	
	
1 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	В том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	
	1 000,0 тыс.сомов
	
	
	

	
	Республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	Инвестиции
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



	

	ВСЕГО: (сомов)

	6 328 027,2 тыс.сомов

	
	В том числе:
	

	
	Местный бюджет
	448 178,7 тыс.сомов (7,1%)

	
	Республиканский бюджет
	309 700,0 тыс.сомов (4,9%)

	
	Инвестиции
	5 570 148,5 тыс.сомов (88,0%)



Примечание: курс валют рассчитан исходя из курса валют по состоянию на 24 октября 2018 года 1 доллар США - 69,2 сомов, 1 Евро - 79,4 сомов, 1 Юань - 10,0 сомов.

Руководитель аппарата Ошского городского Кенеша                                                                                                                           С.Маматалиева
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