УТРАТИЛО СИЛУ
 в соответствии с распоряжением Кабинета Министров КР от 28 июня 2024 года № 383-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 24 мая 2022 года № 266-р

В целях обеспечения ускоренного социально-экономического развития города Каракол Иссык-Кульской области в рамках Концепции региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 марта 2017 года № 194, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики":

1. Утвердить План мероприятий по развитию города Каракол Иссык-Кульской области на 2022 год (далее - План мероприятий) согласно приложению.

2. Министерству финансов Кыргызской Республики по согласованию с Комитетом по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша Кыргызской Республики:

1) увеличить объемы целевых трансфертов на 885000000,0 (восемьсот восемьдесят пять миллионов) сомов и выделить указанные средства мэрии города Каракол Иссык-Кульской области для финансирования выполнения Плана мероприятий;

2) предусмотреть соответствующие изменения при подготовке проекта Закона Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О республиканском бюджете на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы", вытекающие из настоящего распоряжения.

3. Государственному агентству архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики оказать техническую и консультационную помощь органам местного самоуправления города Каракол Иссык-Кульской области в реализации Плана мероприятий.

4. Рекомендовать мэрии города Каракол Иссык-Кульской области разработать комплекс мер, обеспечивающих целевое использование выделенных средств.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

Председатель	А.У.Жапаров

Приложение

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 по развитию города Каракол Иссык-Кульской области на 2022 год

| № | Задачи | Меры | Сумма денежных средств | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты (индикаторы) | Источник финанси- рования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Бюджетообразующие проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство муниципального крытого рынка на пересечении улиц Пржевальского и Кучукова | Проектное предложение по строительству крытого рынка: - разработка регламента по функционированию рынка; - предоставление в аренду торговых мест | 150,0 млн. сомов | 2022 г. | В городе будет открыт муниципальный рынок для индивидуальных предпринимателей | РБ | Мэрия г.Каракол (по согласованию) |
| 2 | Строительство мусороперерабатывающего завода | Создание условий для жителей и гостей города | 135,0 млн. сомов | 2022 г. | Чистый город - здоровая нация | РБ | Мэрия г.Каракол (по согласованию) |
| 3 | Строительство на базе МП "Дорожное хозяйство" заводов АБЗ и ЖБИ | Разработка технического задания на подготовку проекта | 100,0 млн. сомов | 2022 г. | Создание условий для ремонта дорог | РБ | Мэрия г.Каракол (по согласованию), ГААСЖКХ |
| 4 | Строительство туалетов в общественных местах | Разработка ПСД для строительства туалетов и определение земельных участков с подключением к централизованной системе канализации и водообеспечения | 15,0 млн. сомов | 2022 г. | Будут созданы условия для жителей и гостей города | РБ | Мэрия г.Каракол (по согласованию) |
| 2. Инфраструктурные проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт дорог | Улица Элебаева (0,8 км от улицы Токтогула до улицы Пржевальского); - улица Жамансариева (2,0 км от улицы Карасаева до кирпичного завода); - улица Тыныстанова (1,2 км от улицы Гебзе до улицы Кучукова); - фрезеровка улиц Иссык-Кульской, Парковой, Жамансариева, Алыбакова | 240,0 млн. сомов | 2022 г. | Создание условий для жителей и гостей города | РБ | Мэрия г.Каракол (по согласованию), МТККР |
| 6 | Строительство тротуаров | Всего будет построено 37 км тротуаров | 100,0 млн. сомов | 2022 г. | Создание условий для жителей и гостей города | РБ | Мэрия г Каракол (по согласованию) |
| 7 | Установка освещения | Будет приобретено 2000 шт. новых светодиодных ламп для неосвещенных улиц (150 W - 1000 шт.; 50 W - 1000 шт.) | 30,0 млн. сомов | 2022 г. | Создание условий для жителей и гостей города | РБ | Мэрия г.Каракол (по согласованию) |
| 8 | Установка мусорных урн | Будет приобретено 2500 единиц урн и установлено на центральных улицах города | 5,0 млн. сомов | 2022 г. | Будут установлены урны и созданы условия для обеспечения чистоты в городе | РБ | Мэрия г.Каракол (по согласованию) |
| 3. Социальные проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство спортивного комплекса | Подготовка соответствующих документов и объявление тендера на строительство спортивного комплекса с современным бассейном, мини-футбольной, баскетбольной и волейбольной площадками | 60,0 млн. сомов | 2022 г. | Спортсмены смогут проводить тренировочные сборы | РБ | Мэрия г.Каракол (по согласованию), ГААСЖКХ |
| 10 | Реконструкция стадиона | Реконструкция стадиона для создания условий спортсменам | 50,0 млн. сомов | 2022 г. | Увеличение количества спортсменов | РБ | Мэрия г.Каракол (по согласованию) |
|  | Всего: 10 проектов | Всего: 10 мероприятий | 885,0 млн. сомов | 2022 г. |  |  |  |

Список сокращений:

МТК	Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

ГААСЖКХ	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики

РБ	республиканский бюджет

МП	муниципальное предприятие

АБЗ	асфальтобетонный завод

ЖБИ	железобетонные изделия

ПСД	проектно-сметная документация