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УТРАТИЛО СИЛУв соответствии с
постановлением
Правительства КРот 15 ноября 2016 года N 589 г.Бишкек, Дом Правительстваот 24 апреля 2002 года № 248            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ       О Государственном плане мероприятий по реализации Программы         развитии информационно-коммуникационных технологий в                         Кыргызской Республике      В  целях  реализации
Указа
Президента  Кыргызской  Республики  «ОНациональной стратегии «Информационно-коммуникационные технологии  дляразвития  Кыргызской  Республики» от 10 марта 2002  года  и  Программыразвития   информационно-коммуникационных  технологий   в   КыргызскойРеспублике,   утвержденной
постановлением
Правительства   КыргызскойРеспублики  от  8  ноября  2001 года № 697 «Об  утверждении  Программыразвития   информационно-коммуникационных  технологий   в   КыргызскойРеспублике» Правительство Кыргызской Республики постановляет:   1.   Утвердить  прилагаемый  Государственный  план  мероприятий  пореализации     Программы    развития    информационно-коммуникационныхтехнологий в Кыргызской Республике (далее - Государственный план),   2.  Министерствам,    государственным  комитетам,  административнымведомствам,   государственным   комиссиям,   местным   государственнымадминистрациям,   органам  местного  самоуправления,   государственныморганизациям и учреждениям:   -  в  трехмесячный срок проработать и согласовать  с  Министерствомфинансов   Кыргызской   Республики  и   Министерством   транспорта   икоммуникаций  Кыргызской Республики вопросы финансового обеспечения  иисточников   финансирования  проектов   и   программ,   включенных   вГосударственный план;   -  в  соответствии с Программой ежегодно до 1 марта  следующего  заотчетным года представлять в Министерство транспорта и коммуникаций:   отчет   по  исполнению  мероприятий  по  реализации  Программы   запрошедший год;   план  мероприятий по реализации Программы на следующий за  отчетнымгод.   3.  Министерству  финансов  Кыргызской  Республики  и  Министерствутранспорта    и   коммуникаций   Кыргызской   Республики   подготовитьпредложения  по  финансовому  обеспечению Государственного  плана  приразработке  проекта Закона  Кыргызской  Республики  «О республиканском бюджете  Кыргызской Республики  на  2003 год»    в    соответствии   с   программой    развития     информационно-коммуникационных   технологий Кыргызской   Республики,   утвержденной  постановлением  Правительства Кыргызской Республики от  8  ноября  2001 года  №  697 «Об утверждении  Программы   развития   информационно-коммуникационных   технологий   в Кыргызской Республике».   4.  Министерству  транспорта и коммуникаций  Кыргызской  Республикисовместно   с  Государственным  комитетом  Кыргызской  Республики   поуправлению государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций,Министерством  финансов Кыргызской Республики и Министерством  юстицииКыргызской  Республики  в трехмесячный срок подготовить  учредительныедокументы  по  созданию  Фонда развития информационно-коммуникационныхтехнологий.   5.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить  наМинистерство транспорта и коммуникации Кыргызской Республики  и  отделторговли,  промышленного,  строительного и комплексов  и  коммуникацийАппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.              Премьер-министр                           К.Бакиев                                                               Утвержден                                           постановлением Правительства                                                  Кыргызской Республики                                           от 24 апреля 2002 года N 248                          ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЛАН             мероприятий по реализации "Программы развития               информационно-коммуникационных технологий                       в Кыргызской Республике"                           (2002-2010 годы)      1. Общие положения     2. Составляющие Государственного плана мероприятий по реализации        Программы развития информационно-коммуникационных технологий        в Кыргызской Республике     3. Мероприятия по реализации Программы развития        информационно-коммуникационных технологий в Кыргызской        Республике                                 ПАСПОРТ                  Государственного плана мероприятий                   по реализации Программы развития                    информационно-коммуникационных                  технологий в Кыргызской Республике -----------------------------------------------------------------------|Наименование  |Государственный план мероприятий по реализации        ||документа     |Программы развития информационно-коммуникационных     ||              |технологий в Кыргызской Республике                    ||--------------|------------------------------------------------------||Основание для |Указ Президента Кыргызской Республики от 10 марта 2002||разработки    |года "О Национальной стратегии                        ||              |"Информационно-коммуникационные технологии для        ||              |развития Кыргызской Республики", постановление        ||              |Правительства Кыргызской Республики от 8 ноября 2001  ||              |года N 697 "Об утверждении Программы развития         ||              |информационно-коммуникационных технологий в Кыргызской||              |Республике"                                           ||--------------|------------------------------------------------------||Основной      |Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской     ||разработчик   |Республики                                            ||--------------|------------------------------------------------------||Срок          |2002-2010 годы                                        ||реализации    |                                                      ||--------------|------------------------------------------------------||Цели и задачи |- формирование и осуществление единой                 ||              |  научно-технической и промышленной политики в сфере  ||              |  информатизации с учетом современного мирового уровня||              |  развития информационных технологий;                 ||              |- создание и развитие инфраструктуры управления       ||              |  процессами информатизации;                          ||              |- разработка и реализация механизмов                  ||              |  кредитно-финансовой, инвестиционной и инновационной ||              |  политики;                                           ||              |- разработка системных проектов корпоративных,        ||              |  отраслевых и проблемно-ориентированных              ||              |  информационных сред в составе интегрированной       ||              |  информационной среды                                ||--------------|------------------------------------------------------||Основные      |- создание нормативной правовой базы национальной     ||мероприятия   |  информационной инфраструктуры Кыргызской Республики;||программы     |- совершенствование механизмов государственного       ||              |  регулирования в сфере информатизации;               ||              |- внедрение новых информационных технологий и         ||              |  технических средств;                                ||              |- обеспечение доступа в сеть "Интернет" широким слоям ||              |  населения страны;                                   ||              |- создание системы управления государственными        ||              |  информационными ресурсами                           ||--------------|------------------------------------------------------||Источники     |Средства, выделяемые из республиканского и местных    ||финансирования|бюджетов, иностранные инвестиции и грантовые средства ||--------------|------------------------------------------------------||Ожидаемый     |- становление и развитие цивилизованного рынка        ||конечный      |  информационных услуг;                               ||результат     |- создание единой нормативной правовой базы в области ||              |  информатизации;                                     ||              |- повышение эффективности государственного            ||              |  регулирования в сфере информатизации, обеспечение   ||              |  совместимости информационных систем и сетей с учетом||              |  международных стандартов развития;                  ||              |- оптимизация бюджетных средств, выделяемых на        ||              |  создание и использование государственных            ||              |  информационных ресурсов;                            ||              |- создание условий для повышения конкурентоспособности||              |  отечественных средств телекоммуникационной техники, ||              |  информационных продуктов и услуг;                   ||              |- привлечение частных инвестиций в проекты и программы||              |  информатизации                                      |-----------------------------------------------------------------------                           1. Общие положения      Особо значимой  тенденцией  мирового развития и научно-техническойреволюции 21 века является развитие и широкое применение информационныхи  коммуникационных  технологий  (далее - ИКТ) во всех сферах жизнедея-тельности человечества.  ИКТ оказывают решающее значение для  повышенияконкурентоспособности экономики,  расширения возможностей ее интеграциив мировую систему хозяйства,  повышения эффективности  государственногоуправления и местного самоуправления.     За годы становления Кыргызской Республики как  независимого  суве-ренного  государства развитие ИКТ превратилось в необратимый,  поступа-тельный процесс, хотя сокращения так называемого "цифрового разрыва" отпромышленно  развитых стран в части информатизации экономики и обществане произошло.  Слабое развитие ИКТ объясняется целым рядом причин, пре-пятствующих  широкому внедрению и эффективному использованию ИКТ в эко-номике, развитию производства. Это, прежде всего:     - незавершенность  систематизированной взаимодополняющей,  направ-ленной на создание единого блока нормативно-правовой базы  информатиза-ции;     - слабое использование возможностей ИКТ в области государственногоуправления,  недостаточное  применение органами государственной власти,местными государственными администрациями и органами  местного  самоуп-равления эффективных технологий управления;     - слабая,  разрозненная,  недостаточно развитая инфраструктура ин-форматизации, неготовность частного сектора в участии в ее развитии;     - слабый уровень подготовки кадров в области создания и  использо-вания ИКТ, отсталость учебных программ;     - высокий уровень монополизации сетей связи,  создающий барьеры напути их использования и приводящий к перекосам в тарифной политике;     - наличие барьеров,  препятствующих привлечению иностранных инвес-тиций в сферу информатизации.     Одним из приоритетов развития государственного управления  респуб-лики является создание "электронного правительства".     Процессы информатизации уже активно идут на всех  уровнях,  многиемероприятия,  направленные на развитие ИКТ, реализуются или планируютсяк реализации в рамках  республиканских,  региональных  и  ведомственныхпрограмм.     Государственный план мероприятий Программы  развития  информацион-но-коммуникационных  технологий  в Кыргызской Республике (далее - Госу-дарственный план) направлен на проведение единой государственной  поли-тики в сфере ИКТ:     - формирование и осуществление единой научно-технической и промыш-ленной  политики  в сфере информатизации с учетом современного мировогоуровня развития информационных технологий;     - создание  и развитие инфраструктуры управления процессами инфор-матизации;     - разработка и реализация механизмов кредитно-финансовой, инвести-ционной и инновационной политики;     - разработка системных проектов корпоративных,  отраслевых и проб-лемно-ориентированных информационных сред в составе интегрированной ин-формационной среды, в т.ч. информационных сред:     органов государственной власти и местного самоуправления;     социальной, индивидуально-бытовой и правовой сферы (наука, образо-вание,  культура,  средства массовой информации, здравоохранение, соци-альная защита, занятость, жилищно-коммунальные службы, юридические кон-сультации и т.д.);     сферы производства и производственной инфраструктуры (сельское хо-зяйство,  промышленность, энергетика, связь, транспорт, строительство ит.д.);     сферы рыночной инфраструктуры (банки, фонды и т.д.);     - создание условий информационной безопасности и защиты данных какважнейшего фактора  интеграции  корпоративных,  отраслевых  и  предмет-но-проблемных информационных сред в единое информационное пространство,в т.ч.:     решение организационно-правовых  и технических вопросов информаци-онной безопасности и комплексной защиты данных в информационных  систе-мах;     совершенствование технологий защиты информации и  решение  проблеминформационной безопасности в существующих и проектируемых информацион-ных комплексах и системах;     разработка проектов  законодательных и иных нормативных и правовыхактов Кыргызской Республики по вопросам развития информационно-коммуни-кационных технологий;     разработка системно-технических предложений по созданию информаци-онных  систем и сетей телекоммуникаций,  обоснование и разработка стан-дартов по информационному взаимодействию между субъектами  единого  ин-формационного пространства;     организация проведения государственной  экспертизы  информационныхсистем и сетей, баз и банков данных (кроме специальных и защищенных), атакже обеспечение государственного контроля за их созданием и использо-ванием;     определение основных направлений тарифной и налоговой политики от-носительно информационной индустрии;     разработка и реализация предложений по  обеспечению  единой  госу-дарственной политики сертификации средств, систем и лицензирования дея-тельности в сфере информатизации;     реорганизация системы подготовки и переподготовки специалистов;     развитие инфраструктуры и  проведение  научно-исследовательских  иопытно-конструкторских работ в области компьютеризации,  цифровых теле-коммуникационных,  информационных технологий и создания  информационныхресурсов;     развитие международных и централизацию межрегиональных связей.     Кроме того, настоящий Государственный план направлен на реализациюзадач,  вытекающих из выступления Президента Кыргызской  Республики  назаседании Правительства Кыргызской Республики 24 января 2002 года,  по-ложений общенациональной стратегии "Комплексные  основы  развития  Кыр-гызской  Республики  до  2010 года" и Национальной стратегии сокращениябедности.                 2. Составляющие Государственного плана             мероприятий по реализации Программы развития               информационно-коммуникационных технологий                        в Кыргызской Республике      Государственный план  мероприятий по реализации Программы развитияинформационно-коммуникационных технологий в Кыргызской Республике  пре-дусматривает реализацию мероприятий по следующим основным направлениям:      2.1. Совершенствование законодательства и системы государственного          управления и местного самоуправления на базе          информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) "электронное          правительство"      Мероприятия этого  направления  предусматривают  создание правовыхпредпосылок для широкого использования ИКТ во всех сферах  общественнойжизни,  в экономике, во взаимоотношениях органов государственной властии местного самоуправления с гражданами и организациями.     Основными задачами, реализуемыми в рамках данного направления, яв-ляются создание правовой базы для решения проблем,  связанных с  произ-водством  и  распространением  документов в электронной цифровой форме,снижением административных барьеров и ограничений, препятствующих выхо-ду Кыргызской Республики на внешние рынки ИКТ,  обеспечение равных правна получение информации из всех  общедоступных  информационных  систем,усиление контроля целесообразности любого расширения перечня требованийк хозяйствующим субъектам со стороны государственных и местных  органовисполнительной власти.      2.2. Реальный сектор экономики и инфраструктура      Реальный сектор экономики - один из главных источников  бюджетооб-разования  страны.  В  связи с этим для интенсификации развития и ростапроизводства необходимо создание условий для внедрения новых информаци-онных технологий и развития коммуникационного обеспечения, что позволитпреодолеть их информационную изолированность.     Основные направления  развития  и  внедрения ИКТ в реальный секторэкономики - это:     - построение корпоративных сетей для повышения оперативности в уп-равлении и принятия оптимальных решений на  основе  анализа  полученнойинформации;     - создание банка и базы данных по выпускаемой продукции;     - обеспечение доступа всем секторам экономики в мировое информаци-онное пространство.     Данный блок  мероприятий предусматривает комплекс задач по внедре-нию ИКТ в систему управления сельскохозяйственным, строительным, транс-портным, промышленным, коммуникационным составляющими экономики респуб-лики и направлен на создание инфраструктуры, которая могла бы позволитьКыргызской  Республике  развивать указанные и смежные с ними отрасли наоснове новых информационных технологий.     Основными составляющими развития инфраструктуры ИКТ являются:     - обеспечение возможности доступа населения, частных, неправитель-ственных  и государственных организаций к информационным и телекоммуни-кационным услугам;     - становление  частного  предпринимательства главной ведущей силойразвития инфокоммуникационной инфраструктуры в Кыргызской Республике;     - построение новой модели внутренней инфокоммуникационной инфраст-руктуры республики,  поддерживающей как традиционные технологии,  так итехнологии сетей нового поколения;     - увеличение числа международных  информационных  магистралей  дляинтеграции национальной инфраструктуры в Глобальную информационную инф-раструктуру и создание  в  республике  мощных  транзитных  информацион-но-транспортных узлов.      2.3. Сектор обороны и правоохранительных органов      Одним из  главных  условий  обеспечения национальной безопасности,обороноспособности страны  и  правоохранительных  мероприятий  являетсясоздание соответствующей инфраструктуры управления,  основанной на воз-можности применения новых информационных технологий и средств  телеком-муникаций.  При этом необходимо обеспечить условия информационной безо-пасности страны.  Основными задачами в области обеспечения информацион-ной безопасности Кыргызской Республики являются:     - разработка основных направлений государственной политики  в  об-ласти обеспечения информационной безопасности, а также мероприятий, ме-ханизмов и программ, связанных с реализацией этой политики;     - развитие  и совершенствование системы обеспечения информационнойбезопасности, реализующей единую государственную политику в этой облас-ти;     - развитие научно-практических  основ  обеспечения  информационнойбезопасности с учетом современной геополитической ситуации, условий по-литического и экономического развития;     - разработка  современных  методов  и  средств  защиты информации,обеспечения безопасности информационных технологий,  и прежде всего ис-пользуемых в системах управления войсками и оружием, экологически опас-ными и экономически важными производствами;     - расширение взаимодействия с международными и зарубежными органа-ми и организациями при решении научно-технических и  правовых  вопросовобеспечения безопасности информации, передаваемой с помощью международ-ных телекоммуникационных систем и систем связи и др.      2.4. Социальный сектор      Цель информатизации социальной сферы - содействие созданию,  в со-ответствии  с  Комплексной  основой  развития,  справедливого общества,обеспечивающего устойчивое человеческое развитие и  социальную  защиту,доступ  к  качественным  услугам образования и здравоохранения для всехграждан,  формирование и развитие кадрового  потенциала  для  вхожденияКыргызской Республики в глобальную информационную экономику.     Основными направлениями государственного плана по реализации Прог-раммы  развития  информационно-коммуникационных технологий в КыргызскойРеспублике в социальной сфере являются:     - применение  ИКТ  и информационных систем для содействия реализа-ции,  общенациональной стратегии Комплексной основы развития  и  Нацио-нальной стратегии сокращения бедности;     - информатизация образования и менеджмента знаний;     - информатизация мониторинга и управления в здравоохранении.      2.5. Финансово-экономический сектор      Финансово-экономический сектор  -  это  наиболее  подготовленный квнедрению информационных и коммуникационных технологий секторов и кото-рый  предназначен для широкого внедрения таких компонентов,  как элект-ронная торговля и электронные платежи.  Без этого республика  не  можетговорить о своей готовности к полноценному вхождению в мировое информа-ционно-экономическое пространство.     Мероприятия этого  направления  предусматривают  создание  системыэлектронной торговли,  в том числе для осуществления закупок  продукциидля  государственных нужд.  Такая система существенно повысит эффектив-ность использования средств республиканского бюджета при  осуществлениигосударственных  закупок,  а также создаст предпосылки для широкого ис-пользования ИКТ в процессе взаимодействия органов государственной влас-ти и хозяйствующих субъектов.     Для достижения этих целей необходимо создать:     единую информационную инфраструктуру электронной торговли, включа-ющую республиканскую систему информационно-маркетинговых центров;     систему электронной  торговли  для осуществления закупок продукциигосударственных нужд;     единую базу данных товаров и услуг и систему ее поддержки.     Создание системы электронной торговли  для  осуществления  закупокпродукции  для  государственных нужд позволит автоматизировать эти про-цессы во всех органах исполнительной власти,  значительно уменьшить из-держки  государственных заказчиков при проведении конкурсов,  сократитьпотери и злоупотребления. При этом для государственных заказчиков будутсозданы типовые комплексы аппаратных и программных средств, необходимыедля проведения электронной торговли при осуществлении закупок продукциидля  государственных  нужд.  Ожидается,  что экономия бюджетных средствпосле внедрения системы составит примерно 10 процентов.     Создание системы  информационно-маркетинговых  центров  будет спо-собствовать поддержке и актуализации разрабатываемой в  рамках  данногонаправления  единой  базы  данных о продукции и услугах,  которая черезкомпьютерные сети будет доступна для всех граждан,  хозяйствующих субъ-ектов и органов государственной власти.                 3. Мероприятия по реализации Программы                развития информационно-коммуникационных                  технологий в Кыргызской Республике -----------------------------------------------------------------------|N   |     Мероприятие    |  Форма реализации  | Ответственные | Срок ||    |                    |                    | за исполнение |испол-||    |                    |                    |               |нения ||    |                    |                    |               |(годы)||----|--------------------|--------------------|---------------|------||1   |Совершенствование   |                    |               |      ||    |законодательства и  |                    |               |      ||    |системы             |                    |               |      ||    |государственного    |                    |               |      ||    |управления и        |                    |               |      ||    |местного            |                    |               |      ||    |самоуправления на   |                    |               |      ||    |базе информацион-   |                    |               |      ||    |но-коммуникационных |                    |               |      ||    |технологий (ИКТ)    |                    |               |      ||    |"электронное        |                    |               |      ||    |правительство"      |                    |               |      ||1.1 |Непрерывная система |Программа обучения и|Министерство   |2002- ||    |обучения            |переподготовки      |образования и  |2010  ||    |государственных     |                    |культуры,      |      ||    |служащих методам    |                    |Министерство   |      ||    |управления с        |                    |транспорта и   |      ||    |применением         |                    |коммуникаций   |      ||    |информационных      |                    |               |      ||    |технологий          |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||1.2 |Развитие            |Эффективная система |Отдел          |2002- ||    |государственной     |государственной     |информационного|2010  ||    |компьютерной сети   |компьютерной сети   |и телекоммуни- |      ||    |                    |                    |кационного     |      ||    |                    |                    |обеспечения    |      ||    |                    |                    |Управления     |      ||    |                    |                    |делами         |      ||    |                    |                    |Президента     |      ||    |                    |                    |Кыргызской     |      ||    |                    |                    |Республики     |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||1.3 |Региональная        |Информационные      |Местные        |2002- ||    |программа           |системы местных     |государственные|2010  ||    |информационно-комму-|госадминистраций и  |администрации и|      ||    |никационного        |местного            |органы местного|      ||    |обеспечения         |самоуправления      |самоуправления,|      ||    |                    |                    |Отдел          |      ||    |                    |                    |информационного|      ||    |                    |                    |и телекоммуни- |      ||    |                    |                    |кационного     |      ||    |                    |                    |обеспечения    |      ||    |                    |                    |Управления     |      ||    |                    |                    |делами         |      ||    |                    |                    |Президента     |      ||    |                    |                    |Кыргызской     |      ||    |                    |                    |Республики     |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||1.4 |Программа по        |Концепция развития  |Министерство   |2002- ||    |развитию            |информационного     |транспорта и   |2004  ||    |законодательства в  |права               |коммуникаций,  |      ||    |сфере информацион-  |                    |Министерство   |      ||    |но-коммуникационных |                    |юстиции        |      ||    |технологий          |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||1.5 |Аппаратная и        |Технические средства|Министерство   |2003- ||    |программная         |и программное       |юстиции        |2010  ||    |поддержка центра    |обеспечение         |               |      ||    |правовой информации |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||1.6 |Мониторинг и оценка |Аналитические       |Министерство   |2002- ||    |исполнения программ |материалы по        |транспорта и   |2010  ||    |в сфере информацион-|реализации          |коммуникаций,  |      ||    |но-коммуникационных |Национальной        |Государственное|      ||    |технологий          |стратегии           |агентство      |      ||    |                    |                    |связи,         |      ||    |                    |                    |Министерство   |      ||    |                    |                    |образования и  |      ||    |                    |                    |культуры       |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||1.7 |Информационная      |Действующая         |Национальный   |2003- ||    |корпоративная сеть  |распределенная      |статистический |2004  ||    |"Статистический     |информационная      |комитет        |      ||    |учет"               |система             |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||1.8 |Автоматизированная  |Корпоративная       |Министерство   |2003- ||    |система управления  |информационная      |экологии и     |2005  ||    |Министерства        |система             |чрезвычайных   |      ||    |экологии и          |                    |ситуаций       |      ||    |чрезвычайных        |                    |               |      ||    |ситуаций            |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||1.9 |Создание единой     |Геоинформационная   |Государственное|2002- ||    |геоинформационной   |система             |агентство по   |2005  ||    |системы по          |"Недвижимость"      |регистрации    |      ||    |регистрации         |                    |прав на        |      ||    |недвижимости        |                    |недвижимое     |      ||    |                    |                    |имущество      |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||1.10|Информационная      |Программно-техничес-|Государственное|2003- ||    |система "Геология"  |кий комплекс        |агентство по   |2005  ||    |                    |                    |геологии и     |      ||    |                    |                    |минеральным    |      ||    |                    |                    |ресурсам       |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||1.11|Единая              |Корпоративная сеть  |Госкомиссия по |2002  ||    |информационная      |                    |антимонопольной|      ||    |система Госкомиссии |                    |политике       |      ||    |по антимонопольной  |                    |               |      ||    |политике с          |                    |               |      ||    |подключением        |                    |               |      ||    |Чуйского и          |                    |               |      ||    |Бишкекского         |                    |               |      ||    |территориальных     |                    |               |      ||    |управлений          |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||1.12|Создание единого    |Программно-техничес-|Госкомиссия по |2002- ||    |информационно-анали-|кий комплекс        |контролю       |2003  ||    |тического центра по |                    |наркотиков     |      ||    |контролю законного и|                    |               |      ||    |незаконного оборота |                    |               |      ||    |наркотических       |                    |               |      ||    |средств в пределах  |                    |               |      ||    |республики и мировом|                    |               |      ||    |масштабе посредством|                    |               |      ||    |сети "Интернет"     |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||2   |Реальный сектор     |                    |               |      ||    |экономики и         |                    |               |      ||    |инфраструктура      |                    |               |      ||2.1 |Формирование базы   |База данных         |Министерство   |2003- ||    |данных продукции,   |                    |внешней        |2010  ||    |производимой        |                    |торговли и     |      ||    |промышленными       |                    |промышленности |      ||    |предприятиями       |                    |               |      ||    |республики          |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||2.2 |Разработать         |Пакет программного  |Министерство   |2003- ||    |программное         |обеспечения         |внешней        |2010  ||    |обеспечение         |                    |торговли       |      ||    |электронной торговли|                    |промышленности |      ||    |промышленной        |                    |               |      ||    |продукцией,         |                    |               |      ||    |выпускаемой         |                    |               |      ||    |отечественными      |                    |               |      ||    |предприятиями с     |                    |               |      ||    |целью реализации    |                    |               |      ||    |продукции внутри    |                    |               |      ||    |республики и на     |                    |               |      ||    |экспорт             |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||2.3 |Организация         |Автоматизированная  |Министерство   |2002- ||    |корпоративной       |система управления  |сельского,     |2005  ||    |информационной      |                    |водного        |      ||    |компьютерной сети   |                    |хозяйства и    |      ||    |аграрного комплекса |                    |перерабатыва-  |      ||    |(Создание единой    |                    |ющей           |      ||    |аграрной            |                    |промышленности |      ||    |информационной сети)|                    |               |      ||    |                    |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||2.4 |Создание            |Программно-техничес-|Государственная|2003- ||    |интегрированных     |кий комплекс        |комиссия по    |2010  ||    |автоматизированных  |                    |архитектуре и  |      ||    |рабочих мест в      |                    |строительству  |      ||    |подразделениях      |                    |               |      ||    |строительного       |                    |               |      ||    |комплекса           |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||2.5 |Разработка банка    |Программно-техничес-|Государственная|2002- ||    |данных по отрасли   |кий комплекс        |комиссия по    |2004  ||    |"Строительство"     |                    |архитектуре и  |      ||    |                    |                    |строительству  |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||2.6 |Создание и поддержка|Программно-техничес-|Государственная|2004- ||    |геоинформационной   |кий комплекс        |комиссия по    |2008  ||    |системы по отрасли  |                    |архитектуре и  |      ||    |"Строительство"     |                    |строительству  |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||2.7 |Автоматизированная  |Информационно-вычис-|Государственная|2003- ||    |система управления  |лительный комплекс  |комиссия по    |2005  ||    |поддержки развития  |                    |развитию       |      ||    |предпринимательства |                    |предпринима-   |      ||    |                    |                    |тельства       |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||2.8 |Автоматизированная  |Программно-техничес-|Министерство   |2003- ||    |система управления  |кий комплекс        |транспорта и   |2005  ||    |"Транспорт и дороги"|                    |коммуникаций   |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||2.9 |Автоматизированная  |Программно-техничес-|Министерство   |2003- ||    |система управления  |кий комплекс        |транспорта и   |2005  ||    |"Почтовая связь"    |                    |коммуникаций   |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||2.10|Сеть предприятий по |Программно-техничес-|Министерство   |2003- ||    |оказанию            |кий комплекс        |финансов,      |2010  ||    |интегрированных     |                    |Министерство   |      ||    |инфокоммуникационных|                    |транспорта и   |      ||    |услуг для отдаленных|                    |коммуникаций   |      ||    |и труднодоступных   |                    |               |      ||    |населенных пунктов  |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||2.11|Автоматизированная  |Информационная      |Кыргызстандарт |2002- ||    |информационная      |система             |               |2010  ||    |система             |                    |               |      ||    |"Стандартизация,    |                    |               |      ||    |метрология,         |                    |               |      ||    |сертификация,       |                    |               |      ||    |аккредитация"       |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||2.12|Система сервисного  |Сеть сервисных      |Отдел          |2002- ||    |обслуживания        |пунктов             |информационного|2005  ||    |абонентов           |Государственной     |и телекоммуни- |      ||    |Государственной     |компьютерной сети   |кационного     |      ||    |компьютерной сети   |                    |обеспечения    |      ||    |                    |                    |Управления     |      ||    |                    |                    |делами         |      ||    |                    |                    |Президента     |      ||    |                    |                    |Кыргызской     |      ||    |                    |                    |Республики,    |      ||    |                    |                    |Министерство   |      ||    |                    |                    |транспорта и   |      ||    |                    |                    |коммуникаций   |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||2.13|Создание базы и     |Программно-техничес-|Государственная|      ||    |банка данных по     |кий комплекс        |лесная служба  |      ||    |отрасли "Лес"       |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||2.14|Создание            |Программно-техничес-|Государственная|      ||    |Геоинформационной   |кий комплекс        |лесная служба  |      ||    |системы лесной      |                    |               |      ||    |отрасли             |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||3.  |Сектор обороны и    |                    |               |      ||    |правоохранительных  |                    |               |      ||    |органов             |                    |               |      ||3.1 |Создание локальных  |Локальная           |Министерство   |2002- ||    |сетей на базе       |вычислительная сеть |обороны        |2003  ||    |имеющегося          |                    |               |      ||    |оборудования с      |                    |               |      ||    |приобретением       |                    |               |      ||    |сетевых             |                    |               |      ||    |комплектующих для   |                    |               |      ||    |управлений          |                    |               |      ||    |Министерства обороны|                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||3.2 |Автоматизация       |Программно-техничес-|Министерство   |2002- ||    |деятельности        |кий комплекс        |обороны        |2003  ||    |управлений          |                    |               |      ||    |Министерства обороны|                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||3.3 |Организация сети    |Программно-техничес-|Министерство   |2002- ||    |центров и           |кий комплекс        |обороны        |2003  ||    |подразделений       |                    |               |      ||    |дистанционного      |                    |               |      ||    |обучения с          |                    |               |      ||    |использованием      |                    |               |      ||    |современных ИТ      |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||3.4 |Организация         |Мультимедиа         |Министерство   |2002- ||    |аудио-видео         |                    |обороны        |2003  ||    |конференций в       |                    |               |      ||    |Минобороны          |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||3.5 |Обеспечение         |Информационная сеть |Министерство   |2002- ||    |электронного        |                    |обороны        |2004  ||    |документооборота в  |                    |               |      ||    |Минобороны          |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||3.6 |Автоматизация работы|Программно-техничес-|Министерство   |2002- ||    |военных             |кий комплекс        |обороны        |2004  ||    |комиссариатов       |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||3.7 |Создание баз и      |База данных         |Министерство   |2002- ||    |банков данных       |                    |обороны        |2006  ||    |Минобороны          |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||3.8 |Информационно-техно-|Информационная сеть |Министерство   |2002- ||    |логическая система  |                    |обороны        |2006  ||    |Минобороны          |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||3.9 |Телекоммуникационный|Проект Атлас СНГ    |Служба         |2003- ||    |проект по внедрению |                    |национальной   |2010  ||    |в штатную           |                    |безопасности   |      ||    |эксплуатацию Системы|                    |(по            |      ||    |передачи данных     |                    |согласованию)  |      ||    |"Атлас СНГ"         |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||3.10|Проект создания     |Информационная      |Служба         |2003- ||    |Автоматизированной  |подсистема          |национальной   |2005  ||    |системы сбора,      |                    |безопасности   |      ||    |обработки и выдачи  |                    |(по            |      ||    |данных для          |                    |согласованию)  |      ||    |пограничных служб   |                    |               |      ||    |СНГ (Подсистема     |                    |               |      ||    |АСИО-ПВ СНГ)        |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||3.11|Проект создания     |Система резервных   |Служба         |2003- ||    |системы             |каналов             |национальной   |2005  ||    |ведомственных       |                    |безопасности   |      ||    |резервных           |                    |(по            |      ||    |радиоканалов связи  |                    |согласованию)  |      ||    |(ЗАС)               |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||3.12|Проект организации  |Проект              |Служба         |2003- ||    |структуры по        |информационно-анали-|национальной   |2005  ||    |определению         |тического центра    |безопасности,  |      ||    |стратегии и         |информационной      |Министерство   |      ||    |управлению системой |безопасности        |транспорта и   |      ||    |безопасности        |                    |коммуникаций   |      ||    |информационных      |                    |               |      ||    |ресурсов и защита   |                    |               |      ||    |информации в едином |                    |               |      ||    |информационном      |                    |               |      ||    |пространстве, с     |                    |               |      ||    |установлением       |                    |               |      ||    |функций разработки, |                    |               |      ||    |лицензирования и    |                    |               |      ||    |сертификации        |                    |               |      ||    |защитных аппаратных |                    |               |      ||    |и программных       |                    |               |      ||    |средств, а также    |                    |               |      ||    |права контроля и    |                    |               |      ||    |параллельного       |                    |               |      ||    |доступа к           |                    |               |      ||    |управляющим базам   |                    |               |      ||    |данных, проверки    |                    |               |      ||    |полномочий при      |                    |               |      ||    |обращении к ресурсам|                    |               |      ||    |сети                |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||3.13|Создание единой     |Корпоративная       |Министерство   |2002- ||    |корпоративной       |информационная сеть |внутренних дел |2003  ||    |информационной      |                    |               |      ||    |компьютерной системы|                    |               |      ||    |(Республика +       |                    |               |      ||    |область + райотделы)|                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||4   |Социальный сектор   |                    |               |      ||4.1 |Программа оснащения |Компьютерные классы |Министерство   |2002- ||    |и переоснащения     |                    |финансов,      |2010  ||    |учебных заведений   |                    |Министерство   |      ||    |компьютерной        |                    |образования и  |      ||    |техникой и          |                    |культуры       |      ||    |средствами          |                    |               |      ||    |телекоммуникаций    |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||4.2 |Создание нового     |Учебные пособия     |Министерство   |2002- ||    |поколения учебников |                    |образования и  |2010  ||    |и других учебных    |                    |культуры       |      ||    |материалов для школ |                    |               |      ||    |и вузов по ИКТ, в   |                    |               |      ||    |том числе в         |                    |               |      ||    |электронной форме.  |                    |               |      ||    |Создание электронных|                    |               |      ||    |(цифровых) библиотек|                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||4.3 |Создание            |Программно-техничес-|Министерство   |2002- ||    |корпоративной       |кий комплекс        |здравоохранения|2005  ||    |информационной      |                    |               |      ||    |системы сектора     |                    |               |      ||    |здравоохранения     |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||4.4 |Информационно-кон-  |Программно-техничес-|Министерство   |2002- ||    |сультационные пункты|кий комплекс        |труда и        |2004  ||    |по социальным       |                    |социальной     |      ||    |вопросам в областных|                    |защиты, Местные|      ||    |центрах (электронная|                    |государственные|      ||    |биржа труда)        |                    |администрации и|      ||    |                    |                    |органы местного|      ||    |                    |                    |самоуправления |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||4.5 |Создание компьютер- |Программно-техничес-|Министерство   |2002- ||    |но-информационной   |кий комплекс        |труда и        |2005  ||    |системы по          |                    |социальной     |      ||    |присвоению ЕИН      |                    |защиты         |      ||    |клиентам службы     |                    |               |      ||    |занятости           |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||4.6 |Создание компьютер- |Программно-техничес-|Министерство   |2003- ||    |но-информационной   |кий комплекс        |труда и        |2005  ||    |системы по ведению  |                    |социальной     |      ||    |банка данных        |                    |защиты         |      ||    |"Социальный паспорт |                    |               |      ||    |семьи"              |                    |               |      ||    |                    |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||5   |Финансово-экономи-  |                    |               |      ||    |ческий сектор       |                    |               |      ||5.1 |Национальный        |Программно-техничес-|Министерство   |2002- ||    |информационно-марке-|кий комплекс        |финансов,      |2004  ||    |тинговый центр в    |                    |Министерство   |      ||    |рамках сети         |                    |транспорта и   |      ||    |информационно-марке-|                    |коммуникаций   |      ||    |тинговых центров    |                    |               |      ||    |Содружества         |                    |               |      ||    |независимых         |                    |               |      ||    |государств          |                    |               |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||5.2 |Проект развития     |Электронные платежи |Министерство   |2002- ||    |электронных платежей|                    |финансов,      |2004  ||    |                    |                    |Министерство   |      ||    |                    |                    |транспорта и   |      ||    |                    |                    |коммуникаций,  |      ||    |                    |                    |Национальный   |      ||    |                    |                    |банк           |      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||5.3 |Проект по унификации|Интеграция баз      |Министерство   |2002- ||    |персонифицированного|данных Социального  |труда и        |2003  ||    |идентификационного  |фонда и Министерства|социальной     |      ||    |номера              |труда и социальной  |защиты,        |      ||    |                    |защиты              |Социальный фонд|      ||----|--------------------|--------------------|---------------|------||5.4 |Проект реализации   |Интернет-магазины   |Министерство   |2002- ||    |электронной торговли|                    |внешней        |2005  ||    |                    |                    |торговли и     |      ||    |                    |                    |промышленности,|      ||    |                    |                    |Министерство   |      ||    |                    |                    |транспорта и   |      ||    |                    |                    |коммуникаций   |      |
--------------------------------------------------
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