УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Правительства КР

от 28 марта 2016 года N 151

Утверждена

постановлением

Правительства

Кыргызской Республики

от 4 ноября 2002 года №737

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПРОГРАММА

«СЕЙСМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА 2003-2010 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

Республиканской программы

«Сейсмическая безопасность на 2003-2010 годы».

Наименование Программы: «Сейсмическая безопасность на 2003-2010 годы».

Основание   для  разработки  Программы:  Решение  Совета  безопасности

Кыргызской Республики от 10 марта 2001 г №1 по разработке несложных

предупредительных  мероприятии  по снижению  ущербов  от  возможных

землетрясений,     рекомендации    научно-практическою     семинара

«Особенности  прогнозирования  строительства  горных   поселков   в

Кыргызской  Республике с учетом региональных природно-климатических

условий», а также

постановление

Правительства Кыргызской Республики

от  18  июня  2002  года №376 «О мерах но повышению сейсмостойкости

зданий и сооружений»

Заказчик Программы: Правительство Кыргызской Республики.

Разработчики Программы: Госкомархстрой при Правительстве Кыргызской Республики.

Цель Программы: повышение сейсмической безопасности зданий и сооружений, а также снижение ущерба от разрушительных землетрясений.

Задачи Программы: инженерно-техническое обследование зданий и сооружений и их паспортизация; разработка мероприятий по обеспечению сейсмостойкости эксплуатируемых зданий и сооружений; формирование правовых основ сейсмической безопасности зданий и сооружений; создание республиканского банка данных; определение первоочередных объектов подлежащих усилению.

Сроки реализации Программы: 2003-2010 годы.

Исполнители основных мероприятий: Госкомархстрой, МФ, МЭиЧС, Минсельводпром, Госрегистр, НАН, НЭС Кыргызстана и др.

Источники финансирования Программы: республиканский бюджет, средства из местных бюджетов, международные гранты, иностранные инвестиции, собственные средства (предприятий, населения).

Ожидаемые конечные результаты:

- повышение сейсмобезопасности зданий и сооружений в населенных пунктах Кыргызской Республики;

- инженерно-техническое обследование и паспортизация всех зданий и сооружений, расположенных на территории Кыргызской Республики;

- составление технического заключения по физическому состоянию всех существующих зданий и сооружений;

- создание и ведение банка данных по объектам и субъектам строительства;

- разработка соответствующих каталогов и типовых альбомов по восстановлению и усилению зданий и сооружений;

- восстановление и усиление зданий и сооружений;

- создание национальной нормативной базы;

- мониторинг за перепрофилируемыми жилыми зданиями;

- разработка и корректура генпланов с учетом переселения жителей с неблагоприятных территорий.

Введение

Основанием для разработки данной Программы является решение Совета безопасности Кыргызской Республики от 10 марта 2001 года N 1 по разработке неотложных предупредительных мероприятий по снижению ущербов от возможных землетрясений, рекомендации научно-практического семинара "Особенности прогнозирования строительства горных поселков в Кыргызской Республике с учетом региональных природно-климатических условий", а также постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 июня 2002 года N 376 "О мерах по повышению сейсмостойкости зданий и сооружений".

Угроза сильных землетрясений на территории Кыргызской Республики считается объективной реальностью, и подготовка к ним является одной из важных государственных задач. Анализ последствий землетрясений показал, что лучше заранее готовиться к ним, чем восстанавливать причиненный ущерб. Проведение предупреждающих мероприятий позволяет в десятки раз снизить материальный ущерб от землетрясения.

На территории Кыргызской Республики вероятны землетрясения интенсивностью 8, 9 и более 9 баллов. Только за последние 10 лет в Кыргызстане произошло 3 сильных землетрясения, которые нанесли значительный материальный ущерб и вызвали гибель людей. Высокая сейсмичность территории предъявляет особые требования к строительной отрасли Кыргызстана. Необходимо проведение долгосрочной и целенаправленной государственной политики с целью повышения уровня сейсмостойкости существующих и вновь строящихся зданий и сооружений.

Снижение госкапвложений в массовое жилищное строительство привело к значительному развитию индивидуального жилищного домостроения. Резко возросла доля жилья, возводимого за счет собственных, либо заемных средств граждан, поэтому в ближайшие годы основным направлением в градостроительстве будет преимущественно малоэтажное жилищное строительство.

В связи с этим следует предусматривать разработку изделий и конструкций для малоэтажного строительства с использованием местных материалов, уменьшение материало-, энерго- и трудоемкости строительного производства, повышение сейсмостойкости зданий и сооружений. При этом процесс страхования должен охватывать только сейсмостойкие жилые здания.

В настоящее время на территории Кыргызстана сложились традиционные виды индивидуального жилищного строительства. Действующие технические нормы запрещают строительство в сейсмических районах зданий из грунтоблоков и самана-сырца. Однако оно широко практикуется как в сельской, так и в городской местности. В связи с этим актуальна необходимость разработки сейсмостойких конструктивно-планировочных решений жилых домов с использованием местных строительных материалов, а также развитие домостроительных комбинатов или участков по производству легких стеновых материалов с утеплителем из базальтовых плит.

Проведение инженерно-технического обследования зданий и сооружений существующей застройки, их паспортизация, соответствующих исследований по определению их сейсмостойкости, разработка новых конструктивных решений и антисейсмических мероприятий позволит не только снизить ущерб от возможных землетрясений, но и повысить надежность зданий и сооружений, обеспечить безопасную жизнь людей. Для этого необходимо вести мониторинг объектов-представителей и формировать банк данных.

От уровня решения инженерно-технических задач в строительстве зависит безопасность населения, проживающего в сейсмически опасных районах. В условиях недостаточно полной исходной информации, в том числе о спектральных и временных характеристиках движения грунтов во время землетрясений, вопросы эффективности систем защиты и сейсмического риска в сейсмостойком строительстве должны решаться на основе системного подхода с применением исследований по проблеме сейсмического риска.

Создание сейсмостойких зданий и сооружений должно быть достигнуто за счет максимального снижения их массы с использованием эффективных облегченных строительных конструкций и применения новых методов сейсмозащиты, повышающих надежность и экономичность объектов строительства. Необходимо расширить практику разработки новых решений сейсмостойких зданий и сооружений с учетом инженерно-геологических, материально-технических и традиционных условий строительства.

Одной из основных проблем в строительной отрасли в настоящее время является обеспечение и удовлетворение потребностей населения в строительных материалах и изделиях соответствующего качества и небольшой стоимости. Применение местных материалов, а также отходов промышленности и сельского хозяйства позволит расширить сырьевую базу строительства, экономить материальные, энергетические и другие ресурсы и тем самым удешевить затраты на строительство в целом. Решение возможно на основе проведения тщательного изучения каждого из новых видов сырья с учетом их рационального применения. Проблема экономии материальных, финансовых средств, энергоресурсов в производстве строительных изделий и конструкций должна рассматриваться неразрывно с другими наиболее важными вопросами, такими как качество выпускаемой продукции. Строительные материалы, изделия и конструкции должны отвечать требованиям надежности и безопасности, т.е. требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ и других нормативных документов, действующих на территории Кыргызской Республики.

Вопросы экологии тесно связаны с развитием строительного комплекса. С достижением определенного уровня развития строительного комплекса возрастает фактор увеличения нагрузки на природную среду. В частности, опыт развития индивидуального строительства свидетельствует, что строительство и ввод в эксплуатацию систем инженерного обеспечения практически отстает, что может вызывать неблагоприятные последствия. Кроме того, существующая инженерная инфраструктура населенных пунктов, в основном, устарела. По мощности они уже давно не справляются, а по надежности не отвечают техническим требованиям ввиду значительного износа и сроков давности эксплуатации.

Существующая система нормативных правовых актов не соответствует обеспечению рационального использования топливно-энергетических ресурсов, хотя Кыргызская Республика и относится к числу государств, обеспеченных собственными природными энергетическими ресурсами. Создавшаяся ситуация с дефицитом газа, элекгроэнергии и тепловой энергии свидетельствует об ее неэффективном практическом использовании. В связи с этим нужны кардинальные меры по решению данной проблемы параллельно с повышением сейсмостойкости зданий и сооружений.

Одним из важнейших элементов в системах энергетического, мелиоративного и другого назначения являются гидротехнические сооружения. Основными направлениями экономического и социального развития Кыргызстана до 2010 года предусмотрена широкая программа строительства объектов гидроэнергосистем, гидротехнических сооружений и водохозяйственных объектов. При этом техническое и физическое состояние последних, а также существующих водохозяйственных сооружений в ходе длительного периода эксплуатации вызывают сомнения в отношении их сейсмической безопасности, и может представлять объективную угрозу для близ расположенных населенных пунктов, в особенности в зонах возможных очагов землетрясения. Согласно действующему законодательству, необходимо осуществление превентивных мер по обеспечению их безопасности.

На основе изложенного определены основные темы и этапы Республиканской программы "Сейсмическая безопасность на 2003-2010 годы".

Сроки выполнения Программы: начало - 2003 г.; окончание - 2010 г.

Заказчиком программы является: Правительство Кыргызской Республики.

Список организаций-исполнителей Программы приведен в таблице 1.

Сроки и основные этапы программы приведены на схеме 1.

Общий объем финансирования Программы составляет, 74495000 сомов, или 1602000 долларов США (по курсу на 22 июля 2002 г. 1 доллар = 46,5 сомов).

Механизм и схема финансирования приведены на схеме 2.

Источники финансирования:

- средства из республиканского бюджета;

- средства из местных бюджетов;

- международные гранты;

- иностранные инвестиции.

Таблица 1

Организации-исполнители программы

┌──┬───────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│N │                Наименование организации               │Контактные│

│  │                                                       │ телефоны │

├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│1 │Госкомархстрой                                         │21-74-32  │

│2 │МЭиЧС                                                  │21-22-27  │

│3 │Госрегистр                                             │66-51-49  │

│4 │Министерство финансов                                  │66-13-50  │

│5 │Минсельводпром                                         │22-14-35  │

│6 │ОАО "НЭС Кыргызстана"                                  │66-10-01  │

│7 │Госкартография                                         │21-22-17  │

│8 │Чуйская облгосадминистрация                            │66-08-58  │

│9 │Ошская облгосадминистрация                             │5-55-40   │

│10│Иссык-Кульская облгосадминистрация                     │2-79-67   │

│11│Нарынская облгосадминистрация                          │66-61-68  │

│12│Таласская облгосадминистрация                          │5-39-63   │

│13│Джалал-Абадская облгосадминистрация                    │5-69-59   │

│14│Баткенская облгосадминистрация                         │2-30-20   │

│15│Мэрия города Бишкек                                    │61-11-66  │

│16│КыргызНИИПстроительства                                │23-78-67  │

│17│КыргызНИИПградостроительства                           │21-25-33  │

│18│Бишкекглавархитектура                                  │21-25-24  │

│19│Главгосархстройконтроль                                │24-46-06  │

│20│Кыргызгосстройэкспертиза                               │21-97-45  │

│21│Институт сейсмологии НАН                               │46-18-13  │

│22│Областные службы архитектуры и строительства           │          │

│23│АО "КыргызГИИЗ"                                        │66-40-17  │

│24│ГАСК г.Бишкек                                          │24-46-06  │

│25│Областные службы ГАСК                                  │          │

│26│АО "Кыргызпромпроект"                                  │21-54-46  │

│27│АО "Бишкекгорпроект"                                   │21-08-22  │

│28│АО "Кыргызгипрострой"                                  │21-77-45  │

│29│АО "Кыргызгипроводхоз"                                 │          │

│30│ГПЦ "Кыргыздортранспроект"                             │47-24-98  │

│31│"Кыргызэнергопроект"                                   │51-03-56  │

└──┴───────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

Схема 1

Схема и основные этапы Программы

┌─────────────────────────────────────────────┐

│                  Программа                  │

│"Сейсмическая безопасность на 2003-2010 годы"│

└─────────────────────┬───────────────────────┘

v

┌──────────┐

│ Введение │

└────┬─────┘

┌────────────────────────────┴──────────────┐

v v

┌─────────┐               ┌───────────────────────────────────────────┐

│   Цель  │               │      Участники реализации программы       │

│программы│               ├─────────────┬─────────────────────────────┤

└────┬────┘               │Ответственные│Финансирующая сторона        │

v                    │исполнители  │                             │

┌─────────┐               ├─────────────┼─────────────────────────────┤

│  Задачи │               │смотри список│Минфин МЭиЧС межд. доноры    │

│программы│               │(таблица 1)  │инвестиции, местные источники│

└─────────┘               │             │собств. средства             │

└─────────────┴─────────────────────────────┘

┌──────────────────────┐

│     Сроки и этапы    │

│ реализации программы │

└──────────┬───────────┘

┌───────────────────┼───────────────────┐

┌─────────────┴─────────────────┐ │ ┌─────────────────┴───────────────┐

│            Блок 1             │ │ │               Блок 2            │

│   Законодательно правовая и   │ │ │Обследование и паспортизация всех│

│  нормативно-техническая база  │ │ │существующих зданий и сооружений │

│        (2003-2004 гг.)        │ │ │         (2003-2007 гг.)         │

└───────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────┘

┌───────────────────┼───────────────────┐

┌─────────────┴─────────────────┐ │ ┌─────────────────┴───────────────┐

│             Блок 3            │ │ │               Блок 4            │

│Инженерные системы и подготовка│ │ │  Предупредительные мероприятия  │

│    территории по регионам     │ │ │  по объектам жизнеобеспечения   │

│        (2004-2006 гг.)        │ │ │            (2004-2006)          │

└───────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────┼───────────────────────────┐

┌───────┴────────┐   ┌────────────┴───────────────┐  ┌────────┴───────┐

│     Блок 5     │   │           Блок 6           │  │      Блок 7    │

│    Генпланы    │   │ Проведение НИР, подготовка │  │ Финансирование │

│(2004-2008 гг.) │   │       и переподготовка     │  │ (2003-2010 гг.)│

│  (корректура)  │   │специалистов (2003-2008 гг.)│  │                │

└────────────────┘   └────────────────────────────┘  └────────────────┘

Схема 2

Механизм и система финансирования

┌────────────────┐      ┌───────────────┐    ┌────────────────────────┐

│  Международные │      │Республиканский│    │      Бюджет МЭиЧС      │

│     гранты     │      │     бюджет    │    │                        │

└───────┬────────┘      └───────┬───────┘    └────────────┬───────────┘

v v v

┌────────────────┐      ┌───────────────┐    ┌────────────────────────┐

│ Международные  │      │  Министерство │    │         Перечень       │

│  организации   │      │    финансов   │ ┌─>│    планируемых работ   │

└────────────────┘      └───────────────┘ │  └────────────────────────┘

/ \                     / \        │

┌───────┴────────┐      ┌───────┴───────┐ │  ┌────────────────────────┐

│  Бизнес планы, │      │ Тематика НИОКР│ │  │  Собственные средства  │

│     проекты    │<┐    │               │ │  │(населения, предприятий)│

└────────────────┘ │    └───────────────┘ │  └────────────────────────┘

┌────────────────┐ │            / \       │              / \

│Средства из     │ │             │        │               │

│местных бюджетов│ │             │        │               │

└────┬───────────┘ │┌────────────┴──────┐ │               │

v             └┤Госкомархстрой и ее├─┴───────────────┘

┌─────────┐         │  подведомственные │  ┌────────────┐   ┌─────────┐

│Программы│<────────┤    организации    ├─>│Бизнес-планы│<──┤Инвесторы│

└─────────┘         └────────────┬──────┘  └────────────┘   └─────────┘

v

┌──────────────────────┐

│ Ожидаемые результаты │

│ реализации программы │

└──────────┬───────────┘

┌────────────────────────────┴────────────────────┐

│Повышение сейсмобезопасности в населенных пунктах├┐

└┬────────────────────────────────────────────────┘│

│Усиление зданий и сооружений                     ├┐

└┬────────────────────────────────────────────────┘│

│Каталоги и альбомы по усилению зданий и          │

│сооружений                                       ├┐

└┬────────────────────────────────────────────────┘│

│Паспортизация объектов и банк данных по объектам │

│строительства                                    ├┐

└┬────────────────────────────────────────────────┘│

│Мониторинг за перепрофилируемыми жилыми зданиями ├┐

└┬────────────────────────────────────────────────┘│

│Откорректированные строительные нормы и правила  ├┐

└┬────────────────────────────────────────────────┘│

│Карты микросейсморайонирования                   ├┐

└┬────────────────────────────────────────────────┘│

│Генпланы населенных мест                         ├┐

└┬────────────────────────────────────────────────┘│

│Схемы защиты территорий от опасных               │

│инженерно-геологических и природных процессов    ├┐

└┬────────────────────────────────────────────────┘│

│Создание национальной нормативно-технической базы│

└─────────────────────────────────────────────────┘

Сокращенное название министерств, ведомств

и организаций-исполнителей

┌──┬─────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│N │               Полное название               │Сокращенное название│

├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│1 │Государственная комиссия при Правительстве   │Госкомархстрой      │

│  │Кыргызской Республики по архитектуре и       │                    │

│  │строительству                                │                    │

├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│2 │Министерство по экологии и чрезвычайным      │МЭиЧС               │

│  │ситуациям Кыргызской Республики              │                    │

├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│3 │Министерство финансов Кыргызской Республики  │Минфин              │

├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│4 │Кыргызский научно-исследовательский институт │КНИИПС              │

│  │проектирования строительства                 │                    │

├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│5 │КыргызНИИПградостроительства                 │КНИИПград.          │

├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│6 │Бишкекглавархитектура                        │БГА                 │

├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│7 │Государственный архитектурно-строительный    │ГАСК                │

│  │контроль                                     │                    │

├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│8 │Кыргызгосстройэкспертиза                     │КГСЭ                │

├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│9 │Институт сейсмологии Национальной академии   │ИС НАН              │

│  │наук Кыргызской Республики                   │                    │

├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│10│КыргызГИИЗ                                   │КГИИЗ               │

├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│11│Кыргызпромпроект                             │КПП                 │

├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│12│Бишкекгорпроект                              │БГП                 │

├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│13│Кыргызгипрострой                             │КГС                 │

├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│14│Кыргыздортранспроект                         │КДТП                │

├──┼─────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│15│Кыргызводпроект                              │КВП                 │

└──┴─────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

важнейших работ

┌──┬────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬

│N │   Перечень научно-исследовательских    │   Источник   │  Период  │

│  │     и опытно-конструкторских работ     │финансирования│реализации│

│  │                                        │              │          │

│  │                                        │              │          │

│  │                                        │              │          │

│  │                                        │              │          │

├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼

│ 1│                   2                    │       3      │     4    │

├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼

│1 │Строительно-техническое обследование    │РБ            │2003-2008 │

│  │всех зданий и сооружений, расположенных │МБ            │гг.       │

│  │на территории Кыргызской Республики,    │ССП           │          │

│  │и их паспортизация                      │БЧС           │          │

│  │                                        │МГ            │          │

│  │                                        │              │          │

│  │                                        │              │          │

│  │                                        │              │          │

│  │                                        │              │          │

│  │                                        │              │          │

├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼

│2 │Разработка технических решений вариантов│РБ            │2003-2004 │

│  │усиления; исследование элементов        │              │гг.       │

│  │усиления и существующих конструкций,    │              │          │

│  │разработка альбома типовых вариантов    │              │          │

│  │усиления с проектом производства работ и│              │          │

│  │рекомендациями по расчету               │              │          │

│  │- с несущими стенами из кирпича;        │              │          │

│  │- каркасных зданий с кирпичным          │              │          │

│  │  заполнением;                          │              │          │

│  │- крупнопанельных зданий;               │              │          │

│  │- каркасно-панельных;                   │              │          │

│  │- монолитных зданий;                    │              │          │

│  │- зданий из грунтоблоков и самана-сырца;│              │          │

│  │- мостов;                               │              │          │

│  │- гидротехнических сооружений           │              │          │

├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼

│3 │Разработка методических пособий по      │РБ            │2003 г.   │

│  │строительству индивидуальных жилых домов│              │          │

│  │и хозпостроек                           │              │          │

├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼

│4 │Подготовка "Памятки" для населения      │РБ            │2003 г.   │

│  │республики "Как вести себя до, во время │              │          │

│  │и после землетрясения" с использованием │              │          │

│  │отечественного и зарубежного опыта      │              │          │

├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼

│5 │Анализ существующих инженерных систем и │РБ            │2003-2004 │

│  │оценка возможного ущерба от             │БЧС           │гг.       │

│  │землетрясений различной интенсивности.  │              │          │

│  │Определение ориентировочных объемов и   │              │          │

│  │стоимости работ по усилению сооружений  │              │          │

├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼

│6 │Разработка технических решений усиления │РБ            │2003-2004 │

│  │зданий различного назначения, в том     │БЧС           │гг.       │

│  │числе:                                  │              │          │

│  │- с несущими стенами из кирпича;        │              │          │

│  │- каркасных зданий с кирпичным          │              │          │

│  │  заполнением;                          │              │          │

│  │- крупнопанельных зданий;               │              │          │

│  │- каркасно-панельных зданий;            │              │          │

│  │- монолитных зданий;                    │              │          │

│  │- зданий из грунтоблоков и самана-сырца │              │          │

├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼

│7 │Выполнение эскизных проектов            │РБ            │2003-2004 │

│  │сейсмостойких жилых домов и домов с     │              │гг.       │

│  │"обслугой" (магазинов, кафе, гостиниц и │              │          │

│  │пр.) из местных строительных материалов │              │          │

│  │для труднодоступных районов КР          │              │          │

├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼

│8 │Разработка и корректировка генеральных  │РБ            │2003-2008 │

│  │планов с учетом карт                    │              │гг.       │

│  │микросейсморайонирования                │              │          │

├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼

│9 │Создание архивной базы важнейших        │РБ            │2003-2004 │

│  │объектов жизнедеятельности              │              │гг.       │

│  │                                        │              │          │

├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼

│10│Обновление материально-технической базы │РБ            │2003-2004 │

│  │Госкомархстроя современной техникой и   │              │гг.       │

│  │аппаратурой в области инженерного       │              │          │

│  │обследования зданий и сооружений        │              │          │

├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼

│11│Составление перечня первоочередных      │РБ            │2005-2010 │

│  │объектов строительства подлежащих       │              │гг.       │

│  │усилению                                │              │          │

│  │                                        │              │          │

├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼

│12│Разработка схем защиты территорий от    │БЧС           │2003-2008 │

│  │опасных геологических и                 │              │гг.       │

│  │гидрогеологических процессов            │              │          │

│  │                                        │              │          │

├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼

│13│Разработка новых и корректировка        │              │          │

│  │действующих норм и правил по            │              │          │

│  │проектированию и строительству          │              │          │

│  │сейсмостойких зданий и сооружений       │              │          │

│  │(смотри приложение 2)                   │              │          │

├──┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼

│  │Итого                                   │              │          │

└──┴────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴

┬──────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────┐

│Объемы финансирования в ценах 2002 г.,│Организация│Ожидаемые конечные│

│              (тыс.сом)               │  головной │    результаты    │

├───────┬──────────────────────────────┤исполнитель│    реализации    │

│ всего │     в том числе по этапам    │           │     программы    │

│       ├────────┬──────────┬──────────┤           │                  │

│       │ 1 этап │   2 этап │   3 этап │           │                  │

┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤

│   5   │    6   │     7    │     8    │     9     │        10        │

┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤

│20000,0│2003-   │2006      │2007-2008 │КНИИПС,    │Определение       │

│ 7000,0│2005    │г.        │гг.       │Облархсл.  │степени           │

│ 7000,0│гг.     │10000,0   │10000,0   │           │сейсмостойкости   │

│ 6000,0│25000,0 │          │          │           │обследованных     │

│ 5000,0│        │          │          │           │зданий и          │

│       │        │          │          │           │сооружений, а     │

│       │        │          │          │           │также определение │

│       │        │          │          │           │путей их          │

│       │        │          │          │           │конструктивного   │

│       │        │          │          │           │решения усиления  │

┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤

│ 4000,0│2003 г. │2004 г.   │2005 г.   │КНИИПС     │Альбомы типовых   │

│       │1500,0  │1500,0    │1000,0    │           │решений,          │

│       │        │          │          │           │рекомендации по   │

│       │        │          │          │           │усилению различных│

│       │        │          │          │           │конструктивных    │

│       │        │          │          │           │типов зданий и    │

│       │        │          │          │           │сооружений        │

│       │        │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤

│   20,0│2003 г. │    -     │     -    │КНИИПС     │Справочное пособие│

│       │20,0    │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤

│   50,0│2003 г. │    -     │     -    │КНИИПС     │                  │

│       │50,0    │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤

│ 2000,0│2003 г. │2004 г.   │     -    │Госкомарх- │                  │

│ 1000,0│1500,0  │1500,0    │          │строй,     │                  │

│       │        │          │          │КНИИПС,    │                  │

│       │        │          │          │КНИИПград. │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤

│  200,0│2003 г. │2004 г.   │     -    │КНИИПС,    │Каталог           │

│  700,0│450,0   │450,0     │          │БГП        │технических       │

│       │        │          │          │           │решений           │

│       │        │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤

│  500,0│2003 г. │2004 г.   │     -    │КНИИПград. │ПСД, альбомы      │

│       │250,0   │250,0     │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤

│ 1500,0│2003-   │2006-2008 │     -    │КНИИПград. │Генпланы          │

│       │2005    │гг.       │          │           │                  │

│       │гг.     │750,0     │          │           │                  │

┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤

│  500,0│2003 г. │2004 г.   │     -    │Госкомарх- │Архив             │

│       │250,0   │250,0     │          │строй,     │                  │

│       │        │          │          │ГЦСЛ       │                  │

┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤

│ 3000,0│2003 г. │2004 г.   │     -    │Госкомарх- │Материально-техни-│

│       │1500,0  │1500,0    │          │строй,     │ческая база       │

│       │        │          │          │КНИИПС     │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤

│  100,0│2005-   │2008-2009 │     -    │Госкомарх- │                  │

│       │2007    │гг.       │          │строй,     │                  │

│       │гг.     │50,0      │          │КНИИПС     │                  │

│       │50,0    │          │          │           │                  │

┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤

│15000,0│2003-   │2005-2006 │2007-2008 │КНИИПград. │                  │

│       │2004    │гг.       │гг.       │и др.      │                  │

│       │гг.     │5000,0    │5000,0    │           │                  │

│       │5000,0  │          │          │           │                  │

┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤

│  925  │ 200    │ 400      │ 325      │(смотри    │СНиПы             │

│       │        │          │          │приложение │                  │

│       │        │          │          │2)         │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

│       │        │          │          │           │                  │

┼───────┼────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────────────┤

│74495,0│    -   │     -    │     -    │     -     │         -        │

┴───────┴────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────────────┘

Условные сокращения:

РБ - республиканский бюджет;

МБ - местный бюджет;

МГ - международные гранты;

ИИ - иностранные инвестиции;

ВИ - внутренние инвестиции;

ССН - собственные средства населения;

ССП - собственные средства предприятий;

СП - спонсорская помощь;

БЧС - республиканский бюджет по чрезвычайным ситуациям.

Приложение 2

Разработка новых и корректировка действующих

норм и правил по проектированию и строительству

сейсмостойких зданий и сооружений

┌─┬──────────────────────┬──────────────────────────┬────────┬────────┐

│N│Наименование документа│   Объемы финансирования  │Головные│Краткая │

│ │                      │в ценах 2002 г, (тыс.сом) │исполни-│характе-│

│ │                      ├──────┬────┬──────────────┤тели    │ристика │

│ │                      │источ-│все-│  в том числе │        │содержа-│

│ │                      │ник   │    │   по этапам  │        │ния     │

│ │                      │финан-│    ├────┬────┬────┤        │доку-   │

│ │                      │сиро- │    │  1 │  2 │  3 │        │мента   │

│ │                      │вания │    │этап│этап│этап│        │        │

├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤

│1│Участие в разработке  │РБ    │ 300│ 100│ 100│ 100│КНИИПС  │        │

│ │межгосударственной    │      │    │    │    │    │        │        │

│ │нормы по              │      │    │    │    │    │        │        │

│ │сейсмостойкому        │      │    │    │    │    │        │        │

│ │строительству         │      │    │    │    │    │        │        │

├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤

│2│СНиП КР 20-01-00      │РБ    │  50│  - │  50│    │КНИИПС  │        │

│ │"Сейсмостойкое        │      │    │    │    │    │        │        │

│ │строительство"        │      │    │    │    │    │        │        │

│ │(корректура)          │      │    │    │    │    │        │        │

├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤

│3│СНиП КР               │РБ    │ 150│  50│  50│  50│КНИИПС  │        │

│ │"Перепрофилирование и │      │    │    │    │    │        │        │

│ │реконструкция         │      │    │    │    │    │        │        │

│ │промышленных          │      │    │    │    │    │        │        │

│ │объектов"             │      │    │    │    │    │        │        │

├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤

│4│СНиП КР "Оценка       │РБ    │ 100│    │  50│  50│КНИИПС  │        │

│ │сейсмостойкости       │      │    │    │    │    │        │        │

│ │промышленных объектов"│      │    │    │    │    │        │        │

├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤

│5│СНиП КР "Активные и   │РБ    │  75│    │  50│  25│КНИИПС  │        │

│ │пассивные системы     │      │    │    │    │    │        │        │

│ │сейсмозащиты"         │      │    │    │    │    │        │        │

├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤

│6│СНиП КР "Организация  │РБ    │  50│  50│    │    │ГАСК    │        │

│ │строительного         │      │    │    │    │    │        │        │

│ │производства"         │      │    │    │    │    │        │        │

├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤

│7│СНиП КР "Несущие и    │РБ    │ 100│    │  50│  50│ГАСК    │        │

│ │ограждающие           │      │    │    │    │    │        │        │

│ │конструкции"          │      │    │    │    │    │        │        │

├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤

│8│СНиП КР "Планировка и │РБ    │  50│    │  25│  25│КНИИП-  │        │

│ │застройка городских   │      │    │    │    │    │град.   │        │

│ │населенных мест и     │      │    │    │    │    │        │        │

│ │курортов" (корректура)│      │    │    │    │    │        │        │

├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤

│9│СНиП КР "Общие        │РБ    │  50│    │  25│  25│КНИИПС  │        │

│ │производственные нормы│      │    │    │    │    │        │        │

│ │расхода материалов в  │      │    │    │    │    │        │        │

│ │строительстве в       │      │    │    │    │    │        │        │

│ │условиях 7, 8, 9, 10  │      │    │    │    │    │        │        │

│ │балльной сейсмики"    │      │    │    │    │    │        │        │

├─┼──────────────────────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────────┼────────┤

│ │Итого                 │  -   │ 925│ 200│ 400│ 325│   -    │    -   │

└─┴──────────────────────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────────┴────────┘

Приложение 3

ПЕРЕЧЕНЬ

законодательных и правовых актов

┌─┬──────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬───────────┐

│N│    Законодательные и правовые    │  Форма  │   Сроки  │Исполнители│

│ │     документы необходимые для    │документа│подготовки│           │

│ │           реализации             │         │          │           │

├─┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼───────────┤

│1│Кодекс Кыргызской Республики о    │Проект   │2003 г.   │КНИИПС     │

│ │градостроительстве, архитектуре   │закона   │          │           │

│ │и строительстве (Градостроительный│         │          │           │

│ │кодекс)                           │         │          │           │

└─┴──────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴───────────┘

Приложение 4

Средства для реализации программы

по годам на период 2003-2010 гг.

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────

│    Всего на период 2003-2010 гг.       │    В том числе по годам

│                                        ├────────────┬───────────────┬

│                                        │    2003    │     2004      │

├────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼

│                  1                     │      2     │       3       │

├────────────────────────────────────────┼────────────┼───────────────┼

│В тыс.сом 74495,0                       │  3495,0    │     8000,0    │

│или в долларах США (в тыс.долл.) 1602,0 │    75,200  │      172,05   │

└────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────────┴

──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│

┬──────────┬─────────┬────────────┬───────────┬───────────┬───────────┤

│  2005    │   2006  │    2007    │    2008   │   2009    │   2010    │

┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│    4     │    5    │     6      │     7     │     8     │     9     │

┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│ 10000,0  │ 10000,0 │   13000,0  │  10000,0  │  10000,0  │  10000,0  │

│  215,05  │   215,05│     279,5  │    215,05 │    215,05 │    215,05 │

┴──────────┴─────────┴────────────┴───────────┴───