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УТРАТИЛО СИЛУв соответствии с постановлением Кабинета Министров КРот 14 января 2022 года N 9 г.Бишкек, Дом Правительстваот 9 июня 2003 года № 336            ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ        Об утверждении Плана мероприятий по апробации применения    персонального идентификационного номера при внесении сведений о      гражданах Кыргызской Республики в ведомственные базы данных              (В редакции постановления Правительства КР от                      11 августа 2006 года № 573)      В целях отработки механизма применения персонального идентификаци-онного номера при внесении сведений о гражданах Кыргызской Республики введомственные базы  данных и обеспечения межведомственного взаимодейст-вия баз данных Правительство Кыргызской Республики постановляет:     1. Утвердить  прилагаемый План мероприятий по апробации примененияперсонального идентификационного номера при внесении сведений о гражда-нах Кыргызской Республики в ведомственные базы данных.     2. Министерствам,  государственным комитетам, административным ве-домствам,  государственным комиссиям, местным государственным админист-рациям и органам местного самоуправления при создании ведомственных ин-формационных баз данных использовать персональный идентификационный но-мер, присваиваемый  Социальным  фондом  Кыргызской Республики гражданамКыргызской Республики.     3. Контроль  за  выполнением настоящего постановления возложить наМинистерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики и управле-ние  экономики,  инвестиций  и  государственной  собственности АппаратаПремьер-министра Кыргызской Республики.      Премьер-министр                                     Н.Танаев                                                       Утвержден                                           постановлением Правительства                                               Кыргызской Республики                                             от 9 июня 2003 года № 336                                  ПЛАН           мероприятий по апробации применения персонального           идентификационного номера при внесении сведений о      гражданах Кыргызской Республики в ведомственные базы данных -----------------------------------------------------------------------|№ |           Мероприятия          | Сроки  |  Форма   |Ответственные||  |                                | испол- |реализации| исполнители ||  |                                | нения  |          |             ||--|--------------------------------|--------|----------|-------------||1.|Разработка нормативной базы по  |Май -   |Инструкции|Министерства ||  |механизму применения            |август  |          |и ведомства  ||  |персонального идентификационного|2003    |          |             ||  |номера и внесению изменений в   |года    |          |             ||  |документы ведомственной         |        |          |             ||  |отчетности:                     |        |          |             ||--|--------------------------------|--------|----------|-------------||  |а) по назначению государственных|        |          |Минсоцтруд,  ||  |пособий гражданам;              |        |          |Соцфонд      ||--|--------------------------------|--------|----------|-------------||  |б) по получению гражданами      |        |          |МОиК, Соцфонд||  |документов об образовании       |        |          |             ||  |(средних, средних специальных,  |        |          |             ||  |высших учебных заведений);      |        |          |             ||--|--------------------------------|--------|----------|-------------||  |в) об оформлении гражданами     |        |          |Госрегистр,  ||  |сделок и государственной        |        |          |Соцфонд,     ||  |регистрации прав на             |        |          |Минюст       ||  |недвижимое имущество;           |        |          |             ||--|--------------------------------|--------|----------|-------------||  |г) по получению и обмене        |        |          |МВД, Соцфонд ||  |гражданами национальных         |        |          |             ||  |паспортов                       |        |          |             ||--|--------------------------------|--------|----------|-------------||2.|Разработка механизма обмена     |Июнь -  |Проект    |Минтранском- ||  |информационными данными         |август  |Соглашения|муникаций,   ||  |министерств и ведомств с        |2003    |          |Соцфонд,     ||  |Социальным фондом для применения|года    |          |Минсоцтруд,  ||  |персональных идентификационных  |        |          |             ||  | номеров                        |        |          |МОиК,        ||  |в качестве единой кодировки     |        |          |Госрегистр,  ||  |                                |        |          |МВД          ||--|--------------------------------|--------|----------|-------------||3.|Создание компьютерной базы      |Май -   |Разработка|МВД          ||  |данных с использованием         |август  |програм-  |             ||  |персональных идентификационных  |2003    |много     |             ||  |номеров в качестве единой       |года    |обеспе-   |             ||  |кодировки                       |        |чения,    |             ||  |                                |        |введение  |             ||  |                                |        |сведений в|             ||  |                                |        |базу      |             ||  |                                |        |данных    |             ||--|--------------------------------|--------|----------|-------------||4.|Проведение 1 фазы пилотного     |Сентябрь|Практичес-|Министерства ||  |эксперимента в Первомайском     |- ноябрь|кие       |и ведомства  ||  |районе гор. Бишкек:             |2003    |действия  |             ||  |применение персональных         |года    |          |             ||  |идентификационных номеров в     |        |          |             ||  |качестве единой кодировки       |        |          |             ||--|--------------------------------|--------|----------|-------------||5.|Разработка механизма            |Декабрь |Соглашение|Министерства ||  |межведомственного взаимодействия|2003    |          |и ведомства  ||  |электронных баз данных с        |года    |          |             ||  |применением персональных        |        |          |             ||  |идентификационных номеров в     |        |          |             ||  |качестве единой кодировки       |        |          |             ||--|--------------------------------|--------|----------|-------------||6.|Проведение 2 фазы пилотного     |Январь -|Практичес-|Министерства ||  |эксперимента в Первомайском     |февраль |кие       |и ведомства  ||  |районе гор. Бишкек:             |2004    |действия  |             ||  |межведомственное взаимодействие |года    |          |             ||  |электронных баз данных с        |        |          |             ||  |применением персональных        |        |          |             ||  |идентификационных номеров в     |        |          |             ||  |качестве единой кодировки       |        |          |             ||--|--------------------------------|--------|----------|-------------||7.|Проведение круглого стола по    |Март    |Аналити-  |Министерства ||  |обсуждению итогов эксперимента в|2004    |ческий    |и ведомства  ||  |Первомайском районе гор. Бишкек |года    |отчет и   |с участием   ||  |по применению персональных      |        |предложе- |представите- ||  |идентификационных номеров и     |        |ния в Пра-|лей Аппарата ||  |межведомственному взаимодействию|        |вительство|Премьер-     ||  |электронных баз данных          |        |Кыргызской|министра     ||  |                                |        |Республики|Кыргызской   ||  |                                |        |          |Республики   ||--|--------------------------------|--------|----------|-------------||8.|Внесение изменений и дополнений |Апрель  |Проект    |Минтранском- ||  |в нормативные правовые акты     |2004    |постанов- |муникаций,   ||  |Кыргызской Республики,          |года    |ления     |министерства ||  |регламентирующие порядок        |        |Правитель-|и ведомства  ||  |применения персонального        |        |ства      |             ||  |идентификационного номера при   |        |Кыргызской|             ||  |внесении сведений о гражданах   |        |Республики|             ||  |Кыргызской Республики в         |        |          |             ||  |ведомственные реестры           |        |          |             |-----------------------------------------------------------------------      Руководитель Аппарата Премьер-министра -     Министр Кыргызской Республики                     Б.Талгарбеков
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